[image: image2.jpg]Fundusze . . .
Europejskie Rzeczpospolita Unliuil;!.gkpfjika

JSKI FUNAUSZ
Program Regionalny Polska Podlaskie Rozwoju Regionalnego





[image: image1]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image2.jpg]

Bielsko - Biała, dnia 30.11.2020 r. 
Postępowanie nr 2/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA WYBUDOWANIU BUDYNKU PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO - HALI MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I. ZAMAWIAJĄCY 

FUKS GROUP SP. Z O.O. SP. K.

ul. Mielnickiego 15

43-382  Bielsko-Biała

tel. 501313868
e-mail: roman.bugaj@fuks.biz
II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez drożenie na rynek innowacyjnej platformy pod maszyny produkcyjne”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
3. Postępowanie jest dwuetapowe.

Etap I

Składanie ofert wstępnych – zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. Ofertę

wstępną należy przesłać/doręczyć na adres Zamawiającego podany w pkt. I lub przesłać na adres e-mail: roman.bugaj@fuks.biz
Warunki zaproponowane w ofertach wstępnych nie zostaną ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania. 
Etap II

Procedura przewiduje negocjacje z Wykonawcami. Celem negocjacji jest uzyskanie bardziej korzystnych dla Zamawiającego warunków cenowych i terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający wyznaczy termin i zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy spełnią

warunki udziału w postępowaniu

Negocjacje odbędą się za pośrednictwem e-maila. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena oferty. W wyniku negocjacji nie może zostać zmieniona treść złożonych ofert w zakresie innym niż przedmiot negocjacji. 

Po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający wyznaczy termin na złożenie oferty ostatecznej. Ofertę ostateczną należy złożyć zgodnie z zasadami określonymi dla Etapu I. Po upływie wskazanego wykonawcom terminu Zamawiający przystąpi do punktowej oceny ofert ostatecznych zgodnie z przyjętym kryterium.

Wykonawca, który przystąpił do negocjacji z Zamawiającym, ma prawo zmienić oferowaną cenę wskazaną w ofercie wstępnej. Jeśli nie skorzysta z tej możliwości, ocenie punktowej zostanie poddana oferta (wstępna) w pierwotnym brzmieniu. 
W przypadku Wykonawcy, który został zaproszony, ale nie wziął udziału w negocjacjach, złożona przez niego oferta wstępna zostanie uznana za ofertę ostateczną i poddana ocenie punktowej. 

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podjęcia negocjacji z Wykonawcą, jeśli złożone oferty, w szczególności jeżeli cena oferty najniższej będzie mieścić się w budżecie. W takim przypadku po zakończeniu etapu I procedury tzn. sprawdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający przystąpi do oceny punktowej tej oferty, nie podejmując uprzednich negocjacji cenowych z Wykonawcą.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na wybudowaniu budynku produkcyjno – magazynowego - hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
UWAGA!

Ze względu na liczbę załączników, dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: https://we.tl/t-6aaS1abikT 
Link jest ważny przez 30 dni od dnia publikacji zapytania ofertowego.
KODY CPV:

45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych

45213242-1 Roboty budowlane w zakresie obór

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343200-5  Instalowanie sprzętu gaśniczego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2. Miejsce realizacji inwestycji: Działka o nr geod. 82/1 położona w obrębie 12 Lewkowo Nowe, Gmina Narewka.

3. Cena określona w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, nie podlegającą weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac dodatkowych, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty budowlane – 36 miesięcy.

5. Okres gwarancji na zastosowane materiały - Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.

6. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta.

7. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. 
IV. TERMINY
1. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: luty 2021 r.
2. Zasady rozliczania: 
Płatność realizowana będzie po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji, w terminie 30 dni od wystawienia faktury i podpisania protokołu odbioru częściowego/końcowego

Etapy realizacji:
Etap 1

· Roboty ziemne, fundamentowe (część instalacji wod-kan, elektrycznych (Uzmiennienie)
· Wykonanie ścian oraz stropów części biurowej 

Etap 2

· Montaż konstrukcji prefabrykowanej

· Obudowa z płyt warstwowych

· Wykonanie pokrycia dachowego 

Etap 3

· Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

· Wykonie świetlika, stolarki okiennej i drzwiowej 

Etap 4

· Roboty wykończeniowe (posadzki, tynki elewacje)

· Wyposażenie

· Doziemne instalacje oraz zbiornik

· Utwardzenie terenu
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, gdzie zakres każdego z zamówień obejmował co najmniej:

· roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane,

· roboty wykończeniowe,

· instalacje elektryczne,
· instalacje wod.-kan. i sanitarne,

· instalacje grzewcze 
- przy czym wartość każdego z zamówień w ww. zakresie robót była nie mniejsza niż 1 500 000,00 zł brutto;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema inwestycjami polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie niższej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT i OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 
	Kryterium
	Liczba punktów (waga)

	Cena
	100%


Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach. Cena musi być wyrażona w PLN.
Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 

Liczba punktów =  (cena najniższa / cena oferty ocenianej) x waga x 100
2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. V niniejszego zapytania, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,  odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (Załącznik nr 4 do zapytania).

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub formie elektronicznej. W przypadku złożenia ofert drogą elektroniczną, oferta i dokumenty o których mowa w pkt. VII.2 winny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy bądź opatrzone podpisem elektronicznym Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 
VIII. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1. Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji:

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

3) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania /możliwości przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych,

4) konieczności wydłużenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 umowy. do niniejszej umowy 

5) z przyczyn wynikających z epidemii COVID-19.

6) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom,

7) z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

9) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, 

10) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,

11) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pod warunkiem wyrażania zgody przez Zamawiającego,

12) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie powodują zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

13) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego).

2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne. 
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy:

· Przesłać/doręczyć na adres Zamawiającego podany w pkt. I lub

· przesłać na adres e-mail: roman.bugaj@fuks.biz
- podając nazwę lub numer postępowania 2/2020 w terminie do 15.12.2020 r. 
UWAGA:
Oferta złożona w formie pisemnej winna być złożona w kopercie oznaczonej ZAPYTANIE OFERROWE. 

Osoba do kontaktu: 

Roman Bugaj 
tel. 501 313 868
e-mail: roman.bugaj@fuks.biz
X. POZOSTAŁE INFORMACJE  
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;

b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:

· cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
· wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
· postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Bazy konkurencyjności – pytania złożone w inny sposób, np. e-mailem, pozostaną bez odpowiedzi. Instrukcja dla wykonawców znajduje się pod adresem: 

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania, które wpłyną w terminie nie późniejszym niż do 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

· jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
· będzie zawierać rażąco niską cenę,
· będzie nieważna na podstawie innych przepisów.

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

a. administratorem danych osobowych Wykonawców jest FUKS GROUP SP. Z O.O. SP. K., Ul. Mielnickiego 15, 43-382  Bielsko-Biała,
b. dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym postępowaniem,

c. odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

d. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,

e. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

f. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g. Oferenci posiadają:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

h. Wykonawcom nie przysługuje:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
XI. ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna  

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2

..................................................................


      (nazwa i siedziba Wykonawcy)

E-MAIL: ………………………..

Tel. ……………………………….

FUKS GROUP SP. Z O.O. SP. K.

ul. Mielnickiego 15

43-382  Bielsko-Biała

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2020 na realizację robót budowlanych, polegających na wybudowaniu budynku produkcyjno – magazynowego - hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oferujemy realizację zamówienia zgodnie 
z wymogami, warunkami i terminami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Ja/my niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………….……


działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, ) 

Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym oferujemy następującą cenę:

	Netto 


	Cyfrowo:

	Słownie:



	Podatek VAT ….%
	Cyfrowo:

	Słownie:



	Brutto:


	Cyfrowo:

	Słownie:




W tym:
ETAP 1:

	Netto 


	Cyfrowo:

	Słownie:



	Podatek VAT ….%
	Cyfrowo:

	Słownie:



	Brutto:


	Cyfrowo:

	Słownie:




ETAP 2

	Netto 


	Cyfrowo:

	Słownie:



	Podatek VAT ….%
	Cyfrowo:

	Słownie:



	Brutto:


	Cyfrowo:

	Słownie:




ETAP 3

	Netto 


	Cyfrowo:

	Słownie:



	Podatek VAT ….%
	Cyfrowo:

	Słownie:



	Brutto:


	Cyfrowo:

	Słownie:




ETAP 4:

	Netto 


	Cyfrowo:

	Słownie:



	Podatek VAT ….%
	Cyfrowo:

	Słownie:



	Brutto:


	Cyfrowo:

	Słownie:




1. Oświadczamy, iż zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczamy, że cena określona w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, nie podlegającą weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac dodatkowych, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.

3. Oświadczamy, że oferujemy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - ……….... miesięcy (nie mniej niż 36).

4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie 10 miesięcy od dnia przekazania terenu robót.

5. Oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru.

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także iż spełniamy wszystkie warunki Zamawiającego wymienione w zapytaniu.

7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom
: 
	Podwykonawca (firma lub nazwa, adres)
	Zakres rzeczowy


	
	

	
	

	
	


9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

10. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: 

……………………………..  tel. ……………………………………..…………………………..

.........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 3
Wykaz robót budowlanych

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą
Roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku produkcyjno – magazynowego - hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Znak sprawy: 2/2020

	l.p.
	Przedmiot zamówienia / nazwa i opis

wykonanych robót
	Nazwa i siedziba podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane
	Data wykonania

(od …dd.mm.rr

do… dd.mm.rr)
	Wartość brutto robót, które wykonywał Wykonawca

	1.


	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


*Należy dołączyć dowody określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

.........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


ZAŁĄCZNIK NR 4
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku produkcyjno – magazynowego - hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Znak sprawy: 2/2020

	l.p
	Imię i nazwisko
	Stanowisko/ zakres wykonywanych czynności
	Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia (podać dokładny zakres i nr uprawnień)
	Doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia


	1.


	
	Kierownik budowy 
	
	


.........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5
UMOWA (wzór)
Zawarta w dniu ............................... r. pomiędzy:

………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:           

- .......................................
oraz

............................

z siedzibą w .............................
NIP: .......................

REGON: ............................

reprezentowaną przez:

- ..........................................

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku produkcyjno – magazynowego - hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:
1) Dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

3) warunkami określonymi w niniejszej umowie;

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska;

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do natychmiastowego informowania Zamawiającego, pisemnie, o wszystkich możliwych zagrożeniach w terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy 
z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji.

4. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, 
w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za przekazany teren robót od chwili przejęcia terenu robót i zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na tym terenie, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

6. Zamówienie jest współfinansowane z projektu pt. „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez drożenie na rynek innowacyjnej platformy pod maszyny produkcyjne”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
§ 2
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach określonych w przepisie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, iż  przedmiot umowy  wykona samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów).

albo
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  w  trakcie  realizacji  zamówienia  na  roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a także odpowiednio projekty tych umów) na roboty budowlane powinny zawierać co najmniej:

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) dokładny opis zakresu podzlecanych robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą);

3) termin wykonania i odbioru zleconych robót (w tym terminy odbiorów częściowych 
i odbioru końcowego, itp., potwierdzonych rozliczeniem finansowo rzeczowym/protokołem odbioru i stanowiących podstawę do wystawienia faktur), który będzie zgodny z terminami określonymi w niniejszej umowie;

4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy 
o podwykonawstwo;
5) warunki płatności, w tym termin płatności zgodny z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu, liczony od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
6) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, a także ich zmian wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
7) zakaz zawierania umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego;
8) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a także jej zmian;
9) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi z zastrzeżeniem postanowień ust. 12;
10) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania zaległości;
11) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów 
(tj. oświadczeń, czytelnych kopii dokumentów księgowych: faktur, potwierdzeń, przelewów, rachunków itp.);
12) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;
13) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa;
14) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym artykule przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą;
15) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
16) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
17) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
6. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w okresie jednego tygodnia, więcej niż 3 projektów umów, jeżeli:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do treści projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robót do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na roboty budowlane.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od jej przedłożenia.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiającego jest w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. Jeżeli pomimo sprzeciwu Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi do robót, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres wstrzymania robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany jako zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §9 ust. 3 pkt 4 za podjęcie (pomimo sprzeciwu Zamawiającego) robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został prawidłowo zgłoszony w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §9 ust. 3 pkt 7.

13. Postanowienia ust. 3 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

15. Niezależnie od postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem licząc od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 4. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo Zamawiającego o zakończeniu wykonywania zakresu robót określonego w ofercie przez danego Podwykonawcę.

· 3

REALIZACJA UMOWY
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót w terminie do 28 lutego 2021 r.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu robót.

3. Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami, w szczególności Wykonawca musi:

1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót,

2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie, oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

3) uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania materiałów oraz sprzętu,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwać zbędne materiały, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe,

5) uporządkować teren robót wraz z terenem przyległym i przekazać go Zamawiającemu, 
w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

6) Koszt czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 5) obciąża Wykonawcę.

4. Materiały oraz wszelkie urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca na swój koszt.

5. Wykonawca oświadcza, że materiały, urządzenia, itp. użyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do materiałów, urządzeń wskazanych w ust. 6 powyżej - certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem mediów oraz utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytym stanie. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy dostęp do mediów (woda, prąd) niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zaplecze socjalne.

9. Wszelkie kwestie dotyczące gospodarowania odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu umowy należą do obowiązków Wykonawcy.

· 4

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU UMOWY
1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia:

p. ………….………………………, tel. ………………, e-mail:…………………… ……………………..;

2. Zamawiający wyznacza:

p………………..…, tel.:………….….e-mail:………….…….

jako osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień w sprawach technicznych wyłącznie w dniach roboczych w godzinach od ………….. do …………...

· 5

TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 10 miesięcy od dnia przekazania terenu robót.

2. Przekazanie terenu robót nastąpi zgodnie z §3 ust. 1 umowy.

3. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie z następującymi etapami:

Etap 1

· Roboty ziemne, fundamentowe (część instalacji wod-kan, elektrycznych (Uzmiennienie)
· Wykonanie ścian oraz stropów części biurowej 

Etap 2

· Montaż konstrukcji prefabrykowanej

· Obudowa z płyt warstwowych

· Wykonanie pokrycia dachowego 

Etap 3

· Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

· Wykonie świetlika, stolarki okiennej i drzwiowej 

Etap 4

· Roboty wykończeniowe (posadzki, tynki elewacje)

· Wyposażenie

· Doziemne instalacje oraz zbiornik

· Utwardzenie terenu
4. W skład Komisji odbiorowej wchodzą osoby wymienione w §4 ust. 1 i ust. 2.

5. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji robót.

6. Zamawiający w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższego, Zamawiający może powiadomić pisemnie Wykonawcę i powołać Wykonawcę zastępczego w celu usunięcia wad, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady powołując się na nadmierne koszty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń, opinii, decyzji, itp., o ile dotyczy.

8. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru częściowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 przedłoży Zamawiającemu dokumentację fotograficzną, pomiarową jeśli dotyczy.

9. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży Zamawiającemu atesty, certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na wbudowane materiały i urządzenia. 

10. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności:

· informacje o jakości wykonanych robót,

· ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

11. Protokół odbioru częściowego i końcowego robót stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

12. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać osobie, o której mowa w § 4 ust. 2 do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór przez osobę, o której mowa w § 4 ust. 2 nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

13. W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Strony spiszą protokół.

14. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 12, Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.

15. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej z robót zanikających. Dokumentację, należy dostarczyć na nośniku cyfrowym (np. płyta CD/DVD) etapowo w trakcie wykonywania prac.

§ 6

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości netto:....................... PLN powiększonej o podatek  VAT w wysokości …………... PLN, co stanowi wartość brutto: …………….. PLN, w tym:
Etap 1: netto:....................... PLN powiększonej o podatek VAT …..% w wysokości …………... PLN, co stanowi wartość brutto: …………….. PLN
Etap 2: netto:....................... PLN powiększonej o podatek VAT …..% w wysokości …………... PLN, co stanowi wartość brutto: …………….. PLN
Etap 3: netto:....................... PLN powiększonej o podatek VAT …..% w wysokości …………... PLN, co stanowi wartość brutto: …………….. PLN
Etap 4: netto:....................... PLN powiększonej o podatek VAT …..% w wysokości …………... PLN, co stanowi wartość brutto: …………….. PLN
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji 
i zmianom, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej umowie. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z następującymi zasadami: Płatność realizowana będzie po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji o których mowa w §5 ust. 3 niniejszej umowy
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej jest ceną ryczałtową, nie podlegającą weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac dodatkowych, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia wynagrodzenia. Oznacza to, że cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, koszty zamontowanych materiałów, wyrobów, urządzeń itp. koniecznych do wykonania przedmiotu umowy wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, koszty wszelkich czynności związanych z realizacją robót budowlanych, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty  dojazdów, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, szkolenia, wszelkie podatki opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia.
4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 powyżej.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego lub końcowego przez Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru częściowego 
i  końcowego stanowi załącznik nr 1 i 2 do umowy. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z dołączonym protokołem odbioru częściowego lub końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych.
8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub faktur, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
9. Najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzące wątpliwości dowody (tj. czytelne kopie dokumentów księgowych - faktur, potwierdzeń dokonania przelewu, rachunków itp.) potwierdzające wypłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Niezłożenie ww. dowodów zapłaty w wymaganym terminie skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu. Nie przedłożenie ww. dowodów zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odsetek od części niewypłaconego mu wynagrodzenia.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o powyższym fakcie nie zgłosi Zamawiającemu pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Wynagrodzenie, którego bezpośredniej zapłaty dokona Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 10 uwag w zakresie zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 7
RĘKOJMIA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w k.c. z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

3. Termin rękojmi wynosi 5 lat. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie oraz potwierdzi e-mailem lub pisemnie na adres Wykonawcy.

6. W terminie określonym w ust. 3 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego części lub usunięcia wady.

7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

9. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie 
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego część była już wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny/-ą od wad lub usunięcia wady.

10. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego części w terminie rękojmi odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy.

11. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.

12. W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.

13.  Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

§8

GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

1) zgodności z niniejszą umową,

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.

3. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, k.c. oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, stanowiące integralną część umowy.

4. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

5. Wykonawca udziela gwarancji na …………. miesięcy. 

6. W przypadku okresu gwarancji na zastosowane materiały, Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.

7. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta.

8. Termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku użytkowania przedmiotu Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji 
i konserwacji Wykonawcy.

10. Postanowienia zawarte w § 7 ust. 4 do 13 umowy stosuje się odpowiednio.

§ 9
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % kwoty, 
o której mowa w §6 ust. 1 umowy,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w szczególności, o których mowa w § 10 ust.1 umowy – w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §6 ust. 1 umowy,

3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie;

4) w przypadku podjęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został zgłoszony w trybie określonym w § 2 ust. 3-11 lub § 2 ust. 15 umowy – w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie;

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie;

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

7) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo, za każde zdarzenie;

4.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

6.
Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
7. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

· 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa 
i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek z poniższych okoliczności:

1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy lub nie podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty przekazania mu terenu robót lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni,

3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,

4) gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego.

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót w ciągu miesiąca od daty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

· 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 5 umowy, Strony mogą się zwrócić do niezależnego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe.

2. Jeżeli w trybie ust. 1 powyżej zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §9 ust. 5 umowy; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.

3. Jeżeli w trybie ust. 1 powyżej zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi.

§ 12
CESJA
Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej umowy.
§ 13
ZMIANY UMOWY
1. Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji:

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

3) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania /możliwości przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych,

4) konieczności wydłużenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 umowy z przyczyn wynikających z epidemii COVID-19.

5) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom,
z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, 

8) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,

9) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pod warunkiem wyrażania zgody przez Zamawiającego,

10) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie powodują zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

11) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego).
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.

4. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Data:
Data

Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ

końcowego odbioru robót

Data ……………………

1. Nazwa zadania: ..............................
2. Zamawiający: ……………………………..

3. Wykonawca: ………………………………..

Skład komisji odbiorowej:

1......................................................
2........................................................

3......................................................
4........................................................

5......................................................
6 ........................................................

po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co następuje:

1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym  - dobrze, -źle, 
z wadami wymienionymi w załączniku nr*, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć 
w terminie do dnia…………………

2. Roboty rozpoczęto dnia ...................... zakończono dn. ........................ Termin wykonania robót został - dotrzymany - przekroczony o* …………………… dni z powodu.........……………………………

Komisja postanowiła:

1. Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi*.

2. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem*…………………….......................................

Dodatkowe ustalenia stron:

.........………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

.........……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………..

Podpisy Komisji:

1......................................................
2........................................................

3......................................................
4........................................................

5......................................................
6 ........................................................

Przy udziale:

1 ....................................................                                 2……………………………………………………

3 ...................................................                                  4……………………………………..…………...

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ

częściowego odbioru robót

Data ……………………

4. Nazwa zadania: ..............................
5. Zamawiający: ……………………………..

6. Wykonawca: ………………………………..

Skład komisji odbiorowej:

1......................................................
2........................................................

3......................................................
4........................................................

5......................................................
6 ........................................................

po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co następuje:

1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym  - dobrze, - źle, 
z wadami wymienionymi w załączniku nr*, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć 
w terminie do dnia…………………

2. Roboty rozpoczęto dnia ...................... zakończono dn. ........................ 

Komisja postanowiła:

1. Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi*.

Dodatkowe ustalenia stron:

.........………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

.........……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………..

Podpisy Komisji:

1......................................................
2........................................................

3......................................................
4........................................................

5......................................................
6 ........................................................

Przy udziale:

1 ....................................................                                 2……………………………………………………

3 ...................................................                                  4……………………………………..…………...

* - niepotrzebne skreślić

� Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,


b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,


c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,


d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 


w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


� Wypełnić, jeśli są znani na etapie składania ofert.


� Skreślić, jeśli nie dotyczy.


� Należy wskazać doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema inwestycjami polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie niższej niż 1 500 000,00 zł brutto każda, z podaniem nazwy zleceniodawcy, adresu obiektu i wartości robót:





16

[image: image3.png]Eoropersi Reeczpospolita Unia Europejska
e i i
Euopelskie  py Poicia mm? et



