[image: image2.png]E‘d?gé'é“jz:kie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Et jski Fundusz Spot
Wiedza Edukacja Rozwdj - Polska Uropejski Fundusz spoteczny




PAGE  
[image: image1.png]E‘d?gé'é“jz:kie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Et jski Fundusz Spot
Wiedza Edukacja Rozwdj - Polska Uropejski Fundusz spoteczny





Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy

UMOWA 

zawarta w Krakowie w dniu ………………2023 r. pomiędzy:

Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, NIP 6762134096, REGON 357129941, wpisaną do 
Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 242, reprezentowaną przez: 

Rektora - prof. KA AFM dra Klemensa Budzowskiego, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………….,
reprezentowanym/ą przez:

……………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku dokonanego przez Zamawiającego zgodnie z zasadą konkurencyjności wyboru oferty, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, którym jest usługa montażu ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) w budynkach Uczelni (wewnętrzne ścieżki prowadzące), ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) na terenie Kampusu Uczelni (zewnętrzne ścieżki prowadzące) oraz oznakowania taśmami ostrzegawczymi krawędzi schodów, w ramach projektu: „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zwana dalej: „przedmiotem umowy”.

2. Usługa obejmuje następujące elementy:

1) montaż ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) w budynkach Uczelni (wewnętrzne ścieżki prowadzące),

2) montaż ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) na terenie Kampusu Uczelni (zewnętrzne ścieżki prowadzące),

3) oznakowanie taśmami ostrzegawczymi (maty dotykowe) krawędzi schodów wewnątrz Uczelni oraz krawędzi schodów przy Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (część budynku C), przy czym oznakowanie taśmami ostrzegawczymi obejmuje demontaż i utylizację istniejących taśm ostrzegawczych oraz montaż w to miejsce nowych taśm ostrzegawczych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, termin realizacji umowy itp., zawarte zostały w zapytaniu ofertowym z dnia …….. 2023 r. oraz w ofercie Wykonawcy z dnia …………… 2023 r., stanowiących odpowiednio Załącznik nr 2 i załączniki nr 3 do niniejszej umowy oraz jej integralną część.
4. Wykonawca oświadcza, że, zamontowane ścieżki prowadzące oraz taśmy ostrzegawcze stanowiące przedmiot zamówienia są: 
1)
fabrycznie nowe;


2)
kompletne i przeznaczone do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem;

3) wyposażone we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, określone w zapytaniu ofertowym;


4) 
wolne od wad fizycznych i prawnych.
§ 2

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1. Obowiązki Wykonawcy:

1) montażu ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) w budynkach A,B iC Uczelni (wewnętrzne ścieżki prowadzące), ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) na terenie Kampusu Uczelni (zewnętrzne ścieżki prowadzące) oraz oznakowania taśmami ostrzegawczymi krawędzi schodów wewnątrz Uczelni oraz krawędzi schodów przy Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (część budynku C), przy czym oznakowanie taśmami ostrzegawczymi obejmuje demontaż i utylizację istniejących taśm ostrzegawczych oraz montaż w to miejsce nowych taśm ostrzegawczych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami BHP, przy użyciu materiałów zgodnych z obowiązującymi Polskimi Normami (PN);

2) dostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgodność zamontowanych ścieżek prowadzących oraz taśm służących do oznakowania krawędzi schodów z Polskimi Normami (PN), obowiązującymi przepisami - karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty; 
3) zapewnienie 24 miesięcznej gwarancji i serwisu na przedmiot zamówienia. 
2. Obowiązki Zamawiającego:

1) odbiór przedmiotu umowy zgodnie z § 5 umowy,

2) zapłata Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.
§3

PODWYKONAWCY

1.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy wykonanie części przedmiotu umowy powierzy podwykonawcy, za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne oraz za rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca.

2.
Niezależnie od powyższego na Wykonawcy spoczywa obowiązek każdorazowego uprzedniego poinformowania Zamawiającego na piśmie o tym, że korzysta on z usług podwykonawcy 
z jednoczesnym wskazaniem zakresu obowiązków podwykonawcy.
§4

DOSTAWA I WYMIANA 
1. Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 14.07.2023 r. Montaż przedmiotu umowy odbędzie się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00. Z uwagi na fakt, że roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym (czynnym), Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części prac przez Wykonawcę poza ww. godzinami pracy Zamawiającego.
2. Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego dopiero 
z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru.

3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1.
4.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym montażu  ścieżek prowadzących oraz oznakowaniu krawędzi schodów celem dokładnego ustalenia terminu realizacji z kierownikiem obiektu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a powiadomienie powinno nastąpić z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu.  
5.
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdyby dostarczone i wymienione drzwi były niezgodne z opisem zawartym w ofercie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z ofertą.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, zobowiązany jest do zabezpieczenia oraz sprzątania na bieżąco miejsc, w których prowadzone są prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności do usuwania na bieżąco wszelkiego rodzaju kartonów, opakowań i innych odpadów nagromadzonych w trakcie montażu.
7. Po zakończeniu prac związanych z dostawą i wymianą drzwi, Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia posprzątanego i czystego miejsca, w którym były prowadzone prace. 
8.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym środkiem transportu bądź za pośrednictwem profesjonalnej firmy transportowej na własny koszt i ryzyko. W przypadku powierzenia transportu osobom trzecim odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. 

9.
 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pomieszczeń, 
w których wykonywał montaż przedmiotu umowy, jak również za uszkodzenia ciągów komunikacyjnych, z których korzystał i jest zobowiązany do ich naprawienia. 
§ 5

ODBIÓR 

1.
Po zakończeniu montażu ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych w budynkach Uczelni (wewnętrzne ścieżki prowadzące), ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych na terenie Kampusu Uczelni (zewnętrzne ścieżki prowadzące) oraz oznakowaniu taśmami ostrzegawczymi krawędzi schodów, a także posprzątaniu miejsca pracy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

2.
Odbiór odbywa się w terminie uzgodnionym przez Strony, przy uczestnictwie upoważnionych przedstawicieli stron.

3.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru dokumentację opisaną w § 2 umowy. 

4.
Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających zgodność ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym.

5.
W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości montażu tj. zgodności przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w ofercie Wykonawcy oraz możliwości prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem i bezpiecznego użytkowania.

6.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na piśmie w protokole odbioru. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze Zamawiający przerwie czynności odbiorowe, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przeszkód w realizacji odbioru.

7.
Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie powiadomi Zamawiającego 
o gotowości do odbioru. 

8.
Z odbioru przedmiotu umowy strony sporządzą protokół odbioru (protokół zdawczo-odbiorczy).
§ 6

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: …………………………..  zł netto (słownie:  ……………….…………………… złotych netto), ……….………. zł brutto (słownie:  ……………….…………………… złotych brutto ), w tym za: 

1) Montaż ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) w budynkach Uczelni (wewnętrzne ścieżki prowadzące) 

kwota ………………………………………………. zł netto (słownie:  ……………….…………………… złotych netto) ……………………………….. zł brutto (słownie:  ……………….…………………… złotych brutto),
2) Montaż ścieżek prowadzących oraz płyt ostrzegawczych (pól uwagi) na terenie Kampusu Uczelni (zewnętrzne ścieżki prowadzące) 
kwota ………………………………………………. zł netto (słownie:  ……………….…………………… złotych netto) ……………………………….. zł brutto (słownie:  ……………….…………………… złotych brutto),
3) Oznakowanie taśmami ostrzegawczymi (maty dotykowe) krawędzi schodów wewnątrz Uczelni oraz krawędzi schodów przy Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (część budynku C),
kwota ………………………………………………. zł netto (słownie:  ……………….…………………… złotych netto) ……………………………….. zł brutto (słownie:  ……………….…………………… złotych brutto).

2.  Cena wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z usługą oraz  podatek VAT. 

3. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni roboczych od podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Zamawiający dokona płatności w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT od Wykonawcy w formie elektronicznej, które przesłana będzie na adres: faktury@afm.edu.pl.  

5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§7

GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca zapewnia ……. miesięczną gwarancję i serwis na przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 
2. Okres gwarancji zaczyna biec od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

1)
dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub usterek w terminie 5 dni roboczych, przy wymaganym czasie reakcji serwisu 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia;

2)
wymiany przedmiotu umowy (lub za zgodą Zamawiającego jego elementów) na fabrycznie nowy (nowe), jeżeli mimo trzech napraw nadal wykazuje on wady lub usterki.
4. 
Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. 

5. 
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o wszystkie okresy, kiedy przedmiot umowy był w naprawie gwarancyjnej, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu zakończenia naprawy.

6. 
Jeżeli w wykonaniu gwarancji Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania Zamawiającemu rzeczy wolnej od wad; jeżeli Wykonawca wymieni część rzeczy termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej.
7. 
Zgłoszenia stwierdzonych wad lub usterek dokonywać będą uprawnione przez Zamawiającego osoby, poprzez przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mailowy Wykonawcy. 
8. 
W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad lub usterek w terminie określonym w ust. 3 pkt 1 lub nie dotrzyma terminu ustalonego zgodnie z ust. 4, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów. 
9. 
Obciążenie Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3.
§ 8

KARY UMOWNE I PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% wartości umowy brutto.

2. W przypadku opóźnienia w dostawie i wymiany przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez strony terminu, jednak nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy.
3. W przypadku zwłoki przy naprawie zgłoszonych usterek (przez cały okres obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 7 ust. 3 pkt 1 lub ust. 4.  
4. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) Wykonawcy wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego niezależnie od kar umownych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie niepodjęcia przez Wykonawcę obowiązków po podpisaniu umowy lub opóźnieniem się rozpoczęcia lub zakończenia przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca zakończył pracę we wskazanym terminie. 
§ 9
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa krajowego lub UE lub zmiany wytycznych horyzontalnych lub programowych, albo ujawnienia się takiej ich interpretacji, która nie była wcześniej brana pod uwagę przez Zamawiającego i Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić zmiany sposobu realizacji umowy lub zakresu świadczeń Wykonawcy spowodowane ww. zmianami;

2) jeżeli wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych z realizowanym przez Zamawiającego projektem lub innymi równolegle realizowanymi projektami, bądź pozostających w związku z innymi obszarami działalności Zamawiającego, ujawni się potrzeba wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dopuścić takie zmiany;

3) jeżeli wskutek zmniejszenia budżetu realizowanego projektu ujawni się potrzeba modyfikacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dopuścić zmiany w tym zakresie;

4) jeżeli z powodu zmian w strukturze lub organizacji Zamawiającego ujawni się potrzeba wprowadzenia zmian co do zakresu prac Wykonawcy, terminów, ilości publikacji itp., Zamawiający może dopuścić zmiany w tym zakresie.

2. Zamawiający dopuszcza ponadto zmiany warunków realizacji i zakresu umowy spowodowane:

1) zaistnieniem niezależnych od Stron okoliczności skutkujących koniecznością ograniczenia lub rezygnacji z określonej części zamówienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zaistnieniem trudnej do przewidzenia okoliczności prawnej, technicznej, ekonomicznej lub organizacyjnej, skutkującej tym, że wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem stało się niemożliwe lub nie leży w interesie Zamawiającego,

3) wystąpieniem siły wyższej.

3. Zmiana końcowego terminu realizacji zamówienia jest możliwa wyłącznie z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub ze względu na ważne okoliczności niezależne od Stron, takie jak:

1) przestoje i opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

2) opóźnienia w finansowaniu projektu,

3) inne ważne przyczyny niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość wprowadzenia innych zmian do umowy w przypadku, gdy okaże się to konieczne dla wykonania umowy lub jej części z powodów, których mimo zachowania należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zmiany umowy nie mogą zmieniać jej charakteru, ani naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie.

6. Zmiany nieistotne mogą być wprowadzane do umowy bez zachowania powyższych zasad. W szczególności za nieistotne uważa się:

1) zmiany terminów, o ile nie wpływa to na końcowy termin realizacji całego zamówienia; 

2) poprawienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych;

3) zmiany danych teleadresowych, zmianę nazwy, zmianę osób upoważnionych do reprezentacji, zmiany przyjętego sposobu komunikowania się stron itp., 

4) zmiany polegające na uszczegółowieniu, wykładni lub doprecyzowaniu poszczególnych zapisów umowy, o ile nie zawierają się one w zmianach określonych, powyżej jako istotne.

§ 10
OSOBY DO KONTAKTU

Zamawiający i Wykonawca określają, że poniższe osoby będą odpowiedzialne za wymianę dokumentów oraz informacji w kwestiach dotyczących wykonywania czynności przewidzianych niniejszą umową:

1) ze strony Zamawiającego:  ……………, e-mail; tel.………
2) ze strony Wykonawcy:        ……………..e-mail; tel.……..
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej działaniem siły wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie i Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, dotyczących tajemnic prawnie chronionych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

Załączniki: 

1) Klauzula Informacyjna w oparciu o wymogi Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO) 

2) Zapytanie ofertowe z dnia ……………… 2023 r.
3) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 2023 r.
Załącznik nr 1

Klauzula Informacyjna w oparciu o wymogi Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Przyjmuję do wiadomości, że:

1)
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie).

2)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3)
Podanie danych osobowych jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „Wytyczne”, a także jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.

5) 
Odbiorcami danych będą podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych oraz które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6)
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji, których dotyczy art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO (ograniczenie prawa do usunięcia danych osobowych) art. 18 ust. 2 RODO (ograniczenie przetwarzania danych osobowych) oraz art. 21 RODO (ograniczenie prawa sprzeciwu).

7) Przysługuje mi też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych nadzorującym prawidłowość przetwarzania w.w. danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl.

[image: image1.png][image: image2.png]