UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ

zawarta w dniu ..... ..... 2023 r. we Wrocławiu

pomiędzy:

Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000438858, REGON 02200372500000, NIP 8952017147,

reprezentowana przez Ks. Adama Derenia – Prezesa Zarządu

zwana w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

..................................................................................

ul. ...................................................... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ................. NIP: ..................., REGON: ........................,

reprezentowaną przez ......................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę (dalej „Umowa”) o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania obejmującego dostawę i montaż stolarki okiennej do obiektów Archidiecezjalnego we Wrocławiu, w ramach projektu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Śląska - przebudowa i zintegrowany remont konserwatorski Muzeum Archidiecezjalnego oraz adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu"” (dalej: Przedmiot umowy).

- Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie postanowień niniejszej umowy w oparciu o:

- Projekt budowlany autorstwa „VIllart” Bogdan Kołtowski;

- Dokumentację techniczną zamówienia;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

których wersje elektroniczne zostały udostępnione przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym dokonał wizji lokalnej placu budowy w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych materiałów, przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych do nich.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do dnia gotowości do odbioru końcowego (zakończenia robót) kompletną dokumentację odbiorową (w języku polskim) w 3 egz., tj. komplet projektów powykonawczych (rysunki, opisy), wraz z kompletem dokumentów i dopuszczeń wymaganych prawem dla wbudowanych materiałów i urządzeń (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, karty gwarancyjne, dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcje obsługi i inne), protokoły z pomiarów, badań, sprawdzeń wraz z wymaganymi prawem lub przez Zamawiającego dokumentami. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji powykonawczej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej (rysunki, opisy) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i opracowań utworu oraz w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono utwór, jak również w zakresie dokonania zmian lub uzupełnień określonych w art. 57 ust. 4 ustawy prawo budowlane.

- Wykonawca oświadcza, iż zarówno Wykonawca, jak i osoby działające na jego zlecenie lub pod jego kierownictwem mają odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i wiedzę, znają sztukę budowlaną oraz dysponują odpowiednim sprzętem i wyposażeniem.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia dla realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy Prawo budowlane, Kierownik Budowy w związku z robotami budowlanymi ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,

- Jeśli wykonanie przez Wykonawcę robót zamiennych lub wykonanie przez Wykonawcę poleceń Kierownika Budowy prowadziłoby do zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykonania robót, rozliczenie różnicy wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych najbardziej aktualnych w odniesieniu do daty wykonania robót zamiennych lub poleceń Kierownika Budowy.

§ 2.

# TERMINY

- Terminy realizacji Przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcie – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – udostępnienie frontu robót przez Zamawiającego, dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowej i okna wzorcowego;

  - realizacja przedmiotu umowy, osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego i przekazanie dokumentacji odbiorowej – w terminie do dnia ... ...................... 2023 r.

§ 3.

# PRZEDSTAWICIELE STRON

- Z ramienia Zamawiającego: ............................................

- Z ramienia Wykonawcy: ...........................................

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy zaleceń związanych z jakością, ilością i terminem wykonywanych robót.

- Zamawiający może zażądać w każdym czasie od Wykonawcy zmiany osób wskazanych w ust. 2, jeżeli uzna, że nie wykonują bądź nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z umowy.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:

- Zamawiający:  e-mail: .................................................... lub Pl. Katedralny 5a 53-238 Wrocław

- Wykonawca: ...........................................

Strony będą komunikować się w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na wyżej wskazane adresy e-mail, chyba że przepisy prawa lub postanowienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 4

# OBOWIĄZKI i ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do koordynacji prowadzonych robót z pozostałymi robotami wykonywanymi na placu budowy i podporządkowania się w tym zakresie decyzjom Zamawiającego i Kierownika Budowy;

- do pozostawienia, za potwierdzeniem Zamawiającego, czystości na placu budowy po zakończonym dniu pracy;

- do utrzymania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z budowy;

- do wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które posiadają atesty, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa B oraz wszelkie inne dopuszczenia (deklaracje zgodności) umożliwiające zastosowanie w budownictwie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kart materiałowych materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem i zamontowaniem na przedmiotowej inwestycji wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość ich zastosowania w świetle ustawy o wyrobach budowlanych. Zamawiający w terminie 7 dni potwierdzi prawidłowość dla materiału dla którego przedstawiono kartę materiałową.

- do ochrony przed uszkodzeniami wykonanych przez siebie robót i materiałów przeznaczonych do prac oraz bezwzględnej ochrony i zabezpieczenia istniejącego obiektu i zrealizowanych już innych robót;

- do bezwzględnej ochrony i zabezpieczenia istniejącego obiektu i zrealizowanych już robót w ramach prowadzonych przez Wykonawcę prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uchybień tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z naprawą szkód, niezależnie od wysokości tychże kosztów;

- do przestrzegania na placu budowy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż. i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach w zakresie robót objętych niniejszą Umową. c;

- do przestrzegania przepisów porządkowych w zakresie robót objętych niniejszą Umową, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i Kierownika Budowy;

- do niezwłocznego dokonania we własnym zakresie i na własny koszt napraw wszelkich uszkodzeń powstałych w obiekcie w czasie wykonywania robót, a wynikłych z bezpośrednio lub pośrednio z działań Wykonawcy;

- do wyposażenia pracowników Wykonawcy w kamizelki/ubrania robocze z nazwą firmy oraz w imienne identyfikatory;

- stosowania się do poleceń Kierownika Budowy i kierowników robót w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie środki ochrony osobistej, zabezpieczenie swoich prac i wykonujących je pracowników, wydzielenie i zabezpieczenie stref swoich prac, które mogą oddziaływać lub wpływać na inne roboty prowadzone przez Zamawiającego. Zamawiający lub Kierownik Budowy może nakazać wykonanie i zastosowanie przez Wykonawcę szczególnych środków ochronnych, jeśli uzna to za konieczne.

- Wykonawca za zużywanie mediów na cele zaplecza socjalnego zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z faktycznie zużytych ilości mediów, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca za korzystanie z zaplecza socjalnego zapewnionego przez Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą 1,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, która to kwota będzie potrącana z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Wszelkie wnioski, prośby i wystąpienia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego muszą mieć formę pisemną.

- Wszelkie niedotrzymanie lub uchybienia ze strony Wykonawcy warunków określonych w niniejszym paragrafie skutkować będą natychmiastowym wstrzymaniem przez Zamawiającego tej części robót realizowanych przez Wykonawcę, w zakresie których zostało stwierdzone niedotrzymanie warunków lub uchybienie.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody;

- koordynacji robót Wykonawcy z pozostałymi robotami wykonywanymi w ramach przedmiotowej inwestycji;

- zapłaty za prawidłowo wykonane roboty;

- odebrania prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy;

- ustanowienia Kierownika Budowy.

§ 5.

# WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: wartość netto: ..................... zł, podatek VAT 23%: ..................... zł, wartość brutto: ....................... zł (słownie: .................................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wykonanie wszelkich robót i czynności, których wykonanie jest konieczne do kompletnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy (oraz załącznikami do umowy) wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: roboty przygotowawcze, koszty robót porządkowych, koszty prób, sprawdzeń i pomiarów, wszelkich wymaganych odbiorów i dopuszczeń (w tym zewnętrznych), koszt utylizacji zdemontowanej stolarki, a także materiały pomocnicze i uzupełniające.

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust. 1 będzie niezmienne przez cały okres realizacji prac i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (z zastrzeżeniem postanowień § 12).

§ 6.

# FAKTUROWANIE

- Rozliczenie za Przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz na dwa tygodnie oraz na podstawie faktury VAT końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia każdej z faktur VAT częściowych jest protokół odbioru częściowego podpisany przez Wykonawcę,  Kierownika Budowy , Kierownika Robót i Kierownika Projektu, z kompletem niezbędnych dla danego elementu dokumentów wymienionych w Umowie.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Wykonawcę, Kierownika Budowy, Kierownika Robót i Kierownika Projektu, z kompletem dokumentów wymienionych w Umowie.

- Faktura Wykonawcy płatna będzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty złożenia faktury do Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Przedmiot umowy posługując się Podwykonawcami podstawą zapłaty poszczególnych części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą doręczone Zamawiającemu pisemne oświadczenia Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim, wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed terminem płatności faktury, będą składane zgodnie z odpowiednio zmodyfikowaną, uprzednio zatwierdzoną przez Zamawiającego, treścią wzoru oświadczenia. W przypadku, gdy złożenie oświadczeń wskazanych powyżej nie jest możliwe Wykonawca może złożyć inne dokumenty potwierdzające rozliczenie wymagalnych wierzytelności podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę dla realizacji prac.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej łącznie kwocie wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, których oświadczenia, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie zostały złożone, przy czym wstrzymana cześć wynagrodzenia będzie wówczas wypłacana Wykonawcy sukcesywnie wraz z przedłożeniem kolejnych brakujących oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej. W przypadku, gdy złożenie oświadczeń wskazanych powyżej nie jest możliwe Wykonawca może złożyć inne dokumenty potwierdzające rozliczenie wymagalnych wierzytelności podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę dla realizacji prac.

- Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 7.

## ODBIÓR

- Przy realizacji Przedmiotu umowy obowiązują następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiory częściowe;

c) odbiór końcowy;

d) odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca ma obowiązek wezwać przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych do odbioru wszystkich robót zanikających lub ulegających zakryciu – w przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający może zażądać odsłonięcia i ponownego bezpłatnego wykonania tych prac. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie zakończony w terminie 1 dnia roboczego chyba, że wystąpią przeszkody do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru każdego z elementów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych. Wykonawca ma obowiązek do zgłoszenia do odbioru dołączyć wszystkie dokumenty i materiały odbiorowe dotyczące danego elementu pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia gotowości do odbioru. Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru – pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia przez Wykonawcę i odmowy przyjęcia zgłoszenia do odbioru – jest sprawdzenie i potwierdzenie przez Nadzór Inwestorski zakończenia wykonywania zgłaszanego zakresu robót oraz kompletności dokumentacji odbiorowej dokonane w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę planowanej gotowości do odbioru. Odbiór elementów wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zostanie zakończony terminie 5 dni od daty jego rozpoczęcia, chyba że wystąpią przeszkody do odbioru robót wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o planowanej gotowości do odbioru końcowego z wyprzedzeniem min. 10 dni. Wykonawca ma obowiązek do zgłoszenia do odbioru dołączyć wszystkie dokumenty i materiały odbiorowe pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty osiągnięcia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego – pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia przez Wykonawcę i odmowy przyjęcia zgłoszenia do odbioru – jest sprawdzenie i potwierdzenie przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót oraz kompletności dokumentacji odbiorowej dokonane w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę planowanej gotowości do odbioru zgodnie z ust. 4. Odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia chyba że, wystąpią przeszkody do jego odbioru.

- Zakończeniem czynności odbiorowych jest podpisanie przez Strony niniejszej umowy oraz Nadzór Inwestorski Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru wad lub usterek:

- nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 10 dni, chyba że nie został wykonany cały przedmiot umowy – w takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić odbioru;

- nie nadających się do usunięcia:

- gdy wady lub usterki umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne Wykonawcy;

- gdy wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać nieodpłatnego wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez wpływu na umowne terminy wykonania i odbioru.

8. Jeśli w okresie gwarancji lub rękojmi zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia

- gdy wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie;

- gdy wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne;

- gdy wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać nieodpłatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w zakresie niezbędnym do usunięcia wad lub usterek.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszty usunięcia byłyby niewspółmierne do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub usterek lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający – po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub usterek z zakreśleniem mu dodatkowego 14 dniowego terminu od daty doręczenia wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu – ma prawo zlecić usunięcie tych wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku usunięcia wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

§ 8.

# KARY UMOWNE

# Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z elementów Przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt c) Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego odpowiadającego wymogom opisanym w § 4 ust. 1 pkt b) umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy dla części Umowy od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający od Umowy odstąpił,

- w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000 zł + 5% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

- w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 10.000 zł + 5% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

- w razie zmiany umowy o podwykonawstwo uprzedniego zawiadamiania Zamawiającego - w wysokości 10.000 zł + 5% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- za niedoręczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uiszczenie, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub nieprzedłożenia oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim na wzorze oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy – w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek niedoręczenia oświadczenia lub niedoręczenia oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy;

- za naruszenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy, trwającego lub powtarzającego się pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia określonej czynności lub zaniechania naruszeń, w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każde powtórne naruszenie lub za każdy dzień trwania naruszenia po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego;

- Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Suma kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wartości brutto przedmiotu umowy.

§ 9.

ODSTĄPIENIE

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia i dotyczyć niewykonanej części Przedmiotu umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do:

- sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- zajęcia majątku Wykonawcy w celu wyegzekwowania należności głównej w wysokości minimum 5% wartości brutto wynagrodzenia umownego Wykonawcy, utrudniającego realizację umowy;

- w przypadku wystąpienia nieuzasadnionej przerwy w realizacji Przedmiotu umowy trwającej łącznie dłużej niż 14 dni i po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do podjęcia robót;

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego odpowiadającego wymogom opisanym w § 4 ust. 1 pkt b) umowy przekraczającej 14 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b) umowy;

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z elementów Przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy przekraczającej 21 dni w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 1;

- co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź też dokonania takich bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia określonych działań lub zaniechania naruszeń dalej realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z Umową;

- gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy i pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia określonych działań lub zaniechania naruszeń dalej narusza postanowienia Umowy;

- w przepadku gdy Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z § 8 Umowy, przekracza 20 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), określonego w § 5 ust. 1 umowy;

- przerwa Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu umowy przekroczy łącznie 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy;

- zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt b) Umowy lub w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt c) i d) Umowy przekroczy 30 dni.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanym w sytuacji, gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania zobowiązania umownego w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 10.

PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty budowlane.

2.    Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

4.       Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

5.   Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

6. 	Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do:

1) 	uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane,

2) 	przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

3) 	przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) 	ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

5) 	zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. 	Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia informujące podwykonawcę, że:

1) 	jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) 	jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. 	Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej stosowanych odpowiednio.

10. 	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

11. 	Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez podwykonawców.

12.     Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi postanowienia dotyczącego ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż takie samo postanowienie zostanie wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

13. 	W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienie powyżej zostanie wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

14.  Wykonawca zobowiązuje się, że umowa o podwykonawstwo nie będzie zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty i użyte materiały oraz udziela gwarancji jakości na zamontowane urządzenia na okres taki jak wynikający z gwarancji producenta, nie krótszy jednak niż 24 miesiące. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 60 (sześćdziesiąt miesięcy) od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad lub usterek, których istnienie uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad lub usterek.

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. na dzień zawarcia umowy kwotę ... (słownie: .......................).

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 3 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego) lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% tj. w wysokości ............................. zł nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj. od podpisania przez przedstawicieli stron i nadzór inwestorski protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- pozostałe 30% tj. w wysokości .............................. zł zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zwrócone zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt a) do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek i nieprawidłowości wskazanych w protokole odbioru końcowego.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt b), do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego.

§ 12.

# ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

  - nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,

  - zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,

  - zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,

  - zaistnienia siły wyższej,

  - zmiany przepisów prawnych,

  - trwających lub przedłużających się procedur zamówień publicznych, oraz procedur związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,

  - konieczności rozszerzenia lub zawężenia zakresu Przedmiotu umowy, w szczególności liczby i zakresu zadań w ramach umowy, przy czym ograniczenie zakresu zamówienia nie może przekroczyć 90% kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia.

- Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez Zamawiającego.

- Ustala się  następujące  zasady  wprowadzania  zmian  wysokości  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy,  w  przypadku  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją zamówienia:

        - poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w następujący sposób: materiały lub koszty wykonania usługi muszą wzrosnąć lub obniżyć się o 10% w skali 3 miesięcy;

        - początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;

        - zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób:

- przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

- przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów  lub  kosztów  na  koszt  wykonania zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od terminu składania ofert po upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert;

        - maksymalna wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% ceny ofertowej.

- Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest nadto przedłożyć:

  - wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie,

  - wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,

  - podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,

  - kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy po zmianie,

  - wskazanie daty, od której koszty wykonanie przedmiotu umowy uległy zmianie.

- Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa powyżej będzie się opierała wyłącznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie wyższej niż stawki i ceny przyjęte przez Wykonawcę w Ofercie z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku w Ofercie odpowiednich stawek i cen jednostkowych, zmiana wysokości Wynagrodzenia zostanie ustalona w drodze negocjacji Stron na podstawie złożonej przez Wykonawcę kalkulacji nie odbiegającej od przeciętnych cen rynkowych.

- Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się w szczególności taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, a jednocześnie jest niezwykły, niebywały, wyjątkowy, normalnie niespotykany. Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło przyrodnicze (nieurodzaj, niezwykle surowa zima), jak i społeczne (wojna, gwałtowna zmiana ustroju politycznego). Jako przykłady zdarzeń powodujących nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się epidemie, operacje wojenne, strajki generalne, różnego rodzaju klęski żywiołowe, nadzwyczajną, szczególnie głęboką zmianę sytuacji gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją, gwałtownym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadłościami przedsiębiorstw, czy gwałtowną zmianę poziomu cen na określonym rynku, czy długotrwały paraliż środków transportu lub łączności czy zmiana ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa.

- Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności, takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych.

- Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności, takich jak: wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, nieprzewidzianych dokumentacją podziemnych elementów konstrukcyjnych, napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały.

- Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności, takich jak: trzęsienie ziemi, podtopienia, powodzie, pożary, huragany, trąby powietrzne, upadek statku powietrznego.

- Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy.

- Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy w razie braku porozumienia Stron, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Zamawiającego					Za Wykonawcę

Załączniki do umowy:

  - Ogłoszenie o zamówieniu

  - Oferta wykonawcy wraz z załącznikami