**Przedmiar robót**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi,**

przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół, w ramach projektu „Przełamując falę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie; z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0701/19.

**Budowa:** Prace budowlano-remontowe i dostosowawcze placówki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

**Lokalizacja:** ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół

Przewiduje się wykonanie następujących prac:

1. Zakup materiałów zgodnych z oczekiwaniami zamawiającego
2. Remont dwóch pomieszczeń: sala nr 3, sala nr 4 z **załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego** - *Projekt pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół*
* zbicie naruszonych luźnych, spękanych tynków ścian i sufitów
* usunięcie łuszczącej się farby
* budowa dwóch ścianek działowych w jednym z pomieszczeń o powierzchni 6,24x11,35m2
* obudowa g-k kanałów wentylacyjnych, grzewczych oraz prace wykończeniowe
* montaż dwóch par drzwi przystosowanych do ON w nowopowstałych ścianach
* gruntowanie i szlifowanie ścian i sufitów pod malowanie
* malowanie ścian i sufitów
* wykonanie nowych warstw wykończeniowych posadzek PCV lub szlifowanie obecnej nawierzchni w dwóch salach
* zakup i montaż wybranych przez zamawiającego opraw oświetleniowych
* ułożenie cokołów i listew przypodłogowych lub renowacja obecnych
* roboty instalacyjne i elektryczne
1. Adaptacja części wspólnych.
* adaptacja części wspólnych dla ON tj. toaleta i uchwyty łazienkowe, dekonstrukcja ścianki działowej, ułożenie płytek, montaż 2 uchwytów na ON, gruntowanie i malowanie ścian w toalecie o pow. 3,47 m2
* zamontowanie podjazdu dla ON przy drzwiach wejściowych do budynku
* odświeżenie części wspólnych szatni o pow. 9.63 m2 poprzez malowanie
* powieszenie luster na dużej Sali, która jest częścią wspólną
* prace porządkowe po wykonanych w/w robotach remontowo- renowacyjnych