UMOWA  Nr PU-251-11-…/23

Wykonanie ekspertyzy studni 1W, 6b, 16a,12a na SUW Zawada

Dnia ………………………. pomiędzy:

1. Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042312, z kapitałem zakładowym w wysokości 303 605 000,00 zł, posiadającą NIP: 7540334702, którą reprezentuje:

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

2. ......................................................................................... zarejestrowaną/-ym w ………………………, pod numerem ............................. posiadającą/-ym NIP..........................., mającą/-ym siedzibę w ……………………….., którą/-ego reprezentuje:

- ......................................................................................................

- ......................................................................................................,

zwaną/-ym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Umowa została zawarta w wyniku postępowania powyżej 130 000,00 zł, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., w trybie przetargu niegraniczonego, na zadanie: „Wykonanie ekspertyzy studni 1W, 6b,16a,12a na SUW Zawada”.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej ekspertyzy diagnostycznych badań geofizycznych w 4 otworach studziennych nr 1W, 6b, 16a,12a w miejscowości Zawada pod Opolem, w celu diagnostyki ich stanu technicznego, zwanej dalej Ekspertyzą.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy, który zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie (zwanej dalej SIWZ), stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz na bieżąco uzgadniać wszystkie rozwiązania z Zamawiającym.

- Do wykonania Ekspertyzy mogą zostać zastosowane następujące techniki: CAL, EMDS, SGL, DENS, NEUT, FLOW, SAL/TEMP. Szczegółowy opis wybranych technik pomiarowych znajduje się w SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zasady współpracy przy wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy Strony ustalą po zawarciu umowy.

- Wykonawca oświadcza, co następuje:

      - przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z niniejszą umową, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz SIWZ, a także zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa;

      - za skutki nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego odpowiada wyłącznie Wykonawca;

      - osoby realizujące umowę posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania umowy, w szczególności spełniają wymogi, o których mowa w SIWZ.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy, zapozna się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców Realizujących Prace na Terenie Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. (zwaną dalej Instrukcją BHP), którą osoba wskazana w § 4 ust. 1 pkt 1 przekaże mu niezwłocznie po zawarciu umowy; jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji BHP (w tym również podpisania wszelkich oświadczeń, o których mowa w Instrukcji BHP) oraz oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub naruszenia postanowień Instrukcji BHP.

- Zakres Ekspertyzy obejmuje:

- Ocenę ogólnego stanu technicznego wnętrza orurowania (TV, OBI - w przypadku studni W1);

- Weryfikację konstrukcji orurowania i jej zgodności z projektem (TV, CAL, EMDS, opcjonalnie ABI - w przypadku studni W1);

- Ocenę skorodowania / grubości ścianki orurowania osłonowego (CAL, EMDS);

- Ocenę wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni poza-rurowej (SGL, DENS, NEUT, CBL – w przypadku studni W1);

- Ocenę stanu obsypki filtracyjnej (SGL/GR, FLOW);

- Wyznaczenie rozkładu dopływów wód do otworu (FLOW);

- Ocenę warunków fizykochemicznych (SAL, TEMP);

- Analizę strefowej wydajności otworu (FLOW);

- Analizę ewentualnej problematyki napływu wód niepożądanych (TV, FLOW, SAL, TEMP);

- Analizę hydrodynamiczną otworu w stanie spoczynku (FLOW, SAL, TEMP);

- Analizę procesów kolmatacji w otworze (SGL, FLOW, TV);

- Weryfikacja szczelności złączy rurowych (TV, OBI lub ABI - w przypadku studni W1);

- Weryfikację zgodności profilu geologicznego z dokumentacją (SGL/GR).

- Zamawiający posiada profile geologiczne, pomiary wydajności i pomiary zwierciadeł wody oraz analizy fizyko-chemiczne wody, dotyczące studni, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- udostępniania Wykonawcy obiektów, których dotyczy ekspertyza, na warunkach określonych w niniejszej umowie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, 24 godziny/dobę;

- zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów (woda, prąd);

- udostępnienie agregatu pompowego;

- zapuszczenie agregatu pompowego;

- wyjęcie agregatu pompowego celem wykonania ekspertyzy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, zobowiązany jest do:

- przedstawienia, przed przystąpieniem do sporządzania Ekspertyzy, harmonogramu prowadzenia oględzin i prac na obiektach (o których mowa w § 1 ust. 2) w celu udostępnienia mu ich przez Zamawiającego;

- wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o zezwolenie na wjazd na teren należący do Zamawiającego (gdzie usytuowane są obiekty, o których mowa w § 1 ust. 2), w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca powinien podać zestawienie osób i pojazdów, których to zezwolenie ma dotyczyć;

- udostępniania do wglądu osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, w każdym momencie trwania umowy, na żądanie Zamawiającego – wszelkich informacji i dokumentów, mających związek z realizacją umowy;

- informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub innego podobnego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub ogłoszenia;

- osoby wykonujące Ekspertyzę na terenie należącym do Zamawiającego będą zabezpieczone w niezbędny, specjalistyczny sprzęt do wykonania przedmiotu umowy, będą dysponowały środkami ochrony indywidualnej i będą prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP;

- przestrzegania przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji zadania objętego niniejszą umową;

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody na obiektach objętych ekspertyzą, zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową;

- opracowania Ekspertyzy z należytą starannością, uwzględniając wszystkie aspekty techniczno-technologiczne, architektoniczne oraz inne niezbędne do rzetelnego i fachowego wykonania przedmiotu umowy;

- przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową;

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową;

- zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- interpretacji wyników Ekspertyzy;

- zapewnienia odpowiedniego sprzętu do wymaganych technik pomiarowych.

§ 3

REALIZACJA UMOWY – TERMIN

- Termin realizacji: od 20.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

- Wraz z Ekspertyzą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że jest ona zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Z czynności odbioru Ekspertyzy zostanie spisany protokół odbioru.

- Jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdzi braki w Ekspertyzie, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego jej uzupełnienia. W przypadku stwierdzenia tych braków, za datę przekazania kompletnej Ekspertyzy uznaje się dzień, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu uzupełnioną Ekspertyzę, z tym zastrzeżeniem, że do naliczenia kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy nie wlicza się okresu, w którym Zamawiający dokonywał sprawdzania Ekspertyzy (okres pomiędzy datą przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy przez Wykonawcę a datą, w której Zamawiający wezwał Wykonawcę do jego uzupełnienia).

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

  - Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

- po stronie Zamawiającego: ………………………….…....……, tel. służbowy: ………………………..,

- po stronie Wykonawcy: ……………………………………..……, tel. służbowy: ………………………..

  - Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 7 i nie wymaga aneksu, a jedynie poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.

§ 5

WARTOŚĆ UMOWY, ZASADY ROZLICZEŃ

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, wynosi netto: ……………zł (słownie: ……………………………… 00/100zł), w tym:

- cena za Ekspertyzę studni 1W wynosi netto: ………………………. zł,

- cena za Ekspertyzę studni 6B wynosi netto: ………………………. zł.

- cena za Ekspertyzę studni 16a wynosi netto: ………………………. zł.

- cena za Ekspertyzę studni 12a wynosi netto: ………………………. zł.

- Do kwoty netto wynagrodzenia Wykonawca dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza, że nie będzie ono waloryzowane, ani w żaden sposób zmieniane. Wynagrodzenie to obejmuje:

- koszty wykonania usługi (wszystkich obowiązków wynikających z umowy i SIWZ), koszty dojazdów i transportu, koszty związane z używaniem sprzętu (poza sprzętem do wykonania odkrywek fundamentów, który zapewni Zamawiający),

- honorarium za przeniesienie praw autorskich do Ekspertyzy,

- koszty związane z udzieloną gwarancją i rękojmią,

- opłaty administracyjne,

- zyski, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze – z wyjątkiem podatku VAT,

- ubezpieczenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą rozliczenia za wykonanie umowy będzie jedna faktura, wystawiona po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej Ekspertyzy oraz podpisaniu przez Strony protokołu odbioru Ekspertyzy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Płatność za przedmiot umowy zrealizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: według danych zawartych w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Po uiszczeniu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Ekspertyza staje się własnością Zamawiającego, a Wykonawca nie może kierować do niego żadnych roszczeń z tytułu majątkowych praw autorskich.

§ 6

KARY UMOWNE

  - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,15 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, terminu usunięcia wad Ekspertyzy, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy –kara umowna w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, opłaty, koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.

  - Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po powzięciu wiadomości przez Zamawiającego o zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego – bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty – wymagalnych kar umownych, a także kosztów i kar, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z należności objętych wystawioną fakturą. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.

  - Kary umowne naliczone za zdarzenie, które miały miejsce przed odstąpieniem od umowy mogą być dochodzone także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy łącznie z karą umowną naliczoną w związku z odstąpieniem od umowy.

  - Łączna wartość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 100 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- zmiany zostały przewidziane w dokumentach zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza  albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 2 pkt. 4.

- Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami, spełnionymi łącznie:

- Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,

- okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,

- konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 2 lub 4.

- Dopuszcza się również zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, jeżeli:

- wystąpi zwłoka Zamawiającego w akceptacji ekspertyzy technicznej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy,

- wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu umowy.

- Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.

- Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy wypowiedzenie umowy traktuje się jako odstąpienie od umowy.

- Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, SIWZ, ofertą Wykonawcy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych;

- jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 10 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy (przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar);

- jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4;

- jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1-4 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej, jeśli odstąpienie od umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa będzie wynikiem działań lub zaniechań leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy nie dotyczy obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi jak i udzielonej gwarancji jakości w stosunku do przedmiotu umowy, wykonanego przed odstąpieniem od umowy.

- Kary umowne naliczone przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być dochodzone łącznie z karami umownymi, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wydania Ekspertyzy Zamawiającemu, Zamawiającemu przysługiwać będą, na zasadzie wyłączności, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani w żaden inny sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z niej, miejsca, ani możliwości rozporządzania nią bez zgody osób trzecich – autorskie prawa majątkowe 
w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwaną dalej „Ustawą”) do Ekspertyzy jako całości i jakichkolwiek ich części/fragmentów stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, (dalej łącznie jako „Utwór”), wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz że prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca, z chwilą wydania Ekspertyzy Zamawiającemu, przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Ekspertyzy, jako całości oraz do poszczególnych jej elementów – utworu w rozumieniu Ustawy, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy oraz w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, istniejące już w dniu zawarcia umowy, jak również powstałe w przyszłości, bez konieczności składania dodatkowych, odrębnych oświadczeń woli Wykonawcy, w  zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz terytorialnie i czasowo.

- Prawa nabyte zgodnie z ust. 2 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania Ekspertyzy oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub w części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do Ekspertyzy, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptację (również przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

      - utrwalanie Ekspertyzy lub jej części we wszelkiej postaci,

      - zwielokrotnianie Ekspertyzy lub jej części za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości egzemplarzy, we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,

      - wprowadzanie Ekspertyzy lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,

      - wprowadzanie Ekspertyzy lub jej części do pamięci komputera,

      - wykorzystywanie Ekspertyzy lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień związanych z inwestycjami realizowanymi na obiektach, o których mowa w § 1 ust. 2,

      - wystawianie i prezentacja Ekspertyzy lub jej części na publicznych pokazach,

      - publikowania Ekspertyzy lub jej części w celach marketingowo-promocyjnych,

      - realizacji, z wykorzystaniem Ekspertyzy lub jej części, wszelkich prac projektowych, w tym zlecania do realizacji tych prac projektowych przez osoby trzecie;

      - wykorzystania Ekspertyzy, lub jej części, a także opracowań wykonanych na podstawie Ekspertyzy, przez inne upoważnione osoby, wykonujące inną ekspertyzę, opracowanie, lub dokumentację projektową (na podstawie oddzielnej umowy), w tym w przypadku przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2, dla których była opracowana Ekspertyza;

oraz na wszystkich innych, znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego, realizowanego z wykorzystaniem Ekspertyzy lub jej części.

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, którym przysługują do Ekspertyzy lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia majątkowych praw autorskich od osób uprawnionych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym niniejszą umową.

- Wykonawca, wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do Ekspertyzy, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu lub jego części oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 3. Prawo zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.

- Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby do dokonywania adaptacji, opracowań, przeróbek i zmian w Ekspertyzie lub jej poszczególnych częściach, wykorzystywania Ekspertyzy lub jej poszczególnych części w innych ekspertyzach, stworzonych na potrzeby Zamawiającego.

- Strony niniejszym uzgadniają, że z chwilą przekazania przez Wykonawcę Ekspertyzy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utrwalone zostały Ekspertyzy, a które zostaną Zamawiającemu przekazane.

- Wykonawca zobowiązuje się niniejszym zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z wykorzystywaniem Ekspertyzy lub jej poszczególnych części lub opracowań Ekspertyzy.

- Jeżeli osoba trzecia będzie dochodzić w postępowaniu spornym przeciwko Zamawiającemu roszczeń, o których mowa w ust. 8 na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przyłączy się do takiego postępowania, a także – jeżeli będzie to możliwe – zwolni Zamawiającego od obowiązku udziału w takim postępowaniu.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, iż najpóźniej do chwili wydania Zamawiającemu Ekspertyzy lub jej części przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie od wszystkich współtwórców oraz wszelkie inne prawa zależne w stosunku do Ekspertyzy lub jej poszczególnych elementów – w zakresie umożliwiającym przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy oraz późniejsze, zgodne z prawem korzystanie z Ekspertyzy w zakresie pól eksploatacji wymienionych w Umowie.

- Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w Umowie oraz w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz zależnych do Utworu na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie oraz z tytułu przeniesienia prawa własności nośników, o których mowa w ust. 7.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z chwilą przekazania Zamawiającemu wprowadzonych zmian do Ekspertyzy, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych zmian na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Ekspertyzę (tj. co do jakości i zgodności jej wykonania z umową) na okres od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Ekspertyzy – bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – do daty podpisania (bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego) protokołu odbioru dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu m.in o Ekspertyzę, jednak nie krócej niż na okres 2 lat od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru Ekspertyzy.

- Dokument gwarancyjny Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z Ekspertyzą.

- W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wad (przez co rozumie się również uzupełnianie lub ponowne wykonanie wadliwej części Ekspertyzy), w terminie uzgodnionym przez Strony (a przypadku braku uzgodnienia – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od daty otrzymania informacji o wadach).

- Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne Ekspertyzy Strony ustalają analogicznie do okresu gwarancji podanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % wartości umowy netto, w formie …….………….. na kwotę ………………………… (słownie: …………………………...….…….. 00/100).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zarachowane w szczególności na poczet należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 7 i nie wymaga aneksu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, pod warunkiem należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji umowy.

§ 12

KONSORCJUM – jeżeli dotyczy

Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur i odbioru płatności (solidarność wierzycieli) jest wyłącznie lider konsorcjum, a przeciwne postanowienia umowy konsorcjum będą uznane za bezskuteczne. Członkowie konsorcjum upoważniają lidera konsorcjum do odbioru wynagrodzenia, w związku z czym zapłata wynagrodzenia liderowi konsorcjum stanowi zaspokojenie wszystkich członków konsorcjum.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Hierarchia ważności poniżej wymienionych dokumentów, na okoliczność wystąpienia różnic w ich treści, jest następująca (od najważniejszego):

- umowa,

- SIWZ,

- oferta Wykonawcy.

- Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy.

- Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na niewykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W przypadku, gdy powołane w Umowie przepisy lub akty prawne zostaną zmienione lub zastąpione nowymi przepisami/aktami prawnymi, to Strony uznają te nowe przepisy/akty prawne za obowiązujące w miejsce dotychczasowych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego.

- Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu w Opolu.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, tj. 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 – SIWZ,

- Załącznik nr 3 – …………………….

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: