| PROTOKÓŁY INWENTARYZACJI ROBÓT W TOKU wg stanu na dzień 30 kwietnia 2020r. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOTYCZY : |  |  |  |  |
| „PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ WYPOSAŻENIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI przy ul. Pojezierskiej 45/51” Realizowanej do dnia 30 kwietnia 2020r. przez firmę budowlaną „BRAT-BUD” Krzysztof Półbrat z siedzibą w Łodzi 91-336ul. Gliniana 34, |  |  |  |  |
|  | PRZYCZYNA INWENTARYZACJI : W związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę – pismo z dnia 30 kwietnia 2020r., zgodnie z § 15 ust. 5 pkt. 1 umowy j.w., Zamawiający przystąpił – rozpoczął inwentaryzację stanu obiektu, wykonanych robót a szczególnie robót w toku na dzień 30 kwietnia 2020r. CEL INWENTARYZACJI : |  |  |  |
|  | Celem niniejszej inwentaryzacji jest : |  |  |  |
|  | a) wskazanie elementów robót w całości zakończonych, |  |  |  |
|  | b) wskazanie elementów robót niezakończonych z ewentualną próbą wzajemnego ustalenia stanu zaawansowania, |  |  |  |
|  | c) ocena wykonanych robót pod kątem zgodności z w/w dokumentacją wykonawczą i sztuką budowlaną oraz ich jakości z uwzględnienie wykazów uwag i zaleceń przekazanych Wykonawcy przy piśmie z dnia 20 lutego 2020r. ZAŁĄCZNIKI : |  |  |  |
|  | Integralną częścią załączonych protokołów branżowych jest dokumentacja fotograficzna, |  |  |  |

UWAGI :

- Zamawiający zgłasza niniejszym i zastrzega swoje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu stwierdzonych w protokole wad zarówno co do zakresu prac jak i ich jakości, w szczególności roszczeń na podstawie rękojmi za wady, w tym prawa do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy co najmniej o wartość wynikającą ze stwierdzonych wad i faktu ich zaistnienia, roszczeń z tytułu gwarancji oraz roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu kosztów wykonania zastępczego; jak również wszelkich pozostałych roszczeń z tytułu zawarcia i obowiązywania umowy.

- W toku inwentaryzacji nie stwierdzono jakichkolwiek śladów świadczących o wykonaniu przez Wykonawcę prac zabezpieczających roboty przerwane.

INWENTARYZACJĘ  WYKONALI :

- Grzegorz Zawiasa 	-  Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża budowlana i sanitarna,

- Krzysztof Szteleblak 	-  Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna i teletechniczna,

Przy udziale :

- Andrzeja Małochy - Koordynatora ds. przebudowy i rozbudowy Stowarzyszenie „HOSPICJU ŁÓDZKIE”

Zatwierdził:

Prezes

Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”

Dr hab. N.med. Aleksandra Ciałkowska - Rysz

Łódź, maj - czerwiec 2020r.