Kraków, 14.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RE/2020/POIR/1

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Firma REAKTO sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na realizację usługi badawczo-rozwojowej.

ZAMAWIAJĄCY:

REAKTO sp. z o.o.

os. Avia 8/54, 31-877 Kraków

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.reakto.eu

E-mail: wojciech.stawiarski@reakto.eu

Tel.: +48 881 587 974

KRS: 0000873161, Regon: 387564754, NIP: 6751739447

DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  14.12.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie projektu badawczego pt. „Prototypowe środowisko symulacyjne dla usług realizowanych przez UAV” polegającego na znacznym ulepszeniu istniejących technologii poprzez dostosowanie ich do potrzeb działalności gospodarczej Zamawiającego. Podstawowym elementem projektu badawczego będzie inteligentny interfejs symulacyjny, do którego podłączone będą algorytmy symulacyjne. Optymalizacja zasilania dronów dokonywana będzie w oparciu o symulację operacji, dla różnych konfiguracji dronów przypisanych do poszczególnych operacji.

Tabela 1. Wykaz zadań

| Usługa badawcza | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Analiza istniejących środowisk symulacyjnych bezzałogowych pojazdów latających (UAV) dla zakresu zastosowań planowanych w Firmie Wojciech Stawiarski (WS). Analiza zostanie wykonana pod kątem identyfikacji najlepszych praktyk, weryfikacji możliwości zastosowania tych praktyk w środowisku symulacyjnym dla UAV oraz możliwości adaptacji w tym środowisku wybranych modułów dostępnego nieodpłatnie oprogramowania symulacyjnego. Wykonanie na tej podstawie szczegółowego projektu informatycznego prototypowego oprogramowania symulacyjnego dostosowanego do testowania scenariuszy realizacji usług i obsługi klientów Firmy Wojciech Stawiarski. Wykonawca przedstawi ponadto plan dalszego rozwoju symulacyjnego środowiska w oparciu o wdrożenie wyników badań wykonanych w ramach Zadań 2-5, ze wskazaniem możliwości zastosowania w procesie rozwoju produktu najnowszych metod i osiągnięć naukowych w zakresie robotyki autonomicznej. |
| Zadanie nr 2 | Projekt i prototypowa implementacja inteligentnego graficznego interfejsu użytkownika aplikacji symulacyjnej. Interfejs powinien umożliwiać co najmniej: - Wczytywanie podstawowych warstw mapy terenu operacji (mapa topografii terenu, drogi, budynki, strefy ograniczenia lotów). - Edycję rozmieszczenia stacji zasilających (3 współrzędne przestrzenne). - Wczytywanie i dynamiczna aktualizacja stanu i prognozy warunków atmosferycznych na terenie realizacji usług przy pomocy UAV. - Rozmieszczenie stałych tras i obiektów docelowych usług (miejsc lub tras realizacji typowych lub seryjnych usług). - Zarządzanie konfiguracjami terenu w bazie danych (nowa konfiguracja, zapis, wczytanie, edycja, porównanie konfiguracji w 2 panelach). Integracja ze środowiskiem algorytmicznym, testy ergonomii interfejsu i jego optymalizacja pod tym kątem. |
| Zadanie nr 3 | Algorytmy zarządzania usługami realizowanymi w określonym terenie. 3.1. Edycja konfiguracji dostępnych dronów: - Drony mogą być jednostkowe lub podzielone na typy i podtypy - Typy i podtypy edytuje się w podobny sposób, jak indywidualne drony, otrzymują jednak oznaczenia wg innego schematu - Konfiguracja każdego drona lub typu określa sposób napędu, pojemność akumulatorów, zasięg, prędkości maksymalną i operacyjną, udźwig, wyposażenie w sensory i i zamontowane peryferia, indywidulane ograniczenia drona lub typu/podtypu - Sensory mogą być wybierane z odrębnej bazy sensorów i przydzielane do konkretnego drona - Definiowany będzie również zestaw dronów dostępnych do planowania operacji (zad. 3.2 niżej). 3.2 Edycja planu operacji (usługi) wykonywanej przy pomocy UAV. - Przydział dronów do usługi (z możliwością modyfikacji ich konfiguracji) - Rozmieszczenie tras i obiektów docelowych (miejsc lub tras realizacji usługi). - Ustalone lub preferowane prędkości przemieszczania się dronów na wszystkich trasach lub na określonych odcinkach, - Czasy oraz kolejności poszczególnych etapów operacji. - Warunki współpracy UAV (np. maksymalne i minimalne odległości podczas operacji), plan wykorzystania sensorów na poszczególnych dronach. - Kryteria realizacji operacji (usługi), monitoring wartości tych kryteriów. 3.3. Integracja planu operacji z mapą terenu (Zad.2). |
| Zadanie nr 4 | Wizualizacja map terenu i wykonywanych operacji. Mapy cyfrowe stworzone lub wczytane podczas Zadania 2 oraz operacje zaprojektowane w ramach Zadania 3 posłużą do wizualizacji obszaru operacji, stanu zaawansowania poszczególnych usług, poziomu zasilenia oraz postępu w procesie ładowania lub wymiany akumulatorów w stacjach zasilania. Wizualizowane mogą być wszystkie drony dostępne w danym obszarze operacji, niezależnie od liczby realizowanych równolegle usług. Wizualizowane będą podstawowe stany dronów, takie jak stan akumulatorów, oznaczenie realizowanej usługi. Pełne charakterystyki będą dostępne po kliknięciu na dany dron. Oprócz wizualizacji aktualnego położenia możliwa będzie także wizualizacja kierunków i punktów docelowych dronów oraz prognozy wskaźników realizacji usług. |
| Zadanie nr 5 | Analiza kombinatorycznych algorytmów rozmieszczenia stacji zasilających drony w określonym obszarze operacyjnym. Analiza wykonana będzie na podstawie prognozowanej ilości, zasięgu i intensywności usług realizowanych przez drony. Projekt i implementacja algorytmu rozmieszczenia stacji zapewniającego: - Równoczesną optymalizację kryteriów kosztu stacji zasilających, oczekiwanego czasu dotarcia do stacji z miejsca wykonywania operacji, łącznego czasu oczekiwania na ładowania i czasu ładowania lub wymiany akumulatorów. - Symulację przerw w wykonywaniu usług w celu ładowania lub wymiany akumulatorów i ich wpływu na wartości kryteriów charakteryzujących realizację usług. |
| Zadanie nr 6 | Testy wdrożeniowe opracowanych metod symulacji na co najmniej 2 przykładach realistycznych danych charakteryzujących usługi Firmy WS, w tym jednej realizowanej przy pomocy nie mniej niż 3 dronów jednocześnie, z udziałem użytkowników końcowych tych usług wg metodologii Living Labs (LL). Użytkownicy ocenią ergonomię interfejsu i sposób planowania usługi UAV przy pomocy środowiska symulacyjnego, zgłaszając postulaty usprawnień przy pomocy dedykowanej ankiety oraz podczas paneli użytkowników organizowanych zgodnie z metodologią LL. |

Wykonawca dokona implementacji wszystkich algorytmów w środowisku Matlab/AppDesigner od wersji 2019b (dla celów eksperymentalnych) lub w innym, wskazanym przez Oferenta środowisku programistycznym dla celów implementacji przeznaczonej do wdrożenia przez Zamawiającego..

KOD CPV USŁUGI:

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 1 czerwca 2021 r.

- Maksymalny okres realizacji usługi (licząc od daty rozpoczęcia) : 18 miesięcy

KRYTERIA OCENY OFERT:

- Kryteria dopuszczające

Tabela 2. Wykaz kryteriów dopuszczających

| Nr kryterium | Kryteria dopuszczające | Sposób weryfikacji kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferent posiadać musi odpowiedni potencjał badawczy zapewniający realizację badań opisanych w zamówieniu potwierdzony poprzez doświadczenie naukowe kluczowych wykonawców (stopień lub tytuł naukowy, z ostatnich 6 lat w dziedzinie automatyki i robotyki lub informatyki, liczbę indeksowanych w Web of Science lub SCOPUS publikacji naukowych z zakresu robotyki autonomicznej (metody i zastosowania) z okresu 6 ostatnich lat (od 2014), udokumentowana znajomość metodyki Living Labs (co najmniej jedna publikacja indeksowana w Web of Science lub SCOPUS, udział w projektach lub inne doświadczenia w zakresie stosowania metodyki Living Labs) | Zamawiający dokona oceny spełniania kryterium poprzez ocenę punktową 3 kluczowych wykonawców, przy czym ocena poniżej 10 punktów równoważna będzie niespełnieniu kryterium dopuszczającego, tj. Wykonawcy niespełniający tego warunku zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Punktacja osiągnięć naukowych wg tabeli 3 niżej. Za udokumentowaną znajomość metodyki Living Labs może być przyznane do 2 pkt. na podstawie analizy osiągnieć wskazanych w formularzu ofertowym |
| 2 | Maksymalna oferowana cena wykonania usługi netto nie może być wyższa niż 400 000 (czterysta tysięcy zł). | Zamawiający dokona oceny spełniania kryterium według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie ceny podanej w ofercie. Wyższa cena będzie skutkowała odrzuceniem tej oferty |
| 3 | Uprawniona jednostka naukowa. Oferent w ofercie wskaże jednostkę organizacyjną uczelni (wydział, instytut itp.) posiadającą prawo składania ofert, w której będzie realizowany projekt i spełniającą warunki realizacji zamówienia, tj. jednostkę, która posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz np. przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa wart. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, albo inna jednostka o statusie wskazanym na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy - zał. nr 3 do Regulaminu Konkursu: „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu obowiązuje od 21.05.2019 r.„). Ponadto musi być wskazana komórka organizacyjna (zakład, katedra, laboratorium itp., lub co najwyżej dwie takie komórki) wchodząca w skład ww. jednostki organizacyjnej oraz 3 osoby zatrudnione w nich na umowę o pracę, na podstawie mianowania lub jako doktoranci od 2 roku Szkoły Doktorskiej, z tego co najmniej jedną osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego, które zobowiążą się do realizacji projektu w przypadku przyznania dofinansowania przez PARP i przekształcenia umowy warunkowej w obowiązującą. | Zamawiający dokona oceny spełniania kryterium udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy formularza ofertowego i rejestru jednostek naukowych posiadających kategorię co najmniej B. |
| 4. | Wykluczenia. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. | Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę kryterium według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę formularza zawierającego oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy. |

Tabela 3. Punktacja doświadczenie każdego członka personelu kluczowego wskazanego przez Oferenta

| Kryterium Ilość punktów | Stopień/tytuł naukowy w dyscyplinie automatyka i robotyka lub informatyka | Ilość publikacji z zakresu autonomicznej robotyki w ostatnich 6 latach (od 2014) |
| --- | --- | --- |
| 0 pkt | mgr lub bez stopnia naukowego | 0 - |
| 1 pkt | dr inż. | 1-2 |
| 2 pkt | dr hab. inż. | 3-5 |
| 3 pkt | tytuł naukowy profesora | >5 |

Zamawiający dokona oceny merytorycznej wyłącznie tych ofert, które spełniają powyższe  kryteria dopuszczające i odpowiadają wymogom Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.

B. Kryteria merytoryczne

Ocena oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (przy czym oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów):

Kryterium 1: Cena całkowita netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego z (K1, max 40pkt)

Zasady punktacji:

Liczba punktów, w kryterium numer 1 będzie przyznawana według poniższego wzoru:

- Oferent, który zaoferował najniższą cenę otrzymuje 40 pkt.

- Dla pozostałych Oferentów punktacja za to kryterium obliczana jest następująco:

K1= (Najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert) / (Cena ocenianej oferty) * 40

Kryterium 2: Realistyczność wyceny pracochłonności każdego zadania   (K2, max 10pkt)

Zasady punktacji:

- Koszt realizacji zadania oszacowany zgodnie z opisem zadania oraz własną wyceną pracochłonności jego realizacji otrzymuje 1 pkt, pozostałe otrzymują 0 punktów.

- Wysokość kosztów pośrednich punktowana jest od 0 do 4 p.

- Oferent który oszacował wszystkie zadania zgodnie z opisem i uzyskał maksymalną ilość punktów za wycenę kosztów pośrednich, otrzymuje dodatkowy 1 punkt, chyba że osiągnął już w Kryterium 3 maksymalną ilość, tj. 50 punktów.

Kryterium 3: Opis uszczegóławiający plan realizacji każdego Zadania (K3, max 50pkt)

Zasady punktacji:

- Opis każdego z zadań punktowany jest oddzielnie, a łączna ocena w Kryterium 3 jest sumą ocen za poszczególne zadania. Opisy powinny zawierać również uzasadnienie kosztów poszczególnych zadań.

- Za opis każdego zadania można uzyskać od 0 do 8 pkt.

- Opis zadania, w którym pominięto jeden z elementów lub jedno z wymagań przedstawionych w tabeli 1 wyżej otrzymuje 0 pkt.

- Za spójność opisu wszystkich zadań można dodatkowo otrzymać od 0 do 2 pkt.

- Punktowana będzie szczegółowość opisów, ocena realistyczności implementacji proponowanych algorytmów, znajomość najnowszych prac badawczych z zakresu każdego zadania potwierdzona cytatami, uzasadnienie kosztów, wzajemna spójność opisów badań wchodzących w zakres poszczególnych zadań.

OCENA OSTATECZNA OFERTY : K= K1 + K2 + K3

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów. W przypadku dwóch lub więcej ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła do siedziby Zamawiającego jako pierwsza z nich.

Ocena dokonana przez Zamawiającego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Oferent poprzez swój podpis na ofercie wyraża zgodę na wszystkie warunki postępowania konkursowego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim w formie pisemnej (w czytelny i przejrzysty sposób) w  Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz opatrzona pieczęcią Oferenta i podpisana przez osobę(lub osoby) mającą prawo do reprezentacji Oferenta.

Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:

a. Osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym;

b. Pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. a. W takim przypadku pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

- Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami Zapytania Ofertowego.

- Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, alternatywnych ani wariantowych. Ponadto Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną). Złożenie przez Wykonawcę  więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE OFERENTA:

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo  do żądania od wybranego Oferenta doprecyzowania lub uszczegółowienia oferty, przed podpisaniem z wybranym Wykonawcą umowy warunkowej na realizację zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych dla Zamawiającego do przygotowania przez niego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Działanie 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” organizowanego przez PARP.

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłącznie w formie pisemnego aneksu, z następujących powodów: 
 uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 
 obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta, 
 okoliczności siły wyższej, 
 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
 otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

WAŻNOŚĆ OFERTY:

Minimum 240 dni od upływu terminu składania ofert.

UMOWA WARUNKOWA

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bon na innowacje” w terminie związania oferenta złożoną ofertą.  Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania Oferentowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

- W wersji papierowej na adres:

os. Avia 8/54 31-877 Kraków

- Elektronicznie na adres:

wojciech.stawiarski@reakto.eu

MIEJSCE OGŁOSZENIA ZAPYTANIA:

- Strona internetowa Zamawiającego: www.reakto.eu

- Baza konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

21.12.2020 do godziny 23:59 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przez Zamawiającego odbędzie się 22.12.2020r. do godz. 22:00. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.reakto.eu oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w dniu 22.12.2020 r. oraz zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adresy podane przez Oferentów biorących udział w postępowaniu.

KONTAKT: Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela

Wojciech Stawiarski

e-mail: wojciech.stawiarski@reakto.eu

Tel.: +48 881 587 974

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty zawierający oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia