SYSTEM PORTALU CEN MIESZKAŃ

(SYSTEM PCM)

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Cz. II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści

1	WPROWADZENIE	4

1.1	Słownik pojęć	4

1.2	Założenia procedowania w ramach postępowania	4

1.3	Ogólny zakres zamówienia	4

1.4	Przedmiot postępowania i produkty prac	4

2	TERMIN REALIZACJI I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

2.1	Ramowy Harmonogram Realizacji Zamówienia	5

2.2	Metodyka zarządzania projektem	10

2.3	Sposób raportowania postępów prac w ramach Etapów	12

2.4	Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia	13

3	OGÓLNE ZAŁOŻENIA DLA SYSTEMU PCM	13

3.1	Kontekst biznesowy i opis projektu	14

3.2	Główni interesariusze	15

3.3	Główne komponenty Systemu	17

3.3.1.	Systemy planowane	19

3.3.1.1	System PCM (główny produkt Zamówienia)	19

3.3.2.	Systemy modyfikowane	21

3.3.2.1	Platforma portalowa UFG	21

3.3.2.2	System raportowy	22

3.3.2.3	System Zarządzania Tożsamością	22

3.3.2.4	Menadżer API	23

3.3.2.5	Centralna Hurtownia Danych	23

3.3.3.	Systemy istniejące	23

3.3.3.1	Moduł Obsługi Spraw	23

3.3.3.2	Systemy Wytwarzania Oprogramowania	23

3.3.3.3	Raportowanie Danych Osobowych (RDO)	23

3.3.3.4	System Obsługi Kancelarii	23

3.3.3.5	Baza kontrahentów DFG i Ewidencja DFG	24

3.4	Usługi planowane do udostępnienia dla Użytkowników	24

4	SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA SYSTEMU	26

4.1	Platforma portalowa	26

4.2	Mapy i Statystyki interaktywne	26

4.3	Moduł powiadomień - Powiadomienia dla obywateli (alerty)	29

4.4	Moduł  Zasilania	29

4.5	Obsługa rejestracji Przedsiębiorców-Deweloperów	33

4.6	Moduł Statystyk	34

4.7	Moduł komunikacji	34

4.8	Raporty	34

4.9	System monitorowania	36

4.10	Moduł Publikacji	36

4.11	Baza Wiedzy	36

4.12	Dostęp z urządzeń mobilnych	38

4.13	Mechanizm retencji danych	38

4.14	Dane przetwarzane w Portalu Cen Mieszkań	39

4.14.1.	Źródła danych i informacji	39

4.14.2.	Zakres danych i informacji	39

4.14.2.1	Przekazywane z Ewidencji DFG	40

4.14.2.2	Przekazywane przez deweloperów	40

4.14.2.3	Przekazywane przez Szefa KAS	41

5	ŚRODOWISKA SYSTEMU	41

6	WYMAGANIA W ZAKRESIE USER EXPERIENCE	42

7	Główni użytkownicy (role)	44

8	TESTY ROZWIĄZANIA	45

8.1	Wymagania ogólne	45

8.2	Zakres testów	47

8.3	Reprezentanci Użytkowników	52

9	SZKOLENIA	53

9.1	Wymagania ogólne	53

9.2	Szkolenia pracowników	55

9.3	Szkolenia użytkowników zewnętrznych	57

9.4	Zakres szkoleń	58

9.5	Utrzymanie aktualności materiałów szkoleniowych	59

10	WYMAGANIA TECHNICZNE	59

10.1	Wymagania w zakresie licencji i oprogramowania	60

10.2	Wymagania architektoniczne	60

10.3	Baza danych	65

10.4	Warstwa aplikacyjna i dostępowa	68

10.5	Interoperacyjność	69

10.6	Bezpieczeństwo	70

10.7	Wydajność	73

10.8	Dostępność	74

10.9	Skalowalność	75

10.10	Backup	76

10.11	Wirtualizacja	77

10.12	System monitoringu	79

10.13	Macierze	81

10.14	Systemy operacyjne	86

10.15	Serwery	87

10.16	Procesy CI/CD	91

10.17	Konteneryzacja	92

11	WYMAGANIA NA INTEGRACJĘ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI	94

11.1	Ogólne założenia	94

11.2	Planowane integracje	95

11.2.1.	Systemy zewnętrzne	95

11.2.2.	Systemy wewnętrzne UFG	96

12	INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA UFG	96

12.1	Możliwości wykorzystania infrastruktury UFG	96

13	ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I PRZEPISAMI	98

14	WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI	100

15	PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	109

16	WYMAGANIA W ZAKRESIE USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ	111

17	WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	113

18	PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	116

19	POZOSTAŁE WYMAGANIA	117

- WPROWADZENIE

Słownik pojęć

Definicje i terminy stosowane w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie zgodne z opisem podanym w Załączniku nr 9 do SIWZ, chyba że z kontekstu wynikać będzie inaczej.

Założenia procedowania w ramach postępowania

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) cz. I – Informacje ogólne wraz z załącznikami.

Ogólny zakres zamówienia

UFG oczekuje oferty na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Posprzedażową Systemu Portalu Cen Mieszkań (System PCM) w oparciu o wymagania i założenia określone w niniejszym dokumencie wraz z załącznikami.

Przedmiot postępowania i produkty prac

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Posprzedażową Systemu PCM.

Szczegółowa specyfikacja minimalnego zestawu grup produktów, produktów oraz produktów cząstkowych została wskazana na formularzu „Opis produktów” stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Układ produktowy jest podstawą do przygotowania Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia.

TERMIN REALIZACJI I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odbiór końcowy przedmiotu Zamówienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.07.2025 r., po uprzednim zrealizowaniu wszystkich zakładanych etapów Realizacji Zamówienia, w szczególności testów akceptacyjnych (funkcjonalnych, bezpieczeństwa, stabilności, wydajności), wraz z wdrożeniem, stabilizacją Systemu oraz szkoleniami.

W okresie Opieki Serwisowej Posprzedażowej Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie Systemu zgodnie z postanowieniami dalszej części dokumentu.

Ramowy Harmonogram Realizacji Zamówienia

Koncepcja realizacji zakłada budowę Systemu PCM w podziale na etapy.  Celem takiego podejścia jest umożliwienie uruchomienia podstawowej części  Portalu Cen Mieszkań (U01. Udostępnianie danych, w szczególności prezentacji cen i liczby transakcji na mapach i statystykach interaktywnych), w możliwie najkrótszym czasie, uzupełnienie zbudowanych funkcjonalności o nowy zestaw danych i niezbędne funkcjonalności, a następnie wzbogacenie Systemu PCM o dodatkowe elementy zwiększające jej użyteczność.

Poniżej znajduje się propozycja podziału prac na Etapy, która ostatecznie będzie mogła się zmienić, w ramach ustaleń pomiędzy zespołami projektowymi.

Etap 1 – obsługa rynku pierwotnego EDFG i Przedsiębiorcy-Deweloperzy

Budowa podstawowych komponentów Systemu PCM, przygotowanie mechanizmów zasilania i wizualizacji danych na  Platformie portalowej. Wdrożenie w pierwszej kolejności, obejmuje dane z rynku pierwotnego EDFG oraz od Przedsiębiorców-Deweloperów. W etapie 1 zrealizowana powinna zostać również budowa i/lub integracja oraz rozbudowa następujących komponentów Systemu PCM:

- Baza danych PCM

- Moduł Integracji z systemami wewnętrznymi

- Modułu Integracji z systemami zewnętrznymi

- Moduł Zasilania

- Platforma portalowa prezentująca dane gromadzone w etapie 1 z rynku pierwotnego składająca się z następujących stref PCM: Infoportalu, Przedsiębiorcy i Pracownika.

Etap 2 – obsługa rynku wtórnego (KAS)

Rozszerzenie produktów etapu 1 o zakres danych i informacji pochodzących z KAS, dodatkowe funkcjonalności umożliwiające generowanie i prezentowanie dedykowanych, predefiniowanych raportów i statystyk oraz obsługę powiadomień dla poszczególnych użytkowników Systemu PCM.

Rozbudowa i/lub integracja dotyczyć będzie w szczególności następujących komponentów Systemu PCM:

- Moduł integracji z systemami wewnętrznymi,

- Moduł Zasilania – integracja Systemu PCM z systemem KAS,

- Moduł Raportowy,

- Moduł Statystyk,

- Moduł powiadomień – powiadomienia dla Obywateli (alerty)

- Platforma portalowa - rozbudowa przy zachowaniu funkcjonalności z etapu 1, o dane z rynku wtórnego pochodzące od KAS oraz o dodatkowe funkcjonalności umożliwiające generowanie i prezentowanie dedykowanych, predefiniowanych raportów i statystyk (w strefie dla użytkownika zalogowanego). Zmiany realizowane będą w szczególności w zakresie:

  - Strefa Infoportalu PCM:

    - Rozbudowa Map i Statystyk Interaktywnych o prezentację zanonimizowanych danych z  rynku wtórnego, z uwzględnieniem minimalnej liczby obserwacji umożliwiającej wyliczenie średniej ceny transakcji;

    - Dodanie funkcjonalności generycznych komentarzy, prezentujących stałą treść i dynamiczne  wartości, dla parametrów zgodnych z zadanymi kryteriami wyszukiwania użytkownika na mapach i statystykach;

    - Rozszerzenie Bazy Wiedzy o materiały przygotowywane przez pracowników UFG,  umieszczane w Module Publikacji,  propagowane  do Strefy Infoportalu PCM.

    - Dodanie funkcjonalności powiadomień (alertów) - w celu umożliwienia generowania powiadomień według zadanych kryteriów oraz obsługiwanych za pomocą wskazanych przez użytkownika kanałów: sms, email.

  - Strefa Kontrahenta PCM: Rozbudowa Platformy portalowej o  strefę dla zalogowanych podmiotów, w zależności od posiadanych uprawnień:

    - KAS, w szczególności dostęp do Modułu Zasileń, Modułu Statystyk, Modułu Raportowego, Modułu Komunikacji z pracownikiem UFG oraz materiałów przygotowywanych przez pracowników UFG,  umieszczanych w Module Publikacji,  propagowanych  do strefy zalogowanej w Bazie Wiedzy (w zależności od przeznaczenia poszczególnej publikacji). Sposób dostępu  oraz realizacji zdefiniowany zostanie na  etapie analizy.

    - Administracja publiczna, w szczególności z dostępem do Modułu Statystyk, Modułu Raportowego dla danych detalicznych (nie zanonimizowanych), Modułu Komunikacji z pracownikiem UFG oraz prezentacji materiałów przygotowywanych przez pracowników UFG,  umieszczanych w Module Publikacji,  propagowanych  do strefy zalogowanej w Bazie Wiedzy (w zależności od przeznaczenia poszczególnej publikacji). Sposób dostępu  oraz realizacji zdefiniowany zostanie na  etapie analizy.

  - Strefa Przedsiębiorcy PCM, rozbudowa w zakresie dostępu do Modułu Raportowego, Modułu Komunikacji z pracownikiem UFG, Modułu Statystyk. Sposób dostępu  oraz realizacji zdefiniowany zostanie na  etapie analizy.

Etap 3 – dalszy rozwój Portalu

Rozszerzenie produktów etapu 1 i etapu 2, o zakres nowych funkcjonalności, wzbogacające użyteczność Systemu PCM możliwe w zakresie:

- Rozszerzenie komponentu Map interaktywnych, o prezentację punktów na mapie, które zostały wykorzystane do wyliczenia statystyk wg. zadanych kryteriów,

- Rozszerzenie komponentu Map interaktywnych, o warstwy Geoportalu (w szczególności infrastruktura, obiekty użyteczności publicznej, mapa hałasu, itp.),

- Dynamiczne powiadomienia na Platformie portalowej dla użytkowników korzystających z Portalu, pokazujące obiekty generujące największe zainteresowanie wg. wyników wyszukiwania innych użytkowników, w zdefiniowanym okresie czasu z możliwością parametryzacji mechanizmu powiadomień przez administratora UFG.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia, tj. szczegółowego harmonogramu realizacji Projektu, opracowanego na podstawie Ramowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia, przygotowanego przez Zamawiającego. Ramowy Harmonogram Realizacji Zamówienia zawiera podział na etapy ze wskazaniem kamieni milowych. Wdrożenie zostanie podzielone na: Etap 1 (rozumiany jako Część 1 w kontekście Umowy), Etap 2 (rozumiany jako Część 2 w kontekście Umowy) oraz Etap 3 (rozumiany jako Część 3 w kontekście Umowy), których nie należy utożsamiać z etapami w znaczeniu faz prac projektowych wskazanych w pierwszej kolumnie poniższej tabeli.

Terminy zakończenia poszczególnych etapów i kamieni milowych zawarte w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia nie podlegają przesunięciu i przedstawiają się następująco:

| Etap | Kamień milowy |  | Ogólny zakres | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakończony etap przygotowawczy |  | Zakończony etap przygotowania i przeprowadzenia postępowania zakupowego i podpisana umowa z wykonawcą. | 15.11.2023 |
| Dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowo-systemowej | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |  | Zakończony etap analizy przygotowawczej. Przekazana dokumentacja zarządcza projektu. Dostarczony sprzęt wraz z 5-letnią gwarancją producenta dla sprzętu od czasu ich dostarczenia. Dostarczone wszystkie licencje dla Oprogramowania Standardowego niezbędne do realizacji dalszych etapów projektu wraz z gwarancją producenta od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM*. Dostarczone pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego i Powiązanego. | 29.12.2023 |
| Dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowo-systemowej | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |  | W przypadku rozbudowy istniejącej platformy konteneryzacji: - Instalacja i konfiguracja sprzętu dla wszystkich środowisk przez Zamawiającego i modernizacja platformy konteneryzacji przez Zamawiającego o sprzęt i oprogramowanie dla konteneryzacji dostarczone przez Wykonawcę dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG. - Instalacja i konfiguracja pozostałego Oprogramowania przez Wykonawcę na bazie dostarczonego oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG. W przypadku uruchomienia dedykowanej nowej platformy konteneryzacji na potrzeby systemu PCM: - Instalacja i konfiguracja sprzętu dla wszystkich środowisk przez Zamawiającego. Instalacja i konfiguracja oprogramowania przez Wykonawcę na bazie dostarczonego sprzętu i oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG. | 31.01.2024 |
| Dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowo-systemowej |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego | W przypadku rozbudowy istniejącej platformy konteneryzacji: - Modernizacja platformy konteneryzacji przez Zamawiającego o sprzęt i oprogramowanie dla konteneryzacji dostarczone przez Wykonawcę dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego - Instalacja i konfiguracja pozostałego Oprogramowania przez Wykonawcę na bazie dostarczonego oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego. W przypadku uruchomienia dedykowanej nowej platformy konteneryzacji na potrzeby systemu PCM: - Instalacja i konfiguracja oprogramowania przez Wykonawcę na bazie dostarczonego sprzętu i oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego. | 15.04.2024 |
| Budowa Systemu - Etap 1 | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |  | Zakończona analiza Etapu 1 w zakresie: - budowy podstawowych komponentów Systemu PCM: - Bazy danych PCM, - Modułu integracji z systemami zewnętrznymi, - Modułu integracji z systemami wewnętrznymi, - Modułu zasilania, - Platformy portalowej, - przygotowania mechanizmów zasilania (specyfikacja API oraz formularzy WWW do wymiany danych dla podmiotów zasilających: EDFG, Przedsiębiorcy-Deweloperzy, KAS), - specyfikacja wizualizacji danych na Platformie portalowej. Specyfikacja prezentacji udostępnianych danych w Portalu PCM (Strefa Infoportalu, ogólnodostępna), w szczególności obejmująca interaktywne mapy i statystyki. Specyfikacja Strefy Przedsiębiorcy, w szczególności z funkcjonalnościami dla użytkowników zalogowanych, celem realizacji pojedynczych oraz masowych zasileń (wraz z historią zmian danych w ramach poszczególnych obiektów), a także monitorowania stanu zasileń. Specyfikacja Strefy Pracownika, w szczególności obejmująca funkcjonalności dla zalogowanych użytkowników (Pracowników UFG). Analiza, oprócz szczegółowej specyfikacji produktów Etapu 1, i ogólna analiza dla etapów 2 i 3. Zakończone prace programistyczne dla Systemu PCM zgodnie z dokumentacją analityczną i techniczną. Dostarczone scenariusze testowe. Zakończone testy Wykonawcy w zakresie Etapu 1. | 06.05.2024 |
| Testy Systemu - Etap 1 | Zakończona faza testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |  | Zakończona faza testów (Testy UAT, Testy bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności). Zakończony proces optymalizacji Systemu PCM w zakresie Etapu 1. | 03.06.2024 |
| Uruchomienie produkcyjne - Etap 1 | Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |  | Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 tj. - budowy podstawowych komponentów Systemu PCM: - Bazy danych PCM, - Modułu integracji z systemami zewnętrznymi, - Modułu integracji z systemami wewnętrznymi, - Modułu zasilania, - Platformy portalowej, - mechanizmów zasilania, - wizualizacji danych zgromadzonych w PCM (z rynku pierwotnego) na Platformie portalowej, z funkcjonalnościami dla użytkowników poszczególnych Stref (Infoportalu, Przedsiębiorcy, Kontrahenta, Pracownika), - realizacji niezbędnych integracji wewnętrznych. Przeprowadzone szkolenia w ustalonym zakresie dla zakresu Etapu 1. Zakończone testy zewnętrzne (bezpieczeństwa, wydajności, stabilności i niezawodności). | 28.06.2024 |
| Stabilizacja i Wzmożona Opieka Serwisowa - Etap 1 | Odbiór systemu w zakresie Etapu 1 |  | Odbiór systemu w zakresie Etapu 1. Zakończona faza stabilizacji dla Etapu1. Wzmożona Opieka Serwisowa oznacza świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych Systemu, w szczególności polegających na zapewnieniu opieki serwisowej, w tym utrzymania Systemu, obejmujące w szczególności nadzór nad poprawnością jego funkcjonowania, usuwanie Incydentów i Problemów, konserwację i administrowanie w okresie stabilizacji Systemu, tj. od Etapu uruchomienia produkcyjnego Systemu Etapu 1 do Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM. | 31.07.2025 |
| Budowa Systemu – Etap 2 | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 2 |  | Zakończona faza analizy szczegółowej Etapu 2 w zakresie: - rozszerzenia produktów Etapu 1 o zakres danych i informacji pochodzących z KAS, - rozbudowy Platformy portalowej o kolejne funkcjonalności (m.in. generyczne komentarze) - dodatkowych funkcjonalności umożliwiające generowanie i prezentowanie dedykowanych, predefiniowanych raportów i statystyk dla użytkownika zalogowanego, - obsługi powiadomień dla poszczególnych użytkowników Systemu PCM. Zakończone prace programistyczne dla systemu PCM zgodnie z dokumentacją analityczną i techniczną. Dostarczone scenariusze testowe. Zakończone testy Wykonawcy w zakresie Etapu 2. | 16.09.2024 |
| Testy Systemu - Etap 2 | Zakończona faza testów i optymalizacji w zakresie Etapu 2 |  | Zakończona faza testów (Testy UAT, Testy bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności). Zakończony proces optymalizacji Systemu PCM w zakresie Etapu 2. | 15.11.2024 |
| Uruchomienie produkcyjne - Etap 2 | Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 2 |  | Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego Etap 2 tj. zakresie rozbudowy Systemu PCM wg szczegółowej analizy dla Etapu2. Przeprowadzone szkolenia w ustalonym zakresie dla zakresu Etapu 2. Zakończone testy zewnętrzne (bezpieczeństwa, wydajności, stabilności i niezawodności). | 16.12.2024 |
| Stabilizacja i Wzmożona Opieka Serwisowa - Etap 2 | Odbiór systemu w zakresie Etapu 2 |  | Odbiór systemu w zakresie Etapu 2. Zakończona faza stabilizacji dla Etapu2. Wzmożona Opieka Serwisowa oznacza świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych Systemu, w szczególności polegających na zapewnieniu opieki serwisowej, w tym utrzymania Systemu, obejmujące w szczególności nadzór nad poprawnością jego funkcjonowania, usuwanie Incydentów i Problemów, konserwację i administrowanie w okresie stabilizacji Systemu, tj. od Etapu uruchomienia produkcyjnego Systemu Etapu 2 do Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM. | 31.07.2025 |
| Budowa Systemu – Etap 3 | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 3 |  | Zakończona faza analizy szczegółowej Etapu 3 w zakresie rozbudowy Systemu PCM o dodatkowe funkcjonalności, wybrane w analizie Etapu 1. Zakończone prace programistyczne dla Systemu PCM zgodnie z dokumentacją analityczną i techniczną. Dostarczone scenariusze testowe. Zakończone testy Wykonawcy w zakresie Etapu 3. | 31.03.2025 |
| Testy Systemu - Etap 3 | Zakończona faza testów i optymalizacji w zakresie Etapu 3 |  | Zakończona faza testów (Testy UAT, Testy bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności). Zakończony proces optymalizacji Systemu PCM w zakresie Etapu 3. | 16.05.2025 |
| Uruchomienie produkcyjne - Etap 3 | Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 3 |  | Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego Etap 3 w zakresie rozbudowy Systemu PCM o wskazane, dodatkowe funkcjonalności. Przeprowadzone szkolenia w ustalonym zakresie dla zakresu Etapu 3. Zakończone testy zewnętrzne (bezpieczeństwa, wydajności, stabilności i niezawodności, WCAG). | 16.06.2025 |
| Stabilizacja i Wzmożona Opieka Serwisowa - Etap 3 |  |  | Wzmożona Opieka Serwisowa oznacza świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych Systemu, w szczególności polegających na zapewnieniu opieki serwisowej, w tym utrzymania Systemu, obejmujące w szczególności nadzór nad poprawnością jego funkcjonowania, usuwanie Incydentów i Problemów, konserwację i administrowanie w okresie stabilizacji Systemu, tj. od Etapu uruchomienia produkcyjnego Systemu Etapu 3 do Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM. | 31.07.2025 |
| Odbiór końcowy Wdrożenia Systemu PCM | Odbiór końcowy projektu |  | Odbiór końcowy projektu. Zakończona faza stabilizacji dla Etapu 3. Aktualizacja rejestrów projektu, weryfikacja kompletności konfiguracji produktów i archiwizacja dokumentacji. | 31.07.2025 |

(*) Wykonawca może dostarczyć gwarancję producenta (lub subskrypcje oprogramowania) dla Oprogramowania Standardowego jednorazowo na okres od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM lub w sposób określony w Umowie w pkt 5.3.

Metodyka zarządzania projektem

Poniżej przedstawiono ogólne założenia dotyczące wymaganej koncepcji zarządzania projektem.

Oczekuje się wdrożenia procesów zarządzania projektem i wytwarzania Oprogramowania w oparciu o metodyki PRINCE2® i AgilePM® co przyczyni się do sprawnej organizacji pracy, komunikacji i monitorowania uzyskiwanych efektów. Wykorzystanie metodyki PRINCE2® będzie obejmowało głównie procesy zarządcze oraz procesy sterowania etapami (wydaniami) projektu, zapewni skuteczną kontrolę parametrów projektu, uporządkowaną komunikację projektu z otoczeniem oraz wewnątrz. W tym celu powołane zostaną odpowiednie struktury projektu oraz ustalone zasady wymiany informacji, monitorowania i raportowania postępów prac. Zgodnie z metodyką PRINCE2® projekt zostanie podzielony na etapy zarządcze o ustalonych celach, terminach rozpoczęcia i zakończeniach. W każdym z etapów oprócz procesów zarządczych do wytwarzana będzie określona część zakresu na podstawie pogrupowanych wymagań na funkcjonalności systemu lub usługi, możliwa do weryfikacji w procesie testów. Każdy etap będzie kończył się Wydaniem, czyli opublikowaniem w środowisku testowym nowej, przetestowanej, rozszerzonej wersji systemu. W trakcie trwania projektu na bieżąco będzie weryfikowane czy uzasadnienie biznesowe pozostaje aktualne. W ramach zarządzania projektem zostaną opracowane i będą aktualizowane dokumenty zarządcze: uzasadnienie biznesowe, rejestr zmian i zagadnień, strategia komunikacji, raporty. Ponadto odbiór każdego elementu systemy zakończy się podpisaniem protokołu odbioru. Planowany sposób wykorzystania obu metodyk przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 1. Wykorzystanie metodyk w Projekcie.

Prace wytwórcze będą zorganizowane i sterowane zgodnie z metodyką AgilePM®. Etapy zarządcze projektu zostaną podzielone na dwutygodniowe okresy, tzw. Timeboxy, w czasie których realizowane będą przez Zespół techniczny prace specjalistyczne dla wybranego fragmentu wymagań na podstawie ustalonych priorytetów. Dodatkowo prace zostały rozdzielone na poszczególne moduły. W ich trakcie zakłada się interakcję z użytkownikami końcowymi w celu wyjaśniania kwestii otwartych lub omówienia pomysłów i racjonalizacji wymagań. Dzięki temu możliwe będzie wytwarzanie funkcjonalności zgodnych z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami użytkowników. Inkrementalno-adaptacyjne podejście do budowania systemu pozwoli na szybkie implementowanie uzyskiwanych uwag do produktów cząstkowych bez wpływu na główne parametry projektu. Na koniec każdego Timbox’a wyniki końcowe będą ostatecznie weryfikowane oraz testowane przez użytkowników pod względem ich zgodności z finalną wersją wymagań. Dzięki takiej organizacji komunikacji,  procesu wytwórczego i testowego oczekiwane jest znaczące zminimalizowanie ryzyka niespełnienia wymagań, wynikającego z ich niezrozumienia lub niewłaściwej interpretacji. Ponadto ograniczone zostaną nakłady na przygotowywanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej wymagań na rzecz maksymalnie szerokiego wykorzystania modeli i prototypów. Dodatkowe, końcowe testy systemu zostaną przeprowadzone po zakończeniu prac wytwórczych w oparciu o scenariusze testowe przygotowane na etapie prototypowania każdej usługi i grupy wymagań.

Na potrzeby Projektu utworzone zostanie dedykowane repozytorium (system kontroli wersji), w którym będzie przechowywana pełna dokumentacja projektu, między innymi dokumenty zarządcze (np.: raporty, protokoły, wnioski), dokumenty techniczne (np.: specyfikacje wymagań, specyfikacja funkcjonalna), kody źródłowe. Za obsługę repozytorium będzie odpowiadało Biuro Projektu. Narzędzia do obsługi repozytorium (Jira oraz Confluence) zapewnia Zamawiający. Zamawiający nie zapewnia narzędzia Microsoft Project dla zespołu Wykonawcy.

Planowane jest wykorzystanie następujących narzędzi:

- Microsoft Project – wsparcie przygotowania harmonogramów;

- Confluence – repozytorium dokumentacji i kodu z wersjonowaniem;

- JIRA – rejestr zadań projektowych w podziale na etapy zarządcze i timebox’y, rejestry projektu: kwestii otwartych, ryzyka, zmian.

Sposób raportowania postępów prac w ramach Etapów

Zgodnie z przyjętą metodą zarządzania Projektem opisaną w rozdziale 2.2 prace w projekcie będą podzielone na etapy. Wszystkie prowadzone prace będą monitorowane w szczególności w odniesieniu do planu wytworzenia produktów i osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych. Do zapewnienia możliwości skutecznej kontroli realizacji Zamówienia wdrożony zostanie proces cyklicznego monitorowania i okresowego raportowania. Proces pełnił będzie istotną rolę w zbieraniu bieżących informacji o stanie prac na potrzeby komunikacji wewnętrznej oraz na zewnątrz Projektu. W zależności od przeznaczenia i częstotliwości opracowania raportów, ich zakres informacyjny będzie zróżnicowany. Projekt zostanie podzielony na trzy cykliczne okresy raportowe:

- Dwa tygodnie;

- Cztery tygodnie;

- Zakończenie etapu;

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje o planowanych raportach wykorzystywanych w Projekcie do formalnego monitorowania prowadzonych prac.

| Rodzaj raportu i okres | Zakres informacji | Wykorzystanie/Cel | Autor raportu |
| --- | --- | --- | --- |
| Status prac co 2 tygodnie | - status wykonanych prac, - plan prac, - napotkane problemy, - kwestie otwarte. | - ocena wyników w stosunku do planów, - pomiar efektywności prac, - ustalenie działań korygujących, - monitorowanie jakości wymagań. | Wykonawca |
| Raport okresowy co 4 tygodnie | - status zaawansowania realizacji produktów, - plan realizacji w następnym okresie, - podsumowanie ryzyka, problemy i kwestie otwarte. | - kontrola zgodności prac za raportowany okres z planem, - analiza ryzyka i parametrów projektu, - podsumowanie na dzień opracowania, - zalecenia, - monitorowanie efektywności procesu wytwórczego. | Wykonawca |
| Podsumowanie Etapu | - plan etapu z danymi liczbowymi wykonania, - status prac etapu, - produkty etapu, - stan zagadnień projektowych i ryzyka, - dane liczbowe dotyczące jakości, - przegląd uzasadnienia biznesowego. | - podsumowanie etapu projektu, - podsumowanie osiągnięcia kamieni milowych, - ocena zgodności postępów prac z przyjętym planem projektu, - ocena jakości prac, - odbiór produktów i kamieni milowych, - zgoda na uruchomienia prac kolejnego etapu. | Wykonawca |

Za przygotowywanie wszystkich wyżej wymienionych raportów odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Raporty obejmujące dłuższy horyzont czasowy będą bazowały i agregowały informacje z raportów przygotowywanych z większą częstotliwością. Na koniec każdego okresu raportowego autor raportu będzie przekazywał w formie elektronicznej raport do wskazanych grup odbiorców.

Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia

Oczekuje się, iż Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia zostanie sporządzony z wykorzystaniem oprogramowania MS Project i zostanie przedstawiony w postaci tabelarycznej oraz w postaci wykresu Gantta. Zadania opisane w MS Project będą miały powiązanie logiczne między sobą (określone następniki i poprzedniki) oraz przypisane odpowiedzialności. Dla każdego etapu oraz zadania wyspecyfikowanego w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia oczekuje się przedstawienia jego szczegółowego opisu oraz określenia odpowiedzialności. Ponadto dla każdego zadania oczekuje się określenia danych wejściowych, będących podstawą do realizacji zadania oraz danych wyjściowych, będących efektem realizacji zadania, w szczególności Produktów zdefiniowanych w ramach struktury Produktów. Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Produkty wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ. Przedstawiona w Załączniku nr 8 struktura Produktów może zostać uzupełniona, jeżeli Wykonawca uzna za stosowne dostarczenie dodatkowych Produktów ponad te wyspecyfikowanie przez Zamawiającego. Wszystkie produkty wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ muszą zostać ujęte w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia wraz ze wskazaniem Etapu projektu w ramach, którego zostaną dostarczone.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DLA SYSTEMU PCM

Kontekst biznesowy i opis projektu

Projekt Systemu Portalu Cen Mieszkań (System PCM) ma za zadanie zapewnienie możliwości realizacji, drogą elektroniczną, zadań ustawowych nałożonych na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, polegających na utworzeniu, utrzymywaniu i rozwijaniu Portalu Cen Mieszkań, jako punktu dostępu do informacji o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Planowana zmiana przepisów niezbędnych ustaw przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-80-23. W wyniku realizacji Projektu, UFG będzie świadczył usługi dla:

  - Obywateli zainteresowanych rynkiem nieruchomości, w szczególności  cenami transakcyjnymi lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, statystykami dotyczących tych cen itp.,

  - Deweloperów -  przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964–r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizują przedsięwzięcie deweloperskie,

  - Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),

  - Administracji Państwowej/Publicznej:

  - Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

  - Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

  - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego,

  - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  - Prezes Narodowego Banku Polskiego,

  - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

System PCM będzie gromadził, analizował i udostępniał przez ogólnodostępny, bezpłatny portal statystyki cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym, zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Pozwoli to zwiększyć przejrzystość rynku nieruchomości poprzez udostępnianie obywatelom statystyk cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym w przekrojach umożliwiających zaprezentowanie ujęcia ceny zależnie od atrybutów nieruchomości, w szczególności lokalizacji inwestycji. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku ma stanowić jeden z instrumentów ochrony nabywców mieszkań. Pozwoli na racjonalną ocenę warunków cenowych ofert nabycia mieszkania w porównaniu do realnych transakcyjnych (a nie ofertowych) cen rynkowych. Wiarygodna informacja o cenach transakcyjnych w poszczególnych lokalizacjach może być również ułatwieniem dla podmiotów gospodarczych podejmujących np. decyzje inwestycyjne na rynku mieszkaniowym.

Obecnie osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mieszkaniowych w Polsce nie mają dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych na temat średnich cen transakcyjnych zakupu mieszkań. Aby ułatwić decyzje zakupowe w oparciu o wiarygodne dane dotyczące cen transakcyjnych, niezbędne jest zbudowanie rejestru o zasięgu ogólnokrajowym, aktualizowanego na bieżąco z uwzględnieniem zarówno przeprowadzanych transakcji przeniesienia własności na rynku wtórnym, jak i przyrzeczeń transakcji w umowach deweloperskich (rynek pierwotny).

System będzie gromadził dane o cenach na podstawie:

- prowadzonej przez UFG Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (Ewidencja DFG),

- informacji przekazywanych przez deweloperów i podmioty profesjonalne oferujące domy i mieszkania na rynku pierwotnym

- oraz danych, dostarczanych przez Krajową Administrację Skarbową, która gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystanie istniejących struktur i baz danych ograniczy obowiązki sprawozdawcze podmiotów dysponujących wiedzą źródłową o transakcjach na rynku mieszkaniowym oraz zapewni ich synergię w celu udostępnienia wiarygodnych i przystępnych informacji o cenach transakcyjnych (w ujęciu statystycznym) Obywatelom.

Deweloperzy, poza dostępem ogólnodostępnych danych gromadzonych w Portalu, dodatkowo otrzymają dostęp do danych o umowach deweloperskich oraz sprzedaży, których są stroną  wraz z usługą do zasilania online Systemu PCM oraz monitorowania stanu zasileń, w szczególności monitorowania procesu zasilania, walidacji danych wejściowych oraz wykrywania anomalii.

Krajowej Administracji Skarbowej zostanie udostępniona usługa do zasilania w dane Portalu Cen Mieszkań oraz do monitorowania stanu zasileń.

Udostępnione usługi, do realizacji ustawowych zadań związanych z zasilaniem Systemu PCM, umożliwią efektywną wymianę danych (poprzez  możliwość wyszukania, korekty i unieważnienia przekazanych danych, z dostępem do historii wykonanych operacji, informowanie o anomaliach w procesie zasilania, raporty statystyk zasilania, notyfikacje) przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Uprawnione organy administracji publicznej  uzyskają dostęp do gromadzonych danych w portalu Cen Mieszkań, w celu realizacji ustawowych zadań tych podmiotów.

Główni interesariusze

Odbiorcami projektu są osoby fizyczne i podmioty, będące potencjalnymi i faktycznymi nabywcami i sprzedawcami nieruchomości mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym oraz podmioty, które będą mogły aktywnie korzystać z usług Systemu Portalu Cen Mieszkań.

Usługi dostępne w Systemie można podzielić na dedykowane dla poniższych grup odbiorców:

- Obywatele – potencjalni i faktyczni nabywcy i sprzedawcy mieszkań i domów jednorodzinnych - osoby zainteresowane rynkiem nieruchomości i statystykami cen mieszkań na rynku pierwotnym/wtórnym;

- Deweloperzy - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizują względnie planują przedsięwzięcie deweloperskie;

- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- Organy Administracji Publicznej:

  - Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

  - Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

  - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego,

  - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  - Prezes Narodowego Banku Polskiego;

- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dla każdej z grup odbiorców i interesariuszy szacujemy wielkość grupy:

| Odbiorcy | Charakterystyka | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Obywatele | Potencjalni i faktyczni nabywcy i sprzedawcy mieszkań i domów jednorodzinnych oraz osoby zainteresowane rynkiem nieruchomości i statystykami cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym/wtórnym, w wybranej przez siebie lokalizacji, okresie i przekroju rodzajowym. | 300 000-700 000 rocznie - na podstawie oszacowanej liczbie zawieranych umów zobowiązaniowych sprzedaży oraz umów sprzedaży lokali i domów jednorodzinnych. |
| Przedsiębiorcy -Deweloperzy | Podmioty prowadzące działalność deweloperską. | 1500 deweloperów |
| KAS | Krajowa Administracja Skarbowa - Organ Administracji Publicznej, który gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. | 1 podmiot |
| Organy administracji publicznej | Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Minister właściwy ds. właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Narodowego Banku Polskiego. | 6 podmiotów |
| Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Podmiot zobowiązany ustawowo do utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego Portalu Cen Mieszkań. | 1 podmiot |

Tabela 1 Szacowane wielkości grup odbiorców i interesariuszy.

Dla każdej z grup odbiorców przewidujemy czynniki motywujące do użytkowania wytworzonej usługi.

Czynnikami motywującymi Obywateli do użytkowania wytworzonej usługi ma być możliwość dostępu do bezpłatnej, wiarygodnej i aktualnej informacji o faktycznych cenach transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych, z całego rynku, prezentowanych w atrakcyjny sposób oraz interaktywne elementy umożliwiające intuicyjną nawigację, w szczególności interaktywne mapy i statystyki.

Czynnikiem motywującym Przedsiębiorców - Deweloperów do korzystania z wytworzonych usług będzie możliwość wypełnienia ustawowego obowiązku, zasilania Systemu PCM, drogą elektroniczną. Udostępniona usługa umożliwią efektywną wymianę danych (poprzez  możliwość wyszukania, korekty i unieważnienia przekazanych danych, z dostępem do historii wykonanych operacji, informowanie o anomaliach w procesie zasilania, raporty statystyk zasilania, notyfikacje). Ponadto Deweloperzy, mając dostęp, do usługi dla Obywateli, będą mogli wykorzystać, gromadzone na Portalu Cen Mieszkań dane i informacje w toku swojej bieżącej działalności, w szczególności przy planowaniu i parametryzowaniu inwestycji.

Kluczową korzyścią dla KAS z użytkowania wytworzonej usługi będzie możliwość wypełnienia ustawowego obowiązku, zasilania Systemu PCM, drogą elektroniczną. Udostępniona usługa umożliwią efektywną wymianę danych (poprzez  możliwość wyszukania, korekty i unieważnienia przekazanych danych, z dostępem do historii wykonanych operacji, informowanie o anomaliach w procesie zasilania, raporty statystyk zasilania, notyfikacje).

Organy administracji publicznej otrzymają dostęp do detalicznych danych i informacji gromadzonych w Portalu Cen Mieszkań poprzez Moduł Raportowy, umożliwiający generowanie własnych lub predefiniowanych raportów.

W celu popularyzacji Systemu PCM i aktywizacji grup (w szczególności Obywateli oraz Deweloperów) przeprowadzona zostanie kampania informacyjna, której celem będzie poinformowanie uczestników pierwotnego rynku mieszkaniowego o prawach i obowiązkach wynikających z dnia 20 maja 2021 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i DFG (Ustawa deweloperska) oraz o dostępnych usługach w ramach Systemu Portalu Cen Mieszkań.

Główne komponenty Systemu

Planuje się, że System PCM zostanie zrealizowany w podziale na moduły funkcyjne.

Poniższe diagramy przedstawiają ogólną koncepcję architektury Systemu PCM.

Rysunek 2. Diagram kooperacji

Rysunek 3. Moduły systemu

Systemy planowane

System PCM (główny produkt Zamówienia)

W ramach Systemu Portalu Cen Mieszkań planowane są następujące moduły:

Moduł Zasilania - Odpowiada za procesy związane z zasilaniem Systemu PCM, w szczególności: wprowadzanie nowych danych, korektę, aktualizację lub unieważnienie danych znajdujących się w Systemie PCM. Moduł zasilania powinien obsługiwać kanały API (usługi sieciowe) oraz GUI (formularze w aplikacji internetowej), a także tryb zasilania jednostkowy oraz masowy, przykładowo:

- Ewidencja DFG (EDFG): API PCM; jednostkowy, masowy;

- Przedsiębiorcy-Deweloperzy: API PCM, GUI; jednostkowy, masowy;

- KAS: API, GUI; jednostkowy, masowy;

W zakresie danych przekazywanych przez KAS, ostateczne decyzja dotycząca sposobu integracji, zostanie ustalona na późniejszym etapie, w ramach umowy zawartej między UFG a KAS.

Zakres danych, którymi zasilany będzie Portal, został określony w rozdziale nr  4.14”Dane przetwarzane w Portalu Cen Mieszkań”  i zależny jest od źródła danych. Zalogowani Użytkownicy Portalu, powinni mieć dostęp do modułu zasilania zgodnie ze swoimi uprawnieniami, w szczególności Przedsiębiorcy-Deweloperzy w Strefie Przedsiębiorcy a KAS w Strefie Kontrahenta.

W module rejestrowane są informacje pozwalające na monitorowanie procesu zasilania, walidację danych wejściowych oraz wykrywanie anomalii w danych znajdujących się w Systemie PCM.

Moduł Zasilania w zakresie realizacji zasileń poprzez API integruje się z Menadżerem API.

Moduł integracji z Systemami Wewnętrznymi – odpowiada za integrację z systemami wewnętrznymi UFG: Moduł Powiadomień, Moduł Obsługi Spraw, System Zarządzania Tożsamością,  System Obsługi Kancelarii, System Raportowy (w ramach którego ma powstać Moduł Raportowy, a Moduł Integracji z Systemami Wewnętrznymi przekazuje do niego dane).

Informacje oraz wymagania dotyczące poszczególnych integracji znajdują się w części niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

Moduł Integracji z Systemami Zewnętrznymi – moduł realizujący integrację z rejestrami  zewnętrznymi, z wykorzystaniem Menadżera API. Poniżej  przedstawiono wybrane rejestry zewnętrzne zidentyfikowane jako potencjalne źródła danych, które mogłyby zostać wykorzystane  w Systemie PCM. Sposób integracji zostanie ustalony na etapie analizy.

- E-dowód - Możliwe będzie podpisanie wniosków oraz dokumentów kierowych do UFG przy użyciu e-dowodu osobistego.

- Profil Zaufany (PZ) - Możliwe będzie podpisanie wniosków oraz dokumentów kierowych do UFG przy użyciu profilu zaufanego.

- Certyfikat Kwalifikowany (CK) - Możliwe będzie podpisanie wniosków oraz dokumentów kierowych do UFG przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

- Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (CIKW) – integracja na potrzeby weryfikacji ksiąg wieczystych w szczególności w zakresie weryfikacji poprawności przekazywanych danych.

Moduł Publikacji – umożliwia pracownikowi UFG zamieszczanie dodatkowych materiałów, aktualności, instrukcji i opracowań – pozwalających zachować aktualność Portalu oraz dostarczając opracowane analizy dotyczące rynku nieruchomości (gotowych raportów).  Materiały mogą być publikowane zarówno dla użytkowników niezalogowanych (Baza Wiedzy w strefie Infoportalu) a także dla zalogowanych w zależności od posiadanych uprawnień i/lub przynależności do typu organizacji. Docelowe rozwiązanie powinno zostać wypracowane na etapie analizy.

Moduł Raportowy – umożliwia, dla zalogowanych użytkowników, w zależności od posiadanych uprawnień, dostęp do danych zagregowanych oraz detalicznych, celem prowadzenia pogłębionych badań i analiz sytuacji na rynku nieruchomości. W szczególności identyfikacji transakcji skrajnych wedle parametrów zadanych przez użytkownika. Zaawansowani użytkownicy powinni mieć możliwość wykonywania własnych analiz i eksploracji danych oraz prognozowania trendów lub symulacji scenariuszy przy zadanych parametrach wejściowych.

Komponent  umożliwiający przygotowanie oraz przeglądanie interaktywnych raportów.

Pod pojęciem Raportu interaktywnego rozumie się raport:

- dostępny przez przeglądarkę internetową,

- umożliwiający wizualizację danych za pomocą tabel i wykresów(może być to zakres ustalony na etapie budowy raportu, użytkownik nie musi mieć pełnej swobody w edytowaniu raportu),

- umożliwiający wybór zmiennych i wymiarów ze zdefiniowanych list,

- umożliwiający nawigowanie po wymiarach,

- umożliwiający eksport danych do różnych formatów np. xlsx, csv, pdf.

Dla podmiotów zasilających System PCM, Moduł Raportowy powinien umożliwić monitorowanie stanu zasileń, w szczególności monitorowanie procesu zasilania, odbieranie informacji o walidacji danych wejściowych oraz odbieranie raportów o wykrytych anomaliach.

Moduł Statystyk - umożliwia generowanie predefiniowanych zestawień statystycznych, według zadanych przez użytkownika kryteriów, bazując na danych zgromadzonych w Portalu Cen Mieszkań. Statystyki powinny być widoczne dla użytkowników zalogowanych w zależności od strefy Platformy portalowej. Użytkownik powinien mieć możliwość pobrania wygenerowanych wyników, w formie pliku PDF lub XLSX.

Moduł Komunikacji - Platforma portalowa  powinna umożliwiać prowadzenie  korespondencji pomiędzy podmiotami zasilającymi System PCM a UFG będącej administratorem systemu. W celu realizacji takiej funkcjonalności, preferowana jest integracja z istniejącymi modułami służącymi do komunikacji (Moduł Obsługi Spraw oraz Moduł Powiadomień), dostarczonymi przez UFG i osadzonymi  na Platformie portalowej.  Docelowe rozwiązanie powinno zostać wypracowane na etapie analizy.

Baza danych PCM - Dedykowana baza danych przygotowana do obsługi Systemu PCM. Zakres danych przekazywanych do bazy danych PCM został opisany w rozdziale  4.14”Dane przetwarzane w Portalu Cen Mieszkań”.

Systemy modyfikowane

Platforma portalowa UFG

Zakres modyfikacji: Rozbudowa Platformy Portalowej UFG w zakresie usług przewidzianych w projekcie.

Platforma portalowa - Atrakcyjny wizualnie, przygotowany zgodnie z aktualnymi trendami, interfejs graficzny Systemu PCM, umożliwiający w sposób intuicyjny oraz zapewniający użytkownikowi ergonomiczne i funkcjonalne korzystanie bez względu na urządzenie, którym się posługuje (komputer, tablet, smartfon), zgodnie z technologią RWD (Responsive Web Design). Wymagane jest również zapewnienie zgodności z zalecaniami dotyczącymi tworzenia dostępnych serwisów internetowych WCAG 2.1 (Web Content  Accessibility Guidelines).

W ramach usługi U01.Udostępniania danych gromadzonych w Portalu Cen Mieszkań, Platforma portalowa powinna zawierać następujące komponenty:

- Mapy interaktywne

Interaktywna mapa Polski, z podziałem administracyjnym, z funkcją wyszukiwania na mapie średnich cen transakcyjnych  lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w lokalizacji, okresie i przekroju rodzajowym wybranych przez użytkownika PCM.

- Statystyki interaktywne

Interaktywne, dynamicznie generowane statystyki, tabele, wykresy, z funkcją wyszukiwania średnich cen transakcyjnych  lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w lokalizacji, okresie i przekroju rodzajowym wybranych przez użytkownika PCM.

- Baza wiedzy

Prezentacja materiałów przygotowanych i opracowane przez pracowników UFG, umieszczone w Module Publikacji i propagowane/prezentowane użytkownikom zalogowanym i niezalogowanym, w zależności od przeznaczenia i posiadanych uprawnień. Publikowane mogą  być dodatkowe materiały, aktualności, instrukcje i opracowania. Publikacja materiałów, pozwoli zachować aktualność Systemu PCM oraz dostarczy branżowych opracowań i analiz trendów na rynku nieruchomości.

Platforma portalowa powinna się składać z następujących stref:

Strefa Infoportalu PCM – strefa Platformy portalowej z funkcjonalnościami dla użytkowników niezalogowanych (strefa publiczna). Strefa Infoportalu PCM będzie dedykowana dla Obywateli, poprzez udostępnienie gromadzonych w Portalu Cen Mieszkań danych i informacji o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych(U01. Udostępnienie danych). W skład strefy wchodzą następujące komponenty: Mapy interaktywne i Statystyki interaktywne, prezentujące zanonimizowane dane, z uwzględnieniem minimalnej liczby obserwacji umożliwiającą wyliczenie średniej ceny transakcji, Baza Wiedzy oraz integracja z Modułem Powiadomień.

Strefa Przedsiębiorcy PCM – strefa Platformy portalowej z funkcjonalnościami dla użytkowników zalogowanych (Przedsiębiorców-Deweloperów) w celu realizacji pojedynczych oraz masowych zasileń, wraz z historią zmian danych w ramach poszczególnych obiektów, a także monitorowania stanu zasileń (U02.Zasilanie online PCM dla Przedsiębiorców-Deweloperów). W skład strefy wchodzi, poza komponentami udostępnianymi w Strefie Infoportalu PCM (U01.Udostępnienie danych),  również warstwa interfejsu użytkownika dla Modułu Raportowego (monitorowanie procesu zasilania, walidację danych wejściowych, wykrywanie anomalii oraz dostęp do danych o umowach deweloperskich oraz sprzedaży, których są stroną), Modułu Statystyk, Modułu Komunikacji oraz Modułu Powiadomień .

Strefa Kontrahenta PCM – strefa Platformy portalowej z funkcjonalnościami dla użytkowników zalogowanych: KAS w celu realizacji pojedynczych oraz masowych zasileń, wraz z historią zmian danych w ramach poszczególnych obiektów, a także monitorowania stanu zasileń (U03.Zasilanie online PCM dla KAS) oraz pozostałych organów administracji publicznej, w celu realizacji ustawowych działań.

W skład strefy wchodzi, poza komponentami udostępnianymi w Strefie Infoportalu PCM (U01.Udostępnienie danych),  również warstwa interfejsu użytkownika dla:

- Modułu Raportowego, z funkcjonalnościami zależnymi od uprawnień:

  - Dla organów administracji publicznej - dostęp do danych zagregowanych oraz detalicznych, celem prowadzenia pogłębionych badań i analiz sytuacji na rynku nieruchomości,

  - Dodatkowo dla KAS - monitorowanie procesu zasilania, walidację danych wejściowych, wykrywanie anomalii oraz dostęp do danych o umowach deweloperskich oraz sprzedaży, których są stroną.

- Modułu Statystyk,

- Modułu Komunikacji,

- Modułu Powiadomień.

Strefa Pracownika PCM - strefa Platformy portalowej z funkcjonalnościami dla pracowników UFG. W skład strefy wchodzi, poza komponentami udostępnianymi w Strefie Infoportalu PCM (U01.Udostępnienie danych), warstwa interfejsu użytkownika dla Modułu Raportowego, Modułu Statystyk, Modułu Publikacji oraz Modułu Powiadomień.

System raportowy

Na potrzeby realizacji Modułu Raportowego PCM możliwe jest wykorzystanie istniejącego w UFG modułu raportowego, posiadającego własny framework, obsługującego tabele raportowe, posiadającego narzędzie kreatora raportów oraz możliwość drążenia danych od danych zagregowanych do danych detalicznych.

Alternatywnie do istniejącego rozwiązania, możliwe jest przygotowanie dedykowanej dla Systemu PCM funkcjonalności obsługi zaawansowanych raportów, jeśli propozycja dostawcy spełni wskazane wymagania funkcjonalne.

System Zarządzania Tożsamością

Zakres modyfikacji: wytworzenie Profili uprawnień oraz mechanizmów nadawania uprawnień w nowym systemie.

Informacje o Systemie Zarządzania Tożsamością oraz wymagania związane z integracją znajdują się w części niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

Menadżer API

Zakres modyfikacji: wytworzenie polityk na potrzeby nowych API.

Centralny system zarządzania API odpowiedzialny za udostępnianie usług sieciowych pomiędzy systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz udostępnianie usług sieciowych dla zalogowanych użytkowników Systemu PCM w szczególności Przedsiębiorców-Deweloperów oraz  KAS.

Centralna Hurtownia Danych

Zakres modyfikacji: rozbudowa o dane pozyskane z Systemu PCM

System informatyczny stanowiący replikę bazy danych PCM. Hurtowania Danych zasilana jest w cyklu przyrostowym i stanowi źródło danych do celów raportowych i analitycznych.

Systemy istniejące

Moduł Obsługi Spraw

W ramach  UFG przygotowywany jest moduł prowadzenia spraw, z którym System PCM  mógłby zostać zintegrowany. Planowane jest wystawienie z rzeczonego modułu API umożliwiającego integrację oraz wykorzystanie modułu na cele komunikacji pomiędzy zalogowanymi użytkownikami Portalu a pracownikami UFG. Decyzja o ewentualnej integracji bądź zbudowania dedykowanego modułu komunikacji powinna zostać podjęta na późniejszym etapie.

Systemy Wytwarzania Oprogramowania

Informacje o Systemie Wytwarzania Oprogramowania znajdują się w części niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

Raportowanie Danych Osobowych (RDO)

Raportowanie Danych Osobowych – integracja na potrzeby udostępniania raportu danych osobowych przetwarzanych w Systemie PCM.

Wymagania zaadresowane w rozdziale nr 17 „WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”, w szczególności WRodo24 wskazujące wytyczne odnośnie zakresu danych i sposobu integracji.

System Obsługi Kancelarii

System do obsługi korespondencji – integracja na potrzeby wsparcia procesu obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Informacje o Systemie Obsługi Kancelarii znajdują się w części niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

Baza kontrahentów DFG i Ewidencja DFG

Komponenty systemu DFG stanowiące źródło danych (aktywne lub pasywne) dla Systemu PCM.

Usługi planowane do udostępnienia dla Użytkowników

W poniższej tabeli wymieniono usługi, które muszą być realizowane przez System i które będą realizowały główne cele Projektu.

Projektowane usługi mają za zadanie zapewnienie możliwości realizacji drogą elektroniczną zadań ustawowych nałożonych na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, podmioty zasilające (Przedsiębiorcy-Deweloperzy, KAS) a przede wszystkim udostępnienia danych i informacji gromadzonych w Portalu Cen Mieszkań. Dzięki bezpłatnej dostępności usług online, każdy Obywatel posiadający dostęp do Internetu będzie mógł uzyskać informacje o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych aktualizowanych na bieżąco.

| Lp. | Nazwa usługi | Typ | Zakres oddziaływania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U01. Udostępnienie danych - udostępnianie danych dot. rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce (statystyki cen transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych) oraz budowa systemu zapewniającego obsługę udostępnionej usługi. | A2C | Beneficjent: Obywatele Szacowana wielkość grupy: 300 000-700 000 rocznie - na podstawie oszacowanej liczbie zawieranych umów zobowiązaniowych sprzedaży oraz umów sprzedaży lokali i domów jednorodzinnych |
| 2 | U02. Zasilanie online PCM dla Przedsiębiorców-Deweloperów | A2B | Beneficjent: Przedsiębiorcy-Deweloperzy Szacowana wielkość grupy: 1500 |
| 3 | U03. Zasilanie online PCM dla KAS | A2C | Beneficjent: Krajowa Administracja Skarbowa Szacowana wielkość grupy: 1 |
| 4 | U04. Udostępnianie informacji dla podmiotów uprawnionych – administracji publicznej | A2A | Beneficjent: Organy administracji państwowej (Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Minister właściwy ds. właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Narodowego Banku Polskiego) Szacowana wielkość grupy: 6 |

Tabela 2. Usługi wytwarzane w ramach Projektu.

Poszczególne usługi, które muszą być realizowane przez System zapewnią Użytkownikom następujące możliwości:

U01. Udostępnienie danych

Wdrożenie systemu o zasięgu ogólnokrajowym, aktualizowanego na bieżąco, w oparciu o wiarygodne dane dotyczące cen transakcyjnych ułatwi potencjalnym Nabywcom, decyzje zakupowe, a Sprzedającym, oszacowanie realnej wartości mieszkania, tym samym zwiększy przejrzystość rynku nieruchomości. Dzięki udostępnieniu gromadzonych w Portalu Cen Mieszkań danych, Obywatele otrzymają dostęp do informacji, które nie były do tej pory dostępne, lub dostęp do nich był ograniczony lub informacje te były publikowane z dużym opóźnieniem i dostępne co do zasady na warunkach komercyjnych.

Sposób prezentacji danych (interaktywne mapy, statystyki) umożliwi Obywatelowi wyszukanie informacji w wybranych kryteriach, na wybranym obszarze, w sposób intuicyjny, umożliwiający mu najlepszą nawigację i wizualizację. Zapewniony będzie dostęp bez względu na urządzenie, którym się posługuje, zgodnie z technologią RWD oraz zgodnie zalecaniami dotyczącymi tworzenia dostępnych serwisów internetowych WCAG 2.1 (Web Content  Accessibility Guidelines). Obywatel, w ramach dostarczanego Portalu będzie miał również:

- dostęp do raportów, branżowych opracowań z komentarzem eksperckim oraz analiz trendów na rynku nieruchomości, opracowanych na podstawie gromadzonych wiarygodnych i aktualnych danych transakcyjnych,

- możliwość ustawienia powiadomień według zadanych kryteriów np. osiągnięcia lub przekroczenia średniej ceny na wybranym obszarze,

- generycznych komentarzy, statystyk,

- dostęp do dodatkowych warstw GEOPORTALu na mapie interaktywnej.

U02. Zasilanie online PCM dla Przedsiębiorców-Deweloperów

System Portalu Cen Mieszkań (PCM) umożliwi  realizację, drogą elektroniczną, zadań ustawowych związanych z zasilaniem systemu PCM w dane, co wynika z  nałożonych na Przedsiębiorców-Deweloperów obowiązków.

W celu zapewnienia możliwości realizacji tego obowiązku drogą teletransmisji danych, System musi zapewnić  usługę zasilania online Systemu PCM, która zostanie udostępniona odpowiednim podmiotom.

Użytkownicy będący przedstawicielami tych podmiotów będą mieli możliwość przesłania do Systemu PCM nowych danych, a także przeglądania, korekty i unieważniania danych, które przesłali wcześniej. Będą oni także informowani o anomaliach w procesie zasilania, czy zgłoszonych niezgodnościach w przesłanych przez nich danych.

U03. Zasilanie online PCM dla KAS

System Portalu Cen Mieszkań (PCM) umożliwi  realizację, drogą elektroniczną, zadań ustawowych związanych z zasilaniem systemu PCM w dane dostarczanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

W celu zapewnienia możliwości realizacji tego obowiązku drogą teletransmisji danych, System musi zapewnić  usługę zasilania online Systemu PCM, która zostanie udostępniona osobom wskazanym przez KAS (przedstawiciele KAS).

Użytkownicy, będący przedstawicielami KAS, będą mieli możliwość przesłania do Systemu PCM nowych danych, a także przeglądania, korekty i unieważniania danych, które przesłali wcześniej. Będą oni także informowani o anomaliach w procesie zasilania, czy zgłoszonych niezgodnościach w przesłanych przez nich danych.

U04. Udostępnianie informacji dla podmiotów uprawnionych

Uprawnione podmioty administracji publicznej:

- Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

- Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

- KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), w szczególności: Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego,

- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- Prezes Narodowego Banku Polskiego,

- Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

uzyskują dostęp do gromadzonych danych w portalu Cen Mieszkań, w celu realizacji ustawowych zadań tych podmiotów w obszarze statystyki mieszkaniowej.

Udostępnienie danych będzie w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA SYSTEMU

W poniższym rozdziale opisane zostały szczegółowe, minimalne, wymagania, które spełniać musi System PCM. Dodatkowe  funkcjonalności, mogące wynikać z potrzeb zidentyfikowanych na etapie analizy, powinny zostać zaadresowane w dokumentacji Przypadków Użycia.

Platforma portalowa

Platforma portalowa  powinna  cechować się najwyższą jakością w kontekście prezentacji danych oraz obsługi Portalu.  Poszczególne elementy Platformy portalowej zostały opisane w kolejnych podrozdziałach.

Mapy i Statystyki interaktywne

Platforma portalowa  powinna udostępniać interaktywną mapę Polski, z podziałem administracyjnym, liczbą transakcji oraz średnimi cenami transakcyjnymi (i/lub medianami itp) nieruchomości w wybranym obszarze z uwzględnieniem następujących funkcjonalności.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WPLA01 | Prezentacja wyników powinna zawierać elementy interaktywne dla użytkownika, umożliwiające mu najlepszą nawigację, intuicyjność i wizualizację. |
| WPLA02 | Wyszukiwanie na mapie Polski, z podziałem administracyjnym, średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w lokalizacji, okresie i przekroju rodzajowym wybranym przez Użytkownika. |
| WPLA03 | Prezentacja (wyliczenie i graficzne przedstawienie co najmniej w formie tabelarycznej i wykresu) średnich cen i liczby transakcji lub innych statystyk zdefiniowanych w fazie analizy, niezależnie dla rynku pierwotnego i rynku wtórnego, w wybranym przez użytkownika obszarze, okresie i przekroju rodzajowym. |
| WPLA04 | Dynamiczny wybór filtrów / wyszukiwania, z możliwością zapamiętywania wyboru użytkownika, zdefiniowanych na etapie analizy, w szczególności: - Podział administracyjny: Kraj, Województwo, Powiat, Miasto, Gmina, Dzielnica, Ulica; - Powierzchnia użytkowa lokalu; - Liczba pokoi w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym; - Umiejscowienie lokalu wg. kondygnacji; - Liczba kondygnacji w budynku; - Planowana data zakończenia inwestycji; - Rodzaj wyszukiwanego obiektu (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny); - Przedział wiekowy Nabywcy - Etc. |
| WPLA05 | Anonimizacja danych, celem uniknięcie możliwości identyfikacji konkretnej umowy/inwestycji, z której pochodzą ceny. Wynik wyszukiwania, aby był prezentowany, musi spełniać kryterium ilościowego minimum wymaganych obserwacji. Przykładowo: dane mogą być upublicznione, jeżeli dla łącznie wybranych przez użytkownika Portalu lokalizacji, okresu i przekroju rodzajowego są spełnione łącznie następujące warunki: - liczba lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych jest wyższa niż trzy; - liczba nabywców jest wyższa niż trzech. |
| WPLA06 | Wyszukiwanie na mapie wg zaznaczonego graficznie przez Użytkownika obszaru zainteresowania. |
| WPLA07 | Administracyjna mapa Polski z kolorystycznym wysyceniem obszarów („mapa ciepła”) wg wybranych kryteriów, w szczególności liczby transakcji, średniej ceny, rynku czy terminu zakończenia robót budowlanych (nowe inwestycje). Przy zmianie kryteriów wyszukiwania „mapa ciepła” powinna się dynamicznie dostosowywać. Dodatkowo zakres kolorystyczny dla wartości min i max powinien zostać automatycznie wyznaczony, w zależności od danych dla wybranego zawężenia wyników. Kryteria wysycenia mapy doprecyzowane zostaną na etapie analizy. |
| WPLA08 | Generyczne komentarze prezentujące stałą treść i dynamiczne wartości, dla parametrów zgodnych z zadanymi kryteriami wyszukiwania użytkownika na mapach i statystykach. |
| WPLA09 | Prezentacja punktów na mapie, które zostały wykorzystane do wyliczenia statystyk wg zadanych kryteriów. |
| WPLA10 | Rozszerzenie komponentu Map interaktywnych o warstwy GEOPORTALu, w szczególności infrastruktura, obiekty użyteczności publicznej, mapa hałasu itp. |
| WPLA11 | Dynamiczne powiadomienia pokazujące obiekty generujące największe zainteresowanie wg wyników wyszukiwania innych użytkowników, w zdefiniowanym okresie czasu z możliwością parametryzacji mechanizmu powiadomień dla administratora UFG. |
| WPLA12 | Możliwość eksportu prezentowanych wyników do formatów pdf, xlsx, csv. |
| WPLA13 | System powinien umożliwić użytkownikowi porównanie wyników dla dwóch dowolnych obszarów, lokalizacji wg tych samych kryteriów wyszukiwania lub różnych kryteriów wyszukiwania, np. Miasto z Województwem, Miasto/Województwo z Krajem, dwie lokalizacje pomiędzy sobą. |

W załączniku nr 15 do SIWZ zostały przedstawione poglądowe koncepcje wizualne mogące posłużyć jako uzupełnienie wymagań. Docelowy layout powinien zostać wypracowany wspólnie z Zamawiającym, w trakcie realizacji Zamówienia. Ostateczne rozwiązanie powinno maksymalizować efekty wizualne oraz użyteczne oraz być przygotowane zgodnie z najlepszymi trendami i praktykami UX/UI.

Moduł powiadomień - Powiadomienia dla obywateli (alerty)

System PCM powinien umożliwić generowanie powiadomień według zadanych kryteriów np. osiągnięcia lub przekroczenia średniej  ceny na wybranym obszarze.  Powiadomienia powinny być obsługiwane za pomocą wskazanych przez użytkownika kanałów: sms, email.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WPOW01 | System PCM musi umożliwić obsługę wysyłania powiadomień wg. zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów, w szczególności np.: określenie poziomu średniej ceny, w określonej lokalizacji, której przekroczenie wygeneruje powiadomienie. |
| WPOW02 | System musi obsługiwać notyfikacje w kanałach: SMS, EMAIL, ewentualnie Platforma portalowa (jeżeli potrzeba ta zostanie zidentyfikowana na etapie analizy) |
| WPOW03 | System PCM umożliwi Użytkownikowi wyrażenie chęci otrzymywania powiadomień dotyczących określonych zdarzeń poprzez dedykowany kanał. Użytkownik musi mieć również możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień danego typu. Notyfikacje będą mogły być wysyłane tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę oraz potwierdził kanał dostępu i typ notyfikacji. |

Moduł  Zasilania

Moduł Zasilania musi umożliwiać zasilanie Systemu PCM za pomocą dedykowanego API oraz trybów jednostkowego i wsadowego.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WMZ.F01 | Zasilanie Systemu PCM w zakresie odpowiednim dla poszczególnych instytucji – formularze na Platformie portalowej i usługi sieciowe (tryb jednostkowy i wsadowy). Funkcjonalność umożliwi podmiotom zobowiązanym do zasilania Portalu wprowadzanie do niej danych drogą teletransmisji. |
| WMZ.F01.01 | W Systemie PCM będzie możliwe zasilanie w trybie jednostkowym (synchronicznym) oraz wsadowym (asynchronicznym). |
| WMZ.F01.02 | Moduł zasilania Systemu PCM będzie obejmował zasilanie za pomocą interaktywnych formularzy (interfejs graficzny) oraz za pomocą usług sieciowych (web-service). |
| WMZ.F01.03 | Zasilanie jednostkowe pozwoli na przesłanie danych pojedynczych obiektów. Będzie ono realizowane poprzez przesłanie danych obiektu za pomocą usługi sieciowej lub wprowadzenie tych danych w dedykowanym formularzu na Platformie portalowej. |
| WMZ.F01.04 | Zasilanie wsadowe pozwoli na masowe przesłanie danych większej liczby obiektów. Będzie ono realizowane poprzez przesłanie paczki z danymi za pomocą usługi sieciowej lub jako załącznik na Platformie portalowej. |
| WMZ.F01.05 | Dane w paczce będą w postaci plików, w zakresie, i strukturze takiej samej jak na formularzach zasilania jednostkowego. |
| WMZ.F01.06 | System PCM zasilany będzie danymi w postaci wystandaryzowanej, o określonej liście pól, ich obligatoryjności oraz relacjach między nimi. |
| WMZ.F01.07 | W przypadku błędów w przekazanych danych będzie generowany komunikat zwrotny z szczegółowym wskazaniem przyczyny. |
| WMZ.F01.08 | W Systemie PCM stosowane będą walidacje blokujące zapis nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także komunikaty o potencjalnie nieprawidłowych danych (ostrzeżenia). Rekordy z ‘ostrzeżeniem’ możliwe będą do dalszej obsługi przez podmiot zasilający oraz pracownika UFG. |
| WMZ.F01.09 | System zapewni możliwości weryfikacji statusu przetwarzania danych w trybie wsadowym. |
| WMZ.F01.10 | Zakres danych w module zasilania będzie dostosowany do poszczególnych grup podmiotów zobowiązanych do zasilania Systemu PCM (EDFG, Przedsiębiorcy-Deweloperzy, KAS). |
| WMZ.F01.11 | System PCM umożliwi wprowadzenie nowych danych, korektę istniejących danych lub ich unieważnienie z Systemie PCM. Operacje związane z edycją danych lub unieważnieniem możliwe będą do wykonania wyłącznie przez podmiot, który te dane przekazał. |
| WMZ.F01.12 | System musi zapewnić odczyt z numeru PESEL wartości płeć oraz daty urodzenia a następnie zapisywać je w ustrukturyzowany sposób w Bazie danych PCM. |
| WMZ.F01.13 | Dostęp do modułu zasilania (formularzy i usług sieciowych) będzie regulowany za pomocą uprawnień dostępowych odpowiadających rolom zdefiniowanym w Systemie. |
| WMZ.F01.14 | System PCM zapewni administratorowi merytorycznemu i/lub technicznemu wgląd w historię zmian danych w Systemie PCM. |
| WMZ.F01.15 | System zapewni wersjonowanie wprowadzanych (dowolną metodą) danych. |
| WMZ.F01.16 | System będzie przechowywał informacje o tym, jaki podmiot jakie dane i kiedy przekazał (w zakresie wszystkich operacji na danych). |
| WMZ.F01.17 | System zapewni możliwość administracyjnej zmiany właściciela danych w przypadku zmiany podmiotu, który jest odpowiedzialny za ich przekazanie (np. w wyniku połączenia spółek, zmiany podmiotu prowadzącego inwestycję). |
| WMZ.F02 | Operacja na danych (możliwość wyszukania, korekty i unieważnienia danych przekazanych do Systemu PCM - formularze na Platformie portalowej i usługi sieciowe) |
| WMZ.F02.01 | System PCM umożliwi Użytkownikowi wyszukanie danych wprowadzonych przez jego organizację do Systemu PCM i na podstawie określonych kryteriów. |
| WMZ.F02.02 | System PCM zapewni formularz do wyświetlania ww. danych z możliwością ich edycji i zapisania nowej wersji. |
| WMZ.F02.03 | W przypadku korekty za pomocą usług sieciowych przesyłana jest nowa, kompletna wersja rekordu, która zastępuje starą wersję. |
| WMZ.F02.04 | System PCM zapewni możliwość unieważnienia danych przesłanych przez organizację. |
| WMZ.F02.05 | System PCM zapewni rozliczalność w zakresie udostępnianych danych co najmniej w zakresie daty zapytania, Użytkownika składającego zapytanie oraz zakresu złożonego zapytania i umożliwi generowanie raportów dotyczących wykorzystania usług. |
| WMZ.F02.06 | Zakłada się realizację funkcjonalności unieważnienia danych przy pomocy: - formularzy na Portalu - korekta jednostkowa lub unieważnienie jednostkowe - bezpośrednio przy pomocy usług sieciowych - korekta jednostkowa lub unieważnienie jednostkowe - przy pomocy trybu wsadowego - w pliku znajdzie się atrybut "tryb" wskazujący na to, czy zasilenie jest korektą lub unieważnieniem. |
| WMZ.F03 | Możliwość wyszukania przez pracownika UFG wszystkich danych przekazanych do Systemu PCM, przez pozostałe podmioty zasilające, w trybie read-only - formularze na Portalu. |
| WMZ.F03.01 | System PCM umożliwi uprawnionemu pracownikowi UFG przeglądanie wszystkich danych w Systemie PCM, przekazanych przez inne podmioty, w trybie tylko do odczytu. |
| WMZ.F03.02 | System PCM umożliwi wyszukanie danych na podstawie określonych kryteriów. |
| WMZ.F04 | Dostęp do informacji dotyczących zasilania Systemu PCM (historia wykonanych operacji). |  |  |
| WMZ.F04.01 | System PCM umożliwi uzyskanie informacji dotyczących zasilania Systemu PCM przez organizację, do której należy Użytkownik. Zakres tych informacji obejmuje: - historię operacji wykonanych przez Użytkowników z tej organizacji dla poszczególnych rekordów (m.in. zasilenie, modyfikacja, usunięcie danych), - historię przekazanych pakietów danych z zasilania wsadowego, - komunikatów zwrotnych dotyczących przekazanych zasileń. |  |  |
| WMZ.F05 | Informowanie o anomaliach w procesie zasilania |  |  |
| WMZ.F05.01 | System PCM w czasie rzeczywistym dokonywał będzie wykrywania anomalii poprzez analizę strumienia danych wejściowych w procesie zasilania (w tym w szczególności anomalii wykrytych podczas weryfikacji z rejestrami zewnętrznymi, np. niezgodność danych nabywcy z rejestrem PESEL, umowa zawarta na osobę zmarłą itp.). |  |  |
| WMZ.F05.02 | Rekordy spełniające określone reguły zostaną odpowiednio oznaczone i skierowane do weryfikacji przez pracownika UFG i podjęcia ewentualnych dodatkowych działań w celu wyjaśnienia z podmiotem odpowiedzialnym za zasilenie. |  |  |
| WMZ.F05.03 | System PCM zapewni możliwość przeglądania listy rekordów, dla których wykryto anomalie oraz wyszukiwania rekordów spełniających poszczególne reguły. |  |  |
| WMZ.F05.04 | Zakres rekordów na liście będzie zależny od organizacji podmiotu zasilającego |  |  |
| WMZ.F06 | Udostępnianie raportów statystycznych dla następujących grup Interesariuszy: Administracji publicznej, Przedsiębiorcy-Deweloperzy, KAS (w zakresie zasilania, udostępniania i współpracy z PCM) |  |  |
| WMZ.F06.01 | Publikowane raporty będą zawierały statystyki zasilania Systemu PCM. |  |  |
| WMZ.F06.02 | Funkcjonalność pozwoli na zarządzanie dostępami do prezentowanych treści wg właściwości. |  |  |
| WMZ.F07 | Notyfikacje dla Podmiotów Zasilających. |  |  |
| WMZ.07.01 | W Systemie PCM zostaną zdefiniowane notyfikacje dla podmiotów zasilających. Komunikaty zdefiniowane zostaną na etapie analizy. |  |  |
| WMZ.07.02 | System PCM umożliwi Użytkownikowi wyrażenie chęci otrzymywania dotyczących określonych zdarzeń poprzez dedykowany kanał. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania notyfikacji danego typu. Notyfikacje będą mogły być wysyłane tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę. Dla użytkowników podmiotów zasilających miejscem na wyrażenie zgody będzie Platforma portalowa. |  |  |

Obsługa rejestracji Przedsiębiorców-Deweloperów

System PCM musi zapewnić możliwość obsługi rejestracji nowych podmiotów, objętych obowiązkiem ustawowym  zasilania danych Systemu PCM. Szczegółowy sposób obsługi zostanie opracowany na etapie analizy. System musi spełniać minimalne wymagania opisane poniżej.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WREJ01 | System PCM musi obsługiwać proces powiadamiania nowych podmiotów o konieczności rejestracji w Systemie PCM i zasilania bazy danych. |
| WREJ02 | System PCM musi zostać zintegrowany z systemem kancelarii UFG, umożliwiając automatyzację obsługi wysyłki korespondencji wychodzącej np. Listów Powitalnych oraz monitorowania statusu dostarczenia listu za pomocą funkcjonalności elektronicznego potwierdzenia odbioru – dostępnego w systemie Kancelarii UFG. |
| WREJ03 | System PCM musi obsługiwać podpisywanie dokumentów za pomocą faksymile. |

Moduł Statystyk

Platforma portalowa  powinna umożliwiać generowanie statystyk na danych zagregowanych, umożliwiając uprawnionym użytkownikom prezentację wyników według zadanych kryteriów. Statystyki powinny posiadać dynamiczne filtry oraz możliwość eksportu danych do csv, xlsx, pdf.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WSTAT01 | Publikowane statystyki mogą być predefiniowane (zakres ustalony na etapie analizy), i/lub pochodzić z funkcjonalności Modułu publikacji. System PCM musi udostępniać dodatkowe względem interaktywnych map i statystyk, dane zagregowane w różnych ujęciach np. wieku nabywcy, płci nabywcy, cech istotnych z parametrów mieszkań etc. |
| WSTAT02 | Funkcjonalność pozwoli na zarządzanie dostępami do prezentowanych treści wg właściwości. |

Moduł komunikacji

Platforma portalowa  powinna umożliwiać prowadzenie  korespondencji pomiędzy podmiotami zasilającymi System PCM a UFG będącej administratorem systemu. Preferowana jest integracja z istniejącym modułem służącym do komunikacji (moduł obsługi spraw), dostarczonym przez UFG i osadzonym  na Platformie portalowej.  Docelowe rozwiązanie powinno zostać wypracowane na etapie analizy.

Raporty

Platforma portalowa  powinna umożliwiać generowanie raportów, z danych przetwarzanych umożliwiając uprawnionym użytkownikom odczyt danych zagregowanych z możliwością  przejścia do danych detalicznych. Użytkownik musi mieć możliwość prowadzenia pogłębionych badań i analiz sytuacji na rynku nieruchomości oraz raportów dotyczących jakości realizowanych zasileń. W szczególności identyfikacji transakcji skrajnych wedle parametrów zadanych przez użytkownika. Zaawansowani użytkownicy powinni mieć możliwość wykonywania własnych analiz i eksploracji danych oraz prognozowania trendów lub symulacji scenariuszy przy zadanych parametrach wejściowych. Wskazane jest również generowanie wieku nabywcy, sprzedającego oraz czy Nabywcą jest osoba fizyczna, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Zalecane jest przygotowanie raportów wewnętrznych - na użytek UFG oraz zewnętrznych - na użytek podmiotów zasilających i administracji publicznej.

Raporty powinny posiadać dynamiczne filtry oraz możliwość eksportu danych do csv, xlsx, pdf.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WRAP01 | System PCM umożliwi generowanie raportów dotyczących danych zgromadzonych w Systemie PCM. Zakres raportów obejmuje m. in.: - Raporty statystyczne dotyczące rynku dla zadanych kryteriów zapytania - Raporty na potrzeby wewnętrznej kontroli procesów PCM - Raporty kontrolujące proces zasilania danymi, w tym kompletność i terminowość zasileń - Raporty kontrolujące proces udostępniania danych poszczególnym grupom Interesariuszy - Raport pokazujący na osi czasu liczbę odwiedzin Infoportalu przez unikalnych odwiedzających (np. unikalne adresy IP). |
| WRAP02 | Raporty dostępne będą w formie interaktywnej tj: - dostępny przez przeglądarkę internetową, - umożliwiający wizualizację danych za pomocą tabel i wykresów(może być to zakres ustalony na etapie budowy raportu, Użytkownik nie musi mieć pełnej swobody w edytowaniu raportu), - umożliwiający wybór zmiennych i wymiarów ze zdefiniowanych list, - umożliwiający nawigowanie po wymiarach, - umożliwiający zmiany układu danych przez Użytkownika. |
| WRAP03 | W raportach będą dostępne różne formy wizualizacji danych (np. wykresy). |
| WRAP04 | System PCM umożliwi eksport raportów do postaci pliku w formatach CSV, XLSX, PDF. |
| WRAP05 | Dostęp do raportów będzie uzależniony od uprawnień dostępowych posiadanych przez Użytkownika. |
| WRAP06 | Raporty będą mogły być udostępnione podmiotom zewnętrznym z możliwością ograniczenia zakresu danych w raporcie w zależności od organizacji, do której należy Użytkownik korzystający z raportu. |
| WRAP07 | Do celów raportowych powinny zostać stworzone dedykowane marty. |

System monitorowania

System PCM musi zostać objęty działającym w czasie rzeczywistym monitoringiem obciążenia i dostępności poszczególnych warstw Systemu (m.in. serwisu internetowego, usług, baz danych, aplikacji, systemu operacyjnego, infrastruktury sprzętowej).

W szczególności, w zakresie monitorowania dostępności serwisu internetowego oczekiwane jest symulowanie zapytań do adresu strony internetowej z częstotliwością nie rzadszą niż 5 minut wykonywanych z trzech niezależnych lokalizacji.

Wykonawca przy implementacji Systemu może zapewnić integrację w zakresie monitoringu z systemem działającym w UFG lub zapewnić rozwiązanie równoważne.

Moduł Publikacji

Platforma portalowa  powinna umożliwiać generowanie raportów na danych detalicznych, umożliwiając zalogowanym użytkownikom odczyt danych zagregowanych z możliwością  przejścia do danych detalicznych. Raporty powinny posiadać dynamiczne filtry oraz możliwość eksportu danych do csv, xlsx, pdf.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WPUB01 | Do zarządzania treścią materiałów publikowanych przez UFG, udostępniona zostanie przestrzeń, która pozwoli uprawnionemu pracownikowi UFG dodawać, aktualizować i usuwać publikowane treści. |
| WPUB02 | Dla każdej treści będzie możliwe określenie jej widoczności dla poszczególnych grup Użytkowników. |
| WPUB03 | System PCM zapewni obsługę procesu akceptacji publikowanych treści. |

Baza Wiedzy

Platforma portalowa powinna umożliwiać prezentację materiałów przygotowanych i opracowane przez UFG, prezentowane użytkownikom zalogowanym i niezalogowanym, w zależności od przeznaczenia i posiadanych uprawnień. Publikowane mogą  być dodatkowe materiały, aktualności, instrukcje i opracowania. Publikacja materiałów, pozwoli zachować aktualność Portalu oraz dostarczy branżowych opracowań i analiz trendów na rynku nieruchomości.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WBW01 | W ramach Projektu zostanie dostarczony Moduł Baza Wiedzy i E-learning dla Przedsiębiorców-Deweloperów, KAS, Administracji Państwowej / Publicznej - zawierająca ułożone tematycznie materiały umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z System PCM i jego funkcjonalnościami. |  |
| WBW02 | Materiały publikowane w module Baza Wiedzy i E-learning mają formę instrukcji Użytkownika oraz filmów instruktażowych. |
| WBW03 | Moduł Baza Wiedzy będzie umożliwiał Użytkownikowi zapoznanie się z Systemem PCM i jego funkcjonalnościami, samodzielne przejście przez scenariusze korzystania z Systemu PCM w oparciu o filmiki instruktażowe i instrukcje w wersji elektronicznej lub papierowej. |
| WBW04 | Materiały dla Obywateli będą dostępne w Infoportalu i będą zawierały informacje o rynku cen nieruchomości. |
| WBW05 | Materiały dla Przedsiębiorców-Deweloperów, KAS oraz Administracji publicznej, pozwalające zapoznać się z działaniem Systemu PCM i zasadami współpracy z UFG, będą dostępne w Strefie dla zalogowanych użytkowników Portalu. |
| WBW06 | Dodatkowo w ramach modułu powstanie sekcja „Pytania i odpowiedzi”, gdzie zostanie przygotowana lista najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami na te pytania. |
| WBW07 | Sekcja „Pytania i odpowiedzi” będzie uzupełniania przez UFG wraz z postępującym funkcjonowaniem Portalu w oparciu o rzeczywiste problemy i potrzeby Użytkowników. |
| WBW08 | W ramach Platformy portalowej możliwa będzie publikacja na stronie internetowej treści w formie tekstu, grafiki, materiałów audio-wizualnych oraz załączonych dokumentów. |
| WBW09 | Inicjalny zestaw materiałów szkoleniowo-informacyjnych zostanie przygotowany przez Dostawcę. |

Dostęp z urządzeń mobilnych

Interfejs systemu musi być zaprojektowany w sposób intuicyjny oraz zapewniający użytkownikowi przyjemne i funkcjonalne korzystanie bez względu na urządzenie, którym się posługuje (komputer, tablet, smartfon), zgodnie z technologią RWD (Responsive Web Design). Wymagane jest również zapewnienie zgodności z zalecaniami dotyczącymi tworzenia dostępnych serwisów internetowych WCAG 2.1 (Web Content  Accessibility Guidelines).

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WMOB01 | W celu zapewnienia uniwersalności prezentacji informacji graficznych stosowane będą standardy technik projektowania stron www zgrupowane pod nazwą Responsive Web Application. Wykorzystanie wyżej wymienionych technik projektowania stron zapewnia automatyczne dostosowanie wyglądu i treści do rozmiaru okna urządzenia, zapewniając odpowiednią użyteczność zarówno na dużych ekranach komputerów, jak i mniejszych ekranach smartfonów lub tabletów. |

Mechanizm retencji danych

Zgodnie z projektowanym stanem prawnym dane gromadzone w PCM mogą być przetwarzane tak długo jak długo istnieje Portal. Nie mniej, ze względów wydajnościowych, możliwe jest ustawienie maksymalnego okresu przechowywania danych detalicznych oraz archiwizowanie danych detalicznych po upływie zadanego okresu. Okres ten musi być  parametryzowany.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WRET01 | W Systemie PCM zostanie zapewniony mechanizm identyfikujący dane, dla których upłynął okres przetwarzania. |
| WRET02 | W Systemie PCM będzie istnieć możliwość wygenerowania raportu dotyczącego procesu archiwizacji danych. |
| WRET03 | W Systemie PCM będzie możliwość wystąpienia przez pracownika UFG o usunięcie danych osoby, kierowane do akceptacji i mające skutek polegający na usunięciu danych dotyczących danej osoby. |
| WRET04 | Będzie możliwość wygenerowania raportu dotyczącego zakresu danych, które zostaną zarchiwizowane w ciągu określonego parametrem czasu. |

Dane przetwarzane w Portalu Cen Mieszkań

Źródła danych i informacji

Portal Cen Mieszkań oparty ma być o system teleinformatyczny, w którym gromadzone będą dane i informacje pochodzące z trzech następujących źródeł:

- Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (Ewidencja DFG) –dane i informacje dotyczą umów zobowiązaniowych, umów deweloperskich oraz umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3, lub 5 ustawy deweloperskiej (rynek pierwotny);

- Przedsiębiorców – deweloperów – dane i informacje dotyczą umów sprzedaży, o których mowa w art. 3 i 4 Ustawy deweloperskiej (rynek pierwotny);

- Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – dane i informacje dotyczące umów sprzedaży.

Portal Cen Mieszkań

Szef KAS

Ewidencja DFG

Przedsiębiorcy Deweloperzy

Zakres danych i informacji

W Portalu Cen Mieszkań gromadzone mają być poniższe dane i informacje w podziale na wskazane źródła.

Przedstawiony zakres danych należy traktować jako podstawowy. Na etapie analizy i projektowania Systemu PCM, w wyniku przeprowadzonych wspólnie z Wykonawcą prac analitycznych, przedstawiony podstawowy zakres danych może zostać rozszerzony (np. o identyfikatory techniczne) zgodnie z ustaleniami Stron.

Przekazywane z Ewidencji DFG

Dane o umowach zobowiązaniowych tj. umowach deweloperskich oraz umowach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3, lub 5 ustawy deweloperskiej w zakresie:

- numer PESEL nabywcy, a jeżeli numer PESEL nie został nadany - data urodzenia, seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które wydało ten dokument;

- data zawarcia umowy;

- numer księgi wieczystej nieruchomości objętej umową i adres tej nieruchomości;

- rodzaj obiektu będącego przedmiotem umowy, przez wskazanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

- cena lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową;

- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową;

- liczba pokoi w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym objętym umową;

- kondygnacja budynku, na której znajduje się lokal mieszkalny objęty umową;

- liczba kondygnacji budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty umową;

- termin zakończenia robót budowlanych dotyczących budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty umową, albo domu jednorodzinnego objętego umową;

k) dane o akcie notarialnym zawierającym przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości, której dotyczy umowa, o której mowa w art. 2 ust. 1: numer, pod którym akt notarialny został wpisany do repertorium A, imię i nazwisko notariusza który sporządził akt, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – imię i nazwisko tej osoby.

Przekazywane przez deweloperów

Dane o umowach sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które zostały opisane w art. 3 i 4 ustawy deweloperskiej w zakresie:

- data zawarcia umowy;

- numer, pod którym akt notarialny został wpisany do repertorium A, oraz imię i nazwisko notariusza, który sporządził akt, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – imię i nazwisko tej osoby;

- numer księgi wieczystej nieruchomości objętej umową i adres tej nieruchomości;

- rodzaj obiektu będącego przedmiotem umowy, przez wskazanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

- cena lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową;

- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową;

- liczba pokoi w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym objętym umową;

- kondygnacja budynku, na której znajduje się lokal mieszkalny objęty umową;

- liczba kondygnacji budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty umową;

- termin zakończenia robót budowlanych dotyczących budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty umową, albo domu jednorodzinnego objętego umową;

- numer PESEL nabywcy, a jeżeli numer PESEL nie został nadany – datę urodzenia, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument.

Przekazywane przez Szefa KAS

Dane o  innych umowach sprzedaży, których stroną są nabywcy będący konsumentami, w zakresie:

- data zawarcia umowy;

- numer, pod którym akt notarialny został wpisany do repertorium A, oraz imię i nazwisko notariusza, który sporządził akt, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – imię i nazwisko tej osoby;

- numer księgi wieczystej nieruchomości objętej umową i adres tej nieruchomości;

- rodzaj obiektu będącego przedmiotem umowy, przez wskazanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

- cena lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową;

- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową;

- liczba pokoi w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym objętym umową;

- kondygnacja budynku, na której znajduje się lokal mieszkalny objęty umową;

- numer PESEL nabywcy, a jeżeli numer PESEL nie został nadany – datę urodzenia, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument.

ŚRODOWISKA SYSTEMU

Planowane jest dostarczenie poniższych środowisk Systemu:

- Środowisko deweloperskie – przeznaczone do wytwarzania oprogramowania;

- Środowisko testowe UFG – przeznaczone do testów oprogramowania przez UFG;

- Środowisko testowe dla użytkowników zewnętrznych – przeznaczone do weryfikacji oprogramowania przez podmioty zewnętrzne;

- Środowisko produkcyjne – przeznaczone do eksploatacji oprogramowania składające się z Ośrodka Podstawowego i Zapasowego.

W Systemie zostaną zapewnione odpowiednie mechanizmy generowania danych testowych oraz ich przywracania do stanu domyślnego (np. po zakończeniu testów przez podmiot korzystający ze środowiska). Ww. funkcjonalność musi być dostępna na środowisku deweloperskim, testowym UFG oraz testowym dla użytkowników zewnętrznych. W przypadku środowiska testowego dla użytkowników zewnętrznych wygenerowanie danych musi być możliwe za pomocą dedykowanych usług sieciowych i odbywać się na życzenie użytkowników zewnętrznych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE USER EXPERIENCE

W trakcie realizacji Zamówienia muszą zostać wykorzystane różne metody oraz narzędzia służące pomiarowi, ocenie i porównaniom łatwości posługiwania się przez Użytkownika końcowego przygotowywanymi usługami, efektywności realizacji zadań oraz ogólnej satysfakcji Użytkownika. Wykonawca na etapie projektowania funkcjonalności musi zaplanować prace w celu zbadania potrzeb Użytkowników i przedstawić Zamawiającemu projekty wraz z rekomendacją uwzględniające uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów. Zakłada się, że interfejsy modułów wewnętrznych będą obsługiwane przez jeden interfejs użytkownika UI. Użytkownik systemu będzie miał dostęp do udostępnionych funkcjonalności na podstawie uprawnień jednostkowych oraz profili uprawnień.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WUX01 | Wykonawca jest zobowiązany spełnić poniższe wymagania dotyczące UX: - W celu optymalizacji UX (user-experience) i zapewnienia najlepszej ergonomii rozwiązania w trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia iteracyjnego projektowania rozwiązania (1 iteracja maksymalnie będzie trwała 2 tygodnie) z zaangażowaniem Użytkownika. - Metody badania UX (user-experience) będą dopasowane do badanych zagadnień i etapu Projektu. Metody badawcze mogą obejmować takie działania, jak wywiady z Użytkownikami, obserwacje, badania ilościowe, testy A/B itd. - Wykonawca musi opracować szczegółową strategię działań związanych z UX. - W ramach prac nad prototypami, Wykonawca musi przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe. - Wykonawca musi przeprowadzić warsztaty koncepcyjne co-creation, pogłębiające kontekst użycia (punkt wyjścia do korzystania z Portalu) i oczekiwania wobec docelowego rozwiązania, tak, aby wybrać priorytetowe funkcjonalności i podjąć decyzję nt. ścieżki klienta - procesu załatwienia sprawy od początku do końca. Do posumowania warto wykorzystać PERSONY. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Raportu z przeprowadzonych warsztatów (łącznie z nagraniami w przypadku badań prowadzonych techniką wywiadów/grup fokusowych). Dla każdej z PERSON zostanie przygotowana ŚCIEŻKA klienta, która rozpoczyna się od zdarzenia życiowego, a nie procedury administracyjnej, aż do końcowej korzyści czy nawet rekomendacji do skorzystania z uwagi na dużą satysfakcję z korzystania z Portalu. - Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania badań w tym zapewnienie stosownej logistyki, personelu wykonującego badanie, grupy badawczej. Ważna jest rekrutacja odpowiedniej grupy badawczej na podstawie listy kluczowych charakterystyk, która odpowiada analizie potrzeb użytkowników i segmentacji w każdej z grup odbiorców. |
| WUX02 | W ramach prac UX/UI Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania „Identyfikacji wizualnej Portalu” i „Księgi znaków” dla Platformy portalowej, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez UFG. Musi być zachowana jednolitość i jednoznaczność ikon, przycisków itp. w całym Systemie PCM. |
| WUX03 | Projektując rozwiązanie z uwzględnieniem wytycznych UX Wykonawca weźmie pod uwagę i podda badaniom z Użytkownikami takie aspekty rozwiązania jak: - interakcje - architektura informacji - projekt wizualny - funkcjonalność - użyteczność W szczególności w tym wymaganiu uwzględnić należy: - Komunikaty o ostrzeżeniach, błędach, informacjach w Oprogramowaniu Aplikacyjnym Standardowym i Oprogramowaniu Dedykowanym prezentowane muszą być w języku polskim. - Porządek sortowania musi uwzględniać alfabet polski (A, Ą, B, C, Ć… a nie A, B, C … Z, Ą, Ę, Ć). Porządek sortowania (w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie) numerów liczb zapisanych jako tekst musi być identyczna jak w przypadku liczb. - Pola wymaganych danych muszą być oznaczone w sposób wyraźny i jednolity dla całego Oprogramowania oraz wyraźnie oddzielone od pól opcjonalnych. - Pola danych nieedytowalnych muszą być oznaczone w sposób wyraźny i jednolity dla całego Oprogramowania. Informacje w nich wyświetlane nie mogą podlegać edycji. - System musi mieć walidację poszczególnych pól w formularzach (tych, których jest możliwość i zasadność). - Klawisze oraz menu, o tej samej nazwie na poszczególnych ekranach użytkowników muszą realizować te same funkcje. |
| WUX04 | Projektowanie realizowane będzie zgodnie z zasadami „projektowania zorientowanego na Użytkownika” (ang. User Centered Design – UCD). Efektem projektowania będą co najmniej: - specyfikacja interfejsu Użytkownika (w postaci opisów i makiet), - plan testów zawierający podejście do badań, opis metodyki badań, opis grupy kontrolnej, - scenariusze badań (scenariusze mogą być wypracowane w każdej iteracji projektowania), - prototyp rozwiązania, poddany badaniom z Użytkownikami i poprawiony na podstawie wniosków z badań, - prototyp musi umożliwić wykonanie badań i zebranie ocen od Użytkowników, tzn. musi umożliwić Użytkownikom zasymulowanie interakcji z rozwiązaniem, pozwolić Użytkownikom na ocenę szybkości realizacji poszczególnych procesów, - raport z wykonanych badań UX zawierający obserwacje, wnioski z badań i rekomendacje zmian w rozwiązaniu (raport wykonywany w każdej iteracji), - kompletny prototyp rozwiązania, uwzględniający wszystkie procesy/przypadki użycia realizowane w rozwiązaniu, zbadany i potwierdzony przez użytkowników pod kątem UX w wersjach: mobile, tablet, desktop. |
| WUX05 | Funkcjonalności dla Użytkowników będą zrealizowane zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania Systemu spełniającego wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. |

Główni użytkownicy (role)

Zakłada się, że poszczególne funkcjonalności Systemu będą dostępne w oparciu o role jednostkowe, zarówno dostępy do formularzy, jak i dostępy do usług sieciowych (pojęcie roli, odnosi się do całości uprawnień w Systemie. Jeżeli w zaoferowanym rozwiązaniu, pojęcie roli dotyczy części uprawnień w Systemie, to wymagania w zakresie uprawnień użytkowników należy rozumieć jako całość uprawnień łącznie). Zakłada się, że jednostkowe role będą zebrane w profile uprawnień. System musi zapewnić swobodę w tworzeniu profili uprawnień. Role jednostkowe muszą być podzielone na role wewnętrzne, Obywateli i podmioty zewnętrzne. Poniżej zostały przedstawione jedynie podstawowe profile uprawnień. W ramach analizy szczegółowej mogą zostać zdefiniowane dodatkowe profile uprawnień.

|  | Użytkownicy (role) | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obywatel (Użytkownik niezalogowany) | Każdy Użytkownik korzystający z Strefy Infoportalu PCM. |
| 2 | Przedsiębiorcy - Deweloperzy, KAS | Grupa Użytkowników będąca pracownikami podmiotów zobowiązanych do współpracy z UFG w różnym zakresie. Zakres dostępu jest regulowany szczegółowymi uprawnieniami Systemu PCM i typem organizacji. Dostęp do niektórych funkcjonalności uzależniony jest dodatkowo od typu organizacji, do której należy Użytkownik. |
| 3 | Administrator techniczny | Administrator Systemu PCM, który może zarządzać uprawnieniami, systemem zarządzania treścią, kontami Użytkowników dla całego Systemu PCM. Administrator techniczny ma dostęp do statystyk monitorujących pracę i wydajność Systemu PCM. |
| 4 | Administrator Biznesowy | Pracownik UFG posiadający możliwość nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w Systemie PCM i zarządzania jego parametryzacją. Administrator Biznesowy monitoruje również poziom wykorzystania usług przez Interesariuszy Systemu PCM. |
| 5 | Użytkownik UFG | Pracownik UFG posiadający uprawnienie do Systemu PCM w zakresie procesów realizowanych po stronie UFG. Zakres dostępu jest regulowany szczegółowymi uprawnieniami do funkcjonalności Systemu PCM. |
| 6 | Inspektor Ochrony Danych / Koordynator ds. Bezpieczeństwa Informacji | Pracownik UFG posiadający dostęp do Systemu PCM w zakresie raportów kontrolujących proces udostępniania danych poszczególnym grupom Interesariuszy. Należy zapewnić również dostęp do Systemu w celu umożliwienia IOD wykonywania innych zadań związanych z realizacją praw osób fizycznych, o których mowa w przepisach RODO (art. 15 -22). popr. WK |
| 7 | Podmioty uprawnione | Organy Administracji Publicznej wymienieni w rozdziale 3.2Główni interesariusze |

TESTY ROZWIĄZANIA

Wymagania ogólne

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WOTest01 | Przed rozpoczęciem testów, Wykonawca ma obowiązek przygotować i przetestować pod kątem poprawności i zgodności z projektem technicznym środowisko testowe. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przygotowania Systemu do testów do co najmniej: - wykonania konfiguracji i prac programistycznych (parametryzacja, rozszerzenia, raporty, formularze, interfejsy jednorazowe i stałe), - przygotowania modelu uprawnień, - przygotowania narzędzi i mechanizmów do przeniesienia danych, - zasilenia środowiska danymi i metadanymi odzwierciedlającymi rzeczywiste dane niezbędne do przeprowadzenia testów, - utworzenia kont użytkowników wraz z parametrami i uprawnieniami. |
| WOTest02 | Przed rozpoczęciem przez Zamawiającego testów, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dla zespołu zamawiającego dotyczących sposobu przeprowadzania testów. Warsztaty szkoleniowe będą miały na celu zapoznanie członków zespołu zamawiającego odpowiedzialnego za testy z procedurą przeprowadzenia testów i zgłaszania błędów, czyli przygotowanie członków zespołu zamawiającego do przeprowadzenia testów Systemu. |
| WOTest03 | Testy będą prowadzone w oparciu o Scenariusze Testowe przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, obejmujące specyfikację przypadków testowych i symulujące sytuacje brzegowe z zachowaniem planowanych kategorii testów. Scenariusze testowe muszą zawierać informację m.in. o: - testowanej funkcjonalności (z uwzględnieniem integracji i wydajności Systemie); - zakresie danych wejściowych; - wykonywanych czynnościach krok po kroku; - oczekiwanych wynikach; - czasie niezbędnym do wykonania testu (np. wykonanie tej sekwencji nie może zająć użytkownikowi więcej niż np. 2 minuty). |
| WOTest04 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. Otrzymane wyniki realizacji testów ad-hoc są tożsame z wynikami testów realizowalnych zgodnie z uzgodnionymi Scenariuszami testowymi. |
| WOTest05 | Każda niezgodność pomiędzy oczekiwanym wynikiem testu, a wynikiem otrzymanym podczas wykonywania testu stanowi podstawę do zgłoszenia incydentów. Wykryte incydenty zostaną skategoryzowane według priorytetów na: blokujące, krytyczne, wysokie, standardowe oraz średnio-niskie. |
| WOTest06 | Incydenty blokujące i krytyczne uniemożliwiające realizację co najmniej 70% scenariuszy testowych mogą być podstawą do zawieszenia testów po stronie Zamawiającego do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. |
| WOTest07 | Warunkiem odbioru Rozwiązania przez Zamawiającego jest spełnienie wszystkich opisanych wymagań dla danego Etapu oraz warunków odbioru zdefiniowanych w Umowie. |
| WOTest08 | Zakłada się iteracyjną realizację testów funkcjonalnych w ramach kolejnych przyrostów w procesie wytwórczym oraz dodatkowe testy E2E po zakończeniu ostatniego przyrostu oprogramowania. |
| WOTest09 | Wykonawca przygotuje narzędzie automatyzujące testy, tak aby w ramach iteracyjnego rozwoju oprogramowania zapewnić automatyczne testy regresji dla funkcjonalności przekazanych w ramach wcześniejszych przyrostów.. |
| WOTest10 | Wykonawca w ramach Zamówienia przeanalizuje wpływ wdrażanych rozwiązań na istniejące systemy UFG z którymi nowe systemy będą się integrować i zarekomenduje wymagany zakres testów regresyjnych w tamtych systemach. |
| WOTest11 | Wykonawca w ramach Zamówienia przygotuje automatyczne testy funkcjonalne dla kluczowych funkcjonalności systemu wskazanych na etapie analizy. |

Zakres testów

Zamawiający wymaga realizacji następującego zakresu testów Systemu:

Tabela 5 Wymagania w zakresie testów Systemu PCM

| Kod wymagania | Typ testów | Opis | Liczba uczestników |
| --- | --- | --- | --- |
| WTest01 | Testy wewnętrzne Wykonawcy | Testy jednostkowe, modułowe, systemowe, integracyjne przeprowadzane przez personel Wykonawcy przed przekazaniem systemu do Zamawiającego, potwierdzone raportem z testów zgodnym z szablonem Zamawiającego i zawierającym co najmniej: (1) informacje o zakresie przeprowadzonych testów, (2) status końcowy realizacji poszczególnych scenariuszy testowych (3) listę błędów znanych, z którymi wersja została przekazana do testów UFG. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych testów wewnętrznych Wykonawcy. Zrealizowane w środowisku testowym Systemu PCM. | Według uznania Wykonawcy |
| WTest02 | Testy bezpieczeństwa Wykonawcy | Testy bezpieczeństwa komponentów systemu realizowane przez Wykonawcę. Wymagania odbioru zostały opisane w rozdziale 10.6. W szczególności System musi być zabezpieczony przed podatnościami na ataki określonymi w ramach listy OWASP Top10 2021 (The Open Web Application Security Project), OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych dla testów bezpieczeństwa Wykonawcy. | Według uznania Wykonawcy |
| WTest03 | Testy wydajności Wykonawcy | Testy wydajności, stabilności oraz niezawodności komponentów systemu realizowane przez Wykonawcę. Wymagania wydajnościowe zostały opisane w rozdziale 10.7. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych testów wewnętrznych | Według uznania Wykonawcy |
| WTest04 | Testy i badania w ramach prototypowania i weryfikacji użyteczności funkcjonalności przeznaczonych dla Użytkowników końcowych | Testy i badania związanie z prototypowaniem i weryfikacją użyteczności funkcjonalności przeznaczonych dla Użytkowników końcowych. Zakres testów (np. testy UX, testy architektury informacji, testy A/B) będą odpowiednie do rodzaju testowanej funkcjonalności, grupy docelowej oraz etapu Projektu. W szczególności testami UX zostaną objęte funkcjonalności przeznaczone dla Obywateli i Przedsiębiorców. Testy i badania realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. | Zgodnie z 8.3 |
| WTest05 | Testy Integracyjne oraz E2E | Testy integracyjne oraz testy E2E weryfikujące całość procesu biznesowego, mające na celu potwierdzenie jakości dostarczonego oprogramowania oraz jego gotowości do przeprowadzenia testów akceptacyjnych UAT. Realizowane przez pracowników UFG przed przekazaniem rozwiązania do ostatecznych testów użytkowników biznesowych UFG. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testów E2E. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz wprowadzenie poprawek do Systemu. | ok. 10 osób |
| WTest06 | UAT (User Acceptance Testing) – testy Użytkownika | Testy zgodności Systemu z potrzebami, wymaganiami i procesami, przeprowadzane przez pracowników biznesowych UFG w celu potwierdzenia, że System spełnia kryteria akceptacji. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testów UAT. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz wprowadzenie poprawek do systemu. | ok. 10 - 20 osób |
| WTest07 | Zewnętrzne testy bezpieczeństwa | Testy bezpieczeństwa zostaną przeprowadzane na koszt Zamawiającego przez zewnętrznego audytora na wybranych przez Zamawiającego komponentach Systemu. Kryteria odbioru zostały opisane w rozdziale 10.6. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz usunięcie podatności poziomu ryzyka średniego i wyższego, wykazanych w raporcie. | n.d. |
| WTest08 | Zewnętrzne testy wydajności | Testy wydajności, stabilności oraz niezawodności wybranych komponentów systemu przeprowadzone na koszt Zamawiającego przez zewnętrznego audytora. Wymagania wydajnościowe zostały opisane w rozdziale 10.7. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz wprowadzenie poprawek do Systemu w przypadku niespełnienia wymagań wydajnościowych. | Testy realizowane automatycznie odzwierciedlające wymagania wydajnościowe określone w 10.7 |
| WTesty09 | Testy zgodności interfejsu pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA | Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznych testów zgodności interfejsu pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA. Wykonawca przedstawi raport. | n.d. |
| WTest10 | Audyt pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA | Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania Systemu spełniającego wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. Audyt pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA zostanie przeprowadzany na koszt Zamawiającego przez zewnętrznego audytora. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie audytu oraz wprowadzenie poprawek do Systemu w przypadku niespełnienia wymagań. | n.d. |
| WTest11 | Testy automatyczne | Wykonawca dostarczy skrypty testów automatycznych dla wybranych funkcjonalności Systemu PCM, które będą wykorzystywane do potwierdzania poprawności ich działania. W szczególności automatyczne testy będą wykorzystywane podczas procesu wdrożenia zmian i muszą zawierać: (1) automatyczne testy krytycznych modułów aplikacji (2) automatyczną weryfikację dostępności interfejsów udostępnianych przez System (2) weryfikację podstawowych ścieżek systemowych dostępnych w ramach GUI. Dostarczone rozwiązanie musi umożliwić integrację z procesem deploymentu wersji systemów na środowiskach oraz automatyczne uruchamianie testów w ramach tego procesu. | n.d. |
| WTest12 | Testy jednostkowe kodu | Wykonawca dostarczy raport ze stopienia pokrycia kodu testami jednostkowymi, co najmniej na poziomie 80% wytworzonego kodu. Testy jednostkowe muszą być zautomatyzowane w procesie CI/CD. | n.d. |
| WTest14 | Testy odtworzeniowe | Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów odtworzeniowych systemu oraz dostarczenia do Zamawiającego raportu z wykonanych testów zawierającego scenariusze odtworzeniowe oraz zbadane podczas testów czasy odtworzenia poszczególnych usług i/lub całego systemu. | n.d. |

Reprezentanci Użytkowników

Planuje się zaangażować następujących reprezentantów będących przedstawicielami odbiorców Systemu PCM w realizację prac związanych z prototypowaniem i badaniem użyteczności rozwiązania:

- Obywatele  – liczba osób musi być dopasowana do metody badawczej, celem uzyskania wiarygodnego wyniku badań, oraz uzależniona od liczby przeprowadzonych badań. Należy założyć, że w badaniach jakościowych jedna osoba może wziąć udział tylko 1 raz.

- Przedstawiciele przedsiębiorców - deweloperów – co najmniej 10 osób od co najmniej 5 deweloperów.

- przedstawiciele KAS - co najmniej 3 osób.

- Pracownicy UFG – co najmniej 5 pracowników.

- Pracownicy organów administracji państwowej – liczba osób musi być dopasowana do metody badawczej, celem uzyskania wiarygodnego wyniku badań oraz uzależniona od liczby przeprowadzonych badań. Należy założyć, że w badaniach jakościowych jedna osoba może wziąć udział tylko 1 raz.

Profil użytkowników będzie dobierany w zależności do metody i przedmiotu badań i potwierdzany z Zamawiającym.

Produkty Projektu zostaną poddane audytowi pod kątem spełnienia wymagań osób niepełnosprawnych - Zamawiający zleci przeprowadzenie badania przez niezależny podmiot specjalizujący się w tej problematyce.

SZKOLENIA

Wymagania ogólne

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WOSzk01 | Wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi odrębne szkolenia dotyczące obsługi Systemu dla Użytkowników z każdego obszaru biznesowego objętego wdrożeniem oraz Administratorów Systemu w ramach etapu Szkolenia. . Liczba osób przewidzianych na szklenia w poszczególnych obszarach została określona w kolejnych częściach OPZ. |
| WOSzk02 | W zależności od grupy docelowej szkolenia będą realizowane jako stacjonarne albo w formie e-learningu – forma szkolenia musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. |
| WOSzk03 | Szkolenia stacjonarne mogą odbywać się w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w SIWZ jako miejsca realizacji Zamówienia. Dokładne miejsca realizacji szkoleń zostaną określone przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym w trakcie opracowywania Planu Szkoleń, niemniej nie będą wykraczać poza określone w SIWZ miejsca realizacji Zamówienia. |
| WOSzk04 | Szkolenia będą realizowane w trybie stacjonarnym lub w trybie on-line. |
| WOSzk05 | Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem szkoleń. |
| WOSzk06 | W przypadku szkoleń stacjonarnych wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przy zachowaniu odpowiedniej wielkości grupy (maksymalnie 15 osób). Liczba komputerów musi odpowiadać liczbie osób szkolonych w danej grupie. Jednorazowo szkolenie nie może przekroczyć 8 godzin szkoleniowych (godzina szkoleniowa równa się 45 min). |
| WOSzk07 | Fakt przeprowadzenia szkolenia musi zostać potwierdzony podpisami użytkowników Systemu biorących udział w szkoleniu. |
| WOSzk08 | Wykonawca opracuje plany szkoleń zawierające szczegółowy zakres tematyczny, liczbę i skład uczestników szkoleń, co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem, chyba że ustalony zostanie krótszy termin. |
| WOSzk09 | Szkolenia będą przeprowadzane w języku polskim i bez udziału tłumacza na język polski. |
| WOSzk10 | Wykonawca dostarczy w formie papierowej i elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych, w formie gotowej do wydruku) stosowne materiały i pomoce szkoleniowe w niezbędnej ilości 5 dni przed planowanym szkoleniem. |
| WOSzk11 | Materiały i pomoce szkoleniowe muszą być napisane w prosty, przejrzysty sposób, ułatwiający zrozumienie i wykorzystanie Rozwiązania do pożądanych celów oraz szybkiego i skutecznego wyszukiwania rozwiązania wyjścia z problematycznych sytuacji. Materiały szkoleniowe dla trenerów przygotowane będą w sposób umożliwiający samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu i muszą zawierać co najmniej zakres szkolenia z podziałem na jednostki szkoleniowe i przykłady szkoleniowe. |
| WOSzk12 | Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkoleń w formie e-learningu. |
| WOSzk13 | Wykonawca właściwie przygotuje środowisko szkoleniowe. |
| WOSzk14 | Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej funkcjonowania Systemu w zakresie objętym szkoleniem, w tym w szczególności nauczenie uczestników obsługi Systemu w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w Systemie oraz dalsze przekazywanie wiedzy dotyczącej obsługi Systemu innym użytkownikom. |
| WOSzk15 | Szkolenia zostaną podzielone na grupy tematyczne obejmujące swoim zakresem wszystkie funkcjonalności. Szczegółowe grupy tematyczne określi Wykonawca w ramach opracowywania Planu Szkoleń. |
| WOSzk16 | Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Plan Szkoleń w ramach realizacji prac etapu Szkolenia zawierający m.in. harmonogram szkoleń, obejmujący terminy realizacji wszystkich szkoleń oraz zakresy tematyczne szkoleń. |
| WOSzk17 | Szkolenia zostaną przeprowadzane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. |
| WOSzk18 | Wykonawca ma obowiązek zapewnić prowadzących (wykładowców/trenerów) posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (dydaktyczne/trenerskie) umożliwiające w sposób akceptowalny przyswoić przekazywaną wiedzę merytoryczną i praktyczną do przeprowadzenia szkoleń (zajęć). |
| WOSzk19 | Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o konieczności przygotowania niezbędnego środowiska do przeprowadzenia szkolenia w tym m.in. konieczność przygotowania indywidualnych stanowisk dla każdego uczestnika, infrastruktury sieciowej oraz odpowiedniej liczby sal szkoleniowych. W przypadku braku dostępności stanowisk szkoleniowych (komputerów), Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas prowadzonych szkoleń komputerów umożliwiających przeprowadzenie szkolenia z zainstalowanym i skonfigurowanym Systemem. |
| WOSzk20 | Po zakończeniu szkolenia każdej grupy tematycznej Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Protokołu Odbioru szkolenia, zawierającego co najmniej: datę szkolenia, obszar, zakres szkolenia, informacje o osobach przeprowadzających szkolenie, informacje o osobach przeszkolonych oraz ilość godzin szkolenia. Do protokołu zostanie dołączona lista obecności. |
| WOSzk21 | Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać uczestnikom szkolenia (na zakończenie szkolenia) zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. |
| WOSzk22 | Szkolenia e-learnigowe muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. |

Szkolenia pracowników

W ramach wdrażania Systemu PCM niezbędne będzie przeprowadzenie szkoleń pracowników UFG: administratorów i użytkowników. Szkolenia zostaną zrealizowane przez wykonawcę systemu jako część prac projektowych. Zakłada się, że szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego, bądź w przypadku braku takiej możliwości – dopuszcza się szkolenie online z trenerem. Zakres szkoleń zostanie zróżnicowany pod względem przekazywanej wiedzy i formy szkolenia oraz ze względu na grupy uczestników szkolenia:

- W odniesieniu do pracowników UFG, do obowiązków, których należeć będzie utrzymanie i rozwój Systemu PCM, podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń zobowiązany będzie do przekazania informacji teoretycznych, dotyczących funkcjonowania Systemu oraz przeprowadzenia szkoleń praktycznych dotyczących administrowania Systemem. Czas szkolenia – 2 dni. Administratorzy mają mieć zapewniony wydrukowany (oraz wersja pdf) materiał szkoleniowy w formie „Podręcznika Administratora” zawierającego omówienie zagadnień technicznych jak również kilka przykładów szkoleniowych.

- W odniesieniu do pracowników UFG, do obowiązków, których należeć będzie wykorzystanie Systemu PCM w kontaktach z użytkownikami zewnętrznymi (spoza UFG), podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń zobowiązany zostanie do przekazania umiejętności praktycznego wykorzystania określonych funkcjonalności Systemu w kontaktach z określoną grupą użytkowników zewnętrznych (w zależności od zakresu roli szkolonego pracownika) Szkolenia muszą mieć charakter praktyczny (warsztatowy). Czas szkolenia – 6 h. Użytkownicy mają mieć zapewniony wydrukowany (oraz wersja pdf) materiał szkoleniowy w formie „Podręcznika Użytkownika” zawierającego omówienie podstawy prawnej funkcjonowania Systemu PCM oraz zagadnień technicznych jak również kilka przykładów szkoleniowych.

Szacuje się, że w ramach powyżej wskazanych form szkoleń uczestniczyć będzie następująca liczba uczestników:

- Administratorzy UFG – 5 osób;

- Pracownicy UFG – 10 osób;

Szkolenie będzie składało się z dwóch części – wykładowej oraz warsztatowej. W pierwszej części trener zapozna użytkowników z funkcjonalnościami każdej usługi, komponentu i przedstawi sposób ich działania. Natomiast w drugiej części użytkownicy będą mieli możliwość samodzielnego korzystania z usług, komponentów. Szkolenia stacjonarne (online) będą prowadzone przez trenerów posiadających specjalistyczną wiedzę nie tylko z zakresu funkcjonowania Systemu PCM, ale także np.: otoczenia prawnego. Bezpośredni kontakt szkolonych osób z trenerem ma zapewnić, że uczestnicy szkoleń zdobędą jak najlepsze kompetencje do korzystania z utworzonych usług Systemu PCM.

Infrastrukturę niezbędną do środowiska szkoleniowego zapewni UFG. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie stacji roboczych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

W Projekcie przewidziano działania wspierające utrzymanie kompetencji użytkowników usług w perspektywie 5 lat po zakończeniu projektu w sposób następujący:

- W Portalu UFG dla zalogowanych użytkowników dostępne będą informacje o nowo wdrożonych zmianach i usprawnieniach w dedykowanych dla danej grupy użytkowników funkcjonalnościach. Opisy tych zmian będą ich krótką charakterystyką wraz z linkiem do interaktywnych materiałów instruktażowych prezentujących poszczególne funkcjonalności (krok po kroku sposób ich wykorzystania wraz z prezentacją jak z nich korzystać).

- Każdy z użytkowników Systemu PCM w dowolnym momencie będzie mógł skorzystać z Instrukcji/ podręcznika użytkownika opisującego procesy biznesowe oraz funkcjonalności Systemu dla niego dostępne wraz z prezentacją ich stosowania. Instrukcja możliwa będzie do oglądania poprzez stronę komponent edukacyjny w formacie PDF z możliwością pobrania na dysk lokalny użytkownika. Instrukcja będzie dostosowana dla osób słabowidzących.

- Celem zapewnienia użytkownikom możliwości utrzymania kompetencji z zakresu korzystania z usług wrożonych w ramach Projektu zostaną opracowane materiały szkoleniowe w formie e-learning. Materiały szkoleniowe e-learning, z uwagi na swoje przeznaczenie, będą obejmowały część wykładową, bez części sprawdzającej wiedzę. Poza standardową formą opisową materiałów szkoleniowych, powstaną krótkie filmy instruktażowe prezentujące kroki do wykonania w najważniejszych procesach realizowanych w Systemu PCM. Materiały szkoleniowe będą ułożone tematycznie, co pozwoli użytkownikom wyszukiwać dany temat. Platforma e-learning będzie również zawierała wersję demo Systemu PCM, umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z Systemem, jego funkcjonalnościami i usługami, samodzielne przejście przez scenariusze korzystania z Systemu PCM w oparciu o filmy instruktażowe i instrukcje w wersji elektronicznej lub papierowej. Wersja demo będzie odseparowana od wersji produkcyjnej, tak aby wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w wersji demo nie inicjowały uruchomienia procesów produkcyjnych. Dodatkowo w ramach platformy e-learning powstanie sekcja „Pytania i odpowiedzi”, gdzie zostanie przygotowana lista najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami na te pytania. Sekcja „Pytania i odpowiedzi” będzie uzupełniania przez UFG wraz z postępującym funkcjonowaniem Portalu w oparciu o rzeczywiste problemy użytkowników.

- Kurs e-learning da możliwość użytkownikom nie tylko utrzymania swoich kompetencji w zakresie korzystania z usług, funkcjonalności Systemu PCM, ale również pozwoli w łatwy i szybki sposób wdrożyć się w nowe obowiązki użytkownikom dopiero rozpoczynającym pracę z systemem.

Szkolenia użytkowników zewnętrznych

System PCM jest adresowany do następujących grup użytkowników zewnętrznych: Obywateli, Przedsiębiorców-Deweloperów, KAS oraz Organów administracji publicznej. Grupy te różnią się pod względem liczności oraz charakteru interakcji z Systemem. Obywatele będą korzystać z usługi udostępniającej dane i informacje gromadzone w Portalu Cen Mieszkań, a więc będą korzystać z interfejsu graficznego (Platforma Portalowa PCM) i funkcjonalności tam udostępnionych. Natomiast Przedsiębiorcy- Deweloperzy oraz KAS będą wykorzystywać zarówno interfejs graficzny, jak i usługi sieciowe (web-service) umożliwiające integrację systemów informatycznych oraz automatyzację komunikacji z Systemem. Z kolei dla Organów administracji publicznej, oprócz interfejsu graficznego, udostępniony zostanie Moduł Raportowy z dostępem do danych detalicznych, z możliwością generowania własnych raportów, zestawień, statystyk oraz dedykowanych raportów.

Ze względu na potencjalną wielkość grupy Obywateli oraz ciągłą zmianę członków ww. grupy mogącej korzystać z Systemu, w ramach Projektu nie planuje się szkoleń dla Obywateli. Planowane jest natomiast opracowanie materiałów szkoleniowych, takich jak filmy instruktażowe oraz instrukcje użytkownika dostępne w Bazie Wiedzy w Strefie Infoportalu PCM przez cały okres eksploatacji Systemu i aktualizowane w przypadku istotnych zmian i rozwoju Systemu. Materiały w tym Module będą miały formę tekstu, grafik lub materiałów audiowizualnych.

W przypadku Przedsiębiorców-Deweloperów oraz KAS w celu optymalizacji procesu szkoleniowego oraz umożliwienia wielokrotnego samodzielnego przeprowadzenia szkolenia przez pracowników ww. instytucji zostaną udostępnione instrukcje Użytkownika poszczególnych funkcjonalności, filmy instruktażowe oraz dokumentacja umożliwiająca integrację i automatyczną komunikację z Systemem. Przygotowanie szkoleń e-learning (platforma i materiały szkoleniowe) zostało uwzględnione w etapie „Szkolenia”. Wykonawca przygotuje platformę e-learningową, w której dostępne będą informacje o dostępnych funkcjonalnościach a także nowo wdrożonych zmianach i usprawnieniach w dedykowanych dla danej grupy użytkowników funkcjonalnościach. Opisy funkcjonalności będą ich krótką charakterystyką wraz z odnośnikiem do interaktywnych materiałów instruktażowych prezentujących poszczególne funkcjonalności (krok po kroku), sposób ich wykorzystania wraz z prezentacją jak z nich korzystać na danych testowych. W ramach umowy na utrzymanie systemu Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentacji systemu oraz materiałów szkoleniowych na bieżąco po wprowadzonych poprawach lub zmianach do Systemu.

W odniesieniu do użytkowników będących pracownikami Organów administracji publicznej, podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń zobowiązany będzie do przekazania informacji teoretycznych oraz praktycznego wykorzystania określonych funkcji Systemu. Szczegółowy zakres tematyki szkolenia może być uzależniony od grupy odbiorców (zakres kompetencji/uprawnień szkolonego uczestnika). Szkolenia muszą mieć charakter praktyczny (warsztatowy). Zakłada się realizację szkolenia w trybie stacjonarnym, ale dopuszcza się również możliwość realizacji szkolenia online z trenerem. Czas szkolenia – 6 h. Użytkownicy mają mieć zapewnioną co najmniej wersję pdf materiału szkoleniowego (w przypadku szkolenia stacjonarnego – również wersję papierową) w formie „Podręcznika Użytkownika” zawierającego omówienie podstawy prawnej funkcjonowania Platformy  oraz zagadnień technicznych jak również kilka przykładów szkoleniowych. Szacuje się, że w ramach warsztatów przeszkolonych zostanie co najmniej 10 pracowników Organów administracji państwowej, w skład których wejdą przedstawiciele każdego podmiotu wymienionego dla Interesariusza „Organy Administracji Publicznej” w rozdziale 3.2”Główni interesariusze”.

Zakres szkoleń

Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz przygotuje materiały szkoleniowe dla wskazanych grup Interesariuszy Projektu PCM. Szkolenie e-learningowe oraz instrukcje muszą zostać przygotowane przez Wykonawcę. Wszystkie przygotowane materiały muszą być dostępne on-line w dedykowanej strefie Platformy Portalowej PCM.

| Kod wymagania | Użytkownicy | Wymagania dla szkolenia |
| --- | --- | --- |
| WSzk01 | Obywatele | Ogólnodostępne materiały dla Obywateli na Platformie Portalowej opisujące dostępne funkcjonalności w postaci instrukcji użytkownika, infografik oraz filmów instruktażowych. |
| WSzk02 | Przedsiębiorcy-Deweloperzy | Materiały szkoleniowe/instruktażowe i wideo prezentacja przedstawiająca funkcjonalności Systemu PCM. |
| WSzk03 | Administracja Państwowa/Publiczna | Materiały szkoleniowe/instruktażowe i wideo prezentacja przedstawiająca funkcjonalności Systemu PCM. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub szkolenie zdalne opisujące funkcjonalności Systemu PCM. |
| WSzk04 | Administrator techniczny UFG | Materiały szkoleniowe/instruktażowe w formie prezentacji i wideo przedstawiające zagadnienia administracji Systemu PCM. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub szkolenie zdalne dla Administratorów odpowiedzialnych od strony technicznej za poprawne działanie Systemu PCM. Szkolenie musi mieć 2 tury dla każdego zakresu szkolenia (brak możliwości uczestnictwa wszystkich Administratorów na jednym spotkaniu). Zakładana liczba uczestników: 10. |
| WSzk05 | Administrator Biznesowy UFG | Materiały szkoleniowe/instruktażowe w formie prezentacji i wideo przedstawiające zagadnienia obsługi Systemu PCM. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub szkolenie zdalne dla Administratorów Biznesowych odpowiedzialnych od strony merytorycznej za zarządzanie danymi składowanymi w Systemie PCM. Szkolenie musi mieć 2 tury dla każdego zakresu szkolenia (brak możliwości uczestnictwa wszystkich Administratorów na jednym spotkaniu). Zakładana liczba uczestników: 10. |
| WSzk06 | Pracownicy UFG | Materiały szkoleniowe/instruktażowe w formie prezentacji i wideo przedstawiające zagadnienia obsługi Systemu PCM. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub szkolenie zdalne dla Pracowników UFG w zakresie funkcjonalności Systemu PCM oraz obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności. Szkolenie może mieć 2 tury dla każdego zakresu szkolenia (w przypadku brak możliwości uczestnictwa wszystkich Pracowników UFG na jednym spotkaniu). Zakładana liczba uczestników: 15. |

Uwaga: Zakłada się, że w przypadku wdrożenia etapowego, po wdrożeniu każdego etapu nastąpi aktualizacja materiałów/bazy wiedzy dla poszczególnych grup użytkowników, zgodnie z wytycznymi w tabeli powyżej.

Utrzymanie aktualności materiałów szkoleniowych

W okresie utrzymania materiały szkoleniowe (instrukcje Użytkownika, filmy instruktażowe, szkolenia e-learning itd.) będą stale aktualizowane wraz z pojawiającymi się ewentualnymi zmianami w Systemie tak, żeby odzwierciedlały aktualny stan udostępnionych funkcjonalności. Prace te będą realizowane w ramach budżetu rozwojowego z wyjątkiem sytuacji, w których poprawa materiału będzie wynikać z naprawy błędu (zgodnie z przyjętą klasyfikacją zgłoszeń).

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania w zakresie licencji i oprogramowania

UFG na cele projektu dysponuje licencjami dla oprogramowania bazodanowego i warstwy dostępowej - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części niejawnej dokumentacji. Wykonawca może jednakże zaproponować i dostarczyć własne komponenty, jeśli uzna, że posiadana i opisana przez Zamawiającego infrastruktura techniczno-systemowa UFG nie jest wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z proponowanym rozwiązaniem przez Wykonawcę.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WLic01 | Zamawiający oczekuje wykorzystania istniejącej w UFG infrastruktury oraz oprogramowania do budowy Systemu PCM. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę infrastruktury i oprogramowania na cele realizacji Projektu System PCM spełniające wymagania Zamawiającego. |
| WLic02 | W zakresie, w jakim oferowany System jest zbudowany w oparciu o produkty lub komponenty firm trzecich, w szczególności Oprogramowanie Powiązane i Standardowe, wymagane jest, aby do tej części Wykonawca udzielił UFG licencji (sublicencji) wraz z gwarancją producenta na czas od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć UFG licencje w liczbie wystarczającej do spełnienia warunków technicznych i funkcjonalnych oraz opis w formie tabeli, które komponenty są licencjonowane, a które przekazane i za jakie funkcje w Systemie odpowiadają. |
| WLic03 | Wszędzie gdzie jest mowa o gwarancji producenta należy to rozumieć jako: - prawo do korzystania z oprogramowania lub sprzętu, - aktualizacje oprogramowania, w szczególności te dostosowujące oprogramowanie do wymogów prawa, - wsparcie techniczne producenta, - przygotowanie poprawek w tym poprawek krytycznych przygotowywanie skryptów służących do migracji na nową wersję. |

Wymagania architektoniczne

Poniżej zostały przedstawione wymagania w zakresie architektury Systemu PCM.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WArch01 | System PCM musi wspierać rozwiązania klastrowe i skalowalność. |
| WArch02 | System PCM musi zapewnić pojedyncze logowanie dla Użytkowników zalogowanych do kontrolera domeny jak również platformy portalowej UFG. |
| WArch03 | Wszystkie komponenty muszą być zarządzane przy użyciu narzędzi administracyjnych z co najmniej następującymi możliwościami: - Włączanie i wyłączanie węzłów klastra, - Monitorowanie zużycia pamięci przez poszczególne komponenty, - Monitorowanie użycia procesora. |
| WArch04 | Węzły Systemu PCM w dowolnym z ośrodków (Podstawowym lub Zapasowym) muszą pracować w trybie active/active (co najmniej dwa węzły w jednym ośrodku) – musi być zachowana dostępność Systemu PCM w przypadku awarii jednego z ośrodków przetwarzania danych UFG. |
| WArch05 | System PCM musi wspierać możliwość klastrowania poszczególnych serwerów z opcją równoważenia obciążenia na wszystkich węzłach klastra aplikacyjnego. |
| WArch06 | Oprogramowanie musi posiadać mechanizm niezawodnościowy umożliwiający integrację z bazą danych w architekturze HA. |
| WArch07 | System PCM musi zapewnić automatyzację procesów uaktualnień oprogramowania na wielu serwerach na raz oraz analizę procesu uaktualnień. |
| WArch08 | System PCM musi umożliwiać przechowywanie historii zmian danych referencyjnych obsługiwanych w Systemie PCM, historii operacji wykonywanych przez Użytkowników oraz zdarzeń systemowych. Historia operacji wykonywanych przez Użytkowników musi być dostępna dla uprawnionych użytkowników do przeglądania z poziomu aplikacji. |
| WArch09 | System PCM musi posiadać co najmniej środowisko produkcyjne, odrębne środowisko testowe dla PCM, odrębne środowisko testowe dla użytkowników zewnętrznych, odrębne środowisko developerskie. |
| WArch10 | Środowisko produkcyjne Systemu PCM musi posiadać identyczną infrastrukturę w obu ośrodkach przetwarzania danych UFG. |
| WArch11 | Środowisko testowe UFG Systemu PCM musi odwzorowywać środowisko produkcyjne z jednego z ośrodków przetwarzania danych Systemu PCM. Środowisko testowe musi mieć wszystkie funkcjonalności środowiska produkcyjnego oraz zasoby jednego ośrodka produkcyjnego. |
| WArch12 | Zbieranie i aktualizacja danych na potrzeby świadczenia usług będą bazowały na udokumentowanych i wystandaryzowanych procesach i regułach zarządzania danymi, zawierających reguły kontroli, korekty, anonimizacji, wprowadzania i synchronizacji oraz integracji danych, których celem jest zapewnienie kompletności, spójności i jednolitości danych. Graficzny interfejs Użytkownika i interfejsy sieciowe zostaną zbudowane z zachowaniem reguł kontroli wprowadzania danych (m.in. w oparciu o słowniki). |
| WArch13 | Projektowany System PCM musi uwzględniać przyjętą w UFG strukturę modelu fizycznego architektury informatycznej. Cztery bazowe modele, dotyczą środowisk produkcyjnych (wraz ze środowiskami w ośrodku zapasowym), dwóch środowisk testowych oraz środowisk developerskich. Oczekuje się, iż projektowane środowisko wydzielać będzie wskazane w zdaniu poprzednim kategorie środowisk, zapewniających rozwój Systemu PCM, możliwość przeprowadzania testów oraz wydajną i bezawaryjną pracę środowiska produkcyjnego. |
| WArch14 | Architektura Systemu PCM musi uwzględniać założenia dla dostępu bezpośredniego przedstawione powyżej, czyli co najmniej: - Zapewnić pracę w dwóch ośrodkach danych w modelu niezawodnościowym, - Wykorzystywać przedstawione poniżej kanały komunikacji użytkowników zewnętrznych tj.: - Dostęp wymagający certyfikatu –Deweloperów i innych interesariuszy - Zapewnić wykorzystanie szyfrowania SSL dla komunikacji, - Wykorzystać stosowane w UFG urządzenia zabezpieczające w warstwie dostępowej - Zapewnić separację środowisk bazodanowych od środowisk aplikacyjnych, - Zapewnić separację baz danych przechowujących dane osobowe. |
| WArch15 | W celu zapewnienia uniwersalności prezentacji informacji graficznych stosowane będą standardy technik projektowania stron www zgrupowane pod nazwą Responsive Web Application. Wykorzystanie wyżej wymienionych technik projektowania stron zapewnia automatyczne dostosowanie wyglądu i treści do rozmiaru okna urządzenia, zapewniając odpowiednią użyteczność zarówno na dużych ekranach komputerów, jak i mniejszych ekranach smartfonów lub tabletów. |
| WArch16 | W zakresie funkcjonalności obsługi procesów biznesowych możliwe jest dostarczenie Oprogramowania Standardowego. |
| WArch17 | W zakresie platformy e-learningowej możliwe jest dostarczenie Oprogramowania Standardowego. |
| WArch18 | Aplikacje muszą być tworzone z wykorzystanie wzorców mikroserwisowych oraz mikrofrontendowych |
| WArch27 | Autoryzacja dostępu do funkcjonalności Systemu i danych w systemie musi odbywać się w oparciu o role. |
| WArch28 | Oprogramowanie i System musi być dostarczony w wersji on-premise. |
| WArch29 | System musi umożliwiać wdrażanie typu A/B lub Canary Deployment w części aplikacji portalowej z uwzględnieniem usług webservice. |
| Warch34 | System musi dostarczać narzędzia do automatycznej promocji wersji implementacji pomiędzy środowiskami |
| Warch40 | System musi posiadać funkcje zarządzania treścią tzw. Content Management. |
| WArch42 | System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim we wszystkich modułach Systemu. Dopuszczamy język angielski w wybranych częściach systemu. |
| WArch43 | System musi umożliwiać prezentowanie historii czynności w nim wykonywanych przez Użytkowników i automaty. |
| WArch44 | System musi umożliwiać gromadzenie statystyk oraz generowanie raportów dotyczących wykonywanych operacji przez poszczególnych Użytkowników. |
| WArch47 | System musi umożliwiać archiwizację dokumentów przechowywanych w Systemie wg zadanych parametrów na wydzielonym nośniku danych w postaci zaszyfrowanej (np. w Cloud Archive). System ma umożliwiać również ciągły dostęp do zarchiwizowanych danych. |
| WArch48 | System w zakresie struktury organizacyjnej musi integrować się z posiadanym przez Zamawiającego: - Active Directory - w zakresie struktury organizacyjnej UFG, - LDAP - w zakresie struktury organizacyjnej interesariusza oraz jako repozytorium użytkowników i uprawnień. |
| WArch49 | W celu zapewnienia uniwersalności prezentacji informacji graficznych (Strefa Infoportalu PCM) muszą być stosowane standardy technik projektowania stron www zgrupowane pod nazwą PWA (Progressive Web App). |
| WArch50 | Moduły Platformy Portalowej PCM należy zbudować w postaci zestawu mikroserwisów. Wytworzone mikroserwisy muszą być opracowane i zbudowane w formie umożliwiającej uruchomienie w platformie konteneryzacji lub wirtualizacji a następnie udostępnione w formie mikrofrontendów. |
| WArch51 | Dla środowisk nieprodukcyjnych należy przewidzieć implementację obiektów typu mock i stub imitujących właściwą implementację funkcjonalności. |
| WArch52 | Platforma Portalowa PCM musi składać się z szablonu głównego w którym osadzane zostaną poszczególne mikrofrontendy w procesie kompozycji. |
| WArch53 | Wszystkie aplikacje powinny udostępniać endpointy healthcheck – do weryfikacji poprawności ich funkcjonowania. |
| WArch54 | Wymagane jest działanie każdego serwisu w min 4 podach, co najmniej dwa w każdym ośrodku. |
| WArch55 | Domyślnie brak stanowości (efemeryczność pod-ów), dopuszczamy aplikacje stanowe, należy podać wymagania odnośnie zasobów dyskowych. |
| WArch56 | Zakładamy domyślnie brak persystencji (brak storage rozproszonego), dopuszczamy aplikacje persystentne, dla których należy podać wymagania odnośnie zasobów dyskowych. |
| WArch57 | Portal PCM musi zawierać rozwiązanie zapewniające obsługę kolejek asynchronicznych. Kolejki takie muszą się cechować wysoką dostępnością, skalowalnością oraz odpornością na awarię całego ośrodka przetwarzania i w ramach tego zapewnić bezstratność przekazywania komunikatów. |
| WArch58 | Portal PCM musi zawierać rozwiązanie zapewniające rozproszony mechanizm cache oparty o zasoby pamięci RAM. |
| WArch72 | System powinien zapewnić spójność danych w obrębie całego Systemu, w szczególności w obszarach zasilania i przetwarzania danych. System musi udostępnić funkcjonalność weryfikacji ewentualnych niespójności poprzez GUI przeznaczone dla administratora biznesowego. |

Baza danych

Możliwe jest użycie posiadanych przez UFG baz danych wskazanych w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 2.7. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla Systemu PCM". W przypadku użycia posiadanych przez UFG baz danych Wykonawca musi wyspecyfikować wymaganą liczbę licencji oraz zasobów sprzętowych w stosunku do bazy danych dla Systemu, zarówno w zakresie infrastruktury serwerowej (RAM, liczba rdzeni, itp.) jak i użytecznej przestrzeni dyskowej na moment startu oraz w perspektywie 5 lat od uruchomienia Systemu. Specyfikacja niezbędnej infrastruktury musi być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 13 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania Systemu PCM".

W przypadku zaproponowania Rozwiązania Równoważnego w warstwie baz danych Wykonawca musi zaproponować i dostarczyć własną infrastrukturę na ten cel. W przypadku własnej infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do wyspecyfikowania i dostarczenia Rozwiązania Równoważnego w zakresie oprogramowania i sprzętu.

W takim przypadku baza danych (Rozwiązanie Równoważne) użyta do budowy Systemu musi spełniać poniższe wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WBaz01 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwości pracy bazy danych w środowisku klastrowym. |
| WBaz02 | Zwiększenie bądź zmniejszenie liczby serwerów obsługujących klastrową bazę danych nie może powodować konieczności reorganizacji logicznej struktury baz danych (tabel, indeksów). |
| WBaz03 | Oprogramowanie bazodanowe musi realizować funkcjonalność szyfrowania danych składowanych na nośnikach dyskowych. |
| WBaz04 | Oprogramowanie bazodanowe musi natywnie integrować się z wykorzystywanym już przez UFG systemem kopii zapasowych oraz pozwalać wykonywać kopie zapasowe on-line i szybkie kopie różnicowe. |
| WBaz05 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość centralnego zarządzania bazą i jej komponentami z narzędzia graficznego i/lub webowego. |
| WBaz06 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić obsługę języka SQL i standard ACID. |
| WBaz07 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić zarządzanie uprawnieniami Użytkowników dla wprowadzenia, odczytu, zmiany informacji, wykonania programu. |
| WBaz08 | Oprogramowanie bazodanowe musi posiadać mechanizm przyrostowej rejestracji zmian danych i ich archiwizację. |
| WBaz09 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość zarządzania przydziałem zasobów. |
| WBaz10 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość odtworzenia bazy danych po utracie części bądź wszystkich plików danych, odtworzenie musi być możliwe do chwili wystąpienia awarii bez utraty danych. |
| WBaz11 | Oprogramowanie bazodanowe musi wspierać diagnostykę wydajności serwera bazy danych oraz poprawności działania. |
| WBaz12 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków. |
| WBaz13 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość budowania indeksowania danych. |
| WBaz14 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość budowania widoków zmaterializowanych odzwierciedlających stan danych zdefiniowanych przez zapytanie SQL. |
| WBaz15 | Oprogramowanie bazodanowe musi umożliwić zrównoleglenie wykonania operacji SQL w bazie danych - dla potrzeb Użytkowników oraz na potrzeby konserwacji Systemu (tworzenie, przebudowa indeksów, backup, odtwarzania). Zrównoleglenie musi być na poziomie dostępnych zasobów na pojedynczym serwerze (CPU, operacje we-wy) oraz na wszystkie dostępne serwery w klastrze. |
| WBaz16 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość przechowywanie historii konfiguracji. |
| WBaz17 | Oprogramowanie bazodanowe musi współpracować z wykorzystywaną w UFG zaporą sieciową ze ścisłym przeznaczeniem do ochrony baz danych tzw. DBF (ang. Database Firewall). |
| WBaz18 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość komunikacji z funkcjonującym w UFG repozytorium Użytkowników w kontekście zarządzania Użytkownikami i uprawnieniami do baz danych. |
| WBaz19 | Dla oprogramowania bazodanowego musi być zapewniona gwarancja producenta dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania na czas od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM |
| WBaz20 | Wszystkie komponenty Systemu bazy danych muszą być zarządzane z jednego narzędzia administracyjnego. |
| WBaz21 | Oprogramowanie musi wspierać tzw. "Enterprise user security", czyli pozwolić na delegację zarządzania kontami oraz uprawnieniami na zewnętrzne bazy katalogowe LDAP funkcjonujące w UFG. |
| WBaz22 | Oprogramowanie bazodanowe musi wspierać diagnostykę wydajności serwera bazy danych oraz poprawności działania jak i umożliwić monitoring oraz strojenie/optymalizację funkcjonowania bazy danych. |
| WBaz23 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwości pracy bazy danych w ośrodku podstawowym i zapasowym poprzez replikację danych pozwalającej na natychmiastowy dostęp do tych danych. |
| WBaz24 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwości anonimizacji danych. |
| WBaz25 | Oprogramowanie bazodanowe musi wspierać szyfrowanie ruchu sieciowego z i do bazy danych. |
| WBaz27 | Oprogramowanie bazodanowe powinno zapewnić zaawansowaną ochronę kolumn lub całych tabel przed nieuprawnionym dostępem wrażliwych danych przez osoby postronne jak i administratorów systemu. |
| WBaz28 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę oprogramowania bazodanowego, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca musi zorganizować pełny zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w Ofercie i wskazać w Formularzu Cenowym. |

Warstwa aplikacyjna i dostępowa

Możliwe jest użycie posiadanych przez UFG licencji dla warstwy dostępowej wskazanych w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 2.7. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla Systemu PCM". W przypadku użycia posiadanych przez UFG licencji Wykonawca musi wyspecyfikować wymaganą liczbę licencji oraz zasobów sprzętowych w stosunku do warstwy aplikacyjnej i dostępowej dla Systemu, zarówno w zakresie infrastruktury serwerowej (RAM, liczba vCPU, itp.) jak i użytecznej przestrzeni dyskowej na moment startu oraz w perspektywie 5 lat od uruchomienia Systemu. Specyfikacja niezbędnej infrastruktury musi być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 13 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania Systemu PCM".

W przypadku braku możliwości wykorzystania oprogramowania posiadanego przez UFG Zamawiający dopuszcza budowę Systemu PCM w oparciu o komponenty oprogramowania i licencje dostarczone przez Wykonawcę wraz z gwarancją producenta na czas od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM.

Oprogramowanie dla warstwy aplikacyjnej i dostępowej użyte do budowy Systemu musi spełniać poniższe wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Wapp09 | Aplikacja musi stosować biblioteki umożliwiające łączenie się do bazy danych Oracle wykorzystujące zaawansowane mechanizmy wysokiej dostępności takie jak Fast Connection Failover. Ten sam aspekt musi być spełniony w przypadku łączenia się do bazy danych dostarczonej przez Wykonawcę (w przypadku nieskorzystania z bazy danych udostępnionej na cele projektu przez Zamawiającego) |
| Wapp10 | Aplikacja musi zapewnić integrację z LDAP. |
| Wapp11 | Aplikacja musi zapewniać integrację z autoryzacją OAuth2, Kerberos i OpenID. |
| Wapp12 | Architektura aplikacji musi zakładać konteneryzację. |

Interoperacyjność

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Winter01 | System PCM musi zapewnić możliwość komunikacji z Centrum Certyfikacji UFG w zakresie wykorzystania certyfikatów z niego pochodzących do uwierzytelniania Użytkowników lub szyfrowania lub podpisywania treści i dokumentów. |
| Winter02 | Oprogramowanie musi wspierać rozwiązania WSSecurity, MTOM dla protokołu SOAP oraz PKCS12 |
| Winter03 | Protokołem transportowym musi być HTTP lub HTTPS. W przypadku komunikacji asynchronicznej wspólnym protokołem transportowym musi być transport oparty o kolejki. |
| Winter04 | Oprogramowanie musi wspierać wykorzystywać standardy WSDL i XSD dla protokołu SAOP. |
| Winter05 | Wszystkie dane udostępniane będą Głównym Interesariuszom w sposób automatyczny, przy czym udostępnienie automatyczne rozumiane jest jako pośrednia lub bezpośrednia wymiana danych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz integracja z interfejsami wejścia/wyjścia systemów informatycznych Głównych Interesariuszy. Komunikacja automatyczna realizowana będzie z wykorzystaniem protokołów i struktur danych Web Services Description Language (WSDL) lub REST. Struktura danych cech informacyjnych obiektów wymiany opracowana będzie w postaci XML lub JSON, według schematów zgodnych ze strukturą publikowaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. |
| Winter06 | System PCM musi umożliwiać integrację z posiadanymi przez UFG usługami wymienionymi w części niejawnej oraz zapewnić wsparcie dla protokołu SOAP,REST,JSON. |
| Winter07 | System PCM musi umożliwić integrację z posiadanym przez UFG oprogramowaniem w zakresie jednokrotnego logowania (Użytkownicy zalogowani do Domeny muszą logować się do Systemu PCM bez podawania dodatkowego loginu i hasła) wymienionego w części niejawnej. |
| Winter08 | System PCM musi umożliwić integrację z posiadanym przez UFG oprogramowaniem, który centralizuje zarządzanie danymi Użytkowników i ich uprawnieniami wymienionym w części niejawnej. |
| Winter09 | System PCM musi zapewniać możliwość komunikacji z funkcjonującym w UFG repozytorium Użytkowników wymienionym w części niejawnej w zakresie uwierzytelniania i przechowywania uprawnień Użytkowników. |
| Winter10 | System PCM musi umożliwić integrację z oprogramowaniem UFG służącym do zarządzania API wymienionym w części niejawnej w zakresie wystawiania usług sieciowych (SOAP, REST) do Głównych Interesariuszy |
| Winter11 | Pozostałe wymagania w zakresie integracji zostały opisane w rozdz. 11 - Wymagania w zakresie integracji z innymi systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi. |

Bezpieczeństwo

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WBezp01 | System musi integrować się z istniejącymi w UFG mechanizmami realizującymi procesy uwierzytelnienia i autoryzacji, uniemożliwiającymi dostęp dla nieuprawnionych Użytkowników i innych systemów, którym nie zostały wcześniej nadane odpowiednie uprawnienia. |
| WBezp02 | System musi zapewniać możliwość audytowania wszystkich prób dostania się do Systemu w dziennikach systemowych w formacie syslog z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych. |
| WBezp03 | System musi zapewniać rejestrowanie stanów niesprawności Systemu i ich przyczyn w dziennikach systemowych: data zdarzenia, identyfikator błędu, opis błędu itp. |
| WBezp04 | System musi zawierać mechanizmy określania czasu przechowywania plików dzienników systemowych wraz z mechanizmem archiwizowania tych plików. |
| WBezp05 | System musi zapewniać rejestrowanie wszystkich zdarzeń oraz operacji w dzienniku systemowym, realizowanych przez Użytkowników uprzywilejowanych. |
| WBezp06 | System musi zawierać mechanizmy uniemożliwiające nieuprawnionym Użytkownikom edycję i usuwanie plików dzienników systemowych oraz mechanizmy chroniące przed przepełnieniem. |
| WBezp07 | System musi zapewniać mechanizm zarządzania transakcjami gwarantujący integralność i logiczną spójność danych. |
| WBezp08 | System musi zapewniać rejestrowanie wszystkich zdarzeń oraz operacji w dzienniku systemowym, realizowanych przez Użytkowników biznesowych. |
| WBezp09 | System musi zapewniać mechanizmy szyfrowania i przechowywania logów systemowych oraz logów audytowych w sposób chroniący je przed modyfikacją i nieuprawnionym usunięciem. |
| WBezp10 | System musi posiadać skuteczne mechanizmy zabezpieczające przed automatycznym pobieraniem udostępnionych treści (np.: captcha). Zakres stosowania tych mechanizmów zostanie ustalony w trakcie projektu. |
| WBezp11 | System musi być zabezpieczony przed podatnościami na ataki określonymi w ramach listy OWASP Top10 2021 (The Open Web Application Security Project), OWASP Application Security Verification Standard 4.0.1. |
| WBezp12 | System musi zapewniać możliwość automatycznego zamykania nieaktywnych sesji Użytkownika w zdefiniowanym przez Administratora czasie, konfigurowanym w ustawieniach Systemu. |
| WBezp13 | System musi zapewnić centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich Użytkowników poprzez integrację z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem klasy IDM. |
| WBezp14 | Dostęp do Systemu z poziomu przeglądarki będzie dostępny z wykorzystaniem protokołu HTTPS i TLS co najmniej od wersji 1.2 z uwzględnieniem zaleceń konfiguracyjnych OWASP Top 10 dotyczących znanych podatności algorytmów szyfrujących. |
| WBezp15 | Zakładane jest korzystanie z algorytmów szyfrowania, które spełniają aktualnie wszystkie wymogi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i spełniają zasadę Kerckhoffsa. |
| WBezp16 | System musi zapewnić klasyfikację informacji gromadzonych w bazie danych w podziale na informacje publiczną, dane osobowe, informacje chronione |
| WBezp17 | System musi zapewniać ochronę informacji w spoczynku (z ang. data at rest) i w ruchu (z ang. data in motion). |
| WBezp18 | System w zakresie kodu źródłowego musi być wolny od nieefektywnych konstrukcji, nieużywanych fragmentów kodu, niebezpiecznych konstrukcji, nadmiarowych danych w postaci haseł, komentarzy lub informacji o infrastrukturze, w której pracuje System. |
| WBezp19 | System musi zapewniać odpowiednie znakowanie generowanych dokumentów w celu określenia i potwierdzenia ich autentyczności. |
| WBezp20 | System musi zapewniać szyfrowanie SSL/TLS podczas komunikacji między wszystkimi warstwami środowiska. |
| WBezp21 | Warstwa systemu operacyjnego, bazy danych, aplikacji musi być zostać utwardzona (z ang. hardening) poprzez zastosowanie dostępnych standardów konfiguracji zgodnie z CIS benchmarks. |
| WBezp22 | Wszystkie biblioteki programistyczne, dodatki wykorzystane do tworzenia Systemu muszą być wolne od podatności krytycznych i wysokich zgodnie z metodyką CVSS 3.x (Common Vulnerability System Scoring). |
| WBezp23 | Wszystkie biblioteki programistyczne, dodatki wykorzystane do tworzenia Systemu muszą być wspierane i rozwijane, co jest rozumiane jako spełnienie warunku wydania nowej wersji lub poprawki w ciągu ostatnich 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac nad Systemem. W przypadku braku spełnienia tego warunku należy przedstawić oświadczenie producenta o zapewnieniu wsparcia i rozwoju. |
| WBezp24 | System musi się integrować z dostarczonym przez Zamawiającego mechanizmem wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania przy wykorzystaniu oprogramowania firm trzecich. |
| WBezp25 | Bezpieczeństwo środowiska aplikacyjnego będzie potwierdzone w ramach testów bezpieczeństwa wykonanych przez niezależnego audytora. System musi przejść testy penetracyjne z wynikiem pozytywnym (brak podatności poziomu ryzyka średniego i wyższego). |
| WBezp26 | Oferowany System musi poprawnie funkcjonować na stacjach roboczych użytkowników, którzy pracują w profilu indywidualnym bez uprawnień administratora stacji roboczej. Żaden z elementów oferowanego Systemu nie może wymagać do swojej poprawnej pracy, posiadania uprawnień administratora na stacji roboczej użytkownika. |
| WBezp27 | System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym usunięciem – generowanie ostrzeżenia o nieodwracalnym usunięciu danych. |
| Wbezp28 | System musi uniemożliwiać usunięcie danych np. słownikowych, jeśli zostały one już przypisane do innych danych. |
| Wbezp29 | Pliki konfiguracyjne Systemu muszą być dostępne do samodzielnej zmiany przez Zamawiającego. |

Wydajność

Poniżej zostały przedstawione wymagania w zakresie wydajności Systemu PCM.  Oczekiwania wydajnościowe muszą być spełnione przy działającym tylko jednym ośrodku przetwarzania UFG.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WWyd01 | W przypadku usług sieciowych działających w trybie synchronicznym 99% wywołań usługi przy 200 jednoczesnych zapytaniach musi zakończyć się w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda, w zależności od złożoności wykonywanych operacji. Szczegółowe wymagania zostaną określone dla każdej usługi na etapie analizy. |
| WWyd02 | W przypadku usług sieciowych maksymalna liczba błędów nie może być większa niż 1% w całkowitej liczbie żądań. |
| WWyd03 | Czas reakcji na operacje wykonywane przez Użytkownika nie może być dłuższy niż 2 sekundy. Czas reakcji to, czas mierzony od momentu zatwierdzenia akcji przez użytkownika do czasu prezentacji przez System ekranu odpowiadającego tej akcji. |
| WWyd04 | Czas wyświetlenia formularza Systemu PCM musi być nie dłuższy niż 3 sekundy. |
| WWyd05 | Czas oczekiwania na wygenerowanie lub wyświetlenie raportów w Systemie PCM musi być nie dłuższy niż 5 sekund. |
| WWyd06 | System PCM musi umożliwić jednoczesną pracę co najmniej 800 Użytkownikom w strefie Infoportalu bez zauważalnego spadku wydajności Systemu. |
| WWyd07 | System PCM musi umożliwić jednoczesną pracę co najmniej 100 Użytkownikom w Strefie Pracownika bez zauważalnego spadku wydajności Systemu. |
| WWyd08 | System PCM musi umożliwić jednoczesną pracę co najmniej 500 Użytkownikom w sumie w Strefie Przedsiębiorcy i w Strefie Kontrahenta bez zauważalnego spadku wydajności Systemu. |
| WWyd09 | Wytyczne dla testów wydajności: - Czas wczytania 95% stron wymagających komunikacji z systemami zewnętrznymi <= 3s netto, czyli bez uwzględnienia czasu wynikającego z długości odpowiedzi systemu dziedzinowego - Czas wczytania 95% odpowiedzi dla GUI wyrażone przez TTLB (time to last byte) dla stron niewymagających komunikacji z systemami zewnętrznymi<= 3s - Średnie zużycie CPU dla serwera < 60% Maksymalna liczba błędów HTTP serwera w całkowitej liczbie żądań < 1% |
| WWyd10 | W przypadku przetwarzań wsadowych typu ETL, dane które zostały przekazane do Systemu w dniu D, muszą być wczytane, przetworzone i zaprezentowane we wszystkich warstwach nie później niż o 6:00 w dniu D+1. |
| WWyd11 | Dla przetwarzań asynchronicznych czas wykonania ustalany jest indywidulanie w zależności od charakteru procesu, ale nigdy nie jest dłuższy niż 30 sekund dla 10.000 rekordów. |

Dostępność

Poniżej zostały przedstawione wymagania w zakresie dostępności Systemu PCM. Oczekiwania w zakresie dostępności Systemu PCM muszą być spełnione przy działającym tylko jednym ośrodku przetwarzania UFG.

| Numer wymagania | Opis wymagania. |
| --- | --- |
| WDost01 | Architektura Systemu PCM musi wspierać co najmniej dwukrotną redundancję poszczególnych węzłów we wszystkich warstwach Systemu PCM w każdym z ośrodków przetwarzania danych UFG (Podstawowy i Zapasowy). Architektura Systemu PCM produkcyjnego ma umożliwiać wykorzystanie Systemu PCM w dwóch lokalizacjach Zamawiającego PDC i DRC w trybie Active-Active z możliwością przełączenia pracy do jednego ośrodka. |
| WDost02 | Architektura Systemu PCM musi zawierać równoważenie obciążenia przez wszystkie węzły we wszystkich warstwach i ośrodkach przetwarzania. |
| WDost03 | Przełączenie przetwarzania pomiędzy ośrodkami w systemie produkcyjnym nie może wpływać na integralność danych. |
| WDost05 | Dostępność Systemu PCM musi być zapewniona 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy. |
| WDost06 | System PCM musi charakteryzować się minimum 99,9% dostępnością w skali roku liczoną w godzinach dostępności Systemu. |

Skalowalność

.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WSkal01 | Architektura ma zapewnić skalowanie rozwiązania we wszystkich warstwach bez zmiany technologii, jedynie poprzez rozbudowę infrastruktury sprzętowej lub zakup dodatkowych licencji. |
| WSkal02 | System PCM musi zapewnić centralne zarządzanie rutynowej eksploatacji (aktualizacja oprogramowania, wgrywanie poprawek), bez względu na skalę złożoności architektury. |
| WSkal03 | Architektura Systemu PCM musi zapewniać redundancję sprzętową na poziomie ośrodków, serwerów, zasilania, kart sieciowych oraz innych elementów stanowiących pojedynczy punkt awarii w każdej warstwie Systemu. |
| WSkal04 | System PCM ma mieć architekturę z możliwością łatwego skalowania wydajności poprzez dodawanie kolejnych węzłów Systemu dla zwiększenia wydajności. |
| WSkal05 | Dla rozwiązania opartego o kontenery musi być zastosowane mechanizmy automatycznego skalowania oparte o monitorowania obciążenia systemu. |
| WSkal06 | Dla rozwiązania opartego o kontenery bazodanowe mogą być użyte mechanizmy skalowania przez dostarczone narzędzia GUI. |

Backup

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Wback01 | System musi umożliwiać integrację z wykorzystywanym przez UFG systemem do wykonywania kopii zapasowych, zarówno w zakresie systemu plików, systemu operacyjnego, jak i wykorzystanych baz danych oraz maszyn wirtualnych. |
| W przypadku braku możliwości integracji z wykorzystywanym przez UFG systemem do wykonywania kopii zapasowych Wykonawca musi wyspecyfikować i dostarczyć Rozwiązanie Równoważne w zakresie systemu backupu umożliwiające wykonywanie kopii zapasowych Systemu. W takim przypadku zaproponowany przez Wykonawcę system (sprzęt i oprogramowanie) do wykonywania kopii zapasowych w szczególności musi umożliwiać: |  |
| Wback02 | System backupu musi umożliwiać definiowanie harmonogramów wykonywania kopii zapasowych oraz wykonywać kopie zapasowe zgodnie ze zdefiniowanymi harmonogramami. |
| Wback03 | System backupu musi umożliwiać odtworzenie danych z wcześniej wykonanych kopii zapasowych. |
| Wback04 | System backupu musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na urządzeniach umieszczonych w innej lokalizacji fizycznej poprzez sieć LAN lub SAN. |
| Wback05 | System backupu musi umożliwiać sprzętowe lub programowe szyfrowanie kopii zapasowych we wskazanym zakresie danych. |
| Wback06 | System backupu musi zapewniać mechanizm deduplikacji. |
| Wback07 | System backupu musi umożliwiać zabezpieczenie kopii zapasowych przed nieuprawnioną modyfikacją. |
| Wback08 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę oprogramowania, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca musi zorganizować pełen zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w Ofercie i wskazać w Formularzu Cenowym. |
| Wback09 | System backupu musi posiadać gwarancję producenta na poprawne funkcjonowanie oprogramowania od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu. |

Wirtualizacja

W przypadku rozbudowy obecnej platformy konteneryzacji możliwe jest użycie posiadanego przez UFG oprogramowania wykorzystywanego do wirtualizacji wskazanej w dokumentacji niejawnej zapytania (Portalu PCM Zapytanie RFI Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia - część niejawna Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 2.8. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla Portalu PCM".

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WWirt01 | Planowane środowisko Portalu PCM pracować będzie na zasobach zwirtualizowanych zgodnych z infrastrukturą UFG. |
| WWirt02 | Wykonawca musi oszacować (poprzez uzupełnienie odpowiedniej tabeli w załączniku "16_PCM_SIWZ_Załącznik nr 13 Niezbędna Infrastruktura" rozdział II) niezbędne zasoby środowiska wirtualnego w podziale na - Ilość vCPU dla każdego węzła systemu w podziale na środowiska. - Ilość RAM dla każdego węzła systemu w podziale na środowiska. - Liczba węzłów w podziale na środowiska. Zamawiający zapewni licencje na oprogramowanie do wirtualizacji dla rozbudowywanej platformy konteneryzacji. Sprzęt serwerowy do rozbudowy obecnej platformy konteneryzacji musi zostać zapewniony przez Wykonawcę. |
| W przypadku braku możliwości uruchomienia Portalu PCM na oprogramowaniu do wirtualizacji posiadanym przez Zamawiającego, wymagane jest wyspecyfikowanie i dostarczenie przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego w zakresie oprogramowania dla wirtualizacji oraz backupu maszyn wirtualnych o parametrach nie gorszych niż infrastruktura posiadana przez Zamawiającego i spełniającego poniższe wymagania: |  |
| WWirt03 | Wykonawca zaprojektuje platformę wirtualizacji dla Systemu w oparciu o co najmniej 4 serwery fizyczne (co najmniej po dwa w każdym z dwóch ośrodków UFG). |
| WWirt04 | Wykorzystywane rozwiązanie do wirtualizacji będzie umożliwiało migrację w czasie rzeczywistym całych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne wraz z zawartością). |
| WWirt05 | Wykorzystywane rozwiązanie do wirtualizacji będzie umożliwiało przenoszenie całych plików danych maszyn wirtualnych powiązanych z daną maszyną wirtualną na dowolne zasoby dyskowe środowiska wirtualnego bez przerwy w funkcjonowaniu maszyny wirtualnej. |
| WWirt06 | Zaimplementowane oprogramowanie umożliwi kompleksową kontrolę nad zapewnieniem dostępności systemów zwirtualizowanych. |
| WWirt07 | Zapewnienie mechanizmu sprawnego odzyskiwania danych w razie awarii. |
| WWirt08 | Zapewnienie mechanizmu monitorowania proaktywnego wraz z mechanizmami ostrzegania o problemach mogących wpłynąć na dostępność lub użyteczność Systemu. |
| WWirt10 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę oprogramowania, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca musi zorganizować pełen zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w Ofercie i wskazać w Formularzu Cenowym. |
| WWirt11 | W ramach oprogramowania do wirtualizacji Wykonawca zaprojektuje, wyspecyfikuje i dostarczy następujące Oprogramowanie Standardowe: - oprogramowanie bazowe do wirtualizacji (wraz ze stacją zarządzającą – tylko w przypadku zaproponowania innego oprogramowania do wirtualizacji niż aktualnie wykorzystywane przez UFG lub gdy tego wymaga specyfika Systemu) - oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych |

System monitoringu

W przypadku budowy Systemu w oparciu o odmienne Oprogramowanie Standardowe niż posiadane przez UFG, Wykonawca musi zapewnić spełnienie następujących wymagań w zakresie monitoringu:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WMonit01 | Monitorowanie usług pod kątem dostępności w UFG odbywa się na trzech poziomach: - monitorowania dostępności serwisu internetowego, - monitorowania dostępności komponentów Systemu PCM, - monitorowania dostępności infrastruktury. Monitorowanie dostępności serwisu internetowego realizowane będzie w oparciu o narzędzia symulujące zapytanie do adresu strony internetowej z częstotliwością nie rzadszą niż 5 minut. Uzyskanie odpowiedzi na symulowane zapytanie uznane zostanie za prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego. W celu zapewnienia poprawności testów dostępności strony internetowej i eliminacji niepoprawnych odczytów, wynikających z niedostępności usług internetowych dostawcy usług internetowych (ISP) lub pojedynczego narzędzia monitorującego, weryfikacja dostępności realizowana będzie w oparciu o rozproszoną infrastrukturę w trzech niezależnych lokalizacjach. Za niedostępność serwisu uznany zostanie błąd zgłoszony przez co najmniej dwie jednostki monitorujące. Zgłoszenie o niedostępności serwisu zostanie przesłane do administratorów serwisu z wykorzystaniem co najmniej dwóch mediów komunikacji (np. wiadomość e-mail oraz SMS). Wykonawca przy implementacji Systemu PCM musi zapewnić integrację w powyższym zakresie z systemem SYS Monit. |
| WMonit02 | W UFG do monitorowania infrastruktury sprzętowej (takiej jak serwery, macierze, switche, routery) oraz systemu operacyjnego (Windows, Unix, Linux, i5/os), warstwy wirtualizacyjnej (VMWare, HyperV), warstwy bazodanowej (Oracle, DB2, Mysql, Postgres) i aplikacyjnej wykorzystywane jest oprogramowanie OP5 Monitor. Szczegółowe informacje na temat aplikacji dostępne są na stronie producenta https://www.op5.com/ Wykonawca przy implementacji Systemu PCM musi zapewnić integrację w zakresie monitoringu z systemem OP5 Monitor lub zapewnić Rozwiązanie Równoważne spełniające wymagania WMonit4-WMonit19. |
| Wmonit03 | W UFG do monitorowania pracy aplikacji wykorzystywane jest oprogramowanie narzędziowe Oracle oraz system ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Wykonawca przy implementacji Systemu PCM musi zapewnić integrację w zakresie monitoringu z powyższymi systemami lub zapewnić Rozwiązanie Równoważne spełniające wymagania WMonit4-WMonit19. |
| W przypadku braku możliwości wykorzystania posiadanych przez UFG systemów monitorowania Zamawiający dopuszcza dostarczenie Rozwiązanie Równoważne w zakresie oprogramowania do monitoringu. W przypadku dostarczenia Rozwiązania Równoważnego należy spełnić następujące wymagania: |  |
| Wmonit04 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie zgromadzonych danych z wszystkich komponentów Systemu. |
| Wmonit05 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać śledzenie mierzonych parametrów za pomocą graficznych statystyk. |
| Wmonit06 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać wysyłanie powiadomień w przypadku przekroczenia wcześniej zdefiniowanych wartości progowych monitorowanych komponentów. |
| Wmonit07 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać mieć możliwość definiowania raportów w zakresie gromadzonych informacji z dowolnego okresu czasowego. |
| Wmonit08 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać wykrywanie anomalii zdarzeń systemowych. |
| Wmonit09 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę oprogramowania, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca musi zorganizować pełny zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w Ofercie i wskazać w Formularzu Cenowym. |
| Wmonit10 | Oprogramowanie monitorujące musi posiadać gwarancję producenta na poprawne funkcjonowanie oprogramowania od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu. |
| WMonit14 | Oprogramowanie monitorujące musi być rozwiązaniem klastrowym zapewniającym niezawodność w oparciu o pracę w dwóch ośrodkach przetwarzania. |
| Wmonit15 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać gromadzenie danych z wszystkich komponentów Systemu w zakresie zdefiniowanych parametrów takich jak zużywane zasoby (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa), wydajność, (obciążenie) niezawodność i dostępność. |
| Wmonit16 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać dostęp do prezentowanych danych poprzez intuicyjne webowe GUI. |
| Wmonit17 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać administratorowi dodawanie własnych, niestandardowych czujek o postaci przynajmniej skryptów systemu operacyjnego. |
| Wmonit18 | Oprogramowanie monitorujące w zakresie monitoringu aplikacji musi umożliwiać zbieranie z wielu serwerów i wczytywanie do centralnej bazy logów w dowolnych formatach. |
| Wmonit19 | Oprogramowanie monitorujące w zakresie monitoringu aplikacji musi umożliwić przeglądanie, wyszukiwanie oraz przygotowywanie analiz i statystyk z zawartości logów w trybie bliskim on-line. |

Macierze

Możliwe jest użycie posiadanych przez UFG macierzy dyskowych wskazanych w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 2.7. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla Systemu PCM" . W przypadku użycia posiadanych przez UFG macierzy dyskowych Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WMacierz01 | Wykonawca musi wyspecyfikować minimalną wielkość przestrzeni dyskowej użytecznej w podziale na środowiska na start systemu i w kolejnych 5 latach funkcjonowania systemu. Specyfikacja niezbędnej infrastruktury musi być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 13 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania Systemu PCM" |

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że zasoby infrastruktury jakie udostępnił Zamawiający są niewystarczające do realizacji Zamówienia wówczas, Wykonawca musi w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowę dostarczyć brakujące elementy infrastruktury tj. Rozwiązanie równoważne. Elementy te musza być w pełni kompatybilne z infrastrukturą, którą już posiada Zamawiający oraz muszą posiadać gwarancję producenta na okres 5 lat od dostarczenia  oraz spełniać następujące wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WMacierz02 | Macierz dyskowa rozumiana jako zestaw modułów NVMe, dysków NVMe lub dysków SSD kontrolowanych przez redundantne, dedykowane kontrolery macierzowe (bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.) |
| WMacierz03 | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”. |
| WMacierz04 | Macierz musi na zabezpieczonej przestrzeni (RAID6) osiągać wydajność co najmniej na poziomie: 300 000 IOPS dla operacji randomowych z wykorzystaniem 8K bloku, hit cache 0% i 70%/30% odczytów/zapisów przy maksymalnym średnim czasie odpowiedzi < 1ms. Macierz w trakcie testów musi spełniać zadeklarowane przez dostawcę parametry wydajnościowe z włączoną kompresją i szyfrowaniem. Testy będą wykonywane przy wypełnieniu macierzy zadeklarowanym przez Wykonawcę. |
| WMacierz05 | Macierz musi posiadać mechanizm RAID6 lub równoważny zabezpieczający przed utratą spójności danych w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dowolnych dysków. Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, port, kontroler, zasilacz, kabel. Macierz musi umożliwiać definiowanie dysków „Spare” lub odpowiadającej im przestrzeni dyskowej „Spare”. |
| WMacierz06 | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe obsługujące protokoły blokowe pracujące w trybie Active/Active obsługujących protokoły blokowe w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Udostępnianie zasobów protokołem FC. Komunikacja pomiędzy parą kontrolerów macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia. |
| WMacierz07 | Macierz musi być wyposażona co najmniej 512GB pamięci cache klasy RAM z ewentualną możliwością rozbudowy. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres równy udzielonej gwarancji/oferowanemu wsparciu. |
| WMacierz08 | Macierz musi być wyposażona, w co najmniej 12 portów FC 32 Gb/s. Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy (najlepiej online) o dodatkowe porty FC. |
| WMacierz09 | Zarządzanie macierzą dyskową musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego oraz linii komend. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz umożliwiać konfigurowanie jej zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Wymagane jest monitorowanie bieżących parametrów pracy macierzy w tym minimum: przepustowości magistrali, FC, liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, grup dyskowych, wolumenów logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów a także prezentowanie danych historycznych z wbudowanej bazy danych. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz10 | Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności wolumenów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co najmniej 8192 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping) bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz11 | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Odzyskiwanie przestrzeni musi zachodzić automatycznie bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych - wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz12 | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 256 kopii migawkowych per wolumen logiczny i minimum 4096 wszystkich ‬kopii migawkowych. Macierz musi zapewniać możliwość tworzenia migawek dla wolumenów logicznych o wielkości, co najmniej 16 TB. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz13 | Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Musi być możliwość wykonania kopii w innej grupie dyskowej niż dane oryginalne. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz14 | Macierz dyskowa musi gwarantować dostępność danych co najmniej na poziomie 99,9999% |
| WMacierz15 | Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej rodziny z wykorzystaniem protokołu FC. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Musi istnieć możliwość jednoczesnej natywnej replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym. Replikacja musi być możliwa przy opóźnieniach do 2ms. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary wolumenów logicznych) z poziomu interfejsu administratora. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz16 | Macierz musi umożliwiać replikowanie danych synchronicznie z drugą taką macierzą i zapewniać – w przypadku awarii i całkowitej niedostępności jednej z macierzy – ciągłą pracę systemów działających na platformie przetwarzania danych i korzystających z zasobów pamięci masowych. Opisane powyżej przełączenie między macierzami musi odbywać się w sposób automatyczny i transparentny dla korzystających z dysków logicznych macierzy serwerów i aplikacji Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz17 | Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ QoS (możliwość definiowania progów maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność w MB/s. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| WMacierz18 | Macierz musi zapewniać kompresję i deduplikację danych na poziomie blokowym. Musi istnieć możliwość uruchomienia deduplikacji na poziomie pojedynczych wolumenów logicznych. Deduplikacja i kompresja danych musi odbywać się w locie, przed zapisaniem danych na dyskach macierzy. Musi istnieć możliwość wykonania operacji odwrotnej – wyłączenia deduplikacji na określonych wolumenach. Efektywność deduplikacji na zasobach musi być zarządzana i raportowana z jednego interfejsu zarządzającego. Proces kompresji musi przebiegać bez wpływu na wydajność macierzy. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności oferowanego urządzenia. |
| WMacierz19 | Macierz musi oferować sprzętowe wsparcie dla zachowania integralności danych na całej ścieżce transferu (ang. End-to-End) zgodnego ze standardem/specyfikacją T10-PI (Protection Information). Integracja musi być realizowana na bieżąco (ang. inline), bezagentowo, niezależnie od typu systemu operacyjnego i aplikacji. Dodatkowe 8 bajtów “Data Integrity Field (DIF)” ma być przechowywane razem ze standardowym blokiem dyskowym 512-bajtów. |
| WMacierz20 | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu/firmware’u macierzy w trybie online. Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. |
| WMacierz21 | Sprzęt wyspecyfikowany i dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać gwarancję poprawnego funkcjonowania przez okres od dostarczenia do upływu 5 lat od dostarczenia z gwarantowanym czasem naprawy nie dłuższym niż 8 godzin (wsparcie techniczne producenta, usługi asysty technicznej producenta, aktualizacje oprogramowania). |
| WMacierz22 | Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać mechanizmy szyfrowania danych. |
| WMacierz23 | Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty producenta i być wyprodukowane w III kwartale 2020 lub nowsze. Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001 (certyfikat ISO9001 producenta sprzętu należy załączyć do oferty) oraz normą ISO-14001 (certyfikat ISO 14001 producenta sprzętu należy załączyć do oferty). Muszą posiadać deklarację zgodności CE (dokument należy dołączyć do oferty). |
| WMacierz24 | Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji i uruchomienia macierzy |
| WMacierz25 | Wykonawca dokona testów sprzętu zgodnie z zaakceptowanym Planem Testów. |
| WMacierz26 | Każdy z macierzy musi być połączony z dwiema niezależnymi sieciami SAN tzw. Fabric A i Fabric B. |
| WMacierz27 | Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu. |
| WMacierz28 | Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz., jednofazowo i być wyposażone w przewody zasilające. |
| WMacierz29 | Wszystkie oferowane urządzenia muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną wersją, udostępnianą na rynku przez producenta oferowanych urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza stosowania oprogramowania dedykowanego, stworzonego na potrzeby niniejszego zamówienia, dla zaoferowanych urządzeń. |
| WMacierz30 | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być publicznie dostępne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń dedykowanych, stworzonych na potrzeby niniejszego zamówienia. |
| WMacierz31 | Jeśli w wyniku przeprowadzonych testów np. testów wydajnościowych będzie zachodziła konieczność dostawy dodatkowych elementów Infrastruktury Sprzętowej, Wykonawca dostarczy niezbędne elementy Infrastruktury Sprzętowej bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenie podstawowego). |
| WMacierz32 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę macierzy, w zakresie której Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca musi zorganizować pełen zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w Ofercie i wskazać w Formularzu Cenowym. |

Systemy operacyjne

Wykonawca musi wyspecyfikować i zapewnić dostawę w zakresie systemów operacyjnych (systemy operacyjne i ich wersja oraz ich liczba) niezbędnych do uruchomiania Systemu PCM. Systemy operacyjne muszą spełnić następujące wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| SWsysop01 | System operacyjny musi być wspierany przez oprogramowanie standardowe wykorzystane do budowy Systemu PCM. |
| SWsysop02 | System operacyjny musi współpracować z procesorami dostarczonymi w ramach Projektu. |
| SWsysop03 | System operacyjny musi obsługiwać serwery wieloprocesorowe. |
| SWsysop04 | System operacyjny musi obsługiwać przynajmniej 384 logicznych procesorów |
| SWsysop05 | System operacyjny musi obsługiwać przynajmniej 12TB pamięci RAM |
| SWsysop06 | System operacyjny musi obsługiwać systemy plików wspierane przez oprogramowanie standardowe wykorzystane do budowy Systemu PCM. |
| SWsysop07 | System operacyjny musi obsługiwać system plików o rozmiarze przynajmniej 50TB. |
| SWsysop08 | System plików musi pozwalać na przechowywanie plików o pojemności przynajmniej do 16TB. |
| SWsysop09 | System musi posiadać gwarancję producenta na poprawne funkcjonowanie oprogramowania od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu. |
| SWsysop10 | System PCM w ramach dostarczonej z nim licencji musi umożliwiać zgłaszanie błędów do producenta w trybie 24/7 i gwarantować odpowiedź producenta w czasie 1 godziny. |
| SWsysop11 | System PCM w ramach dostarczonej z nim licencji musi posiadać prawo do pobierania aktualizacji systemu operacyjnego. |

Serwery

Wykonawca musi w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowę dostarczyć brakujące elementy infrastruktury. Elementy te musza być w pełni kompatybilne z infrastrukturą, którą już posiada Zamawiający oraz muszą posiadać gwarancję producenta na okres 5 lat od dnia dostarczenia oraz spełniać poniższe wymagania.

Specyfikacja niezbędnej infrastruktury musi być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 13 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania Systemu PCM".

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WSerw01 | Wykonawca zaprojektuje i dostarczy infrastrukturę sprzętową pod wirtualizację dla Systemu w oparciu o co najmniej 2 serwery (po jednym w każdym ośrodku przetwarzania) w przypadku rozbudowy aktualnej infrastruktury lub w oparciu o co najmniej 4 serwery w przypadku dostarczenia dedykowanej infrastruktury (Rozwiązania Równoważnego) dla Systemu. Dobór parametrów serwerów muszą być optymalny dla zaproponowanego Systemu. |
| WSerw02 | Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wyspecyfikuje i dostarczy serwery rack wraz z kompletem wysuwanych szyn łożyskowych umożliwiających montaż w szafie rack 19 cali i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi mieć możliwość instalacji do 8 dysków 2,5”. Serwery w jednym ośrodku przetwarzania danych nie zajmą więcej miejsca niż 18U. |
| WSerw03 | Dla każdego z serwerów Wykonawca musi wyspecyfikować co najmniej: - architekturę procesora, - liczba rdzeni procesora, - minimalną ilość slotów na pamięć RAM, - ilość pamięci RAM, - interfejsy sieci LAN, SAN, itp., - inne. |
| WSerw04 | Liczba zainstalowanych procesorów oraz maksymalna liczba rdzeni w procesorze musi być dobrana ze względu na sposób licencjonowania oprogramowania, które dla sprzętu z jakim oprogramowanie będzie wykorzystane w projekcie. |
| WSerw05 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać odpowiednią ilość pamięci operacyjnej co najmniej klasy DDR4, 2666MHz. W serwerze musi zostać zastosowane kości o pojemności nie mniejszej niż 64 GB. Serwery muszą mieć możliwość zainstalowania 3.0 TB pamięci w maksymalnej konfiguracji. |
| WSerw06 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać kontroler macierzowy SAS z możliwością rozbudowy o pamięć cache min. 1GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne. Kontroler musi zapewnić obsługę 8 napędów dyskowych oraz obsługiwać poziomy RAID 0/1/1+0. |
| WSerw07 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać 2 dyski, każdy min. 480GB SSD. Dyski musi być typu Hot Swap. Serwer musi posiadać możliwość rozbudowy przynajmniej do 8 dysków w ramach obudowy serwera. |
| Wserw08 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać 2 interfejsy 32Gb/s FC wraz z wkładkami SFP+ (gibic). |
| Wserw10 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać przynajmniej 2x dwuportowa karta Ethernet 100Gb/s wraz z interfejsami (wkładkami odpowiedniego typu) 40Gb/s. |
| Wserw11 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać redundantne zasilacze o mocy minimum 750W, typ Hot-plug. |
| Wserw12 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać możliwość podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO. |
| Wserw13 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug dla każdego z serwerów. |
| Wserw14 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia itp.(np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). |
| Wserw15 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać wyposażanie w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |
| Wserw16 | Sprzęt wyspecyfikowany przez Wykonawcę musi być kompatybilny z posiadaną infrastrukturą przez UFG. |
| Wserw17 | Sprzęt wyspecyfikowany i dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać gwarancję poprawnego funkcjonowania na okres 5 lat od dnia dostarczenia z gwarantowanym czasem naprawy nie dłuższym niż 8 godzin (wsparcie techniczne producenta, usługi asysty technicznej producenta, aktualizacje oprogramowania). |
| Wserw18 | Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty producenta i być wyprodukowane w III kwartale 2020 lub nowsze. Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001 (certyfikat ISO9001 producenta sprzętu należy załączyć do oferty) oraz normą ISO-14001 (certyfikat ISO 14001 producenta sprzętu należy załączyć do oferty). Muszą posiadać deklarację zgodności CE (dokument należy dołączyć do oferty). |
| Wserw19 | Obecnie posiadana przez UFG Infrastruktura IT oparta jest na dwóch centrach przetwarzania danych. W związku z powyższym dostawa i instalacja będzie wykonywana w dwóch miejscach wskazanych przez Zamawiającego. |
| Wserw20 | Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji i uruchomienia serwerów. |
| Wserw21 | Wykonawca dokona testów sprzętu zgodnie z zaakceptowanym Planem Testów. |
| Wserw22 | Każdy z serwerów Systemu musi być połączony z dwiema niezależnymi sieciami SAN tzw. Fabric A i Fabric B. |
| Wserw23 | Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu. |
| WSerw24 | Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz., jednofazowo i być wyposażone w przewody zasilające. |
| WSerw25 | Wszystkie oferowane urządzenia muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną wersją, udostępnianą na rynku przez producenta oferowanych urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza stosowania oprogramowania dedykowanego, stworzonego na potrzeby niniejszego zamówienia, dla zaoferowanych urządzeń. |
| WSerw26 | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być publicznie dostępne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń dedykowanych, stworzonych na potrzeby niniejszego zamówienia. |
| WSerw27 | Jeśli w wyniku przeprowadzonych testów np. testów wydajnościowych będzie zachodziła konieczność dostawy dodatkowych elementów Infrastruktury Sprzętowej, Wykonawca dostarczy niezbędne elementy Infrastruktury Sprzętowej bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenie podstawowego). |
| WSerw28 | Do każdego urządzenia muszą być dostarczone komplet elementów typu: złączki, kable, prowadnice itp, umożliwiające prawidłowy montaż (w sposób przewidziany przez producenta tego urządzenia) w szafie typu RACK. |

Procesy CI/CD

Wykonawca musi wyspecyfikować i dostarczyć implementację procesów automatycznego dostarczania oprogramowania.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Wcicd01 | Proces musi wykorzystywać system wersjonowania kodu używany przez Zamawiającego |
| Wcicd02 | Proces musi wykorzystywać system do przechowywania artefaktów binarnych używany przez zamawiającego |
| Wcicd03 | W ramach procesów CI/CD muszą znaleźć się automatyczne testy jednostkowe, wydajnościowe i regresji. |
| Wcicd04 | Proces zatwierdzania wdrożeń musi być oparty o rozwiązanie do zarzadzania projektami stosowane przez Zamawiającego. |
| Wcicd05 | Wykonawca musi dostarczyć kod źródłowy aplikacji wraz z opisem konfiguracji, który posłuży do budowy obrazu w śr. deweloperskim, a następnie obraz zostanie składowany w centralnym repozytorium artefaktów. |
| WCicd06 | Proces musi posiadać zautomatyzowane wprowadzanie oraz wycofywanie nowej wersji kodu. |
| WCicd07 | System musi posiadać mechanizm udostępniania nowych rozwiązań dla wskazanych grup użytkowników. |

Konteneryzacja

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WKon01 | Rozwiązanie musi być oparte o technologię kontenerową. |
| WKon15 | Dla licencjonowanego oprogramowania konteneryzacyjnego musi być zapewniona gwarancja producenta dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania na czas od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu. |

Możliwe jest użycie posiadanej przez UFG platformy kontenerowej wskazanej w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Istniejąca platforma kontenerowa musiałaby zostać w takim przypadku rozbudowana przez Wykonawcę. Wykonawca musi dostarczyć infrastrukturę serwerową odpowiednią do wykorzystywanej już w istniejącej platformie oraz uwzględnić koszty niezbędnych licencji OpenShift (z uwzględnieniem gwarancji producenta od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu). W przypadku rozbudowy istniejącej platformy konteneryzacji, wymagania WKon04-WKon14 uznaje się z spełnione.

W przypadku zaproponowania alternatywnej platformy konteneryzacji Wykonawca zobowiązany jest do wyspecyfikowania, dostarczenia i wdrożenia Rozwiązania Równoważnego w zakresie oprogramowania i sprzętu. Po stronie Wykonawcy jest  zarówno dostarczenie niezbędnych komponentów, jak i wykonanie kompleksowego uruchomienie platformy konteneryzacji.

W tym przypadku platforma konteneryzacji użyta do budowy Systemu musi spełniać poniższe wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WKon04 | Platforma konteneryzacji musi umożliwić integrację z posiadanym przez Zamawiającego z rozwiązaniem typu load balancer opisanym w części niejawnej. |
| WKon05 | Platforma konteneryzacji musi zawierać rozwiązanie do monitorowania, gromadzenia logów i metryk (zarówno samej platformy jak i uruchomionych na niej aplikacji) oraz ich wizualizacji. |
| WKon06 | Platforma konteneryzacji powinna zapewniać integrację do wewnętrznego narzędzia monitoringu (opisanego w części niejawnej) w zakresie wysyłania wybranych metryk i logów (zarówno samej platformy jak i uruchomionych na niej aplikacji). |
| WKon07 | Platforma konteneryzacji powinna zapewniać rozwiązanie Service Mesh posiadające co najmniej następujące funkcjonalności: - mTLS (Mutual Transport Layer Security), - tracability – możliwość śledzenia i korelacji żądań przez wszystkie warstwy systemu, - traffic management – możliwość zarządzaniem połączeń pomiędzy mikroserwisami oraz zewnętrznych, - policy enforcement – możliwość ustalania polityk uprawnień dla połączeń. |
| WKon08 | Platforma konteneryzacji musi dostarczać mechanizmy CD zgodne o koncepcją GitOps. |
| WKon09 | Platforma konteneryzacji musi posiadać zautomatyzowany mechanizm aktualizacji. |
| WKon10 | Platforma konteneryzacji musi posiadać mechanizm skanowania i blokowania zagrożeń w oparciu o benchmarki np. CIS, NIST, PCI jak również o dobre praktyki bezpieczeństwa. |
| WKon11 | Platforma konteneryzacji musi umożliwiać skalowanie aplikacji w oparciu o zestaw metryk bogatszy niż tylko CPU i Memory. |
| WKon12 | Na potrzeby Systemu PCM Wykonawca wdroży co najmniej dwa odrębne środowiska produkcyjne, dwa odrębne środowiska testowe i jedno odrębne środowisko deweloperskie. |
| WKon14 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązania konteneryzacyjnego, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca musi zorganizować pełny zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w Ofercie i wskazać w Formularzu Cenowym. |

WYMAGANIA NA INTEGRACJĘ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI

Ogólne założenia

Zamawiający zakłada następujące ogólne wytyczne do integracji z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WIntegr01 | Integracja z systemami UFG musi być realizowana za pomocą usług sieciowych webservice. |
| WIntegr02 | Zakres integracji każdej usługi webservice musi obejmować specyfikację usługi, przypadki użycia, przygotowanie danych testowych, testy poprawności działania, testy wydajności, testy integracyjne (w tym end-to-end), testy bezpieczeństwa audyt kodu. |
| WIntegr03 | Budowa i wdrożenie przedmiotowych usług webservice i e-usług o nie opartych nie może zaburzać działania już wdrożonych usług. |
| WIntegr04 | Modyfikacja usług webservice musi skutkować powtórzeniem testów (integracyjnych, wydajnościowych, bezpieczeństwa) oraz audytu kodu aplikacji - wymaganie dotyczy usług dostarczonych w ramach projektu System. Przygotowanie i przeprowadzenie testów jest w gestii Wykonawcy. |
| WIntegr05 | Za pomocą usług webservice muszą być realizowane wszystkie operacje dostępu do danych (odczyt, modyfikacja, zapis, usuwanie) wykonywane przez użytkowników. |
| WIntegr06 | Uprawnienia dla Użytkowników muszą być pobierane przez usługi z centralnego repozytorium zarządzania uprawnieniami – Systemu Zarządzania Tożsamością. |
| WIntegr07 | Każda operacja wykonywana na danych musi być rejestrowana w specjalnych logach, zawartość logów w zakresie Danych Osobowych musi zostać ograniczona do minimalnego poziomu zapewniającego rozliczalność i niezaprzeczalność podejmowanych działań. |
| WIntegr08 | Integracja z podmiotami zewnętrznymi poprzez usługę sieciową (API) musi opierać się na wystawieniu po stronie UFG usługi sieciowej, wywoływanej online przez mechanizmy podmiotów zewnętrznych w celu przesłania lub pobrania danych. |
| WIntegr09 | W ramach projektu należy przewidzieć możliwość integracji z rejestrami zewnętrznymi (np. REGON oraz systemami wewnętrznymi działającymi w UFG w celu wzbogacenia i podniesienia jakości danych wykorzystywanych przez System. Należy założyć integrację z wymienionymi rejestrami zewnętrznymi, z których każdy wystawia jedną lub wiele usług do pobierania lub weryfikacji danych. Wykorzystanie usług może zostać uzupełnione poprzez uwzględnienie jako źródła danych jednej lub więcej tabel stanowiących zrzut danych z rejestru przekazywany cyklicznie do UFG. |
| WIntegr10 | Integracja z rejestrami zewnętrznymi polega na pobraniu określonych atrybutów z tych rejestrów (ustalonych na etapie analizy) i zapisaniu ich w strukturach bazy danych wykorzystywanych do analizy statystycznej. Należy przewidzieć parametryzowany mechanizm retencji tych danych, który pozwoli np. trwale usunąć pobrane dane po zakończeniu kalibracji metod statystycznych lub po upływie ustalonego okresu. W przypadku rejestru zewnętrznego, w przypadku którego UFG nie jest uprawniony do zapisu pobranych danych, może zostać zbudowany mechanizm zapisujący wyniki weryfikacji danych UFG z danymi zgromadzonymi w tym rejestrze według algorytmu określonego na etapie analizy. |
| WIntegr11 | Wszystkie integracje muszą posiadać mechanizmy monitorowania procesów integracyjnych oraz raporty umożliwiające zweryfikować poprawność działania integracji oraz zaprezentować dane statystyczne. |
| WIntegr12 | Komunikacja poprzez interfejsy integracyjne musi być zgodna z X.509. |

Planowane integracje

Zakłada się, że System zachowa wszystkie wymagane integracje z systemami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi UFG. Zakłada się, że integracje dla spraw migrowanych zachowają ciągłość działania bez konieczności wykonywania migracji po stronie systemu zewnętrznego lub wewnętrznego UFG. Poniżej zostały wymienione zakładane integracje dla wszystkich modułów Systemu.

Systemy zewnętrzne

Zawartość niniejszego rozdziału zostanie udostępniona wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności. Ta część dokumentu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419).

Opis minimalnego zakresu integracji z wybranymi rejestrami i systemami zewnętrznymi został wskazany w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ   cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

Zakres i forma integracji muszą zostać potwierdzona na etapie analizy.

Systemy wewnętrzne UFG

Zawartość niniejszego rozdziału zostanie udostępniona wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności. Ta część dokumentu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419).

Opis minimalnego zakresu integracji z systemami wewnętrznymi UFG został wskazany w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

Zakres i forma integracji muszą zostać potwierdzona na etapie analizy.

INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA UFG

Zawartość niniejszego rozdziału zostanie udostępniona wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności. Ta część dokumentu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419).

Infrastruktura teleinformatyczna UFG została opisana w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ - cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

  - Możliwości wykorzystania infrastruktury UFG

| Warstwa | Wkład | Opcja wykorzystania infrastruktury UFG | Opcja dostarczenia rozwiązań dedykowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| macierze | określenie zapotrzebowania | Wykonawca określa potrzebny rozmiar | Wykonawca podaje specyfikację szczegółową i określa potrzebny rozmiar |
|  | specyfikacja szczegółowa | wg parametrów stosowanych w UFG | wg szczególnych potrzeb Wykonawcy |
|  | koszt | Po stronie UFG | Wykonawca uwzględnia w ofercie |
|  | instalacja/wdrożenie | Wykonuje UFG | Wykonuje Wykonawca, Wykonawca dostarcza sprzęt i ew. oprogramowanie powiązane |
|  | utrzymanie | UFG | UFG (niezbędne szkolenia) |
| serwery | określenie zapotrzebowania | Wykonawca specyfikuje liczbę CPU i wielkość RAM | Wykonawca podaje szczegółową specyfikację oraz podaje liczbę CPU i wielkość RAM |
|  | specyfikacja szczegółowa | wg parametrów stosowanych w UFG | wg szczególnych potrzeb Wykonawcy |
|  | koszt | Wykonawca uwzględnia w ofercie | Wykonawca uwzględnia w ofercie |
|  | instalacja/wdrożenie | Wykonuje UFG | Wykonuje UFG |
|  | utrzymanie | UFG | UFG |
| platforma wirtualizacji | określenie zapotrzebowania | Wykonawca specyfikuje vCPU i RAM w podziale na środowiska wirtualne | Wykonawca wskazuje wybraną platformę i specyfikuje vCPU i RAM w podziale na środowiska wirtualne |
|  | specyfikacja szczegółowa | Rozwiązanie stosowane w UFG | wg szczególnych potrzeb Wykonawcy |
|  | koszt | Tylko koszt licencji po stronie UFG. Dostępne w przypadku jeśli Wykonawca rozbudowywać będzie istniejącą platformę konteneryzacji. | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w ofercie |
|  | instalacja/wdrożenie | UFG zapewnia licencje, a instalację Wykonuje Wykonawca | Wykonuje Wykonawca |
|  | utrzymanie | UFG | UFG (niezbędne szkolenia) |
| system operacyjny | określenie zapotrzebowania | Wykonawca określa potrzebną liczbę licencji systemu operacyjnego proponowanego przez UFG | Wykonawca wskazuje system operacyjny i określa potrzebną liczbę licencji systemu operacyjnego |
|  | specyfikacja szczegółowa | System proponowany przez UFG | wg szczególnych potrzeb Wykonawcy |
|  | koszt | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w ofercie | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w ofercie |
|  | instalacja/wdrożenie | Wykonuje Wykonawca | Wykonuje Wykonawca |
|  | utrzymanie | UFG | UFG |
| platforma konteneryzacji | określenie zapotrzebowania | Wykonawca określa potrzebną liczbę licencji | Wykonawca wskazuje platformę i określa potrzebną liczbę licencji |
|  | specyfikacja szczegółowa | Platforma stosowana aktualnie przez UFG | wg szczególnych potrzeb Wykonawcy |
|  | koszt | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w wycenie | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w wycenie |
|  | instalacja/wdrożenie | Wykonuje UFG | Wykonuje Wykonawca |
|  | utrzymanie | UFG | UFG (niezbędne szkolenia) |
| monitoring | określenie zapotrzebowania | Wymagania UFG | Wymagania UFG |
|  | specyfikacja szczegółowa | Systemy aktualnie stosowane przez UFG | Wykonawca opisuje szczegółowo narzędzia które chce stosować |
|  | koszt | Po stronie UFG | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w wycenie |
|  | instalacja/wdrożenie | Wykonawca integruje wdrażany System z stosowanymi w UFG narzędziami monitorującymi | Wykonawca dostarcza własne narzędzia monitorujące i stosuje je we wdrażanym Systemie |
|  | utrzymanie | UFG | UFG (niezbędne szkolenia) |
| backup | określenie zapotrzebowania | Wymagania UFG | Wymagania UFG |
|  | specyfikacja szczegółowa | Systemy aktualnie stosowane przez UFG | Wykonawca opisuje szczegółowo narzędzia które chce stosować |
|  | koszt | Po stronie UFG | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w wycenie |
|  | instalacja/wdrożenie | Wykonawca integruje wdrażany System z stosowanymi w UFG narzędziami monitorującymi | Wykonawca dostarcza własne narzędzia do backupu i stosuje je we wdrażanym Systemie |
|  | utrzymanie | UFG | UFG (niezbędne szkolenia) |
| baza danych | określenie zapotrzebowania | Wykonawca specyfikuje liczbę CPU i wielkość RAM oraz przestrzeni dyskowej (nie większe niż zasoby wskazane w części niejawnej) | Wykonawca wskazuje bazę danych oraz specyfikuje liczbę CPU, wielkość RAM i przestrzeni dyskowej |
|  | specyfikacja szczegółowa | Baza danych aktualnie stosowana przez UFG | wg szczególnych potrzeb Wykonawcy |
|  | koszt | Koszt licencji i zasobów dyskowych po stronie UFG | Wykonawca uwzględnia koszt licencji w wycenie |
|  | instalacja/wdrożenie | Wykonuje UFG | Wykonuje Wykonawca |
|  | utrzymanie | UFG | UFG (niezbędne szkolenia) |

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I PRZEPISAMI

| Numer wymagania | Opis Wymagania |
| --- | --- |
| WPrzepisy01 | System PCM musi realizować wytyczne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017, poz.2247), w tym w szczególności przy wymianie informacji z innymi systemami stosowane będą formaty danych zgodne z wymienionymi w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, w tym m.in.: • dla automatycznej wymiany danych z systemami informatycznymi zastosowanie będą miały formaty danych określone w sekcji B punkty 1 oraz 2 (w całości)w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, • dla innej niż automatyczna wymiany danych z systemami informatycznymi zastosowanie będą miały formaty danych określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności: • dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne – formaty określone w sekcji A punkty 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, • dla danych zawierających informację graficzną– formaty określone w sekcji A punkty 2.1, 2.4, • dla kompresji dokumentów elektronicznych – formaty określone w Sekcji A punkt 4.1, • dla elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu i szyfrowania – formaty określone w Sekcji B punkt 3.Wykorzystanie poszczególnych formatów danych dostosowane zostanie do kanałów komunikacji oraz sposobu komunikacji z odbiorcami informacji i danych |
| WPrzepisy02 | Funkcjonalności dla Użytkowników końcowych będą zrealizowane zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania Systemu PCM spełniającego wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. |
| WPrzepisy03 | System PCM musi zapewniać zgodność z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym dla całego Systemu PCM. |
| WPrzepisy04 | System PCM musi zapewniać zgodność z wymaganiami Privacy by Design i Data Protection by Design, dostępnymi pod adresem: https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design, w zakresie jakim wskazówki te zachowują aktualność. |
| WPrzepisy05 | System PCM musi realizować wytyczne określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r., poz. 57, z późn.zm.) w zakresie zapewnienia interoperacyjności z systemami publicznymi (np. CEIDG). |
| WPrzepisy06 | System PCM musi realizować wytyczne określone w Wytycznych Ministra Cyfryzacji z dnia 15 grudnia 2015 roku dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. |
| WPrzepisy07 | W dniu przekazania Systemu PCM przez Wykonawcę, Systemu PCM musi zapewniać zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wynikającymi z tego aktu zmianami przepisów krajowych. |
| WPrzepisy08 | Całość prac projektowych i wdrożeniowych poszczególnych produktów Projektu, w tym w szczególności projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą odbywać się będzie z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2. |
| WPrzepisy09 | System PCM musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i DFG (Ustawa deweloperska) oraz innych przepisów na moment wdrożenia produkcyjnego począwszy od Etapu 1. |
| WPrzepisy10 | System PCM musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece |
| WPrzepisy11 | System PCM musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

Poniższa tabela przedstawia minimalny zakres tematyczny jaki musi zostać opisany w konkretnym etapie. Zamawiający posiada wypracowane szablony dokumentów, które ułatwiają Wykonawcy przygotowanie dokumentacji. Szablony są przekazywane Wykonawcy podczas projektu.

Duża część zakresu tematycznego analizy biznesowej, projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej może i powinna być opisana za pomocą diagramów sporządzonych zgodnie z odpowiednią notacją - UML/BPMN/Archimate. Stosowanym do tego celu w UFG narzędziem jest Enterprise Architect. Wszystkie diagramy wykonane przez Wykonawcę jako element dokumentacji zostaną przekazane Zamawiającemu w formie pliku wyeksportowanego z EA.

| Dokumentacja projektowa | Harmonogram uwzględniający podział na etapy, kamienie milowe, wszystkie zadania cząstkowe z przypisanymi zasobami i określonym czasem trwania (nie później niż kamienie milowe wskazane w harmonogramie ramowym), następstwami i produktami wynikowymi zadań oraz wyceną poszczególnych grup zadań (lub wszystkich zadań cząstkowych) Plan produktów: - struktura produktów uwzględniająca wszystkie produkty zarządcze i merytoryczne, pogrupowane, z zaznaczonymi zależnościami, - opis poszczególnych produktów uwzględniający specyfikację, kryteria jakości, kryteria akceptacji Struktura organizacji Projektu Strategia komunikacji Strategia zarządzania konfiguracją Projektu Strategia zarządzania zagadnieniami i ryzykiem Strategia zarządzania jakością Strategia zarządzania zmianą Strategia zarządzania doświadczeniem |
| --- | --- |
| Analiza biznesowa | Architektura biznesowa i logiczna Systemu PCM. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, określenie powiązań między nimi, wzajemnych oddziaływań i priorytetów oraz wskazaniem komponentów Systemu PCM, które realizują dane wymaganie. Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych (HLD/LLD). Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE (dokumentacja i modele), z uwzględnieniem aktorów Systemu PCM, ról, danych wejściowych, danych wyjściowych, zasobów, modułów Systemu PCM. Specyfikacja procesów workflow. Specyfikacja przypadków użycia, wraz z mapowaniem przypadków użycia na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz usługi świadczone przez System PCM. Opracowanie modelu usług. Opracowanie wytycznych integracji wewnętrznej. Opracowanie wytycznych integracji zewnętrznej (dokumentacja ta w wyczerpujący sposób zapewni wytyczne dla integracji systemów wykorzystywanych przez poszczególnych Interesariuszy). Specyfikacja funkcjonalna zawierająca projekty interfejsu Użytkownika (w postaci makiet) komponentów służących do komunikacji z Użytkownikami Systemu PCM, w szczególności: - mechanizmów zasilania danymi i informacjami - mechanizmów udostępniania danych i informacji - mechanizmów obsługujących procesy biznesowe realizowane w Systemie PCM - raportów (w tym paneli administracyjnych) Projekty graficzne Systemu PCM, w tym raportów i zestawień udostępnianych odbiorcom Systemu PCM. Architektura biznesowa Systemu PCM z uwzględnieniem kluczowych komponentów, modułów i systemów zewnętrznych. Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych, identyfikacja punktów styku z istniejącymi systemami informatycznymi. Modele danych na poziomie biznesowym. Struktura informacji Systemu PCM. Strategia przełączania i odtwarzania Systemu. |
| Projekt techniczny | Architektura techniczną (architektura systemowa) będącą uszczegółowieniem architektury logicznej zawartej w projekcie funkcjonalnym rozwiązania Modele danych na poziomie fizycznym Model przepływu danych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i innymi systemami Dokumentacja Integracyjna (wytyczne integracji wewnętrznej, API, integracja zewnętrzna, rejestr i specyfikacja usług sieciowych i innych mechanizmów integracji) Opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa Architektura sprzętowo-sieciowa Specyfikacja wymagań technicznych Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych w szczególności bezpieczeństwa oraz wydajności zgodnym z normą ISO 25010 Specyfikacja Oprogramowania podstawowego i specyficznego (dedykowanego). Specyfikacja wykorzystanych licencji. Dokumentacja bezpieczeństwa |
| Dokumentacja wdrożeniowa | Procedury utrzymaniowe i administracyjne Plan wdrożenia Systemu na poszczególne środowiska Plan uruchomienia Systemu na poszczególnych środowiskach Dzienniki systemowe Procedury awaryjne |
| Dokumentacja powykonawcza | Dokumentacja obejmująca opis i konfigurację środowiska produkcyjnego, testowego i deweloperskiego Uaktualnienie dokumentacji przygotowanej podczas faz analizy i projektowania Systemu PCM |
| Dokumentacja integracyjna | Dokumentacja obejmująca opis i przykłady integracja dla poszczególnych usług zrealizowanych w ramach modułu Usług Publicznych. Dokumentacja musi być podzielona na osobne dokumenty dla poszczególnych funkcjonalności. Dokumentacja musi uwzględnić integracje wewnętrzne oraz zewnętrzne. |
| Plan testów Wykonawcy | Opis zakresu przeprowadzanych testów modułowych, systemowych oraz integracyjnych (w tym testów automatycznych). Opis sposobu realizacji testów. Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów. |
| Scenariusze testów Wykonawcy | Scenariusze testowe. Dane testowe. Skrypty testów automatycznych. |
| Raport z testów wykonawcy | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów. Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań. |
| Plan testów Użytkowników (UAT) | Opis zakresu przeprowadzanych testów (w tym testów automatycznych) Opis sposobu realizacji testów - metodyka testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów |
| Scenariusze testów Użytkowników | Scenariusze testowe Dane testowe |
| Raport z testów Użytkowników | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań |
| Scenariusze testów regresyjnych | Scenariusze testowe Dane testowe |
| Testy automatyczne | Skrypty testów automatycznych |
| Raport z testów regresyjnych | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań |
| Plan testów wydajnościowych | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów |
| Scenariusze testów wydajnościowych | Scenariusze testowe Dane testowe Skrypty testów automatycznych |
| Raport z testów wydajnościowych | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań |
| Plan testów dostępności | Opis zakresu przeprowadzanych testów przełączenia i odtwarzania Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów |
| Scenariusze testów dostępności | Scenariusze testowe Dane testowe |
| Raport z testów dostępności | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań |
| Plan testów stabilności | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów |
| Scenariusze testów stabilności | Scenariusze testowe Dane testowe |
| Raport z testów stabilności | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań |
| Plan testów bezpieczeństwa | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów |
| Scenariusze testów bezpieczeństwa | Scenariusze testowe Dane testowe |
| Raport z testów bezpieczeństwa | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań |
| Raport z audytu kodu | Raport zawierający wynik audytu kodu przeprowadzonego przez Wykonawcę |
| Specyfikacja wymagań w zakresie przetwarzania danych osobowych | Specyfikacja mechanizmów zastosowanych w zakresie przetwarzania danych osobowych |
| Raport z weryfikacji rozwiązania na zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych | Raport wraz z opis znalezionych problemów i rekomendowanych działań naprawczych |
| Kody źródłowe | Kody źródłowe, skrypty, biblioteki prototypu |
| Dokumentacja kodów źródłowych | Zawiera opis poszczególnych kodów źródłowych |
| Pakiet instalacyjny wraz z instrukcją instalacji (TST) | Pakiet i instrukcja dla środowiska testowego wraz z kodami źródłowymi |
| Pakiet instalacyjny wraz z instrukcją instalacji (TST IZ) | Pakiet i instrukcja dla środowiska testowego dla instytucji zewnętrznych wraz z kodami źródłowymi. |
| Pakiet instalacyjny wraz z instrukcją instalacji (PRD) | Pakiet i instrukcja dla środowiska produkcyjnego wraz z kodami źródłowymi |
| Dokumentacja dla administratorów systemu | Dokumentacja dedykowana dla administratorów Systemu PCM (tzw. instrukcja operatorska na szablonie UFG), zgodnie z określonymi typami administratorów, np. techniczny, merytoryczny, itp. W tym procedury przełączeniowe i odtworzeniowe komponentów Systemu. |
| Szkolenie administratorów | Szkolenie administratorów w ustalonej lokalizacji, formie i zakresie |
| Dokumentacja dla operatorów Systemu | Instrukcję operatorskie zawierająca również opis mechanizmów monitorowania i obsługi Systemu przez I linię wsparcia UFG. |
| Dokumentacja dla Użytkowników Systemu PCM | Dokumentacja przeznaczona dla osób korzystających z Systemu PCM oraz nadzorujących jego działanie od strony merytorycznej. Dokumentacja musi być dostosowana do potrzeb poszczególnych grup Użytkowników (np. Obywatele, Przedsiębiorcy-Deweloperzy, KAS, pracownicy UFG). Dokumentacja musi obejmować w szczególności procesy biznesowe realizowane w Systemie PCM oraz możliwości parametryzacji działania Systemu PCM przez poszczególne grupy Użytkowników. Dokumentacja integracyjna umożliwiająca podmiotom zewnętrznym integrację systemową za pomocą usług sieciowych udostępnionych przez UFG, zawierająca w szczególności adresy usług, opis logiki biznesowej usług, opis zakresu danych wejściowych i wyjściowych oraz wymaganych uprawnień dostępowych |
| Szkolenie Użytkowników | Szkolenie Użytkowników Systemu PCM w ustalonej lokalizacji, formie i zakresie |
| Materiały szkoleniowe | Materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb poszczególnych grup Użytkowników przedstawiające sposób korzystania z Systemu PCM, obejmujące: - materiały testowe i wizualne na potrzeby szkoleń w formie wykładu lub warsztatu (np. prezentacje, filmy, podręczniki) - filmy instruktażowe - platformę e-learning odpowiednio zasilaną merytorycznie |
| Raport z przeprowadzonych szkoleń | Raport ze szkoleń Użytkowników i administratorów Systemu PCM |

| Numer wymagania | Opis Wymagania |
| --- | --- |
| WDok01 | Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. |
| WDok02 | Każda Dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo modyfikować i udostępniać Dokumentację osobom trzecim w sposób nie naruszający praw autorskich. |
| WDok03 | Aktualizacja Dokumentacji następuje każdorazowo po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w Rozwiązaniu. W przypadku wprowadzenia zmian do Rozwiązania, wymagających odzwierciedlenia w Dokumentacji, zarówno wskutek pojawienia się aktualizacji Rozwiązania, jak i poprawy Nieprawidłowości lub zmiany Konfiguracji, Wykonawca dostarczy zaktualizowaną Dokumentację (lub tę jej część, której zmiana dotyczy) w terminie nie przekraczającym 15 Dni od daty dokonania zmian w Rozwiązaniu, chyba że ustalony zostanie inny termin. |
| WDok04 | Wykonawca dostarczy szczegółową Dokumentację komponentów firm trzecich użytych w dostarczanym Systemie, w tym także dostarczaną przez ich producentów. Dokumentacja ta może występować w języku angielskim, jeśli nie ma tłumaczenia na język polski. |
| WDok05 | Dokumentacja musi być dostarczona w formie elektronicznej (.pdf, .docx) na nośniku elektronicznym, w postaci umożliwiającej uzyskanie jej wydruku przy pomocy powszechnie używanych narzędzi. |
| WDok06 | Dostarczona dokumentacja musi być czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych Produktów oraz całej Dokumentacji z wyodrębnieniem rozdziałów, podrozdziałów i sekcji wraz ze spisem treści. |
| WDok07 | Dostarczona dokumentacja musi stosować standardy, rozumiane jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury informacji, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych Produktów, ich fragmentów oraz całej Dokumentacji. |
| WDok08 | Dostarczona dokumentacja musi zapewniać kompletność, rozumianą jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia – oznacza to jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu. |
| WDok09 | Dostarczona dokumentacja musi zapewniać spójność i niesprzeczność Produktu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w Produkcie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych Produktach oraz we fragmentach tego samego Produktu. |
| WDok10 | Zawartość Dokumentacji musi być zgodna z wytworzonym Rozwiązaniem. |

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

| Oprogramowanie / Oprogramowanie Dedykowane | Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego wytworzonego i dostarczonego przez Wykonawcę w ramach i na potrzeby realizacji Zamówienia. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania będzie uwzględniać w szczególności przeniesienie praw własności intelektualnej w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji, prawo swobodnego wykorzystania Oprogramowania Dedykowanego, możliwość jego udostępniania osobom trzecim oraz jego modyfikacji (prawo zależne). |
| --- | --- |
| Oprogramowanie Standardowe | Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia lub zapewnienia udzielenia Zamawiającemu licencji (sublicencji) do Oprogramowania Standardowego, stanowiącego zestandaryzowane oprogramowanie systemowe Wykonawcy, dostępne powszechnie lub wykorzystywane przez Wykonawcę w jego dotychczasowej działalności, dostarczonego w ramach wykonania Projektu. Udzielenie licencji do Oprogramowania Standardowego nastąpi w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji oraz będzie zawierać prawo swobodnego wykorzystania Oprogramowania Standardowego, możliwość jego udostępniania osobom trzecim oraz jego modyfikacji (prawo zależne). Udzielenie licencji nastąpi w sposób nieograniczony terytorialnie, jak i czasowo, a Zamawiający będzie uprawniony do dalszego udzielania licencji (sublicencji). Dostosowania Oprogramowania Standardowego w sposób dedykowany Zamawiającemu, będą traktowane jako Oprogramowanie Dedykowane, z uwzględnieniem zasad przeniesienia majątkowych praw autorskich w tym zakresie. |
| Kody źródłowe | Kod źródłowy oznacza pliki źródłowe, skrypty, biblioteki .dll i inne niestandardowe narzędzia, niezbędne w procesie kompilacji lub konsolidacji Oprogramowana Dedykowanego, a także opis kodu źródłowego, strukturę baz danych i opis struktury baz danych, słowników, definicji niezbędnych dla dalszego utrzymywania i rozwoju Systemu. Pliki te muszą być dostarczone na informatycznym nośniku danych w formie, która zapewnia swobodny odczyt Kodu Źródłowego, a także zapisanie Kodu Źródłowego na innym nośniku oraz nie wymaga deasemblacji ani dekompilacji i pozwala na ich modyfikację, kompilację i instalację. Wraz z Kodem Źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do korzystania z Kodu Źródłowego. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie Kodu Źródłowego, w szczególności szyfrowania. Wymagane jest przekazanie praw autorskich do Kodu Źródłowego. W szczególności Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania modyfikacji i opracowań Kodu Źródłowego oraz jego upublicznienia w repozytorium Kodu Źródłowego dostępnym publicznie zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych repozytoriów lub zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Zamawiającego przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FERC |
| Dokumentacja | Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszelkiej wytworzonej w ramach Projektu Dokumentacji lub udzielenia licencji do Dokumentacji będącej przedmiotem praw osób trzecich lub związanej z Oprogramowaniem Standardowym. Przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji będzie uwzględniać w szczególności przeniesienie praw własności intelektualnej w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji, prawo swobodnego wykorzystania Dokumentacji, możliwość jej udostępniania osobom trzecim oraz jej modyfikacji (prawo zależne), a ponadto w zakresie licencji, jej dzielenie nastąpi w sposób nieograniczony terytorialnie, jak i czasowo, a Zamawiający będzie uprawniony do dalszego udzielania licencji (sublicencji). |
| Pozostałe produkty | W zakresie wszelkich innych wytworzonych w ramach Projektu Produktów lub udzielenia licencji do Produktów będących przedmiotem praw osób trzecich. Przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji będzie uwzględniać w szczególności przeniesienie praw własności intelektualnej w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji, prawo swobodnego wykorzystania Dokumentacji, możliwość jej udostępniania osobom trzecim oraz jej modyfikacji (prawo zależne), a ponadto w zakresie licencji, jej dzielenie nastąpi w sposób nieograniczony terytorialnie, jak i czasowo, a Zamawiający będzie uprawniony do dalszego udzielania licencji (sublicencji). |

WYMAGANIA W ZAKRESIE USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WSla01 | Opieka serwisowa dla Systemu PCM oznacza świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych według następującego podziału: - Usługa opieki serwisowej w okresie od zawarcia Umowy do zakończenia etapu Uruchomienia produkcyjnego; - Usługa Wzmożonej Opieki Serwisowej od zakończenia etapu Uruchomienia produkcyjnego do Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM ; - Usługa Opieki Serwisowej Posprzedażowej w okresie 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM. |
| WSla02 | W trakcie eksploatacji produktu końcowego Projektu planowana jest cykliczna analiza kontroli jakości oraz cykliczne ankietowanie poziomu satysfakcji Użytkowników z korzystania z usługi (Wykonawca musi przyjąć, że ankiety będą realizowane nie częściej niż raz na 6 miesięcy roku). Zadaniem Wykonawcy będzie koordynacja procesu ankietowania, udział w analizie wniosków oraz uwzględnienie uwag po uzgodnieniu z UFG z budżetu rozwojowego lub utrzymaniowego (w zależności od charakteru uwag przekazanych w ankietach). |
| WSla03 | Wraz z wyceną rozwiązania, Wykonawca musi przedstawić koszty za Opiekę Serwisową dla Systemu PCM. Koszty te należy przedstawić w następującym układzie: • Usługa opieki serwisowej w okresie od zawarcia Umowy do Uruchomienia Produkcyjnego (punkt 8.3, Załącznik nr 3 Formularz cenowy); • Usługa Wzmożonej Opieki Serwisowej od Uruchomienia Produkcyjnego do Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (punkt 9.2, Załącznik nr 3 Formularz cenowy); • Usługa Opieki Serwisowej Posprzedażowej w okresie 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (punkt 12.2, Załącznik nr 3 Formularz cenowy). |

Poniższy rysunek obrazuje poszczególne okresy opieki serwisowej.

Rysunek 4. Okresy opieki serwisowej.

Szczegółowe wymagania w zakresie usługi utrzymania Systemu zawarte są w Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami RODO, projektowany System będzie spełniał zasadę „privacy by design” oraz „privacy by default” oraz uwzględniał wymagania niezbędne do realizacji praw podmiotów danych. W ramach wymagań na projektowany System, zostały również zdefiniowane wymagania na kontrole w zakresie ochrony danych osobowych zapewniające poufność, integralność oraz dostępność informacji, które zdefiniowano w ramach poniższej tabeli.

| Numer Wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WRodo01 | Zapewnienie mechanizmu kontroli dostępu do danych przetwarzanych przez System lub usługę IT, poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania System-System; System - Użytkownik; System - Użytkownik UFG. |
| WRodo02 | Zapewnienie osobie, której dane dotyczą, mechanizmu bezpiecznego dostępu do tych danych. |
| WRodo03 | Zapewnienie mechanizmów uniemożliwiających nadanie identycznego identyfikatora dwóm Użytkownikom, nawet wtedy, gdy pierwszy z nich przestanie być Użytkownikiem. |
| WRodo04 | Zapewnienie mechanizmu wymuszającego okresową zmianę haseł. |
| WRodo05 | Zapewnienie mechanizmu wymuszającego stosowanie „silnego hasła”. |
| WRodo06 | Zapewnienie mechanizmu rejestracji daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu lub usługi IT. |
| WRodo07 | Zapewnienie mechanizmu rejestracji identyfikatora Użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu lub usługi IT. |
| WRodo08 | Zapewnienie mechanizmu rejestracji źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą. |
| WRodo09 | Zapewnienie mechanizmów rejestracji zmiany w odniesieniu do konkretnych rekordów, wykonywanych w bazach danych. |
| WRodo10 | Zapewnienie mechanizmów rejestracji informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, w tym dacie i zakresie tego udostępnienia. |
| WRodo11 | Zapewnienie mechanizmów umożliwiających odnotowanie sprzeciwu osoby fizycznej na przetwarzanie jej Danych Osobowych, tylko w tych bazach danych, gdzie przetwarzamy dane na podstawie zgody, realizacji zadania w interesie publicznym lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub pstarzez stronę trzecią |
| WRodo12 | Zapewnienie mechanizmów kontroli i rejestracji przepływu informacji pomiędzy systemem lub usługą IT, a siecią publiczną. |
| WRodo13 | Zapewnienie anonimizacji Danych Osobowych w środowiskach testowych i deweloperskich przy zachowaniu logicznej struktury danych. Nie dopuszcza się przetwarzania danych rzeczywistych w tych środowiskach. |
| WRodo14 | Mechanizm anonimizacji danych osobowych w ramach środowisk nieprodukcyjnych musi umożliwiać anonimizację z zachowaniem logicznej struktury danych, przy czym dla wskazanych przez UFG kategorii danych z zastosowaniem wartości losowych lub słowników wartości poprawnych i niepoprawnych. |
| WRodo15 | System musi zapewnić wykonywanie wszelkich operacji na środowisku produkcyjnym związanych z przetwarzaniem danych na danych niestanowiących danych osobowych, za wyjątkiem procesu zasilania danych do Systemu i samego procesu anonimizacji tych danych na potrzeby zapewnienia danych syntetycznych. |
| WRodo16 | Mechanizmy zasilania i anonimizacji danych osobowych środowiska produkcyjnego na potrzeby zapewnienia danych syntetycznych, jeśli wykorzystują stałe, tymczasowe struktury plikowe i bazodanowe muszą zapewniać czyszczenie tych obiektów natychmiast po ustaniu użyteczności danych osobowych, czyli po zakończeniu danej operacji przetwarzania: a. Mechanizmy czyszczenia danych osobowych muszą być monitorowane i w przypadku błędów lub niewykonania czyszczenia, stosowna notyfikacja w postaci e-mail lub alarmu musi zostać zainicjowana i przekazana do administratorów systemu. |
| WRodo17 | Po wykonaniu na środowisku produkcyjnym czynności zasilania i anonimizacji na potrzeby zapewnienia danych syntetycznych, zastosowane mechanizmy muszą zapewniać nieodwracalność tego procesu, tak aby nie było możliwe również ustalenie osoby fizycznej, której dane dotyczą lub złączenie danych użytych podczas procesu zasilania. |
| WRodo18 | Zapewnienie mechanizmów pozyskiwania oraz odnotowywania zgód od opiekunów osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia. |
| WRodo19 | Zapewnienie mechanizmu automatycznej retencji danych zawierających Dane Osobowe na bazie zdefiniowanych reguł retencji. |
| WRodo20 | Zapewnienie mechanizmów umożliwiających realizację prawa „dostępu do danych”. |
| WRodo21 | System musi zapewniać mechanizmy umożliwiające realizację praw podmiotów danych zgodnie z RODO po stronie UFG, Przedsiębiorców-Deweloperów i KAS, w szczególności do zapewnienia: a. Mechanizmu realizującego prawo "do sprostowania" danych, w tym przez Przedsiębiorców – Deweloperów i KAS , zgłoszenia nieprawidłowości do danego UFG lub interesariusza przez osobę fizyczną w formie elektronicznej, dalszą elektroniczną obsługę sprawy przez UFG lub interesariusza i przekazania informacji zwrotnej do zgłaszającego niezgodność; b. Mechanizmu realizującego prawo "do ograniczenia" przetwarzania po stronie UFG, do momentu wyjaśnienia zgłoszonych ze strony osoby fizycznej nieprawidłowości . |
| WRodo22 | Zapewnienie mechanizmów umożliwiających realizację prawa "do wglądu". |
| WRodo23 | Zapewnienie mechanizmów rejestracji i raportowania wszystkich zdarzeń (interakcji) związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych. |
| WRodo24 | Wystawienie do tabeli interfejsowej (widoku) danych osobowych w ustalonym z Zamawiającym zakresie, które następnie będą mogły zostać pobrane przez usługę odpowiadającą za wygenerowanie Raportu Danych Osobowych. |
| WRodo25 | Zapewnienie mechanizmu logowania zdarzeń związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przy zachowaniu reguły minimalizacji Danych Osobowych. |
| WRodo26 | Zapewnienie mechanizmów maskowania Danych Osobowych w ramach dostępu uprzywilejowanego. |
| WRodo27 | Zapewnienie mechanizmów separacji Danych Osobowych, przynajmniej na poziomie logicznym. |
| WRodo28 | Zapewnienie mechanizmów agregacji Danych Osobowych w celu ograniczenia przetwarzania wartości atomowych. |
| WRodo29 | Zapewnienie mechanizmów informowania osoby, której Dane Osobowe są przetwarzane. |
| WRodo30 | Zapewnienie mechanizmów zapewniających ochronę na poziomie komunikacji sieciowej. |
| WRodo31 | Zapewnienie mechanizmów zapewniających ochronę MetaDanych. |
| WRodo32 | System musi zapewniać szyfrowanie na poziomie wybranych kolumn w bazie danych. |
| WRodo33 | Zapewnienie mechanizmów zapewniających ochronę na poziomie zasobów przestrzeni dyskowych poprzez zastosowanie przynajmniej File System Level Encrypted. |

PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia Rozwiązania Równoważnego przez Wykonawcę gdy ten uzna, że posiadana i udostępniona przez Zamawiającego infrastruktura techniczno-systemowa UFG na cele realizacji projektu nie jest wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia. Dla Rozwiązania Równoważnego muszą być spełnione następujące kryteria równoważności:

- Oprogramowanie równoważne musi w pełnym zakresie realizować opisane w OPZ usługi oraz funkcjonalności

- Oprogramowanie równoważne musi mieć możliwość integracji z rozwiązaniami Zamawiającego za pomocą usług sieciowych osadzonych na szynie usług Zamawiającego lub w sposób wskazany w zamówieniu.

- Oprogramowanie równoważne musi współpracować z Infrastrukturą Zamawiającego. Wymagania w zakresie równoważności dotyczące infrastruktury sprzętowo systemowej zostały określone w rozdziale 10, a szczegółowe wymagania w tym zakresie w kolejnych podrozdziałach:

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące baz danych zostały określone w podrozdziale 10.3

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące backupu zostały określone w podrozdziale 10.10

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące wirtualizacji zostały określone w podrozdziale 10.11

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące systemu monitoringu zostały określone w podrozdziale 10.12

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące macierzy zostały określone w podrozdziale 10.13

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące serwerów zostały określone w podrozdziale 10.15

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące konteneryzacji zostały określone w podrozdziale 10.17

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WPoz01 | Oferowane Rozwiązanie nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w wyborze przyszłego wykonawcy, szczególnie do samego Wykonawcy lub podmiotów z nim powiązanych kapitałowo oraz osobowo (te same osoby w zarządach poszczególnych podmiotów), mogącego utrzymać rozwiązanie po zakończeniu projektu. |
| WPoz02 | Jeżeli producent oferowanego Oprogramowania Standardowego ma wdrożony program autoryzacji partnerów to oferent musi mieć status partnera wdrożeniowego oferowanego Oprogramowania Standardowego. |

Testy podsystemu dyskowego będą wykonywane w taki sposób, aby zniwelować działanie cache do minimum i tym samym zminimalizować/wykluczyć wpływ cache na wyniki testów wydajności.