Załącznik nr 8 do SIWZ

…………………………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OPIS STRUKTURY PRODUKTÓW – SYSTEM PCM - ETAP 1

Dane dotyczące Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................

- Uwaga! Niniejszy formularz zawiera minimalną listę Produktów niezbędnych do dostarczenia w ramach projektu. Strukturę dokumentu można rozszerzać w razie potrzeby o kolejne punkty.

Struktura Produktów wraz z opisem:

| Grupa Produktów | Produkt główny | Produkt cząstkowy | Opis/specyfikacja Produktu cząstkowego | Kamień milowy, w którym nastąpi dostawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Dokumentacja zarządcza | 0.1 Dokument inicjujący projekt | 0.1.1 Uzasadnienie biznesowe | Dokument opisujący uzasadnienie biznesowe (Zostanie przygotowany przez Zamawiającego) | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.2 Strategia zarządzania komunikacją Projektu | Dokument opisujący strategię zarządzania komunikacją | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.3 Strategia zarządzania konfiguracją Projektu | Dokument opisujący strategię zarządzania konfiguracją | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.4 Strategia zarządzania ryzykiem | Dokument opisujący strategię zarządzania ryzykiem | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.5 Strategia zarządzania zagadnieniami | Dokument opisujący strategię zarządzania zagadnieniami | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.6 Strategia zarządzania jakością | Dokument opisujący strategię zarządzania jakością (w tym strategia testów) | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.7 Strategia zarządzania zmianą | Dokument opisujący strategię zarządzania zmianą | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.8 Strategia zarządzania doświadczeniem | Dokument opisujący strategię zarządzania doświadczeniem | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.1.9 Struktura organizacyjna projektu | Dokument opisujący strukturę organizacyjną projektu wraz z rolami oraz zakresem odpowiedzialności | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | … |  | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  | 0.2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia |  | Harmonogram uwzględniający podział na etapy, kamienie milowe, wszystkie zadania cząstkowe z przypisanymi zasobami i określonym czasem trwania (nie później niż kamienie milowe wskazane w harmonogramie ramowym), następstwami i produktami wynikowymi zadań oraz wyceną poszczególnych grup zadań (lub wszystkich zadań cząstkowych) | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  | 0.3 Plan produktów | 0.3.1 Struktura produktów | Struktura produktów uwzględniająca wszystkie produkty zarządcze i merytoryczne, pogrupowane, z zaznaczonymi zależnościami. | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | 0.3.2 Opis produktów | Opis poszczególnych produktów uwzględniający specyfikację, kryteria jakości, kryteria akceptacji | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  |  | … |  | Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analizy przygotowawczej |
|  | 0.4 Potwierdzenie spełnienia wymagań z SIWZ |  | Dokument opisujący w jaki sposób system spełnia każde z wymagań podanych w SIWZ | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | 0.5. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników na poziomie produktu |  | Dokument opisujący w jaki sposób zostały spełnione rezultaty na poziomie produktu. | Odbiór końcowy projektu |
|  | 0.6 Plan płatności projektu |  | Dokument przedstawiający spodziewane płatności wynikające z umowy. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … |  |  |
| 1.Analiza i projektowanie Systemu PCM | 1.1 Dokumentacja analityczna | 1.1.1 Architektura biznesowa i logiczna Systemu | Architektura biznesowa i logiczna Systemu oraz jego struktura informacji z uwzględnieniem kluczowych komponentów, modułów i systemów zewnętrznych. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.2 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych | Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, określenie powiązań między nimi, wzajemnych oddziaływań i priorytetów oraz wskazaniem komponentów Systemu PCM, które realizują dane wymaganie. Specyfikację wymagań niefunkcjonalnych należy przygotować w ujęciu zgodnym z normą ISO 25010. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.3 Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych | Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych (HLD/LLD). | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.4 Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE | Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE (dokumentacja i modele), z uwzględnieniem aktorów Systemu, ról, danych wejściowych, danych wyjściowych. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.5 Specyfikacja procesów workflow | Specyfikacja przepływu informacji pomiędzy obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu z uwzględnieniem aktorów, modułów, stanów dokumentów. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.6 Specyfikacja przypadków użycia | Specyfikacja przypadków użycia w postaci opisów lub diagramów, uwzględniająca aktorów, scenariusze główne i alternatywne oraz mapowanie przypadków użycia na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, procesy biznesowe oraz usługi świadczone przez System. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.7 Modele usług oraz danych na poziomie biznesowym | Biznesowy opis usług realizowanych w Systemie z uwzględnieniem struktury danych wejściowych, danych wynikowych oraz logiki przetwarzania danych; biznesowy opis struktur danych wykorzystywanych w Systemie. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.8 Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych | Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), identyfikacja punktów styku z istniejącymi systemami informatycznymi. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.9 Wytyczne integracji wewnętrznej | Dokumentacja zawierająca wytyczne dla integracji systemów wewnętrznych Zamawiającego z Systemem | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.10 Wytyczne integracji zewnętrznej | Dokumentacja zawierająca wytyczne dla integracji systemów wykorzystywanych przez poszczególnych Interesariuszy | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.1.11 Specyfikacja raportów | Szczegółowy opis raportów z określeniem opisu biznesowego raportu, źródeł danych, algorytmów wyliczania agregatów, mechanizmów odświeżania danych raportowych. Specyfikacja powinna zawierać również szablon raportu oraz informację o narzędziach, które będą używane do prezentacji. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | 1.2 Projekt techniczny Systemu | 1.2.1 Architektura techniczna | Architektura techniczna będącą uszczegółowieniem architektury logicznej zawartej w projekcie funkcjonalnym rozwiązania. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.2 Modele danych na poziomie fizycznym | Dokument opisujący fizyczne modele danych. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.3 Model przepływu danych | Model przepływu danych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i innymi systemami | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.4 Dokumentacja Integracyjna | Dokumentacja Integracyjna (wytyczne integracji wewnętrznej, API, integracja zewnętrzna, rejestr i specyfikacja usług sieciowych i innych mechanizmów integracji). | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.5 Mechanizmy bezpieczeństwa | Opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa w tym uprawnień dostępowych odpowiadających rolom zdefiniowanym w Systemie | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.6 Architektura sprzętowo-sieciowa | Dokument opisujący architekturę sprzętowo-sieciową | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.7 Specyfikacja wymagań technicznych | Dokument opisujący specyfikację wymagań technicznych | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.8 Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych | Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych zgodnie z normą ISO 25010 | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.9 Specyfikacja Oprogramowania | Specyfikacja oprogramowania: podstawowego i specyficznego (dedykowanego) | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.10 Dokumentacja bezpieczeństwa | Dokumentacja opisująca aspekty bezpieczeństwa projektu | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.11 Specyfikacja sprzętu | Specyfikacja zastosowanego sprzętu | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.2.12 Specyfikacja wykorzystanych licencji | Specyfikacja wykorzystanych licencji | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  |  |
|  | 1.3 Prototypy Systemu PCM cz.1 | 1.3.1 Strategia UX | Plan badań UX określający m.in. podejście do badań, stosowane metodyki badań, zawartość raportów, sposób uwzględniania wyników badań w prototypach. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.3.2 Raport z warsztatów koncepcyjnych / co-creation 1 | Raport z przeprowadzonych warsztatów (łącznie z nagraniami w przypadku badań prowadzonych techniką wywiadów/grup fokusowych). Zawierający m.in. koncepcje użycia oraz ścieżki użytkownika. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.3.3 Listy obecności uczestników grup zadaniowych | Listy obecności uczestników grup zadaniowych | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.3.4 Raport z przeprowadzonych badań ilościowych UX | Raport z przeprowadzonych badań ilościowych UX | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 1.3.5 Specyfikacja interfejsu Użytkownika | Specyfikacja interfejsu Użytkownika (w postaci opisów i makiet) komponentów służących do komunikacji z Użytkownikami Systemu, w szczególności: - mechanizmów zasilania danymi i informacjami - mechanizmów udostępniania danych i informacji - mechanizmów obsługujących procesy biznesowe realizowane w Systemie - raportów (w tym paneli administracyjnych) | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  |  |
| 2. Dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym i gwarancją producenta. | 2.1 Serwer … | 2.1.1 Sprzęt | Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu) | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.1.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego | Licencje dla Oprogramowania Powiązanego (Protokół dostarczenia licencji) | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.1.3 Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego | Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia gwarancji) | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | … |  |  |
|  | 2.2 Serwer … | 2.2.1 Sprzęt | Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu) | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.2.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego | Licencje dla Oprogramowania Powiązanego (Protokół dostarczenia licencji) | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.2.3 Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego | Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia gwarancji) | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | … |  |  |
|  | 2.3 Specyfikacja instalacji infrastruktury sprzętowej | 2.3.1 Specyfikacja Instalacji Sprzętu | Specyfikacja Instalacji infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  | 2.4 Instalacja sprzętu | 2.4.1 Protokół instalacji sprzętu | Protokół z instalacji infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  | 2.5 Testy sprzętu | 2.5.1 Plan testów | Plan testów dla infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 2.5.2 Raport z testów | Raport z testów infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  | 2.6 Dokumentacja | 2.6.1 Dokumentacja poinstalacyjna | Dokumentacja poinstalacyjna dla infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawcę | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  | …. |  |  |  |
|  | 2.7. Licencje Oprogramowania Standardowego wraz z gwarancją producenta na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM | 2.7.1 Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego (platforma konteneryzacji) | Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego. Specyfikacja rodzaju licencji, ich liczby oraz ewentualnych metryk. Potwierdzenie zakupu (na portalu producenta) i opłacenia licencji u producenta/dystrybutora. | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.7.2. Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego (platforma konteneryzacji) | Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.7.3 Gwarancja producenta dla Oprogramowania Standardowego (platforma konteneryzacji) na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (Protokół dostarczenia gwarancji ) | Gwarancja producenta Oprogramowania Standardowego | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza* *Wykonawca może dostarczyć gwarancję producenta (lub subskrypcje oprogramowania) dla Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Powiązanego jednorazowo na okres od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM lub w sposób określony w Umowie w pkt 5.3 |
|  |  | 2.7.4 Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego (…) | Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego. Specyfikacja rodzaju licencji, ich liczby oraz ewentualnych metryk. Potwierdzenie zakupu(na portalu producenta) i opłacenia licencji u producenta/dystrybutora. | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.7.5. Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego (…) | Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 2.7.6 Gwarancja producenta dla Oprogramowania Standardowego (…) na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (Protokół dostarczenia gwarancji ) | Gwarancja producenta Oprogramowania Standardowego | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza* *Wykonawca może dostarczyć gwarancję producenta (lub subskrypcje oprogramowania) dla Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Powiązanego jednorazowo na okres od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM lub w sposób określony w Umowie w pkt 5.3 |
|  |  | … |  |  |
| 3. Uruchomienie platformy konteneryzacyjnej | 3.1. Dokumentacja | 3.1.1 Specyfikacja Instalacji platformy konteneryzacji i pozostałego Oprogramowania Standardowego |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 3.1.2 Plan testów dla poszczególnych środowisk |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 3.1.3 Dokumentacja poinstalacyjna platformy konteneryzacji |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  | 3.2 Uruchomienie platformy konteryzacyjnej dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG | 3.2.1 Instalacja i konfiguracja platformy konteryzacyjnej dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 3.2.2 Instalacja i konfiguracja pozostałego Oprogramowania Standardowego dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 3.2.3 Raport z testów dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  | 3.3 Uruchomienie platformy konteryzacyjnej dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego | 3.3.1 Instalacja i konfiguracja platformy konteryzacyjnej dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  |  | 3.3.2 Instalacja i konfiguracja pozostałego Oprogramowania Standardowego dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  |  | 3.3.3 Raport z testów dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
| 4. Budowa Systemu PCM wraz z przeniesieniem na UFG praw autorskich na oprogramowanie | 4.1 Prototypy Systemu PCM cz.2 | 4.1.1 Raport z warsztatów koncepcyjnych / co-creation 2 | Raport z przeprowadzonych warsztatów (łącznie z nagraniami w przypadku badań prowadzonych techniką wywiadów/grup fokusowych). | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 4.1.2 Listy obecności uczestników grup zadaniowych | Listy obecności uczestników grup zadaniowych | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 4.1.3 UI Design | Realizacja graficznego interfejsu użytkownika GUI (w tym raportów). | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 4.1.4 Prototypy Systemu PCM | Prototypy interfejsu użytkownika | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 4.1.5 Raport z przeprowadzonych badań jakościowych UX | Raport z przeprowadzonych badań jakościowych UX. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 4.1.6 Raporty potwierdzające uwzględnienie uwag użytkowników | Raporty potwierdzające uwzględnienie uwag użytkowników | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | 4.2 Kody źródłowe | 4.2.1 Kody źródłowe | Kody źródłowe, skrypty, biblioteki prototypu | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 4.2.2 Dokumentacja kodów źródłowych | Zawiera opis poszczególnych kodów źródłowych | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 4.2.3 Raport z audytu kodu | Raport zawierający wynik audytu kodu przeprowadzonego przez Wykonawcę | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  |  |
|  | 4.3 Specyfikacja mechanizmów w zakresie przetwarzania danych osobowych |  | Specyfikacja i opis mechanizmów w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz spełnienia wymagań wynikających z RODO. | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | 4.4 Konfiguracja i instalacja środowisk deweloperskich | 4.4.1 Paczki instalacyjne dla środowiska deweloperskiego | Paczki instalacyjne, skrypty, instrukcje dla środowiska deweloperskiego | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | 4.5 Konfiguracja instalacja środowisk testowych | 4.5.1 Paczki instalacyjne dla środowiska testowego | Paczki instalacyjne, skrypty, instrukcje dla środowiska testowego | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … |  |  |
| 5. Testy | 5.1 Testy Wykonawcy | 5.1.1 Plan testów Wykonawcy | Opis zakresu przeprowadzanych testów (w tym testów automatycznych) Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.1.2 Scenariusze testów Wykonawcy | Scenariusze testowe Arkusze importu scenariuszy i przypadków do JIRA w zadanym przez Zamawiającego formacie csv, Dane testowe Skrypty testów automatycznych | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.1.3 Raport z wewnętrznych testów funkcjonalnych Wykonawcy | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.2 Testy UAT | 5.2.1 Plan testów Użytkowników | Opis zakresu przeprowadzanych testów (w tym testów automatycznych) Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.2.2 Scenariusze testów Użytkowników | Scenariusze testowe Arkusze importu scenariuszy i przypadków do JIRA w zadanym przez Zamawiającego formacie csv, Dane testowe Skrypty testów automatycznych | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.2.3 Raport z testów Użytkowników | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.2.4 Raport z wewnętrznych testów funkcjonalnych Wykonawcy | Raport z wynikiem przeprowadzonych wewnętrznych funkcjonalnych testów Wykonawcy | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.3 Testy regresji | 5.3.1 Plan testów regresyjnych | Opis zakresu przeprowadzanych testów (w tym testów automatycznych) Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.3.2 Scenariusze testów regresyjnych | Scenariusze testowe Arkusze importu scenariuszy i przypadków do JIRA w zadanym przez Zamawiającego formacie csv Dane testowe Skrypty testów automatycznych | Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.3.3 Raport testów regresyjnych | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.4 Testy wydajności | 5.4.1 Plan testów wydajnościowych | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.4.2 Scenariusze testów wydajnościowych | Scenariusze testowe Dane testowe Skrypty testów automatycznych | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.4.3 Raport z testów wydajnościowych | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.5 Testy stabilności | 5.5.1 Plan testów stabilności | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.5.2 Scenariusze testów stabilności | Scenariusze testowe Dane testowe | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.5.3 Raport z testów stabilności | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.6 Testy bezpieczeństwa | 5.6.1 Plan testów bezpieczeństwa | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów, w tym opis zastosowanej metodyki Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.6.2 Scenariusze testów bezpieczeństwa | Scenariusze testowe Dane testowe | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.6.3 Raport z testów bezpieczeństwa | Raport z prezentacją uzyskanych wyników z realizacji scenariuszy testowych Ewentualny opis wykrytych podatności wraz ze wskazaniem ich źródła Ocena ryzyka dla wykrytych podatności Informacje dotyczące ogólnej oceny poziomu bezpieczeństwa systemu Rekomendacje działań i zalecenia w zakresie usunięcia wykrytych podatności | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.7 Testy niezawodności | 5.7.1 Plan testów niezawodności | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.7.2 Scenariusze testów niezawodności | Scenariusze testowe Dane testowe | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 5.7.3 Raport z testów niezawodności | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  |  |
|  | 5.8 Skrypty automatycznych testów |  | Skrypty automatycznych testów | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.9 Audyt pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA |  | Dokument opisujący spełnienie wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | 5.10 Raport z weryfikacji rozwiązania na zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych |  | Raport wraz z opisem znalezionych problemów i rekomendowanych działań naprawczych | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … |  |  |
| 6. Testy zewnętrzne | 6.1 Raport z testów zewnętrznych |  | Raport potwierdzający wdrożenie wszystkich poprawek wskazanych przez audytora zewnętrznego. | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … |  |  |
| 7A. Szkolenia i materiały szkoleniowe dla Użytkowników (w szczególności dla Użytkowników Systemu PCM, Pracowników Przedsiębiorców-Deweloperów, Administratora Biznesowego, … ) | 7.1A Plan szkoleń dla Użytkowników |  | Harmonogram prowadzonych szkoleń Agenda oraz opis zakresu przeprowadzanych szkoleń | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | 7.2A Materiały szkoleniowe dla Użytkowników | 7.2.1A Materiały szkoleniowe dla Użytkowników | Materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb poszczególnych grup Użytkowników przedstawiające sposób korzystania z Systemu | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 7.2.2A Materiały szkoleniowe do Modułu Baza Wiedzy i e-learning | Materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb poszczególnych grup Użytkowników przedstawiające sposób korzystania z Systemu, obejmujące materiały testowe i wizualne na potrzeby szkoleń w formie wykładu lub warsztatu (np. prezentacje, filmy, podręczniki) oraz filmy instruktażowe | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | 7.3A Szkolenia dla Użytkowników końcowych |  | Liczba i zakres szkoleń zgodnie z umową | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | 7.4A Raport ze szkoleń dla Użytkowników końcowych |  | Dokument podsumowujący szkolenia dla Użytkowników | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … |  | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
| 7B. Szkolenia i materiały szkoleniowe dla administratorów IT | 7.1B Plan szkoleń dla administratorów IT |  | Harmonogram prowadzonych szkoleń Agenda oraz opis zakresu przeprowadzanych szkoleń | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | 7.2B Materiały szkoleniowe dla administratorów IT |  | Materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb poszczególnych grup administratorów przedstawiające sposób korzystania z Systemu | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | 7.3B Szkolenia dla administratorów IT |  | Liczba i zakres szkoleń zgodnie z umową | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | 7.4B Raport ze szkoleń dla administratorów IT |  | Dokument podsumowujący szkolenia dla Użytkowników | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … |  |  |
| 8. Uruchomienie Systemu PCM | 8.1. Konfiguracja i instalacja środowisk produkcyjnych | 8.1.1 Paczki instalacyjne dla środowiska produkcyjnego | Paczki instalacyjne, skrypty, instrukcje dla środowiska produkcyjnego | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 8.1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji | Instrukcja instalacji i konfiguracji | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 8.1.3 Raport z instalacji | Raport z instalacji | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | 8.2 Dokumentacja powykonawcza | 8.2.1 Aktualizacja Dokumentacji analitycznej i technicznej |  | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 8.2.2 Dokumentacja wdrożeniowa | Opis działań administratora IT w tym procedury: operatorskie, utrzymaniowe i awaryjne | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 8.2.3 Udokumentowany kod źródłowy |  | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 8.2.4 Dokumentacja Użytkownika | Dokumentacja Użytkownika przeznaczona dla osób korzystających z Systemu oraz nadzorujących jego działanie od strony merytorycznej. Dokumentacja powinna być dostosowana do potrzeb poszczególnych grup Użytkowników (Obywatele, Przedsiębiorcy-Deweloperzy, organy Administracji Publicznej, pracownicy UFG, administratorzy biznesowi i techniczni). Dokumentacja powinna obejmować w szczególności procesy biznesowe realizowane w Systemie oraz możliwości parametryzacji działania Systemu przez poszczególne grupy Użytkowników. | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 8.2.5 Dokumentacja integracyjna | Dokumentacja integracyjna umożliwiająca podmiotom zewnętrznym integrację systemową za pomocą usług sieciowych udostępnionych przez UFG, zawierająca w szczególności adresy usług, opis logiki biznesowej usług, opis zakresu danych wejściowych i wyjściowych oraz wymaganych uprawnień dostępowych wraz z przykładami wykorzystania. | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 8.2.6 Raport zgodności z normami i przepisami | Raport potwierdzający zgodność z normami i przepisami | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  |  | … |  |  |
|  | 8.3 Opieka serwisowa w okresie od zawarcia Umowy do Uruchomienia Produkcyjnego | 8.3.1 Raport z opieki serwisowej w okresie od zawarcia Umowy do Uruchomienia Produkcyjnego | Raport podsumowujący opiekę serwisową w okresie od zawarcia Umowy do Uruchomienia Produkcyjnego. | Zakończenie fazy uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … | … |  |
| 9. Stabilizacja Systemu PCM | 9.1 Testy gotowości | 9.1.1 Plan testów gotowości | Opis zakresu przeprowadzanych testów Opis sposobu realizacji testów Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 9.1.2 Scenariusze testów gotowości | Scenariusze testowe Arkusze importu scenariuszy i przypadków do JIRA w zadanym przez Zamawiającego formacie csv Dane testowe | Zakończenie fazy testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 |
|  |  | 9.1.3 Raport z testów gotowości | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań | Odbiór systemu w zakresie Etapu 1 |
|  | 9.2 Wzmożona Opieka Serwisowa w okresie stabilizacji. | 9.2.1 Raport z Wzmożonej Opieki Serwisowej w okresie stabilizacji projektu. | Raport podsumowujący Wzmożoną Opiekę Serwisową w okresie stabilizacji projektu. | Odbiór systemu w zakresie Etapu 1 |
|  | … | … |  |  |
| Sekcje 10-11 poniżej należy uzupełnić w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązana równoważnego w zakresie infrastruktury sprzętowej (serwery, macierze , inne) oraz oprogramowania do baz danych, backupu, wirtualizacji, systemu monitoringu, konteneryzacji i innych. |  |  |  |  |
| 10. Sprzedaż i dostawa infrastruktury sprzętowej wraz z wymaganymi licencjami dla Oprogramowania Powiązanego oraz gwarancją producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej. | 10.1 Serwer … | 10.1.1 Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 10.1.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego wraz z gwarancją producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia licencji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 10.1.3 Gwarancja producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia gwarancji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | … |  |  |
|  | 10.2 Macierz … | 10.2.1 Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 10.2.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego wraz z gwarancją producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia licencji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 10.2.3 Gwarancja producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia gwarancji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | … |  |  |
|  | … | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 10.3 Instalacja sprzętu | 10.3.1 Protokół instalacji sprzętu |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  | 10.4 Testy sprzętu | 10.4.1 Raport z testów |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  | 10.5 Dokumentacja | 10.5.1 Specyfikacja Instalacji Sprzętu |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 10.5.2 Plan testów |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 10.5.3 Dokumentacja poinstalacyjna |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  | 10… Inne | 10… |  |  |
| 11. Licencje Oprogramowania Standardowego na okres od dostawy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM | 11.1 Licencje oprogramowanie do wirtualizacji | 11.1.1 Licencje (Protokół dostarczenia licencji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 11.1.2 Gwarancja producenta na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (Protokół dostarczenia gwarancji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  | 11.2 Licencje oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych | 11.2.1 Licencje (Protokół dostarczenia licencji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  |  | 11.2.2 Gwarancja producenta na okres od dostawy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (Protokół dostarczenia gwarancji) |  | Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza |
|  | 11.3 Uruchomienie oprogramowania | 11.3.1 Uruchomienie oprogramowania do wirtualizacji |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 11.3.2 Uruchomienie oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | .. |  |  |
|  | 11.4 Testy oprogramowania | 11.4.1 Raport z testów oprogramowania do wirtualizacji |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 11.4.2 Raport z testów oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | …. |  |  |
|  | 11.5. Dokumentacja | 11.5.1 Specyfikacja Instalacji oprogramowania do wirtualizacji |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 11.5.2 Specyfikacja Instalacji oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 11.5.3 Plan testów oprogramowania do wirtualizacji |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | 11.5.4 Plan testów oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG |
|  |  | … |  |  |
|  |  | 11.5.5 Raport z testów oprogramowania do wirtualizacji |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  |  | 11.5.6 Raport z testów oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  |  | .. |  |  |
|  |  | 11.5.7 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania do wirtualizacji |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  |  | 11.5.8 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych |  | Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego |
|  | …. | … |  |  |

b) Diagram następstw Produktów wraz z opisem:

(Prosimy umieścić diagram następstwa Produktów)

……………………………, dnia ……………………………

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy