SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)

dla zamówienia o wartości niższej od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

# Znak Sprawy AM-PLP/PP-5/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej EF – PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA 1 i 2 – Etap 1 o mocy do 4 MW (3,9776 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie postępowania przetargowego w oparciu o zasadę konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik nr 2b – Projekt Budowlany,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3a – Wykaz wykonywanych zamówień,

Załącznik nr 3b – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Załącznik nr 3c – Wykaz materiałów i urządzeń,

Załącznik nr 3d - Wykaz sprzętu i oświadczenia, Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące powiązań,

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

| Zatwierdzam Wiceprezes Zarządu Grzegorz Bykowski | Zatwierdzam Wiceprezes Zarządu Zbigniew Ławnicki |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

ul. Bukowska 285, 60 – 189 Poznań
tel. (061) 8492 251, fax. (061)  8474 909

Adres poczty elektronicznej: biurozarzadu@airport-poznan.com.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://poznanairport.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Postępowanie prowadzi:

Osoba do kontaktu: Adriana Mikrut – Zespół Zamówień

E-mail: amikrut@airport-poznan.com.pl

ROZDZIAŁ II.

SPOSÓB UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Niniejsze ogłoszenie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

ROZDZIAŁ III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie postępowania przetargowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej jako: Wytyczne).

Do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzone jest z zachowaniem formy elektronicznej lub formy pisemnej – wybór formy należy do Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego instalacji pracującej w układzie sieciowym wraz z przygotowaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz uzyskaniem dokumentacji formalno – prawnej (odbiorów i pozwoleń), wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji przedmiotowej instalacji.

Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 2a do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz w Załączniku nr 2b do SWZ – Projekt Budowlany.

Kod CPV:

- 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne,

- 09332000-5 – instalacje słoneczne,

- 45000000-0 – roboty instalacyjne w budynkach,

- 45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

- 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych,

- 45315700-5 – instalowanie rozdzielni elektrycznych,

- 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

- 71200000-0 usługi architektoniczne i podobne,

- 71300000-1 - usługi inżynieryjne,

- 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

- 71314100-3 – usługi elektryczne,

- 71321000-4 - usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,

- 71323100-9 - usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,

- 71326000-9 – dodatkowe usługi budowlane71334000-8 – różne usługi inżynieryjne,

- 71334000-8 – mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne.

ROZDZIAŁ V.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie postępowania przetargowego, zgodnie §17 Instrukcji Udzielania przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:

- w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,

- wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu lub zostały złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania,

- gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Portu, czego Zamawiający nie był w stanie wcześniej przewidzieć, w tym gdy Zamawiający nie podpisze umowy o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 lub nie otrzyma dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu, bez względu na to, jakie będę przyczyny zaistnienia powyższych zdarzeń,

- gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w rozdz. XVII pkt 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

- W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminem realizacji przedmiotu zamówienia jest termin zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. Maksymalny termin realizacji, jaki może zadeklarować w ofercie Wykonawca, nie może przekraczać:

- dla opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu wykonawczego – 3 tygodni od daty podpisania Umowy;

- dla przedłożenia Zamawiającemu kart materiałowych wraz z instrukcjami dla materiałów i urządzeń, planowanych do wykonania robót oraz uzyskania ich zatwierdzenia przez Zamawiającego – 3 tygodni od daty podpisania Umowy;

- dla dostarczenia na Teren Budowy zatwierdzonych materiałów i urządzeń - 6 tygodni od daty podpisania Umowy;

- dla wykonania robót montażowych, instalacji i uruchomienia farmy fotowoltaicznej – 10 tygodni od daty podpisania Umowy;

- dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 12 tygodni od daty podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2023 r.

Terminem początkowym realizacji zamówienia jest termin podpisania umowy, a terminem  kończącym jest dzień 28 grudnia 2023 r.

ROZDZIAŁ VII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w załączniku nr 4 do SWZ oraz powiązania osobowe lub kapitałowe 
z Zamawiającym (w tym osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z procedurą wyboru Wykonawcy, w szczególności osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert).

- Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

- W  przypadku  złożenia  oferty  przez  Wykonawcę  spełniającego przesłanki określone załączniku nr 4 do SWZ lub powiązanego  kapitałowo  lub  osobowo  z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ VIII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności posiadania niezbędnych upoważnień, deklaracji lub zatwierdzeń, dysponowania odpowiednimi środkami i posiadania kompetencji do wykonywania działalności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia;

- zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia:

- warunki w zakresie doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej budowy dużych elektrowni fotowoltaicznych na gruncie o mocy powyżej 2 MW,

oraz

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na: a) wykonaniu elektrowni fotowoltaicznej na gruncie o mocy powyżej 2 MW, b) podłączeniu wykonanej elektrowni fotowoltaicznej do sieci energetycznej operatora zgodnie z wymogami Kodeksu Sieci RfG (co najmniej instalacje typu B) oraz c) uzyskaniu dla wykonanej elektrowni fotowoltaicznej wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń niezbędnych do jej uruchomienia i eksploatacji (w tym m.in. pozwolenie EON, ION,  FON, LON).

Jako należyte wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku.

ii) warunki w zakresie możliwości technicznych Wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale VI powyżej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wraz z Ofertą złoży:

- karty materiałowe lub specyfikacje materiałów i urządzeń wskazanych w Ofercie, przy czym materiały i urządzenia muszą być umieszczone w wykazie certyfikowanych urządzeń publikowanym na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (www.ptpiree.pl) lub posiadać certyfikat spełniający wymagania NC RFG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym,

oraz

- potwierdzenie producentów w/w materiałów i urządzeń dat dostaw wskazanych przez Wykonawcę w ofercie (dla potwierdzenia daty dostawy potrzebne jest pisemne oświadczenie producenta wystawione po dacie ogłoszenia niniejszego postępowania).

- warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje osobą pełniącą funkcję Głównego Projektanta, która posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), a także zrealizowane co najmniej 2 dokumentacje projektowe wykonawcze dotyczącej budowy dużych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 2 MW,

- dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, która posiada doświadczenie w nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na: a) wykonaniu elektrowni fotowoltaicznej na gruncie o mocy powyżej 2 MW, b) podłączeniu wykonanej elektrowni fotowoltaicznej do sieci energetycznej operatora zgodnie z wymogami Kodeksu Sieci RfG (co najmniej instalacje typu B) oraz c) uzyskaniu dla wykonanej elektrowni fotowoltaicznej wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń niezbędnych do jej uruchomienia i eksploatacji (w tym m.in. pozwolenie EON, ION,  FON, LON),

- dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych, która posiada aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi, świadectwo kwalifikacyjne (SEP typu D), certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, a także doświadczenie w kierowaniu pracami elektrycznymi przy budowie co najmniej 2 dużych elektrowni fotowoltaicznych na gruncie o mocy powyżej 2 MW.

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Przez uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.).

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
tj. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony i 00/100) złotych (lub równowartość tej kwoty).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

-  	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

ROZDZIAŁ IX.

ŚRODKI DOWODOWE

- Składając ofertę w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- Wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

- Wypełnione oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, których wzory stanowią załączniki nr 3, 3a, 3b, 3c oraz 3d do SIWZ.

- Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia.

- oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. c) - d) niniejszego rozdziału – składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak powiązań osobowych i kapitałowych.

- Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty. Wraz 
z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokument lub dokumenty potwierdzający uprawnienie osoby (osób) podpisującej ofertę oraz składane wraz z nią dokumenty i oświadczenia do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wyjaśnień/uzupełnień odnośnie oferty, jeżeli:

- oferta nie będzie zawierała dokumentów z punktu 1 i 2;

- złożone dokumenty lub oświadczenia będą budziły wątpliwości Zamawiającego,

- chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem rozdz. XVI pkt 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Niezłożenie przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego wyjaśnień/uzupełnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Niezałączenie Formularza ofertowego zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ lub załączenie go w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

RODZIAŁ X.

WADIUM

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy i 00/100) złotych.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego 
o numerze: 29 1020 4027 0000 1602 0478 1714.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego uznaje się za zachowany, jeżeli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego najpóźniej o godzinie wskazanej w SWZ jako termin składania ofert.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę z Wykonawcą i wniósł on wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie.

- Zwrot wadium w okolicznościach wskazanych w ust. 7 powyżej, następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich zaistnienia.

- Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Wykonawca został wykluczony z postępowania,

- oferta Wykonawcy została odrzucona.

- Zwrot wadium w okolicznościach wskazanych w ust. 9 powyżej, następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy.

- Złożenie przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia sprzeciwu.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ i ofercie Wykonawcy,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

ROZDZIAŁ XII.

ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), o ile w treści SWZ nie określono odmiennie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania:

- przekazywane osobiście należy kierować na adres Zamawiającego: 
Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60 – 189 Poznań

- przekazywane w formie pisemnej za pośrednictwem posłańca czy operatora pocztowego należy kierować na adres:

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60 – 189 Poznań

- przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres e-mail amikrut@airport-poznan.com.pl .

- przekazywane za pomocą strony internetowej Bazy Konkurencyjności, na której udostępnione jest ogłoszenie o zamówieniu, należy kierować na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Adrianna Mikrut, 
e-mail: amikrut@airport-poznan.com.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców  pod warunkiem, że zostaną one doręczone Zamawiającemu przed upływem określonego w SWZ terminu na składanie pytań.

- Projekty odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ przygotowuje:

- w przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia – członek Komisji Przetargowej merytorycznie odpowiedzialny za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia,

- w przypadku pytań dotyczących procedury udzielania zamówień – Sekretarz Komisji Przetargowej

- Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 6 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści zapytania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Wszystkie zmiany treści SWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące dla Wykonawców.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 
o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

ROZDZIAŁ XIII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

- Ofertę sporządza się i składa, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub elektronicznej, w zależności od dokonanego przez Wykonawcę wyboru  formy złożenia oferty, zgodnie z ust. 8 poniżej.

- Zamawiający wymaga, aby składane dokumenty sporządzone były w języku polskim. 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów w języku obcym, Wykonawca winien przedłożyć wraz z nimi ich tłumaczenie na język polski.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

- Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w treści SWZ. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Oferty, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz ew. opisu kolumn i wierszy.

- Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały.

- Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 
z późn. zm.) lub elektronicznie, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

- Jeżeli osoba (osoby) podpisująca Ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać załączone do oferty.

- Zaleca się, aby strony Oferty były kolejno ponumerowane, a strona Oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

- Oferta składana przez Wykonawcę w formie elektronicznej, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, musi być podpisana przez Wykonawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

- W przypadku:

- składania ofert osobiście - należy złożyć je na adres Zamawiającego:

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60 – 189 Poznań

- składania ofert za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub operatora pocztowego - należy kierować je na adres Zamawiającego:

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60 – 189 Poznań

Niezależnie od sposobu jej złożenia, oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej:

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o..

oferta w ramach postępowania przetargowego – Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej EF – PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA 1 i 2 – Etap 1 o mocy do 4 MW (3,9776 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia koperty np. nieotwarcia koperty w wyniku braku jej prawidłowego opisania, jak również niedostarczenia koperty na czas przez operatora pocztowego.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu są jawne 
i podlegają udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie złożenia takich dokumentów i oświadczeń zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznakowane jako „tajemnica przedsiębiorstwa” 
i zawarte w odrębnym dokumencie, oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty 
w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji dotyczących ceny, nazwy firmy i adresu Wykonawcy, terminu wykonania zamówienia oraz okresu udzielonej gwarancji zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ XV.

OTWARCIE OFERT

- Termin składania ofert: 22 września 2023 roku o godz. 10.00.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

- miejsce otwarcia ofert: Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60 – 189 Poznań

- termin otwarcia ofert: 22 września 2023 roku o godz. 11.00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego tj. oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

ROZDZIAŁ XVI.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN, w wartości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług (VAT)), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ceną oferty jest cena brutto podana na druku Formularza ofertowego - Załączniku nr 1 do SWZ.

  - Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji całego przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.

  - Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia.

  - Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacjom, będzie wiążąca dla stron umowy.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, w którym zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie cena lub koszt lub ich istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień 
i dowodów i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny lub kosztu zaoferowanych w ofercie. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XVII.

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji wyznaczeni przez Zamawiającego.

- Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

- łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (waga: 60%)

Sposób przyznania punktacji:

      - oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów,

- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena oferty”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

x 60 pkt

CMIN 	– najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

CB 	– cena oferty badanej

- termin realizacji przedmiotu zamówienia (waga: 30%)

Sposób przyznania punktacji:

- oferta z najkrótszym zadeklarowanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia  otrzymuje 30 punktów,

- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Termin realizacji”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

T=TMINTB x 30 pkt

TMIN 	– najkrótszy termin spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (termin podaje się w tygodniach)

TB 	– termin oferty badanej (termin podaje się w tygodniach)

- okres gwarancji na panele fotowoltaiczne (gwarancja producenta) (waga: 10%)

- oferta z najdłuższym zadeklarowanym okresem gwarancji na panele fotowoltaiczne otrzymuje 10 punktów,

- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres Gwarancji na panele fotowoltaiczne”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

G=GBGMAX x 10 pkt

GMAX 	– najdłuższy okres gwarancji na panele fotowoltaiczne spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  (termin podaje się w miesiącach)

GB 	– okres gwarancji na panele fotowoltaiczne oferty badanej

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

Ostateczna liczba punktów, którą uzyska dana oferta, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę w przedstawionych powyżej kryteriach. Punktacja będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.

PŁ = C + TA + G

gdzie:

PŁ  - łączna liczba punktów

C   - liczba punktów w kryterium: Cena oferty

TA  - liczba punktów w kryterium: Termin realizacji

G - liczba punktów w kryterium: okres gwarancji na panele fotowoltaiczne

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wybrany ostateczny Wykonawca zamówienia, którym zostanie podmiot, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów, obliczonych 
w sposób wskazany powyżej. Z zastrzeżeniem rozdz. XVI ust. 6 SWZ, w trakcie analizy ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności dotyczących złożonych ofert. Zamawiający wskazuje, że wyniki 
i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Oprócz pozostałych przypadków określonych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Instrukcją,

- jej treść nie odpowiada treści SWZ, OPZ lub ogłoszenia o zamówieniu.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie podlegają poprawieniu na podstawie Rozdz. XVI ust. 6 SWZ,

- zawiera wskazanie na materiały lub urządzenia niespełniające wymagań wskazanych w SWZ, w tym wskazanie terminu dostawy materiałów lub urządzeń późniejszego niż wskazany w SWZ,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający powiadamia Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W toku badania ofert Zamawiający:

- może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty,

- wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, jeżeli Wykonawca                      nie złożył wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, których wymagał Zamawiający bądź złożone oświadczenia i dokumenty zawierają błędy, chyba, że oferta podlega odrzuceniu lub postępowanie podlega unieważnieniu.

- Zamawiający może poprawić w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie, zgodnie z rozdz. XVI ust. 6.

- Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o dokonaniu poprawek, 
o których mowa w ust.10 powyżej.

- Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przewodniczący Komisji Przetargowej  zwraca się do:

- Kierownika Działu Rozwoju i Planowania Inwestycji – w przypadku zamówień ujętych 
w Planie Inwestycyjnym Spółki,

- Kierownika Działu Controllingu – w przypadku zamówień ujętych w zatwierdzonym                                    na dany rok budżecie kosztów wnioskującej Komórki organizacyjnej,

- o wskazanie źródła sfinansowania brakującej kwoty.

- Jeżeli Zamawiający posiada środki na sfinansowanie brakującej kwoty, o której mowa w ust. 13  powyżej, Wnioskodawca lub Przewodniczący Komisji Przetargowej w zależności od trybu udzielenia zamówienia, wskazuje w protokole z postępowania, źródło sfinansowania brakującej kwoty.

- W przypadku, gdy Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie.

- Zgoda na zwolnienie ze stosowania zasady konkurencyjności, skutkująca podpisaniem umowy 
z podmiotem powiązanym uzależniona jest każdorazowo od decyzji instytucji zarządzającej programem operacyjnym lub instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

ROZDZIAŁ XVIII.

FORMALNOŚCI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt a) nin. rozdz., na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, określając miejsce i termin jej zawarcia. Umowa winna zostać zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAŁ XIX.

WARUNKI DOPUSZCZALNYCH ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności opisanych poniżej, a także w okolicznościach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

- Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:

- zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia, terminu realizacji zamówienia lub wysokości wynagrodzenia, wynikające ze zmian przepisów prawa lub norm technicznych, a także wymogów i warunków operatora sieci energetycznej obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na realizację umowy, w zakresie wynikającym z tych zmian;

- zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim ograniczenie przedmiotu zamówienia, wynikające z (i) niepodpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 lub (ii) nieotrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu w ogóle lub w założonej przez Zamawiającego wysokości lub (iii) utraty możliwości otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu ze względu na prawdopodobieństwo poniesienia wydatków na realizację przedmiotu zamówienia (wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy) po okresie kwalifikowalności, bez względu na to, jakie będę przyczyny zaistnienia powyższych zdarzeń,

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym terminów, o których mowa w Umowie stanowiącej załącznik do SWZ) w przypadku wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na dochowanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp. Siły wyższej nie stanowią zdarzenia zewnętrzne związane z wojną na Ukrainie oraz epidemią wirusa Covid-19.

- zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z SWZ i złożonej oferty;

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki podatku VAT;

- zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia lub sposobu realizacji zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dacie zawarcia umowy;

- zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie na materiały lub urządzenia równoważne odpowiadające wymogom SWZ, jeżeli termin dostępności lub dostawy materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie zagrażałby terminowi realizacji przedmiotu zamówienia lub w inny sposób powodowałbym niemożność zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami w SWZ;

- zmiany terminu oraz sposobu świadczenia oraz kwoty wynagrodzenia w przypadku:

  - dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności:

    - opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;

    - odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

Przy czym zmiana możliwa będzie jedynie wówczas, gdy zdarzenie opisane powyżej wystąpiły z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

  - dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez instytucje, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek uzgodnień, warunków lub innych dokumentów i opracowań niezbędnych do wykonywania Przedmiotu Umowy;

  - zaistnienia innych okoliczności, o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym -  leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zgodnie z jej postanowieniami.

- Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XX.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego 
z umowy w sprawie zamówienia (oferty).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 29 1020 4027 0000 1602 0478 1714.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji lub poręczenia.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia                      i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonany przedmiot zamówienia.

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

- Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu,                                   w którym dokonuje zapłaty należności na rzecz Wykonawcy.

- Wniesieni pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później).

- Zamawiający, odpowiada za zwrot zabezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

ROZDZIAŁ XXI.

INFORMACJE DODATKOWE

- Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.

- Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

- Załącznik nr 1 do SWZ stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.

.

ROZDZIAŁ XXIII.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań,

- wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych – Pana Piotra Borowicza, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub telefon: 61 849 22 32 oraz pisemnie na adres: ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie postępowania przetargowego;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach dla tego rodzaju dokumentacji;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.