Zapytanie ofertowe nr 2023-54514-176076

Opracowanie technologii wykorzystania pozostałości po spalaniu odpadów medycznych

do wytwarzania kruszyw dla branży budowlanej

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z realizacją projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie metod zagospodarowania pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów medycznych”, na realizację którego Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, działanie 1.1 Ścieżka SMART.

- Zamawiający

EMKA SA

ul. Jaktorowska 15a

96-300 Żyrardów

NIP: 8381845401

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

kategoria:	 usługa

podkategoria:	 usługi badawcze

Przedmiotem zamówienia są prace B+R obejmujące opracowanie technologii wykorzystania pozostałości po spalaniu odpadów medycznych do wytwarzania kruszyw dla branży budowlanej.

Zakres prac obejmuje:

zadanie 1: przeprowadzenie badań popiołów i pozostałości z oczyszczania spalin z procesu spalania odpadów medycznych

(na końcu każdego wiersza podano przewidywaną liczbę prób – rzeczywista liczba prób będzie wynikać z przebiegu projektu i może być wyższa)

- analiza pierwiastkowa XRF - 100

- oznaczenie strat prażenia - 15

- określenie składu frakcyjnego – analiza sitowa - 70

- oznaczenie różnic pomiędzy frakcjami (min. 4 frakcje) - 70

- analiza XRD - 25

- mikrofotografia SEM i EDS - 25

- analiza termiczna, różnicowa analiza termiczna - 15

- zawartość metali, w tym metali ciężkich: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cr, K, Na, Ni, Pb, Co, Al, Pb, Hg, Cd - 210

- oznaczenie wymywalnych chlorków i siarczanów - 50

- oznaczenie wymywalności metali ciężkich - 150

- oznaczenie CHZT w wyciągach wodnych - 30

- pH wyciągów wodnych - 30

- OWO - 250

Sprawozdanie z przebiegu prac, które powinno zawierać:

- kompletny opis metodyki badawczej,

- specyfikacja sprzętu wykorzystanego do badań,

- zestawienie otrzymanych wyników w formie raportu wraz z odniesieniem do obowiązujących norm i przepisów,

- rekomendacje techniczne sposobów osiągnięcia wymaganych standardów dla badanych materiałów.

zadanie 2: przeprowadzenie badań żużli ze spalania odpadów medycznych

(na końcu każdego wiersza podano przewidywaną liczbę prób – rzeczywista liczba prób będzie wynikać z przebiegu projektu i może być wyższa)

- analiza pierwiastkowa XRF - 200

- oznaczenie strat prażenia - 45

- określenie składu frakcyjnego – analiza sitowa - 140

- oznaczenie różnic pomiędzy frakcjami (min. 4 frakcje) - 140

- analiza XRD - 50

- mikrofotografia SEM i EDS - 50

- analiza termiczna, różnicowa analiza termiczna - 70

- zawartość metali, w tym metali ciężkich: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cr, K, Na, Ni, Pb, Co, Al, Pb, Hg, Cd - 420

- oznaczenie wymywalnych chlorków i siarczanów - 100

- oznaczenie wymywalności metali ciężkich - 300

- oznaczenie CHZT w wyciągach wodnych - 60

- pH wyciągów wodnych - 60

- OWO – 500

Sprawozdanie z przebiegu prac, które powinno zawierać:

- kompletny opis metodyki badawczej,

- specyfikacja sprzętu wykorzystanego do badań,

- zestawienie otrzymanych wyników w formie raportu wraz z odniesieniem do obowiązujących norm i przepisów,

- rekomendacje techniczne sposobów osiągnięcia wymaganych standardów dla badanych materiałów.

zadanie 3: opracowanie receptury wytwarzania kruszyw sypkich i granulowanych na bazie pyłów i popiołów spełniających wymagania normy PN-EN 12620 przy uwzględnieniu PN-EN 1097-1, PN-EN 1097. Opracowanie koncepcji technologicznej wytwarzania kruszyw.

Raport badawczy z badań nad recepturą, zawierający opracowane kompozycje surowcowe. Wytworzenie instalacji w skali wielkolaboratoryjnej wytwarzania kruszyw na bazie pyłów i popiołów ze spalania odpadów medycznych. Badania w skali wielkolaboratoryjnej min. 10 kg/h. Zestawienie wyników badań kruszyw z odniesieniem do obowiązujących standardów. Koncepcja technologiczna wraz z wytycznymi technologicznymi dla instalacji badawczej.

zadanie 4: opracowanie receptury wytwarzania kruszyw sypkich i granulowanych na bazie żużli spełniających wymagania normy PN-EN 12620 przy uwzględnieniu PN-EN 1097-1, PN-EN 1097. Opracowanie koncepcji technologicznej przetwarzania żużli.

Raport badawczy z badań nad recepturą, zawierający opracowane kompozycje surowcowe. Wytworzenie instalacji w skali wielkolaboratoryjnej wytwarzania kruszyw na bazie żużli ze spalania odpadów medycznych. Badania w skali wielkolaboratoryjnej min. 10 kg/h. Zestawienie wyników badań kruszyw z odniesieniem do obowiązujących standardów. Koncepcja technologiczna wraz z wytycznymi technologicznymi dla instalacji badawczej

zadanie 5: Udział w próbach na instalacji pilotażowej. Przeprowadzenie badań kruszyw, tj.

Nadzór technologiczny nad próbami w skali pilotażowej. Nadzór nad poborem prób. Badania kruszyw obejmujące:

(na końcu każdego wiersza podano przewidywaną liczbę prób – rzeczywista liczba prób będzie wynikać z przebiegu projektu i może być wyższa)

- analiza pierwiastkowa XRF - 100

- oznaczenie start prażenia - 25

- określenie składu frakcyjnego – analiza sitowa - 70

- oznaczenie różnic pomiędzy frakcjami (min. 4 frakcje) - 70

- analiza XRD - 25

- mikrofotografia SEM i EDS - 25

- analiza termiczna, różnicowa analiza termiczna - 50

- zawartość metali, w tym metali ciężkich: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cr, K, Na, Ni, Pb, Co, Al, Pb, Hg, Cd - 210

- oznaczenie wymywalnych chlorków i siarczanów - 50

- oznaczenie wymywalności metali ciężkich - 150

- oznaczenie CHZT w wyciągach wodnych - 30

- pH wyciągów wodnych - 30

- OWO - 250

- badania odporności na kruszenie - 100

- badania odporności na ścieranie - 100

Sprawozdanie z przebiegu prac na instalacji pilotażowej.

Sprawozdanie z badania wytworzonych kruszyw, które powinno zawierać:

- kompletny opis metodyki badawczej,

- specyfikacja sprzętu wykorzystanego do badań,

- zestawienie otrzymanych wyników w formie raportu wraz z odniesieniem do obowiązujących norm i przepisów,

Rekomendacje techniczne sposobów osiągnięcia wymaganych standardów dla badanych materiałów.

kod CPV:

### 79723000-8 Usługi analizy odpadów

### 71610000-7 Usługi badania i analizy czystości i składu

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73210000-4 Usługi doradcze w zakresie badań

- Miejsce realizacji zamówienia

Laboratorium Wykonawcy lub inne miejsce pozostające w dyspozycji Wykonawcy, uzgodnione z Zamawiającym.

- Termin realizacji zamówienia

Nie dłużej niż 32 miesiące od wejścia w życie umowy z Zamawiającym.

- Warunki udziału w postępowaniu

Ofertę może złożyć każdy Oferent spełniający następujące warunki:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności obejmujących realizację przedmiotu zamówienia, o ile są wymagane przez przepisy prawa.

- posiada doświadczenie w realizacji usług B+R

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że posiada doświadczenie w realizacji usług B+R i przedstawi wykaz co najmniej 5 usług badawczych lub rozwojowych (zgodny z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego) o wartości minimum 250 tys. zł netto każda, zrealizowanych w okresie 6 lat poprzedzających złożenie oferty (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie).

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia i przedstawi wykaz kadry mającej realizować zamówienie (zgodny z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego), w skład której będzie wchodzić min. 4 specjalistów z doświadczeniem badawczym w obszarze zagospodarowania odpadów, w tym:

- co najmniej 1 osoba ze stopieniem naukowym doktora w dziedzinie inżynierii chemicznej i mająca na koncie co najmniej 2 publikacje naukowe dotyczące zagospodarowania odpadów,

- 3 osoby, które brały udział w realizacji badań/projektów z zakresu gospodarowania odpadami.

- dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

- znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne.

Spełnienie ww. warunków Zamawiający oceni według formuły: „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczenia Oferenta i informacji zawartych w dokumentacji ofertowej.

- Wykluczenia z udziału w postępowaniu

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w części VI zapytania ofertowego.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający uzna, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, jeżeli Oferent złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VI zapytania ofertowego, oraz dodatkowo złoży oświadczenie, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i nie zachodzą w stosunku do Oferenta okoliczności opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ani okoliczności opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Oferty złożone przez podmioty podlegające wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

- Sposób przygotowania oferty

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Oferenta.

- Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wycofać lub zmienić złożoną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli osoba działa na podstawie upoważnienia, do oferty należy dołączyć kopię tego upoważnienia.

- Oferta musi zawierać:

    - formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

    - upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Oferenta (jeśli dotyczy),

    - odniesienie do wszystkich warunków zapytania ofertowego, w szczególności warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, warunków technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (nawet jeżeli we wzorze formularza zostały pominięte).

- Oferta musi zawierać kalkulację ceny zgodnie z poniższymi wymogami:

    - cena ma charakter ryczałtowy, tzn. obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy i nie ulega zmianom przez cały czas trwania umowy,

    - należy wskazać cenę netto i brutto zamówienia, jak również cenę netto i brutto poszczególnych zadań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (część III zapytania ofertowego),

    - cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyrażone w innej walucie zostaną przeliczone na złote polskie z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku według średniego kursu NBP danej waluty z dnia publikacji zapytania ofertowego.

- Sposób i termin składania ofert

- Oferty należy składać do 17.10.2023 r.

- Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności, zgodnie z instrukcją zawartą w dokumencie „Pomoc BK2021” [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc] w postaci skanów dokumentów podpisanych przez Oferenta lub dokumentów podpisanych przez Oferenta podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub podpisem zaufanym, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt VIII.4 zapytania ofertowego. Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

- W przypadku zamiaru wycofania lub zmiany oferty, należy postępować w sposób opisany w pkt 2 powyżej.

- Sposób porozumiewania się z Oferentami

- W przypadku wątpliwości co do treści zapytania ofertowego Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwych kwestii, jak również doprecyzowanie użytych sformułowań. Pytania/wnioski o wyjaśnienia można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przesyłać nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie mogą być pozostawione bez odpowiedzi.

- Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień wyłącznie w ten sposób, że otrzymane od Oferentów pytania wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami publikuje na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień drogą telefoniczną czy mailową.

- Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z pytaniem/prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, o ile nie będzie to naruszać zasad uczciwej konkurencji. Oferent ma obowiązek udzielić odpowiedzi/wyjaśnienia na pytanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, który będzie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania pytania/prośby o wyjaśnienie. Pytania do Oferentów są przesyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo odstąpić od wzywania Oferentów do wyjaśnień w każdym przypadku; w szczególności Zamawiający nie wzywa Oferentów do wyjaśnień, jeżeli oferty z innych przyczyn podlegają odrzuceniu.

- Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących lub nieprawidłowo złożonych oświadczeń, wyznaczając termin na uzupełnienie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Wezwania są przesyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z Zamawiającym. Brak uzupełnienia oświadczeń lub innych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo odstąpić od wzywania Oferentów do uzupełnień w każdym przypadku; w szczególności Zamawiający nie wzywa Oferentów do uzupełnień, jeżeli oferty z innych przyczyn podlegają odrzuceniu.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – waga 100%

Ocenie punktowej zostaną poddane jedynie oferty zgodne z warunkami zapytania ofertowego, w szczególności zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i złożone przez podmioty nie podlegające wykluczeniu.

Oferta otrzyma zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z wzoru:

C = Cmin/Ci * 100

gdzie:

C - liczba punktów otrzymana w ramach kryterium Cena

Cmin – najniższa łączna cena netto (bez VAT) zaoferowana wśród wszystkich ofert podlegających ocenie punktowej

Ci – cena łączna netto (bez VAT) zaoferowana w badanej ofercie

W ramach kryterium oferta może uzyskać max. 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- Warunki zmiany istotnych postanowień umowy z Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:

- zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT lub akcyzy);

- zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ofertową – o ile zmiana będzie na korzyść Zamawiającego;

- przedłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- przedłużenie terminu realizacji umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmiany parametrów przedmiotu umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym albo ofercie, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;

- zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z uzyskanych wyników badań lub z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą;

- zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (rozszerzenie zakresu lub ograniczenie zakresu) podyktowane uzyskanymi wynikami badań lub wynikami innych prac B+R uzyskanych w projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie, a mających wpływ na sposób realizacji zamówienia;

- zmiana warunków płatności na rzecz Wykonawcy;

- zmiany opisane w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

- Dodatkowe warunki

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią widniejącą w poszczególnych rubrykach Bazy Konkurencyjności pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu (a jeżeli ulegał aktualizacji – najnowszej jego wersji). W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią innych dokumentów wchodzących w skład zapytania ofertowego pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu (a jeżeli ulegał aktualizacji – najnowszej jego wersji).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscu publikacji zapytania. Ilekroć w treści ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności znajduje się odwołanie do dokumentu zamieszczonego w sekcji „Załączniki”, a dokument ten podlegał modyfikacjom, należy rozumieć, że odwołanie dotyczy każdorazowo zmodyfikowanej (najnowszej) wersji dokumentu.

- Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofertach.

- Aktualna treść zapytania ofertowego to treść zapytania wraz z ewentualnymi zmianami, uzupełnieniami oraz odpowiedziami/wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Oferentów. Oferenci są zobowiązani do aktywnego śledzenia ewentualnych zmian, uzupełnień lub wyjaśnień publikowanych przez Zamawiającego.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy z Wykonawcą.

- Wybrany Oferent zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy telefonicznie lub mailowo.

- Umowa zawarta z Wykonawcą będzie miała charakter warunkowy. Warunkiem wejścia w życie umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach programu, o którym mowa w preambule zapytania ofertowego.

- W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy poweźmie informację, że instytucja udzielająca dofinansowania odstąpiła od zawarcia z Zamawiającym umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie.

- Zamawiający ma prawo poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

- Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń i informacji zawartych w dokumentacji ofertowej.

- Zamawiający zastrzega, że:

- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;

- ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;

- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;

- może przedłużyć termin składania ofert,

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

- Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”), działając w imieniu EMKA SA z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 15a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000429499, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych EMKA SA z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 15a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000429499,

a ponadto, że:

- dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Wykonawcą, z którym EMKA SA zamierza zawrzeć umowę;

- podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Wykonawcą (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

- przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP;

- dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

- dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz EMKA SA usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;

- informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

- informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Wykonawcą. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

- dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;

- dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;

- kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać, przekazując takie żądanie na adres
e-mail: abi@ekoemka.com.pl

- Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy