Umowa Nr CRU ……/2023

W dniu  ………….. roku w Wiązownie pomiędzy Gminą Wiązowna adres: 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Annę Sikorę – Zastępcę Wójta Gminy Wiązowna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wiązowna – Agnieszki Kowalskiej,

a

………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”.

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z zastosowaniem Zarządzenia nr 130.459.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna”, które współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza” Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 14 kW wraz z dostawą wszystkich komponentów oraz jej montażem na dachu budynku Gminnego Centrum Usług Społecznych w Radiówku Dz. Nr 584/90 obręb Emów, gmina Wiązowna wraz z konfiguracją ustawień systemowych i uruchomieniem instalacji.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:

  - Dostawę i montaż kompletnej konstrukcji wsporczej w tym wszystkich elementów  mocujących panele fotowoltaiczne do dachu budynku Gminnego Centrum Usług Społecznych w Radiówku;

  - Dostawę wszystkich niezbędnych komponentów budowanej instalacji fotowoltaicznej oraz ich montaż zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do ogłoszenia nr…………. oraz zawiadomienie właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej o zamontowanej instalacji fotowoltaicznej;

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej wymaganej przez Zakład Energetyczny oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia wykonanej mikroinstalacji do operatora sieci energetycznej tj. PGE Dystrybucja S.A.;

  - Wykonanie prac zgodnie ze złożoną ofertą oraz z zasadami wiedzy technicznej, w tym również innych prac nieprzewidzianych w ofercie, jeżeli ich wykonanie w trakcie realizacji robót okaże się niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

  - Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu po zrealizowaniu robót.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy do 14 dni od podpisania umowy tj. do dnia ………………...

- Po terminie wymienionym w ust. 2 powyżej będą wykonywane jedynie czynności odbiorowe.

- Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia jest zobowiązany do uruchomienia wykonanej mikroinstalacji fotowoltaicznej w terminie do 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o zainstalowaniu przez PGE Dystrybucja S.A. dwukierunkowego układu pomiarowego.

§ 3

- Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynosi brutto: ………….. zł (słownie złotych: ……………….. 00/100).

- Kwota, określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyka i odpowiedzialność  Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 4

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w dwóch częściach, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatność częściowa w wysokości 80% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 po zakończeniu dostaw i montażu głównych komponentów mikroinstalacji fotowoltaicznej (konstrukcja mocująca, moduły fotowoltaiczne, inwerter).

- Płatność końcowa w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 po wykonaniu kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej, testowym uruchomieniu oraz jej skutecznym zgłoszeniu do PGE Dystrybucja S.A. a także do właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót podpisany przez przedstawicieli stron.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzony po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej i jej testowym uruchomieniu.

- Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca powinien dołączyć 1 egz. dokumentacji powykonawczej posiadającej uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej, kopię zgłoszenia mikroinstalacji do PGE Dystrybucja S.A. oraz kopię zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej.

- Wykonawca może zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót w formie mailowej dołączając do zgłoszenia skany wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że wersje papierowe tych dokumentów, zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Brak tych dokumentów będzie podstawą dla Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru końcowego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od otrzymania od Wykonawcy kompletnego zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Dane do wystawienia faktury VAT. Nabywca: Gmina Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59, NIP: 532-000-02-34, Odbiorca: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

- Zamawiający umożliwia wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…), przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: (nr Skrzynki PEPPOL: 5320000234).

- Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie faktury VAT na adres e-mail osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia: e.szaruga@wiazowna.pl

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 1 powyżej.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy;

- zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego lub uzgodnionego terminu usunięcia;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Karę, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Po upływie tego terminu Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku wynagrodzenia dla Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć równowartości 15%  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 6

- Gwarancja na przedmiot umowy:

  - na elementy konstrukcyjno-montażowe (w tym szczelność pokrycia dachu) wynosi: ………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

  - na trwałość zastosowanych modułów monokrystalicznych ……………….. gwarancja producenta wynosi: 12 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

  - na wydajność liniową gwarantowanej mocy modułów monokrystalicznych ………………. gwarancja producenta wynosi: 25 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

  - na Inwerter …….. ……………… gwarancja producenta - 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Z uwagi na ewentualne okresowe trudności w dostępności urządzeń Strony dopuszczają zamianę głównych komponentów instalacji w tym: modułów fotowoltaicznych (ich ilości i mocy jednostkowej) oraz inwertera (falownika) na inne komponenty pod warunkiem zagwarantowania  dla komponentów zamiennych równoważnych parametrów techniczno-użytkowych.

- Niniejsza umowa stanowi gwarancję, bez konieczności wydania odrębnego dokumentu.

- W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi gwarancję producenta na urządzenia wskazane w ust. 1 pkt. 2,3,4 powyżej.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt zaistniałych w przedmiocie umowy wad i usterek.

- Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad i usterek niezwłocznie od chwili ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek musi być potwierdzone przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, bez konieczności uzyskania odrębnego orzeczenia Sądu, a kosztami ich wykonania obciążyć Wykonawcę bez utraty gwarancji na wykonane roboty. W konsekwencji nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót lecz nie mniej niż o wartość wynagrodzenia wypłaconego innemu podmiotowi, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

- O zamiarze powierzenia wykonania zakresu robót, o których mowa w ust. 6 powyżej innemu wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 5 dni przed ich powierzeniem.

§ 7

- Osoby do kontaktu ze strony:

- Zamawiającego: Emilia Szaruga - Inspektor w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 61, mail: e.szaruga@wiazowna.pl;

- Wykonawcy: ……………….

§ 8

  - Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

  - Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA