ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/2023

z dnia 25 grudnia 2023 r.

na

wykonanie robót budowlanych – budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

w projekcie planowanym do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

# Nazwa i adres Zamawiającego

CEJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Fabryczna 17

53-609 Wrocław

# Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi  dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 -zasada konkurencyjności – zamówienie o wartości powyżej progów unijnych.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w projekcie planowanym do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

- Przedmiotem zamówienia budowa budynku biurowego wraz częścią magazynową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Rakietowej we Wrocławiu (działka nr ew. 15/9, j.e: Wrocław 02640I_I, obręb: Muchobór Wielki 0038.AM 14).

Podstawowe parametry inwestycji:

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przedmiotowy obiekt w stanie pod klucz, zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę, wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem przyłączy i przyłączenia obiektu do sieci zewnętrznych oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, sporządzony przez 3XA Sp. z o.o. Al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wrocław.

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę jest do pobrania w tym miejscu

PB

PW

UZGODNIENIA

- Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami co do przedmiotu  zamówienia.

- Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie oraz innymi stosownymi przepisami, mającymi zastosowanie w tym zakresie.

- Ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

- Główne obowiązki Wykonawcy, w tym prace przygotowawcze:

- sporządzenie dokumentacji warsztatowej,

- wszelkie Roboty budowlane wynikające z dokumentów wskazanych powyżej,

- budowę dróg dojazdowych,

- budowę sieci i przyłączy,

- obsługę geodezyjną i geologiczną w pełnym zakresie oraz koordynację obsługi archeologicznej Robót,

- utylizację ziemi i materiałów pochodzących z rozbiórek i wykopów, zgodnie z ustawą o odpadach i prawem ochrony środowiska,

- uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i uzgodnień w szczególności na zajęcie pasa drogowego, które są wymagane w celu rozpoczęcia i realizacji dowolnej części Robót, dostawy materiałów i urządzeń przez Wykonawcę, oraz w celu ukończenia Robót i użytkowania Przedmiotu Umowy,

- uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i uzgodnień dotyczących tymczasowej infrastruktury technicznej (drogi, media itp.) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budowy oraz wykonanie tej infrastruktury, w tym zapewnienie dojazdu do terenu robót,

- wszelkie pozostałe prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Obiektu,

- zorganizowanie w obrębie działki objętej zadaniem, placu budowy wraz z jego wydzieleniem poprzez estetyczne, metalowe pełne ogrodzenie, odpowiednie oznakowanie i organizację ruchu z uwzględnieniem lokalnych warunków,

- montaż, rozruch i wyregulowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i Inspektora nadzoru wszelkich urządzeń i instalacji na terenie Placu budowy,

- udzielanie aktywnej pomocy Zamawiającemu w montażu i rozruchu urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego na terenie Placu budowy,

- usuwanie wszelkich wad,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej eksploatacyjnej, w tym książki Obiektu,

- uzyskanie ostatecznego, bezwarunkowego i bezterminowego pozwolenia na użytkowanie,

- wykonanie zaplecza socjalnego Wykonawcy z niezbędnymi mediami, w tym zaplecza dla nadzoru Zamawiającego

- wykonanie placu składowego materiałów bez ograniczeń w ramach przekazanego placu budowy,

- wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu wraz z uporządkowaniem terenów przyległych);

- naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót;

- oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej prace, które mogą wystąpić w związku z realizacją Inwestycji zgodnie z warunkami umowy, projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty Wykonawców muszą zawierać wszystkie wskazane powyżej elementy. Oferta, która nie będzie obejmować całego przedmiotu zamówienia, nie będzie brała udziału w ocenie – zostanie odrzucona.

- Słownik kodów CPV dla przedmiotowego zamówienia:

| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
| 45262500-6 | Roboty murarskie i murowe |
| 71355000-1 | Usługi pomiarowe |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| 45223800-4 | Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45443000-4 | Roboty elewacyjne |
| 45320000–6 | Roboty izolacyjne |
| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |

- Planowany termin realizacji zamówienia:

I Data Kluczowa - wykonanie płyty fundamentowej – 2 miesiące od daty podpisania Umowy z Wykonawcą

II Data Kluczowa - Wykonanie stropu nad parterem 3 miesiące od daty podpisania Umowy z GW

III Data Kluczowa - Wykonanie stropu nad I piętrem  4 miesiące od daty podpisania Umowy z Wykonawcą

IV Data Kluczowa – Wykonanie stropodachu 7 miesięcy od daty podpisania Umowy z Wykonawcą

V Data Kluczowa – zakończenie całości Robót, uzyskanie akceptacji właściwych służb (w szczególności Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej) oraz złożenie wniosku do organu nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane – 12 miesięcy od daty podpisania Umowy z Wykonawcą

VI Data Kluczowa - udostępnienie Obiektu Inwestorowi do wyposażenia 12 miesięcy od daty podpisania Umowy z Wykonawcą.

VII Data Kluczowa - uzyskanie bezwarunkowego i bezterminowego pozwolenia na użytkowanie – 14 miesięcy od daty podpisania Umowy z Wykonawcą

VIII Data Kluczowa – podpisanie protokołu Odbioru Końcowego – 14 miesięcy od daty podpisania Umowy z Wykonawcą

- Wymagany Okres Gwarancji Jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia:

- 10 (dziesięć) lat na konstrukcję obiektu i szczelność dachu,

- 5 (pięć) lat na pozostałe roboty budowlane,

- 3 lata na urządzenia (lub dłuższy okres gwarancji udzielonej przez producentów i dostawców urządzeń) oraz na zieleń (pod warunkiem właściwej konserwacji i pielęgnacji zieleni przez uprawnionego ogrodnika),

przy czym terminy gwarancji liczone będą od dnia podpisania przez przedstawicieli obu Stron Protokołu Odbioru Końcowego Robót bez zastrzeżeń.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres trwania kontraktu ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanych na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości kontraktu wykonawcy oraz ubezpieczenia OC wykonawcy z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość minimum 5 mln EUR.

Uwaga:

- Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

- Rozwiązania równoważne

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w Dokumentacji Projektowej, których wybór leży po stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.

W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach- odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie zobowiązany wykazać w Ofercie i w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach środków dowodowych oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne środki dowodowe potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego środka dowodowego potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego środka dowodowego lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

- Klauzule społeczne

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

•	rozbiórki nawierzchni,

•	rozbiórki budowli,

•	montaż zbrojenia;

•	wylewanie betonu,

•	usunięcie humusu,

•	roboty ziemne,

•	transport urobku, mas ziemnych i materiałów,

•	montaż sieci, armatury i studni kanalizacyjnych,

•	montaż sieci i urządzeń elektroenergetycznych i sterowania,

•	montaż elementów metalowych;

•	montaż wentylacji,

- prace murarskie,

- montaż stolarki,

- montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych,

•	wykonanie ogrodzenia,

•	wykonanie oświetlenia,

•	odtworzenie nawierzchni.

Zatrudnienie ww. osób przy realizacji zamówienia musi trwać co najmniej przez okres realizacji poszczególnych, wyżej wymienionych czynności.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej  czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

b)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

c)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Kopia dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.”

- Podwykonawstwo

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców, jeśli są już znane.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz finansowej i ekonomicznej Wykonawcy.

- Wykonawca spełni postawiony powyżej warunek udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał (ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów kubaturowych wraz z instalacjami o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 – dla każdego obiektu,

wraz z podaniem ich rodzaju, kubatury i powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższe warunki może spełniać co najmniej jeden z Wykonawców (dopuszcza się sumowanie doświadczenia)

oraz

- dysponuje lub będzie dysponować osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

- minimum 1 osobą – PRZEDSTAWICIELEM WYKONAWCY posiadającą:

- wykształcenie techniczne oraz

- doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu / Kierownika Projektu / Inżyniera Rezydenta / Inżyniera Kontraktu / Przedstawiciela Wykonawcy na co najmniej 1 zakończonej inwestycji budowlanej, polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wznoszenia obiektów kubaturowych, wraz z instalacjami o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2

- minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA BUDOWY, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PRZEZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Przygotowania Zawodowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)

- doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego w kierowaniu minimum jedną budową (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2

- minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

PRZEZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Przygotowania Zawodowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)

- doświadczenie zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robót sanitarnych, w tym: doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi na minimum jednej budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2

- minimum 1 osobą która będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

PRZEZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Przygotowania Zawodowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)

- doświadczenie zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robót elektrycznych, w tym minimum na jednej budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z pozostałymi funkcjami osób wykonujących czynności w ramach zamówienia. Dopuszcza się łączenie pozostałych funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem spełniania przez tę osobę wymagań określonych dla łączonych funkcji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie go spełniają.

Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

–	zatrudnienia,

–	wykonywania innej pracy zarobkowej,

lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220)

Wszystkie osoby z personelu kluczowego Wykonawcy muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Jeżeli osoby z personelu kluczowego nie posługują się biegle językiem polskim, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać informację na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez wskazane osoby czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykonawca spełni postawiony powyżej warunek udziału w zakresie zdolności finansowej  i ekonomicznej, jeżeli wykaże, że:

- Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż  5  mln euro.

Uwaga:

- Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

- nie zalega z opłacaniem podatków i opłat do urzędu skarbowego, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Na potwierdzenie przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wypełnia:

- Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych, do którego zobowiązany jest załączyć referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty oraz

- Załącznik nr 4 Wykaz personelu Wykonawcy oraz

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż  5  mln euro wraz z potwierdzeniem zapłaty składki.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) 	Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada postanowieniom zapytania ofertowego (w szczególności opisowi przedmiotu zamówienia), została złożona przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium:

Kryterium 1 –cena oferty brutto – waga kryterium 70 %

Kryterium 2 – doświadczenie personelu Wykonawcy, który skierowany zostanie do realizacji zamówienia – waga kryterium 30%

2) 	Kryterium 1 „Cena oferty brutto” C:

Kryterium 1 –cena oferty brutto C – waga kryterium 70%.

W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą cenę oferty (brutto) podzieli przez łączną cenę oferty badanej (brutto), następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium – 70 % (im niższa cena oferty – tym wyższa liczba uzyskanych punktów).

cena oferty brutto (najniższa)

L. pkt.= -----------------------------------------             x 100 pkt x 70 %

cena oferty badanej brutto (x)

Ocena punktowa w kryterium „Cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.

W ramach kryterium 1 oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 70 punktów.

3) Kryterium 2 „Doświadczenie personelu Wykonawcy, który skierowany zostanie do realizacji zamówienia” D

Kryterium 2 - „Doświadczenie personelu Wykonawcy, który skierowany zostanie do realizacji zamówienia” D – waga kryterium 30%

Kryterium 2 składa się z trzech podkryteriów:

- podkryterium 2.1 Doświadczenie kierownika budowy

- podkryterium 2.2. Doświadczenie kierownika robót elektrycznych

- podkryterium 2.3 Doświadczenie kierownika robót sanitarnych

PODKRYTERIUM 2.1.

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy posiada doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), przy realizacji 1 zadania polegającego w kierowaniu jedną budową (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2– otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy posiada doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), przy realizacji więcej niż 1 zadania polegającego w kierowaniu budową (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2– otrzyma za każde dodatkowe zadanie spełniające warunki opisane powyżej- 2 pkt.

Oferta Wykonawcy maksymalnie może otrzymać w tym podkryterium łącznie 10 pkt. W celu otrzymania 10 pkt, Wykonawca powinien wskazać, iż osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu łącznie 6 zadaniami polegającymi na kierowaniu budową (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 - każda.

Sposób przyznawania punktów:

1 zadanie = 0 pkt;

2 zadania = 0 pkt + 2 pkt = 2 pkt

3 zadania = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt = 4 pkt

4 zadania= 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2pkt = 6 pkt

5 zadań = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2 pkt+ 2 pkt = 8 pkt

6 zadań = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2 pkt+ 2 pkt + 2 pkt = 10 pkt

PODKRYTERIUM 2.2.

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika robót elektrycznych posiada doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika na stanowisku co najmniej kierownika robót elektrycznych na jednej budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 – otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika robót elektrycznych posiada doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika na stanowisku co najmniej kierownika robót elektrycznych na więcej niż jednej budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 – otrzyma za każde dodatkowe zadanie spełniające warunki opisane powyżej- 2 pkt.

Oferta Wykonawcy maksymalnie może otrzymać w tym podkryterium łącznie 10 pkt. W celu otrzymania 10 pkt, Wykonawca powinien wskazać, iż osoba wskazana na stanowisko Kierownika robót elektrycznych posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu łącznie 6 zadaniami polegającymi na kierowaniu robotami elektrycznymi w budowie obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 - każda.

Sposób przyznawania punktów:

1 zadanie = 0 pkt;

2 zadania = 0 pkt + 2 pkt = 2 pkt

3 zadania = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt = 4 pkt

4 zadania= 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2pkt = 6 pkt

5 zadań = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2 pkt+ 2 pkt = 8 pkt

6 zadań = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2 pkt+ 2 pkt + 2 pkt = 10 pkt

PODKRYTERIUM 2.3.

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika robót sanitarnych posiada doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika na stanowisku co najmniej kierownika robót sanitarnych na jednej budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 – otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika robót sanitarnych posiada doświadczenie zawodowe obejmujące sprawowanie funkcji kierownika na stanowisku co najmniej kierownika robót sanitarnych na więcej niż jednej budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 – otrzyma za każde dodatkowe zadanie spełniające warunki opisane powyżej- 2 pkt.

Oferta Wykonawcy maksymalnie może otrzymać w tym podkryterium łącznie 10 pkt. W celu otrzymania 10 pkt, Wykonawca powinien wskazać, iż osoba wskazana na stanowisko Kierownika robót sanitarnych posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu łącznie 6 zadaniami polegającymi na kierowaniu robotami sanitarnymi w budowie obiektu kubaturowego, wraz z instalacjami, o kubaturze min. 12.000 m3 i o powierzchni użytkowej wynoszącej min. 2.500 m2 - każda.

Sposób przyznawania punktów:

1 zadanie = 0 pkt;

2 zadania = 0 pkt + 2 pkt = 2 pkt

3 zadania = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt = 4 pkt

4 zadania= 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2pkt = 6 pkt

5 zadań = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2 pkt+ 2 pkt = 8 pkt

6 zadań = 0 pkt + 2 pkt + 2 pkt + 2 pkt+ 2 pkt + 2 pkt = 10 pkt

W ramach oceny kryterium nr 2 Wykonawca może maksymalnie łącznie uzyskać 30 punktów.

Łączna liczba uzyskanych punktów wynikać będzie z sumy punktów uzyskanych w Kryterium nr 1 Cena oferty brutto oraz Kryterium nr 2 Doświadczenie personelu Wykonawcy, który skierowany zostanie do realizacji zamówienia.

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

# INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA,  W TYM ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego  podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Z powstępowania o zamówienie wyklucza się również wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali, że te warunki spełniają.

Oferta Wykonawcy wykluczonego nie jest brana pod uwagę w procesie oceny ofert wg kryteriów.

Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni dokumentów na wezwanie lub uzupełni je po wyznaczonym terminie lub uzupełnienia nie będą kompletne lub nie będą potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę – Wykonawca zostanie wykluczony.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Do określenia całkowitej ceny ofertowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Wykaz Cen” gdzie całkowita cena stanowi sumę cen za poszczególne elementy robót.

- „Wykaz Cen” powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi właśnie w zapytaniu ofertowym, załącznikach do niego, w tym w dokumentacji projektowej oraz w projekcie umowy.

- Krótkie opisy pozycji w „Wykazie Cen” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie i opisie przedmiotu zamówienia.

- Wyceniając poszczególne pozycje „Wykazu Cen”, należy odnosić się do umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (w tym dokumentacja projektowa) w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń.

- „Wykaz Cen” musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa.

- Podstawą płatności będzie ryczałt. Płatności będą dokonywane zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

- Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji tabeli „Wykaz Cen”.

- Wyceniony „Wykaz Cen” jest częścią dokumentów stanowiących integralną część umowy. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Wykazie Cen” jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją.

- Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.

- Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich niezbędnych do wykonania robót.

- Koszty ogólne obejmują m.in. koszty przygotowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy, koszty gwarancji i ubezpieczeń.

- Uwzględniając w cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane są częściowo lub w całości własnością Wykonawcy.

- Ceny podane w wycenionej tabeli „Wykaz Cen” muszą pokryć wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie.

- Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli „Wykaz Cen”, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót.

- Poszczególne wartości w „Wykazie Cen” należy podawać jako cenę netto. Powinny być one podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w „Wykazie Cen” – RAZEM NETTO.

Dla pozycji I Roboty budowlane należy najpierw wskazać ceny netto dla pozycji od 1 do 19, a następnie zsumować je i sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu I. ROBOTY BUDOWLANE.

Dla pozycji II Instalacje sanitarne wewnętrzne należy najpierw wskazać ceny netto dla pozycji od 1 do 9, a następnie zsumować je i sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu II. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE.

Dla pozycji III Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne należy najpierw:

- wskazać ceny netto dla pozycji od 1.1 do  do 1.8, a następnie zsumować je i sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE BUDYNKU;

- - wskazać ceny netto dla pozycji od 2.1 do  do 2.6, a następnie zsumować je i sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu 2. INSTALACJE TELETECHNICZNE;

- zsumować ceny netto wskazane w wierszach 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE BUDYNKU i 2. INSTALACJE TELETECHNICZNE,  a sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu III INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE.

Dla pozycji IV Instalacje sanitarne zewnętrzne należy najpierw wskazać ceny netto dla pozycji od 1 do 6, a następnie zsumować je i sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu IV. INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE.

Dla pozycji V Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne należy najpierw wskazać ceny netto dla pozycji od 1 do 4, a następnie zsumować je i sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ZEWNĘTRZNE.

Dla pozycji VI pzt zewnętrzne należy najpierw wskazać ceny netto dla pozycji od 1 do 3, a następnie zsumować je i sumę wpisać w kolumnie 3 w wierszu VI. PZT.

SUMĘ POZYCJI OD I DO VI NALEŻY WPISAĆ W WIERSZU RAZEM NETTO, W KOLUMNIE 3, A NASTĘPNIE PRZEPISAĆ DO OFEROWANEJ CENY ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, USTALAJĄC WCZEŚNIEJ WARTIOŚĆ PODATKU VAT ORAZ CENĘ BRUTTO.

Wszystkie ceny w „Wykazie Cen” należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cena podana w ofercie powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wraz z podatkiem VAT, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wskazana w formularzu ofertowym wartość netto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty oraz w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej oraz postanowień dotyczących zmiany umowy, a wskazanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

- Cena ofertowa podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 22 powyżej.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, którego usługa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

- Zamawiający może dokonać poprawek oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie Wykonawcy. Dokonując takich poprawek w pierwszej kolejności należy ustalić czy cena oferty zawiera elementy składowe netto. Tylko w takim przypadku można dokonać przeliczenia ceny oferty, gdy znane są jej elementy składowe wskazane w cenie netto. Nie można zmieniać stawki podatku VAT. Dokonując takich poprawek należy zastosować konsekwencję przyjętych obliczeń nawet wtedy, gdy prowadzi do zmian ceny oferty.

W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonanych poprawkach.

Wykonawca może wnieść w ciągu 3 dni sprzeciw do Zamawiającego w przedmiocie poprawek. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert i zostanie uznana za odrzuconą.

Korespondencja w tym zakresie odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej w ogłoszeniu oraz w ofercie Wykonawcy.

# RAŻĄCO NISKA CENA

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

1)	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

- Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:

1)	zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

2)	wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

3)	oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

4)	zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

5)	zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

6)	zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

7)	zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

8)	wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

- Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz 
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

# SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

    - Oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony 
i podpisany przez Wykonawcę,

- Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

- Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty oraz

- Załącznik nr 4 Wykaz personelu Wykonawcy

- W przypadku Wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza terenem RP – dokument rejestrowy Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Wykonawców z terenu RP.

    - Wykonawca może złożyć wraz z ofertą, inne, niż wskazane powyżej załączniki wg własnego wyboru.

    - Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej i wyłącznie w Bazie konkurencyjności w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r.

    - Oferty złożone po terminie, oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego oraz oferty wykonawców wykluczonych z postępowania nie będą brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert – zostaną odrzucone. Oferty, które nie będą zawierać wszystkich wymaganych elementów – zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego. Oferty, których wartość zostanie uznana za rażąco niską lub co do których ceny lub kosztu nie zostały udzielone wyjaśnienia lub udzielone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają ceny - zostaną odrzucone.

    - Wykonawca może dokonać zmian w złożonej ofercie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Instrukcje dot składania ofert, zakładania konta znajdują się w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin

    - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub uzupełnienia braków w złożonej ofercie, ale wyłącznie takich, które zostały określone w sekcji zapytania ofertowego dot warunków udziału w postępowaniu lb takich, które po uzupełnienie nie spowodują zmiany treści złożonej oferty. W przypadku braku zapisów kluczowych w ofercie, których nie można uzupełnić, bowiem zmienią treść oferty już po złożeniu, oferta zostanie odrzucona bez wezwania do uzupełnienia.

    - Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim.

# INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania - zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym czasie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Okres związania ofertą wynosi 60 dni (termin liczony od daty, w której upływa termin składania ofert).

- Wykonawcy mogą zadawać pytania WYŁĄCZNIE przez Bazę konkurencyjności. Odpowiedzi będą udzielane przez Zamawiającego także w Bazie konkurencyjności. W przypadku wpływu zapytania na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert, zostanie pozostawione bez odpowiedzi. Wszelkiego rodzaju sugestie czy pisma dotyczące zmiany opisu przedmiotu zamówienia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, bowiem nie będą stanowić pytań dot. wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

- Wykonawcy mogą składać oferty WYŁĄCZNIE  poprzez Bazę konkurencyjności. Złożenie oferty w inny sposób nie będzie wiążące i nie zostanie uznane za skuteczne złożenie oferty.

# WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw/usług objętych przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

- w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- gdy zaistnieje konieczność zamiany pracownika skierowanego do realizacji zamówienia, a wskazanego w formularzu oferty - na innego pracownika – w takim przypadku nowy pracownik musi spełnić minimalne wymagania, jakie wskazano w tym zapytaniu ofertowym;

- w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem lub wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- opóźnienia w realizacji dostawy/usługi z przyczyn technicznych lub technologicznych,

- wystąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły wyższej),

- przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót.

Wykonawca jest zobowiązany informować Inwestora i Inwestora Zastępczego, w terminie 5 dni roboczych od ich wystąpienia, o wszelkich zdarzeniach niezależnych lub zależnych od Wykonawcy, które mają lub mogą mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych w Harmonogramie Realizacji lub Dat Kluczowych, w tym także powstałych w wyniku działań Inwestora, pod rygorem utraty prawa do żądania przedłużenia poszczególnych terminów wykonania Robót i terminu końcowego wykonania Robót, jak również odpowiada za wszystkie skutki tymi zdarzeniami spowodowane.

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne;

- termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu także w następujących przypadkach:

- wstrzymania przez Wykonawcę robót na żądanie Przedstawiciela Inwestora, chyba że wstrzymanie to nastąpiło wskutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub zawieszenia Robót;

- wydania przez sądy lub organy administracji aktów administracyjnych podlegających wykonani, a nakazujących wstrzymanie robót lub wstrzymujących wykonalność lub usunięcie pozwolenia na budowę z obrotu prawnego, jeżeli wydanie takich aktów nastąpiło na skutek okoliczności nie  zawinionych przez Wykonawcę.

W przypadkach opisanych w punktach powyżej przedłużenie czasu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o okres wstrzymania robót.

- terminy II i III Daty Kluczowej mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur powietrza niższych niż - 10°C mierzonych o godz.7.00 w porze rannej na poziomie gruntu, w okresie dłuższym niż 5 kolejnych dni roboczych, potwierdzonych przez lokalny oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – w takim przypadku szóstego dnia roboczego, o ile nie nastąpi wzrost temperatury, Wykonawca uprawniony będzie do przerwania wykonywania robót budowlanych na zewnątrz, z wyjątkiem tych robót, dla których temperatura niższa niż - 10°C nie stanowi przeszkody. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił [***] dni niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym niskich temperatur wskazanych powyżej, czy silnego wiatru powyżej [***] m/s  Harmonogramie Realizacji

- zmiany parametrów przedmiotu umowy – w sytuacji aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

- w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe;

k) 	w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o: zaniechaniu części robót, wykonaniu robót zamiennych, wykonaniu robót dodatkowych i/lub zmianach optymalizacyjnych.

- Ustala się, iż stan pandemii/epidemii Covid 19, lub stan zagrożenia pandemią/epidemią Covid 19 nie będzie okolicznością, na którą Wykonawca może powołać się jako uzasadniającą przedłużenie terminów określonych w Umowie, lub uzasadniających brak winy Wykonawcy w niedotrzymaniu terminów.

- Zamawiający może zawiesić w części lub całości wykonywanie Robót przez Wykonawcę, na podstawie odpowiedniego pisemnego zawiadomienia.

- W razie zawieszenia wykonywania robót:

a) 	w przypadku, gdy zawieszenie trwa dłużej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni Wykonawca będzie uprawniony do zwaloryzowania kosztu realizacji Robót w części pozostałej do wykonania, wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych produkcji budowlano-montażowej publikowanym przez GUS za ten kwartał roku, w którym przewidziany jest Termin Daty Kluczowej nie więcej jednak niż o 3 %,

b) 	Zamawiający zobowiązuje się pokryć uzgodnione koszty zabezpieczenia części Robót wykonanych do dnia zawieszenia.

6) 	W związku z zawieszeniem przez Zamawiającego wykonywania Robót, termin Odbioru Końcowego, na wniosek Wykonawcy może zostać przesunięty o okres nie dłuższy niż okres trwania zawieszenia.

7) 	zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.

# Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane jako „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  CEJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Fabryczna 17, 53-609 Wrocław;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/ZO/2023 prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Tajemnica przedsiębiorstwa

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020, poz. 1913). Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny netto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej formie – w pieniądzu.

- Zabezpieczenie Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 80 1140 1140 0000 4870 5800 1014 z dopiskiem: „Budowa CBR”.

- Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 5% wartości umowy netto.

- Kwota, o której mowa w ust. 7, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

………………………………………

Podpis Zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

- Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3

- Wykaz personelu Wykonawcy – załącznik nr 4