IP.042.1.2024.IB

ROZEZNANIE CENOWE

Urszulin, dn.19.01.2024 r.

Gmina Urszulin

Ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulinie

NIP 565-14-43-296, REGON 110197871

Nr telefonu/faksu: 82/5713 024, 82/5713 001

E-mail: sekretariat@urszulin.eu

Osoba do kontaktu: Izabela Bartniczuk, tel. (82) 592 00 17

W ramach przygotowania do realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin – etap II”

Zwracamy się z prośbą do złożenia oferty na realizację zamówienia dla wydatków na usługę: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach inwestycji pn. ”Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin – etap II” na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) w miejscowości Wytyczno - wieś z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wytyczno – Kochanowskie (przejście pod drogą krajową DK 82) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) w msc. Wytyczno- Kochanowskie o łącznej długość sieci ok. 7  km.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wraz z uwzględnieniem budowy przydomowych przepompowniami ścieków w ilości ok. 5 sztuk z niezbędnymi uzgodnieniami a w szczególności :

- Sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych.

- Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt.

- Pozyskanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów.

- Wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, operatów wodnych, prawomocnych pozwoleń, decyzji, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.

- Ustalenie właścicieli nieruchomości i uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane poprzez zawarcie umów o ustanowienie służebności przesyłu.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

- Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (PDF, DOC i DWG) na nośniku CD.

Główny kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin realizacji usługi:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzi konflikt interesów, na zasadach określonych w Rozdziale VI Rozeznania cenowego, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w  powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci ok. 7 km.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, Wykonawca składa wraz z ofertą Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozeznania cenowego, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług (np. referencje, protokoły odbioru, itp.).

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie spełniał przedmiotowy warunek.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
 w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
 w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IV. Konflikt interesów

- O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których zachodzi konflikt interesów.

- Przez konflikt interesów, o którym mowa w ust. 1, rozumie się istnienie albo wpływ powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy a osobami, które w imieniu Zamawiającego biorą udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania lub mogących wpłynąć na wynik postępowania (mają bezpośrednio lub pośrednio interes finansowy, ekonomiczny lub interes osobisty) na bezstronność postępowania.

- Powiązania osobowe lub kapitałowe, o których mowa w ust. 2, polegają na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego;

- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem.

- W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania, stosowne oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 – „Konflikt interesów”.

V. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

- Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodna co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:

Kryterium – cena- 100%

Punkty przyznane  za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

Cena najkorzystniejsza / cena badana x 100 (max ilość punktów możliwych do otrzymania)

Wykonawca oblicza kwotę wynagrodzenia brutto za całość usługi.

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – „Projekt umowy”. Zamawiający przewiduję możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

1a)	w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót, maksymalnie o czas trwania wymienionych okoliczności;

b)	w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, aby zapewnić zgodność przedmiotu umowy z tymi przepisami, o czas niezbędny Wykonawcy do wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji;

c)	zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, z uwzględnieniem terminów przewidzianych prawem oraz wewnętrznymi aktami organizacyjnymi podmiotów uprawnionych do ich wydania;

d)	konieczności dokonania korekt w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w § 1 umowy lub realizowanym rozwiązaniu projektowym w zakresie wynikających ze zmiany oczekiwań Zamawiającego wynikającej z okoliczności od niego niezależnych w szczególności związanych z czynnikiem społecznym lub ze zmiany stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), o czas potrzebny wykonanie przez wykonawcę dodatkowych czynności lub wstrzymania wykonywania przedmiotu zamówienia na czas dokonania korekt o których mowa w zdaniu pierwszym;

e)	konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności z osobami niebędącymi stronami umowy, za przeprowadzenie których odpowiada Zamawiający, jeżeli są one niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, o czas trwania konsultacji a ich wykonanie okazało się konieczne podczas realizacji umowy. O konieczności przeprowadzenia ustaleń Zamawiający jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Wykonawcę;

f)	w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania wykonywania usługi, o czas przez który usługa nie była wykonywana;

g)	w przypadku zmian dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych czynności, jeżeli czynności tych Wykonawca nie mógł zrealizować w pierwotnym terminie wykonania umowy.

2)	zmiany w zakresie płatności-wynagrodzenia w przypadku:

a)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

b)	zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

3)	zmian kadrowych w przypadku:

a)	zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.

b)	zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych;

4)	pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a)	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

b)	nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych;

c)	innych ważnych powodów.

Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

VII. Miejsce i termin składania ofert

- Oferty można przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, dostarczyć osobiście lub przesłać czytelny skan oferty pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@urszulin.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2024 r. do godz. 14.00. W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Rozeznanie cenowe - ”Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach inwestycji pn. ”Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin – etap II” na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) w miejscowości Wytyczno”. - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (82) 592 00 17  w godzinach pracy Urzędu Gminy.

VIII. Oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów.

- Wykaz usług.

IX. Załącznik do Rozeznania cenowego:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 - Zakres projektowanej sieci kanalizacyjnej.

- Załącznik nr 3 – Wykaz usług.

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów.

- Załącznik nr 5 – Projekt umowy.