UMOWA NR ………………………..

o roboty budowlane

zawarta w dniu …………………………… roku w  pomiędzy:

Odlewnia „KAW-MET” Marek Kawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Zadąbrowie 311, (37-716 ORŁY), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000960135, nr NIP: 795-256-84-15, nr Regon 521473146, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł (opłacony w całości),

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Odlewnia KAW-MET”, reprezentowaną przez:

Marek Kawiński – Prezes Zarządu

a

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „…”,  reprezentowanym przez:

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”,

Zważywszy na wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia

Zapytania ofertowego nr 1/2024/FENG/KAWMET dotyczącego budowy hali magazynowej wolnostojącej o powierzchni  2000 m2 oraz  rozbudowy istniejącej hali poprzez dobudowanie hali magazynowej przylegającej o powierzchni 990 m2 w Zadąbrowiu,  gmina Orły dla potrzeb realizacji projektu pn. „Konwersja materiałowo-konstrukcyjna elementów pracujących 
w podwyższonych temperaturach wraz z wdrożeniem innowacyjnej technologii uszlachetniania ciekłego żeliwa w formie odlewniczej”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART.

Strony niniejszym zawierają Umowę o następującej treści

§ 1.

Przedmiot Umowy – opis realizacji Inwestycji

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali magazynowej wolnostojącej o powierzchni 2000 m2 oraz rozbudowie istniejącej hali poprzez dobudowanie hali magazynowej przylegającej o powierzchni 990 m2 w Zadąbrowiu,  gmina Orły dla potrzeb realizacji projektu pn. Konwersja materiałowo-konstrukcyjna elementów pracujących w podwyższonych temperaturach wraz z wdrożeniem innowacyjnej technologii uszlachetniania ciekłego żeliwa w formie odlewniczej, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (dalej: Inwestycja).

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do wykonania całego Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, jej załączników, a w szczególności z Decyzją 
o pozwoleniu na budowę -– decyzja nr 324/2023 z dnia 02.10.2023 r., ewentualnym zamiennym pozwoleniem na budowę, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją przetargową do niniejszej Umowy, Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy (w zakresie w jakim oferta ta nie pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Umowy), jak również zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, uwagami Zamawiającego, zgłoszonymi na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego, przepisami BHP i ppoż. oraz innymi normami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami technologicznymi i warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz z zasadami sztuki 
i wiedzy budowlanej.

- Przedmiotem Umowy jest także koordynacja prac i robót oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych na wszystkie rodzaje przyłączy, wykonanie Projektu Wykonawczego oraz pozostałych potrzebnych projektów Inwestycji obejmującej Przedmiot Umowy, 
w szczególności budowę i rozbudowę hal na działce nr ew. 289/7 w Zadąbrowiu, gmina Orły, powiat przemyski, woj. Podkarpackie, przeznaczonych do przechowywania wyrobów gotowych i półproduktów tj.:

- budowę wolnostojącej hali o powierzchni 2000 m2 o wysokości w kalenicy 9,70 m,

- rozbudowę istniejącej hali poprzez dobudowanie do niej hali jednospadowej 
o powierzchni 990 m2 o wysokości w kalenicy 6,32 m.

Charakterystyczne parametry projektowanych hal:

Hala magazynowa wolnostojąca:

- Powierzchnia zabudowy – 3 050,0 m2,

- Powierzchnia użytkowa – 2 961,0 m2,

- Kubatura całkowita – 67 014,8 m3,

- Kubatura ogrzewana (biurowa i socjalna) – 200 m3,

- Szerokość budynku – 54,67 m,

- Długość budynku – 90,34 m,

- Wysokość budynku – 13,20 m,

- Wysokość kalenicy – 9,70 m,

- Wysokość okapu – 7,5 m,

- Kąt spadku dachu – 10,0o

- Otwory bramowe – 6,

- Maksymalna ilość kondygnacji – 1.

Rozbudowa istniejącej hali o halę magazynową:

- Powierzchnia zabudowy – 998,6 m2,

- Powierzchnia użytkowa – 978 m2,

- Kubatura całkowita – 6 211,2 m3,

- Szerokość budynku – 15,05 m,

- Długość budynku – 66,42 m,

- Wysokość budynku – max. 7,00 m,

- Wysokość kalenicy – 6,32 m,

- Wysokość okapu – 5,00 m,

- Rozstaw ram głównych – 6,00 m,

- Kąt spadku dachu – 10,0o

- Maksymalna ilość kondygnacji – 1.

- Roboty budowlane będą zrealizowane w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego Projekt Wykonawczy opracowany przez Wykonawcę.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty objęte Przedmiotem Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz we współpracy z Innymi Podmiotami, tak, aby roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz w terminach określonych 
w  Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 5.

- Charakterystyka Inwestycji zawarta jest w dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji przetargowej, która zostanie uszczegółowiona w Projekcie Wykonawczym przez Wykonawcę z uwzględnieniem treści Załącznika nr 1. Oznacza to, że zaakceptowane przez Zamawiającego uszczegółowienie, rozwinięcie i modyfikacje dostarczonej dokumentacji 
w tym w szczególności w Projekcie Wykonawczym, nie wykraczające poza zakres określony w Załącznikach nr 1 i nr 2, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i sztuki budowlanej, nie będzie rozumiane jako zmiana charakterystyczna, a co za tym idzie zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę obejmuje sporządzenie Projektów Wykonawczych oraz innych dokumentów potrzebnych do realizacji Inwestycji, a także wykonanie Robót oraz dostawę Urządzeń, Wyrobów i Wyposażenia w zakresie i standardzie opisanym w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy, i pozwalającym na realizację Inwestycji, uzyskanie stosownych decyzji umożliwiających korzystanie z Inwestycji, w tym dopuszczenie Inwestycji do użytkowania i obejmuje w szczególności:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- wykonanie utwardzenia terenu zgodnie z planem zagospodarowania,

- wykonanie fundamentów, posadzek przemysłowych, konstrukcji stalowej, konstrukcji żelbetowej,

- prace murowe i wykończeniowe,

- wykonanie Elewacji i płyty warstwowych,

- pokrycie dachu – płyta warstwowa z rdzeniem PIR,

- stolarki, bram, pozostałe roboty związane ze stolarką,

- wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych,

- wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji do części sanitarnej ,

- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych oraz systemów instalacyjnych (w tym instalacji przeciwpożarowej, uziemiającej/odgromowej) w zakresie zgodnym z Umową, OPZ, oraz niezbędnych prac i czynności, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym w takim zakresie, aby ich efekty uzyskały zakładane w Umowie, Dokumentacji projektowej i obowiązujących normach parametry 
i funkcje oraz aby odpowiednie władze (organy) wydały Pozwolenie na użytkowanie Inwestycji.

- w zakresie wykonanych Robót, uzyskanie pozytywnych opinii służb Państwowych, wymaganych Prawem budowlanym oraz wszelkich niezbędnych dokumentów warunkujących uzyskanie na rzecz Zamawiającego, Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z zastrzeżeniem że Wykonawca nie odpowiada za nieuzyskanie powyższych decyzji i pozwoleń lub opóźnienie w ich uzyskaniu w zakresie w jakim nastąpiło ono z powodu nieterminowego działania organów służb państwowych, gestorów mediów, o ile w terminie podjął wszelkie możliwe działania w celu ich uzyskania, a także w przypadku, gdy nastąpiło to z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Zamawiającego oraz podmioty działających na jego bezpośrednie zlecenie,

- przedstawienie Zamawiającemu wzorców (próbek) elementów budowlanych 
i instalacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonych Robót,

- wykonanie wszelkich niezbędnych Robót związanych z zabezpieczeniem przed wilgocią, utratą ciepła, wibracjami, hałasem, zabrudzeniem, zniszczeniem lub innymi czynnikami destrukcyjnymi, w tym biologicznymi zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz, w sposób zabezpieczający majątek Zamawiającego lub osób trzecich i jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów Inwestycji,

- zagospodarowane terenu i układu drogowego,

- zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie oraz koordynacja Robót prowadzonych przez Podwykonawców, a także koordynacja robót prowadzonych przez Inne Podmioty z własnymi Robotami oraz nadzór nad BHP w tym zakresie, tak, aby Roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz w terminach określonych 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 5 w okresie realizacji Robót zleconych w ramach niniejszej Umowy i zgodnie z § 16. Zmiany Robót jako roboty dodatkowe lub zamienne,

- przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności zmierzających do zabezpieczenia prawidłowej obsługi obiektów zrealizowanych w ramach Inwestycji 
w okresie gwarancyjnym oraz w okresie rękojmi w zakresie Przedmiotu Umowy,

- wykonanie Projektów Wykonawczych, warsztatowych oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca jest projektantem w zakresie Projektu Wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej, za które ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (zweryfikowania) otrzymanej Dokumentacji projektowej pod kątem kompletności, zgodności z przepisami prawa oraz pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Ewentualne grzywny, mandaty, i kary lub temu podobne, nałożone przez organy kontrolne nałożone z tego tytułu obciążają Wykonawcę, a w przypadku nałożenia ich na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikającej z ich nałożenia; W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braków, błędów czy też wad w przekazanej Dokumentacji projektowej zobowiązany jest on do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania danego dokumentu, a jeżeli Wykonawca był w posiadaniu danego dokumentu przed dniem podpisania niniejszej Umowy, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu co najmniej dzień przed podpisaniem niniejszej Umowy. Powyższe nie ogranicza prawa Wykonawcy do zgłoszenia braków, błędów lub wad w przypadku stwierdzenia ich na późniejszym etapie realizacji. Strony potwierdzają, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za błędy projektowe w przekazanej mu Dokumentacji projektowej, o ile powiadomił o nich Zamawiającego w powyższym terminie. Strony ustaliły, że jeżeli Zamawiający nie narzucił w jakimś elemencie standardów technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania Zamawiającemu do jego decyzji rozwiązania odpowiadającego standardowi Inwestycji i spełniającego przepisy prawa budowlanego. Ponadto Wykonawca:

- będzie prezentował i konsultował proponowane rozwiązania z Zamawiającym i dokona ewentualnych poprawek lub zmian na podstawie wniosków Zamawiającego, zwłaszcza związanych z wyborem dostawców, producentów materiałów i wyposażenia oraz 
z kwestiami cenowymi, eksploatacyjnymi i funkcjonalnymi, przy czym takie zmiany na wniosek Zamawiającego nie oznaczają ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za Projekt Wykonawczy i wykonanie Przedmiotu Umowy, chyba, że Wykonawca nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania mu takiego wniosku przez Zamawiającego, pisemnie wyrazi sprzeciw w odniesieniu do proponowanej przez Zamawiającego zmiany 
i należycie go uzasadni, zaś Zamawiający nie odrzuci takiego sprzeciwu, jak również 
w przypadku, w którym wnioski Zamawiającego będą sprzeczne z przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami projektowania, a o powyższym fakcie Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania danego wniosku od Zamawiającego,

- uzgodni Projekt Wykonawczy i pozostałe projekty branżowe potrzebne do realizacji Inwestycji z odpowiednimi rzeczoznawcami (w szczególności BHP, sanitarnym i ppoż.) zgodnie z obowiązującymi przepisami, i będzie współpracował z właściwymi organami, 
o ile będzie to konieczne, w czasie trwania robót budowlanych oraz po ich zakończeniu ale przed Odbiorem Końcowym Inwestycji, w celu upewnienia się, że: przyjęte rozwiązania są prawidłowe i nie budzą zastrzeżeń,

- skoordynuje Dokumentację projektową wykonawczą międzybranżowo.

- Wykonawca podejmuje się wykonania całości robót budowlano - montażowych niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Dokumentacją projektową opisaną w § 7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza, przepisami polskiego prawa, zasadami wiedzy 
i sztuki budowlanej i postanowieniami Umowy. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych Wyrobów, Urządzeń oraz Wyposażenia w ramach Inwestycji, oraz do terminowego opracowania dokumentacji wykonawczej i projektów stanowiących elementy organizacji Terenu Budowy i technologii wykonania Robót oraz innych wymienionych w Umowie. Terminowe opracowywanie, o którym mowa powyżej, oznacza opracowanie dokumentacji i przedłożenie jej, wraz z niezbędnymi opiniami 
i uzgodnieniami, Zamawiającemu do zaakceptowania, nie później niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem odpowiednich elementów Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 20. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które przy dołożeniu należytej staranności, ocenianej z punktu widzenia profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy można było przewidzieć na podstawie weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, informacji pozyskanych na etapie procedury wyboru Wykonawcy, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych oraz wizji lokalnej Nieruchomości planowanej Inwestycji oraz Terenu Budowy, jak również tych, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej Umowy lub których konieczność była oczywista.

- Roboty wykonywane przez Inne Podmioty na odrębne zlecenie Zamawiającego będą prowadzone równolegle z Robotami realizowanymi przez Wykonawcę.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i odpowiedzialność takiej ich koordynacji z własnymi robotami, aby przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 5. Przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Innych Podmiotów a także za opóźnienia 
w zakresie w jakim zostały one spowodowane tymi działaniami bądź zaniechaniami o ile należycie wywiązał się ze wskazanego powyżej obowiązku koordynacji prac i pozostałych obowiązków wskazanych w Umowie.

- Za wszelkie sprawy związane z realizacją Umowy, a w szczególności dot. przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz dotyczące koordynacji robót Wykonawcy, dyscypliny pracy, przepisów prawa pracy, porządku w miejscu robót odpowiada wyznaczony przez Wykonawcę – Kierownik robót. Do pozostałych zadań Kierownika robót należą obowiązki określone 
w przepisach regulujących prawo budowlane. w szczególności w ustawie Prawo Budowlane. W przypadku niewywiązywania się przez kierownika budowy z jego obowiązków, Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy i wskazania nowej osoby na jej miejsce.

- Wykonawca zaplanuje i wykona roboty w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zamawiającego i wykonywanie prac Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa, że działania Wykonawcy zakłócą funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zamawiającego lub spowodują zakłócenia lub opóźnienia w pracach wykonywanych przez Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców lub Inne Podmioty, kolejność, zakres, sposób i czas działań naprawczych określi Zamawiający.  Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenia finansowe w tym odszkodowawcze.

- Ponadto Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- zapoznał się z Terenem Budowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do panujących tam warunków i tym samym wyklucza możliwość wniesienia ze swej strony roszczeń z tytułu tych warunków lub późniejsze powoływanie się na niezrozumienie lub niewiedzę, w tym w szczególności roszczeń o wydłużenie Okresu Realizacji Robót, podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego lub o wynagrodzenie dodatkowe. Powyższe nie dotyczy zagadnień takich jak odkrycia archeologiczne, zanieczyszczenia, odkrycia saperskie, szczątki ludzkie, niezinwentaryzowane instalacje, warunki gruntowe różniące się od zawartych w OPZ etc.,

- posiada znajomość ogólnych i  szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zamówieniem i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki;

- zapoznał się i zweryfikował Dokumentację przetargową, będącą Załącznikiem nr 2, 
i w jego ocenie Dokumentacja przetargowa jest wystarczająca i kompletna do wykonania przedmiotu Umowy. Strony potwierdzają, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za błędy, braki lub wady Dokumentacji przetargowej, o których poinformował Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego Dokumentacji przetargowej, a które wynikają z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca był w posiadaniu Dokumentacji przetargowej przed dniem podpisania niniejszej Umowy, nie jest odpowiedzialny za błędy, braki lub wady tej dokumentacji, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których poinformował Zamawiającego nie później niż na dzień przed podpisaniem niniejszej Umowy W związku z powyższym wyklucza się możliwość wniesienia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń o wydłużenie Okresu Realizacji Robót, podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego lub o wynagrodzenie dodatkowe w związku z wykonaniem prac nieujętych w Dokumentacji projektowej lub spowodowanych brakami w tej dokumentacji; z wyłączeniem błędów i wad projektowych,

- posiada wiedzę, doświadczenie oraz środki osobowe i majątkowe konieczne do należytej realizacji Umowy,

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac;

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zamówienia;

- oferowane przez Wykonawcę materiały i sprzęt są zgodne z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym;

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak również dysponuje niezbędnym i wykwalifikowanym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy;

- jest świadomy, że zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymaganiami BHP i ppoż., w tym oznaczenie i zabezpieczenie miejsca robót oraz przynależnych do miejsca robót ciągów komunikacyjnych, wykonanie wszelkich prac związanych z organizacją placu budowy, a także realizacja umowy bez zakłóceń dla Zamawiającego, Innych Podmiotów lub osób trzecich;

- osoby wykonujące pracę przy realizacji Przedmiotu Umowy będą posiadały ważne 
i zgodne z prawem umowy o pracę z Wykonawcą lub umowy zlecenia, a w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub w przypadku dalszego podwykonawstwa, Wykonawca zweryfikuje fakt posiadania przez pracowników podwykonawcy i pracowników dalszych podwykonawców wykonujących prace przy realizacji przedmiotu Umowy, ważnych i zgodnych z prawem umów o pracę lub umów zlecenia; Wykonawca oświadcza, że zarówno jego pracownicy, jak i pracownicy podwykonawców i dalszych podwykonawców, wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia nie będą prowadzić działalności gospodarczej, a Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za działanie lub zaniechanie takich osób jak za swoje własne.

§ 2.

Roboty, Wyroby, Urządzenia, Wyposażenie, Sprzęt oraz Dokumentacja niezbędne dla realizacji Inwestycji

      - Na potrzeby Dokumentacji projektowej oraz niniejszej Umowy przez:

- Wyposażenie - rozumie się nowe, nieużywane, wyposażenie Inwestycji w zakresie i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej określonej w niniejszej Umowie,

- Wyroby – rozumie się nowe, nieużywane, materiały i elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń i Wyposażenia, które mają być dostarczone i wykorzystane przy realizacji Robót, a posiadające parametry techniczno – użytkowe zgodne z Dokumentacją projektową, w tym postanowieniami niniejszej Umowy, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz obowiązującymi normami,

- Urządzenia – rozumie się nowe, nieużywane, maszyny przewidziane do wbudowania lub zainstalowania w ramach realizacji przedmiotu Umowy, a które wbudowane lub zainstalowane stanowią Roboty w zakresie i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej określonej w niniejszej Umowie,

- Sprzęt – rozumie się maszyny nie przeznaczone do trwałego wbudowania lub montażu, służące do realizacji Robót objętych Umową,

- Roboty o Efektach Trwałych – rozumie się działania w ramach realizacji Inwestycji wiążące się z powstawaniem trwałych efektów.

- Roboty o Efektach Tymczasowych – rozumie się działania pomocnicze, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji Inwestycji, i których koszt został uwzględnione w Wynagrodzeniu.

- Roboty – rozumie się traktowane łącznie Roboty o Efektach Trwałych oraz Roboty o Efektach Tymczasowych wykonywane w związku z realizacją Inwestycji.

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) rozumie się Dokumentacje przetargową, tj. 
w szczególności: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy, Projekt Budowlany, ewentualny zamienny projekt budowlany, Projekt Techniczny, Projekty dodatkowe lub uzupełniające opisy elementów składowych Umowy, niniejsza Umowa wraz z załącznikami, w zakresie w jakim definiują zakres zamówienia, opisując zakres robót 
i elementy, jakie należy ująć w cenie ofertowej.

- Projekt Wykonawczy rozumie się uszczegółowienie projektu budowlanego i Dokumentacji przetargowej, do którego wykonania zobowiązany jest Wykonawca w ramach Umowy, opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i Dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem: warunków zatwierdzenia, warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz szczegółowych wytycznych zawartych w OPZ w tym Dokumentacji przetargowej. Projekt Wykonawcy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Projekt Techniczny rozumie się dokumentacje, stanowiącą uszczegółowienie Projektu Budowlanego w zakresie niezbędnym dla zgłoszenia do PINB rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy, będący częścią Dokumentacji przetargowej.

- Pozwolenie na użytkowanie Inwestycji rozumie się decyzję administracyjną, która zostanie uzyskana przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy, lub inny przewidziany prawem dokument uzyskany przez Wykonawcę, pozwalający Zamawiającemu na użytkowanie Inwestycji zgodnie z Umową, Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz ewentualnym zamiennym pozwoleniem na budowę.

      - Wykonawca zapewni na swój koszt wszelkie usługi, Wyroby, Urządzenia, Wyposażenie oraz Sprzęt niezbędny dla realizacji i zakończenia Robót. Wszystkie Wyroby, Urządzenia 
i Wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót muszą:

- być nowe, nieużywane, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w Umowie, w tym w Dokumentacji projektowej, a także w przepisach obowiązującego w prawa. W przypadku braku w Dokumentacji projektowej, Umowie lub w załącznikach do niej ich opisu, Wykonawca jest zobowiązany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, przesłać Zamawiającemu wyczerpującą informację określającą proponowane rozwiązania. Zamawiający dokona akceptacji w terminie 7 Dni roboczych od daty potwierdzonego dostarczenia wspomnianych informacji lub w innym uzgodnionym z Wykonawcą terminie,

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, do akceptacji Zamawiającemu, próbki materiałów wykończeniowych oraz modelowe rozwiązania elewacji, wykonane w sposób i w warunkach docelowego użytkowania,

- posiadać wymagane przepisami prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- być na żądanie Zamawiającego poddawane próbom wymaganym przez obowiązujące normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub proponowanym przez Wykonawcę.  W celu przeprowadzenia próby, testu lub badania Wykonawca na swój koszt zapewni obsługę, dopływ energii, paliwo, sprzęt oraz inne instrumenty niezbędne do przeprowadzenia badania, a także dostarczy próbki materiałów, które zamierza wykorzystać, przy realizacji robót. Wyroby lub Urządzenia, w stosunku, do których Zamawiający zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Zamawiającego.

      - Wykonawca jest zobowiązany przygotować poddawane próbie, testowi lub badaniu Wyposażenie, Sprzęt, Wyroby oraz Urządzenia, a także zapewnić na własny koszt wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty, usługi, surowce i sprzęt pomiarowy. Dotyczy to również materiałów wykończeniowych wyspecyfikowanych w dokumentacji.

      - Termin i miejsce wykonania próby, testu lub badania Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku nie przybycia Zamawiającego w uzgodnionym terminie, Wykonawca może przeprowadzić zaplanowaną próbę, test lub badanie samodzielnie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyników badania.

      - Koszty przeprowadzenia wszelkich prób, testów oraz badań ponosi Wykonawca 
z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

      - W przypadku, gdyby próba, test lub badanie, którego zażąda Zamawiający wbrew stanowisku Wykonawcy nie wchodziła w zakres prób, do przeprowadzenia których Wykonawca jest zobowiązany na mocy obowiązujących w Polsce przepisów prawa uzgodnione przez Strony koszty przeprowadzenia próby, testu lub badania obciążać będą Zamawiającego z wyjątkiem ustaleń ust. 7.

      - Przy różnicach zdań dotyczących cech Wyposażenia, Sprzętu,  Wyrobów oraz Urządzeń, dla których istnieją obowiązujące procedury kontrolne, a także w sprawach dotyczących dopuszczalności lub przydatności metod lub sprzętu wykorzystywanego przy przeprowadzaniu prób, testów i badań, Zamawiający może zlecić wykonanie próby, testu lub badania do urzędowo uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakładu badawczego. Jego ustalenia są wówczas obowiązujące dla Stron, a koszty ponosi Strona, której stanowisko zostało podważone.

      - Wyroby, Sprzęt, Urządzenia i Wyposażenie, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie odpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę.  Jeżeli to nie nastąpi pomimo wezwania 
z wyznaczeniem 14 dniowego terminu mogą zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

      - Wykonawca obowiązany jest do czasu Odbioru Końcowego chronić przed uszkodzeniem 
i kradzieżą wykonane Roboty oraz wykonane lub zamontowane Wyposażenie, Sprzęt,  Wyroby oraz Urządzenia. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zgłoszeniem Inwestycji do Odbioru Końcowego wszystkie atesty, świadectwa i certyfikaty, dokumenty DTR, aprobaty techniczne zainstalowanych materiałów i Urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, eksploatacji oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostaną sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone.  Jako element dokumentacji powykonawczej zostaną dostarczone w terminach i ilości egzemplarzy określonych w § 7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca wykona z należytą starannością i zakończy całość Robót objętych Inwestycją 
w sposób umożliwiający prawidłowe i zgodne z prawem użytkowanie obiektów uzyskanych 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz zapewniający uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, obejmujące całość Inwestycji.

      - Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni nadzór techniczny, robociznę, Wyroby, Urządzenia, Wyposażenie oraz wszelkie inne usługi i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym niezbędne do wykonania i zakończenia Robót, a także usunięcia wszelkich wad 
i usterek.

      - Wykonawca wykona, niezbędne rysunki montażowe i warsztatowe dla rozwiązań będących przedmiotem Inwestycji. Projekty Wykonawcze będą opracowane przez Wykonawcę we wszystkich fazach budowy oraz uzyskane będą przez niego niezbędne opinie, uzgodnienia 
i decyzje.

      - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z Umowy, ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w prawa.

      - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie badania i analizy specjalistyczne, wymagane przez obowiązujące przepisy, niezbędne do prowadzenia kontroli, zakończenia 
i odbioru robót oraz uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na Terenie Budowy Wyroby, Urządzenia, Wyposażenie, Sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi 
w Polsce przepisami oraz obowiązującymi normami. Wbudowane Wyroby, Urządzenia oraz Wyposażenie będą nowe, nieużywane i o jakości nie niższej niż określona w specyfikacjach stanowiących część Dokumentacji projektowej, określonej w § 7. Dokumentacja Projektowa 
i Powykonawcza. Odstępstwa od tych zasad wymagają pozytywnej pisemnej opinii Zamawiającego, zgodnie z wprowadzoną przez Zamawiającego procedurą.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność rozwiązań projektowych z obowiązującymi w przepisami i normami.

      - Wykonawca na swojego przedstawiciela upoważnionego do podejmowania decyzji związanych z realizacją Inwestycji, w szczególności postanowień wynikających z niniejszej Umowy oraz z prowadzeniem Robót wyznacza …………………………. (Imię i Nazwisko oraz telefon, mail adres). Osoba pełniąca tę funkcję zostanie powołana niezależnie od wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika budowy. Przedstawiciel Wykonawcy musi być dyspozycyjny dla potrzeb budowy przez cały Okres Realizacji Robót. Ponadto Wykonawca może ustanowić dowolną liczbę osób nadzorujących pracę kierownika budowy, lecz jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Zamawiającemu ich listę, zawierającą ich Imię i Nazwisko, telefon, mail, adres oraz zakres obowiązków i kompetencji.

      - Wykonawca zapewni poza kierownikiem budowy, kierowników robót branżowych w ilości 
i specjalności odpowiadającej wszystkim robotom branżowym niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, koordynatora prac projektowych oraz projektantów w ilości i specjalności odpowiadającej wszystkim robotom branżowym niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca podejmie wszelkie zasadne czynności w celu zabezpieczenia Robót, osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy oraz osób trzecich, a także mienia znajdującego się na Terenie Budowy i odpowiada za powyższe na zasadach ryzyka.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie, przez cały Okres Realizacji Robót, aż do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji Zamawiającemu, za stan bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:

a) opracowanie w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) zgodny z przepisami nadzór inspektora BHP na budowie, którego dane: Imię i Nazwisko, telefon, mail, adres; Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu w formie dokumentowej

c) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

d) przed rozpoczęciem Robót opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i wdrożenie Regulaminu budowy,

e) przed rozpoczęciem Robót ubezpieczenie budowy od wszelkich ryzyk wg zasad określonych w § 9. Ubezpieczenie,

f) wyposażenie wszystkich osób przebywających na Terenie Budowy w widoczne identyfikatory, których wzór Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie dokumentowej przed rozpoczęciem Robót

g) wyposażenie wszystkich osób przebywających na Terenie Budowy w obuwie i odzież ochronną w tym odzież identyfikującą firmę,

h) skuteczną, profesjonalną ochronę Terenu Budowy.

      - Przed rozpoczęciem realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się 
z przekazanymi z dniem podpisania Umowy zgodami, zezwoleniami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji Inwestycji w całości, a w przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości zgłoszenia tego faktu do Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

      - Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wszelkich uzgodnień, które doprowadzą do zawarcia umowy na dostawę mediów do Inwestycji w trakcie lub po jej zakończeniu przez Zamawiającego.

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą wszelkie niezbędne dokumenty, warunkujące uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji za którego uzyskanie odpowiada Wykonawca.

      - Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków niezbędnych do zapewnienia ciągłego zaopatrzenia Terenu Budowy 
w energię elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne, do odprowadzania ścieków oraz zapewnienia sanitariatów przez cały Okres Realizacji Robót oraz do pokrywania kosztów z tym związanych. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą celem uzgodnienia możliwości pozyskania mediów dla celów budowy. Opracowanie stosownych projektów zasilania w media Terenu Budowy jest obowiązkiem Wykonawcy z uwzględnieniem ich uzgodnienia 
z Zamawiającym.

      - Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogram i program szkoleń, które zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy i obejmą swym zakresem wszystkie wykonane instalacje i zainstalowane przez Wykonawcę Urządzenia i Wyposażenie. Szkolenia obejmą niezbędną ilość osób wskazanych przez Zamawiającego i zostaną przeprowadzone w Polsce, 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i uwzględniających postęp Robót. Szkolenia zostaną zakończone najpóźniej 7 dni przed Terminem Zakończenia Robót, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.

      - Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego 
w formie dokumentowej i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji 
o charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy, na działkach będących własnością Zamawiającego w tym na ich ogrodzeniu lub na działkach bezpośrednio przyległych.

      - Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przebiegu procesu budowy Inwestycji w następujący sposób:

a) w formie comiesięcznych raportów zawierających informacje o zaawansowaniu Robót, zagrożeniach w realizacji i dokumentację zdjęciową składanych Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Raporty będą przekazywane w formie elektronicznej (w tym edytowalnej) w terminie do czwartego dnia kolejnego miesiąca,

b) w formie raportów wypadkowych, składanych Zamawiającemu niezwłocznie po zajściu każdego istotnego zdarzenia związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego lub mogącego skutkować dodatkowym zobowiązaniem finansowym po stronie Zamawiającego,

c) udzielania wszelkich i wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i zapewnienie ciągłego kontaktu z przedstawicielami Wykonawcy,

d) poprzez prawo wglądu na każde żądanie do dokumentacji budowy, m.in.: dziennika budowy, pism, oświadczeń, zawiadomień, Projektów Wykonawczych oraz prawo fizycznej inspekcji Inwestycji.

      - Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach zwoływanych i prowadzonych przez Zamawiającego i do terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, w szczególności:

a) niezwłocznie zawiadomić wszelkie właściwe organy, inspekcje i służby o zakończeniu budowy – w sposób określony przepisami lub wymogami tych organów,

b) niezwłocznie przygotować i przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

c) dokonywać wszelkich uzgodnień z wszelkimi instytucjami i urzędami, służbami, inspekcjami, które będą konieczne dla realizacji Inwestycji i uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

d) występować na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa wobec wszelkich organów administracji, służb lub inspekcji w sprawach związanych z realizacją Inwestycji i uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji,

e) sporządzić i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą konieczną do oddania do użytkowania Inwestycji.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie na swój koszt odpowiedniej liczby pojemników, zagospodarowanie i wywóz nieczystości i odpadów z Terenu Budowy w czasie realizacji Inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest  posiadać aktualne zezwolenie/rejestrację właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (BDO) powstającymi w wyniku prac lub umowę z firmami posiadającymi takie zezwolenia.

      - Wykonawca sporządzi plan gospodarowania odpadami w miejscu prowadzenia Robót, przed rozpoczęciem robót. Wymagany minimalny zakres planu to :

- wskazanie i określenie możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów,

- wskazanie systemów selektywnego zbierania materiałów na placu budowy przeznaczonych do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku,

- identyfikacja typów odpadów oraz sposób postępowania z poszczególnymi typami odpadów,

- potwierdzenie zapoznania się z planem i stosowania go przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca zapewni odbiór odpadów selekcjonowanych i pozostałych z terenu budowy. Przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających oddanie odpadów do właściwego punktu odbioru.

- Wykonawca będzie zarządzać procesem zamówień i dostaw materiałów na teren budowy, w taki sposób aby materiały były dostarczane i dowożone w okresie zapotrzebowania, tj. materiały nie powinny być gromadzone oraz zalegać na placu budowy i rodzić niepotrzebne ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia składowanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na terenie budowy centralne obszary do cięcia 
i obróbki materiałów, magazynowania i składowania odpadów. Wybierać do zastosowania produkty pakowane w opakowania zbiorcze lub z minimalnym opakowaniem lub bez opakowania, tam gdzie jest to możliwe, w przypadku produktów pakowanych zwracać uwagę na wybór produktów w opakowaniach podlegające recyklingowi. Wybierać dostawców, którzy zapewnią odbiór palet (europalety) lub kontenerów w których dostarczane będą materiały budowlane.

- Wykonawca w związku z realizacją Robót objętych niniejszą Umową nie będzie bez stosownego zezwolenia emitował lub w inny sposób wprowadzał do środowiska  jakichkolwiek niebezpiecznych odpadów lub substancji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich praw, przepisów. ewentualne grzywny, mandaty, kary lub temu podobne nałożone przez organy kontrolne obciążają Wykonawcę, a w przypadku nałożenia ich na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikającej z ich nałożenia;

- Wykonawca na otrzyma we współpracy z Zamawiającym certyfikat BREEAM dla Inwestycji w terminie do końca udzielonej gwarancji, określonej w § 15. Rękojmia I Gwarancja, Przeglądy Gwarancyjne i Przegląd Pogwarancyjny

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. zgodnie z  Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla Odlewni „KAW-MET” oraz zapisów dokumentacji dotyczącej właściwego stanu technicznego robót i użytych maszyn i urządzeń oraz narzędzi;

- Wykonawca zobowiązany jest do Urządzenia, oznakowania, zabezpieczenia usuwania zanieczyszczeń z Terenu budowy oraz prowadzących do niego szlaków komunikacyjnych na własny koszt oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: BHP,  ppoż. zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla Odlewni „KAW-MET”, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i prawa budowlanego;

- W Okresie Realizacji Robót Wykonawca zadba, aby Teren Budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, wpływających na porządek i bezpieczeństwo prowadzenia Robót, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne Urządzenia, nadwyżki Wyrobów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Terenu Budowy wszelkie śmieci, odpady lub pozostałości po Robotach, a także jest zobowiązany do usuwania śmieci, odpadów i pozostałości jakie powstaną w wyniku realizacji przez niego pozostałych świadczeń określonych w Umowie, w tym zrealizowanych w ramach rękojmi i gwarancji.

- Na potrzeby niniejszej umowy pod pojęciem Teren Budowy rozumie się obszar Nieruchomości, na której będą/są realizowane roboty budowlane zgodnie z Dokumentacją projektową opisaną w § 7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. Umowy wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez obiekty, instalacje i urządzenia zaplecza budowy oraz drogami komunikacji dla Inwestycji.

- Najpóźniej na dzień zgłoszenia Inwestycji do Odbioru Końcowego Wykonawca oczyści i usunie z Terenu Budowy swój Sprzęt odpady i pozostałości po Robotach tymczasowych oraz uporządkuje Teren Budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń („pod klucz”). Dostarczone przez Wykonawcę zaplecze zostanie usunięte w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Odbioru Końcowego Inwestycji. Jeżeli Wykonawca nie usunie zaplecza w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego – zlecić ich usunięcie innemu  podmiotowi  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W Okresie Realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania porządku na Terenie budowy i w jego okolicy, w tym na szlakach komunikacyjnych prowadzących do placu budowy, pod rygorem wykonania prac porządkowych przez Zamawiającego na ryzyko 
i koszt Wykonawcy; ewentualne grzywny, mandaty, i kary lub temu podobne, nałożone przez organy kontrolne obciążają Wykonawcę, a w przypadku nałożenia ich na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikającej z ich nałożenia. ;

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania i odpowiadania na polecenia i pytania Zamawiającego oraz niezwłocznego sygnalizowania  mu o wszelkich niezgodnościach pomiędzy stanem faktycznym, a danymi wynikającymi z dokumentacji;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 
i uprawnieniami do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że praca musi odbywać się pod nadzorem uprawnionych osób, a za koordynację działań odpowiedzialny jest kierownik robót.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie określone w Zapytaniu ofertowym wymogi, 
w szczególności wymogi co do potencjału kadrowego, uprawnień, sytuacji ekonomicznej 
i finansowej, wiedzy i doświadczenia, nie zalega w opłacaniu podatków oraz należności ZUS, nie ma powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej OC w wymaganej w Zapytaniu ofertowym wysokości. Wykonawca oświadcza, że wszelkie postanowienia zawarte w Zapytaniu ofertowym są wobec niego wiążące i zobowiązuje się do ich wypełnienia i przestrzegania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów zgodności, oświadczeń gwarancyjnych, atestów, certyfikatów dopuszczających użyte materiały do stosowania zgodnie  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przed wbudowaniem;

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, oraz uzyskanie jego zgody, przed podjęciem jakichkolwiek działań, o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających, robót zamiennych, robót ulegających zakryciu oraz o terminie ich wykonania;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla działalności Zamawiającego, Podwykonawców, Innych Podmiotów  oraz zawiadamianie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, min. 7 dni, o ewentualnych wyłączeniach urządzeń zapewniających dopływ mediów, a w tym energii, gazu, wody;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego opisanych w:

  - Informacji dla klientów, kontrahentów i ich pracowników / współpracowników / podwykonawców, dalszych podwykonawców. stanowiącej Załącznik nr 3,

  - Instrukcji dla firm zewnętrznych realizujących prace na terenie Odlewni KAW-MET Sp. z o. o. stanowiącej Załącznik nr 4,

  - Oświadczeniu dot. wymagań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami stanowiącym  Załącznik nr 9.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wizualizacji z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi. Projektowane i realizowane działania informacyjne 
i promocyjne muszą w pełni uwzględniać wymogi dotyczące umieszczania logo UE oraz informacji na temat współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART.

- Wykonawca ponosi koszty związane ze zużyciem mediów i odprowadzeniem ścieków powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym przez zaplecze budowy oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy – w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego terenu robót w ustalonym terminie, terminy wykonania określone w Harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy ulegną odpowiednio przedłużeniu o okres opóźnienia przekazania terenu robót/placu budowy;

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego Wykonawcy;

- udostępnienie Wykonawcy niestrzeżonego miejsca na zaplecze budowy i składowanie materiałów oraz punktu poboru energii elektrycznej i wody;

- wyrażenie stanowiska w sprawie zastosowania materiałów wnioskowanych przez Wykonawcę w ciągu 5 Dni roboczych od daty przedstawienia stosownej i kompletnej dokumentacji (karty materiałowej),

- umożliwienie Wykonawcy zapoznania się z Instrukcją dla firm zewnętrznych realizujących prace na terenie Odlewni KAW-MET Sp. z o. o.. (Instrukcja stanowi Załącznik nr 4 do Umowy) oraz instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów w których prowadzone będą prace.

- udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania go przed właściwymi organami służb państwowych i gestorami mediów,

- Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający ustanawia przedstawicieli w osobach:

Zamawiający

- Jadwiga Kamińska – Koordynator ds. Badań i Rozwoju, tel. +48 792 092 292,

e-mail: j.kaminska@kawmet.pl

- Krzysztof Sanocki – Kierownik ds. Technicznych i Produkcji, tel. +48 690 921 747

e-mail: k.sanocki@kawmet.pl

Wykonawca

- ……

§ 5.

Nadzór Zamawiającego nad Robotami

      - Zamawiający będzie miał zapewniony zawsze i bez ograniczeń dostęp do Terenu Budowy. Wykonawca na własny koszt umożliwi Zamawiającemu dostęp do miejsc, prefabrykacji konstrukcji oraz produkcji rozdzielnic elektrycznych wykorzystywanych przy realizacji Robót

      - Zamawiający będzie pełnił nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, w szczególności poprzez:

- sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z Dokumentacją przetargową, Pozwoleniem na Budowę oraz obowiązującymi w Polsce przepisami i obowiązującymi normami,

- sprawdzanie, czy zastosowane Wyroby, Sprzęt, Urządzenia oraz Wyposażenie są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych Wyrobów, Sprzętu, Urządzeń oraz Wyposażenia,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, tymczasowych oraz zakończonych, 
a także uczestniczenie we wszelkich próbach, testach, badaniach oraz odbiorach urządzeń technicznych lub gotowych elementów,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i usterek.

- Zamawiający może wyznaczyć dowolną liczbę osób do pomocy w wykonaniu ciążących na nim obowiązków. Przekaże on Wykonawcy nazwiska, zakresy obowiązków i kompetencji tych osób.

§ 6.

Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy

      - Wykonawca może zlecić wykonanie części Robót podmiotom trzecim (Podwykonawcom) na warunkach określonych w Umowie, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje Wyroby, Sprzęt, Urządzenia oraz Wyposażenie odpowiednie do ich wykonania.

      - Podwykonawcą w rozumieniu niniejszej umowy może być – podmiot, któremu Wykonawca zlecił wykonanie części Robót objętych Umową. Dalszym Podwykonawcą jest Podwykonawca, któremu inny Podwykonawca zlecił wykonanie części Robót objętych jego umową o podwykonawstwo. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa 
o Podwykonawcy, rozumie się przez to również Dalszego Podwykonawcę chyba, że 
w umowie jednoznacznie wskazano inaczej.

      - Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności poniższe warunki:

- Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą;

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy oraz dysponować personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie Umowy.

- Umowa będzie zawierać aktualne dane adresowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy takie jak Nazwa/Imię i Nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, NIP, pełnomocnictwo lub inny dokument pozwalający na jednoznaczne określenie umocowania osób ją podpisujących - jeżeli fakt umocowania nie wynika 
z ogólnodostępnych rejestrów. Ponadto umowa powinna zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do każdoczesnego poinformowania Zamawiającego o zmianie danych adresowych tych podmiotów.

- Podwykonawca oraz dalsi podwykonawcy nie będą podmiotami osobowo lub kapitałowo powiązanymi oraz żaden z nich nie będzie osobowo lub kapitałowo powiązany 
z Wykonawcą.

      - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą może być zawarta przez Wykonawcę lub podwykonawcę pod warunkiem, że Wykonawca lub Podwykonawca zgłosi co najmniej na 7 dni przed planowanym zawarciem umowy i przystąpieniem do jej wykonania (pod rygorem nieważności) Zamawiającemu ten fakt i przedstawi w tym terminie Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą zawierający szczegółowy przedmiot Robót powierzonych Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej i nie otrzyma sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego.

      - Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy o której mowa wyżej, oznacza jego akceptację Zamawiającego ma prawo nie zgodzić się na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub 
z dalszymi podwykonawcami jeżeli obiektywnie wiadomo, że nie dają oni gwarancji na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

      - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię każdej podpisanej umowy 
z podwykonawcą, w której w szczególności powinien zostać określony zakres prac zleconych podwykonawcy, a także kopię wszystkich ewentualnych aneksów. Zobowiązanie zawarte 
w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do podwykonawców zawierających umowy z dalszymi podwykonawcami.

      - Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszych podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

      - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie zawarte w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

      - Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy 
i dalszym podwykonawcom, co do których Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę żądania zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania. Zobowiązanie zawarte 
w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do podwykonawców zawierających umowy z dalszymi podwykonawcami.

      - Wykonawca przedstawi, Zamawiającemu przy dokonywaniu Odbiorów Częściowych 
i Odbioru Końcowego oświadczenie, w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości 
w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców. 
W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i określa przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne z Wykonawcą ulega przesunięciu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty należnego im wynagrodzenia lub zostaje pomniejszone o wysokość zaległości 
w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Zobowiązania zawarte w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio do podwykonawców zawierających umowy z dalszymi podwykonawcami.

      - W przypadku wystawienia faktury obejmującej roboty wykonane przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca dołączy do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, tj.:

  - oryginału oświadczenia Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, o uregulowaniu wymagalnych należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności oraz oświadczeniem, że jest to pełna spłata danego zobowiązania, przy czym oświadczenie powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót, w związku 
z wykonaniem których oświadczenie to jest składane,

  - potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcy i/lub potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Podwykonawcę dalszym Podwykonawcom wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia 
z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek.

      - W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. Zapłata wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest równoznaczna z zapłatą należności na rzecz Wykonawcy i zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do wysokości należności uregulowanej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

      - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający może także potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

            - Na Dokumentację projektową składa się:

- Dokumentacja przetargowa stanowiąca Załącznik nr 2 (Zapytanie ofertowe wraz 
z załącznikami),

- Zaakceptowane przez Zamawiającego Projekty Wykonawcze, za opracowanie których odpowiada Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy,

- Zaakceptowane przez Zamawiającego Rysunki montażowe i warsztatowe, za opracowanie których odpowiada Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy,

- Zaakceptowany przez Zamawiającego Projekt Powykonawczy opracowany przez Wykonawcę.

            - Dokumentacja przetargowa została dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego 
w 1 egzemplarzu + forma elektroniczna w dniu podpisania Umowy co Strony niniejszym poświadczają. Podstawą rozpoczęcia i prowadzenia robót będzie Projekt Wykonawczy posiadający klauzulę skierowania do realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zatwierdzał poszczególne elementy Projektu Wykonawczego do realizacji w ciągu 8 Dni roboczych od dnia ich otrzymania od Wykonawcy. Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu z uwagami nie wstrzymuje rozpoczęcia wykonywania na jego podstawie robót. W takiej sytuacji Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania uwag ponownie przedstawi do zatwierdzenia projekt z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego. Projekty Wykonawcze obejmujące swoim zakresem Inwestycję będą wykonywane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Inwestycji, przy czym Zamawiający musi otrzymać do sprawdzenia i zatwierdzenia poszczególne elementy projektu wyprzedzająco, co najmniej na 10 Dni roboczych w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji tych elementów, których będzie dotyczył Projekt Wykonawczy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki realizacji poszczególnych elementów robót, dla których Projekty Wykonawcze nie zostały odpowiednio wcześnie dostarczone do Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wykonania Robót na podstawie Projektów Wykonawczych lub innej dokumentacji nie posiadającej klauzuli skierowania do realizacji, Wykonawca może zostać wezwany do ich rozebrania na własny koszt i ryzyko. Zaopatrzenie Projektów Wykonawczych lub innej dokumentacji przez Zamawiającego w klauzulę skierowania do realizacji nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za treść ww. projektów i dokumentacji w tym ich zgodność z Projektem Budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa, normami prawa budowlanego, uzgodnieniami międzybranżowymi, czy postanowieniami niniejszej Umowy.

            - Dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami i musi odpowiadać celom, którym służy tzn. ma odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny wykonania Robót przy realizacji Inwestycji. Dokumentacja powykonawcza do Odbiorów Częściowych i do Odbioru Końcowego Inwestycji musi zostać skompletowana ściśle wg zaleceń Zamawiającego.

            - Skompletowana dokumentacja powykonawcza Inwestycji musi zostać przekazana Zamawiającemu co najmniej 5 dni przed terminem odbioru końcowego. Dokumentacja powykonawcza dla Zamawiającego powinna zostać przekazana w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (edytowalna dla rysunków + pdf całości oraz skan dokumentacji dla PINB) wraz z zapisem na nośniku cyfrowym. Rysunki powinny zostać wykonane w wersji numerycznej AUTO – CAD.

            - Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana w dwojaki sposób:

- W formie zgodnej z wymaganiami ustawy Prawo budowlane w zakresie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 2 komplety,

- W formie dokładnie odzwierciedlającej zakres zrealizowanych robót, dla Zamawiającego – zgodnie z wymaganiami niniejszego paragrafu.

            - Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych, podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje użytkowania i obsługi, DTR-ki itp. oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania po zrealizowaniu Inwestycji, pozwolenia na użytkowanie, w tym wymagane przez służby państwowe do dokonania odbioru obiektu 
i dokonania obowiązkowych kontroli zgodnie Prawem budowlanym.

            - W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca opracuje książkę obiektu.

            - Wykonawca zapewni w ramach dokumentacji powykonawczej opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.

            - Wykonawca jest projektantem w zakresie dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej, za których należyte wykonanie, w tym w pełnej zgodności z Prawem Budowlanymi i zasady wiedzy i sztuki projektowej i budowlanej, ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji Inwestycji, 
a także w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz jej przekazania Zamawiającemu.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, gwarantującym wykonanie Robót przez Wykonawcę zgodnie z Umową, służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i/lub z rękojmi za Wady lub usterki, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, odszkodowań, kosztów zastępczego usunięcia Wad, jest równowartość kwoty stanowiącej 5%  łącznej kwoty wynagrodzenia brutto.

      - Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 w pieniądzu (kaucja gwarancyjna) lub 
w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

      - W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów gwarancji o której mowa 
w punkcie poprzedzającym i niewniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający ma prawo - według własnego wyboru - do zatrzymania z każdej faktury 5% wynagrodzenia netto na zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w ust. 1 (kaucja gwarancyjna) do czasu osiągnięcia pełnej kwoty zabezpieczenia, bądź też odstąpienia od Umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w postaci kaucji gwarancyjnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zachowało moc wiążącą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji + 30 dni. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość 
i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

      - Kwota kaucji gwarancyjnej zatrzymana z uwzględnieniem postanowień ustępów poprzedzających po dokonaniu Odbioru Końcowego będzie stanowiła kaucję na okres gwarancji i rękojmi.

      - Zwrot kaucji gwarancyjnej, w okresie gwarancji i rękojmi może nastąpić bez oprocentowania w następującym terminie:

  - 20 % zatrzymanej kwoty zostanie zwrócone Wykonawcy na jego pisemny wniosek, złożony po dokonaniu Odbioru Końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, pod warunkiem bezusterkowego Odbioru Końcowego przedmiotu niniejszej Umowy lub w przypadku zgłoszenia uwag w ramach Odbioru Końcowego po upływie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wszystkich Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego;

  - 30 % zatrzymanej kwoty zostanie zwrócone Wykonawcy na jego pisemny wniosek złożony po upływie 3 lat od dnia dokonania bezusterkowego Odbioru Końcowego lub odpowiednio po upływie 3 lat od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wszystkich Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego. Zwrot nastąpi 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku;

  - 50 % zatrzymanej kwoty zostanie zwrócone Wykonawcy na jego pisemny wniosek złożony po upływie ostatniego z okresów rękojmi i/lub gwarancji, co zostanie poprzedzone przeprowadzeniem Przeglądu Pogwarancyjnego i usunięciu stwierdzonych Wad i usterek. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku;

o ile Zamawiający nie zaspokoi z niej przysługujących mu roszczeń.

      - Kaucja gwarancyjna uiszczona w pieniądzu może zostać zmieniona na żądanie Wykonawcy do 30 dni po dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej ważnej przez okres rękojmi i/lub gwarancji.

      - Zamawiający zwróci wszelkie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym  mowa w niniejszym paragrafie, na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany przedmiot zamówienia (podpisaniu protokołu z bezusterkowego przeglądu przeprowadzonego w ramach Przeglądu Pogwarancyjnego).

      - Zamawiający może korzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zaspokojenia jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót określonych w umowie lub niezakończenia robót 
w terminie umownym oraz nieprzedstawienia odpowiednich dokumentów (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) potwierdzających wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację Przedmiotu Umowy.

      - Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie wystawiona przez renomowany bank lub renomowaną instytucję ubezpieczeniową wybraną przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji bądź odrzucenia treści przedstawionej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jeśli nie będzie ona zgodna 
z niniejszą Umową, Dokumentacją Przetargową, Dokumentacją Projektową.

      - W przypadku, gdy przedłożone gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe nie obejmą całego okresu, w jakim powinno obowiązywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wówczas Wykonawca nie później niż na 30 dni przed końcem okresu przedłożonej gwarancji przedstawi Zamawiającemu stosowne jej przedłużenie. W przypadku, gdy Wykonawca 
w powyższym terminie nie przekaże Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego stosowne przedłużenie gwarancji, wówczas ten jest uprawniony według własnego wyboru, do wypłaty równowartości kwoty kaucji gwarancyjnej z posiadanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

      - W przypadku każdorazowego zaspokojenia się Zamawiającego z kaucji gwarancyjnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wysokość kwoty zabezpieczenia do pełnej wysokości – tj. stosownie do wysokości zabezpieczenia określonej w ust. 1.

§ 9.

Ubezpieczenie

            - Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie kontynuował przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za wszelkie szkody powstałe 
w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie obejmuje zarówno szkody osobowe, majątkowe, jak i niemajątkowe powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową 
i deliktową Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić także ubezpieczenie swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w postaci certyfikatu ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 8 do Umowy i będzie corocznie przedkładany przed upływem ważności polisy. Ponad powyższe, Wykonawca oświadcza, że przy zawieraniu umów z Podwykonawcami, dopilnuje, aby posiadali oni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością, którego certyfikat/polisa będzie stanowiła załącznik do umowy 
o podwykonawstwo, natomiast Podwykonawcy na mocy niniejszej umowy zobowiążą do posiadania tożsamego ubezpieczenia Dalszych Podwykonawców. Niezależnie 
od powyższego, strony postanawiają, że Wykonawca odpowiada za szkody majątkowe, jak 
i niemajątkowe powstałe w związku z odpowiedzialnością Podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadzie ryzyka.

            - Suma gwarancyjna, w Okresie Realizacji Robót wynosić będzie co najmniej 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia, bez ograniczania liczby zdarzeń dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia.

            - Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca zawrze, obowiązujące przez cały Okres Realizacji Robót, ubezpieczenie budowy z tytułu wszelkich ryzyk (tzw. ubezpieczenie CAR) na kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 20. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy oraz doprowadzi do objęcia Zamawiającego wspomnianą polisą ubezpieczeniową od wszelkich ryzyk jako podmioty współubezpieczone. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, certyfikat potwierdzający zawarcie wspomnianego ubezpieczenia przed rozpoczęciem Robót.

            - W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy obrotowej, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia wspomnianą polisą niniejszej Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej 
w mocy przez cały Okres Realizacji Robót tj. do Odbioru Końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. Warunki w polisie obrotowej dla niniejszej Umowy nie mogą być gorsze niż wyżej określone.

            - Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ustępach poprzedzających lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je we własnym imieniu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wydatków związanych z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnych kwot należnych Wykonawcy. Brak posiadania przez Wykonawcę ubezpieczeń i nie naprawienie tego naruszenia pomimo dodatkowego wezwania z wyznaczeniem 14 dniowego terminu uważane będzie za naruszenie postanowień Umowy i uprawnia Zamawiającego według jego wyboru do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

            - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży wszelkie dokumenty, udzieli wszelkich informacji, oraz każdego innego wsparcia niezbędnego dla dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń wobec ubezpieczycieli.

§ 10.

Przeszkody w realizacji Robót

      - Wszelkie wykopaliska w szczególności  skamieliny, monety, dobra materialne przedstawiające wartość rynkową lub archeologiczną, konstrukcje i inne pozostałości 
o wartości archeologicznej, jak też dobra o wartości geologicznej odkryte na Terenie Budowy będą traktowane, zgodnie ze wspólnym postanowieniem Stron, jako wyłączna własność Zamawiającego, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

      - W przypadku napotkania wykopalisk, o których mowa w ust. 1, a także w przypadku uniemożliwiającego prace zanieczyszczenia/skażenia gruntu, odkryć saperskich, odkrycia szczątków ludzkich, odkrycia niezinwentaryzowanych instalacji, bądź jakichkolwiek innych przeszkód znajdujących się w gruncie, Wykonawca podejmie na koszt Zamawiającego (do uzgodnionej przez Strony w formie dokumentowej wysokości) niezbędne czynności zmierzające do ich zabezpieczenia lub usunięcia, a następnie zastosuje się, na koszt Zamawiającego (w uzgodnionej przez Strony uprzednio wysokości), do wydanych przez Zamawiającego wskazówek i zaleceń dotyczących sposobu postępowania.

      - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający na wniosek Wykonawcy dostosuje termin zakończenia robót, określony w § 11. Termin Zakończenia Robót oraz Wynagrodzenie określone w § 20. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy, 
z uwzględnieniem uprzednio uzgodnionych dodatkowych kosztów, które Wykonawca poniósł w związku zaistnieniem sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 i postępowaniem wg zaleceń Zamawiającego W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający jest także uprawniony do odstąpienia od Umowy, a w przypadku takiego odstąpienia, Strony nie będą poczytywać go jako odstąpienia z winy Zamawiającego.

      - Wniosek, o dostosowanie terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 3, zostanie przekazany przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu, który ustosunkuje się do niego 
w terminie 5 Dni roboczych od jego otrzymania,.

§ 11.

Termin Zakończenia Robót

      - Z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w ustępie 3, całość Robót, wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, zostanie ukończona i zgłoszona do Odbioru Końcowego w terminie … tygodni od dnia przekazania Terenu Budowy.

      - Za Okres Realizacji Robót, na potrzeby niniejszej umowy, uważa się okres pomiędzy rozpoczęciem Robót, a dniem podpisania protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji przez Zamawiającego.

      - Za dzień odbioru Robót uważa się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji przez Zamawiającego potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy.

      - Termin zakończenia Robót może zostać odpowiednio przedłużony w przypadku wstrzymania Robót w trybie określonym w § 24. Wstrzymanie Robót ust.2. Zmiana terminu wymaga podpisania aneksu do Umowy.

      - Termin zakończenia Robót może zostać wydłużony przez Wykonawcę o liczbę dni proporcjonalną do zwłoki powyżej 10 dni w płatnościach dokonywanych przez Zamawiającego.

      - Termin zakończenia Robót może zostać odpowiednio przedłużony w przypadku:

- wstrzymania Robót w przypadku określonym w § 24. Wstrzymanie Robót,

- wystąpienia zdarzeń opisanych w § 10. Przeszkody w realizacji Robót

- wystąpienia niesprzyjających warunków klimatycznych obiektywnie uniemożliwiających prowadzenie prac z powodu zagrożenia życia lub zdrowia lub 
z powodu negatywnego wpływu na jakość Robót

- opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia realizacji Inwestycji, przez niedotrzymywanie przez Zamawiającego terminów zdefiniowanych w Umowie, po pisemnym zgłoszeniu takiej sytuacji.

- opóźnienia spowodowanego nieterminowym działaniem organów służb państwowych, gestorów mediów lub z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego oraz podmiotów działających na jego bezpośrednie zlecenie.

      - Dla celów sprawdzenia zaawansowania realizacji Robót oraz uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 12. Kary Umowne, Strony ustalają następujące terminy pośrednie realizacji Robót zwane punktami przełomowymi:

  - [ od … do … ]

  - [od … do …  ]

  - [od … do …  ] montaż blachy dachowej i obudowy ścian z płyt warstwowych 
(z wyłączeniem otworów technologicznych i transportowych oraz obróbek)

  - [ od … do …] rozpoczęcie robót wykończeniowych w ……

  - [od … do …  ] wykonanie posadzki przemysłowej betonowej

  - [ ]gotowość do wprowadzenia Wykonawcy Zamawiającego dla zakresu prac polegającego na zainstalowaniu technologii.

    - Elementy i grupy Robót oznaczone powyżej będą służyły Zamawiającemu do kontroli terminowej realizacji przedmiotu Umowy i będą wyznaczały terminy, których przekroczenie będzie skutkowało sankcjami określonymi w § 12. Kary Umowne. Wykonanie każdego 
z punktów przełomowych musi zostać protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

    - W przypadku zmiany Terminu zakończenia Robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Strony uzgodnią wpływ takich przyczyn na termin realizacji Robót oraz przysługujące Wykonawcy Wynagrodzenie.

§ 12.

Kary Umowne

Niezależenie od innych środków przewidzianych niniejszą Umową lub przepisami prawa, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

      - Jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu zakończenia Robót określonego w § 11. Termin Zakończenia Robót, Wykonawca zobowiązany będzie z tego tytułu zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto, określonego w § 20. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.

      - W Harmonogramie rzeczowo-finansowym będącym Załącznikiem nr 5 zostały wyróżnione terminy pośrednie realizacji Robót, nazwane punktami przełomowymi. Za ich przekroczenie Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za zakres prac objętych danym punktem przełomowym, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia. Jeżeli w trakcie dalszych robót budowlanych Wykonawca nadrobi opóźnienia i dotrzyma terminu zakończenia Robót § 11. Termin Zakończenia Robót, kara umowna z tego tytułu zostanie anulowana, a jeżeli została już zapłacona to będzie rozliczona poprzez potrącenie z ostatnią wypłatą wynagrodzenia na co Strony się godzą lub zostanie zwrócona.

      - Ponad powyższe Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za:

- za opóźnienie w usunięciu Wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie Wad lub usterek;

- za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy w całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 15% wynagrodzenia brutto;

- za zaangażowanie do wykonania Przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, co do którego nie została zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek;

- za bezpodstawne niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz za opóźnienie w zapłacie tego wynagrodzenia – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie podpisanej umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo jak i aneksu do takich umów – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek,

      - Dochodzenie kar umownych z jednego z tytułów określonych w punkcie poprzedzającym nie wyklucza możliwości dochodzenia kar z innych tytułów.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz wszelkich innych roszczeń wynikających z niniejszej Umowy (w tym kosztów wykonania zastępczego i roszczeń odszkodowawczych) z płatności dokonywanych na jego rzecz na podstawie faktur wystawionych zgodnie z § 20. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy Umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

      - Łączna wysokość kar, o których mowa w niniejszym paragrafie nie przekroczy swoją wartością 30% Wynagrodzenia netto określonego w § 20. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy ust. 1 Umowy.

      - Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.

      - Ponadto Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karami porządkowymi w następujących przypadkach;

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w trakcie prowadzenia Robót na Terenie Budowy lub niestosowanie wszelkich niezbędnych środków i urządzeń zabezpieczających i ochronnych w wysokości 1.000 zł za każde naruszenie. Decyzję o nałożeniu i wysokości kary podejmuje Zamawiający powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę i wyznaczając jednocześnie stosowny termin na usunięcie nieprawidłowości;

- za nieprzestrzeganie trzeźwości w trakcie prowadzenia Robót na Terenie Budowy przez pracowników Wykonawcy na wniosek Zamawiającego zostanie nałożona każdorazowo kara porządkowa, w przypadku zaistnienia wyżej wskazanego incydentu. Wysokość kary porządkowej wynosi: 1.500 zł. Decyzję o nałożeniu kary podejmuje Zamawiający powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę;

      - Zastosowanie tych kar odbywa się poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

§ 13.

Odbiór Częściowy Inwestycji

            - Żadna część wykonanych Robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku lub pozbawiona dostępu bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru.

      - W przypadku, gdy zakrywana część Robót będzie gotowa do odbioru Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi o tym Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru , który przystąpi do odbioru nie później, niż 
w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszonego w formie dokumentowej przez Wykonawcę terminu. W przypadku odbioru zbrojenia elementów żelbetowych termin ten wynosi max. 24 godz.

- Na wniosek Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru, Wykonawca odkryje lub zrobi otwory w częściach Robót, które nie zostały odebrane zgodnie 
z postanowieniami ust. 1 z winy Wykonawcy. W przypadku, gdy Roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy Roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia otworów, a także przywrócenia Robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca.

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca odkryje lub zrobi otwory w częściach Robót, które zostały odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1, po czym przywróci je do właściwego stanu. Jeśli okaże się, że Roboty zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z postanowieniami Umowy, wszelkie koszty odkrycia lub wykonania otworów, a także doprowadzenia do właściwego stanu poniesie Zamawiający.  W pozostałych przypadkach wszelkie koszty poniesie Wykonawca.

- Jeśli w toku czynności Odbioru Częściowego zostaną stwierdzone Wady Nieistotne i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może dokonać czynności odbiorowych, ze wskazaniem zastrzeżeń, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 
W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń Zamawiającego 
i w wyznaczonym terminie, nie usunięcia Wad/usterek w sposób ustalony w protokole, lub też w przypadku niezupełnego lub nieprawidłowego ich usunięcia Zamawiający jest uprawniony zlecić ich usunięcie (bez upoważnienia sądu) na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i odpowiednio do poniesionej szkody obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Do czasu usunięcia przez Wykonawcę Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Częściowego, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia do momentu ich usunięcia przez Wykonawcę i protokolarnego odbioru, a Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie w płatnościach z tego tytułu.

§ 14

Odbiór Końcowy Inwestycji

      - Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, o udzielenie imiennego upoważnienia dla pracownika Wykonawcy do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w celu dokonania wszelkich procedur formalnych związanych z uzyskaniem pozytywnych opinii Służb Państwowych, przeprowadzeniem obowiązkowych kontroli, o których mowa w Prawie budowlanym. Pozytywne opinie przedmiotowych Służb Państwowych oraz potwierdzenie pozytywnego przeprowadzenia obowiązkowej kontroli Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego 
w terminie zapewniającym uzyskanie decyzji o powyższych pozwoleniach na użytkowanie 
w terminie do […] r.

      - Z chwilą ukończenia wszystkich Robót, po wykonaniu wszystkich przewidzianych w niniejszej Umowie przeglądów, badań, prób, rozruchów, sprawdzeń wymaganych niniejszą Umową 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do uzyskania Pozwoleń na użytkowanie, a w szczególności zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych. O ile w/w będą spełnione, wpis zostanie potwierdzony przez inspektorów nadzoru Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. W zakresie wymaganym Umową i przepisami Wykonawca uzyska pozytywne stanowiska Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej oraz uzyska potwierdzenie pozytywnego przeprowadzenia obowiązkowych kontroli, o których mowa w Prawie budowlanym. Jednocześnie Wykonawca powiadomi na piśmie, Zamawiającego, o fakcie zakończenia procedury uzyskania Pozwoleń na użytkowanie ze skutkiem pozytywnym, Przedmiotowe powiadomienie będzie traktowane jako wniosek Wykonawcy o powołanie Komisji i rozpoczęcie procedury Odbioru Końcowego.

      - W terminie do 3 dni od dnia uzyskania pozytywnych opinii Służb Państwowych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.

      - W ciągu 7 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powoła Komisję Odbioru Końcowego. Każda ze stron wyznaczy nie więcej niż 
5 przedstawicieli, przy udziale których będzie prowadzony Odbiór Końcowy Inwestycji.

- Komisja Odbioru Końcowego, w terminie 7 dni od dnia powołania, dokona oceny technicznej Inwestycji i sporządzi listę usterek, które zostaną podzielone na dwie grupy:

        - Wady Istotne – to jest: wady wykonania Robót objętych Umową, a także wady pozostałych świadczeń realizowanych w ramach Umowy, w tym wady Urządzeń, Wyposażenia lub Wyrobów, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają użytkowanie obiektu, w szczególności powodując, że nie jest możliwe jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem lub że nie ma on cech dla siebie właściwych lub wyraźnie zastrzeżonych w Umowie, a także wady uniemożliwiające przekazanie obiektu do użytkowania oraz wady polegające na tym, że Roboty lub pozostałe świadczenia zostały wykonane bądź dostarczone niezgodnie z Projektem Budowlanym, ewentualnym zamiennym projektem budowlanym, Projektem Technicznym 
i zasadami wiedzy technicznej.

        - Wady Nieistotne – inne niż Wady Istotne wady wykonania robót objętych Umową lub świadczeń realizowanych w ramach Umowy, w tym wady Urządzeń, Wyposażenia lub Wyrobów, które nie uniemożliwiają ani nie utrudniają w znacznym stopniu użytkowania obiektu.

- Usunięcie Wad Istotnych przez Wykonawcę warunkuje podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

- Jeżeli Wady Istotne stwierdzone przy Odbiorze Końcowym nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwią one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, przepisami prawa i Dokumentacją projektową, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwią one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa i wytycznymi projektu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy lub zażądania wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, co nie ogranicza Zamawiającego w uprawnieniach wynikających z odstąpienia od Umowy oraz dochodzenia naprawienia szkody.

- Po usunięciu Wad Istotnych, Komisja Odbioru Końcowego zbierze się w celu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający nie odmówi podpisania takiego protokołu bez uzasadnionego powodu. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wady Nieistotne zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (o ile ze względów technologicznych strony nie uzgodnią innego terminu). W przypadku nie usunięcia ich we wspomnianym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek osobom trzecim – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy, po ostatecznym pisemnym wezwaniu.

- Usunięcie Wad Istotnych warunkuje przejęcie zrealizowanej Inwestycji przez Zamawiającego oraz jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia biegu okresów gwarancyjnych.

- W terminie 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu końcowy wniosek o zapłatę zawierający kompletne rozliczenie w zakresie wykonanych robót i ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.

§ 15.

Rękojmia i Gwarancja,

Przeglądy Gwarancyjne i Przegląd Pogwarancyjny

      - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane Roboty na następujące okresy:

        - okres […] miesięcy w odniesieniu do wykonanych robót budowlano-montażowych 
z wyłączeniem konstrukcji, pokryć izolacyjnych, elewacji,

        - okres […] miesięcy w odniesieniu do konstrukcji żelbetowych,

        - okres […] miesięcy w odniesieniu do konstrukcji stalowych,

        - okres […] miesięcy w odniesieniu do pokrycia dachu,

        - okres […] miesięcy w odniesieniu do elewacji,

        - okres określony w gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 1 rok 
w odniesieniu do systemów instalacyjnych i urządzeń oraz wyposażenia zamontowanego w obiekcie.

Bieg okresów gwarancyjnych rozpoczyna się po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego,

      - W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający wyznaczy Wykonawcy obiektywnie odpowiedni czas na ich usunięcie.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego – zlecić ich usunięcie Innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Przeglądy Gwarancyjne polegają na ocenie prac związanych z usunięciem Wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Przegląd Gwarancyjny odbywa się bezpośrednio po zakończeniu każdorazowych prac związanych z usunięciem zgłoszonych Wykonawcy wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Z przeglądu sporządzony będzie protokół Przeglądu Gwarancyjnego.

      - Przegląd Pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie przedmiotu Umowy w czasie bezpośrednio poprzedzającym upływ terminów gwarancji i/lub rękojmi, celem umożliwienia Wykonawcy wykonywania praw z gwarancji lub rękojmi przed upływem ich ważności tj. ustalenia stanu Przedmiotu Umowy, zgłoszenia Wykonawcy Wad lub usterek które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi, a których usunięcie może nastąpić także po okresie ochronnym.

      - Zamawiający co najmniej na 14 dni przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi zawiadomi w formie dokumentowej Wykonawcę o dacie Przeglądu Pogwarancyjnego, wyznaczając w tym celu termin tegoż odbioru, nie krótszy niż 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy. Brak obecności Wykonawca na Przeglądzie Pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego protokołu, w którym Zamawiający wskaże ewentualne Wady lub usterki, o których niezwłocznie powiadomi w formie dokumentowej Wykonawcę, lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego 
w przypadku braku usterek.

      - Po stwierdzeniu usterek w protokole, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i/lub rękojmi za Wady przedmiotu Umowy ujawnione w okresie […] miesięcy od daty Odbioru Częściowego lub Końcowego przedmiotu Umowy.

      - Niezależnie od innych dokumentów gwarancyjnych, niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

      - W przypadku usunięcia przez Wykonawcę Wady, bądź wykonania robót budowlanych w całości lub w części na nowo, termin gwarancji, rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia Wady.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem Wad.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po jej okresie, jeżeli zgłosił Wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

      - Jeżeli z powodu Wad lub usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami 
o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była Wada/usterka, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o toczącym się procesie i wezwie Wykonawcę do wzięcia w nim udziału, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody z tego tytułu.

§ 16

Zmiany Robót

            - Zmiany zakresu Robót wykraczające poza zakres Umowy, roboty dodatkowe, roboty zamienne wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Zlecenie dla swej ważności musi być wystawione przed rozpoczęciem realizacji zmian i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

        - Zamawiający ma prawo nakazać zaniechania realizacji elementów Robót z grupy Robót wykonywanej w ramach Umowy, o nie więcej niż 10% wartości Umowy, potwierdzając decyzję o rezygnacji z realizacji elementów Robót na podstawie przekazanego Wykonawcy pisemnego oświadczenia. Zgłoszenie zaniechania elementów Robót powinno nastąpić minimum 30 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania danego zakresu Robót wg Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Załącznik nr 5.

        - Zamawiający ma prawo wyłączyć z zakresu Wykonawcy elementy Robót z grupy Robót, potwierdzając decyzję o ich wyłączeniu na podstawie przekazanego Wykonawcy pisemnego oświadczenia. Zgłoszenie wyłączenia elementów Robót powinno nastąpić minimum 30 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania danego zakresu Robót wg harmonogramu, 
a zakres wszystkich wyłączeń nie może przekroczyć 10 procent kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wynagrodzenie z tego tytułu wobec Zamawiającego. W przypadku gdy w odniesieniu do Robót zaniechanych, z tytułu których Wykonawca poniósł koszty związane z zakupem materiałów lub zaciągnął zobowiązania oraz posiada z tego tytułu stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu tych kosztów w wysokości należycie udokumentowanej przez Wykonawcę, o ile udokumentowanie przez Wykonawcę będzie dotyczyło tylko  wyłącznie zakresu robót zaniechanych.

            - Na pisemne zapytanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni złożyć weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, lub kalkulacje wartości robót zamiennych, lub dodatkowych. Wyłącznie zaakceptowana przez Zamawiającego wycena robót stanowić może podstawę wykonania robót dodatkowych/zamiennych.

            - Wycena robót dodatkowych zgłoszonych przez Zamawiającego lub robót zamiennych wykonana będzie przez Wykonawcę w oparciu o ceny rynkowe, zaopiniowane pozytywnie przez Zamawiającego. Ponadto, wycena będzie zawierała analizę wpływu tych robót na termin zakończenia Robót określony w § 11. Termin Zakończenia Robót oraz koszty ogólne zawarte 
w Wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty dodatkowe będą rozliczane w oparciu o wycenę robót dodatkowych zaopiniowaną pozytywnie przez Zamawiającego.

            - Roboty zaniechane i/lub wyłączone będą rozliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

            - Roboty, które Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegając od postanowień Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane, a Zamawiający będzie miał prawo żądać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

            - W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnią warunków wykonania zmian, zakresu Robót, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich wykonanie Innemu Podmiotowi, a Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować ze swoimi Robotami, roboty będące przedmiotem tego zlecenia. Wykonawca w takim przypadku (tzn. braku porozumienia) ma obowiązek zastosować się do wymagań postawionych przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego powyżej Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych.

§ 17

Zmiany Umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy z Wykonawcą w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach.

      - Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące:

    - zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, rozporządzeń i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, mających wpływ na realizację umowy

    - zmiany specyfikacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, 
w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno – ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, zamiany materiałów lub urządzeń, zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub 
w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;

- zmiany terminu rozpoczęcia lub wykonania Umowy o nie więcej niż 2 miesiące – niezależnie od przyczyn;

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wskutek wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na prowadzenie robót budowlanych takich jak w szczególności: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny lub późny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót; wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej lub sądy; wstrzymania robót spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, zabytków, pozostałości budowli podziemnych itp., konieczności wykonania robót dodatkowych; wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych;

- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zmieniane. Zmiany te mogą nastąpić 
z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;

- zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego lub technicznego;

- zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów 
i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych;

- zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych 
w ofercie, Wyrobów, Urządzeń, Wyposażenia lub Sprzętu przy czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności udokumentowaną przez Stronę: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń Wyrobów, Urządzeń, Wyposażenia lub Sprzętu wskazanych w ofercie lub specyfikacji technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku; pojawieniem się na rynku Wyrobów, Urządzeń, Wyposażenia, Sprzętu materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia; pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy; poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia; koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej urządzenia 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- konieczności likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy lub rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony;

- wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i/lub w lepszy sposób zabezpieczy realizację Umowy;

- zmiany terminu płatności – w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu,

- zmiany sposobu wykonania Umowy w celu dostosowania ich do wytycznych wynikających z czynności kontrolnych związanych z umową na dofinansowanie zawartą przez Zamawiającego z podmiotem finansującym lub dostosowania ich do zmiany Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub zmiany ich interpretacji.

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury lub 
w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie.

- Ponad powyższe dopuszczalne będą zmiany dotyczące terminu realizacji Umowy, w tym terminu rozpoczęcia Robót lub terminów Odbiorów Częściowych, gdy:

  - zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna;

  - gdy wynika to z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - gdy wynika to z umowy na dofinansowanie;

W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania wskazanych powyżej okoliczności i przyczyn. Przesunięcie terminu rozpoczęcia Robót lub możliwy będzie wyłącznie pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego;

- Niezależnie od powyższego, dopuszczalne będą zmiany postanowień Umowy, w tym zarówno terminu wykonania umowy i terminu płatności, wynikające w szczególności z Siły Wyższej zdefiniowanej w niniejszej Umowie.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Warunki dokonania istotnych zmian umowy:

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 18.

Prawa Autorskie

      - Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługujące Zamawiającemu, a udostępnione, m.in. w dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego Wykonawcy w celu umożliwienia mu wykonania przedmiotu Umowy, pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykorzystać przekazaną mu dokumentację wyłącznie do celów niniejszej Umowy i w zakresie określonym realizacją Inwestycji.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów, w rozumieniu prawa autorskiego, wytworzonych lub dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy („Utwory”). Przeniesienie, o którym mowa powyżej następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu egzemplarzy powyższych Utworów, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności prawo do:

        - utrwalania i zwielokrotniania Utworu, trwałego lub czasowego, w całości lub w części, jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, na wszelkich nośnikach znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności wytwarzania każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. W szczególności uprawnienie to obejmuje utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (CD, DVD, pamięci USB, Blue Ray, dyskietki, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) oraz umieszczanie na serwerach;

        - w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – przekazywania egzemplarzy dowolnym osobom na dowolnej podstawie prawnej oraz prawo wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy;

        - przetwarzania, archiwizowania, drukowania, publikowania oraz przesyłania przy wykorzystaniu dowolnych środków komunikowania się na odległość, samego Utworu, jak również innych danych z wykorzystaniem tego Utworu;

        - pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w części, co do jakości lub ilości;

        - wykorzystania, publikacji i prezentacji całości lub części lub fragmentów Utworu w innych utworach, w tym w katalogach, broszurach, ofertach, ulotkach, książkach, memorandach, raportach, prezentacjach, na stronach internetowych, intranecie lub extranecie, a także prezentacji tych utworów dowolnej liczbie osób w dowolny sposób, w szczególności 
w Internecie, w prezentacjach, telewizji, za pomocą web castingu, VOD;

        - tworzenia, przechowywania, odtwarzania i użytkowania kopii zapasowych Utworu;

        - tłumaczenia, opracowywania, przystosowywania, modyfikacji lub adaptacji Utworu, a także dokonywania w nim wszelkiego rodzaju innych zmian i ulepszeń, w tym zmiany układu, korzystania z nich oraz wyrażania zgody na dokonywanie powyższych czynności przez inne osoby;

        - wprowadzenia Utworu do pamięci komputera w szczególności za pomocą Internetu i innych sieci komputerowych;

        - udostępniania i wykorzystania Utworu w Internecie oraz innych sieciach komputerowych 
i informatycznych, w tym jego wykorzystywanie w modelu cloud computingu;

        - w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego udostępniania, wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet. W szczególności prawo to obejmuje: nadawanie z wykorzystaniem taśm 
i nośników magnetycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Utworu nadanego przez inny podmiot z wykorzystaniem sieci telewizyjnej lub radiowej, nadawanie w kinie, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, nadawanie Utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

        - każde inne nadawanie i reemitowanie przewodowe i bezprzewodowe, zarówno kodowane, jak i niekodowane, w tym nadawanie i reemitowanie satelitarne, kablowe, naziemne 
i internetowe;

        - umieszczania Utworu lub jego egzemplarzy na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań;

        - swobodnego używania i korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów 
w zakresie promocji i reklamy, we wszystkich formach reklamy;

        - korzystania oraz zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z Utworu na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w podpunktach powyżej zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

      - Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego. Nabycie określonych w Umowie praw autorskich oraz praw zależnych następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i nośników.

      - Przeniesienie praw i udzielenie uprawnień określonych w Umowie następuje z prawem do dalszego rozporządzania tymi prawami i uprawnieniami na rzecz osób trzecich, w tym udzielania licencji.

      - Postanowienia Umowy nie zobowiązują Zamawiającego do rozpowszechniania Utworów.

      - Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu, o której mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego również wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu i jego opracowań, adaptacji, zmian i przeróbek. Powyższe prawo obejmuje zgodę na tworzenie i korzystanie z utworów zależnych, w tym opracowań, adaptacji, zmian i przeróbek, a także na rozporządzanie prawami do tych utworów zależnych, w tym opracowań, adaptacji, zmian i przeróbek, w zakresie wskazanych w niniejszej Umowie pól eksploatacji. Zezwolenie to jest udzielane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i terytoria poza jej granicami. Zamawiający jest uprawniony do upoważniania podmiotów trzecich do tworzenia, korzystania i rozporządzania wyżej wymienionymi utworami zależnymi i jest uprawniony do przeniesienia tego prawa.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody, o której mowa w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na dokonywanie zmian w Utworach. Zmiany, o których mowa w zdaniu  poprzednim, a także zmiany wskazane w ust. 2 powyżej mogą być dokonywane zarówno samodzielnie przez Zamawiającego, jak też przez inne podmioty wskazane przez Zamawiającego.

      - Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi także prawo własności egzemplarzy i nośników, na których został utrwalony Utwór.

      - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych do Utworu będzie posiadał nieograniczone prawo skutecznego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do tego Utworu w sposób i zakresie określonym w niniejszej Umowie, w związku z czym będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania tym Utworem 
w zakresie objętym niniejszą Umową.

      - Wraz z majątkowymi prawami autorskimi do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu lub utworu zmienionego lub opracowania takiego Utworu, a także prawo do decydowania 
o nienaruszalności treści i formy Utworu oraz do jego rzetelnego wykorzystania, oraz uprawnienie do korzystania ze zmienionego utworu, na polach eksploatacji określonych 
w niniejszej Umowie.

      - Strony ustalają, że w odniesieniu do pól eksploatacji nie wymienionych w niniejszym paragrafie, w tym przyszłych pól eksploatacji, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa ich nabycia. Wykonawca ani jego personel nie może zbyć majątkowych praw autorskich do korzystania z Utworu, na polach eksploatacji nie wymienionych w niniejszym paragrafie, w tym przyszłych polach eksploatacji, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Utworu w zakresie takich dodatkowych pól eksploatacji. Strony ustalają, iż wynagrodzenie, przysługujące Wykonawcy za każde nowe, dodatkowe pole eksploatacji dotyczące Utworu, a nie objęte niniejszą Umową, nie może przekroczyć kwoty 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) netto.

      - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca, w terminie wskazanym w takim żądaniu, przekaże Zamawiającemu wykaz twórców, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Utworów. Wykonawca gwarantuje, że twórcy nie będą korzystać ze swoich praw osobistych do Utworów lub ich części, przez czas nieoznaczony począwszy od chwili ustalenia danego Utworu, w tym:

        - prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania (w zakresie, 
w jakim Zamawiający, jego klienci końcowi lub użytkownicy tych Utworów wprowadzać mogą zmiany do ww. Utworów),

        - prawa do decydowania o oznaczaniu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo oraz

        - prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wyszczególnionych powyżej i stanowi 0,0001 % wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 19.

Odstąpienie od Umowy

      - Niezależnie od przepisów Kodeksu Cywilnego przewidujących prawo odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli:

        - zostanie wszczęte postępowanie sądowe o likwidację Wykonawcy,

        - Wykonawca nie przejmie protokolarnie Terenu Budowy, zgodnie z postanowieniami § 22. Przekazanie Terenu Budowy i Rozpoczęcie Robót,

        - Wykonawca nie realizuje Robót przez okres co najmniej 30 dni, realizuje je niezgodnie 
z Umową lub nie wykonuje innych obowiązków wynikających z Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w formie dokumentowej i po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
w tym celu co najmniej 14 dniowego terminu.

        - Wartość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych osiągnęła wartość 10 % Wynagrodzenia netto określonego w § 20. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy ust. 1 Umowy.

        - Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury lub w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie.

        - Stwierdzono Wady Istotne przedmiotu Umowy nie nadające się do usunięcia;

        - Wykonawca pomimo upomnień nie stosuje się do zaleceń inspektora nadzoru lub Zamawiającego, mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość robót;

        - Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w sposób sprzeczny z Umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami lub bez akceptacji Zamawiającego;

        - Wykonawca dopuścił się istotnego naruszenia któregokolwiek z innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego 
i wyznaczenia odpowiedniego terminu skutki naruszenia nie zostały usunięte;

        - Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem prac objętych Umową, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w wyznaczonym terminie;

        - Zaistnieje sytuacja § 25 Siły Wyższej.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca usunie na własny koszt z Terenu Budowy w ciągu 14 dni od wezwania swoje nie wbudowane Wyroby, Urządzenia oraz Sprzęt, nie stanowiący własności Zamawiającego.

      - Odstąpienie od Umowy nie wpływa na wynikające z Umowy uprawnienia do naliczania kar umownych. Do dalszej realizacji Robót Zamawiający może wykorzystać Wyroby, Urządzenia, Sprzęt i Wyposażenie należące do Wykonawcy za uzgodnioną opłatą.

      - Wykonawca może odstąpić od Umowy w części niewykonanej:

        - w przypadku określonym w § 24. Wstrzymanie Robót ust. 5,

        - jeżeli zostanie wszczęte postępowanie sądowe o likwidację Zamawiającego,

        - zaistnieje sytuacja § 25 Siły Wyższej.

      - Z prawa odstąpienia od Umowy każda ze Stron może skorzystać w terminie 180 dni od dnia, w którym powzięła informację o zdarzeniu umożliwiającym skorzystanie z tego prawa, 
z tym zastrzeżeniem, że prawo to przysługuje Wykonawcy nie dłużej niż do dnia dokonania przez Zamawiającego zaległej płatności.

      - W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości czy w części. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże, w jakiej części odstępuje od Umowy. W takim przypadku Strony dokonają rozliczenia świadczeń, od których Zamawiający nie odstąpił.

      - Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na postanowienia niniejszej Umowy dotyczące rękojmi lub gwarancji, które to będą obowiązywać w stosunku do tej części robót, która została wykonana.

§ 20.

Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy

      - Wykonawca za zrealizowanie wszystkich robót zleconych Umową i zgodnie z jej postanowieniami otrzyma całkowite, nieprzekraczalne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. netto (słownie: …………………………………..). Wynagrodzenie powyższe w całości wyczerpuje koszty wykonania opisanego Przedmiotu Umowy. Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w walucie PLN.

      - Na potrzeby niniejszej umowy przez Wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło, którego wysokość została określona w niniejszym paragrafie.

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie podwyższone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Każdorazowa płatność pełnej kwoty brutto (dla uniknięcia wątpliwości: w tym kwota podatku VAT) będzie dokonywana w walucie PLN.

      - Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 jest podzielona według Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszelkie inne roboty niewyspecyfikowane 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, a konieczne do zrealizowania Inwestycji, uznaje się za zapłacone w ramach wartości innych ujętych tam elementów.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia całość prac, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w projektach, przy uwzględnieniu uwarunkowań realizacyjnych opisanych w projektach, jak również ocenionych przez Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej. Określone powyżej Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia ryzyko zmiany wielkości rzeczywistych, zaprojektowanych i założonych w Dokumentacji przetargowej, a będących wynikiem ostatecznych doprecyzowań rozwiązań projektowych zawartych w Projekcie Wykonawczym i rysunkach uzupełniających skierowanych do realizacji, o których mowa w § 7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. Wyżej wymienione ryzyko nie obejmuje zmian będących wynikiem decyzji Zamawiającego zwiększających lub zmniejszających zakres Robót, u podstaw których leży subiektywna chęć Zamawiającego usprawnienia, ulepszenia, unowocześnienia zmiany, ograniczenia lub zwiększenia zakresu i jakości Robót założonych, określonych i zaprojektowanych w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, rysunkach uzupełniających i postanowieniach zawartych w Umowie.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, z wyjątkiem szczegółowo określonych 
w Umowie odstępstw od tej reguły.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę wszelkich Robót i czynności niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, a w szczególności obejmuje koszty związane z:

        - uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz,

        - przygotowaniem i utwardzeniem dróg dojazdowych do inwestycji na czas realizacji robót,

        - sporządzeniem dokumentacji wykonawczej i warsztatowej,

        - zatrudnieniem robotników i nadzorem,

        - pracą sprzętu ciężkiego i drobnego,

        - zakupem wszelkich materiałów i urządzeń,

        - podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi,

        - załadunkiem i rozładunkiem,

        - przewozem i wywozem,

        - likwidacją i utylizacją odpadów,

        - magazynowaniem i składowaniem,

        - obsługą geodezyjną oraz obsługą geotechniczną,

        - wykonaniem wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.,

        - wykonaniem wszelkich prac zabezpieczających zapewniających możliwość prowadzenia robot bez przerw spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi,

        - wykonywaniem robót w okresie zimowym, w tym, jeśli okaże się to konieczne betonowaniem w niskich temperaturach przy zastosowaniu odpowiednich technologii (np. elektronagrzew),

        - przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy prób, testów oraz badań,

        - przeprowadzeniem wszelkich wymaganych rozruchów i regulacji,

        - utrzymywaniem i eksploatacją zaplecza socjalnego oraz biurowego wraz z zaopatrzeniem w wodę, energię i odprowadzeniem ścieków,

        - utrzymywaniem i eksploatacją innych urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,

        - zaopatrzeniem w wodę i energię na potrzeby prowadzenia Robót,

        - ubezpieczeniem i ochroną przed kradzieżą,

        - obsługą gwarancyjną i w okresie rękojmi oraz dostarczeniem wszelkich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

        - pracą w cyklu całodobowym, o ile niezbędna będzie do dotrzymania terminów,

        - opracowaniem Projektu powykonawczego oraz rysunków montażowych 
i warsztatowych.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia materiałów stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę oferty, oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych Umową, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia określonego 
w niniejszym paragrafie.

      - W przypadku sporu, co do tego, czy zmiana wynagrodzenia ryczałtowego jest zasadna, Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiającego nadal będzie wykonywał zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Zaistnienie sporu oraz jego podstawy nie będą stanowiły dla stron podstawy do odstąpienia od niniejszej Umowy, zaś rozstrzygnięcie sporu nastąpi w drodze polubownej w terminie 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, a gdyby w tym terminie do polubownego rozwiązania nie doszło, każda ze stron będzie uprawniona do realizacji swoich praw na drodze sądowej.

      - Strony zgodnie postanawiają wyłączyć możliwość dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego na zasadzie art. 632 §2 Kodeksu Cywilnego.

§ 21.

Zapłata Wynagrodzenia

- Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w łącznej kwocie określonej w paragrafie poprzedzającym, płatnym etapami, z uwzględnieniem następujących etapów realizacji j.n.:

| Lp. | Główne Etapy realizacji | Rodzaj płatności | Wynagrodzenie [zł netto] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podpisanie Umowy. | Zaliczkowa – X% | …. |
| 2 | …. | Częściowa – Y% | … |
| 3 | …. | Częściowa – Y% | … |
| 4 | …. | Częściowa – Y% | … |
| … | … | …. | … |
| 5 | …. | Końcowa – Z % | … |

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem, na podstawie faktur częściowych określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym za poszczególne etapy, na rachunek Wykonawcy (figurujący w rejestrze podatników prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową – „Biała Lista”) podany na fakturach w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (odpowiednio – protokoły Odbiorów Częściowych lub Końcowy Protokół Odbioru robót budowlanych bez Wad Istotnych).

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po sporządzeniu protokołu Końcowego Odbioru robót budowlanych podpisanego bez Wad Istotnych.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, jak również zobowiązuje się do nie obciążania ich oraz zamieszczania klauzuli o tym ograniczeniu na wystawianych fakturach.

- Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie rozliczenia pomiędzy nimi oraz rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą będą dokonywane 
z uwzględnieniem tzw. zasad „należytej staranności vat” uregulowanej w Załączniku nr 10 niniejszej umowy.

- Dokumentacja księgowa (faktury, noty, potwierdzenia sald) będą przesyłane drogą elektroniczną na następujące adresy

ze strony Zamawiającego: fakturyprojekt@kawmet.pl

ze strony Wykonawcy: …………………………………………..

      - Do każdej faktury wystawianej przez Wykonawcę musi być dołączone oryginalne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy potwierdzające, że wszelkie wymagalne należności należne od Wykonawcy na rzecz zgłoszonych do Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zostały uregulowane. Wykonawca ma obowiązek również dołączyć do każdej wystawianej przez siebie faktury komplet oświadczeń od zgłoszonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzających, że wszelkie wymagalne należności należne od Wykonawcy na rzecz zgłoszonych do Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zostały uregulowane. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11.

      - W przypadku niedołączenia do faktury przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa 
w ustępie powyżej, Zamawiający może zatrzymać z Wynagrodzenia Wykonawcy kwotę nieobjętą oświadczeniem. Zatrzymana kwota zostanie zapłacona po otrzymaniu brakujących oświadczeń.

      - Jeżeli Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, iż dana kwota, której zapłaty dochodzi Podwykonawca jest sporna, a istnieją wymagalne należności Zamawiającego wobec Wykonawcy, Zamawiający powstrzyma się z zapłatą należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej spornej kwocie oraz odmówi Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zapłaty danej spornej kwoty na ryzyko Wykonawcy, do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego spornych należności Podwykonawcy.

§ 22.

Przekazanie Terenu Budowy i Rozpoczęcie Robót

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie 14 dni od podpisania niniejszej Umowy.

- Roboty zostaną rozpoczęte w terminie 7 dni od przekazania Terenu budowy, z zastrzeżeniem zachowania terminów wynikających z ustawy Prawo budowlane dotyczących procedur przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Podczas przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Decyzję 
o pozwoleniu na budowę Inwestycji. Wykonawca wyznaczy i zabezpieczy punkty geodezyjne i będzie je utrzymywał przez cały Okres Realizacji Robót. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez obie Strony.

- Wykonawca nie może odmówić przejęcia Terenu Budowy, poza sytuacjami obiektywnie uniemożliwiającymi lub znacząco utrudniającymi rozpoczęcie realizacji Robót. Jeżeli Wykonawca odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy niż 3 dni robocze na przejęcie placu budowy. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy.

- Opóźnienie w przejęciu Terenu Budowy przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do roszczeń o wydłużenie Okresu Realizacji Robót lub zmiany innych terminów.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.

- Od dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy Wykonawca:

  - odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a w tym utrzymanie ładu i porządku; w przypadku zaniedbań lub zaniechania wykonania tych czynności, mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy; ewentualne grzywny, mandaty, kary lub temu podobne nałożone przez organy kontrolne obciążają Wykonawcę, a w przypadku nałożenia ich na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikającej z ich nałożenia;

  - ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone Zamawiającemu w jego mieniu oraz osobom trzecim, jak też za  szkody  oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i  osób  trzecich, powstałe  
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;  odpowiedzialność rozciąga się również na szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców;

  - odpowiada na zasadzie ryzyka za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie robót, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu robót, a przed protokolarnym końcowym odbiorem robót budowlanych podpisanym przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń,

  - odpowiada za kompleksowe uporządkowanie terenu robót, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Wykonawca uniemożliwi wniesienie, sprzedaż oraz spożywanie alkoholu lub środków odurzających na terenie Nieruchomości realizowanej Inwestycji. W razie stwierdzenia 
u któregokolwiek z pracowników Wykonawcy lub innych osób, przy pomocy których realizuje Umowę, w tym Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, Wykonawca natychmiast usunie z Nieruchomości realizowanej Inwestycji takie osoby. Za każdy przypadek wystąpienia Terenie Budowy osoby stanu wskazanego powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę porządkową w wysokości określonej w § 12 Kary Umowne. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych przez takie osoby.

- Wykonawca zapewni na własny koszt sprzęt ratowniczy oraz odzież, środki ochrony 
i pierwszej pomocy dla pracowników innych osób, przy pomocy których realizuje Umowę, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców na potrzeby wykonania robót. W razie niewykonania tych obowiązków przez Wykonawcę, mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca przy wykonywaniu Umowy będzie podejmował wszystkie środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób, przy pomocy których realizuje Umowę, w tym Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca będzie utrzymywał w czystości i porządku udostępniony mu teren robót. Po zakończeniu robót oraz na bieżąco w trakcie wykonywania robót, Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał Terenu Budowy odpady z materiałów i śmieci. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiającego kontrolę i dostęp do miejsc, 
w których wykonywane są roboty oraz do wszelkich miejsc poza Terenem Budowy, 
w których roboty są wykonywane lub przygotowywane, względnie przechowywane są urządzenia oraz materiały potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Realizacja części Robót poprzez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z terenu robót każdego 
z pracowników lub innych osób, przy pomocy których realizuje Umowę Wykonawca Podwykonawcy, lub dalsi Podwykonawcy którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały Teren Budowy od chwili protokolarnego przekazania mu Terenu Budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji Zamawiającemu, zaś w okresie realizacji świadczeń w ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za te części Terenu Budowy na których są realizowane roboty budowlane w ramach rękojmi i gwarancji. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe w tym okresie 
w związku z realizacją Robót oraz rękojmi i gwarancji, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie Terenu Budowy i znajdujących się na nim obiektów przed powstaniem pożaru w tym zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23.

Należyte Wykonanie Umowy

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie Roboty i świadczenia wynikające z Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
w przepisami i obowiązującymi normami i zaleceniami Zamawiającego dotyczącymi 
w szczególności zapewnienia wymaganej jakości Robót, dotrzymania terminów pośrednich realizacji Robót.

      - Zamawiający jest upoważniony do wydawania Wykonawcy pisemnych poleceń 
o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

- wzywających do zmiany sposobu wykonywania Robót, jeżeli Wykonawca realizuje je 
w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową,

- wzywających do usunięcia z Terenu Budowy Wyrobów Sprzętu, Wyposażenia lub oraz Urządzeń niespełniających wymogów Umowy oraz zastąpienia ich innymi,

- wzywających do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku zagrożenia dotrzymania terminów pośrednich (punktów przełomowych) i terminu zakończenia Robót,

- wzywających do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

      - W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do polecenia wydanego przez Zamawiającego zakresie określonym w ustępie powyżej w wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.500 zł za każdy przypadek nie zastosowania się do polecenia, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu co najmniej 7 dni kalendarzowych.

      - Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem Inny Podmiot rozumie się podmiot, któremu Zamawiający zlecił wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, lub też innych robót, związanych z realizacją innego przedsięwzięcia, których wykonanie nie zostało uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

      - Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy zwrotu uzasadnionych i należycie udokumentowanych kosztów strat bezpośrednio spowodowanych przez nieprawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

      - Jeżeli w toku wykonywania Umowy Zamawiający z jakiejkolwiek przyczyny stwierdzi, iż tempo wykonywania robót jest zbyt wolne i może być zagrożone dotrzymanie któregokolwiek z terminów zakończenia robót, powiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania tego powiadomienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną propozycję określonych działań przyspieszających tempo wykonywania robót. Zamawiający może zaakceptować przedłożoną propozycję lub przedstawić własne wskazówki. Z tytułu wykonania wskazanych działań Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku, gdyby dodatkowe działania zaakceptowane przez Zamawiającego lub przez niego wskazane nie zostały przez Wykonawcę wykonane 
w zakreślonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia części robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie przez Zamawiającego części robót innemu podmiotowi i dochodzenie roszczeń z tego tytułu nie wyklucza naliczenia Wykonawcy kar umownych i ponoszenia dalszych roszczeń.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym patentów i znaków handlowych, oraz innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, zaś w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód.

§ 24.

Wstrzymanie Robót

            - Zamawiającemu przysługuje prawo nakazania natychmiastowego wstrzymania Robót 
w sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Dokumentacją projektową lub przetargową, Decyzją o pozwoleniu na budowę, ewentualnie zamiennym pozwoleniem na budowę, dokumentacją wykonawczą lub poleceniami Zamawiającego, o których mowa 
w § 23. Należyte Wykonanie Umowy ust. 2, do czasu zabezpieczenia prawidłowego toku wykonywanych Robót.

            - Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania Robót w sytuacji, gdy Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie zapłaci Wykonawcy należności z tytułu wymagalnej faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy w ciągu 21 dni od otrzymania wezwania do zapłaty skierowanego przez Wykonawcę po upływie terminu płatności.

            - Po wstrzymaniu robót Wykonawca zobowiązany jest, w najkrótszym technologicznie możliwym terminie, do dokonania wraz z Zamawiającym pełnej inwentaryzacji Robót zakończonych oraz rozpoczętych, a także znajdujących się na Terenie Budowy Wyrobów, Urządzeń, Wyposażenia. Dokument ten posłuży do ewentualnego rozliczenia końcowego.

            - W przypadku wstrzymania Robót, bez względu na przyczynę, obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie Terenu Budowy, znajdującego się na nim mienia i obiektów, a także Robót zakończonych oraz rozpoczętych i dokończenie Robót, których zaprzestanie na danym etapie skutkować może uszkodzeniem dotychczas wykonanych Robót lub powstaniem innej szkody po stronie Zamawiającego. Przekazanie Robót nie zakończonych odbywa się w drodze spisania protokołu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

            - W przypadku wstrzymania Robót, z przyczyn o których mowa w ust. 2 na okres ponad cztery tygodnie, Wykonawca może odstąpić od Umowy zgodnie z § 19. Odstąpienie od Umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany podjąć wstrzymane Roboty niezwłocznie, po wydaniu w tym zakresie stosownego polecenia przez Zamawiającego, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od jego wydania lub nie później niż w ciągu 3 dni po zapłaceniu przez Zamawiającego zaległej należności w przypadku gdy przyczyną zawieszenia były okoliczności wskazane w ust. 2 powyżej.

      - Uprawnienia wskazane w ust. 2 nie przysługują Wykonawcy w przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym co do zasadności dokonanego przez Zamawiającego potrącenia wynagrodzenia z wzajemną wierzytelnością.

§ 25.

Siła Wyższa

            - Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń.

            - Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności zdarzenia występujące w miejscu prowadzenia Robót takie jak:

    - wojna, zamieszki, stan wojenny lub wyjątkowy, strajk niewywołany przez żadną ze Stron,

    - klęski żywiołowe, spowodowane siłami przyrody, awariami urządzeń i/lub instytucji lub skażeniem niebezpiecznym dla życia lub zdrowia,

    - działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć

    - stan epidemii – wprowadzony na mocy decyzji administracyjnych, lub aktów powszechnie obowiązujących eliminujący możliwość prowadzenia Robót.

            - W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto Strona ta będzie starała się wznowić działalność i wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.

            - Jeżeli przed dokonaniem odbioru końcowego wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane siłą wyższą, Zamawiający może zlecić Wykonawcy:

    - naprawienie wszelkich zniszczeń, uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów robót,

    - wymianę lub naprawienie Wyrobów, Sprzętu, Urządzeń oraz Wyposażenia,

    - przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających.

            - Wszelkie Roboty realizowane przez Wykonawcę, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą uznane za zmiany zakresu Robót z zastosowaniem § 16 Zmiany Robót.

            - Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż nie stanowią przejawu siły wyższej, ujemne temperatury powietrza ani opadu deszczu czy śniegu o ile nie powodują one stanu klęski żywiołowej; W szczególności Wykonawca potwierdza, iż harmonogram rzeczowo-finansowy przewiduje wszelkie potencjalne utrudnienia charakterystyczne dla klimatu przejściowego i występujących w nim pór roku.

§ 26.

RODO

- Strony oświadczają, że dla potrzeb realizacji Umowy wyrażają zgodę na przetwarzanie posiadanych danych osobowych osób fizycznych związanych z realizacją Umowy, 
w rozumieniu ustawy  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1781 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

- Strony przyjmują do wiadomości, że osobom fizycznym wspomnianym w zdaniu poprzedzającym przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, o czym zobowiązują się poinformować te osoby.

- Obowiązek informacyjny o którym mowa w zdaniu poprzedzającym każda ze Stron wykona poprzez przekazanie wszystkim osobom, których dane przetwarza lub udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępnionej przez drugą Stronę.

§ 27.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Występujące w Umowie oraz w załącznikach do niej odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszego tekstu dokumentu Umowy obowiązującego pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

- Ilekroć mowa o Umowie należy przez to rozumieć również odniesienia do załączników, wraz z wniesionymi poprawkami, uzupełnieniami oraz innymi zmianami, o ile zostały one zaakceptowane przez Strony.

- Odniesienia do Zamawiającego lub Wykonawcy są odniesieniami do wszystkich osób mających od nich prawo reprezentacji

- Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksów podpisanych przez obie Strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ustępu poniżej. Oczywiste błędy pisarskie, numeryczne nie wpływają na interpretację postanowień umownych

- Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga dokumentowego poinformowania drugiej Strony o takiej zmianie.

- Dokumenty przekazywane między Stronami, w tym faktury VAT, będą doręczane Stronom na adresy wskazane w komparycji umowy lub drogą mailową na adresy wskazane przez uprawnionych przedstawicieli .

- Każdorazowa zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i jest skuteczna od dnia doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie.

- Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu Umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązuje się, że bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, nie ujawni treści Umowy i innych informacji uzyskanych w związku z jej realizacją, jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz nie wykorzysta tych informacji w innych celach, niż wykonywanie Umowy.

- Strony zobowiązują się w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do bezwarunkowego zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych, oraz zapewnić ochronę takich informacji według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane, a także kontrolować ich ochronę oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania, a także do egzekwowania zachowania poufności również w stosunku do podwykonawców.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

- Strony mogą ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

- Strony ustalają, że spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. 
W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego wedle siedziby Zamawiającego.

- Treść niniejszej Umowy, w tym dane objęte klauzulami ograniczającymi swobodę udostępniania informacji, jak też dane lub dokumenty powstałe w ramach realizacji niniejszej Umowy mogą być udostępnione podmiotowi finansującemu realizowaną inwestycję.

- Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji całości lub części zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dokonać cesji i/lub przeniesienia w jakikolwiek inny sposób wszystkich lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów i ich pracowników / współpracowników / podwykonawców, dalszych podwykonawców.

Załącznik nr 4 – Wytyczne dla podwykonawców, dalszych podwykonawców, firm zewnętrznych w zakresie BHP oraz ochrony środowiska.

Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 6 – Wzór gwarancji zwrotu zaliczki.

Załącznik nr 7 – Wzór gwarancji należytego wykonania Umowy.

Załącznik nr 8 - Kopia certyfikatu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem opłaty składki;

Załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. wymagań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Załącznik nr 10 - Należyta staranność vat

Załącznik nr 11 – Oświadczenie podwykonawców, dalszych podwykonawców 
o uregulowaniu wynagrodzenia.

Ewentualne dalsze załączniki, w zależności od konkretnie wybranego Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                             W Y K O N A W C A:

....................................................                                         ....................................................

....................................................

Załącznik nr 10 - Należyta staranność vat

§ 1 Biała lista podatników

1. Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022r, poz.931, ze zm.) wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

2 W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 1 powyżej z uwagi na :

1) brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego lub

2) brak wskazania przez Wykonawcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (dotyczy przypadków wskazania przez Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej), Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazania w ppkt 1)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt 2)).

3. W sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście (w przypadku wskazanym w ust. 2 ppkt 1) powyżej lub dnia następnego po wskazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (w przypadku, o którym mowa w ust. 2 ppkt 2) powyżej).

4. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwalnia Zamawiającego, z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie lub zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, których mowa w ust.3 powyżej.

§2. Pozostałe zasady należytej staranności

1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)  i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 795-256-84-15

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: ………………..

3. W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych  w ustawie o VAT jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w ust. 3 powyżej, postanowienia § 15 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku gdy Wykonawca w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi Zamawiającemu dokumenty z których wynika, że rejestracja została przywrócona.

§3. Odpowiedzialność za zastosowanie błędnej stawki VAT

1. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona z podatku, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę w terminie 21 dni od dnia wystawienia tego żądania.

2. W przypadku odmowy lub braku możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiającego.

3. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w ust.2 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zobowiązuje się również do naprawienia wszelkich innych szkód wynikłych po stronie Zamawiającego z nieprawidłowego zastosowania stawek podatku VAT

5. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązania opisane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.