UMOWA

zawarta w dniu ……………….2024 roku w Hrubieszowie pomiędzy:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "Sperare" z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Targowa 24, 22-500 Hrubieszów, NIP: 9191832264, KRS: 0000794248 reprezentowaną przez:

Katarzynę Magdalenę Janiak Olszacką – Prezes Zarządu

Mariusza Narolskiego  – Zastępcę Prezes Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”

- firmą

…………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” a łącznie „Stronami”

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności  do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Umowa dotyczy zgodnie ze złożoną ofertą „Przebudowa pomieszczeń w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu „Fantazja” w Hrubieszowie  w ramach projektu pn.  „Wzmocnienie potencjału Spółdzielni Socjalnej "SPERARE”” finansowanego w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

- Przedmiotem niniejszej Umowy są roboty budowalne polegające na przebudowie pomieszczeń w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu „Fantazja” w Hrubieszowie  w ramach projektu pn.  „Wzmocnienie potencjału Spółdzielni Socjalnej "SPERARE””.  Zakres robót jest określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym KPO.426.1.2024 stanowiącym załącznik do umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy:

- Przedmiotem Umowy jest  przebudowa pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Fantazja”.

- Z dwóch pomieszczeń biurowych o wymiarach : 1.12,8 m2 i 2. 12,5m2 zostanie zrobione jedno pomieszczenie o wymiarach 25,3 m2

- W ramach inwestycji:

- wykonanie inwentaryzacji i kosztorysu,

- ręczne wyburzenie ściany działowej,

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

- gruntowanie ścian gruntem głęboko penetrującym (200 m2)

- wykonanie gładzi gipsowej, szlifowanie, gruntowanie przed malowaniem gruntem wodnym (200 m2)

- malowanie ścian i sufitów 2 krotnie na biało farbą zmywalną (ekologiczna farba z atestem PZH – 200 m2)

- demontaż starych grzejników centralnego ogrzewania (3 szt.)

- montaż nowych grzejników z głowicą termostatyczną (3 szt.)

- zakup oraz montaż osłon na grzejniki (3 szt.)

- demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych

- drzwi akustycznych, dźwiękoszczelnych wraz z ościeżnicą,

- wykonanie podłogi z miękkiego tworzywa z izolacją termiczną oraz oblistwowaniem tj. wyrównanie podłoża, wykładzina PCV wraz z izolacją termiczną.

- Przedmiot Umowy obejmuje także wykonanie robot tymczasowych i towarzyszących, załadunek, wywóz i utylizację odpadów w tym materiałów z rozbiórek i demontaży oraz uporządkowanie terenu po zakończonych robotach.

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki odbywać się będzie zgodnie z zasadami segregacji oraz zgodnie z art. 18 Prawo o odpadach. Zarówno Zamawiający (Inwestor) jak i Wykonawca w trakcie przebudowy sal  będą zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania. Zapewnią zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie uda się zapobiec powstawaniu odpadów. Zarówno Zamawiajacy (Inwestor) jak i Wykonawca obowiązują się przede wszystkim do:

- Poddać odzyskowi odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec. Odzysk, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

- Jeżeli jest to niezbędne zobowiązują się do zapewnienia odzysku lub ułatwienia lub udoskonalenia tego odzysku. Przed odzyskiem lub podczas odzysku usuną niebezpieczne substancje, mieszaniny i składniki z odpadów niebezpiecznych w celu zapewnienia przetworzenia tych odpadów.

- Odpady, które się kwalifikują zostanę poddane recyklingowi - recykling organiczny polega na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan.

- Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe posiadacze odpadów(Wnioskodawca i Wykonawca) będą obowiązani unieszkodliwiać. Składowane będą wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe.

- Unieszkodliwianiu poddane będą te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

- Malowanie ścian i sufitów - preferowane farby EKO.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy oraz ich pełny zakres i wymagania realizacyjne zawarte są w opisie przedmiotu robót. Dokument wraz z Umową i dokumentacją postępowania należy traktować łącznie.

- Roboty prowadzone będą w czynnym i użytkowanym obiekcie.

- Okres gwarancji: 24 miesiące

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

  - Współpracować z Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy.

  - Dostarczać wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i danych niezbędnych do realizacji Umowy.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

Całkowity termin realizacji przedmiotu Umowy – od dnia podpisania umowy do 30.04.2024 roku.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, zgodnie z umową, specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z miejscem realizacji prac oraz że, otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.

- W związku z faktem, że roboty prowadzone będą w czynnym i użytkowanym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić warunki bezpieczeństwa związane z robotami oraz ochroną środowiska, prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowanie obiektu,

- zapewnić właściwą kolejność prowadzenia robót,

- usuwać na bieżąco wyroby i odpady

- prowadzić roboty w taki sposób aby nie nastąpiły uszkodzenia obiektu lub jego części

- pilnować porządku na terenie realizowanych prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe ba terenie prowadzonych prac.

- Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm lub obowiązków określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa  higieny pracy ponosi Wykonawca.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realizacji prac niezależnie od przyczyn wstrzymania.

- Odbiór prac będących przedmiotem Umowy odbędzie się na podstawie końcowego protokołu odbioru wykonanych prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Ewentualne ujawnione wady wykonania zostaną niezwłocznie usunięte w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ujawnienia wady na koszt Wykonawcy, bez ponoszenia  dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy.

- Okres gwarancji wynosi 24  miesiące i jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia - od daty usunięcia tych wad.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający wykonuje w okresie obowiązywania gwarancji uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.

- Zamawiający w razie stwierdzenia wystąpienia ewentualnych wad wydanych mu robót, w terminie gwarancji (rękojmi) obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wykrycia wady. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej lub poczty elektronicznej.

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy kierować na adres Zamawiającego:

……………………………………………………..

- Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy (Gwaranta) należy kierować na adres:

……………………………………………………..

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza uznanie reklamacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma w przedmiocie zgłoszenia wady. W przypadku, gdy termin naprawy przypada w dni wolne od pracy, naprawa będzie zakończona lub kontynuowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie wady.

- Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 7 dni, Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów na pierwsze pisemne wezwanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Strony Umowy dokonają protokolarnego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych przejawach wady oraz czasie jej wystąpienia.

- Usunięcie wad przez Wykonawcę, uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- Do gwarancji jakości artykuł 580 i 581 Kodeksu Cywilnego mają odpowiednie zastosowanie.

- Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Katarzyna Barczyk e-mail barczykkatarzyna@wp.pl, tel. 502088563

- Wykonawca  - …………………………., jest osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy i podpisywania protokołów

E-mail …………………..  tel. …………………….

- W przypadku braku możliwości realizacji wyznaczonych w umowie zadań przez wskazaną osobę Wykonawca wyznaczy jej zastępcę.

- Strony uzgadniają współpracę w formie bezpośrednich kontaktów, rozmów telefonicznych, poczty internetowej i materiałów w wersji drukowanej.

§ 5

Wynagrodzenie i zasady płatności

- Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie:

- cena netto: ……………………. zł, słownie: ………………………………….

- podatek VAT 23 %, kwota podatku ……………………………

- cena brutto: ……………………… zł, słownie ……………………………………………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji, za wyjątkiem ustawowych zmian podatku VAT.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne po zrealizowanym przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatności za zrealizowane roboty budowlane w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury będzie załączony protokół odbioru robót.

- Zamawiający informuje, że osobami upoważnionymi do podpisania odbioru robót jest Katarzyna Magdalena Janiak Olszacka – Prezes Zarządu

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5, ust. 1, pkt 3 umowy;

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5, ust. 1, pkt 3 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

- Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy w drugim wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy.

§ 7

Zmiany i rozwiązanie Umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę,
w szczególności:

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z naruszeniem ustalonego w umowie terminu wykonania umowy,

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi normami,

- gdy  Wykonawca nie wykonuje obowiązków określonych w Umowie,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5  dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Wykonawca podzleca podmiotom trzecim wykonanie całości przedmiotu umowy lub jego części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności,

- w przypadku zgłoszenia wniosku o likwidację, bądź wniosku o upadłość Wykonawcy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie ceny należnej mu z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia i została odebrana przez Zamawiającego, bez prawa dochodzenia kar umownych.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 1 Umowy będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni wszystkich uprawnień Zamawiającego nabytych przed dniem odstąpienia, w tym dotyczących kar umownych, gwarancji i rękojmi.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 1 Umowy nie zwalnia Wykonawcy
z jego zobowiązań, a w szczególności z tytułu wad  i/lub usterek przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstąpienia, ani z gwarancji i rękojmi w zakresie wykonanego przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 1 Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających oraz sporządzenia obmiaru wykonanych robót. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny oraz samodzielnie sporządzić obmiar wykonanych robót.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu prac urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Zamawiającym zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu  inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.

- W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy zostanie sporządzony szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia oraz obmiar wykonanych robót, które będą stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy wykonany do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

………………………………………..	                                            	……………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA