Załącznik nr 2 do postępowania

UMOWA Nr …….

Zawarta w dniu …………,

pomiędzy:

Fundacją Modern Education z siedzibą przy Zielonej Górze ul. Pionierów Z.G. 3/1,

posiadającym NIP: 9292071950., REGON:..52246976. , reprezentowanym przez: Marzennę Magda- Adamowicz,  zwanego dalej „Zamawiającym”,

a:

………………………………… z siedzibą w …………………………., posiadającym NIP: …………………………, REGON:

…………………………, zwanego dalej „Wykonawcą”

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkurencyjnym na platformie konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczącego przebudowy i remontu wnętrza lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej 25A w Głogowie oraz zmianę sposobu użytkowania na żłobek wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

- 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa i remont wnętrza lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej 25A w Głogowie oraz zmianę sposobu użytkowania na żłobek wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

- Zakres prac szczegółowo zawiera Rozdział III zapytania ofertowego oraz załącznik 1a będący integralną częścią umowy.

- Wspólny słownik zamówień CPV:

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynku

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 33 11 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac remontowo-adaptacyjnych. Wykonawca zrzeka się wszelkich zarzutów i roszczeń opartych o nieznajomość stanu faktycznego mających wpływ na zakres realizowanego zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, dostawami i ewentualnym montażem, kosztami transportu i ubezpieczeniem. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych w całości przez wykonawcę. Materiały, konstrukcje i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z przeznaczeniem i celem, któremu mają służyć. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, deklarację zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi

§2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego wszelkie niezbędne aktualne atesty, certyfikaty autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub inne dokumenty potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, wymaganych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.

- Przedstawicielem Wykonawcy sprawującym nadzór nad realizacją umowy jest Kierownik Budowy: ……………………………

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnego sprzętu, transportu, materiałów, narzędzi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji robót remontowo – adaptacyjnych na terenie inwestycji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenia terenu inwestycji, za szkody wyrządzone podczas prac oraz ewentualne wypadki wynikające z działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy. W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca odpowiada także za szkody oraz wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób, którym powierzył wykonanie zadania.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia OC obejmującą wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, zapleczem

| budowy | rozszerzoną | o szkody | spowodowane | przez |  | niego lub podwykonawców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w toku | wykonywania | obowiązków | wynikających | z | rękojmi | za wady lub gwarancji oraz |
| za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, |  |  |  | niemniej powstały podczas realizacji robót |  |  |
| budowlanych oraz szkody spowodowane błędami producenta. |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenia terenu inwestycji, za szkody wyrządzone podczas prowadzenia prac oraz ewentualne wypadki wynikające z działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy. W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca odpowiada za szkody oraz wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób, którym powierzył wykonanie zadania. Zamawiający ma prawo zgłosić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia podpisał Wykonawca i nie musi zgłaszać się bezpośrednio do podwykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku wyposażenia oraz wyposażenia nieprzenośnego Wykonawca dokonał wniesienia, złożenia oraz zamontowania elementów we wskazanych miejscach na terenie inwestycji. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone w tracie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu i osobom trzecim.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną 
za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3

GWARANCJA JAKOŚCI

- Niezależnie od rękojmi unormowanej KC, Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ………………miesięcznej gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

- Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - bezpłatnego usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1;

  - zapewnienia na własny koszt demontażu, montażu oraz transportu w celu usunięcia wady zarówno rzeczy wadliwej jak i po usunięciu wady;

  - dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej

3 jego naprawy, a rzecz jest nadal wadliwa;

  - wykonania zobowiązania gwarancyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie.

- Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru usunięcia wad.

§4

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie podanym w Załączniku nr 1 „Formularz ofertowy” do Zapytania Ofertowego nr …………………………….. z dnia …………………………………..2024 r. dotyczącego wyboru wykonawcy prac budowlanych na potrzeby projektu, będący integralną częścią umowy, tj. do dnia: ……………………….

§5

WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wykonawcy, na kwotę …… zł netto (słownie: … złotych), tj. …… zł brutto (słownie: …… złotych).

- Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.

Rozliczenie częściowe

- W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.

- Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu … dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 4, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie końcowe

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.

- Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 7., wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.

- Zamawiający zastrzega, iż płatność będzie dokonana pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.

| 2. | Zamawiający | ma prawo odstąpienia od | umowy, jeżeli | opóźnienie wykonania | umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lub usunięcie wady, przekroczy 14 dni w stosunku do ustalonego terminu. |  |  |  |  |
| 3. | Wykonawca | zapłaci karę umowną | w wysokości | 10% wynagrodzenia | brutto |
|  | w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa w ust.2 |  |  |  |  |
|  | lub innych leżących po stronie Wykonawcy, bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez |  |  |  |  |
|  | Wykonawcę. |  |  |  |  |

- Zamawiający może potrącić karę umowną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpią opóźnienia w jej realizacji dłuższe niż 14 dni roboczych.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8

POSTANOWIENIA KOOCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

- Zmiany okresu realizacji projektu;

b. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

c. Zmiany nazwy, adresu, statusu Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

| 4. | Umowę | sporządzono | w dwóch | jednobrzmiących egzemplarzach, | po jednym | dla każdej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ze Stron. |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy                                                                                         podpis Zamawiającego

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 1a – przedmiot zamówienia plus rzuty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 o braku wykluczenia

Załącznik nr 5 – wykaz robót