Bielsko-Biała, dn. 24.05.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Wdrożenie nowych produktów, rozwiązań EKO i utworzenie 12 nowych miejsc pracy odpowiedzią na potrzebę transformacji poprzemysłowych terenów Sosnowca” zwracamy się z prośbą o złożenia oferty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zapytania: Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz placami manewrowymi – ETAP I.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

OPTIPREF Sp. z o.o., Sp.k.

ul. Piekarska 57

43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000811007; NIP: 9372725135; REGON: 384725317

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami; dalej PZP).

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie z podaniem przyczyny szczegółowo ujętej w pkt XV zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnić się będzie o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych gdyż opracowanie dokumentacji oraz uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia ma charakter specjalistyczny oraz jest ściśle powiązane z zaplanowanymi robotami budowlanymi. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania dodatkowego świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Nierozdzielenie zadania przyczyni się do lepszej organizacji prac, sprawniejszej koordynacji nadzoru, a dodatkowo pozwoli otrzymać jedną gwarancję wykonania na całość robót.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub wariantowości cen.

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót dodatkowych, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność ich wykonania. Realizacja robót dodatkowych wymaga określenia zakresu robót wraz z wysokością wynagrodzenia dodatkowego.

- Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz placami manewrowymi – ETAP I”.

Budowa zrealizowana zostanie w Sosnowcu (41-200) przy ul. Fabrycznej 1.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

ZAKRES 1A:

- Sporządzenie i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie:

  - Projektów Technicznych Architektury i Konstrukcji w zakresie odpowiadającym Zamówieniu; inwentaryzacji geodezyjnej istniejącej konstrukcji.

  - Projektów Wykonawczych w zakresie odpowiadającym Zamówieniu: architektury,  konstrukcji, w tym: palowania, fundamentów,  konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej, stalowej: ryglowej, wymian dachowych i stężeń oraz innych niezbędnych do wykonania zadania.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej.

ZAKRES 1B: Roboty ziemne, palowe, fundamentowe - hali; roboty fundamentowe zaplecza administracyjno-socjalnego, dostawa i montaż konstrukcji głównej prefabrykowanej hali (słupy, dźwigary i belki dachowe).

ZAKRES 2:

Dostawa i montaż:

- konstrukcji prefabrykowanej zaplecza administracyjno-socjalnego - ścian, płyt stropowych,

- ścian podwalinowych żelbetowych prefabrykowanych hali,

- konstrukcji stalowej (stężenia  i wymiany dachowe, konstrukcja ryglowa),

- żelbetowych belek podsuwnicowych hali,

- blachy trapezowej dachowej hali,

- pasm świetlnych dachowych.

ZAKRES 3:

Dostawa i montaż:

- obudowy ścian hali z płyt warstwowych,

- stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych  hali i zaplecza administracyjno-socjalnego.

Wykonanie:

- docieplenia ścian zaplecza administracyjno-socjalnego z wykończeniem tynkiem zewnętrznym,

- tynku mozaikowego cokołów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz podwalin 1-warstwowych hali,

- izolacji termicznej dachu wraz z pokryciem z membrany dachu hali i zaplecza administracyjno-socjalnego;  obróbki przejść dachowych,

- odwodnienia dachu,

- obróbek blacharskich.

ZAKRES 4:

- wykonanie obróbki przebić dachowych z membrany PCV - wentylatory, wywietrzaki,

- wykonanie obróbki przebić dachowych z membrany PCV - profile zamknięte, słupki podkonstrukcji dla urządzeń instalacyjnych,

- dostawa i montaż ocynkowanej drabiny zewnętrznej,

- udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie całej Inwestycji oraz niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości zaistniałych po stronie Wykonawcy stwierdzonych w toku czynności kontrolnych wykonywanych przez: nadzór budowlany, sanepid, straż pożarną lub inne odpowiednie służby lub organy w zakresie swoich prac (zakresy 1-4),

- uczestniczenie w czynnościach Odbioru Końcowego i usunięcie stwierdzonych w ich toku wad i usterek.

Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia winien zastosować wyłącznie nowe materiały, urządzenia i podzespoły, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązuje się również do:

- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego: min. raz w tygodniu w okresie trwania zakresów 1-3 przedmiotu zamówienia, a w terminie późniejszym (do dnia podpisania protokołu końcowego) na żądanie Zamawiającego nie częściej niż raz w tygodniu;

- składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o postępie robót, jakości wykonanych prac i tych wykonywanych w okresie trwania zakresów 1-3 przedmiotu zamówienia.

Warunki i wymogi realizacji zamówienia określa również wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania. Wzór umowy należy traktować jako integralną część zapytania i nie podlega zmianom w okresie od upływu terminu składania ofert do czasu podpisania umowy z Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt Przetargowy, który udostępniony zostanie potencjalnemu Oferentowi drogą elektroniczną po podpisaniu Porozumienia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego.

Porozumienie o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy wydrukować, uzupełnić, podpisać osobiście lub za pomocą podpisu elektronicznego, zgodnie z reprezentacją podmiotu. Następnie należy dostarczyć niniejszy załącznik na adres e-mail: e.kleczewska@optipref.pl (umowa podpisana elektronicznie lub skan podpisanej umowy).

Zamawiający niezwłocznie podpisze przesłane porozumienie i odeśle na wskazany adres e-mail oraz udostępni Projekt Przetargowy.

2. Standard architektoniczny:

Zarówno projekt, jak i budowa, muszą być wykonane zgodnie ze standardem architektonicznym wymienionym w dokumencie o nazwie Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/).

W prawidłowym spełnieniu wymogów Standardów może dodatkowo pomóc ministerialny poradnik o nazwie Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami) uwzględniający koncepcję uniwersalnego projektowania.

3. Opis całego zamówienia:

Niniejsze postępowanie obejmuje pierwszą część (etap) zamówienia pt. „Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz placami manewrowymi”.

Poniżej prezentujemy wszystkie części (etapy) całego Zamówienia wraz z informacjami co do pozostałych części zamówienia:

- roboty ziemne wraz z makroniwelacją terenu – objęte niniejszym postępowaniem,

- fundamenty – objęte niniejszym postępowaniem,

- konstrukcja prefabrykowana: słupy, podwaliny, dźwigary dachowe, podwaliny trójwarstwowe – objęte niniejszym postępowaniem,

- obudowa hali: elewacja z płyty warstwowej – objęte niniejszym postępowaniem,

- Bramy – zostaną objęte odrębnym postępowaniem,

- stolarka okienna: aluminiowa – objęte niniejszym postępowaniem,

- dach ocieplany: folia, wełna, membrana – objęte niniejszym postępowaniem,

- świetliki dachowe – objęte niniejszym postępowaniem,

- posadzka przemysłowa – zostanie objęta odrębnym postępowaniem,

- instalacja elektryczna, w tym oświetlenie – zostaną objęte odrębnym postępowaniem,

- instalacja teletechniczna – zostaną objęte odrębnym postępowaniem,

- instalacja wentylacji – zostaną objęte odrębnym postępowaniem,

- instalacja wod-kan – zostaną objęte odrębnym postępowaniem,

- instalacja grzewcza – zostaną objęte odrębnym postępowaniem,

- prace projektowe – objęte niniejszym postępowaniem,

- place manewrowe o pow. 2900 m2 – zostaną objęte odrębnym postępowaniem.

UWAGA!
Wykonawca dokonując wyceny oferty nie bierze pod uwagę wskazanych powyżej elementów, które będą przedmiotem odrębnych postępowań.

4. Wymagania dotyczące tzw. “zielonych zamówień publicznych”

- Szczegółowe wymagania techniczne Zamawiającego dla następującego zakresu projektu budowlanego:

A.1. Stolarka okienna  zgodnie z poniższym założeniem cieplnym:

- Okna PCV współczynnik przenikania ciepła Umax 1,40 W/m2K – hala

- Okna aluminiowe współczynnik przenikania ciepła Umax 0,9 W/m2K - budynek administracyjno-socjalny

- Okna aluminiowe EI30 współczynnik przenikania ciepła Umax 1,10 W/m2K - budynek administracyjno-socjalny.

A.2. Izolacja cieplna przegród budowlanych, ma być na poziomie:

- Izolacja termiczna dachu (U max 0,30 W/m2K) - hala

- Izolacja termiczna dachu (U max 0,15 W/m2K) - budynek administracyjno-socjalny.

Weryfikacja: karta charakterystyki/ karta techniczna produktu/ karta materiałowa i oświadczenie wykonawcy w tym osób technicznych uczestniczących w realizacji procesu budowlanego ze strony Wykonawcy, zgodnie z Prawem Budowlanym, okazana przed jego użyciem.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu prowadzenia robót:

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty uwzględniając poniższe wymagania:

B.1.Prowadzić roboty oraz zarządzać placem budowy z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym preferować materiały pochodzące z recyklingu.

B.2.Sporządzić Plan Gospodarowania Odpadami na placu budowy przed rozpoczęciem robót. Wymagany minimalny zakres Planu, poza niezbędnym zakresem zgodnym z odrębnymi przepisami:

- wskazana i określona możliwość zapobiegania powstawaniu odpadów,

- wskazanie systemów selektywnego zbierania materiałów na placu budowy przeznaczonych do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku,

- identyfikacja typów odpadów oraz sposób postępowania z poszczególnymi typami odpadów,

- potwierdzenie zapoznania się z Planem i stosowania go przez podwykonawców.

B.3.Zapewnienie odbioru odpadów selekcjonowanych i pozostałych z terenu budowy. Przedstawienie dokumentów potwierdzających oddanie odpadów do właściwego punktu odbioru.

B.4.Zarządzanie procesem zamówień i dostaw materiałów na teren budowy, w taki sposób aby materiały były dostarczane i dowożone w okresie zapotrzebowania, tj. materiały nie powinny być gromadzone oraz zalegać na placu budowy i rodzić niepotrzebne ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia składowanych materiałów.

B.5. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na terenie budowy centralne obszary do cięcia i obróbki materiałów, magazynowania i składowania odpadów.

B.6. Wybrać do zastosowania produkty pakowane w opakowania zbiorcze lub z minimalnym opakowaniem lub bez opakowania, tam gdzie jest to możliwe, w przypadku produktów pakowanych zwracać uwagę na wybór produktów w opakowaniach podlegających recyklingowi.

B.7. Wybrać dostawców, którzy zapewnią odbiór palet (europalety) lub kontenerów w których dostarczane będą materiały budowlane.

5. Podwykonawstwo:

Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót przez podwykonawców, z wyłączeniem wykonania następujących zakresów:

- konstrukcja prefabrykowana żelbetowa,

- elewacja,

- pokrycie dachu,

które mają być wykonane bezpośrednio przez wybranego Wykonawcę.

6. Z uwagi na sąsiedztwo istniejącej zabudowy Zamawiającego, w której prowadzona jest działalność gospodarcza (produkcyjna w zakresie elementów prefabrykowanych) wszelkie prace budowlane należy przeprowadzić w sposób umożliwiający nieprzerwane i nieograniczone funkcjonowanie działalności gospodarczej Zamawiającego.

7.  Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV: 	45000000-7 Roboty Budowlane

Kody uzupełniające:

| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| --- | --- |
| 45100000-8 45220000-5 | Przygotowanie terenu pod budowę Roboty inżynieryjne i budowlane |
| 45223000-6 45262210-6 45262211-3 45262300-4 45262310-7 45262311-4 45320000-6 45321000-3 45420000-7 71220000-6 71327000-6 71221000-3 71248000-8 71250000-5 71320000-7 71325000-2 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Fundamentowanie Wbijanie pali Betonowanie Zbrojenie Betonowanie konstrukcji Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Usługi projektowania architektonicznego Usługi projektowania konstrukcji nośnych Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania fundamentów |

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do 30.09.2025 r. z zastrzeżeniem:

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczyna się od daty podpisania Umowy z Wykonawcą. Umowa powinna zostać podpisana maksymalnie do 26 czerwca 2024 r.

- Wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do 30.09.2025 r., w następujących okresach czasowych:

  - ZAKRES 1:

- 1A: do 24 lipca 2024 r.

- 1B:  do 21 sierpnia 2024 r.

  - ZAKRES 2: do 25 września 2024 r.

  - ZAKRES 3: do 16 października 2024 r.

  - ZAKRES 4: do 30.09.2025 r.

- Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. W celu umówienia terminu należy zwrócić się z prośbą za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności – zakładka „pytania”.

Zamawiający zastrzega, iż wizja lokalna nie jest wymagana przez Zamawiającego, jest jednak możliwa na wniosek Oferenta.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

- Zdolność techniczna i finansowa:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych w zakresie jak przedmiot zamówienia rozumianym jako odpowiedni wpis do KRS, CEiDG lub umowy spółki.

Weryfikacja nastąpi na podstawie:

- odpisu z KRS lub CEiDG - weryfikacja samodzielna przez Zamawiającego lub

- załączonej umowy spółki potwierdzającej prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budowlanym (kody PKD dotyczące prac budowlanych), w przypadku gdy odpowiednie kody PKD nie są widoczne w odpisach z KRS lub CEiDG. W przypadku oferty konsorcjum, wymóg dotyczy wszystkich członków konsorcjum.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia:

  - o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, którego roczny przychód za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (co najmniej 12 miesięcy) wynosi co najmniej 4 mln zł.

  - Wykonawcy nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Spełnienie wymogu weryfikowane będzie na podstawie:

- Kopii załączonego Rachunku Zysków i Strat lub Książki Przychodów i Rozchodów za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (co najmniej 12 miesięcy, pozycja „przychody ze sprzedaży” lub równorzędna) lub na podstawie faktur/rachunków z tego okresu w przypadku przedsiębiorców na tzw. ryczałcie podatkowym. W przypadku oferty konsorcjum, wymóg dotyczy sumy przychodów wszystkich członków konsorcjum.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:

  - minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od min. 5 lat licząc do dnia upływu terminu składania ofert, która  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie obiektu (budynku lub hali) o wartości tych robót wynoszącej co najmniej 4 mln zł netto.

Weryfikacja na podstawie:

- numeru wpisu na listę członków w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, dalej PIIB  (wymóg wpisania w załączniku nr 2 przy odpowiedniej osobie) oraz

- referencje podpisane przez Zleceniodawcę zawierające min. nazwę zadania,  okres realizacji oraz wartości robót (wymóg załączenia skanu referencji do oferty).

  - minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej od min. 5 lat licząc do upływu terminu składania ofert.

Weryfikacja na podstawie:

- numeru wpisu na listę członków w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (wymóg wpisania w załączniku nr 2 przy odpowiedniej osobie).

  - minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji prefabrykowanych oraz sprężonych od min. 5 lat licząc do upływu terminu składania ofert.

Weryfikacja na podstawie:

- numeru wpisu na listę członków w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (wymóg wpisania w załączniku nr 2 przy odpowiedniej osobie).

Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku kierowania do realizacji takich osób prosimy o opis w załączniku nr 2 oraz załączenie do oferty stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie adekwatnych uprawnień / posiadania odpowiedniego przygotowania zawodowego – takie osoby również będą uznane za spełniające kryteria ujęte w niniejszym punkcie.

Możliwe jest łączenie uprawnień przez jedną osobę w zakresie podpunktów 2.1 oraz 2.3, co oznacza że Wykonawca musi dysponować min. 2 osobowym zespołem projektowym delegowanym do realizacji niniejszego Zamówienia.

- Wykonawca potwierdzi, że wykonał w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert inwestycję budowlaną w formule zaprojektuj-wybuduj o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł netto.

Weryfikacja na podstawie:

Dla potwierdzenia przedstawi jako załącznik do oferty, podpisane przez Zleceniodawcę referencje dotyczące wykonania tych robót, z których będzie wynikać:

- wykonawca prac projektowo-budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj,

- okres realizacji ww. prac (koniec prac musi przypadać w okresie maksymalnie 5 lat liczonych wstecz do dnia upływu terminu składania ofert),

- wartość przedmiotowego zamówienia.

- W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w przedmiotowym zakresie na sumę ubezpieczenia min. 4 mln PLN.

Weryfikacja na podstawie załączonego do oferty skanu polisy (lub innego dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w przedmiotowym zakresie) na kwotę min. 4 mln zł wraz z potwierdzeniem zapłaty (polisa ma być ważna min. do dnia spodziewanego podpisania umowy – w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się ją przedłużać na okres wskazany umową, stanowiącą załącznik do zapytania).

VI. WYKLUCZENIA:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym każdy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.	Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy , w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. W przypadku oferty konsorcjum oświadczenie podpisywane jest osobno przez każdego członka konsorcjum (do oferty należy dołączyć tyle oświadczeń ilu członków konsorcjum składa daną ofertę).

W przypadku Wykonawcy wykluczonego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

VII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę sporządzoną w jęz. polskim należy złożyć za pomocą Formularza ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do dnia 12.06.2024 r. do godz. 10:00.

- Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż w pkt 1 powyżej (np. pocztą, czy osobiście) nie będą podlegały ocenie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty. Procedura ta nie dotyczy nieistotnych zmian w treści zapytania ofertowego.

- Oferty składane za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności powinny posiadać formę pliku PDF podpisanego odręcznie (przez osoby upoważnione) i następnie zeskanowanego lub podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Upoważnienie osoby podpisującej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy lub dołączonych do oferty (np. pełnomocnictwa). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty i wymagające podpisu (oferta, oświadczenia, etc.) muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu rejestrowego lub z treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Do oferty należy dołączyć skan pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu należy postąpić zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.

- Za datę złożenia oferty uważa się datę widoczną w systemie Baza Konkurencyjności. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na  zamówienie i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Wytyczne do ustalenia ceny oferty powinny być odczytywane w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace. Zostanie on opłacony zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

- Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych                       w formularzu oferty.

- Cena ryczałtowa powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac towarzyszących i robót tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy (w tym co najmniej określonych w załączonym wzorze umowy).

- Cena podana w formularzu oferty musi pokryć wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych we wzorze umowy.

- Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce podają tylko cenę netto. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć kosztów prac. Wskazana w formularzu ofertowym wartość netto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty oraz w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej oraz warunków zmiany umowy określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. Zm.).

IX.  WADIUM

    - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym w zapytaniu.

    - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

NAZWA BANKU: ING BANK ŚLĄSKI

Numer konta bankowego: 32 1050 1070 1000 0090 3204 0561
(przy wnoszeniu wadium należy podać tytuł przelewu: „Wadium - zapytanie ofertowe nr 1/2024”).

    - Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

    - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający  wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą przez stronę Bazy Konkurencyjności.

    - W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna termin ważności dokumentu     stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin ważności oferty.

    - W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika lub przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- upływu terminu związania ofertą;

- zawarcia przedmiotowej umowy;

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- którego oferta została odrzucona;

- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

    - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić wolę zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczeń, o których mowa w §8 Umowy.

    - Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

X.  KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

A. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

- Cena – waga: 85%

- Gwarancja – waga: 10%

- Kryterium zielonych zamówień – waga: 5%

Ad. 1: Cena oferty

Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów = 	--------------------------------------------------  	x 100

Cena zaoferowana w badanej ofercie

Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto.

Punkty uzyskane zgodnie z ww. metodologią zostaną następnie przemnożone przez wagę kryterium (85%).

W Kryterium nr 1 można uzyskać max. 85 pkt.

Ad. 2 Gwarancja

| Nazwa kryterium / zakres gwarancji | Max liczba punktów | Metodologia przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Gwarancja wykonania całości prac liczona od daty podpisania protokołu końcowego | Maksymalna liczba punktów: 60 pkt | Oferent udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy (minimalny okres na jaki wymagana jest gwarancja) – 0 pkt. Oferent udzieli gwarancji na okres powyżej 60 do 72 miesięcy – 10 pkt. Oferent udzieli gwarancji na okres powyżej 72 do 84 miesięcy – 20 pkt. Oferent udzieli gwarancji na okres powyżej 84 do 96 miesięcy – 40 pkt. Oferent udzieli gwarancji na okres powyżej 96 miesięcy - 60 pkt. |
| Dodatkowa gwarancja na dach i poszycie dachowe oraz konstrukcję główną budynku liczona od daty podpisania protokołu końcowego | Maksymalna liczba punktów: 40 pkt | Oferent udzieli gwarancji na okres od 60 miesięcy (minimalny okres na jaki wymagana jest gwarancja) do poniżej 120 miesięcy – 0 pkt. Oferent udzieli gwarancji na okres co najmniej 120 miesięcy – 40 pkt |

Punkty uzyskane w poszczególnych zakresach wyszczególnionych w tabeli powyżej zostaną zsumowane (maksymalnie oferent może uzyskać 100 pkt), a następnie przemnożone przez wagę kryterium (10%).

W Kryterium nr 2 można uzyskać max. 10 pkt.

Ad. 3 Kryterium zielonych zamówień

| Nazwa kryterium | Metodologia przyznawania punktów |
| --- | --- |
| Zastosowanie niższego współczynnika izolacji U w odniesieniu do dachu hali | Najniższy współczynnik izolacji U [w W/(m2K)] w odniesieniu do dachu hali (jako elementu generującego najwięcej strat cieplnych w budynku), spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielony przez: współczynnik izolacji U [w W/(m2K)] w odniesieniu do dachu hali, zastosowany w analizowanej ofercie i przemnożony przez 100. |

Punkty uzyskane zgodnie z ww. metodologią zostaną następnie przemnożone przez wagę kryterium (5%).

W Kryterium nr 3 można uzyskać max. 5 pkt.

B. SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY:

Oferty, spełniające wszystkie kryteria dopuszczające, zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z powyższą metodologią odrębną do każdego kryterium. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ramach wszystkich kryteriów (Kryterium nr 1, Kryterium nr 2, Kryterium nr 3).

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i wagi, a następnie podpisze umowę na wykonanie prac.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

  - łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy,

  - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.

- Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

  - zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

  - nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

    - zmiana prowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

    - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.

- Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów zgodnie z umową.

- Zmiana treści umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem “siły wyższej”. Przez “siłę wyższą” rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, określone w par. 13. ust. 3.c wzoru Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli wskutek wystąpienia siły wyższej, obydwie lub którakolwiek ze Stron nie będzie w stanie częściowo lub całkowicie wykonywać zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej Umowy lub wykonywanie tych zobowiązań będzie dla obydwu lub którejkolwiek ze Stron utrudnione, Strony podpiszą aneks do Umowy, na podstawie którego wstrzymają wykonywanie Umowy na czas uzgodniony w aneksie. Wstrzymanie wykonywania Umowy zostanie potwierdzone stosownym wpisem w dzienniku budowy.

- Zmiana terminu zakończenia robót - o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu realizacji Umowy oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków, lub o okres o jaki ulegnie zmianie Termin zakończenia robót spowodowany odpowiednimi przyczynami w następujących sytuacjach:

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania innych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

  - wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; wydłużenie terminu musi być uzgodnione z Zamawiającym;

  - Wystąpienia siły wyższej o czas jej trwania zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy, o którym mowa w pkt. 6.

- Strony mają prawo do żądania zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Projekcie Przetargowym, a w szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

  - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Projekcie Przetargowym zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

  - zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania;

  - zmiany wartości zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje;

  - gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

    - może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy,

    - może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy,

    - może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy,

    - może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania przedmiotu Umowy,

    - może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

    - może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami:

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

  - przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać sporządzony i podpisany protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego.

  - Każdorazowo zmiana materiału bądź urządzenia musi być dokonana na materiał bądź urządzenie o porównywalnych parametrach lub lepszych.

- Zamawiający dopuszcza także zmiany postanowień Umowy, dla których wystarczające jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, obejmujących:

  - zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby wymagań stawianych im w zapytaniu ofertowym oraz akceptacji przez Zamawiającego.

- Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy (z zastrzeżeniem punktu 1 i 2 powyżej) w przypadku zmiany w robotach budowlanych niezbędnych do realizacji Umowy a nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem następujących zasad:

  - jeżeli nie można wycenić robót Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację Ceny tych robót z uwzględnieniem średnich cen i stawek publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD dla właściwego województwa, za kwartał poprzedzający wystąpienie okoliczności uprawniających wykonawcę do zmiany w robotach,

  - Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Za zrealizowane przez Wykonawcę bez pisemnego zlecenia Zamawiającego prace dodatkowe zamienne czy adaptacyjne – Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. W takim przypadku  Zamawiający zadecyduje o pozostawieniu tych prac, o ile będą dla niego użyteczne bądź o ich usunięciu przez Wykonawcę.

- Pozostałe możliwe zmiany:

  - zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

  - obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta,

  - zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- W przypadkach wskazanych w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy/wartości.

XII.  Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania.

- Szczegółowe zestawienie pozycji kosztorysowych- załącznik nr 1A.

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania.

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - (Załącznik nr 2).

- Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy).

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Oferenta.

- Skan opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 4.000.000 zł netto (cztery miliony złotych) wraz z potwierdzeniem zapłaty.

- Poświadczenie wpłaty Wadium lub dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenie, o którym mowa w niniejszym zapytaniu.

- Referencje, o których mowa w niniejszym zapytaniu.

- Dokumenty finansowe, o których mowa w niniejszym zapytaniu.

- Potwierdzenie uprawnień osób wymaganych zapytaniem (w przypadku osób wpisanych na listę PIIB – nr wpisu).

- Umowę spółki, jeśli z wpisu do odpowiedniego rejestru nie wynika kod działalności, stanowiący warunek udziału w postępowaniu.

XIII. OFERTA WSPÓLNA

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna).

      - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentacji o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy.

      - Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

      - Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy dotyczącej realizacji przedmiotowego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

      - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

      - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Zapytaniem za pomocą strony prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl w zakładce „Pytania”.

- Zamawiający odpowiedzi na złożone zapytania zamieści na stronie prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi lub innych informacji Zamawiającego, jako obowiązującą należy przyjąć treść zawierającą późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Zapytania ofertowego dokonywane przez Zamawiającego będą zamieszczane na stronie prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności.

- Zapytania można zadawać nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku braku możliwości komunikacji (np. technicznej) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą poprzez Bazę Konkurencyjności, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się może pisemnie bądź elektronicznie za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w zapytaniu ofertowym i ofertach.

XV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

            - cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

            - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy lub uniemożliwiającą skuteczne rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dofinansowanego ze źródeł pomocy publicznej, w tym konieczność doprecyzowania lub dodania parametrów określających przedmiot zapytania.

XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

W zakresie przedmiotu zamówienia w sytuacji braku technicznych możliwości Bazy Konkurencyjności: Ewelina Kleczewska - e.kleczewska@optipref.pl

XVII. DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź załączników.

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

  - nie będzie zawierała jakiegokolwiek załącznika wymaganego zapytaniem ofertowym, jak również informacji wymaganych względem danego dokumentu,

  - złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia o których mowa w pkt II.5 zapytania wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.

- Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

- Kary umowne możliwe do nałożenia na Wykonawcę oraz Zamawiającego wyszczególnione są we wzorze umowy.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest OPTIPREF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Piekarska 57, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000811007

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem ofertowym na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, który polega na dochodzeniu roszczeń i obronie praw Administratora w przypadku ewentualnych sporów.

- Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w
przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca w realizacji projektu), organów skarbowych, komisji europejskiej.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Programu:  Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem niniejszego zapytania ofertowego; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych jest wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

- W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych  ;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Wykonawcy:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. Załączniki:

- Formularz ofertowy  - Załącznik nr 1

- Szczegółowe zestawienie  pozycji kosztorysowych - Załącznik nr 1A

- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik nr 2

- Porozumienie o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 4

- Wzór Umowy będący integralną częścią zapytania - Załącznik nr 5

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.