                                                                                     Rywałd Królewski, dnia 11.06.2024r.
Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. św. Sebastiana
Rywałd Królewski 48 

87-220 Radzyń Chełmiński
O. Mirosław Jankowski
Zapytanie ofertowe

Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 01/06/2024
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania prac konserwatorskich przy drewnianej rzeźbie polichromowanej Chrystusa Frasobliwego z kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim. 
I. Dane dotyczące zamówienia: 

Zadanie p.n. „Prace konserwatorskie przy rzeźbie Chrystus Frasobliwy z kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim”
Zakres prac: 
Prace będą prowadzone w oparciu o zatwierdzony program konserwatorski na podstawie którego została wydana decyzja konserwatorska ZR-15/2023 z dnia 30.10.2023 r. (zał. nr 3.) przez Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Przewiduje się następujące zabiegi / czynności konserwatorskie:   
1. Demontaż rzeźby z miejsca ekspozycji i przetransportowanie do pracowni wykonawcy.

2. Dezynsekcja drewna  – gazowanie.

3. Wykonanie odkrywek sondażowych i ustalenie warstw chronologicznych.

4. Usunięcie wtórnych przemalowań metodą chemiczną przy użyciu substancji powierzchniowo czynnej,  kompozycji rozpuszczalników, oraz mechanicznie.

5. Usunięcie luźnego, drewnianego materiału – efektu stoczenia przez żerujące owady.

6. Strukturalne wzmocnienie drewna – roztwór żywicy sztucznej metodą iniekcji.

7. Stabilizacja zabiegu nasycenia impregnatem w komorze w atmosferze przesyconej użytym rozpuszczalnikiem. 

8. Pokrycie powierzchni środkiem  grzybobójczym.

9. Podklejenie odspojeń zaprawy od podłoża spoiwem dyspersyjnym.

10. Uzupełnienie ubytków drewna kitem na bazie drewnianych trocin i żywicy epoksydowej.
11. Opracowanie uzupełnień drewna naśladowczo do powierzchni oryginalnych.

12. Uzupełnienie ubytków warstw zaprawy kitem na bazie żywicy akrylowej i kredy.

13. Opracowanie uzupełnień zaprawy naśladowczo do faktury powierzchni oryginalnych.

14. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej – kolorystyczne retusze i rekonstrukcje,  farbami na bazie spoiwa akrylowego metodą graficzną.

15. Pokrycie powierzchni malarskich werniksem ochronnym, akrylowym. 

Obmiar: 
wys. 120 cm, szer. 55 cm., głęb. 45 cm, 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453100-8 – Roboty renowacyjne
92522100-7 – Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych
Obliczenia inwestorskie 
Dokonano na podstawie „Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury” zamieszczony przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki (https://zpap-orkds.pl/zasady-wynagrodzenia-konserwatorów-dzieł-sztuki/): 
Tabela 8.A – 1. polichromowane, 0,41% – 3,12% stawki podstawowej 
Środki na realizację zadania: 

Przekazywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy określony w umowie po przekazaniu Zamawiającemu środków z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz budżetu europejskiego (RPO).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2024”. W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.
Prace określone w umowie współfinansowane są ze środków:

a. budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

b. budżetu europejskiego (RPO) i budżetu państwa
c. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia wskazanego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym do dnia 30 października 2024 r.
Termin i sposób składania ofert:
Od dnia 11 czerwca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godziny 24 00 – decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty można składać za pomocą poczty tradycyjnej, kurierem, lub osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, Rywałd Królewski 48, 87 – 220 Radzyń Chełmiński

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres Zamawiającego  i Wykonawcy oraz dopisek „oferta na wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbie Chrystus Frasobliwy”
(Dodatkowych informacji udziela proboszcz parafii o. Mirosław Jankowski (e- mail: mirek@kapuciner.se) Tel. 797 002 384
Termin związania z ofertą:
30 dni od dna złożenia oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu
Podmiot spełnia wymagania: 
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 

W oparciu o przedstawione kopie dokumentów (kserokopia dyplomu, lub referencje potwierdzające wykonywanie samodzielnie prac.
Podmiot dysponuje przynajmniej pięcioma usługami polegającymi na pracach konserwatorskich przy porównywalnych do podmiotu zamówienia obiektach, wpisanych do rejestru zabytków (obiekty polichromowane na drewnie)
W oparciu o przedstawione referencje, kserokopie protokołów odbioru prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzone za zgodność z oryginałem (załącznik nr 2).
Podmiot udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane prace (od dnia zakończenie prac):

W oparciu o przedstawione oświadczenie (załącznik nr 1.).
Kosztorys ofertowy na prace zostanie sporządzony według kryteriów „Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury” zamieszczony przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki (https://zpap-orkds.pl/zasady-wynagrodzenia-konserwatorów-dzieł-sztuki/): 

 W oparciu o załączony kosztorys
 Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia:
W oparciu o oświadczenie oferenta (załącznik nr 1).
Podmiot nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane: - podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W oparciu o oświadczenie oferenta (załącznik nr 1).
III. Wytyczne do przygotowania oferty
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert może zmienić, lub wycofać ofertę.

Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Oferty składane są w formie pisemnej, w języku polskim, opatrzone pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisane przez wykonawcę, na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego (załącznik nr 1.).
IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
	Lp.
	Nazwa
	Waga kryterium - ilość punktów

	1
	Cena wykonania zakresu robót
	90

	2
	Okres gwarancji (minimum 2 lata)
	10

	3
	RAZEM
	100


Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G, gdzie

poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za cenę,

G – punkty za okres gwarancji

Kryterium nr 1:

C = ( Cmin / Cof..) x 90

gdzie:

Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Kryterium nr 2:

G = (Gof/ Gmax.) x 10

gdzie:

Gmax. – najdłuższy termin udzielonej gwarancji,

Gof. – proponowany termin gwarancji w danej ofercie,

G– ilość punktów za udzieloną gwarancję, przyznanych danej ofercie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów

w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku złożenia jej przez Oferenta bez załączników określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących wymagane załączniki oferty.
W przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski) Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmniejszenia zakresu zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

Zamawiający dokona weryfikacji firm, na podstawie dokumentów rejestrowych Wykonawców (KRS lub CEIDG), poprzez sprawdzenie listy dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami w celu stwierdzenia czy wykonawcy/ca:
- nie podlegają/a wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. ,1 – „rozporządzenie 833/2014”), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 – „rozporządzenie 2022/576”)

- nie zachodzą w stosunku do nich/niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, Rywałd Królewski 48, 87-220 Radzyń Chełmiński 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy), 

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy, 

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
-dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:









- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:








- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021 – 2027 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1. – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.

- Załącznik nr 2. – Wykaz realizacji Wykonawcy

- Załącznik nr 3. – Zakres prac na podstawie którego wydano pozwolenie na prace.
