Olkusz, dnia 01.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Olkusz zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego z funkcją inspektora nadzoru zwanego dalej „Inwestorem Zastępczym” na zadanie pn.: „Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki”. Zadanie obejmuje swoim zakresem - roboty budowlane w obrębie olkuskiego Rynku w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonej w celu nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w zakresie retencji wód opadowych i automatycznego systemu nawadniania, w zakresie remontu izolacji i uszczelnienia podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza i odtworzenia nawierzchni po remoncie oraz w zakresie remontu fragmentów uszkodzonej nawierzchni kamiennej w Olkuszu przy Rynku na dz. nr ew.gr.1468, na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Olkusz

Rynek 1

32-300 Olkusz

II. Rodzaj zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki” realizowanym na podstawie Decyzji nr 555/2023 znak: SAB.6740.1.87.2023 z dnia 28.08.2023r. Starosty Olkuskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na inwestycję: roboty budowlane w obrębie olkuskiego Rynku w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonej w celu nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w zakresie retencji wód opadowych i automatycznego systemu nawadniania, w zakresie remontu izolacji i uszczelnienia podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza i odtworzenia nawierzchni po remoncie oraz w zakresie remontu fragmentów uszkodzonej nawierzchni kamiennej w Olkuszu przy Rynku na dz. nr ew.gr.1468.

2. Zakres pracy Inwestora Zastępczego obejmuje nadzory robót związanych z realizacją zamówienia w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz nasadzeniami zieleni. Nadzór i budowa wykonywana będzie zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

3. Kod CPV:  71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

4. Szczegółowy zakres, nad którym będzie pełniony nadzór opisuje dokumentacja projektowa, która znajduje się w zamówieniu publicznym pod adresem: https:// platformazakupowa.pl/transakcja/946664

5. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wyłoniony Inwestor Zastępczy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Zamawiający przekaże Inwestorowi Zastępczemu wszelką dokumentację techniczną po podpisaniu umowy. Obowiązki Inwestora Zastępczego kończą się z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru robót i rozliczenia zadania.

6. Obowiązki Inwestora Zastępczego:

- przekazanie placu budowy, nadzorowanie robót budowlanych, procedura odbioru oraz rozliczenie z wykonawcami robót budowlanych i prac projektowych.

- zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu po uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku konieczności dokonania zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej o okres nie dłuższy niż czas potrzebny na dokonanie zmian lub uzupełnień.

- koordynacja procesu budowlanego.

- zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganych specjalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz pełnienie funkcji ich koordynatora.

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania wyrobów w budownictwie.

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- żądanie od kierownika budowy wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji.

- sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Inwestycji, związanych m.in. z płatnościami częściowymi lub końcową na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, niezwłocznie tj.: nie dłużej niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od ich otrzymania od Wykonawcy robót lub od Zamawiającego.

- monitorowanie  przebiegu realizacji Inwestycji.

- prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji.

- sprawdzanie na bieżąco robót ulegających zakryciu lub zanikających w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy, dokonując wpisu do dziennika budowy.

- zweryfikowanie poprawności i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę materiałów do odbiorów częściowych  oraz do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminach w/w odbiorów oraz dokonanie odbioru końcowego całej Inwestycji.

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do wystąpienia i uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

- przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym.

- odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach)

- archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

- opiniowanie wniosków Wykonawcy o roboty dodatkowe.

- czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych.

- uzupełnianie i aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji.

- opiniowanie harmonogramu technicznego realizacji Inwestycji (dostawy, odbiory).

- wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany. Zmiana i aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian harmonogramu.

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do wystąpienia i uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

- przygotowanie dla potrzeb zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów PT, OT.

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla  Małopolski 2021-2027.

- występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji.

- wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich innych  obowiązków i czynności, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz z wykonawcami robót budowlanych, związanych z zarządzaniem i obsługą Inwestycji w okresie jej realizacji, aż do zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją Inwestycji, a w szczególności ustawy - Prawo budowlane,

Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zapoznania się z Programem dofinansowania i stosowania się do jego założeń w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie realizowane jest  przy udziale środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla  Małopolski 2021-2027.

IV. Termin realizacji zamówienia :

Funkcja Inwestora Zastępczego pełniona będzie do czasu zakończenia i rozliczenia budowy, jednak nie dłużej niż  22 miesiące od daty podpisania umowy.

Wykonanie robót budowlanych planowane jest do 22 miesięcy od daty podpisania umowy.

W przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu prowadzenia prac z zakresu pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego.

Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału            w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj dysponowania:

1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z uprawnieniami do kierowania i prowadzenia nadzoru nad pracami przy zabytkach nieruchomych, określonymi w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (tj. „Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.”)  -  Osoba ta również będzie pełniła funkcję kierownika zespołu pozostałych inspektorów.

2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w branży drogowej.

3) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodno-kanalizacyjnych.

4) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  i urządzeń elektrycznych.

5) co najmniej 1 osobą do nadzorowania robót w zakresie realizacji nasadzeń  zieleni tj. osobą z wykształceniem minimum średnim kierunkowym w zakresie ogrodnictwa lub leśnictwa, lub rolnictwa, lub architektury krajobrazu, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji prac związanych z sadzeniem drzew.

Osoby wymienione w pkt 1), 2), 3), 4), 5), które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne, czyli odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z wyżej wymienionych uprawnień budowlanych przez jedną osobę.

2.	W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4.	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły “spełnia-nie spełnia”, na  podstawie analizy złożonych dokumentów. warunków udziału w postępowaniu:

VI.     Opis sposobu  obliczania  ceny:

1. Kryteria oceny ofert – cena 100%.

2. Cena oferty brutto  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

5. Cena powyższa stanowić będzie podstawę dla wybrania najkorzystniejszej oferty.

VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

2.	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Termin składania ofert do dnia: 09.07.2024r. do godz. 15,00 w formie:

w wersji elektronicznej na e-mail*: przetarg@umig.olkusz.pl,

Za datę złożenia oferty uważa się dzień, w którym oferta wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania w przypadku, gdy ceny złożonych ofert będą przewyższać środki Zamawiającego przeznaczone na realizację zamówienia.

VIII. Do oferty należy dołączyć:

- Wypełniony formularz ofertowy

- Wykaz osób

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz osób