UMOWA Nr KDI.272.…...2024

zawarta w dniu …………….. w Olkuszu pomiędzy

Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej ”Wykonawcą ”, o treści następującej :

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający oświadcza, że Inwestycja pn. „Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki”, została zakwalifikowana do Programu Fundusze Europejskie dla  Małopolski 2021-2027, na które to zadanie została udzielona zgoda w celu zapewnienia dofinansowania ze środków Programu na realizację ww. inwestycji. Zadanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane w obrębie olkuskiego Rynku w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonej w celu nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w zakresie retencji wód opadowych i automatycznego systemu nawadniania, w zakresie remontu izolacji i uszczelnienia podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza i odtworzenia nawierzchni po remoncie oraz w zakresie remontu fragmentów uszkodzonej nawierzchni kamiennej w Olkuszu przy Rynku na dz. nr ew.gr.1468, na podstawie Decyzji nr 555/2023 z dnia 28.08.2023r. Starosty Olkuskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na inwestycję posiadanej przez Zamawiającego (dalej zwana Inwestycją).

- W ramach wykonania opisanej w ust. 1 Inwestycji, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki Inwestora Zastępczego z Funkcją Inspektora Nadzoru nad Inwestycją zwanego dalej „Inwestorem Zastępczym”.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązek pełnienia w/w funkcji oraz świadczenia usługi kompleksowego wsparcia Zamawiającego na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, postanowieniami  niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego tak by w pełni zabezpieczyć interesy Zmawiającego związane z realizacją Inwestycji.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji, rozumianego jako dzień przyjęcia rozliczenia końcowego całej Inwestycji z Zamawiającym, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia, że organ nie wnosi sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Realizacja Inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi oraz przewidzianym zakresem robót zaplanowana jest do wykonania przez okres 22 miesięcy, licząc od dnia zawarcia przez zamawiającego umowy z wykonawcą Inwestycji.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych oraz wykonywał swoje obowiązki (pozostanie do dyspozycji Zamawiającego) także w okresie rękojmi i gwarancji, udzielonej Zmawiającemu przez Wykonawcę Inwestycji, wynoszącym ………. miesięcy (min. 60  miesięcy), liczonych od dnia odbioru końcowego całej Inwestycji.

- W przypadku skrócenia lub wydłużenia się okresu realizacji Inwestycji przez wykonawcę, okres wykonywania przedmiotu umowy ulega skróceniu lub przedłużeniu o czas niezbędny do odbioru robót budowlanych, a wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie będzie obniżane ani podwyższane z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi –– do pełnienia nadzoru inwestorskiego jedynie na żądanie Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji Inwestycji należy w szczególności:

- udostępnienie Wykonawcy do 2 dni roboczych, na podstawie protokołu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wszelkich danych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, a będących w posiadaniu Zamawiającego;

- dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty ich uzyskania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia umownego za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

- opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją Inwestycji, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będzie wymagane z związku z należytą realizacją przedmiotu umowy;

- udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego – do załatwiania wszelkich spraw związanych z zamówieniem, w tym uzyskania wszelkich wymaganych prawem  opinii, pozwoleń i decyzji – w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

- Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy świadczenie usług dotyczących organizacji i koordynacji działań wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie Inwestycji, w  tym:

- przekazanie placu budowy, nadzorowanie robót budowlanych, procedura odbioru oraz rozliczenie z wykonawcami robót budowlanych i prac projektowych.

- zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu po uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku konieczności dokonania zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej o okres nie dłuższy niż czas potrzebny na dokonanie zmian lub uzupełnień.

- koordynacja procesu budowlanego.

- zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganych specjalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz pełnienie funkcji ich koordynatora.

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania wyrobów w budownictwie.

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- żądanie od kierownika budowy wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji.

- sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Inwestycji, związanych m.in. z płatnościami częściowymi lub końcową na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, niezwłocznie tj.: nie dłużej niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od ich otrzymania od Wykonawcy robót lub od Zamawiającego.

- monitorowanie  przebiegu realizacji Inwestycji.

- prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji.

- sprawdzanie na bieżąco robót ulegających zakryciu lub zanikających w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy, dokonując wpisu do dziennika budowy.

- zweryfikowanie poprawności i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę materiałów do odbiorów częściowych  oraz do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminach w/w odbiorów oraz dokonanie odbioru końcowego całej Inwestycji.

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do wystąpienia i uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

- przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym.

- odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach)

- archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

- opiniowanie wniosków Wykonawcy o roboty dodatkowe.

- czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych.

- uzupełnianie i aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji.

- opiniowanie harmonogramu technicznego realizacji Inwestycji (dostawy, odbiory).

- wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym Inwestycji wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany. Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian harmonogramu.

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do wystąpienia i uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

- przygotowanie dla potrzeb zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów PT, OT.

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla  Małopolski 2021-2027.

- występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji.

- wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich innych  obowiązków i czynności, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz z wykonawcami robót budowlanych, związanych z zarządzaniem i obsługą Inwestycji w okresie jej realizacji, aż do zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją Inwestycji, a w szczególności ustawy - Prawo budowlane.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy i udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw.

- Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w ust. 4, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający przed udzieleniem pełnomocnictwa może żądać dodatkowych wyjaśnień, w razie zażądania dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa w ust. 5 zaczyna biec od dnia złożenia Zamawiającemu w formie pisemnej wyjaśnień przez Wykonawcę.

- Zamawiający odmawia udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli przedmiot umocowania nie leży w zakresie przedmiotu umowy oraz w innych przypadkach, uzasadnionych ochroną praw Zamawiającego.

- Wymienione w ust. 4 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów,  zaciągania innych zobowiązań w tym finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie związanym przedmiotem zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę nie mniej niż 2 700 000,00 zł. Kopia polisy stanowi załącznik do nin. Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres obowiązywania Umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż określona w ust. 10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy lub jej aktualizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad jakością wykonania robót budowlanych (zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową),  sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur przewidzianych Programem oraz dopełnienia w tym zakresie wszelkich formalności.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki zapłaty wynagrodzenia

- Za zrealizowanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę brutto w wysokości: ……………………… zł (słownie: ……………………… 00/100 złote), w tym należny podatek VAT w stawce 23 % - ………………………. zł (……………………………………… 00/100 złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamównia, jak również inne koszty w nim nieujęte bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, określonego w ust. 1, wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, również niewymienionych wprost, lecz których konieczność można było przewidzieć na podstawie Zapytania ofertowego i załączników do Zapytania ofertowego, powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie prac, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonanie tych prac nie stanowi także podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

- Zamówienie realizowane jest  przy udziale środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla  Małopolski 2021-2027, a zatem Wykonawca musi uwzględnić, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w Regulaminie Wyboru Projektów o dofinansowanie dla Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ Projektu A Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną - FEMP. 08.14-IŻ.00-12-004/23.

- Zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, że opisany rachunek bankowy znajduje się i będzie się znajdował w wykazie podmiotów VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia częściami, tj. proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac poszczególnych etapów realizacji Inwestycji przez wykonawcę Inwestycji, zgodnie z harmonogramem realizacji Inwestycji, ustalonym przez Zamawiającego i wykonawcę Inwestycji.

- Strony ustalają, że na podstawie harmonogramu realizacji Inwestycji określającego poszczególne etapy realizacji Inwestycji, po wykonaniu i odbierze których, Wykonawca uprawniony będzie do wstawienia faktury częściowej. Wynagrodzenie określone w fakturze częściowej zostanie ustalone wg poniższego wzoru:

Kwota brutto wynagrodzenia z zaakceptowanej przez Zamawiającego

faktury częściowej Wykonawcy robót budowlanych

W (%) =  ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Łączna kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych

Kwota wynagrodzenia Inwestora Zastępczego = W(%) x łączna kwota brutto wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

- Faktury częściowe będą wystawiane do kwoty nie większej niż do 80% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. zostanie wypłacona po zakończenia realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia, że organ nie wnosi sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w terminie do 30 dni, licząc od daty poprawnie wystawionej faktury, przy czym fakturę należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego.

- Należność płatna ze środków budżetu Gminy:

- w 2024r.:

  - Dział 900, Rozdział 90005, § 6057 – Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki. – do wysokości ……………………………zł brutto

  - Dział 900, Rozdział 90005, § 6059 – Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.– do wysokości ……………………………zł brutto

- w 2025 r.:

  - Dział 900, Rozdział 90005, § 6057 – Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki. – do wysokości ……………………………zł brutto

  - Dział 900, Rozdział 90005, § 6059 – Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.– do wysokości ……………………………zł brutto

- w 2026r.:

  - Dział 900, Rozdział 90005, § 6057 – Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki. – do wysokości ……………………………zł brutto

  - Dział 900, Rozdział 90005, § 6059 – Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.– do wysokości ……………………………zł brutto

Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.

- Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

  - Do 31.01.2026r.

Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

  - Od dnia 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT, z wyłączeniem stosujących zwolnienia podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowiązany jest do wskazania danych nabywcy)

z uzupełnieniem następujących danych:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).

Faktury wystawiane od 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT w sposób opisany jak powyżej winny być przesyłane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.

W przypadku odsunięcia w czasie wprowadzenia obowiązku stosowania KSEF (niniejszy pkt 11 ppkt. b)), stosuje się zasady określone w pkt 11 ppkt. a) niniejszego paragrafu do dnia poprzedzającego wprowadzenie obowiązku stosowania KSEF.

- Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata części wynagrodzenia, stanowiącego VAT, na odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 5

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter obowiązków koniecznych do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału podwykonawców, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 10, przy pomocy których będzie realizował przedmiot umowy.

§ 7

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  § 4 ust. 1 umowy za przerwę w realizacji obowiązków umownych trwającą dłużej niż 14 dni, spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni;

- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- w wysokości 100,00 zł brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązków, określonych w §1 i 3 oraz §2 ust. 3 umowy oraz załączniku nr 2 do umowy, lecz łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego  w  § 4 ust. 1 umowy.

3.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą być dochodzone od każdej ze Stron  wynosi 20% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie kompensaty kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.

§ 8

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje wykonywania obowiązków  z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i sytuacja ta trwa co najmniej  14 dni kalendarzowych . w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu danej okoliczności.

      - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie w zwłoce w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności nie krótszego niż 14 dni od otrzymania wezwania, wezwanie to pozostało bezskuteczne.

      - Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie.

      - Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia powzięcia przez stronę informacji o podstawie do odstąpienia.

§ 9

Zmiana umowy

- Zmiana któregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie  aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- Umowa w zależności od potrzeb może ulec zmianie m.in. w zakresie:

- zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:

- wydłużenia wykonawcom robót budowlanych terminu wykonania robót budowlanych ponad zakładany termin realizacji,

- powierzenia wykonawcom robót budowlanych przez Zamawiającego wykonania dodatkowych obowiązków spowodowanych robotami budowlanymi, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji Umowy;

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- wstrzymania przez właściwe organy realizacji Inwestycji lub Części Inwestycji, objętych Umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji inwestycji;

- wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego.

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

- zmiany zasad, wysokości procentowej i terminów rozliczania wynagrodzenia umownego wskutek obowiązku dostosowania ich do zasad i warunków dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz promesą,

- zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia i terminu płatności faktur częściowych, o którym mowa w § 4 ust. 6-9, w szczególności w przypadku zmiany poszczególnych etapów realizacji Inwestycji określonych w harmonogramie. Po zmianie podziału etapów prac realizacji Inwestycji, wysokość wynagrodzenia Inwestora Zastępczego za poszczególne etapy powinna być skorelowana ze stosunkiem wartości prac w danym etapie i ogólnej wartości inwestycji.

- zmiany wysokości należności przewidzianej do zapłaty w danym roku realizacji Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 10, spowodowanej zmianą wysokości, sposobu i terminu płatności wynagrodzenia lub zmianą terminu i zakresu realizacji poszczególnego etapu realizacji Inwestycji,

- zmiany przedmiotu umowy w związku ze zmianą zakresu rzeczowego i/lub finansowego inwestycji.

§ 10

Personel stron realizujących umowę i osoby bezpośrednio odpowiedzialne za jej realizację

1. Personel kierowniczy Wykonawcy - osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

1) Pan/i…………………………… - Koordynator / kierownik zespołu Inwestor Zastępczy- osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych, spełniającą wymogi art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, a mianowicie: robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

2) Pan/i…………………………..-  inspektor nadzoru robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w branży drogowej.

3) Pan/i…………………………..-  inspektor nadzoru robót instalacyjnych (branża sanitarna) - osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodno-kanalizacyjnych.

4) Pan/i…………………………..-  inspektor nadzoru robót instalacyjnych (branża elektryczna) - osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  i urządzeń elektrycznych.

5) Pan/i…………………………..-  osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót w zakresie realizacji nasadzeń  zieleni

2. Wykonawca  oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowiązków.

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy konieczna będzie zmiana inspektora nadzoru, w wymaganej przez Zamawiającego specjalności, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę  zastępującą.

4. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za własne działania lub  zaniechania.

5. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

Agnieszka Czarnota-Stach, tel.32 62 60 159, e-mail: a.czarnota-stach@umig.olkusz.pl, Andrzej Budny, tel. 32 62 60 157, e-mail: a.budny@umig.olkusz.pl ,

Lucyna Szot-Zub, tel. 32 62 60 156, e-mail: l.szot-zub@umig.olkusz.pl .

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………..

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeks cywilny, ustawy PZP nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                                      	WYKONAWCA:

…………………………                                               		……………………..........