Kraków, dnia 19.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SLV 19 07 2024 P

W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie potencjału i konkurencyjności polskiej gospodarki w zakresie innowacyjnych terapii i leków przyszłości, poprzez rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz metod i narzędzi badawczych, jako odpowiedź na potrzeby społeczne w obszarze zdrowia publicznego.” ubiegającego się o dofinansowanie w naborze nr FENG.01.01-IP.01-005/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART (numer wniosku: FENG.01.01-IP.01-A0EE/24), oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Selvita S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu budowlanego i wykonawczego Centrum-Badawczo-Rozwojowego w zakresie odkrywania i rozwoju leków, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz procedowaniem spraw związanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

# ZAMAWIAJĄCY/MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Selvita S.A.

ul. Podole 79, 30-394 Kraków

NIP: 6762564595, REGON: 383040072, KRS: 0000779822

w dalszej treści zapytania ofertowego zwana dalej jako „Spółka” lub „Zamawiający”.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych w zakresie opisanego w punkcie 2.2 niniejszego zapytania ofertowego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany i wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz procedowaniem spraw związanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z inwestycją w której skład wchodzą: budynek Centrum-Badawczo-Rozwojowego w zakresie odkrywania i rozwoju leków, który ma być usytuowany na działkach nr 85/4, 85/5, 86/5, Obręb 38 Podgórze w Krakowie, ul. Podole wraz z planem zagospodarowania terenu.

Kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego, 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją, 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne.

  - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (stanowiący jedną część zamówienia)

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania budynku Centrum-Badawczo-Rozwojowego o łącznej powierzchni około 10 000 m2 w zakresie odkrywania i rozwoju leków obejmującego laboratoria:

- Biologii molekularnej i komórkowej

- Biochemii

- Chemii

- Analityczne - ADME

- In vivo

oraz pomieszczenia pomocnicze, sale spotkań naukowców i biura wsparcia procesów badawczych wraz z nadzorem autorskim na etapie realizacji inwestycji.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej – projekt budowlany:

  - Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem prac nad koncepcją wielobranżową i projektem budowlanym, obejmującej wykonanie rzutów wszystkich kondygnacji, w tym powierzchniowego rozkładu poszczególnych laboratoriów oraz przekroi, elewacji i koncepcji zagospodarowania terenu.

  - Wykonanie koncepcji wielobranżowej opartej o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję określoną w punkcie I.1. z uwzględnieniem wszelkich bilansów ciepła, chłodu, powietrza, energii elektrycznej (w tym zasilania rezerwowego) wody (bytowej, technologicznej), kanalizacji (deszczowej, sanitarnej, technologicznej), gazów, odnawialnych źródeł energii, innych mediów w celu określenia niezbędnych parametrów urządzeń koniecznych do obsługi i prawidłowego działania kompletnego i w pełni wyposażonego budynku.

  - W oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję określoną w pkt. I.1. i I.2. powyżej, kompletnego branżowego projektu budowlanego z uzgodnieniami międzybranżowymi, warunkami technicznymi zasilania w media, oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami właściwych instytucji w szczególności takich jak: bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż.(przepisy przeciwpożarowe), ZUDP (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej), ZDMK (Zarząd Dróg Miasta Krakowa), MPWiK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), MPEC (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej), TAURON (Tauron Polska Energia) lub inne równoważne podmioty, właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w zakresie i formie określonej przez Zamawiającego i koniecznej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, zawierającego m.in.:

    - projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych z uwzględnieniem projektów branżowych;

    - projekt architektoniczno-budowlany;

    - kartę charakterystyki energetycznej budynku;

    - dokumentację geologiczno-inżynierską (w niezbędnym zakresie);

    - projekt techniczny w wykonaniu i szczegółowości określonej dla projektu wykonawczego, zawierającego:

- projekt konstrukcji wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (w tym konstrukcji stalowych między innymi dla fasady elewacyjnej, pomostów technologicznych, podkonstrukcji pod urządzenia i tym podobne);

- projekt instalacji wod-kan. (wodno-kanalizacyjnej), c.o. (centralnego ogrzewania), c.t. (ciepła technologicznego;

- projekt instalacji PV (fotowoltaicznej);

- projekt gazów technicznych i detekcji gazów;

- projekt wysokociśnieniowej mgły wodnej;

- projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej z uwzględnieniem instalacji silnoprądowych,  zasilania rezerwowego i podstawowego budynku, systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji sieci strukturalnej, systemu kontroli dostępu, CCTV (Closed Circuit Television), BMS (Building Managment System), RMS (Room Monitoring System), SSWIN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu), DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy), instalacji przyzywowej, instalacji wideodomofonowej, przyłącza teletechnicznego, agregatów prądotwórczych i UPS (Uninterruptible Power Supply), instalacji wewnętrznej wzmocnienia sygnału komórkowego, oraz innych koniecznych do prawidłowego działania budynku;

- projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym projekt systemu sterowania przepływem powietrza w laboratoriach i w dygestoriach oparty o technologię poszczególnych laboratoriów wytyczne przyszłych użytkowników, wykonany z uwzględnieniem wymaganych kaskad ciśnień i klas czystości dla poszczególnych laboratoriów, a także uwzględniający wszystkie zyski ciepła od urządzeń projektowanych/planowanych wewnątrz budynku;

- projekt technologii i wyposażenia;

- projekt drogowy;

- projekt węzła cieplnego wraz z koniecznym uzgodnieniem z gestorem sieci, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami;

- projekty przyłączy, a w razie konieczności wynikłej z warunków dostawców mediów, projekty rozbudowy sieci wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i opiniami do uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Projekt budowlany musi zostać opracowany i autoryzowany przez projektantów wskazanych w ofercie i wchodzących w skład zespołu projektowego. Oferent zapewni sprawdzenie opracowanego projektu budowlanego przez projektantów sprawdzających, posiadających właściwe do tego celu uprawnienia; Oferent zapewni również koordynację międzybranżową dla całego zakresu dokumentacji projektowej.

  - Uzyskanie niezbędnych odstępstw. W przypadku braku możliwości dostosowania budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, zadaniem Oferenta będzie uzyskanie decyzji lub postanowień właściwych organów, o zgodzie na zaprojektowanie rozwiązań odbiegających od przepisów warunków technicznych w formie i zakresie pozwalających na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach tego obowiązku Oferent jest zobowiązany przygotować kompletny wniosek o odstępstwo i złożyć go do właściwego organu, a w razie konieczności wykonać dodatkowe opracowania. Zadaniem Oferenta jest także reprezentowanie Zamawiającego przed organem wydającym odstępstwo i nadzór merytoryczny nad toczącym się postępowaniem, w tym udzielanie niezwłocznych wyjaśnień i uzupełnień.

  - Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego, prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę inwestycji, w tym dokonywania w trakcie postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę wszelkich zmian w dokumentacji, a także wszelkich innych czynności (np. opracowania innych dokumentów, usuwania wszelkich braków), które okażą się niezbędne w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę inwestycji w tym uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego, o ile jego uzyskanie będzie niezbędne. Obowiązkiem Oferenta będzie również prowadzenie merytoryczne postępowania administracyjnego, w tym:

- sporządzenie i złożenie kompletnego wniosku/wniosków;

- reprezentowanie Zamawiającego przed organem administracji budowlanej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

- udzielanie niezwłocznych wyjaśnień i uzupełnień w toku prowadzonego postępowania;

- formułowanie merytorycznej korespondencji z właściwym organem administracji budowlanej;

- odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie klauzuli ostateczności dla wydanej decyzji.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy:

  - Opracowanie projektu wykonawczego obejmującego wszystkie branże objęte projektem budowlanym oraz inne branże niezbędne do wykonania robót budowlanych w pełnym zakresie, stanowiącym przedmiot zamówienia. Projekt wykonawczy zostanie opracowany na podstawie wytycznych oraz projektu budowlanego odebranego przez Zamawiającego i zatwierdzonego prawomocnym pozwoleniem na budowę. Projekt wykonawczy powinien zawierać uszczegółowienia projektu budowlanego o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego wykonania robót budowlanych.

  - W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto opisy montażowe i technologiczne, zestawienia elementów, wyniki obliczeń, karty doborowe poszczególnych urządzeń i materiałów; wszelkie bilanse ciepła, chłodu, powietrza, energii elektrycznej, wody, gazów i innych mediów, a także mapy obciążeń poszczególnych kondygnacji, drogi technologiczne.

  - Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą starannością, dokładnością i odpowiednią szczegółowością. Projekt wykonawczy musi zostać sporządzony oddzielnie dla każdej projektowanej branży i musi zostać w całości autoryzowany przez projektantów wskazanych w ofercie Oferenta, wchodzących w skład zespołu projektowego. Ponadto Oferent zapewni sprawdzenie opracowanego projektu wykonawczego przez projektantów sprawdzających, posiadających właściwe do tego celu uprawnienia. Oferent zapewni również koordynację międzybranżową dla całego zakresu dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem odpowiednich plansz koordynacyjnych. Projekt wykonawczy obejmie co najmniej:

- część opisową;

- obliczenia konstrukcyjne;

- obliczenia i dobór urządzeń instalacyjnych (przygotowanie kart doborowych urządzeń);

- rzuty podstawowe wszystkich kondygnacji;

- rzuty przebiegu instalacji w poszczególnych branżach;

- tabelę uzgodnień międzybranżowych;

- zestawienie wyposażenia technologicznego (wraz z urządzeniami laboratoryjnymi) z parametrami instalacyjnymi wszystkich branż;

- szczegółowe wytyczne do monitoringu poszczególnych urządzeń (BMS);

- opisy algorytmów pracy systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning);

- schematy wentylacyjne dla wszystkich układów;

- przekroje i rozwinięcia prowadzenia instalacji;

- rzuty sufitów;

- rzuty posadzek;

- rozwinięcia ścian;

- przekroje charakterystyczne.

  - Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz obejmujący m.in zaprojektowanie aranżacji holów, toalet (w tym dla osób niepełnosprawnych), coffee pointów, sal spotkań naukowców, kantyn, klatki schodowej, strefy wejścia, pokoju matki karmiącej, biur wsparcia procesów badawczych.

  - Projekt elewacji spójnej z elewacją już istniejącego budynku, obejmujący: obliczenia przewodności cieplnej, przenikania światła, oświetlenia, nasłonecznienia, stosowne rysunki, widoki, przekroje, detale i szczegóły konieczne do prawidłowej realizacji robót.

  - Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji budynku wraz z terenem zewnętrznym, z uwzględnieniem istniejącego budynku Zamawiającego przy ulicy Podole 79 w Krakowie. Wymagane jest wykonanie co najmniej trzech różnych ujęć zewnętrznych dla budynku (w świetle dziennym) wraz z terenem zewnętrznym, oraz dwóch różnych ujęć wewnętrznych (recepcja) dla budynku, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- W ramach opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w powyższych punktach (I,II), Oferent zobowiązuje się również do:

  - wystąpienia o warunki techniczne do gestorów sieci;

  - wykonania kosztorysów inwestorskich dla projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego;

  - wykonania analizy ekonomicznej zastosowanych technologii oraz przygotowanie symulacji rocznych kosztów funkcjonowania budynku (model finansowy w arkuszu kalkulacyjnym);

  - przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kompletnego spisu elementów systemów i urządzeń wraz z kartami doborowymi lub katalogowymi będących elementami projektów branżowych, schematów wszystkich instalacji, w tym w szczególności instalacji: wentylacji i klimatyzacji, chłodu, gazów technicznych, wod-kan. (wodno-kanalizacyjnej), grzewczej, elektrycznej, BMS i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji (przedmiaru) wraz z projektem zieleni, projektem drogowym, projektem wszelkich niezbędnych sieci oraz projektami przyłączy mediów wraz z uzgodnieniami. Dokumentacja ta będzie przygotowana w zgodzie z właściwymi przepisami wykonawczymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

  - przeprowadzenia wszystkich koniecznych uzgodnień w tym w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. (przepisów przeciwpożarowych), wraz z opracowaniem scenariuszy pożarowych, matryc sterowań, sanepidu, a także wykonania wszelkich czynności wraz z przygotowaniem stosownej i kompletnej dokumentacji zapewniającej uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu (pozwoleń) na budowę inwestycji lub koniecznych odstępstw w powyższym zakresie. Projekt winien być przygotowany w taki sposób, by Wykonawca robót budowlanych mógł uzyskać ostateczne, prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku. Oferent zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania projektów, w szczególności ekspertyz, opinii, odkrywek, inwentaryzacji oraz innych pomocniczych opracowań lub pomiarów geodezyjnych. Oferent zobowiązany jest także do przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub uzyskania decyzji środowiskowej, jeżeli organy administracji lub władzy publicznej nałożą na Zamawiającego taki obowiązek. Oferent zobowiązany jest również do wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania ostatecznej decyzji wodnoprawnej dla odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji, jeżeli takie uzgodnienie będzie wymagane do prawidłowego użytkowania budynku lub jeżeli organy administracji lub władzy publicznej nałożą na Zamawiającego taki obowiązek;

  - przygotowania projektu technologii poszczególnych laboratoriów, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Projekt technologii poszczególnych laboratoriów powinien uwzględniać specyfikę ich pracy badawczej i urządzenia w oparciu, o które będą wykonywane prace badawcze. W skład projektu technologii powinny wchodzić technologia z architekturą oraz wszystkie projekty branżowe niezbędne do funkcjonowania urządzeń  laboratoryjnych: elektryczny, teletechniczny, wod.-kan.(wodno-kanalizacyjnych), gazy techniczne i tym podobne, w tym w szczególności uwzględniać powinien on wszystkie kluczowe sprzęty laboratoryjne wraz z zapewnieniem doprowadzenia do nich wszystkich instalacji wymaganych przez producenta w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) urządzeń oraz zaprojektowania układu mebli w laboratoriach (dygestoria, stoły laboratoryjne, szafy wentylowane, stoły wagowe, komory laminarne, i tak dalej);

  - opracowania projektu zagospodarowania terenu, sieci, przyłącza do sieci, drogi, wykraczające poza granice własności Zamawiającego, w zakresie koniecznym dla obsługi inwestycji, a także nadzór i niezbędna pomoc w zakresie uzyskania zgód właścicieli terenów, przez które przebiega planowana infrastruktura, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, informowanie Zamawiającego o konieczności uzyskania takich zgód oraz uzyskanie takich zgód przez Oferenta w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego, oraz opracowanie wszelkich dokumentów lub projektów i dopełnienie formalności niezbędnych do uzyskania wyżej wymienionych zgód.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Oferent jest zobowiązany zapewnić i wykonać nadzór autorski w trakcie całej realizacji inwestycji oraz w zakresie koniecznym do jej realizacji, zgodnie z właściwymi przepisami. Nadzór autorski będzie pełniony w dwóch etapach:

- Nadzór autorski 1 -czynności nadzoru autorskiego w okresie do rozpoczęcia realizacji prac budowlanych w ramach inwestycji na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, przez podmiot wybrany przez Zamawiającego;

- Nadzór autorski 2 - czynności nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczęcia realizacji prac budowlanych w ramach Inwestycji na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, przez podmiot wybrany przez Zamawiającego.

W ramach nadzoru autorskiego Oferent zobowiązuje się w szczególności do:

  - w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru, generalnego wykonawcę robót budowlanych Inwestycji lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji projektowej, wyjaśnienia wszelkich uwag i wprowadzenia ich do Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę;

  - weryfikacji zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

  - uzgadniania i wprowadzania do dokumentacji projektowej zmian wprowadzanych przez Zamawiającego, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru lub generalnego wykonawcę lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji;

  - dokonywania uzgodnień z instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji, w tym sporządzanie niezbędnych opracowań dodatkowych w celu realizacji przedmiotu zamówienia;

  - udziału w naradach technicznych w okresie realizacji umowy, w tym:

- w okresie pełnienia Nadzoru autorskiego 1: nie częściej niż jeden raz w miesiącu – przyjmuje się jednak, że w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego lub Oferenta mających na celu przygotowanie rozpoczęcia robót w ramach inwestycji, Zamawiający może zwiększyć ilość narad technicznych do dwóch w miesiącu, chyba, że Strony uzgodnią inną częstotliwość narad;

- w okresie pełnienia Nadzoru autorskiego 2: średnio raz w tygodniu (według uznania Zamawiającego) - przyjmuje się jednak, że w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego lub kierownika budowy, Oferent będzie zobowiązany do uczestnictwa w innych, uzasadnionych czynnościach w tym do stawienia się na budowie albo siedzibie Zamawiającego.

Podczas narad technicznych – Oferent zobowiązany jest do dysponowania kompleksową wiedzą w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej oraz odpowiedniego przygotowania do narad, co obejmuje znajomość aktualnego stanu dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji, identyfikację potencjalnych problemów oraz przedstawienie możliwych rozwiązań. Narady techniczne będą organizowane przez Zamawiającego w formie narad za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość (np. MS Teams lub równoważnych) lub w formie narad stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego albo na terenie budowy inwestycji;

  - niezwłocznego wydawania (nie dłużej niż 2 dni robocze, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) stosownych kart nadzoru autorskiego (w wersji elektronicznej i papierowej) w zakresie doszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej, uzupełnień braków w dokumentacji projektowej lub związanych z usunięciem błędów lub wad w dokumentacji projektowej w trakcie trwania robót budowlanych;

  - wyjaśniania (nie dłużej niż 2 dni robocze, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) wszelkich wątpliwości Zamawiającego, inwestora zastępczego lub generalnego Wykonawcy dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;

  - weryfikacji (nie dłużej niż 2 dni robocze, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) projektów warsztatowych przekazywanych przez wykonawcę robót budowlanych;

  - w ramach Nadzoru autorskiego 2 bieżącej aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji w sposób umożliwiający generalnemu Wykonawcy inwestycji prawidłowe i kompleksowe opracowanie dokumentacji powykonawczej;

  - ponadto w ramach nadzoru autorskiego 2 Oferent zobowiązuje się w szczególności do:

- bieżącej aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji w sposób umożliwiający generalnemu wykonawcy inwestycji prawidłowe i kompleksowe opracowanie dokumentacji powykonawczej;

- opiniowania kart materiałowych (nie dłużej niż 2 dni robocze, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) dla materiałów urządzeń i wyposażenia, planowanych do wbudowania, w zakresie zgodności ich parametrów z parametrami projektowanymi i opisanymi w dokumentacji projektowej;

- udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorach końcowych budynku, w tym towarzyszącej infrastruktury technicznej, infrastruktury zewnętrznej oraz udziału w odbiorze końcowym całej Inwestycji;

- dokonywanie niezbędnych wpisów do dzienników budowy.

- Wymagania dotyczące realizacji:

  - Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 6 – Wytyczne do projektowania, załącznikiem nr 7 – Projekt koncepcyjny, a także zgodnie z wszelkimi wytycznymi Zamawiającego przekazywanymi podczas prowadzenia prac projektowych.

  - Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, ekologicznych, sprzętowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektów, w szczególności standardu energetycznego, uwzględniających niskie koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania przez projektanta rozwiązań nieekonomicznych, które zostaną wykazane na każdym etapie prowadzenia prac projektowych lub w trakcie prowadzenia robót budowlanych, projektant będzie zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do niezwłocznego wprowadzenia stosownych korekt w projekcie budowlanym i wykonawczym wraz z akceptacją zmian w kartach zatwierdzeń materiałów budowlanych bez zbędnej zwłoki (nie dłużej niż 2 dni robocze, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin).

  - Sporządzona dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania:

- obowiązujących przepisów prawnych i norm;

- wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z załącznikami w tym dokumentem pod nazwą „Standard dostępności dla polityki spójności 2021-2027”, oraz zawartym w nim „Standard VI – architektoniczny”;

- kryteriów zielonych zamówień publicznych w obszarze:

  - projektowania i budowy infrastruktury B+R poprzez zastosowanie do prac budowlano-wykończeniowych co najmniej jednego wybranego materiału o zawartości surowców pochodzących z recyklingu (np. płyt kartonowo-gipsowych, wełny mineralnej szklanej);

  - projektowania instalacji i wyposażenia trwałego budynku uwzględniając urządzenia o niższym zużyciu energii elektrycznej, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie mediów i emisję zanieczyszczeń opisanych w załączniku numer 6 – Wytyczne do projektowania.

  - Kosztorys inwestorski winien być sporządzony metodą kalkulacji polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót i ich cen jednostkowych na podstawie przedmiarów robót wynikających z opracowanych wykonawczych projektów branżowych – tzw. kosztorys szczegółowy.

  - Wszelkie opracowania (opinie, kalkulacje, zestawienia, rysunki i schematy) stworzone w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w formie plików źródłowych zawierających wszelkie bloki, atrybuty, podkłady, formuły (typu .DWG, .RVT, .DOC, .XLS lub równoważne) pozwalających na dalszą, swobodną edycję dokumentów i ich analizę oraz sprawdzenie poprawności przyjętych założeń i kalkulacji.

  - W terminie opracowania dokumentacji projektowej odbywać się będą narady techniczne przynajmniej raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego (chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na naradę w formie wideo/telekonferencji) Oferent podczas narad zobowiązany jest do dysponowania kompleksową wiedzą zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej

  - W trakcie opracowania dokumentacji projektowej Oferent będzie przedkładał Zamawiającemu, co najmniej raz na dwa tygodnie sprawozdanie dotyczące przebiegu prac nad wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym sprawozdań projektanta z postępu prac projektowych zawierających informacje o potencjalnych ryzykach i opóźnieniach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu oraz planach na nadchodzący okres raportowania. Po opracowaniu dokumentacji projektowej Oferent będzie przedkładał raporty z wykonanych czynności raz w miesiącu, na koniec miesiąca.

  - Opracowania i dokumentacja sporządzona będzie w języku polskim.

  - W okresie związania umową Oferent przeprowadzi co najmniej dwa spotkania on-line, z każdym z poniżej wymienionych zespołów, których celem będzie wypracowanie optymalnych układów pomieszczeń:

- Dział Biologii molekularnej i komórkowej;

- Dział Biochemii;

- Dział Chemii;

- Dział Analityki, ADME;

- Dział in vivo;

- Dział wsparcia IT;

- Działy wsparcia procesów badawczych, w tym zapewnienia jakości, BHP, Techniczny.

Powyższe spotkania z Działem Analityki, ADME oraz Działem in-vivo będą prowadzone w języku angielskim, dla pozostałych działów językiem prowadzenia uzgodnień będzie język polski.

- Ilość egzemplarzy projektu

- projekt budowlany – 6 szt.

- projekt wykonawczy – 4 szt.

- dokumentacja powykonawcza – 2 szt.

- karty nadzorów autorskich – 3 szt.

- pozostałe opracowania – 3 szt.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, z późn. zm.), załącznik numer 7 - Projekt koncepcyjny zostanie udostępniony po podpisaniu przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności, oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna RODO. Powyższe oświadczenia stanowią załącznik numer 1 do niniejszego zapytania. Podpisany przez Oferenta załącznik numer 1 należy przesłać do Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, zgodnie z punktem 10.1 zapytania, na adres: e-mail: orders@selvita.com wpisując w treści maila numer zapytania ofertowego “SLV 19 07 2024 P”. Zamawiający po otrzymaniu podpisanego Załącznika numer 1 udostępni Oferentowi pozostałą część dokumentacji w ciągu 2 dni roboczych.

Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza również możliwość uczestnictwa Oferentów, którzy podpisali Załącznik numer 1, w wizji lokalnej na miejscu inwestycji w Krakowie w terminie 30-31.07.2024. Chęć uczestnictwa należy zgłosić na adres: e-mail: orders@selvita.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 532 547 288 najpóźniej 1 dzień roboczy przed wybranym terminem. Odbycie wizji lokalnej dokumentowane będzie protokołem, podpisywanym przez Zamawiającego i Oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (jedna część przedmiotu zamówienia).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Złożenie wcześniej podpisanego załącznika nr 1 do postępowania: Oświadczenie o zachowaniu poufności, klauzula informacyjna RODO.

Warunek dopuszczający – oferty bez złożonego załącznika, będą podlegały odrzuceniu.

Należy zamieścić na bazie konkurencyjności wraz z ofertą przesłany wcześniej drogą mailową i podpisany załącznik numer 1

  - TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY: min. 90 dni liczone od dnia zamknięcia postępowania. Warunek dopuszczający - oferty wskazujące na okres krótszy będą podlegały odrzuceniu. Zamawiający może poprosić Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą o okres niezbędny do zakończenia postępowania to jest zawarcia umowy.

  - WARUNKI PŁATNOŚCI: Termin płatności za faktury nie krócej niż 30 dni. Warunek dopuszczający – oferty wskazujące na okres krótszy będą podlegały odrzuceniu.

Szczegółowy harmonogram płatności został przedstawiony we wzorze umowy stanowiącej Załącznik numer 5 do niniejszego postępowania (Artykuł 9. Wynagrodzenie).

  - OKRES GWARANCJI:

- Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej i zakończy się wraz z okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie, nie później jednak niż 5 lat po otrzymaniu przez Zamawiającego wykonalnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku.

Warunek dopuszczający - oferty wskazujące okres krótszy niż podane będą podlegały odrzuceniu.

- Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego rozpoczyna bieg od dnia wykonania danej czynności i zakończy się wraz z okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie, nie wcześniej jednak niż 3 lata po otrzymaniu przez Zamawiającego wykonalnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku.

Warunek dopuszczający - oferty wskazujące okres krótszy niż podane będą podlegały odrzuceniu.

Szczegółowy opis warunków gwarancji został przedstawiony we wzorze umowy stanowiącej Załącznik numer 5 do niniejszego postępowania (Artykuł 11. Gwarancja i rękojmia).

# WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Złożenie uzupełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik numer 2.

  - Zaakceptowanie warunków i postanowień umowy, której wzór stanowi załącznik numer 5. Oświadczenie stanowiące o akceptacji warunków umowy jest częścią formularza ofertowego (załącznik numer 2).

  - Ponadto o udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonanie określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie są w stanie likwidacji ani też nie zgłosili upadłości;

- nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- posiadają ważną na dzień składania oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 2 mln PLN. W celu potwierdzenia warunku Oferenci muszą wraz z ofertą złożyć opłaconą polisę. Wybrany w postępowaniu Oferent zobowiązany jest do utrzymania polisy przez cały okres trwania umowy.

- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,

- nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835).

- Wybrany Oferent jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej najpóźniej 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Oferentem, który przy ocenie ofert uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Ponadto zabezpieczenie Oferent zobowiązany jest utrzymać w całym okresie realizacji umowy do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie będzie zwracane Oferentowi częściowo. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 5 do niniejszego postępowania (Artykuł 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

Ocena spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia-nie spełnia”.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA OFERENTA

  - Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedłożyć minimum trzy pisemne referencje potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowych, zatwierdzonych decyzją administracyjną udzielającą pozwolenia na budowę, obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1500 m2, uwzględniającego w każdym z nich następujące kwestie łącznie:

- obiekt referencyjny (budynek laboratoryjny lub laboratoryjno-biurowy) musi posiadać co najmniej 500 m2 powierzchni przeznaczonej na laboratoria badawcze in vivo, lub chemiczne, lub fizyko chemiczne, lub mikrobiologiczne, lub biologiczne, przy czym wymagane są laboratoria co najmniej dwóch różnych specjalności,

- w skład dokumentacji projektowej wchodził projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt technologiczny, ocena zagrożenia wybuchem budynku laboratoryjnego lub laboratoryjno-biurowego, wyposażonego we wszystkie niezbędne instalacje, w szczególności w system sterowania powietrzem w dygestoriach i laboratoriach, klimatyzację precyzyjną, automatykę i BMS, instalację teletechniczną, instalację tryskaczową, instalacje gazów technicznych w tym rozprężalnie gazów technicznych;

- na podstawie dokumentacji zostały wykonane wszystkie roboty budowlane, a obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie;

- ze względu na konieczność realizacji projektu z zastosowaniem najnowocześniejszych standardów i technologii, dwa obiekty referencyjne powinny być zrealizowane/ukończone (wydane pozwolenie na użytkowanie) w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeden obiekt referencyjny powinien być zrealizowany/ukończony w ciągu ostatnich 5 lat przed tym terminem.

Wykaz wykonanych zleceń stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia-nie spełnia”.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

  - W postępowaniu może brać udział Oferent, który dysponuje odpowiednio przygotowanym potencjałem osobowym, skierowanym do realizacji zamówienia to jest:

    - Architekt (minimum dwie osoby) – wymagania:

- posiada zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;

- dysponuje co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania tytułu magistra inżyniera architekta, przy czym okres pięcioletni doświadczenia rozumiany jest jako suma okresów, w których osoba faktycznie realizowała funkcję architekta;

- w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa razy pełnił funkcję architekta przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla budowy laboratorium badawczego in vivo, lub chemicznego, lub fizyko-chemicznego, lub mikrobiologicznego, lub biologicznego o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, na podstawie, której została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenie na użytkowanie.

    - Projektant instalacji sanitarnych (minimum dwie osoby) – wymagania:

- posiada zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- dysponuje co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania tytułu magistra inżyniera, przy czym okres pięcioletni doświadczenia rozumiany jest jako suma okresów, w których osoba faktycznie realizowała funkcję projektanta instalacji sanitarnych;

- w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa razy pełnił funkcję projektanta instalacji sanitarnych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla budowy laboratorium badawczego in vivo, lub chemicznego, lub fizyko-chemicznego, lub mikrobiologicznego, lub biologicznego (co najmniej dwie różne specjalności), o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, na podstawie, której została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenie na użytkowanie.

    - Projektant instalacji elektrycznych (minimum dwie osoby) – wymagania:

a)	posiada zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

b)	dysponuje co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania tytułu magistra inżyniera, przy czym okres pięcioletni doświadczenia rozumiany jest jako suma okresów, w których osoba faktycznie realizowała funkcję projektanta instalacji elektrycznych;

c)	w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa razy pełnił funkcję projektanta instalacji elektrycznych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla budowy laboratorium badawczego in vivo, lub chemicznego, lub fizyko-chemicznego, lub mikrobiologicznego, lub biologicznego (co najmniej dwie różne specjalności), o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, na podstawie, której została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenie na użytkowanie.

    - Projektant instalacji teletechnicznych (minimum dwie osoby) – wymagania:

a)	posiada zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;

b)	dysponuje co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania tytułu magistra inżyniera, przy czym okres pięcioletni doświadczenia rozumiany jest jako suma okresów, w których osoba faktycznie realizowała funkcję projektanta instalacji teletechnicznych;

c)	w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa razy pełnił funkcję projektanta instalacji teletechnicznych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla budowy laboratorium badawczego in vivo, lub chemicznego, lub fizyko-chemicznego, lub mikrobiologicznego, lub biologicznego (co najmniej dwie różne specjalności), o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, na podstawie której została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenie na użytkowanie.

    - Projektant konstrukcji (minimum jedna osoba) – wymagania:

a)	posiada zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b)	dysponuje co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania tytułu magistra inżyniera, przy czym okres pięcioletni doświadczenia rozumiany jest jako suma okresów, w których osoba faktycznie realizowała funkcję projektanta konstrukcji;

c)	w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa razy pełnił funkcję projektanta konstrukcji przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę obiektu kubaturowego o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 na podstawie, której została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenie na użytkowanie.

    - Projektant drogowy (minimum jedna osoba) – wymagania:

a)	posiada zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia projektowe w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

b)	dysponuje co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania tytułu magistra inżyniera, przy czym okres pięcioletni doświadczenia rozumiany jest jako suma okresów, w których osoba faktycznie realizowała funkcję projektanta drogowego;

c)	w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa razy pełnił funkcję projektanta drogowego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę obiektu kubaturowego na podstawie, której została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenie na użytkowanie.

    - Technolog (minimum jedna osoba) – wymagania

a)	dysponuje co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania tytułu magistra inżyniera, przy czym okres pięcioletni doświadczenia rozumiany jest jako suma okresów, w których osoba faktycznie realizowała funkcję technologa laboratoryjnego;

b)	w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa razy pełnił funkcję technologa przy opracowywaniu dokumentacji projektowej in vivo, lub chemicznego, lub fizyko-chemicznego, lub mikrobiologicznego, lub biologicznego (co najmniej dwie różne specjalności) o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 na podstawie, której została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenie na użytkowanie;

Wykaz osób stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wskazanych powyżej funkcji.

  - Ponadto Oferent zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w całości przez Projektantów wskazanych w załączniku numer 4, z zastrzeżeniem możliwości zmian lub okresowego ich zastępstwa w uzasadnionych przypadkach opisanych szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 5 do postępowania.

(Ocena spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia-nie spełnia”.

# OCENA OFERT

  - Ocena ofert będzie się składać z trzech etapów:

- Ocena formalna – weryfikacja spełnienia warunków dopuszczających wskazanych w punkcie 3 oraz warunków udziału w postępowaniu wskazanych w punkcie 4,5,6 niniejszego postępowania.

- Ocena merytoryczna – ocena zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

- Ocena punktowa – przeprowadzona w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w punkcie 8 niniejszego zapytania.

# KRYTERIA OCENY OFERT

  - Kryterium: Cena netto (C) – waga: 100% (100 pkt)

  - Cena musi objąć realizację przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2 niniejszego zapytania zawierającego opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz procedowaniem spraw związanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

  - Cena w ofercie powinna być przedstawiona w złotych polskich (PLN).

  - Punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

C=CminC0×100 pkt

Cmin - najniższa cena całkowita netto oferty spośród wszystkich dopuszczonych;

C0 – cena całkowita netto badanej oferty, wyliczona według wzoru:

C0=c1+c2+c3=c1+Cjn×Lmn+Cjs×Ls=c1+Cjn×26+(Cjs×15)

Gdzie:

c1 – cena netto za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 1

c2 – cena netto za nadzór autorski 2 wyliczona według wzoru:

c2=Cjn×Lmn=Cjn×26

CJn – cena jednostkowa (ryczałtowa) miesięcznego nadzoru

Lmn – liczba miesięcy nadzoru (26-miesięcy)

c3 – cena netto za spotkania w siedzibie Zamawiającego (z wyłączeniem spotkań za pośrednictwem środków komunikacji na odległość) wyliczona według wzoru:

c3=Cjs×Ls=Cjs×15

Cjs – cena jednostkowa (ryczałtowa) spotkania w siedzibie Zamawiającego

Ls – liczba spotkań (15 spotkań).

  - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

  - Jeżeli Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy co najmniej dwoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat. Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: „Czy Oferent posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego taki jak: ISO 14001 lub EMAS lub inny równoważny (TAK/NIE)”. W sytuacji braku odpowiedzi na w/w pytanie Zamawiający założy, że System Zarządzania Środowiskowego nie jest wdrożony u danego Oferenta. Jeżeli powyższe nie wystarczy do rozstrzygnięcia, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w porównaniu z pierwotnie złożoną ofertą w odniesieniu do każdego kryterium).

  - Jeżeli zaoferowana, sumaryczna cena netto będzie różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może żądać od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający będzie oceniał te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej ceny lub kosztu złożonej ofercie.

# HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Umowa zostaje zawarta na czas określony rozpoczynający się w dniu zawarcia umowy i kończący się w dniu odbioru końcowego realizacji inwestycji zrealizowanej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta, jednak w żadnym przypadku nie dłużej niż 60 miesięcy po podpisaniu umowy. Powyższy okres realizacji umowy nie obejmuje okresu gwarancji i rękojmi. Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach, które zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego postępowania (Artykuł 5. Czas obowiązywania umowy, termin realizacji zobowiązań, odbiory).

# MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć do dnia: 19.08.2024 godz. 23:59 CET.

  - Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zawierać:

- załącznik numer 1

- załączniki numer 3 wraz z referencjami

- załącznik numer 4

- dokument potwierdzający posiadanie aktualnej, na dzień składania oferty, polisy ubezpieczeniowej

- sprawozdanie finansowe (jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających dane finansowe, a w szczególności kopie zeznań podatkowych PIT lub F-01 - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie).

  - Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert.

  - Ofertę należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

  - Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony powyżej (np. pocztą, e-mailowo czy osobiście) nie będą podlegały ocenie.

  - Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta oraz niezbędne załączniki powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

  - Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

  - W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie Oferenta co do treści poprawki. Jeżeli Oferent nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie wskazanym przez Zamawiającego jego oferta zostanie odrzucona.

  - Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Oferent zastrzega ich poufność, należy przesłać poprzez bazę konkurencyjności (BK2021) plikiem zabezpieczonym hasłem, a następnie udostępnić Zamawiającemu hasło oraz sposób rozszyfrowania pliku wysyłając maila na adres orders@selvita.com w tytule wpisując „Zastrzeżona część oferty do zapytania ofertowego SLV 19 07 2024 P”. Hasło należy przesłać najpóźniej do daty wskazanej w punkcie 10.1. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2022 poz. 1233).

  - O ile nie naruszy to konkurencyjności, w toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert, w tym dotyczących dokumentów, oświadczeń składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i zakres wymaganych korekt lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty biorąc pod uwagę dostarczone uzupełniania.

# ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie rozesłana mailowo do wszystkich Oferentów biorących udział w postepowaniu na adresy e-mail podane w ofertach oraz opublikowana na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacja będzie zawierała wykaz ofert (nazwy Oferentów, ich siedziby, ceny złożonych ofert). Przystępując do postępowania Oferent wyraża zgodę na udostępnienie powyższych informacji.

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

  - Wybrany Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 5 do niniejszego postępowania. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy jest częścią załącznika numer 2 do niniejszego postępowania.

  - W przypadku gdy wybrany Oferent odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, którego oferta uzyska kolejną największą liczbę punktów.

  - Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy. Szczegóły znajdują się we wzorze umowy stanowiącej Załącznik numer 5 do niniejszego postępowania (Artykuł 17. Zmiana Umowy).

# INFORMACJE DODATKOWE

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami ogłoszenia na Bazie konkurencyjności oraz zapisami w pliku zapytania ofertowego wiążąca jest wersja pliku z zapytaniem ofertowym stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

  - Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami stanowi całość dokumentacji przetargowej i należy je traktować łącznie.

  - Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm).

  - Postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.

  - Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

  - Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

  - Ilekroć w dokumentacji Zamawiający używa znaków towarowych/marek/norm/ nazw producentów to należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważny”, tym samym dopuszczalne jest wówczas złożenie oferty, w której wskazany jest równoważny przedmiot zamówienia w stosunku do opisanego przez Zamawiającego. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Oferent, który złoży ofertę równoważną - zobligowany jest udowodnić pod rygorem odrzucenia oferty, że złożona oferta jest równoważna w stosunku do opisanej przez Zamawiającego.

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż do końca dnia 05.08.2024 roku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem Bazy konkurencyjności i poinformować Zamawiającego na adres e-mail: orders@selvita.com o złożonych za pośrednictwem Bazy konkurencyjności pytaniach. W przypadku niezawiadomienia Zamawiającego o pytaniach złożonych za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, Oferent przyjmuje na siebie ryzyko nieotrzymania odpowiedzi.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postępowania. Dokonane zmiany zostaną opublikowane w Bazie konkurencyjności.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów mailowo z adresu orders@selvita.com, na każdym etapie oceny ofert o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.

  - Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (to znaczy warunki dopuszczające oraz warunki udziału w postępowaniu) wskazane w treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:

- po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia negocjacji i zaprosi tych Oferentów do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów indywidualne terminy spotkań,

- uzgodnienia dot. terminu negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej,

- negocjacjom podlegają wyłącznie kryteria oceny ofert wskazane w niniejszym zapytaniu w punkcie 8.

- przebieg negocjacji dokumentuje się w formie notatki podpisanej przez zespoły negocjacyjne Zamawiającego i Oferenta,

- negocjacje mają charakter poufny,

- Po rozmowach negocjacyjnych Zamawiający zaprasza wszystkich Oferentów, których ofert nie zostały odrzucone, do złożenia ofert dodatkowych lub ostatecznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- w przypadku, jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą do wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega pierwotnie złożona oferta Oferenta,

- Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty dokona oceny ofert i wybierze Oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza.

  - Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert.

  - Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych. Szczegółowy opis znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego postępowania (Artykuł 13. Odpowiedzialność i kary umowne)

  - Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania w przypadku:

- gdy nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy Oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków dopuszczających bądź warunków udziału w postępowaniu;

- gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpienia zmian projektowych bądź istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

- wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie umowy;

- gdy Oferent uchyli się od zawarcia umowy,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej.

W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację wraz z podaniem powodu w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

  - W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją finansującą dokumenty opracowane w ramach realizacji zamówienia powinny być odpowiednio oznakowane (znak Funduszy Europejskich, barw Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej).

# WALORYZACJA

Warunki waloryzacji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 5 do niniejszego postępowania (Artykuł 9. Wynagrodzenie)

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik numer 1 - Oświadczenie o zachowaniu poufności, klauzula informacyjna RODO

Załącznik numer 2 - Formularz oferty

Załącznik numer 3 - Referencje Oferenta

Załącznik numer 4 - Skład zespołu projektowego

Załącznik numer 5 - Wzór umowy

Załącznik numer 6 - Wytyczne do projektowania

Załącznik numer 7 – Projekt koncepcyjny

Dodatkowych informacji udziela p. Urszula Zawadzka pod adresem email: orders@selvita.com