Zapytanie ofertowe w ramach projektu 
„Projekt badawczo rozwojowy standaryzowanej platformy modułowej do  produkcji opakowań opartej na nowoczesnych rozwiązaniach mechatronicznych i światłowodowych z inteligentnymi modułami w technologii plug and play oraz odzyskiem energii elektrycznej”

planowanego do realizacji w ramach Działania Ścieżka SMART Programu Fundusze Europejskie dla

Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

11.10.2024r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Certus Pro Sp. z o.o.

ul. MODLIŃSKA 248; 03-152 Warszawa

NIP: 7011030238

Osoba do kontaktu:

Tomasz Słowikowski

Tel. +48 695 191 913

E-mail: tomasz@certustech.eu

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.  Umowa warunkowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego. Umowa wejdzie w życie w momencie uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowania.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Wykonanie badań w zakresie prac programistycznych

Tytuł projektu: „Projekt badawczo rozwojowy standaryzowanej platformy modułowej do  produkcji opakowań opartej na nowoczesnych rozwiązaniach mechatronicznych i światłowodowych z inteligentnymi modułami w technologii plug and play oraz odzyskiem energii elektrycznej”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie badań w zakresie prac programistycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Termin związania ofertą: 90 dni.

- Oferent może złożyć 1 ofertę.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert: 18.10.2024r.

- Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć przez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego

- Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dopuszczających

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego

- Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:

  - cenę

  - opis przedmiotu zapytania ofertowego

  - czas realizacji

  - oferta sporządzona w języku polskim

  - oferent może złożyć jedną ofertę

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

- Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.

- Pytania techniczne i formalne poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia postępowania ofertowego.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

II.5. Kryteria dopuszczające:

Do składania ofert dopuszczeni będą oferenci spełniający następujące warunki:

- Doświadczenie w tworzeniu interfejsów programowych dla SAP dla zakładów produkcyjnych – co najmniej 2 projekty

- Doświadczenie w kooperacji z firmami produkcyjnymi w zakresie tworzenia oprogramowania przemysłowego wspierającego produkcję – co najmniej 2 projekty

- Doświadczenie w programowaniu komputerów SBC (Single Board Computer) dla zakładów produkcyjnych  – co najmniej 2 projekty

Powyższe weryfikowane będzie na podstawie referencji, oświadczeń lub innych stosownych dokumentów.

II.6. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

- Cena – Ceny ofert brutto za 1 roboczogodzinę (waga 100 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Cn

C = ------------------- x 100

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

CN – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji:  12 miesięcy od wejścia w życie umowy warunkowej (planowane na 01.06.2025r. (termin ten może ulec zmianie w zależności od oceny projektu))

Miejsce przekazania wyników: ul. MODLIŃSKA 248; 03-152 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres wskazany w I.1 powyżej.

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

  - gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

  - Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2011-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

  - Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

  - Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

  - Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

  - Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.

  - Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.

  - Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Zamawiający przewiduje także zapisy w umowie dotyczące kar umownych o następującej treści:

„kara za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy – 0,2% wartości przedmiotu umowy dziennie za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik nr 4 Oświadczenie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań w zakresie przedstawionym poniżej:

1.)Przygotowanie systemu operacyjnego dla wybranego modelu OBC (One_Board_Computer)

Wymagania dotyczące OS:

- kooperacja z PLC Mitsubishi w zakresie wymiany danych i sterowania liniami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym.

- kooperacja z DMC opartego na procesorze i technologii ESP32 w zakresie sterowania i wymiany danych

- przygotowanie GUI (propozycja) sterującego PLC Mitsubishi.

- Przygotowanie GUI dla całości sterowania linią produkcyjną. GUI powinno mieć możliwości modyfikacji elastycznej w zależności od zastosowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania docelowej funkcjonalności opisanej i będącej wynikiem prac Etapu 1

Etap1 – Prace analityczne w celu określenia docelowych parametrów OS dla OBC

Na tym etapie powinny być określone konkretne docelowe wytyczne dla etapu drugiego.

Etap pierwszy powinien zakończyć się dokumentacją opisującą docelowy wygląd GUI i możliwości jego modyfikacji.

Opis zakresu i sposób sterowania PLC za pomocą OBC

Wybór i opis docelowego rodzaju systemu operacyjnego i opis jego personalizacji.

Opisowe przedstawienie sposobu sterowania DMC i wymiany danych z DMC

Szczegółowy opis sposobu wymiany danych statycznych dla SAP i SQL

Etap 2 – Wykonanie docelowego oprogramowania wymiany danych i sterowania dla wskazanego systemu operacyjnego wybranego w wyniku analiz i ustaleń z Etapu1. Ten etap powinien zakończyć się testami całości rozwiązania w powiązaniu z DMC w rzeczywistym środowisku testowym.

Etap 3 – Poprawki do ew. uwag wniesionych w trakcie testów Etapu 2.

2.)Oprogramowanie sterujące DMC

(Device Management Computer)

Wszystkie urządzenia na linii produkcyjnej będą wyposażone w moduł wymiany danych i sterowania nimi tzw. DMC

Po wyborze architektury sprzętowej dla DMC , celem będzie stworzenie oprogramowania dla DMC zbierającego dane w czasie rzeczywistym , wymiana ich z OBC i sterowanie modułem linii produkcyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania docelowej funkcjonalności opisanej i będącej wynikiem prac Etapu 1

Etap 1- analiza i dokumentacja z propozycją wykonania zadania. Etap powinien zakończyć się dokumentacją zawierającą opis sposobu wymiany danych jak i opis sposobu zbierania danych z wybranych 10 sensorów.

Ostatecznie dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis metody sterowania wybranymi 5 modułami produkcyjnymi w korelacji z OBC

Etap 2 - zasadnicze prace programistyczne spełniające wymagania przedstawione w Etap 1

Etap 2 powinien zakończyć się rzeczywistymi testami w uzgodnionym ze zleceniodawcą środowisku testowym.

Etap 3 -to analiza i poprawki do uwag wniesionych w trakcie testów Etapu 2

3.)Przygotowanie systemu eksportu danych przeznaczonego do monitorowania produkcji wraz z panelem graficznym monitorowania wybranych funkcji

Wymagania dotyczące rodzaju samego eksportu danych:

- W trakcie współpracy ze zleceniodawcą ustalenie jakie dane mają być eksportowane i w jaki sposób przedstawiane na panelu nadzoru produkcji.

- Dane powinny być czytane w czasie rzeczywistym z wybranych 4ch modułów produkcyjnych i ich sensorów.

- przygotowanie GUI (propozycja) wyglądu graficznego

- Eksport danych i informacji z OBC (opisany w innym rozdziale)

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wskazania docelowej funkcjonalności opisanej i będącej wynikiem prac zleceniodawcy i zleceniobiorcy na etapie pierwszym.

Etap1 – Prace analityczne w celu określenia docelowych parametrów GUI i wybranych danych do eksportu zarówno z DMC jak bezpośrednio z sensorów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem DMC

Na tym etapie powinny być określone konkretne docelowe wytyczne dla etapu drugiego.

Etap pierwszy powinien zakończyć się dokumentacją opisującą docelowy wygląd GUI i możliwości jego modyfikacji z opisem danych eksportowanych.

Szczegółowy opis sposobu wymiany danych . (czy będzie potrzebne urządzenie pośredniczące? )

Etap 2 – Wykonanie docelowego oprogramowania eksportu danych na panel nadzoru , personalizacji GUI.

Precyzyjny cel etapu drugiego będzie bezpośrednio wynikiem prac etapu pierwszego

Testy oprogramowania w środowisku testowym na panel nadzoru.

Etap 3 – Poprawki do ew. uwag wniesionych w trakcie testów Etapu 2.

4.)Przygotowanie systemu eksportu danych przeznaczonego do importu statycznego dla systemu SAP

Wymagania dotyczące rodzaju samego eksportu danych:

- W trakcie współpracy z zamawiającym ustalenie jakie dane mają być eksportowane i umieszczane w wybranym statycznym środowisku dostępnym dla importu SAP

- Jak już wspomniano dane musza być przygotowane w formie statycznej i po stronie systemu SAP będzie jak i kiedy je zaimportuje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania docelowej funkcjonalności opisanej i będącej wynikiem prac zamawiającego i zleceniobiorcy na etapie pierwszym.

Etap1 – Prace analityczne w celu określenia docelowych parametrów eksportowanych i sposobu ich reprezentacji

Na tym etapie powinny być określone konkretne docelowe wytyczne dla etapu drugiego.

Etap pierwszy powinien zakończyć się dokumentacją opisującą docelowy sposób eksportu i miejsca dla danych

Szczegółowy opis sposobu wymiany danych . (czy będzie potrzebne urządzenie pośredniczące? )

Etap 2 – Wykonanie docelowego oprogramowania eksportu danych dla SAP.

Precyzyjny cel etapu drugiego będzie bezpośrednio wynikiem prac etapu pierwszego

Etap drugi zakończyć powinien się testami oprogramowania w środowisku testowym w raz z udziałem SAP jako importera danych.

Etap 3 – Poprawki do ew. uwag wniesionych w trakcie testów Etapu 2.

5.) Wybór właściwego sprzętu mogącego spełniać powyższe wymagania.

Celem zasadniczym jest taki dobór sprzętu począwszy od sensorów poprzez platformy sprzętowej DMC skończywszy na OBC

Działanie będzie polegać na pełnej współpracy z zespołem elektroników i automatyków ze strony zleceniodawcy polegającej na doborze właściwych urządzeń mogących spełniać ww. cele.

Etap1 – Prace analityczne w celu określenia docelowych parametrów urządzeń

Na tym etapie powinna być wykonana analiza wymagań dla urządzeń spełniających cele dla punktu od 1 do 4

Etap pierwszy powinien zakończyć się dokumentacją opisującą wybór docelowych urządzeń wraz z uzasadnieniem.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do narzucenia wytycznych dotyczących jakości i wydajności wybranego sprzętu.

Etap 2 – Wykonanie ew. potrzebnego oprogramowania (np.: Firmware)

Precyzyjny cel etapu drugiego będzie bezpośrednio wynikiem prac etapu pierwszego

Etap drugi zakończyć powinien się testami sprzętu w środowisku laboratoryjnym udostępnionym przez zleceniodawcę

Etap 3 – Poprawki do ew. uwag wniesionych w trakcie testów Etapu 2.

Szacowana liczba roboczogodzin 6000 – 8000 h

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………..		             ……………………………….

………………………………..	            (miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia w zał. 1 i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO................................. (słownie:......................................................... ………………………………………………………………………) CENĘ NETTO…….……..……………………

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..) za 1 roboczogodzinę.

- PROPONOWANY przez nas termin realizacji to………………………….

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………….                                                                                                          …………………………….

Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

      - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

      - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

## Załącznik nr  4 Oświadczenie

…………………………………                                                                                      		   …………………………….

Pieczątka Oferenta									Miejscowość, data

Oświadczam, że nie jestem:

1)	wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

2)	wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

3)	wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

4)	wykonawcą będącym obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

5)	wykonawcą będącym osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

6)	wykonawcą będącym osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

7)	wykonawcą, jeżeli jego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis