Poznań, dnia 11.10.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FENG/01/10/2024

W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego opracowania programowalnej głowicy WAGS typu AUV, dla którego Spółka planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (nabór: FENG.01.01-IP.02-001/24 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, TELBUD S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi badawczej polegającej na opracowaniu programowalnej wielozadaniowej autonomicznej głowicy sensorycznej WAGS do wykonywania misji monitoringu i rozpoznania zagrożeń podwodnej morskiej infrastruktury krytycznej na obszarze Bałtyku Południowego. Zakres opracowania obejmuje badania na etapie projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz badań testujących głowicy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz w symulowanych warunkach operacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. III niniejszego zapytania.

- ZAMAWIAJĄCY:

TELBUD S.A.

ul. Krauthofera 23

60-203 Poznań

KRS 0000125115

NIP: 779-000-06-81

REGON: 630410084

tel.: 693 881 276

Adres e-mail: witold.magier@telbud.pl w dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Spółka, Zamawiający.

- TRYB ZAMÓWIENIA:

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

- Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.

- Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

- Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

- Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy/Dostawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację wraz z podaniem powodu w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postępowania,

- O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w sposób analogiczny do upublicznienia zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (tzn. warunki udziału w postępowaniu) wskazane w treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:

  - po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia negocjacji i zaprosi tych Oferentów do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów indywidualne terminy spotkań,

  - uzgodnienia dot. terminu negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej,

  - negocjacjom podlegają wyłącznie parametry, które stanowią kryteria oceny ofert,

  - przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez zespoły negocjacyjne Zamawiającego i Oferenta,

  - w terminie do 7 dni od dnia zakończenia negocjacji, Oferent przedkłada zmodyfikowaną ofertę, uwzględniającą ustalenia z negocjacji. Zmodyfikowana oferta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż oferta pierwotna,

  - w przypadku jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą do wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega pierwotnie złożona oferta Oferenta,

  - Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza,

  - Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na okres do 60 dni.

- W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy warunkowej.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert.

- Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzona może być w języku polskim. W przypadku powstania rozbieżności w treści wskazanej dokumentacji, wiążąca będzie wersja dokumentacji sporządzona w jęz. polskim.

- W przypadku złożenie przez oferenta oferty w jęz. innym niż język polski, Zamawiający ma prawdo do zawezwania oferenta do przetłumaczenia oferty na jęz. polski.

- W sytuacji kiedy, któryś z dokumentów jest przygotowany w innej wersji językowej Oferent w odpowiedzi na skierowaną do Zamawiającego prośbę mailową ma możliwość otrzymania wersji językowej polskiej.

- W sytuacji kiedy, oferta zostanie złożona Zamawiającemu przez Oferenta w innej niż polska wersji językowej, Oferent ma obowiązek złożyć tłumaczenie oferty na język polski w terminie 10 dni od wezwania  Zamawiającego przesłanego  drogą mailową. Tłumaczenie oferty musi zawierać wszystkie uzupełnienia wykonane przez Oferenta.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym lub w przypadku nie podpisania umowy w ciągu 30 dni od ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod / kody CPV: 73120000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Kod / kody CPV: 73110000-6

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze

Przedmiotem niniejszego zapytania jest  przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie opracowania programowalnej wielozadaniowej autonomicznej głowicy sensorycznej WAGS do wykonywania misji monitoringu i rozpoznania zagrożeń podwodnej morskiej infrastruktury krytycznej na obszarze Bałtyku Południowego. Zakres opracowania obejmuje badania na etapie projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz badań testujących głowicy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz w symulowanych warunkach operacyjnych.

Etapy rozwoju rozwiązania:

Przewiduje się dwa podstawowe etapy rozwoju głowicy WAGS:

- Etap A – opracowanie prototypu głowicy do monitorowania i rozpoznania zagrożeń w rejonie dedykowanej infrastruktury krytycznej (PGT IX) – podstawowe rozwiązanie technologiczne.

- Etap B – prace rozwojowe związane z opracowaniem prototypu głowicy, bazującej na podstawowym rozwiązaniu technologicznym, do neutralizacji zagrożeń w rejonie dedykowanej infrastruktury krytycznej.

Uwaga: usługa obejmuje realizację Etapu A.

Innowacyjność rozwiązania:

Przewiduje się, że prototyp głowicy WAGS będzie programowalną wielozadaniową autonomiczną platformą sensoryczną o stopniu autonomiczności „3” w wersji podstawowej (prototyp – PGT IX). Dalsze prace rozwojowe powinny umożliwić osiągniecie stopnia autonomiczności „5”.

Proponowane rozwiązanie głowicy WAGS jest traktowane jako innowacja produktowa i procesowa.

Wyzwania technologiczne związane z opracowaniem rozwiązania:

Wyzwania eksploatacyjne-operacyjne – innowacja produktowa i procesowa:

Do podstawowych wyzwań związanych z opracowaniem prototypu głowicy WAGS należy zaliczyć:

- Wymagania eksploatacyjne-operacyjne:

- rejon działania głowicy WAGS: minimalny obszar 3 x 3 NM – krótki okres działania operacyjnego,

- rejon działania głowicy WAGS: maksymalny obszar do 10 x 10 NM – długi okres działania operacyjnego,

- maksymalny zasięg operacyjny systemu dyslokacji głowicy WAGS: ok. 100 km, z użyciem powietrznej, nawodnej lub podwodnej platformy, z uwzględnieniem:

- dojścia platformy w rejon działania,

- możliwości doładowania głowicy WAGS w energię,

- głębokość operacyjna głowicy: do 200 m,

- czas misji: od 2 do 24 godz. (możliwość wydłużenia w trybie pracy „w uśpieniu”),

- zdolności operacyjne:

- monitoring/rozpoznanie w rejonie infrastruktury krytycznej,

- neutralizacja zagrożeń (po wdrożeniu prototypu głowicy),

- dyslokacja głowicy: skryta,

- dyslokacja głowicy z użyciem platformy: powietrznej, nawodnej, podwodnej (po wdrożeniu prototypu głowicy),

Platforma powinna charakteryzować się dodatkowo następującymi zdolnościami:

- użycia w każdych warunkach operacyjnych z uwagi na stan morza,

- prowadzenia krótkotrwałych i długotrwałych misji,

- prowadzenia skrytego działania,

- docelowo, prowadzenia „zwalczania” celów morskich.

Platforma powinna posiadać zdolności dalszego rozwoju, w zakresie:

- zapewnienia zwiększenia zasięgu i czasu pracy platformy,

- zapewnienia zwiększenia możliwości ładunkowych platformy,

- opracowania algorytmów umożliwiających klasyfikację wykrytych przez platformę obiektów,

- stworzenia niezawodnych kanałów komunikacji i kontroli platformy,

- rozwoju technologii rozpoznania hydroakustyczno-radiotechniczno-optoelektronicznego,

- zwiększenia poziomu interoperacyjności z innymi platformami różnych typów (współpraca w chmurze obiektów),

- zapewnienia zdolności podejmowania samodzielnych decyzji (uczenia się).

Wyzwania projektowe – innowacja produktowa i procesowa:

Wyzwania eksploatacyjne-operacyjne – innowacja produktowa i procesowa:

Do podstawowych wyzwań związanych z opracowaniem prototypu głowicy WAGS należy zaliczyć:

- Wymagania projektowe:

- przewiduje się uzależnienie wielkości głowicy od gabarytów i masy zastosowanych systemów pokładowych,

- przewiduje się kształt kadłuba głowicy:

- jednokadłubowy – torpedo-podobny – bez ładowni dedykowanej,

- jednokadłubowy – płaski – z ładownią dedykowaną,

- przewiduje się zastosowanie konstrukcji kadłuba t. mokrego,

- przewiduje się zastosowanie systemu napędowego t. strugo-wodnego (1-2 pędniki), z zastosowaniem silników elektrycznych napędu głównego,

- przewiduje się, że z uwagi na zastosowanie głowicy, średnia prędkość operacyjna wyniesie 0,5-1,0 m/s; maksymalna prędkość chwilowa wyniesie 2,5-3 m/s,

- przewiduje się zastosowanie systemu sterowania głowicy IVIP (Integrated Vehicle Interface Program) opartego o rozwiązanie pokładowego systemu „mini-brain” i zespół operatorów z wykorzystaniem:

- zintegrowanego systemu nawigacji i pozycjonowania: INS (DFOG) + DGPS t. combo, DVL, DP, LBL/USBL,

- systemu komunikacji: szybkiej (radio-kod), szybkiej hydroakustycznej (kodowany podwodny system Wi-Fi), szybka kodowanej radiowej Wi-Fi lub satelitarnej (na powierzchni wody),

- systemu sensorycznego: MBES UHR Ultra High Resolution, SAS/MAS/SSS, FLS/OAS, kamera + rejestrator video, SVP, system głowicy zadaniowej,

- oprogramowania zadaniowego post-processing: system planowania i analizy misji,

- założenia konstrukcyjno-technologiczne platformy głowicy:

- gabaryty platformy: długość do 2 m

- kształt kadłuba: opływowy, osiowo-symetryczny, inny,

- budowa: modułowa,

- typ kadłuba: mokry,

- systemy pokładowe: balastowy (wodny/masowy), zasilania w energię, napędowy, sensoryczno-efektorowy, zintegrowany system sterowania (nawigacji, komunikacji), osłony batymetrycznej, awaryjny,

- materiał konstrukcyjny: włókno szklane wzmocnione.

W szczególności zakres zaplanowanych do przeprowadzenia prac obejmował będzie:

Etap 1 prac - Analiza konstrukcyjno-technologiczno-eksploatacyjnych uwarunkowań prowadzenia programowalnych misji podwodnych z wykorzystaniem głowicy WAGS. Projekt techniczny głowicy WAGS, w tym hydrodynamiczny, konstrukcyjno-wytrzymałościowy. Projekt techniczny systemów pokładowych, w tym:

- Analiza konstrukcyjno-technologiczno-eksploatacyjnych uwarunkowań prowadzenia programowalnych misji podwodnych z wykorzystaniem głowicy WAGS.

- Opracowanie projektu technicznego głowicy WAGS – projekt hydrodynamiczny.

- Opracowanie projektu technicznego głowicy WAGS - projekt konstrukcyjno-wytrzymałościowy.

- Opracowanie projektu technicznego systemów pokładowych głowicy WAGS – systemów: balastowego, zasilania w energię, napędowego, sensoryczno-efektorowego, zintegrowanego systemu sterowania, systemu osłony batymetrycznej i systemu awaryjnego.

- Opracowanie zintegrowanego projektu technicznego głowicy WAGS.

- Opracowanie dokumentacji projektu technicznego głowicy WAGS.

Etap 2 prac - Projekt wykonawczy, budowa i badania stanowiskowe systemów pokładowych głowicy WAGS, w tym:

- Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i badania stanowiskowe systemu balastowego.

- Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i badania stanowiskowe systemu zasilania w energię.

- Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i badania stanowiskowe systemu napędowego.

- Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i badania stanowiskowe systemu sensoryczno-efektorowego.

- Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i badania stanowiskowe zintegrowanego systemu sterowania oraz nawigacji i komunikacji podwodnej.

- Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i badania stanowiskowe systemu osłony batymetrycznej typu i systemu awaryjnego.

- Opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego systemów pokładowych głowicy WAGS.

Etap 3 prac - Projekt wykonawczy i budowa prototypu głowicy WAGS wraz z integracją systemów pokładowych, w tym:

- Opracowanie projektu wykonawczego prototypu głowicy WAGS.

- Budowa prototypu głowicy WAGS.

- Integracja systemów pokładowych głowicy WAGS.

- Opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego głowicy WAGS.

Etap 4 prac - Badania prototypu głowicy WAGS w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz w symulowanych warunkach operacyjnych, w tym:

- Walidacja pracy systemów pokładowych głowicy WAGS w warunkach zbliżonych do rzeczywistych na basenie holowniczym.

- Opracowanie procedury operacyjnej użytkowania głowicy WAGS. Opracowanie procedur oceny stanu gotowości systemów pokładowych.

- Badania głowicy WAGS w warunkach rzeczywistych i symulowanych warunkach operacyjnych.

- Weryfikacja przyjętych założeń projektowych i operacyjnych. Opracowanie procedur operacyjnych dla różnych scenariuszy misji głowicy WAGS.

- Próby zdawczo-odbiorcze głowicy WAGS. Uzyskanie karty użytkowania i certyfikatu głowicy WAGS.

- Opracowanie dokumentacji końcowej technicznej i operacyjnej głowicy WAGS.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedną zamkniętą, spójną część. Brak możliwość składania ofert częściowych wynika z następujących okoliczności:

- Jeden dostawca zapewnia najsprawniejszą komunikację i możliwość kontynuacji prac badawczych w oparciu o przyjętą metodologię prac.

- Ten sam zespół zagwarantuje możliwość prowadzenia testów w tym samym środowisku i przy tych samych założeniach.

- Prace badawcze  w poszczególnych etapach uwzględniać będą konieczność opracowania w kolejnych etapach dodatkowych cech i funkcjonalności, w związku z cym rozdzielanie przedmiotu zamówienia na odrębnych wykonawców stworzy ryzyko braku technicznej możliwości  uzyskania oczekiwanych i wiarygodnych celów przedsięwzięcia.

- Poszczególne etapy  zamówienia wykonywane przez różnych wykonawców nie dają gwarancji możliwości integracji wypracowanych elementów w ramach gotowego docelowego systemu. Zwiększy to również ryzyko wystąpienia błędów krytycznych na etapie integracji, niemożliwych do wykrycia w trakcie prowadzenia poszczególnych faz prac przez odrębnych wykonawców. W efekcie podejście takie w sposób nieuzasadniony może przełożyć się na zwiększenie kosztów oraz potencjalne wydłużenie harmonogramu.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie dopuści w ramach postępowania składania ofert częściowych.

Wyniki wszystkich powyższych etapów, zrealizowanych przez Wykonawcę zostaną przedstawione w raportach częściowych (po każdym etapie) i w raporcie końcowym z realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce dostawy wyników prac badawczych: siedziba Zamawiającego

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: 22 miesiące od uruchomienia prac rozumianego jako złożenie zamówienia i ustalenie daty rozpoczęcia prac projektowych Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia oznacza przekazanie końcowego raportu z prac i podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego potwierdzającego uzyskanie oczekiwanych rezultatów zlecenia)

Z możliwością zmiany / wydłużenia zgodnie ze zmianami w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i zawartymi aneksami do umowy realizacji Projektu oraz wystąpieniem „siły wyższej”.

Szczegółowy harmonogram wykonania powyżej wskazanych badań zostanie uszczegółowiony niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż w II kwartale 2025.

UWAGA:

Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty ze wskazanymi powyżej wymogami opisu przedmiotu zamówienia poprzez zbadanie kompletności przedstawionych opisów. Niespełnienie przez Oferenta jednego z powyższych wymogów będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Weryfikacja dokonana zostanie na podstawienie spełnienia przez oferentów następujących parametrów minimalnych (warunki dopuszczające).

Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu zamówienia, które zostaną następnie przeniesione do treści umowy warunkowej z wybranym oferentem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków. Oferenci, których oferta nie będzie potwierdzała możliwości spełnienia warunków dopuszczających zostaną odrzuceni.

INFORMACJA DODATKOWE:

Brak.

- KRYTERIA OCENY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

| L.P. | NAZWA | MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW | WAGA KRYTERIUM [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena netto realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym [PLN] | 100 | 100% |
| RAZEM |  | 100 | 100% |

  - W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert zgodnie z poniższymi wzorami i biorąc pod uwagę powyższe wagi kryteriów oceny.  Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena („C”) – waga: 100 pkt.

1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN

JEŚLI DOTYCZY:

3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 (końcowy termin składania ofert).

4. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN  dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. 3 powyżej.

5. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN , walutą umowy zawartego z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta PLN.

6.Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę kryterium.

C = 	(Cmn / C nob) x 100 gdzie:

C - 	liczba punktów za cenę

Cmn- 	cena netto oferty najniższej

Cnob - 	cena netto oferty badanej

OSTATECZNA LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE OBLICZONA PRZEZ PODSTAWIENIE DANYCH UZYSKANYCH POWYŻEJ DO NASTĘPUJĄCEGO WZORU:

Suma punktów = suma punktów uzyskanych w ramach kryterium „C”

- Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

- Jeżeli zaoferowana, sumaryczna cena netto będzie różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający będzie żądać od oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający będzie oceniał te wyjaśnienia w konsultacji z oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej ceny lub kosztu złożonej ofercie.

- W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat.

Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? (TAK / NIE).

W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji o stosowaniu w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy).

W sytuacji nie podania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta.

Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.

- Jeżeli nadal będzie sytuacja równej ilości punktów i Zamawiający nadal będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty.

- WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem:

- posiada uprawnienia i kompetencje w zakresie wykonywania badań i prac projektowych, w zakresie inżynierii mechanicznej a w szczególności, w zakresie pływających obiektów nawodnych i podwodnych, w tym obiektów bezzałogowych, w tym autonomicznych.

- posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III niniejszego zapytania w szczególności w przeprowadzeniu badań stanowiących przedmiot niniejszego zapytania:

- posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania badań i prac projektowych, w zakresie inżynierii mechanicznej a w szczególności, w zakresie pływających obiektów nawodnych i podwodnych, w tym obiektów bezzałogowych, w tym autonomicznych.

- posiadają odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, umożliwiające wykonania realizację przedmiotu zamówienia warunek dopuszczający potwierdzany oświadczeniem

- posiada zaplecze infrastrukturalne, w tym wyposażone w systemy pomiarowe laboratoria i basen holowniczy, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonywania badań i prac projektowych, w zakresie inżynierii mechanicznej a w szczególności, w zakresie pływających obiektów nawodnych i podwodnych, w tym obiektów bezzałogowych, w tym autonomicznych.

- prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,

- nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości,

- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:

  - nie spełniają warunków wskazanych w  V.1 oraz V.2 niniejszego zapytania ofertowego;

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

(2)	szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

(3)	a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność.

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem)  – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy złożyć do dnia 18.10.2024

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Zamawiający dopuszcza oferty opatrzone podpisem elektronicznym.

- Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności

- Oferty, które wpłyną po upływie terminu, innym kanałem niż baza konkurencyjności oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 90 dni od dnia jej złożenia).

- Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych  punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania.

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

- Zamawiający dopuszcza możliwość płatności za wykonane etapy realizacji przedmiotu zamówienia (na podstawie raportu z częściowego wykonania prac, zgodnie z zakresem każdego z etapów).

- Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Wysokość zabezpieczenia będzie przedmiotem negocjacji i zostanie zapisana w Umowie.

- Umowa będzie miała charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania wsparcia ze środków publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków umowy warunkowej zawartej w wyniku niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć:

- terminu obowiązywania Umowy warunkowej- zmiany wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu,

- wielkości zamówienia -  zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie,

- zaistnienia przesłanek mających znamiona „siły wyższej”.

Z poważaniem,

Zespół Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FENG/01/10/2024

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr FENG/01/10/2024 z dnia 11.10.2024 dotyczące usługi badawczej polegającej na opracowaniu programowalnej wielozadaniowej autonomicznej głowicy sensorycznej WAGS do wykonywania misji monitoringu i rozpoznania zagrożeń podwodnej morskiej infrastruktury krytycznej na obszarze Bałtyku Południowego. Zakres opracowania obejmuje badania na etapie projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz badań testujących głowicy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz w symulowanych warunkach operacyjnych.

- Dane oferenta:

- Nazwa:

- Adres siedziby:

- NIP:

- REGON:

- Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:

imię i nazwisko:

telefon:

adres e-mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

|  | CENA | SŁOWNIE |
| --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |
| WARTOŚĆ VAT (23 %) |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oferta jest ważna 90 dni od dnia jej złożenia

- Termin wykonania zamówienia: 22 miesiące

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania, które będzie obejmowało przedmiot zamówienia określony zapytaniu ofertowym nr FENG/01/10/2024  z dnia 11.10.2024r., zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostanie zwizualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie promocji na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

- Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli dojdzie do podpisania umowy będzie miała charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania wsparcia z środków publicznych.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

- Oświadczenia potwierdzające spełnienia warunków ww zapytania ofertowego nr FENG/01/10/2024 z dnia 11.10.2024,

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

- Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia

Gdańsk, dn. 11.10.2024 r.	....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FENG/01/10/2024

OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR …………………..

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z PUNKTU V

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości.

- Nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej.

- Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej.

- Inne …………. – jeśli dotyczy

…………………………………………………….	……………………………………………………

Miejsce i data	Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*

*	Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FENG/01/10/2024

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………….	……………………………………………………

Miejsce i data	Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*

*	Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FENG/01/10/2024

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCEGO SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku występowania powodów wykluczenia z postępowania wskazanych poniżej:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

(2)	szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

(3)	a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność.

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………………………….	……………………………………………………

Miejsce i data					(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

*	Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV