SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2024-78213-201902 z dnia 15.10.2023 r.

W ramach projektu pt. „Opracowanie w ramach prac B+R innowacyjnej, w pełni nadającej się do recyklingu, pięciowarstwowej dwuosiowo orientowanej i transparentnej folii barierowej BOPE/BOPP wraz z opracowaniem zautomatyzowanej, bezodpadowej technologii produkcji oraz wdrożenie nowego produktu”, planowane jest zlecenie Podwykonawcy przeprowadzenie części prac rozwojowych w zakresie:

Zadanie 1 (prace rozwojowe):

Etap 1. Badania nad opracowaniem wpływu składu recepturowego oraz parametrów technologicznych przetwórstwa na orientację folii BOPE/BOPP (czas realizacji: 12 miesięcy)

Część 1.1. 	Opracowanie koncepcji zastosowania składów recepturowych oraz parametrów technologicznych przetwarzania na optymalne właściwości: mechaniczne, optyczne,  zgrzewalność i czas przydatności do druku -  mono strukturalnych foli barierowych BOPE/BOPP.

Część 1.2. 	Ocena stanu struktury folii i jej wpływu na właściwości: mechaniczne, optyczne, zgrzewalność i czas przydatności do druku - folii BOPE/BOPE.

Część 1.3. 	Badania nad wpływem starzenia i zawartości recyklatu BOPE/BOPP na parametry: mechaniczne, optyczne, zgrzewalność i czas przydatności do druku  oraz zmiany struktury mono strukturalnych folii BOPE/BOPP.

Część 1.4.	Opracowanie raportu cząstkowego z badań w ramach Zadania 1.

Zadanie 2 (prace rozwojowe):

Etap 2. Badania barierowości folii BOPE/BOPP dla tlenu (OTR) i pary wodnej (WVTR) (12 miesięcy).

Część 2.1. 	Badania barierowości folii BOPR/BOPP dla tlenu (OTR)

Część 2.2. 	Badania barierowości folii BOPR/BOPP dla pary wodnej (WVTR)

Część 2.3.	Opracowanie raportu cząstkowego z badań w ramach Zadania 2. oraz raportu końcowego.

Szczegółowy zakres prac badawczych w poszczególnych zadaniach objętych zamówieniem:

Etap 1. Badania nad opracowaniem wpływu składu recepturowego oraz parametrów technologicznych przetwórstwa na orientację folii BOPE/BOPP (czas realizacji: 12 miesięcy)

Część 1.1. 	Opracowanie koncepcji zastosowania składów recepturowych oraz parametrów technologicznych przetwarzania na optymalne właściwości: mechaniczne, optyczne,  zgrzewalność i czas przydatności do druku -  mono strukturalnych  foli barierowych BOPE/BOPP

Badanie nr 1. Opracowanie koncepcji (receptury) mono strukturalnych foli barierowych BOPE/BOPP o grubości 20 um.

Część 1.2. 	Ocena stanu struktury folii i jej wpływu na właściwości:  mechaniczne, optyczne, zgrzewalność i czas przydatności do druku - folii BOPE/BOPE.

Badanie nr 2. Badanie właściwości mechanicznych folii BOPE/BOPP o grubości 20 um opracowanej w oparciu o nową recepturę produktu:

a) wytrzymałość na zerwanie (MPa)

b) wydłużenie przy zerwaniu (%)

c) moduł sprężystości (doskonała sztywność względem folii CPP) (MPa)

d) odporność na przebicie ([mJ] work to break)

e) płaskość względem folii PE-BF i CPP (%)

Badanie nr 3. Badanie właściwości optycznych folii BOPE/BOPP o grubości 20 um opracowanej w oparciu o nową recepturę produktu

f) przezroczystość (ocena organoleptyczna)

g) zmętnienie (%)

h) połysk (%)

Badanie nr 4. Badanie zgrzewalności folii BOPE/BOPP o grubości 20 um opracowanej w oparciu o nową recepturę produktu

i) zakres temperatur zgrzewania przy zastosowaniu niższych temperatur (oC)

j) wytrzymałość zgrzewu przy zastosowaniu niższych temperatur (N/15mm (85 oC 1bar, 1s)

Badanie nr 5. Badanie czasu przydatności folii BOPE/BOPP o grubości 20 um opracowanej w oparciu o nową recepturę produktu

k) poziom aktywacji (Dyne/cm)

l) czas przechowywania

Część 1.3. 	Badania nad wpływem starzenia i zawartości recyklatu BOPE/BOPP na parametry: mechaniczne, optyczne, zgrzewalność i czas przydatności do druku oraz zmiany struktury mono strukturalnych folii BOPE/BOPP.

Badanie nr 6. Badanie wpływu starzenia i zawartości recyklatu BOPE/BOPP o grubości 20 um na parametry mechaniczne mono strukturalnych folii BOPE/BOPP: badanie właściwości określonych w punktach a) – e) w czasie (12 miesięcy)

Badanie nr 7. Badanie wpływu starzenia i zawartości recyklatu BOPE/BOPP o grubości 20 um na parametry optyczne mono strukturalnych folii BOPE/BOPP: badanie właściwości określonych w punktach f) – h) w czasie (12 miesięcy)

Badanie nr 8. Badanie wpływu starzenia i zawartości recyklatu BOPE/BOPP o grubości 20 um na zgrzewalność mono strukturalnych folii BOPE/BOPP: badanie właściwości określonych w punktach i) – j) w czasie (12 miesięcy)

Badanie nr 9. Badanie wpływu starzenia i zawartości recyklatu BOPE/BOPP o grubości 20 um na zmiany struktury do druku mono strukturalnych folii BOPE/BOPP: badanie właściwości określonych w punkcie k) w czasie (12 miesięcy)

Badanie nr 10. Badanie wpływu starzenia i zawartości recyklatu BOPE/BOPP o grubości 20 um na czas przydatności do druku mono strukturalnych folii BOPE/BOPP: badanie właściwości określonych w punkcie l) w czasie (12 miesięcy)

Część 1.4.	Opracowanie raportu cząstkowego z badań w ramach Zadania 1.

Zadanie 2 (prace rozwojowe):

Etap 2. Badania barierowości folii BOPE/BOPP -  dla tlenu (OTR) i pary wodnej (WVTR) (12 miesięcy).

Część 2.1. 	Badania barierowości folii BOPR/BOPP dla tlenu (OTR)

Badanie nr 11. Badanie barierowości folii BOPE/BOPP o grubości 20 um dla tlenu (OTR)

m) barierowość folii dla tlenu (OTR) (cm3/m2x 24h x 0,1MPa, 23oC, 0%-RH)

Część 2.2. 	Badania barierowości folii BOPE/BOPP dla pary wodnej (WVTR)

Badanie nr 12. Badanie barierowości folii BOPE/BOPP o grubości 20 um dla pary wodnej

n) barierowość folii dla pary wodnej (WVTR)  (g/m2x 24h, 38oC , 90%-RH)

Część 2.3.	Opracowanie raportu cząstkowego z badań w ramach Zadania 2. oraz raportu końcowego.

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |