[image: image1.jpg]ofl Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.jpg]Rzeczpospolita
Polska




[image: image3.jpg]4

PODKARPACKIE

en otwarta



[image: image4.jpg]Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi"
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - polegającej na sprawowaniu nadzoru nad pracami geodezyjnymi realizowanymi przez Powiat Niżański w ramach Projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,   Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności               e-usług.
[image: image1.jpg]Przedmiotem kontroli są opracowania geodezyjno-kartograficzne wykonywane w ramach modernizacji EGiB w wybranych obrębach ewidencyjnych:

1) Podolszynka Plebańska, Sigiełki, Łazów, Podolszynka Ordynacka, Kustrawa, Bystre, Krzeszów Dolny, Kamionka w jednostce ewidencyjnej Krzeszów
2) Bukowina, Wólka Bielińska, Dąbrowica, Glinianka, Bieliny, Kępa Rudnicka, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała 
w jednostce ewidencyjnej Ulanów − obszar wiejski

realizowane  w ramach umów GM.272.30.2019.I i GM.272.30.2019.I zawartych w dniu 7 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Niżańskim a: 

1) Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Projektowych "Geomiar" Sp. z o.o. (lider) i Geokart - International Sp. z o.o. (partner)
2) Konsorcjum firm: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPGK Sp. z o.o. ( lider) i Geosystem Kociński & Kuropka & Stefanowski S.C. (partner).
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, do dnia odbioru końcowego zadań podlegających nadzorowi oraz protokolarnego stwierdzenia usunięcia ewentualnych wad i usterek. 
Planowany termin zakończenia ostatniego zadania podlegającego nadzorowi : 30 września 2021 r.
3. Zakres prac podlegających nadzorowi:
W ramach przedmiotu zamówienia przewidywane jest wykonanie następujących prac geodezyjnych podlegających nadzorowi:
	Zadanie
	Nazwa zadania:
	Wartość prac [zł brutto]:
	Nr umowy i termin realizacji zadania:

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Krzeszów

 obręby: Podolszynka Plebańska, Sigiełki, Łazów, Podolszynka Ordynacka, Kustrawa, Bystre, Krzeszów Dolny, Kamionka

	824 000,00
	GM.272.30.2019.I
z 07 listopada 2019 
	30.06.2021 r.

	2
	Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Ulanów - obszar wiejski

obręby : Bukowina, Wólka Bielińska, Dąbrowica, Glinianka, Bieliny, Kępa Rudnicka, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała

	1 592 604,00
	GM.272.30.2019.I
z 07 listopada 2019 
	30.09.2021 r.


Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie sprawowanie kontroli prawidłowości wykonywania prac wchodzących w zakres powyższych zadań, a w szczególności dotyczących:

1) Prac terenowych dotyczących ustalenia, przyjęcia i pomiaru granic ze spisaniem protokołów granicznych,
2) Aktualizacja ewidencji budynków (pomiar i zebranie danych technicznych budynków, założenie kartotek budynków);

3) Aktualizacji i pomiaru użytków gruntowych.

Szczegółowy zakres prac podlegających nadzorowi, projekty umów, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty modernizacji są udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego http://bip.powiatnizanski.pl/a,1875,ogloszenie-o-zamowieniu-pn-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-realizacja-zadania-nr-86-w-ramach-projektu-psip-tj-modernizacja-i-aktualizacja-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-utworzenie-baz-gesut-i-bdot500 (zakładka ARCHIWUM – ARCHIWUM PRZETARGI, Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (realizacja zadania nr 86 w ramach projektu PSiP, tj. „Modernizacja i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego”).
4.   Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu:

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie w szczególności:

1) Kontrolowanie prawidłowej realizacji prac zgodnie z zawartą umową o wykonanie prac geodezyjnych oraz dodatkowymi ustaleniami z Zamawiającym, w tym m.in.:
a) kontrola wykazania granic obrębów ewidencyjnych (topologia i atrybuty),
b) kontrola ustalenia granic działek ewidencyjnych :

· kontrola protokołów i szkiców granicznych,
· kontrola poprawności terminów zawiadomień stron,
c) kontrola użytków gruntowych, w tym zgodności oznaczeń z rozporządzeniem EGiB oraz spójności użytków zabudowy z budynkami występującymi na tych użytkach,
d) kontrola wykazania budynków, użytków, punktów granicznych: 

· pomiar i oznaczenie atrybutów,
· sprawdzenie aktualności mapy (baz danych EGiB) ze stanem terenowym, 

e) kontrola prawidłowego wykazania w operacie egib właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela,
f) kontrola projektu operatu opisowo – kartograficznego przed wyłożeniem,
g) kontrola rozpatrzenia uwag do projektu opisowo –kartograficznego po wyłożeniu, 

h) kontrola spójności części graficznej i opisowej bazy EGiB  po wyłożeniu i uwzględnieniu uwag,
i) kontrola redakcji mapy ewidencyjnej, 
j) kontrola plików GML.
2) Nadzorowanie Wykonawców w zakresie usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminach wskazanych umową lub uzgodnionych przez Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą;

3) Udział we wszystkich odbiorach częściowych i końcowych wykonanych prac w siedzibie Zamawiającego;

4) Kontrola kompletności przekazywanych wyników prac zgodnie z zawartą umową o ich wykonanie;

5) Kontrolowanie wyników prac Wykonawców prac geodezyjnych wraz z udziałem w tworzeniu następujących dokumentów:

a) częściowych protokołów kontroli wewnętrznej po każdej części opracowania;

b) końcowych protokołów odbioru po kontroli wewnętrznej zawierających w szczególności ocenę zgodności wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w umowie;

c) notatek służbowych;

6) Weryfikowanie szczegółowych uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcami dotyczących realizacji umowy, potwierdzonych każdorazowo odpowiednimi dokumentami w przypadkach:

a) zgłoszenia przez Wykonawcę problemów wykonawczych;

b) zidentyfikowania przez Inżyniera Kontraktu sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w odpowiednich załącznikach do umowy;

7) Dokumentowanie dokonanych kontroli w postaci raportów i protokołów kontroli:

a) protokoły muszą zawierać co najmniej:

·  opis czynności przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu

· stan wykonania prac objętych umową;

· zgodność prac objętych umową z opisem przedmiotu zamówienia;

· opinie na temat prawidłowego wykonania poszczególnych prac objętych umową zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dobrymi praktykami oraz możliwości ich odbioru;

·  podpisane przez kontrolującego wydruki wybranych arkuszy map ewidencyjnych potwierdzające dokonanie sprawdzenia aktualności ich treści w terenie, szkice z pomiaru kontrolnego oraz załączone kopie szkiców podstawowych, na podstawie których badano poprawność ujawniania obiektów w bazie danych mapy numerycznej.
b) kompleksowa kontrola całości prac objętych umową dokonana po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac powinna zostać udokumentowana w protokole końcowym pod nazwą: Protokół kompleksowej kontroli prac związanych z „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi” przed wyłożeniem projektu operatu opisowo ( kartograficznego obręb stan na dzień: dd. mm. rr. W przypadku stwierdzenia wad, każdy kolejny protokół zostanie zanumerowany kolejnym numerem zaczynając od cyfry 2.
Uwaga: pozytywny wynik kontroli kompleksowej stanowić będzie podstawę do wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego. 
c) kompleksowa kontrola całości prac, dokonana po wyłożeniu i wprowadzeniu uwag do operatu, przekazanego przez Wykonawcę do odbioru, winna zostać udokumentowana w protokole noszącym nazwę: Protokół końcowy z wyłożenia operatów związanych z „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi” po wyłożeniu projektu operatu opisowo ( kartograficznego obręb ......... stan na dzień: dd. mm. rr
d) kontrolę po zaimportowaniu przez Wykonawcę baz danych do programu EWMAPA i EWOPIS, należy udokumentować protokołem końcowym noszącym nazwę: Protokół końcowy z czynności wykonania prac związanych z „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi”
Do kontaktu z Inżynierem Kontraktu upoważniony jest Geodeta Powiatowy Pan Andrzej Nowak Naczelnik w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Pani Anna Bednarz – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.

5.   Przepisy związane:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w poniżej wymienionych aktach prawnych:

Uwaga: Niniejszy wykaz przepisów sporządzono wg stanu na dzień 14 stycznia 2021 r. i ma charakter pomocniczy. Aktualność przepisu należy sprawdzić w dacie stosowania. 

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333 z późn. zm.), 

6) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm), 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.)
9) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204) 

10) Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z późn. zm.), 

11) Ustawa z dnia 19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243.), 

12) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z  2020 r. poz. 1910)

13) Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 z późn zm.), 

Rozporządzenia:

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) zwane dalej „rozporządzeniem", 

15) Rozporządzenie Rady Ministrów z15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z późn. zm.), 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz. U. 2020, poz. 1429), 

17) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1357), 

19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz.911), 

20) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), 

21) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453), 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1864), 

23) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160, poz. 1071)

24) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 312 z późn. zm.) 
  Poz.         Kod CPV:�
�
Nazwa:�
�
 1              71700000-5�
�
Usługi nadzoru i kontroli�
�






Wspólny Słownik Zamówień:








Strona 5 / 4


[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]