UMOWA NA BUDOWĘ I MONTAŻ DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

(dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu __________ w Lublińcu, pomiędzy:

HYGIENIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54 (42-700 Lubliniec) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454650, NIP: 525-255-05-47, REGON: 146604087

reprezentowaną przez Klausa Zieglera – Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji (aktualny wydruk KRS stanowi załącznik nr 1 do Umowy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

załącznik nr 2 do Umowy

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

Preambuła

Niniejsza umowa na budowę i montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 807 kW (dalej również: Instalacja), zlokalizowanej w województwie śląskim, powiecie lublinieckim, gminie Lubliniec, miejscowości 42-700 Lubliniec, na budynku dla którego Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze______________________, zostaje zawarta w kontekście projektu „Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy poprzez inwestycje oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu eko-innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest budowa i montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 807 kW, zlokalizowanej w województwie śląskim, powiecie lublinieckim, gminie Lubliniec, miejscowości 42-700 Lubliniec, na budynku dla którego Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze______________________.

- Strony zgodnie postanawiają, że w ramach Umowy Wykonawca:

- dostarczy i zamontuje system wsporczy dla instalacji fotowoltaicznej,

- dostarczy i zamontuje uchwyty aluminiowe dla instalacji fotowoltaicznej,

- dostarczy, rozprowadzi i zamontuje niezbędne okablowanie,

- dostarczy i zamontuje panele dwustronne o mocy maksymalnej 480 Wp każdy,

- dostarczy i zamontuje inwertery o mocy 100 kW każdy,

- dostarczy i zamontuje licznik energii,

- przeprowadzi testy i zweryfikuje poprawności działania instalacji,

- zsynchronizuje instalację z siecią przesyłową,

- wykona system odgromowy dla instalacji fotowoltaicznej

- przeprowadzi i uzyska wszelkie niezbędne odbiory techniczne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w celu korzystania z Instalacji.

§ 2

Wymogi techniczne

- Strony zgodnie ustalają specyfikację i parametry techniczne realizacji Przedmiotu Umowy, które są następujące:

- KODY CPV Zamówienia

- 09332000-5: Instalacje słoneczne

- 09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

- 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

- Szczegółowa specyfikacja techniczna Instalacji stanowi załącznik nr 9 do Umowy.

§ 3

Oświadczenia stron

- Zamawiający oświadcza, że:

- przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomością dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze______________________, na której zostanie wybudowana i zamontowana Instalacja;

- zobowiązuje się do wykonania niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem robót, zwłaszcza do przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, odbioru robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie;

- zapewnia dbałość o sprawne działanie Instalacji, po jej wykonaniu, poprzez realizację przeglądów serwisowych i ewentualne zgłoszenia zaistniałych usterek w jej funkcjonowaniu,

- Wykonawca oświadcza, że:

- zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót, wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi i obowiązującymi normami;

- prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje w szczególności budowę, dostawę systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz kompleksową obsługę w zakresie projektowania, dostawy oraz instalacji urządzeń fotowoltaicznych wraz z osprzętem, a nadto posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy;

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, narzędzia oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania prac stanowiących przedmiot obowiązków Wykonawcy, a w szczególności:

  - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru;

  - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;

- sytuacja finansowa Wykonawcy pozwala na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także nie występują wobec niego żadne okoliczności prawne lub faktyczne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych w niniejszej Umowie, w szczególności nie zalega w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

- urządzenia, które zostaną użyte w Instalacji będą fabrycznie nowe oraz spełniają wymogi określone przez polskie i unijne akty prawne,  w szczególności:

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia;

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz akty wykonawcze wydanej na jej podstawie;

  - certyfikat IEC 61215-1:2021 – powinny go mieć moduły wykonane z ogniw krzemowych;

  - PN-EN IEC 61215:2017 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu;

  - PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych;

  - PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;

  - PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór;

  - PN-EN IEC 61730-1:2018 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji;

  - PN-EN IEC 61730-2:2018 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań.

- wykonana Instalacja spełnia wymagania związane z warunkami zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez trwałości i naprawialność Instalacji i wszelkich jej podzespołów w okresie co najmniej 10 lat oraz nieograniczoną dostępność do części w niej zastosowanych a także zastosowanie wyłącznie aluminiowych elementów montażowych, które gwarantują odporność konstrukcji wsporczej na korozję oraz bezawaryjny serwis w okresie eksploatacji;

- Wykonawca ani jego reprezentant był karany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, oraz przestępstwa skarbowe;

- nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

  - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 4

Obowiązki Stron

  - Zamawiający zobowiązuje się do:

    - udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, jeżeli okażą się one konieczne, do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;

    - przekazania Wykonawcy terenu budowy na czas wykonywania prac stanowiących Przedmiot Umowy, w zakresie niezbędnym do ich poprawnego wykonania, w uzgodnionym przez Strony terminie;

    - wskazania i udostępnienia Wykonawcy bezpiecznego miejsca składowania dostarczonych materiałów, urządzeń i narzędzi, niezbędnych do budowy Instalacji;

    - udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu Instalacji mediów (prąd, woda), oraz zapewnienie dojazdu do nieruchomości. Koszty mediów zużytych na potrzeby budowy Instalacji pozostają po stronie Zamawiającego;

    - udostępnienia niezbędnych danych, materiałów, wymaganych odpowiednimi przepisami do przygotowania dokumentów dla uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń;

    - współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

    - budowy, montażu i uruchomienia dachowej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie ze złożoną ofertą;

    - wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie dokumentacji technicznej;

    - ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonaniem Umowy;

    - ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 5

Kwalifikacje i Materiały

- Wykonawca dysponuje wystarczającą ilością pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, pozwalającym na prawidłowe i terminowe wykonanie budowy Instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do budowy Instalacji tak, aby uzyskać maksymalny efekt ekologiczny, możliwy do osiągnięcia przy zakładanej minimalnej powierzchni przeznaczonej do zabudowy Instalacją.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo, posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe, niezbędne do budowy Instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne urządzenia i materiały do budowy Instalacji w stanie kompletnym, sprawnym i wolnym od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążonych prawem osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania Instalacji posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające je do wykorzystania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.

§ 6

Termin rozpoczęcia i realizacji Umowy oraz harmonogram prac

- Strony postanawiają, że termin rozpoczęcia wykonania Instalacji rozpocznie się w dniu _________________

- Strony ustalają następujący harmonogram wykonania poszczególnych etapów Instalacji:

- _________________ do dnia ______________

- _________________ do dnia ______________

- Ostateczny termin wykonania Instalacji przez Wykonawcę to 30 kwietnia 2025 r.

- Zmiana terminu przewidzianego w ust. 3 lub terminu wykonania poszczególnych etapów prac jest możliwa o czas opóźnienia, jeśli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

- zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i dokonanie odbiorów;

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową;

- opóźnień w przekazaniu Wykonawcy terenu realizacji robót.

§ 7

Zakres odpowiedzialności

- Zamawiający:

- zobowiązuje się umożliwić organizację, zagospodarowanie zaplecza oraz placu budowy w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności użytkowników budynków oraz posesji sąsiadujących;

- zabezpieczy mienie własne w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w toku budowy Instalacji;

- umożliwi Wykonawcy organizację i realizację prac tak, aby w możliwie najmniejszym stopniu zakłócać bieżące funkcjonowanie obiektów sąsiadujących oraz przebywających na ich terenie osób.

- Wykonawca:

- zobowiązuje się do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy;

- zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

- zobowiązuje się do zgłaszania z odpowiednim, co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, prac wymagających wstrzymania prowadzonej działalności gospodarczej przez Zamawiającego;

- ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa oraz działań niezgodnych ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców i dostawców;

- nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie Zamawiającego zgromadzone na terenie budowy.

§ 8

Odbiór Instalacji

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu i zamontowaniu Instalacji oraz zgłosi gotowość do dokonania odbioru Instalacji przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym przez Strony, nie później niż 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Instalacji.

- Dokonanie odbioru Instalacji zostanie potwierdzone Protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności Zamawiającego, a następnie zostanie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia wad Instalacji w toku odbioru, Strony uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami w Protokole odbioru. Po naprawie stwierdzonych wad Strony ponownie przystąpią do sporządzenia Protokołu odbioru na zasadach określonych w § 8.

- W razie uchylania się przez Zamawiającego od podpisania Protokołu odbioru, przedstawiciel Wykonawcy może dokonać jednostronnego odbioru Instalacji, przy czym umieści stosowną informację w Protokole odbioru.

§ 9

Wynagrodzenie

- Za budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę _________ PLN netto (słownie: _______________) powiększoną o podatek VAT ________  PLN( słownie: __________) tj.  wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto: ___________ (słownie__________ zł).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia, określonego w punkcie 1 powyżej,	według następującego harmonogramu płatności:

- 30% Wynagrodzenia — jako zaliczka (płatna po podpisaniu Umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i doręczonej przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni);

- 60% Wynagrodzenia — po dostarczeniu wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania Instalacji do miejsca w którym Instalacja ma zostać wykonana (płatna na podstawie faktury doręczonej przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni);

- 10% Wynagrodzenia — po prawidłowym zamontowaniu i uruchomieniu Instalacji, stwierdzonym Protokołem odbioru, oraz wykonaniu przez Wykonawcę pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym przeszkolenia personelu Kupującego.

- Strony zgodnie ustalają, że ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wobec czego Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego wynagrodzenia.

- Zamawiający będzie dokonywał wszelkich płatności przewidzianych niniejszą Umową na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez Bank ______________o numerze: __________________

§ 10

Prawa Autorskie

- Z chwilą pełnej zapłaty Wynagrodzenia określonego w § 9 pkt. 1 własność wszystkich elementów i praw majątkowych Instalacji przechodzi na Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie realizował Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym także gdy wykorzystany sprzęt oraz materiały będą odbiegały od parametrów technicznych określonych w niniejszej Umowie i Przetargu.

- Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego może nastąpić natychmiastowo również w wypadku:

- pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce z przystąpieniem do wykonania Umowy przez co najmniej 14 dni od umówionego przez Strony terminu,

- gdy Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną;

- gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

- gdy Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni;

- W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 lub rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozliczenie wykonanych robót budowlanych oraz zgromadzonych na placu budowy materiałów i urządzeń dla potrzeb robót jeszcze niezrealizowanych, nastąpi Protokołem odbioru podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji opracowań projektowych odebranych przez Zamawiającego oraz inwentaryzacji robót, materiałów i urządzeń dokonanej na placu budowy.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 4, zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od dnia pisemnego odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 4, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

- Do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa ust. 4-6, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt zabezpieczenia przerwanych robót pokrywa Strona, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy.

- W razie wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą. To, co Strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie, przewidziane niniejszą Umową.

§ 12

Zmiany Umowy

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

- wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania przez Zamawiającego oraz Wykonawcy;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, numeru rachunku bankowego Wykonawcy (zmiany podmiotowe), zmian osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron, zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają Przedmiotu Umowy zawartego w zapytaniu ofertowym;

- zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;

- zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie mowy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron Umowy;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego.

§ 13

Kary umowne

- Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokościach i tytułach wymienionych niżej.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w wykonaniu określonego w Umowie Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% ceny umownej brutto, określonej w § 9 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu realizacji Umowy, wykonania poszczególnych etapów realizacji Umowy bądź w przypadku przekroczenia terminu zakończenia prac, przewidzianych w § 6 Umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny umownej brutto, określonej w § 9 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w § 9 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami za opóźnienie od tych kar oraz inne należności, w tym odszkodowania wynikające z niniejszej Umowy, z wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1. W przypadku nie potrącenia naliczonych kar umownych wraz z odsetkami za opóźnienie od tych kar z wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1, Zamawiający wystawi notę księgową z terminem płatności do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.

- W przypadkach jeżeli kary umowne nie pokrywają wartości powstałej szkody Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość zaistniałych kar.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych.

§ 14

Rękojmia

Okres rękojmi na wykonaną Instalację ustala się na 24 miesiące od dnia dokonania odbioru Instalacji bez wad.

§ 15

Gwarancja jakości

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy Instalacji są objęte gwarancją jakości udzielaną przez producenta.

- Wykonawca udziela ________ miesięcy gwarancji na całość instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem i jej montaż.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych polegających na zapewnieniu sprawnego działania Instalacji u Zamawiającego i utrzymania w okresie gwarancji jej zgodności z wymaganiami stawianymi Umową, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

- nieodpłatnego prowadzenia serwisu oraz dokonywania ewentualnych napraw,

- świadczenia konsultacji i porad technicznych w zakresie użytkowania, konfiguracji, administracji Instalacji;

- informowania Zamawiającego o wszelkich zidentyfikowanych przez siebie zagrożeniach prawidłowego działania Instalacji, zidentyfikowanych przez siebie nieprawidłowościach (rozumianych jako funkcjonowanie Instalacji niezgodne z lub odmienne od zdefiniowanego w dokumentacji Instalacji, stanowiące każde zdarzenie, które nie jest częścią normalnego działania Instalacji, powodujące lub mogące spowodować przerwę w funkcjonowaniu Instalacji;

- ograniczeniu nieplanowanych uciążliwości w funkcjonowaniu Instalacji oraz problemach mogących wystąpić w Instalacji, niezwłocznie od powzięcia o nich wiadomości, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od powzięcia o nich wiadomości;

- przyjmowania i obsługi zgłoszeń Zamawiającego dotyczących działania Instalacji;

- samodzielnego dokonywania napraw, przy zachowaniu Czasów Reakcji i Czasów Napraw, w sposób i w zakresie opisanym Umową oraz podjęcia wszelkich czynności, które są niezbędne do usunięcia nieprawidłowości i zmniejszenia ewentualnych negatywnych następstw związanych z ich wystąpieniem;

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca ma 36 godziny na podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości lub awarii Instalacji („Czas Reakcji”). Czas Reakcji jest to czas liczony od momentu przekazania zgłoszenia o nieprawidłowości Wykonawcy przez Zamawiającego. Czas Reakcji obejmuje podjęcie przez Wykonawcę działań zmierzających do ustalenia przyczyn nieprawidłowości i ich usunięcia oraz kończy się w momencie poinformowania Zamawiającego drogą mailową o poczynionych ustaleniach w przedmiocie przyczyn nieprawidłowości i planowanym sposobie ich usunięcia, o ile jest to możliwe.

- Sprzedający gwarantuje, że czas naprawy, tj. czas liczony od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia o nieprawidłowości do momentu wdrożenia rozwiązania naprawczego, nie przekroczy 3 (trzech) dni roboczych („Czas Naprawy“). W Czas Naprawy jest wliczany Czas Reakcji.

- Dotrzymanie deklarowanego Czasu Reakcji oznacza, że w tym czasie Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, w którym poda planowany termin usunięcia nieprawidłowości, uwzględniając maksymalny Czas Napraw wskazany powyżej.

- Dotrzymanie deklarowanego Czasu Naprawy nastąpi, jeżeli w tym czasie Wykonawca:

- dokona naprawy, w tym dostarczy, zainstaluje (zamontuje), wdroży i uruchomi rozwiązanie naprawcze,

- poinformuje Zamawiającego o dokonanej naprawie i umożliwi weryfikację prawidłowości dokonanej naprawy,

- po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis pogwarancyjny na warunkach uzgodnionych na podstawie odrębnej umowy.

- W przypadku wymiany Instalacji lub jej elementów na wolne od wad, okres gwarancyjny odpowiednio na Instalację lub dany element biegnie od nowa.

- Z chwilą dokonania pełnej zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca przelewa na rzecz Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji jakości dotyczącej Instalacji udzielonej przez producentów i przenosi na Zamawiającego obowiązki wynikające z gwarancji jakości, udzielonej odrębnie przez producentów elementów Instalacji.

- Po dokonaniu pełnej zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane przez Wykonawcę dokumenty gwarancyjne, dla wszystkich objętych nią elementów Instalacji.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień gwarancji jakości, w tym zaś w szczególności postanowień dotyczących obowiązków osoby uprawnionej z gwarancji.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca w chwili zawierania Umowy posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktową i kontraktową w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. obejmującą sumę gwarancyjną w kwocie 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), ważną przez cały okres wykonywania Umowy. Polisa wraz z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 8.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu:

    - należytego wykonania Umowy oraz odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy w wysokości _________________ PLN (słownie: ________________________ złotych) w formie kaucji lub bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej na okres do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag lecz nie później niż do 30 dni od daty określonej w § 6ust. 3 – zabezpieczenie należy wnieść w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,

    - gwarancji jakości wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości ______ % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1 (w zaokrągleniu w górę do pełnych setek) w formie kaucji lub bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej na okres gwarancji _____________ lat, liczonych od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej okres obowiązywania tej gwarancji winien być dłuższy o 30 dni od terminu gwarancji jakości określonej w Protokole odbioru bez uwag.

- Przed wniesieniem zabezpieczeń w formie bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bezwarunkowej gwarancji bankowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, a Zamawiający ma prawo pisemnego zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić. Do czasu przedłożenia bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo gwarancji jakości wykonanych robót w formie kaucji. Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania części wynagrodzenia na poczet kaucji w przypadku niewniesienia kaucji przez Wykonawcę.

- W przypadku wprowadzenia zmian do bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bezwarunkowej gwarancji bankowej przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Zamawiający uprawniony będzie, w każdym takim przypadku z osobna, do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt 2, jak też dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody.

- Zamawiający zwolni zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy po dokonaniu odbioru końcowego oraz podpisaniu bez uwag Protokołu odbioru robót oraz wniesieniu gwarancji określonej w ust.  2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zwolni zabezpieczenie z tytułu udzielonej gwarancji w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancji i po przeglądzie gwarancyjnym, który odbędzie się w ____________ miesiącu okresu gwarancji i protokolarnym potwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego.

- W okresie trwania zabezpieczeń należytego wykonania umowy i gwarancji jakości koszty związane z zastępczym wykonaniem w zakresie usunięcia wad, naprawieniem szkód wynikłych z wad, karami umownymi itp. Zamawiający może pokryć z tego zabezpieczenia.

- Wszystkie zabezpieczenia, o których mowa w § 16, będą zwracane w wartości nominalnej.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Przelew praw i przeniesienie obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.

- Doręczenia między Stronami odbywać się będą osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listami poleconymi, na adresy wskazane w komparycji Umowy.

- We wszelkich kwestiach nieuregulowanych Umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze, w celu rozwiązania sporu, zważając na cel niniejszej Umowy i przy równym uwzględnieniu interesów Stron.

- Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo właściwe dla Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach - jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

- Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 18

Załączniki

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami załącznika a postanowieniami Umowy, rozstrzygająca jest treść załącznika.

- Lista załączników do Umowy:

- załącznik nr 1 – odpis aktualny KRS Zamawiającego

- załącznik nr 2 – odpis aktualny KRS Wykonawcy/Wydruk CEIDG Wykonawcy

- załącznik nr 3 – wzór Protokołu odbiorczego

- załącznik nr 4 – protokół montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej

- Załącznik nr 5 – protokół przeszkolenia użytkownika instalacji fotowoltaicznej

- załącznik nr 6 – klauzula informacyjna RODO

- załącznik nr 7 – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- załącznik nr 8 – polisa OC Wykonawcy wraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia

- załącznik nr 9 – szczegółowa specyfikacja