Solec Kujawski, dn. 01.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac projektowych

i robót budowlanych

w związku z realizacją projektu pn. „Produkty biodegradowalne z powłokami funkcyjnymi (hydrofobowymi i oleofobowymi) jako alternatywa materiałów z folią PE.”, w ramach poddziałania 3.2.2 „na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

- Nazwa i adres Zamawiającego

PAPIERY POWLEKANE "PASACO"

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Toruńska 63A

86-050 Solec Kujawski

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

p. Arkadiusz Pochowski

e-mail: apochowski@pasaco.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej/technicznej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych.

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz w przedmiotowym zapytaniu.

Roboty budowlane wykonywane będą na działkach ewidencyjnych nr 1012/4; 1011/1; 1013/2; 1034/17; Obręb 0001 Solec Kujawski.

Wspólny słownik zamówień

Główny kod CPV:

| Kod CPV | Kategoria |
| --- | --- |
| 45000000-7 71000000-8 | Roboty budowlane Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |

Kody uzupełniające:

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3	Roboty instalacyjne i elektryczne

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3	Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 	Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4 	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71500000-3 	Usługi związane z budownictwem

71630000-3 	Usługi kontroli i nadzoru technicznego

79932000-6 	Usługi projektowania wnętrz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na budowie hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Unii Europejskiej 25 - w ramach projektu pn. „Produkty biodegradowalne z powłokami funkcyjnymi (hydrofobowymi i oleofobowymi) jako alternatywa materiałów z folią PE” w miejscu wskazanym na koncepcyjnym planie zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik graficzny do programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Program Funkcjonalno – Użytkowy na wykonanie zadania „Budowa Hali Produkcyjno-magazynowej przy ulicy Unii Europejskiej 25 – w ramach projektu pn. „Produkty biodegradowalne z powłokami funkcyjnymi (hydrofobowymi i oleofobowymi) jako alternatywa materiałów z folią PE” wraz z załącznikami, który stanowi załączniki nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy - załącznik nr 7 do przedmiotowego zapytania.

UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego lub załącznikach do zapytania, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

UWAGA: Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem dot. przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym, wyklucza się możliwość roszczeń Oferenta z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy od dnia 01.02.2021r. do dnia 10.02.2021r., przesłać elektronicznie w formie skanu, na adres osoby upoważnionej przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie niniejszego postepowania wniosek, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Oferent może dokonać wizji lokalnej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku w okresie od 01.02 do 12.02.2021), w godz. 8:00 – 15:00.

Wizja lokalna odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Oferent.

UWAGA: ostateczna forma projektu budowlanego przed rozpoczęciem uzyskiwania pozwoleń zostanie skonsultowana z Zamawiającym.

UWAGA: Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem w zakresie zapytania ofertowego, dokumentacji przetargowej, dotyczącym realizacji planowanej inwestycji oraz spraw formalnych. Pytanie należy przesyłać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: apochowski@pasaco.pl

Oferenci mogą zadawać pytania od 01.02.2021r.  do 12.02.2021r.

Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem ww. wyznaczonego terminu na składanie pytań.

- Miejsce i termin realizacji zamówienia

- Miejsce realizacji zamówienia: działki ewidencyjne nr 1012/4; 1011/1; 1013/2; 1034/17 w obrębie ewidencyjnym  0001 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 25, 86-050 Solec Kujawski

- Termin realizacji zamówienia:

- wykonanie dokumentacji technicznej/projektowej,

- roboty budowlane,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności

Oferent określi termin realizacji w złożonej ofercie.

Za termin realizacji wykonania zamówienia uważa się uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności.

- Okres związania ofertą

- 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. X niniejszego zapytania.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania

- O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent wykaże:

- że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszystkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (szkody osobowe i rzeczowe),

- brak zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz brak zaległości w wymaganych płatnościach wobec Urzędu Skarbowego w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Posiadają doświadczenie. Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (hala produkcyjno-magazynowa), z których każda dotyczyła obiektu o następujących właściwościach:

  - kubatura obiektu nie mniejsza niż 15 000 m³

  - powierzchnia zabudowy nie mniejsza niż  2 000 m2.

- Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu:

- w odniesieniu do pkt. a:

- informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

- w odniesieniu do pkt. b:

- dokumenty potwierdzające, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (takim dokumentem może być kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem jej opłacenia)

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek ZUS-owskich lub zaświadczenie, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- w odniesieniu do pkt. c:

- informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3, do którego Oferent załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, tj. referencje, protokoły odbioru, itp.

- w odniesieniu do pkt. d:

- informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń:

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

- Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów

Kryteria oceny oferty:

- Cena netto (łącznie) - 60 %

- Termin realizacji (liczony w tygodniach) – 30 %

- Gwarancja (liczona w miesiącach) na roboty budowlane konstrukcyjne – 10%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena netto (łącznie): 60% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert

------------------------------------------------------------  x 60 pkt.

cena netto wskazana w badanej ofercie

Cena musi stanowić ostateczną cenę usługi. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN. Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczenia jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Proponowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Cena oferty winna dotyczyć wykonania wszystkich założeń PFU dotyczących zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na budowę, robót budowlano-instalacyjnych, usług, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie dla planowanego budynku.

Termin realizacji (liczony w tygodniach): 30% - wartość punktowa kryterium „termin realizacji” (max 30 pkt.) wyliczona według wzoru:

termin realizacji wskazany w badanej ofercie

---------------------------------------------------------------  x 30 pkt.

najkrótszy termin realizacji wśród otrzymanych ofert

Termin realizacji liczony będzie w tygodniach od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia bezpośrednio po wybraniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. Wzór umowy, która po dokonaniu niezbędnych modyfikacji wynikających z dwustronnych negocjacji będzie podpisana przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do przedmiotowego zapytania.

Gwarancja (liczona w miesiącach) na roboty budowlane konstrukcyjne: 10% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 10 pkt.) wyliczona według wzoru:

gwarancja wskazana w badanej ofercie

---------------------------------------------------------------  x 10 pkt.

najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

Gwarancja liczona w miesiącach od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie z klauzula ostateczności.

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największą sumę punktów oferty liczoną według wzoru:

Suma punktów oferty = cena + termin realizacji + gwarancja

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób przygotowania oferty

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim.

- Oferta musi być sporządzona i dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej.

- Oferta musi zawierać spis treści, wszystkie kolejne strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania tej oferty – zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy Oferenta lub przez osobę lub osoby posiadające stosowne upoważnienia. Upoważnienie do podpisania oferty musi być w takim przypadku integralną częścią oferty.

- Oferta w formie papierowej musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których zostały dokonane przez Oferenta poprawki, muszą być zaparafowane przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania tej oferty – zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy Oferenta lub przez osobę lub osoby posiadające stosowne upoważnienia.

- Dokumenty składane jako załączniki do oferty w formie papierowej mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania tej oferty – zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy Oferenta lub przez osobę lub osoby posiadające stosowne upoważnienia – dotyczącej wadium przetargowego, która musi być dostarczona w formie oryginału.

- Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).

- Kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz posiadania mienia wraz z dowodem jej opłacenia.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek ZUS-owskich lub zaświadczenie, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Oświadczenie dot. doświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).

- Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 4).

- Specyfikacja cen poszczególnych elementów robót, dostaw, usług i innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.

- Wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

- Dowód wpłaty wadium w formie pieniężnej.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy Oferenta.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy Oferenta podczas negocjacji w trakcie niniejszego postępowania - o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy Oferenta.

- Jeżeli Wykonawca uzna, że prace opisane w PFU nie wyczerpują zakresu przedmiotu umowy i należy ofertę rozszerzyć o inne elementy cenotwórcze, wówczas może zaproponować wykonanie innych, dodatkowych czynności wyceniając je i dopisując do formularza ofertowego.

- Miejsce i termin złożenia oferty

- Oferty należy składać w wersji papierowej wraz z załącznikami lub w wersji elektronicznej.

- W wersji elektronicznej na adres: e-mail: apochowski@pasaco.pl lub za pomocą platformy Baza Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W tytule maila należy wpisać „Oferta w postepowaniu o udzielenie zamówienia na wybudowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Unii Europejskiej 25”. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego/ Bazy konkurencyjności.

- W wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia/wpływu oferty na adres Zamawiającego tj.:

PAPIERY POWLEKANE "PASACO"

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Toruńska 63A

86-050 Solec Kujawski

w Sekretariacie

UWAGA: do wersji papierowej należy załączyć nośnik elektroniczny (np. płyta cd, pendrife), na który wgrana została przedmiotowa oferta.

- Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2021 r. do godziny 23:59 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Rozstrzygnięcie zamówienia

- Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie końcowych negocjacji handlowych z trzema pierwszymi Oferentami, którzy w oparciu o ustalone w przedmiotowym zapytaniu kryteria oceny ofert uzyskali największą liczbę punktów.

- Szczegółowy harmonogram przebiegu fazy negocjacji dwustronnych zostanie przedstawiony Oferentom wybranym do negocjacji w piśmie zawiadamiającym o ich wybraniu do tej fazy postępowania.

- W trakcie fazy negocjacyjnej możliwe będzie złożenie oferty wariantowej.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryteria.

- Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta została poprawiona.

- Oferenci będą zobowiązani dołączyć wstępny harmonogram realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego. Harmonogram Oferenta wybranego na Wykonawcę będzie mógł ulec zmianie po zakończeniu negocjacji dwustronnych i określeniu przez Strony ostatecznych warunków realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający sporządzi drugi protokół oceny ofert po przeprowadzonych negocjacjach, a następnie podpisze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryteria.

- Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego, załącznikach oraz danych zawartych w ofercie.

- O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.

- Na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający umieści informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert.

- Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy nabycia polisy ubezpieczeniowej z tytułu ochrony niniejszego zadania inwestycyjnego od wszelkich ryzyk budowlanych i montażowych (typu CAR), o wartości polisy równej ostatecznej wartości ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Wycofanie i zmiana oferty

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,

- w przypadku zmiany oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje i składa nową zmienioną.

- Oferent nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.

- Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

- przesunięcie terminu rozpoczęcia lub realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku: przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. przesuniecie w czasie otrzymania pozwolenia na budowę)/Wykonawcy (pod warunkiem, że okoliczność ta nie jest przez Wykonawcę zawiniona) lub zaistnienia innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności (np. konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej) lub siły wyższej (np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp., niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie prac zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy technicznej).

W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy lub innych nieprzewidzianych okoliczności oraz o czas trwania ich następstw.

Przesunięcie terminu rozpoczęcia lub realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego.

- zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu;

- zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku: koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, zamiany materiałów lub urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych;

- zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- zmiana stawki VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki;

- roboty dodatkowe (zgodnie z par. 10 umowy),

- zmiana organizacyjna polegająca na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane;

- innych okoliczności, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć na moment ogłaszania zapytania ofertowego i składania ofert pod warunkiem wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany przez Zamawiającego.

Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wadium

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM:

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00  PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

- Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium przed terminem otwarcia ofert, to znaczy, że wadium wniesione w formie wpłaty pieniężnej na konto bankowe Zamawiającego powinno znaleźć się na tym koncie najpóźniej w dniu składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie integralnym składnikiem oferty.

- Wadium należy wnieść w formie przelewu na konto bankowe Zamawiającego:  nr 80 1050 1764 1000 0018 0213 0284 w banku ING Bank Śląski S.A., w tytule wpłaty prosimy podać opis: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie Hali Produkcyjno - Magazynowej przy ul. Unii Europejskiej 25 w Solcu Kujawskim”

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium pozostanie do dyspozycji Zamawiającego przez cały czas związania ofertą lub do czasu wybrania przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszego zadania inwestycyjnego.

ZWROT WADIUM

- Wadium zostanie zwolnione przez Zamawiającego po wybraniu przez niego Wykonawcy dla zrealizowania niniejszego zadania inwestycyjnego, w terminie 7 dni od powiadomienia o tym fakcie pozostałych Oferentów,

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

ZATRZYMANIE WADIUM

Wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego bez prawa dochodzenia do jego zwrotu wobec tego Oferenta, który zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zadania inwestycyjnego, a odmówi lub odstąpi od podpisania umowy na jego wykonanie lub nie dostarczy dokumentów wymaganych do podpisania umowy.

- Zabezpieczanie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wobec     Wykonawcy,      a      dotyczących      prawidłowego      wykonania       Umowy  oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni po dacie podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, stanowiącą zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy, wystawioną na rzecz Zamawiającego, ważną na okres dłuższy o 45 dni od planowanego zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy i opiewającą na kwotę stanowiącą 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, sporządzoną na standardowym dokumencie wystawianym przez bank lub ubezpieczyciela o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powyżej powinna zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty kwot należnych Zamawiającemu, na pisemne pierwsze żądanie Zamawiającego w następujących sytuacjach: kosztów usuwania wad i usterek przez inne podmioty działające na zlecenie Inwestora (wykonanie zastępcze), roszczeń z tytułu gwarancji, roszczeń odszkodowawczych, kar umownych i odszkodowań uzupełniających, należnych Inwestorowi lub osobom trzecim.

- Szczegółowe uregulowania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w Umowie (załącznik nr 7) par 15.

- Pozostałe informacje

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia postępowania lub unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn oraz bez konsekwencji finansowych ze strony Oferentów.

- W przypadku przedłużenia postępowania Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedłużenie czasu związania ofertą.

- Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający przewiduje zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie płatne w miesięcznych transzach w wartości wynikającej w zaawansowania robót wykonanych w każdym zakończonym miesiącu podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wartość ostatniej planowanej transzy wynagrodzenia nie powinna być niższa niż wartość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, określonego w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a GW, bez względu na formę zabezpieczenia jaka będzie obowiązywała w podpisanej umowie.

- Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- Oferent nie załączy załącznika nr 1 Formularz Ofertowy,

- nie wniesie wadium.

- Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnienia mogą dotyczyć wszystkich dokumentów złożonych w ramach oferty poza Załącznikiem nr 1 Formularz Ofertowy. Jeśli zamawiający w ciągu dwóch dni od zawiadomienia nie dośle brakujących dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia.

- Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przedstawione w pierwotnej Ofercie, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

- Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

- Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% od średniej wynikającej ze złożonych ofert, a w przypadku braku tych wyjaśnień lub przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty – do odrzucenia oferty.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych powyżej przepisie. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć jako: „dokumenty tajne”. Zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać konieczne korekty dokumentacji jeżeli zaistnieje taka potrzeba, warunkujących uzyskanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie lub wymaganych obowiązującymi przepisami wraz z poniesieniem kosztów robót budowlanych z tego wynikających.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi. Natomiast przy pomocy podwykonawców może wykonać jedynie roboty, prace specjalistyczne i dostawy, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Ochrona danych osobowych

PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Dane osobowe”) pozyskanych od Sprzedawcy w trakcie trwania współpracy między Stronami jest PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solec Kujawski, ul. Toruńska 63A (86-050 Solec Kujawski) KRS 0000166348, NIP: 5541013399, e-mail: info@pasaco.pl zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe pracowników Sprzedawcy przetwarzane są w celu realizacji współpracy na podstawie niniejszej umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej tj. czas realizacji umowy wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie zamierza przekazać Danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, przetwarzać ich w sposób zautomatyzowany czy też profilować.

Dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zleci to zadanie, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, doradcom finansowym, kancelariom rachunkowym abyśmy mogli wykonywać swoje zobowiązania umowne, wynikające z przepisów prawa oraz dochodzić roszczeń i praw nam przysługujących.

- Wykaz załączników

Załącznik nr 1:	Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2:	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 	Oświadczenie potwierdzające posiadane doświadczenie.

Załącznik nr 4:	Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.

Załącznik nr 5:	Wniosek o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Załącznik nr 6: 	Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

Załącznik nr 7:	Umowa.