(Wzór umowy)

UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT

Nr ……………….

zawarta dnia ………………………

pomiędzy:

Gminą Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (NIP: 5792069701; REGON:170747833), zwaną w dalszej treści Zamawiającym – reprezentowaną przez:

Jolantę Szewczun – Burmistrza Dzierzgonia

przy kontrasygnacie Beaty Luckner – Skarbnika Gminy Dzierzgoń

a

……………………………………………………………. (NIP: …………………; REGON: ………………..), zwaną/nym w dalszej treści Wykonawcą - reprezentowanym przez:

…………………………. – ………………………………

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr TI.271.257.2024, realizowanego według zasady konkurencyjności, zgodnie z wymogami określonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z dnia 18 listopada 2022r. - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

Remont kotłowni wraz z wymianą kotłów w Szkole Podstawowej w miejscowości Bągart, gmina Dzierzgoń

- W ujęciu ogólnym na przedmiot zamówienia składa się przeprowadzenie modernizacji systemu grzewczego, poprzez wykonanie remontu kotłowni wraz z wymianą kotłów w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Bągart, obejmującego swoim zakresem roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, dostawę, montaż i rozruch eksploatacyjny urządzenia grzewczego - zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami dla tego typu obiektu. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy jest zgodny z wymogami Zamawiającego, zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 27.11.2024r. opublikowanego w Bazie Konkurencyjności (BK2021) i obejmuje wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą, a także wykonanie wszystkich elementów towarzyszących wymienionym robotom budowlanym, niezbędnych dla ich prawidłowej realizacji. OPZ wraz z ofertą Wykonawcy, stanowią integralną część niniejszej umowy – jako jej załączniki.

- Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Wymiar finansowy prac i robót towarzyszących podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy uwzględniono w cenie umownej, a wymiar czasowy realizacji tych prac i robót uwzględniono w wymiarze czasowym realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zastosowane materiały oraz rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne, muszą spełniać obowiązujące normy techniczne oraz gwarantować dobrą jakość użytkową i bezpieczeństwo eksploatacyjne przedmiotowego obiektu, odpowiednio z jego przeznaczeniem.

§ 2

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się z dniem zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane składające się na przedmiot umowy, w terminie do …… stycznia 2025r.

- Przez termin wykonania umowy należy rozumieć dokonanie zgłoszenia Wykonawcy, o gotowości do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z procedurą określoną w § 7.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA STRON

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami technicznymi oraz ustaleniami stron kontraktu;

- Bieżących i ścisłych kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego, polegających na uzgadnianiu wszystkich kwestii, mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy;

- Realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, określonych w § 2 nn. umowy;

- Zabezpieczenia strefy prowadzonych robót przed ujemnymi skutkami oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- Bezpośredniego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego faktycznie zrealizowanego i przygotowanego do odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Sprawnej i efektywnej koordynacji zadania, w tym uzgadniania wszystkich kwestii merytorycznych, mających wpływ na prawidłową i efektywną realizację umowy;

- Sprawnego i terminowego przeprowadzenia procedury odbioru końcowego;

- Zapłaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych niniejszą umową.

§ 4

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy czym materiały te powinny odpowiadać wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować przewidzianą prawem dokumentacją, dotyczącą wbudowanych materiałów i wyrobów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.), którą w razie zaistnienia takiej konieczności - udostępni Zamawiającemu.

- Wykonawca nie ma prawa wbudować materiałów i wyrobów sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości netto ……………. PLN (słownie złotych: ………………………………………..), tj. w wysokości brutto (z podatkiem VAT) ……………. PLN (słownie złotych: ………………………………………).

- Płatność wynagrodzenia umownego Wykonawcy, nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

- Podstawą formalno-prawną do wystawienia faktury i żądania przez Wykonawcę wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia, będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, sporządzony na bazie procedury określonej w § 7.

- Płatność należności Wykonawcy z tytułu rozliczenia końcowego przedmiotu umowy, ustala się do ……. dni, licząc od dnia potwierdzonego przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przyjętej przez Zamawiającego faktury, odbędzie się przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku z realizacją umowy, jest numerem zgłoszonym do Urzędu skarbowego i jest właściwym dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r. poz. 361 ze zm.).

- Dane Zamawiającego do faktury:

Nabywca: Gmina Dzierzgoń, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, NIP 5792069701

Odbiorca: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

§ 6

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 nn. umowy oraz w terminie usunięcia wad zgodnie z § 7 ust.1 i § 8 ust. 2 - w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie terminu płatności przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia - w wysokości ustawowej.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, koszty związane z materiałami zakupionymi przez Wykonawcę do czasu powzięcia wiadomości o rozwiązaniu umowy - pokryje Zamawiający.

§ 7

ODBIÓR KOŃCOWY

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, w wykonanych robotach zostaną stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić ich odbioru lub dokonać odbioru warunkowego, określając czas do usunięcia stwierdzonych wad.

- Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, a wg Zamawiającego mogą one limitować użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w umownej realizacji zadania.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów i zobowiązany jest do usunięcia tych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Na wniosek Wykonawcy, komisja w składzie powołanym przez Zamawiającego dokona przeglądu i oceny przedmiotu zamówienia oraz sporządzi przy udziale upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy stosowny do okoliczności protokół z odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Warunkiem prawomocności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.

§ 8

GWARANCJA

- Okres gwarancji jakości na zrealizowany i odebrany przedmiot zamówienia określa się na ……. miesięcy, licząc od daty bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia – przedmiotowa gwarancja dotyczy wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów z wyjątkiem materiałów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

- W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zaistniałych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad bez upoważnienia sądowego osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych (wandalizm), uszkodzeń wywołanych ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, uszkodzeń spowodowanych ingerencją osób trzecich.

§ 9

SPORY

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiązują się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się przez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

- W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia drugiej strony, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie 30 dni, strona wnosząca roszczenie jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy oraz zaistnieje taka konieczność spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a dotyczy realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę - robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Wprowadzenie zmian określonych powyżej, wymaga uzasadnienia ich konieczności, porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: