Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

na doradztwo (prawne, ekonomiczno-finansowe, techniczne) na rzecz podmiotu publicznego w przedmiocie ukończenia przygotowań do realizacji projektu PPP pn. „Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów” w tym w szczególności wsparcie doradcze w wyborze partnera prywatnego

Zamawiający:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

- Podstawy udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie  jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie usługi doradztwa przy przygotowaniu
 i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo (prawne, ekonomiczno-finansowe, techniczne) na rzecz podmiotu publicznego Urzędu m. st. Warszawy (dalej: Promotor), w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów (dalej: Projekt)  Funkcję Zamawiającego pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: Zamawiający lub Ministerstwo).

Doradztwo, polegać ma na zapewnieniu przez Wykonawcę kontynuacji doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla Promotora przy realizacji Projektu. Usługa będzie polegała w szczególności na doradztwie w zakresie wyboru najlepszej oferty, podpisania umowy o PPP i wsparciu w uzyskaniu zamknięcia finansowego.

Szczegółowe zadania do realizacji wskazano w zakresie zamówienia. Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia w terminie do 31 grudnia 2025 r. Zamawiający dopuszcza przedłużenie ww. terminu w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych  i niezależnych od stron umowy, jeżeli przedłużenie to będzie konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia. Decyzję w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy podejmie Zamawiający. Zmiana ww. terminu wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Zakres zamówienia:

Przedmiotowe Zamówienie będzie realizowane etapowo. Wezwanie Wykonawcy do realizacji etapu, przekazywane przez Zamawiającego (w porozumieniu z Promotorem) w wersji elektronicznej, będzie wyznaczać moment rozpoczęcia prac nad przedmiotowym etapem Zamówienia. Wskazane terminy realizacji etapów mogą zostać zmienione przez Zamawiającego w sposób polegający na ich skróceniu lub wydłużeniu, o ile na skutek okoliczności związanych z realizacją Projektu powstanie taka potrzeba. Zmiana ww. terminów nie wymaga aneksowania umowy.

Zamówienie zostało podzielone na następujące etapy:

  - Etap I: Składanie i ocena ofert.

W ramach tego etapu wykonawca zapozna się z dokumentacją projektową oraz zrealizuje następujące prace:

- opracuje projekty pisemnych odpowiedzi na pytania zgłaszane przez partnerów prywatnych do treści SIWZ,

- przeprowadzi badanie i ocenę ofert według określonej metodologii opisanej w SIWZ Projektu,

- zarekomenduje wybór najkorzystniejszej oferty,

- przedstawi niezbędne przesłanki do zawarcia przez podmiot publiczny umowy 
z wybranym partnerem prywatnym

Zakończenie Etapu nastąpi w terminie 30 dni od momentu otwarcia ofert.

  - Etap II: Zamknięcie finansowe Projektu

Wykonawca zapewni Promotorowi wsparcie w związku z prowadzeniem działań zmierzających do finansowego zamknięcia Projektu.

Zakończenie etapu nastąpi w terminie dokonania zamknięcia finansowego Projektu. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczności (niezależnych od Wykonawcy) czas trwania etapu przekroczy 90 dni, Zamawiający może dokonać częściowego odbioru i rozliczenia wykonanych prac.

  - Etap III: Dodatkowe wsparcie dla Zamawiającego i Promotora

Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego prace nieobjęte Etapami I-II. Prace te będą miały charakter usług doradczych na rzecz projektu i będą komplementarne wobec zadań wskazanych w Etapach I-II. Mogą one dotyczyć wsparcia w zakresie przygotowania i podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, obsługi kompleksowej spraw związanych z odwołaniami wnoszonymi do Krajowej Izby Odwoławczej lub innych zidentyfikowanych w toku przygotowania projektu.

Decyzję o zasadności wykonania ww. prac podejmie Zamawiający. Zamawiający może zlecić więcej niż jedną pracę w ramach niniejszego etapu.

Termin realizacji danej pracy będzie ustalany indywidualnie z uwagi na występujące potrzeby. Etap III może być realizowany równolegle z zadaniami wynikającymi z Etapów I -II. W ramach niniejszego etapu Zamawiający przewiduje nie więcej niż 50 godzin prac Wykonawcy.

Zamawiający oraz Wykonawca uzgodnią liczbę godzin potrzebnych na wykonanie danej pracy. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie danej pracy nastąpi w oparciu o uzgodnioną przez Zamawiającego i Wykonawcę liczbę godzin oraz stawkę godzinową podaną w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

- Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:

  - nie podlega wykluczeniu,

  - spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ramach zespołu ekspertów, który będzie uczestniczyć w realizacji umowy, dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

4.2.1. Ekspert ds. prawnych – 1 osoba, która:

a. posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata lub jest uprawniona do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej,

oraz

b. każda nabyła w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie polegające na:

- udziale po stronie zamawiającego publicznego w charakterze doradcy prawnego w co najmniej 1 postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w rozumieniu ustawy Pzp na wybór partnera prywatnego lub dostawcy usług dla projektów infrastrukturalnych o wartości robót budowalnych w ramach projektu wynoszącej co najmniej 20 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto, 00/100) każdy, realizowanego na podstawie ustawy o PPP, lub innych stosownych regulacji w przypadku projektów realizowanych za granicą. Udział powinien obejmować opracowanie kompletnej dokumentacji stanowiącej zaproszenie do składania ofert.

4.2.2. Eksperci ds. ekonomiczno-finansowych –  1 osoba, która spełni następujące wymagania:

a. posiada wykształcenie:

- wyższe ekonomiczne (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2019 r. poz. 55  z późn. zm.)

lub

- wyższe i uzyskała co najmniej jeden z następujących certyfikatów lub tytułów zawodowych: doradcy inwestycyjnego, CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIIA (Certified International Investment Analyst)

lub

- wyższe oraz ukończyła studia podyplomowe na kierunku ekonomicznym

oraz

b. nabyła w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie polegające na udziale jako ekspert ds. ekonomiczno-finansowych w co najmniej 1 postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w rozumieniu ustawy Pzp na wybór partnera prywatnego lub dostawcy usług dla projektów infrastrukturalnych o wartości robót budowalnych w ramach projektu wynoszącej co najmniej 20 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto, 00/100) każdy, realizowanego na podstawie ustawy o PPP, lub innych stosownych regulacji w przypadku projektów realizowanych za granicą. Udział powinien obejmować opracowanie kompletnej dokumentacji stanowiącej zaproszenie do składania ofert.

4.2.3 Eksperci ds. technicznych – 1 osoba, która spełni następujące wymagania:

a. posiada uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu

lub

posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowalne bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

oraz

b. nabyła w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie polegające na udziale jako ekspert ds. technicznych w co najmniej 1 postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w rozumieniu ustawy Pzp na wybór partnera prywatnego lub dostawcy usług dla projektów kubaturowych o wartości robót budowalnych w ramach projektu wynoszącej co najmniej 20 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto, 00/100) każdy, realizowanego na podstawie ustawy o PPP, lub innych stosownych regulacji w przypadku projektów realizowanych za granicą. Udział powinien obejmować opracowanie kompletnej dokumentacji stanowiącej zaproszenie do składania ofert.

4.3 dysponuje doradcami prawnymi, ekonomiczno-finansowymi, technicznymi, którzy łącznie  posiadają doświadczenie w wskazane w pkt. 4.2.1- 4.2.3.

Wykonawca będzie miał obowiązek realizować zamówienie przy uczestnictwie osoby/osób wskazanej/wskazanych w celu spełnienia wymagań minimalnych określonych w niniejszych punktach.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie zawierające wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

- Kryteria oceny ofert

  - Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium (w %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 40 |
| 2 | Doświadczenie | 60 |

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

  - Cena

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena min

P = -----------------------------  x 50

Cena oferty

gdzie:

P=liczba zdobytych punktów przez Wykonawcę

Cena min = cena przedstawiona w ofercie najtańszej

Cena oferty = cena badanej oferty

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

  - Doświadczenie

5.3.1.Za każdorazowe wykonanie przez eksperta w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert usług polegających na doradztwie ekonomiczno-finansowym w co najmniej 2 postępowaniach prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w rozumieniu ustawy Pzp na wybór partnera prywatnego lub dostawcy usług dla projektów infrastrukturalnych o wartości robót budowalnych w ramach projektu wynoszącej co najmniej 20 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto, 00/100) każdy, realizowanego na podstawie ustawy o PPP, lub innych stosownych regulacji w przypadku projektów realizowanych za granicą, Wykonawca otrzyma 10 pkt.

5.3.2. Za każdorazowe wykonanie przez eksperta w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert usług polegających na doradztwie prawnym w co najmniej 2 postępowaniach prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w rozumieniu ustawy Pzp na wybór partnera prywatnego lub dostawcy usług dla projektów infrastrukturalnych o wartości robót budowalnych w ramach projektu wynoszącej co najmniej 20 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto, 00/100) każdy, realizowanego na podstawie ustawy o PPP, lub innych stosownych regulacji w przypadku projektów realizowanych za granicą, Wykonawca otrzyma 10 pkt.

5.3.3. Za każdorazowe wykonanie przez eksperta w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert usług polegających na doradztwie technicznym, obejmującym co najmniej 2 inwestycje dotyczące budowy obiektów kubaturowych o powierzchni użytkowej przekraczającej  2000m2 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Wykonawca otrzyma 10 pkt.

W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca będzie mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów łącznie dla wszystkich zgłoszonych ekspertów. W przypadku zgłoszenia większej liczby ekspertów w ramach kryterium uwzględnione będzie wyłącznie doświadczenie dwóch ekspertów o największej liczbie punktów za doświadczenie.

- Sposób przygotowania oferty

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy.

- Pełnomocnictwo/dokumenty rejestrowe, z których wynika umocowanie osoby/osób do podpisania oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (pkt. 4.1 OPZ).

- Wykaz doświadczenia Wykonawcy dotyczący spełnienia warunku udziału (pkt 4.2 OPZ).

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

(powyższe dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie)

- Wynagrodzenie za realizację zamówienia

Płatność nastąpi po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego prac w Zakresie Zamówienia.

Za wykonanie Zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie nie większej niż kwota wynikająca z oferty wykonawcy.

Wynagrodzenie za Etap III określone w punkcie 3 OPZ rozliczane będzie w oparciu o liczbę godzin realnie przeznaczonych na realizację zadania oraz stawkę godzinową podaną w ofercie. W ramach realizacji Etapu III Zamawiający przewiduje łącznie nie więcej niż 50 godzin prac Wykonawcy.

Płatność obejmowała będzie również wartość przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszystkich utworów związanych z wykonaniem usługi.

Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze obowiązującym w Ministerstwie, załączonym do ogłoszenia.