AKTUALIZACJA Z DNIA 15.01.2025r. DOTYCZY ZMIANY WZORY UMOWY ZAŁĄCZNIK 9 ORAZ WYDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT – ZMIANY ZAZNACZONO NA CZERWOWO

Kielce, dnia 05.12.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FENG 2.32/2

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 2.32 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dot. Projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej gamy suplementowanego pieczywa o udoskonalonych parametrach żywieniowych i przedłużonej trwałości” w zakresie: budowy nowego Zakładu.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej: Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Piekarniczy "OMAR" Paweł Okólski

ul. Skrajna 88

25-650 Kielce

NIP: 6570236702

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego są roboty budowlane związane z budową nowego Zakładu.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Dokumentacją Projektową dotyczącą przedmiotu zapytania ofertowego oraz wszelkimi dokumentami opublikowanymi przez Zamawiającego (dokumentami zamówienia), jak również z terenem prowadzenia robót. Dokumentacja ta zostanie udostępniona dla zainteresowanych Oferentów, którzy wcześniej podpiszą zobowiązanie do zachowania poufności (wzór stanowi załącznik nr 5) i odeślą na adres mailowy: grzegorz.czarnota@omar.com.pl, w tytule wiadomości wpisując również numer postępowania: FENG 2.32/2.

Zamawiający udostępni mailowo dokumentację poufną w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zobowiązania do zachowania poufności.

Niezapoznanie się z dokumentacją poufną przed złożeniem oferty (przez co rozumie się również niepodpisanie i nieodesłanie zobowiązania do zachowania poufności), będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Przekazana Dokumentacja Projektowa, o której mowa powyżej służy do opracowania oferty i realizacji prac objętych przedmiotowym postępowaniem. Oferenci, których oferta nie zostanie wybrana zobowiązani są w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania do zniszczenia otrzymanej Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa nie może zostać przekazana innemu podmiotowi przez Wykonawcę, poza ewentualnym podwykonawcom, przy czym podmioty te są zobowiązane do postępowania z dokumentacją (w tym również do jej zniszczenia) na zasadach tożsamych jak Wykonawca – za powyższe odpowiada Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zainteresowany złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną miejsca, gdzie mają być prowadzone roboty budowlane, celem przygotowania oferty.

Oferent może odbyć wizje lokalną nie później niż dzień przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega, iż wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu wizji lokalnej z osobą wskazaną do kontaktu w punkcie 11 niniejszego zapytania ofertowego.

Składając ofertę, Oferent potwierdza, że:

•	w całości zapoznał się z zakresem prac i nie budzi on żadnych wątpliwości oraz dokonał oględzin i wnikliwie zapoznał się miejscem, gdzie mają być prowadzone roboty budowlane, jego otoczeniem i nieruchomościami przylegającymi, drogami dojazdowymi, itd.; dokonał rzetelnej analizy wszystkich otrzymanych od Zamawiającego dostępnych danych (w tym z Dokumentacją Projektową (w tym również dokumentacją poufną), zapytaniem ofertowym, jego załącznikami 1-9, dokumentami zamówienia) oraz oświadcza, iż nie zgłasza żadnych uwag, co do możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania zamówienia w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej, potwierdza, że powyższe dane, informacje i dokumenty są spójne, wyczerpujące i w pełni wystarczające do realizacji zamówienia;

•	 zbadał wszelkie inne okoliczności i uwarunkowania o charakterze faktycznym związane lub mogące się wiązać z realizacją prac objętych zapytaniem, zachowując należytą staranność, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa prac;

•	prace objęte zapytaniem ofertowym wykona kompleksowo z najwyższą, profesjonalną starannością i najlepszą wiedzą techniczną w szczególności w zgodzie z umową, Dokumentacją Projektową (w tym również dokumentacją poufną), ustaleniami z Zamawiającym oraz zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i normami (PN oraz EN) oraz przy użyciu materiałów, sprzętu i siły roboczej spełniających wyżej wskazane standardy; oferowana cena ryczałtowa powinna obejmować wszystkie świadczenia niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu Zapytania ofertowego, nawet jeśli nie są wskazane w nim wprost, ale profesjonalny Wykonawca powinien był je przewidzieć.

Powyższe udokumentowane powinno zostać oświadczeniami zawartymi we wzorze formularza ofertowego, przy czym przez samo złożenie oferty Wykonawca potwierdza powyższe. Złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zapoznania się z Dokumentacją Projektową będzie powodowało jej odrzucenie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV i nazwa:

45000000-7 Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska

Planowany termin realizacji: do 12 miesięcy od podpisania umowy

3. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1. Oferta powinna zawierać:

- Informację, że została skierowana do: Zakład Piekarniczy "OMAR" Paweł Okólski;

- Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;

- Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;

- Podanie ceny netto oraz brutto w walucie PLN;

- Wskazanie gwarancji (w latach);

- Odniesienie się do kryterium ekologicznego;

- Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

- Termin realizacji zamówienia;

- Datę sporządzenia oferty;

- Datę ważności oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym;

- Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym;

- Podpis i pieczęć Oferenta.

2. Oferta powinna zostać sporządzona na Załączniku nr 1, tj. Formularz ofertowy.

Do oferty należy załączyć:

- Załącznik nr 2, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

- Załącznik nr 3, tj. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.

- Załącznik nr 4, tj. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych wobec Wykonawców, zgodnie z rozdziałem 4 Zapytania (potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC z potwierdzeniem opłacenia składki, informację z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej, dokumenty finansowe).

- ogólne zestawienie kosztów  opracowane w oparciu o przekazaną dokumentację poufną - przedmiary oraz Dokumentację Projektową. Zestawienie kosztów powinno zawierać minimum wskazane pozycje: (1) architektura, (2) drogi i ukształtowanie terenu, (3) instalacje elektryczne, (4) instalacje sanitarne wewnętrzne, (5) instalacje sanitarne zewnętrzne, (6) konstrukcje i zagospodarowanie terenu. Możliwe jest rozbicie ww. pozycji na mniejsze, przy czym w takim przypadku w zestawieniu kosztów niezbędne jest zsumowanie tych mniejszych pozycji, do pozycji głównych – odpowiadających ww. pozycjom. W zestawieniu kosztów Wykonawca zobowiązany jest również wskazać składniki cenotwórcze, które będzie stosował w trakcie realizacji zamówienia: Rbg, Kp, Kz, Z. UWAGA: Niezłożenie ogólnego zestawienia kosztów lub nieujęcie w ogólnym zestawieniu kosztów minimalnej treści, o której mowa powyżej (sześciu pozycji głównych oraz czterech składników cenotwórczych) spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia do bezwzględnego stosowania ww. kosztów oraz składników cenotwórczych (m.in. w sporządzanych kosztorysach Wykonawcy)

- Załącznik nr 6 Doświadczenie wykonawcy – uzupełniony wykaz realizacji wraz z referencjami / protokołami odbioru końcowego / innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie realizacji

- Załącznik nr 7 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - uzupełniona lista zrealizowanych (kierowanych, prowadzonych) inwestycji wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę właściwego samorządu zawodowego

- Załącznik nr 8 Zaświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej

- Załącznik nr 9 Wzór umowy – zaparafowany

- Wadium w oryginale lub potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu

- Przedmiotowe środki dowodowe – wykazujące równoważność (w przypadku, jeśli Wykonawca w swojej ofercie stosuje produkty równoważne), zgodnie z rozdziałem 6.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika

- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dane niezbędne do pozyskania tego dokumentu samodzielnie przez Zamawiającego z bezpłatnej i dostępnej przez Internet powszechnej bazy danych albo inny rejestr – właściwy dla kraju siedziby Wykonawcy (w przypadku Wykonawców zagranicznych)

3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

4. Zamawiający jest uprawniony do wezwania oferenta do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów lub oświadczeń składających się na ofertę, jak również do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień wyznaczając termin na złożenie, uzupełnienie, poprawienie dokumentów lub oświadczeń lub złożenie wyjaśnień (minimalnie 2 dni robocze). Procedura składania, uzupełniania lub poprawiania nie dotyczy: Formularza Ofertowego, wadium ani ogólnego zestawienia kosztów.

5. W przypadku, gdy po wezwaniu Oferenta do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów lub oświadczeń jak powyżej, okaże się, że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu lub nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi on dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie lub pomimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia jego oferta nie będzie zgodna z wymogami niniejszego Zapytania, jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający będzie uprawniony do wyboru Oferenta, który spełni wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. Procedura powyższa może być powtarzana wielokrotnie, chyba że postępowanie będzie podlegało unieważnieniu.

6. Językiem wypełnienia oferty musi być język polski. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę razem z ofertą, w trakcie postępowania, przed podpisaniem umowy, na etapie podpisywania umowy oraz na etapie realizacji zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim, a w przypadku gdyby były sporządzone w języku obcym – muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów przygotowania ofert oraz udziału w postępowaniu nawet w przypadku unieważnienia postępowania, bez względu na przyczynę unieważnienia. Przez czynność złożenia oferty Wykonawca oświadcza jednocześnie, że zwalnia Zamawiającego z obowiązku zwrotu kosztów czy jakichkolwiek odszkodowań.

8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego oraz wszelkich pozostałych dokumentów zamówienia (w szczególności Dokumentacji Projektowej oraz wzoru umowy).

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w ofercie oraz dokumentach złożonych wraz z ofertą: (i) oczywistych omyłek pisarskich, (ii) oczywistych omyłek rachunkowych, (iii) innych omyłek niepowodujących istotnej zmiany treści oferty. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Po dokonaniu poprawy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonanej poprawie.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego co do adekwatności ceny oferty lub jakiegokolwiek jej składnika, Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia tej ceny lub jej składnika oraz złożenia dowodów wykazujących rzetelność wyceny. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że jest w stanie zrealizować zamówienie za wskazaną cenę, pod rygorem odrzucenia oferty. W sytuacji, w której Wykonawca nie udowodni rzetelności ceny lub jej składnika, na wezwanie Zamawiającego lub nie złoży wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW:

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę

Oferent wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji robót obejmujących co najmniej 2 (dwie) budowy budynków produkcyjnych o wartości co najmniej 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) netto (każda).

Przez „budowę” rozumie się wyłącznie wzniesienie budynku od podstaw (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane), a nie odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, itd.

Przez „budynki produkcyjne” rozumie się budynki zakwalifikowane do klasy 1251 „Budynki przemysłowe” – budynki przeznaczone na produkcję (np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie, itp.) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)

Weryfikacja na podstawie

- Załącznika nr 6 Doświadczenie wykonawcy – uzupełniony wykaz realizacji w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 realizacje

- oraz podpisanych referencji wystawionych przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane i/lub podpisanych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane protokołów skutecznego (bez wad) odbioru końcowego wykonanych robót, lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót opisanych w wykazie, w przypadku braku referencji lub protokołów skutecznego odbioru końcowego (bez wad).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów innych niż wymienione, potwierdzających wykazane powyżej doświadczenie Oferenta, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunków.

- Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferent wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:

- co najmniej jedną osobą która będzie skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika projektu posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 (dwoma) projektami polegającymi na robotach budowlanych w przedmiocie budynków produkcyjnych o wartości netto co najmniej 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) każde;

- co najmniej jedną osobą która będzie skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę odpowiedniego samorządu zawodowego, posiadającą doświadczenie w kierowaniu budową na stanowisku kierownika budowy podczas budowy obiektów na stanowisku kierownika budowy podczas realizacji robót obejmujących co najmniej 2 (dwie) budowy budynków produkcyjnych o wartości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) netto każda.

- co najmniej jedną osobą która będzie skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisaną na listę odpowiedniego samorządu zawodowego.

- co najmniej jedną osobą która będzie skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę odpowiedniego samorządu zawodowego.

- co najmniej jedną osobą która będzie skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę odpowiedniego samorządu zawodowego.

Przez „budowę” rozumie się wyłącznie wzniesienie budynku od podstaw (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane), a nie odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, itd.

Przez „budynki produkcyjne” rozumie się budynki zakwalifikowane do klasy 1251 „Budynki przemysłowe” – budynki przeznaczone na produkcję (np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie, itp.) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)

Przez „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia w znaczeniu nadanym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) lub wydane uprzednio na podstawie właściwych przepisów, które odpowiadają swoim zakresem wymaganym powyżej uprawnieniom.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy, ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 334 ze zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U. z 2023 poz. 551 ze zm.).

Pozostałe pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) mają znaczenie nadane im w tej ustawie.

Weryfikacja na podstawie:

- Załącznika nr 7 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - Uzupełniona lista kierowanych / prowadzonych inwestycji przez osoby skierowane do realizacji zamówienia przez wykonawcę

- oraz dostarczenie skanu uprawnień budowalnych oraz zaświadczenia wpisu na listę właściwego samorządu zawodowego w przypadku osób (ii) – (v).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów innych niż wymienione, potwierdzających wykazane powyżej doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunków.

- Warunek posiadania ubezpieczenia OC

Oferent zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Weryfikacja na podstawie:

- skanu polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Przedstawiona polisa OC powinna być ważna min. do terminu zakończenia postępowania ofertowego, a w przypadku jeśli upływ terminu ważności polisy następowałby w okresie toczenia się postępowania ofertowego lub w okresie tym przypadałby okres zapłaty składki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia nowej lub przedłużonej polisy OC i/lub dowodu opłacenia składki, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia w wymaganej wysokości.

- Warunek posiadania środków finansowych na rachunku bankowym

Oferent zobowiązany jest do posiadania środków finansowych w wysokości 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Weryfikacja na podstawie:

- informacji z banku lub SKOK o wysokości posiadanych środków finansowych na koncie Wykonawcy lub zdolności kredytowej Wykonawcy, która powinna wynosić co najmniej 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) wydanej w okresie nie wcześniejszym, niż 2 miesiące przed upływem terminu składania oferty

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów innych niż wymienione potwierdzających posiadane środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową.

- Sytuacja ekonomiczna Wykonawców

W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawców Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali minimalny roczny przychód w wysokości co najmniej 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) w ostatnim zatwierdzonym roku obrotowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Weryfikacja na podstawie:

skanu dokumentów finansowych za ostatni zatwierdzony okres obrachunkowy - sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody - za ostatni zatwierdzony rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie lub oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę pojawiają się waluty inne niż PLN – przeliczenia tych kwot na PLN Zamawiający dokona na podstawie średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP w dniu publikacji niniejszego zapytania w Bazie Konkurencyjności, a w przypadku gdyby nie został opublikowany średni kurs w danym dniu – w najbliższym kolejnym dniu, w którym zostanie dany kurs opublikowany.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów oraz oświadczeń w formule „spełnia – nie spełnia”.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Po dokonaniu badania i weryfikacji ofert, spośród ofert nieodrzuconych, spełniających warunki formalne uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się kryteriami:

1. Cena oferty netto (Ci) (waga kryterium: 60%)

2. Okres gwarancji (Gi) (waga kryterium: 35%)

3. Wykorzystanie materiałów ekologicznych (Ei) (waga kryterium: 5%)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ci=Cmin/Cn x waga 60% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ci - liczba punktów dla badanej oferty nr „i” w kryterium „Cena netto”

Cmin - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn - cena netto badanej oferty nr „i”.

Wynik będzie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz nie podlega zmianie (poza okolicznościami wskazanymi we wzorze umowy, które określają zamknięty katalog dopuszczalnych zmian). Cena ofertowa obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

Ad 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia oraz poszczególne jego elementy wynosi 4 lata od dnia podpisania protokołu końcowego. Oferty z krótszym okresem gwarancji nie będą podlegały ocenie (zostaną odrzucone).

4 lata - 0 punktów

5 lat– 5 punktów

6 lat– 10 punktów

7 lat– 15 punktów

8 lat– 20 punktów

9 lat– 25 punktów

10 lat– 30 punktów

11 lat i więcej – 35 punktów

W przypadku deklaracji dłuższego okresu gwarancji, do umowy zostanie wpisany deklarowany okres gwarancji.

W przypadku niezadeklarowania żadnego okresu, Zamawiający przyjmie, że Oferent deklaruje okres minimalny – 4 lat.

Ad 3. Liczba punktów w ramach kryterium „Wykorzystanie materiałów ekologicznych” będzie przyznawana według metodologii:

- W przypadku, jeśli Oferent zadeklaruje, że do realizacji zamówienia zostanie wykorzystana stal wyprodukowana przy użyciu nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 - zostanie przyznane: Ei = 100 pkt x waga 5% = 5 punktów

- W przypadku, jeśli Oferent zadeklaruje, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie wykorzysta stali wyprodukowanej przy użyciu nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 lub nie złoży żadnej deklaracji - zostanie przyznane: Ei = 0 pkt x waga 5% = 0 punktów

Na etapie składania oferty, Oferent składa stosowne oświadczenie w Formularzu Oferty. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, do każdego protokołu odbioru częściowego (odbierającego roboty zawierające stal) oraz protokołu odbioru końcowego, Oferent zobowiązany będzie dostarczyć certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy. Niedostarczenie ww. certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających powoduje brak możliwości dokonania odbioru częściowego i/lub odbioru końcowego do czasu dostarczenia ww. certyfikatów lub dokumentów, z wyłącznej winy Wykonawcy, wraz ze wszelkimi konsekwencjami (w szczególności karami umownymi za zwłokę i/lub uprawnieniem do odstąpienia od umowy oraz nałożenia kary umownej na Wykonawcę).

Suma punktów S będąca podstawą wyboru oferty (max, 100 punktów = 100%) przyznana danemu Oferentowi będzie obliczona wg wzoru:

S = Ci + Gi + Ei

Zamawiający po dokonaniu oceny i weryfikacji nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam wynik (S), Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną (Ci), a gdyby oferty przedstawiały taką samą cenę – wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie, w zakresie wyłącznie ceny. Pozostałe warunki oferty pierwotnej pozostają bez zmian. Wybór zostanie wówczas dokonany na podstawie ofert dodatkowych oraz niezmienionych warunków ofert pierwotnych.

6. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie, najpóźniej do momentu podpisania umowy z Wykonawcą, bez podania przyczyny anulacji/unieważnienia.

- Termin związania ofertą (ważności oferty) do 28.02.2025r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy (zob. załącznik nr 9 do niniejszego zapytania).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego lub jego załączników poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania lub jego załączników. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Jeśli w dokumentach zamówienia (w szczególności w Dokumentacji Projektowej) opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest zobowiązany wykazać i udowodnić na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.

Przez rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, przywołanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, rozumie się utrzymanie standardów wynikających z norm właściwych ze względu na przedmiot zamówienia, wymogów materiałowych, jakościowych, technologicznych i innych, na poziomie nie gorszym, niż wynikający z  norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

- W sytuacji, gdy w dokumentach zamówienia (w szczególności w Dokumentacji Projektowej) użyte są tzw. „nazwy własne” (nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia) wraz z dodatkiem „lub równoważne”, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, spełniających parametry techniczne oraz technologiczne tak wskazanych produktów określające wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia opisane w dokumentach zamówienia (w szczególności w Dokumentacji Projektowej).

- Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne, o których mowa w lit. I lub J w swojej ofercie (oferujący rozwiązania równoważne) zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą tzw. „przedmiotowych środków dowodowych” – tj. dokumentów odnoszących się do wskazanych produktów (rozwiązań) równoważnych, które będą wykazywać jednoznacznie, że produkty (rozwiązania) równoważne spełniają minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne oraz technologiczne opisane w dokumentach zamówienia. Przedmiotowymi środkami dowodowymi mogą być w szczególności: karty katalogowe, opisy urządzeń pochodzące ze stron producenta, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), i inne.

Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności. Równoważność wykazana musi być wraz z ofertą Wykonawcy pod rygorem odrzucenia oferty.

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych przyjmuje się, że Wykonawca nie zaoferował żadnych rozwiązań (produktów) równoważnych.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Oferty należy składać do dnia: 27.01.2025r.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. B) nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

8. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Szczegółowe przesłanki oraz zasady dokonywania zmian w umowie określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

9. ZAKRES WYKLUCZENIA:

- W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W przypadku istnienia wskazanych poniżej powiązań pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa oświadczenie w formie pisemnej o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

- Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

10. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku zajścia przynajmniej jednej przesłanki opisanej poniżej:

- jeśli oferent nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- jeśli oferent podlega wykluczeniu z postępowania;

- jeśli oferent nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń i nie złożył/uzupełnił/poprawił ich na wezwanie Zamawiającego (o ile niniejsze zapytanie dopuszcza możliwość złożenia/uzupełnienia/poprawienia dokumentów lub oświadczeń na wezwanie Zamawiającego);

- jeśli oferta jest niezgodna z przepisami prawa lub niezgodna z zapytaniem ofertowym;

- jeśli oferta zawiera rażąco niską cenę i/ lub jeśli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny na wezwanie Zamawiającego lub jeśli wyjaśnienia złożone przez oferenta nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, co do rzetelności ceny oferty;

- jeśli zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające (bądź mogące wprowadzić) Zamawiającego w błąd.

11. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

1. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Grzegorz Czarnota:

- adres mailowy: grzegorz.czarnota@omar.com.pl,

- telefon +48 609 722 609

- WADIUM

1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego     
nr 30 1050 1416 1000 0090 3123 9362, prowadzony w banku ING BANK ŚLĄSKI, z dopiskiem w tytule  przelewu, jakiego postępowania dotyczy (numer postępowania) oraz jakiego Wykonawcy.

4. W przypadku wadium w formie poręczenia bankowego lub SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ze względu na składanie ofert wyłącznie drogą elektroniczną, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentów wadialnych (gwarancji / poręczeń) wystawionych przez Gwaranta lub Poręczyciela w formie elektronicznej (z podpisami elektronicznymi kwalifikowanymi Gwaranta lub Poręczyciela).. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) musi być bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i obejmować wszystkie przesłanki zatrzymania wadium, zgodnie z pkt 7 poniżej.

5. Wadium musi być bezwzględnie wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed podanym terminem składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi być ważne i utrzymywane nieprzerwanie w pełnej wysokości aż do dnia upływu terminu związania ofertą (a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – aż do dnia upływu przedłużonego terminu związania ofertą). Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wystąpieniu jednego z poniżej wskazanych zdarzeń:

a) upływie terminu związania ofertą – Wykonawcy, któremu upłynął termin związania ofertą

b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia

c) unieważnieniu lub anulacji postępowania przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku gwarancji lub poręczeń- Zamawiający występuje do gwaranta lub poręczyciela o wypłatę gwarancji lub poręczenia, jeżeli:

- Wykonawca, wezwany do złożenia / poprawienia / uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie złożył / nie poprawił / nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń na prawidłowe i wymagane, co uniemożliwiło wybór oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub podpisania umowy w sprawie zamówienia z tym Wykonawcą

- Wykonawca wyraził sprzeciw wobec poprawy omyłki w ofercie tego Wykonawcy, co uniemożliwiło wybór oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub podpisania umowy w sprawie zamówienia z tym Wykonawcą

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie (przez co rozumie się również sytuację niezłożenia dokumentów wymaganych do podpisania umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub złożenie niepoprawnych dokumentów wymaganych do podpisania umowy),

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

13. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PODPISANIE UMOWY

1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest:

a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy o treści zgodnej z umową i zaakceptowanej przez Zamawiającego

b) złożyć szczegółowy Kosztorys  Ofertowy oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, opracowane w oparciu o przekazaną dokumentacje poufną - przedmiary oraz Dokumentację Projektową. Układ kosztorysu musi odpowiadać pozycjom zawartym w przedmiarach, Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmiany opisu ani ilości przedmiarowych zawartych w przedmiarach. Szczegółowy kosztorys musi wskazywać co najmniej: Rbg, M, S, Kz, Kp, Z oraz zawierać wykaz materiałów, sprzętów oraz urządzeń ze wskazaniem konkretnych produktów, które zamierza wykorzystać w trakcie realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem, że przyjęcie ww. wykazu przez Zamawiającego nie oznacza żadnej akceptacji dla tych materiałów, sprzętów oraz urządzeń, a Wykonawca zobowiązany będzie na etapie realizacji do składania wniosków materiałowych oraz uzyskiwania zgody Zamawiającego na zastosowanie konkretnych materiałów, sprzętów oraz urządzeń – również odnośnie wskazanych w uzupełnionym wykazie). Kwoty i składniki cenotwórcze wskazane w szczegółowym kosztorysie nie mogą być odmienne niż wskazane w ogólnym zestawieniu kosztów, pod rygorem uznania, że Wykonawca odmawia podpisania umowy.

14. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający wskazany w niniejszym zapytaniu

- Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: rodo@omar.com.pl. lub telefonicznie 603 073 500 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Zamawiający oraz jego doradcy, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu zbadania i oceny ofert oraz w celu realizacji zamówienia;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez okres trwałości Projektu i gwarancji oraz rękojmi za przedmiot zamówienia, jak również do zakończenia okresu przedawnienia wszelkich roszczeń;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zapoznania z w/w klauzulą informacyjną wszystkich osób, których dane osobowe przekazywane są przez Wykonawców Zamawiającemu wraz z ofertą lub wraz z jakimkolwiek innym dokumentem lub oświadczeniem.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi na etapie postępowania lub realizacji zamówienia dowodów zapoznania osób fizycznych z ww. klauzulą informacyjną poprzez przedstawienie klauzuli podpisanej przez te osoby ze wskazaniem daty zapoznania się z klauzulą.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW stanowiących integralną część Zapytania:

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy

- ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

- ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór oświadczenia o poufności

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - Doświadczenie wykonawcy – uzupełniony wykaz realizacji

- ZAŁĄCZNIK NR 7 - Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - uzupełniona lista zrealizowanych inwestycji

- ZAŁACZNIK NR 8 – Zaświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej

- ZAŁACZNIK NR 9 – Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy

Skierowane do:

Zakład Piekarniczy "OMAR" Paweł Okólski

ul. Skrajna 88

25-650 Kielce

Dotyczy: zapytania ofertowego nr FENG 2.32/2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

– budowa nowego Zakładu

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres/siedziba Firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oferuję realizację zamówienia na poniższych warunkach:

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena (netto) w PLN: ……………………………………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: …… %

Cena (brutto) w PLN: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Gwarancja (podana w latach) – zaznaczyć właściwe oraz uzupełnić (jeśli dotyczy):

4 lata

5 lat

6 lat

7 lat

8 lat

9 lat

10 lat

11 lat

więcej niż 11 lat – ile: ……………………………………………………………………………………………………

Wykorzystanie materiałów ekologicznych*:

Do realizacji zamówienia wykorzystana zostanie stal wyprodukowana przy użyciu nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 (TAK/NIE): …………………………………………

*W przypadku jeśli oferta wygra, zobowiązuję się na etapie realizacji inwestycji dostarczyć certyfikat lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.

DANE OSOBY DO KONTAKTU W/S OFERTY:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Termin realizacji zamówienia (w miesiącach): …………………………………………………………………………………….

Data sporządzenia oferty: ……………………………………………………………………………………………………………………

Data ważności oferty do 28.02.2025r.

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego oraz wszelkich załączników i dokumentów zamówienia (w szczególności Dokumentacją Projektową – w tym również dokumentacją poufną) i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- w całości zapoznałem się z zakresem prac i nie budzi on żadnych wątpliwości oraz dokonałem oględzin i wnikliwie zapoznałem się miejscem, gdzie mają być prowadzone roboty budowlane, jego otoczeniem i nieruchomościami przylegającymi, drogami dojazdowymi, itd.; dokonałem rzetelnej analizy wszystkich otrzymanych od Zamawiającego dostępnych danych (w tym z Dokumentacją Projektową, zapytaniem ofertowym, jego załącznikami i innymi dokumentami zamówienia) oraz oświadczam, iż nie zgłaszam żadnych uwag, co do możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania zamówienia w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej

- zbadałem wszelkie inne okoliczności i uwarunkowania o charakterze faktycznym związane lub mogące się wiązać z realizacją prac objętych zapytaniem, zachowując należytą staranność, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa prac;

- prace objęte zapytaniem ofertowym wykonam kompleksowo z najwyższą, profesjonalną starannością i najlepszą wiedzą techniczną w szczególności w zgodzie z Dokumentacją Projektową, ustaleniami z Inwestorem oraz zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i normami (PN oraz EN) oraz przy użyciu materiałów, sprzętu i siły roboczej spełniających wyżej wskazane standardy;

- oferowana cena ryczałtowa obejmuje wszystkie świadczenia niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu Zapytania ofertowego.

INNE:

- Wadium zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: …………………………………………….

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy Wykonawcy – bank: ………………… numer rachunku: …………………………..

- W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres e-mail Gwaranta / Poręczyciela: ………………………………

….……………………………………………………..

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

………………………………………………………				………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych  
z Zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione wyżej powiązania.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

………………………………………………………				………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

………………………………………………………				………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór oświadczenia o poufności

………………………………………………………				………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ………………………………….. reprezentujący (nazwa firmy) …………………………………………….oświadczam, że:

1. Obowiązkiem (nazwa firmy) …………………………….. jest zachowanie w tajemnicy informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego Zakład Piekarniczy "OMAR" Paweł Okólski na szkodę. (Nazwa firmy) ……………….………… zobowiązuje się zatem do zachowania poufności przekazywanych mu informacji poufnych Zamawiającego na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania. Informacje poufne nie muszą być oznaczone jako „informacje poufne”, a z ostrożności wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia FENG 2.32/2 – budowy nowego Zakładu lub w trakcie realizacji ww. zamówienia uznaje się za informacje poufne.

2. Sformułowanie „informacje poufne” oznacza wszelkie informacje związane w jakikolwiek sposób z działalnością Zamawiającego, znane lub ujawnione na rzecz (nazwa firmy) ………………………….. w konsekwencji, w wyniku lub poprzez nawiązanie przez Zamawiającego umowy z (nazwa firmy) …………………………, a także przed zawarciem umowy, na etapie postępowania toczącego się w wyniku zapytania ofertowego, które zawierają informacje techniczne lub inne informacje o zamówieniu, usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formularzach, metodach handlowych, danych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje Zamawiającego nabyte przez (nazwa firmy) …………………………. Informacje poufne nie zawierają takich elementów, które są publikowane lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub do których istnieje wolny dostęp ze źródeł handlowych lub innych (co zostanie udowodnione przez (nazwa firmy wykonawcy: …………………..) w przypadku ujawnienia takich informacji). W szczególności za „informacje poufne” rozumie się Dokumentację Projektową (oraz każdy jej element lub fragment), dokumentację techniczną (oraz każdy jej element lub fragment) odnoszącą się do zamówienia.

3. (Nazwa firmy) …………………………… w szczególności zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji  i dokumentów zawierających lub związanych z informacjami poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem. W przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia przez (nazwa firmy) …………………………………… lub w przypadku niewybrania oferty ww. firmy w postępowaniu lub niepodpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia z ww. firmą, niezwłocznie zwróci ona Zamawiającemu wszelkie dokumenty lub inną własność materialną zawierającą, związaną lub odnoszącą się do informacji poufnych, niezależnie od tego czy zostały one przygotowane przez (nazwa firmy) ……………………………… czy przez inne osoby, lub owe informacje trwale skasuje ze swoich dysków twardych, dysków przenośnych, kart pamięci, nośników CD oraz innych. W przypadku niedokonania zwrotu, firma niezwłocznie zniszczy posiadane informacje, dokumenty i wszelkie inne dane.

4. (Nazwa firmy) ………………………………. nie może udostępniać komukolwiek, ani publikować żadnych materiałów lub ich części ani jakichkolwiek fragmentów, zawierających informacje poufne, jak również nie może wykorzystywać tych informacji poufnych ani jakichkolwiek ich fragmentów lub części w działalności własnej lub innych podmiotów trzecich.

5. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 2 lat od daty podpisania niniejszego zobowiązania i z tytułu jego wykonywania (nazwa firmy) ……………………. nie uzyskuje wynagrodzenia ani innych świadczeń finansowych.

6. W przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w niniejszym zobowiązaniu, (nazwa firmy) ………………….. zobowiązany będzie niezależnie od obowiązku zapłaty Zamawiającemu zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) na podstawie noty księgowej z 7-dniowym terminem płatności oraz dodatkowo odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Doświadczenie Wykonawcy - uzupełniony wykaz realizacji

………………………………………………………				………………………………………………………….

Pieczęć Nazwa i adres Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr FENG 2.32/2

ja, niżej podpisany

……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Oferenta – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

………………………(nazwa firmy) posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji robót obejmujących budowę budynków produkcyjnych o wartości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) netto każdy.

- na potwierdzenie załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Inwestycji wskazanych poniżej w tabeli:

| L.p. | Zakres wykonanego zamówienia: | Termin zakończenia realizacji (odbioru końcowego) (miesiąc/rok) | Podmiot, na rzecz którego zrealizowano zamówienie (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa Inwestycji: Przedmiot robót budowlanych: Charakter budynku: Wartość inwestycji (netto): |  |  |
| 2. | Nazwa Inwestycji: Przedmiot robót budowlanych: Charakter budynku: Wartość inwestycji netto: |  |  |

Przyjmuję do wiadomości, iż niezłożenie na wezwanie Zamawiającego dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie w/w warunków udziału w postepowaniu lub ich niezgodność z wymaganiami zapytania ofertowego opisanymi w pkt 4 zapytania, może skutkować odrzuceniem mojej oferty.

Dołączam następujące dokumenty na potwierdzenie należytego wykonania inwestycji wskazanych w tabeli powyżej:

- ………………..

- ………………...

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - uzupełniona lista zrealizowanych inwestycji

………………………………………………………				………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr FENG 2.32/2

ja, niżej podpisany

……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Oferenta – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - spełniającymi warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym .

na potwierdzenie załączam skan wymaganych uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz zaświadczeń o wpisie na listę właściwego samorządu zawodowego, oraz wypełnioną tabelę z doświadczeniem poniżej:

| lp. | imię i nazwisko | funkcja | posiadane uprawnienia | posiadane doświadczenie, wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik Projektu | * * |  |
| 2. |  | Kierownik budowy |  |  |
| 3. |  | Kierownik robót drogowych |  | ** |
| 4. |  | Kierownik robót sanitarnych |  | ** |
| 5. |  | Kierownik robót elektrycznych |  | ** |

**nie jest wymagane, jednak jeśli dana osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada, proszę wpisać do tabeli; nie jest to wymóg niezbędny

Przyjmuję do wiadomości, iż niezłożenie na wezwanie Zamawiającego dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie w/w warunków udziału w postepowaniu lub ich niezgodność z wymaganiami zapytania ofertowego opisanymi w pkt 4 zapytania, może skutkować odrzuceniem mojej oferty.

Dołączam następujące dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie na listę właściwego samorządu zawodowego odnośnie osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych w tabeli powyżej:

- ………………..

- ………………...

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 8 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej

………………………………………………………				………………………………………………………….

Pieczęć Zamawiającego						Miejscowość, data

Zaświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr FENG 2.32/2 niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani:

……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Oferenta – pełna nazwa firmy)

w dniu ……………………… odbył wizję lokalną miejsca, gdzie mają być prowadzone roboty budowlane

…………………………….…………..                                                       ..……………………………………………

Podpis Zamawiającego                                                          Podpis osoby uczestniczącej w wizji lokalnej

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wzór umowy