Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3

# Opis Przedmiotu Zamówienia

na Budowę i wdrożenie 20 e-usług i systemu Portal Rolnika w ramach projektu Portal Rolnika

Spis treści

Opis Przedmiotu Zamówienia	1

1.1.	Słownik pojęć	2

1.2.	Wprowadzenie	4

1.3.	Przedmiot zamówienia	8

1.3.1.	Kluczowe zadania realizacji zamówienia	12

1.3.2.	Produkty realizacji zamówienia:	13

1.3.3.	Wymagania ogólne	14

1.3.4.	Wymagania szczegółowe realizacji zamówienia	15

1.3.5.	Badania UX/UI	15

1.3.6.	Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej	16

1.3.7.	Prace wdrożeniowe	20

1.3.8.	Modyfikacja Aplikacji Mobilnej ARiMR (AMdR)	24

2.	Załączniki	25

## Słownik pojęć

| Pojęcie/skrót | Definicja |
| --- | --- |
| Spółka | Oznacza spółkę Agro Aplikacje Sp. z o.o. |
| ARiMR / Zamawiający | Oznacza Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. |
| Beneficjent | Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z programów, inicjatyw lub środków finansowych oferowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz podległe mu jednostki. Beneficjenci to przede wszystkim rolnicy, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, organizacje wspierające rozwój obszarów wiejskich, a także podmioty realizujące projekty badawczo-rozwojowe i edukacyjne w zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej, leśnictwa oraz rybactwa. |
| Dokumentacja | Dokumenty wytworzone przez Spółkę w ramach budowy i wdrożenia Systemu oraz 20 e-usług. |
| IJHARS | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Partner projektu Portal Rolnika. |
| KOWR | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| MRiRW | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. |
| PIORiN | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa . |
| Produkt | Podlegający odbiorowi lub akceptacji Zamawiającego rezultat świadczenia usług Spółki. |
| Środowisko | Środowisko sprzętowo-systemowe wraz z niezbędną konfiguracją, zaprojektowane i skonfigurowane w ramach realizacji niniejszego Zamówienia, na którym uruchamiane są poszczególne komponenty Systemu. |
| Środowisko Pomocnicze | Środowiska nieprodukcyjne, w tym w szczególności środowiska preprodukcyjne, środowiska szkoleniowe, środowiska odbiorowe/UAT (lub połączone z preprodukcyjnymi), środowiska testowe, środowiska deweloperskie. |
| Środowisko Produkcyjne | Środowisko, na którym wykonywane są rzeczywiste operacje biznesowe. |
| Uruchomienie produkcyjne Systemu Informatycznego | Moment udostępnienia SI dla użytkownika końcowego. |

## Wprowadzenie

Zamówienie realizowane jest w ramach realizowanego przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa projektu pn. Portal Rolnika współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Celem projektu jest udostępnienie Systemu - zintegrowanej platformy usług wraz z serwisem zapewniających dostęp do usług i informacji, świadczonych przez jednostki podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Portal Rolnika to nowoczesna, zintegrowana platforma cyfrowa, która stanie się kluczowym narzędziem komunikacji i dostarczania usług dla rolników oraz Beneficjentów sektora rolnego. Projekt, realizowany pod egidą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz innych instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), ma na celu uproszczenie dostępu do informacji i e-usług poprzez ich konsolidację w jednym miejscu.

Platforma zintegrowana będzie z wieloma istniejącymi systemami, takimi jak eDWIN (platforma doradztwa rolniczego) czy eRolnik (platforma e-usług KOWR).  Portal Rolnika zapewni nie tylko możliwość płynnego przechodzenia do serwisów innych instytucji dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, ale także pełną integrację z systemami informatycznymi jednostek podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dzięki temu platforma stanie się kluczowym narzędziem w realizacji strategicznych celów biznesowych beneficjentów, poprzez usprawnienie przepływu danych, tworzenie nowych, zaawansowanych e-usług oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających działalność rolniczą. Portal otworzy możliwości zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, aby dostarczać rolnikom narzędzia analityczne, prognostyczne i doradcze, umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji i podnoszenie efektywności gospodarstw. Tym samym stanie się centralnym punktem cyfrowej transformacji w rolnictwie, łączącym różnorodne potrzeby sektora w jedną spójną i kompleksową wizję przyszłości.

W efekcie udostępnienia Portalu Rolnika beneficjenci będą mogli w prosty i szybki sposób załatwiać coraz więcej spraw administracyjnych drogą elektroniczną, co przyczyni się do oszczędności czasu oraz kosztów. Portal zapewni też stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi wspierających zarządzanie gospodarstwem, takich jak informacje przestrzenne, prognozy pogodowe czy systemy wspomagania decyzji.

Dodatkowo, platforma otworzy przed użytkownikami możliwość korzystania z wyspecjalizowanych usług analitycznych, które pozwolą na bardziej precyzyjne monitorowanie działalności rolniczej, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz optymalizowanie procesów produkcji. Dzięki zaawansowanym technologiom analitycznym i przetwarzaniu danych Portal stanie się nieocenionym wsparciem w podejmowaniu strategicznych decyzji, umożliwiając beneficjentom maksymalizację zysków, minimalizację ryzyka oraz lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i klimatycznych. W szerszym kontekście Portal Rolnika stanowi fundament wdrażania koncepcji Rolnictwa 4.0, która promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu zwiększenia efektywności produkcji rolnej, zmniejszenia śladu węglowego oraz ochrony środowiska. Portal Rolnika może znacząco wspierać realizację kluczowych celów Rolnictwa 4.0, takich jak:

- Zwiększenie efektywności i wydajności – Portal pomoże beneficjentom optymalizować procesy produkcyjne, poprzez wykorzystanie zaawansowanych systemów wspomagania decyzji i analizy dużych zbiorów danych.

- Zrównoważone rolnictwo –  Portal wesprze beneficjentów w realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej, dostarczając narzędzi do precyzyjnego zarządzania zasobami.

- Rozwój kompetencji cyfrowych – Portal umożliwi beneficjentom zdobycie wiedzy o nowych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja czy internet rzeczy (IoT) dzięki integracji z programami edukacyjnymi i doradztwem cyfrowym.

- Bezpieczeństwo żywnościowe – Portal wspomoże dbałość o zdrowie konsumentów, poprzez wdrażanie innowacji wspierających monitorowanie jakości i pochodzenia żywności.

- Integracja systemów – Portal stanie się centralnym hubem dla cyfrowych rozwiązań w rolnictwie umożliwiając współdziałanie różnych narzędzi i platform w ekosystemie rolnictwa.

Integrując techniczne narzędzia i e-usługi, Portal przyczyni się do poprawy konkurencyjności i rentowności polskich gospodarstw rolnych.

Projekt zakłada także ograniczenie kosztów utrzymania i eksploatacji licznych rozproszonych systemów, które obecnie funkcjonują w różnych instytucjach. Poprzez konsolidację usług i danych na jednej platformie, Portal Rolnika stanie się wiodącym narzędziem cyfrowej transformacji sektora rolniczego, wspierając rozwój innowacji, lepszą komunikację oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla polskich rolników.

Projekt Portal Rolnika jest odpowiedzią na zidentyfikowane przez Zamawiającego na etapie przygotowywania założeń projektu problemy grup docelowych:

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Rolnicy – osoby fizyczne | Brak jednego miejsca do załatwienia spraw z obszaru rolnictwa. | 1,27 mln |
| Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą | Brak jednego miejsca do załatwienia spraw z obszaru rolnictwa. Potrzeba obsługi elektronicznej nowych wniosków o wsparcie. | 20 tys. |
| Doradcy rolniczy | Brak jednego miejsca do świadczenia usług doradztwa rolniczego dla rolników/ beneficjentów | 3,5 tys. na podstawie listy doradców rolniczych z serwisu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie |
| Instytucje podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi | Brak jednego miejsca do świadczenia usług dla rolników/beneficjentów | 20 |
| Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak jednego punktu dostępu do usług i informacji z obszaru rolnictwa | 1 |

Pogłębiona analiza potrzeb interesariuszy wymienionych w powyższej tabeli zostanie przeprowadzona przez Spółkę w toku realizacji zamówienia, w toku badania potrzeb beneficjentów w zakresie funkcjonalności, niezbędnej zawartości merytorycznej oraz sposobu prezentacji treści, usług i danych Systemu.

Użytkownikami Portalu Rolnika są przede wszystkim Beneficjenci pomocy (obecni i przyszli). Portal jest udostępniany na zewnątrz, dlatego istotnym, wymagającym niezależnych od realizacji poszczególnych usług zadaniem jest zaprojektowanie spójnego rozwiązania dla wszystkich usług UX a także odpowiedniej architektury bezpieczeństwa. Treści zamieszczone na Portalu powinny być rozdzielone na dostępne dla użytkownika niezalogowanego oraz zalogowanego, podobny podział powinien dotyczyć funkcjonalności.

Ogólny zarys architektury Portalu Rolnika został określony w Opisie Założeń Projektu dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/krmc/portal-rolnika.

Budowa Systemu Portal Rolnika wymaga przygotowania rozległych środowisk informatycznych zapewniających odpowiedni poziom wydajności, dostępności i bezpieczeństwa. Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa IT ARiMR, inne uwarunkowania formalne dotyczące ARiMR jako instytucji publicznej oraz dobre praktyki w tym obszarze powodują, że w wyniku realizacji zamówienia muszą powstać odpowiednie środowiska systemowe funkcjonujące w dwóch ośrodkach przetwarzania danych, w tym środowisko produkcyjne, preprodukcyjne, testowe, developerskie i szkoleniowe. Każde ze środowisk musi odzwierciedlać architekturę systemu produkcyjnego, a środowisko preprodukcyjne także jego skale.

Budowa i przyszły rozwój Portalu Rolnika to zadanie wymagające także skalowalności i elastyczności Systemu. Pryncypia architektoniczne przyjęte i stosowane w ARiMR oraz obecne trendy rynkowe wskazują na potrzebę wykorzystania w architekturze Portalu Rolnika technologii wirtualizacji i konteneryzacji – w przeciwieństwie do budowy systemu monolitycznego. Zastosowanie architektury mikroserwisowej (pryncypium PP.07 - Systemy oparte o mikro serwisy) stanowi kluczowy element strategii technologicznej tego Systemu. Portal Rolnika musi zostać podzielony na autonomiczne moduły (mikroserwisy), które będą realizować konkretne funkcjonalności lub grupy funkcjonalności (pryncypium PP.08 - Re-używalność komponentów architrktury). Każdy mikroserwis musi działać jako odrębna usługa i musi być niezależnie zarządzany tj.: rozwijany, wdrażany, skalowany i testowany.

Wykorzystanie architektury mikroserwisowej w projekcie Portal Rolnika umożliwi sprawne reagowanie na potrzeby użytkowników i zmieniające się warunki technologiczne. Dodatkowo takie podejście da możliwość łatwego rozwijania i aktualizowania poszczególnych mikroserwisów, co pozwoli Systemowi nadążać za zmianami w przepisach oraz technologiach.

Wdrożenie Portalu Rolnika opartego na architekturze mikroserwisowej wymaga innowacyjnego podejścia do zarządzania pracami projektowymi, co obejmuje wprowadzenie nowych kompetencji, reorganizację pracy zespołów oraz ustanowienie nowych standardów realizacyjnych. Tego rodzaju zaawansowana infrastruktura, choć wiąże się z początkowym zwiększeniem nakładów pracy na przygotowanie technologicznej bazy Systemu, zapewnia długofalowe korzyści. Dzięki możliwości skalowania wyłącznie tych komponentów, które wymagają większych zasobów, System będzie bardziej elastyczny i efektywny w działaniu. Jednocześnie taka organizacja pracy wymaga od zespołów projektowych zdolności do dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby użytkowników oraz umiejętności utrzymywania i aktualizacji mikroserwisów w zgodzie z nowymi regulacjami i technologiami. Nowatorskie podejście w realizacji tego projektu stanie się fundamentem sukcesu Portalu, czyniąc go skalowalnym, elastycznym i zawsze aktualnym narzędziem dla beneficjentów.

Dodatkowym istotnym elementem jest wdrożenie i konfiguracja warstwy sieciowej, która musi implementować względy cyberbezpieczeństwa (pryncypium PP.11 - Dane są zabezpieczone i bezpieczne)wraz z zapewnieniem celów funkcjonalnych związanych z planowanymi integracjami, w szczególności integracjami z systemami spoza infrastruktury ARiMR. Architektura sieciowa musi uwzględniać: segmentacje sieci, zabezpieczenia komunikacji oraz stały monitoring ruchu sieciowego.

Rozległość infrastruktury generuje duży narzut na testowanie systemu (tym samym na pracochłonność tego procesu). W ramach budowy Systemu zaplanowano oprócz testów funkcjonalnych także testy w zakresie:

- wydajności systemu (w tym testy automatyczne),

- bezpieczeństwa systemu.

Część rozwiązań związanych z realizacją e-usług będzie wymagać dostosowania systemów, z którymi będzie się integrował Portal Rolnika. Integracyjny charakter Portalu Rolnika implikuje relatywnie duży zakres integracji z systemami zewnętrznymi, jest silnie zależny od tych systemów i tym samym wrażliwy na prace rozwojowe związane z tymi systemami.

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa oraz wdrożenie platformy Portal Rolnika wraz z e-usługami, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli oraz z integracją z wybranymi systemami ARiMR oraz systemami zewnętrznymi.

Tabela 1 Wykaz e-usług planowanych do udostępnienia w Systemu

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ * | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR_01 | Usługa elektronicznej obsługi postępowania dla gospodarstw rolnych zwiększającego konkurencyjność | A2C A2B | Rolnicy – osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność Rolniczą (rocznie ok 3200 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_02 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji poprawiających dobrostan bydła | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 50000 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_03 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej | A2C A2B | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą (rocznie ok 10000 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_04 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 6500 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_05 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu | A2B A2C | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą (rocznie ok 8500 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_06 | Usługa elektronicznej obsługi procesu rozwoju małych gospodarstw | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 50000 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_07 | Usługa rejestracji wniosku o dopłatę do materiału siewnego | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 100000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_08 | Usługa elektronicznego procesu przyznawania i obsługi premii dla młodych rolników | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 9000 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_09 | Usługa elektronicznej obsługi szkoleń profilowanych dla rolników | A2C A2B | Doradcy rolniczy Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą (rocznie ok 500 transakcji) | 5 - personalizacja |
| PR_10 | Usługa rejestracji wniosku o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego | A2B A2C A2A | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą Instytucje podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi (rocznie ok 50000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_11 | Usługa obsługi wniosku w zakresie elektronicznej dokumentacji zabiegów środkami ochrony roślin | A2B A2C A2A | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą Instytucje podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi (rocznie ok 50000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_12 | Usługa elektronicznej obsługi Wniosku pomocowego (horyzontalnego– do zastosowania przy różnych interwencjach w ramach wsparcia krajowego) | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 100000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_13 | Usługa elektronicznej obsługi postępowania budowy/ rozbudowy infrastruktury na obszarach wiejskich oraz wdrożenia koncepcji inteligentnych wsi | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 30000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_14 | Usługa elektronicznej obsługi i rozwoju procesu współpracy producentów żywności | A2C A2B | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą (rocznie ok 20000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_15 | Usługa elektronicznej obsługi procesu współpracy Grup Operacyjnych EPI | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 20000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_16 | Usługa elektronicznego ustanowienia następcy/ nabywcy/ przejemcy | A2C | Rolnicy - osoby fizyczne (rocznie ok 10000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_17 | Usługa zgłoszenia oraz aktualizacji do systemu kontroli i certyfikacji, w ramach którego wprowadzone będą informacje o producentach ekologicznych wymagane przepisami UE o rolnictwie ekologicznym, z dostępem do tej informacji wskazanej jednostki certyfikującej | A2C A2B | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą Instytucje podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi (rocznie ok 30000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_18 | Usługa składania wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od niektórych wymogów (z uczestnictwem jednostki certyfikującej) | A2C A2B A2A | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą Instytucje podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi (rocznie ok 5000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_19 | Usługa w zakresie sprawozdawczości finansowej dla Beneficjenta | A2C A2B | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą (rocznie ok 10000000 transakcji) | 4 – transakcja |
| PR_20 | Usługa w zakresie monitoringu upraw i działalności rolniczej Beneficjentów | A2C A2B A2A | Rolnicy - osoby fizyczne Rolnicy – podmioty prowadzące działalność rolniczą Doradcy rolniczy Instytucje podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi (rocznie ok 10000000 transakcji) | 4 – transakcja |

* Przyjmuje się następujące typy usług:

A2A (Administration to Administration) – e-usługa publiczna świadczona na rzecz administracji

A2B (Administration to Business) – e-usługa publiczna świadczona na rzecz przedsiębiorstw

A2C (Administration to Citizen) – e-usługa publiczna świadczona na rzecz obywateli

** Przyjmuje się podział elektronicznych usług publicznych na 5 poziomów dojrzałości:

Poziom 1: informacja – aby mówić o usłudze na tym poziomie, wystarczy wykazać, że w Internecie prezentowane są informacje niezbędne do wszczęcia jakieś procedury, wystarczy, że na stronie internetowej zawarte zostaną informacje o przebiegu procesu czy wymaganych dokumentach. Nie muszą nawet być publikowane formularze.

Poziom 2: jednostronna interakcja – o tym poziomie dojrzałości można mówić w przypadku usług, jeżeli na publicznie dostępnej stronie internetowej istnieje możliwość pobrania formularzy niezbędnych do wszczęcia procedury (np. dostępny wniosek o wydanie dokumentu, który obywatel lub przedsiębiorca- może pobrać, ew. wypełnić i wydrukować). Sama sprawa (usługa) w przypadku tego poziomu dojrzałości może być realizowana drogą tradycyjną, a więc wymagać konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Poziom 3: dwustronna interakcja – aby spełnić wymagania dla tego poziomu dojrzałości, konieczne jest:

- udostępnienie na publicznie dostępnej stronie internetowej formularzy do wypełnienia,

- zapewnienie uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obywatela lub przedsiębiorcy,

- umożliwienie wszczęcia sprawy (usługi) drogą elektroniczną rozumiane jako złożenie wniosku w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami.

Ten poziom dojrzałości dopuszcza, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem obywatela lub przedsiębiorcy w urzędzie. Dopuszczalne jest również dokonywanie płatności w postaci elektronicznej.

Uwaga: formularz elektroniczny służący do zamówienia formularza nieelektronicznego (papierowego) jest traktowany jako 2 poziom dojrzałości.

Poziom 4: transakcja – ten poziom dojrzałości zakłada, że całość usługi realizowana jest w postaci elektronicznej, w szczególności zaś:

- dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej,

- brak czynności, które obywatel lub przedsiębiorca musiałby wykonać w postaci papierowej,

- w przypadku wymagania dokonania płatności – możliwość dokonania tej płatności w postaci elektronicznej.

Poziom 5: personalizacja (indywidualizacja) – ten najwyższy poziom dojrzałości elektronicznej usługi publicznej zakłada, że:

- formularze wniosków w postaci elektronicznej będą wstępnie wypełniane będącymi w posiadaniu podmiotu świadczącego usługę danymi obywatela lub przedsiębiorcy (np. imię i nazwisko, dane adresowe, numer PESEL, REGON itp.),

- w przypadku usług, w których nie ma konieczności składania wniosku, urząd automatycznie załatwia sprawę (realizuje usługę) w zakresie odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy,

w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności, usługodawca zapewni przekierowanie usługobiorcy do właściwego pośrednika dla dokonania płatności (operacja przekierowania musi zapewnić zachowanie kontekstu zdarzenia, tzn. wszystkie pola niezbędne do zdefiniowania i wykonania płatności, np. przelewu, są wypełniane automatycznie przez system usługodawcy.

Zamawiający przewiduje, że zaprojektowanie, budowa oraz wdrożenie wybranych e-usługi wskazanych w Tabela 1 wymagać będzie ścisłej współpracy z instytucjami zewnętrznymi podległymi MRiRW, co przełoży się na konieczność poniesienia przez Spółkę dodatkowych nakładów organizacyjnych oraz nakładów związanych z określeniem wymagań funkcjonalnych i warunków technicznych integracji z systemami zarządzanymi przez te organizacje. Zamawiający przewiduje, że realizacja e-usług:

- PR_10 i PR_11 wymagać będzie współpracy z PIORIN,

- PR_17 i PR_18 wymagać będzie współpracy z IJHARS.

Przewiduje się także możliwość wzbogacenia usługi PR_20 o dane i informacje pochodzące z realizowanego przez KOWR systemu S2MUR, jednakże jest to uwarunkowane gotowością systemu S2MUR w terminach zdefiniowanym na etapie Analizy przedwdrożeniowej, umożliwiających przeprowadzanie wymaganej integracji.

Zamawiający zobowiązuje się do koordynacji współpracy pomiędzy Spółką i ww. instytucjami celem zapewnienia efektywnej współpracy mającej na celu terminowe wdrożenie wspomnianych e-usług oraz zadba o niezbędne aspekty formalnoprawne, jeśli okażą się dla powyższej współpracy konieczne (porozumienia, listy intencyjne itd. itp.).

Ponadto część e-usług wymagać będzie modyfikacji wybranych systemów ARiMR, utrzymywanych i rozwijanych przez podmioty zewnętrzne w ramach odrębnych umów realizowanych na rzecz ARiMR. Mając na względzie zapewnienie efektywnego procesu wdrożenia tych e-usług Zamawiający zobowiązuje się do koordynacji współpracy pomiędzy Spółką i podmiotami rozwijającymi te systemy oraz zlecenia im niezbędnych prac w terminach wymaganych przez harmonogram projektu.

### Kluczowe zadania realizacji zamówienia

W toku realizacji zamówienia Spółka zobligowana jest do:

- przeprowadzenia badania potrzeb Beneficjentów w zakresie funkcjonalności, niezbędnej zawartości merytorycznej oraz sposobu prezentacji treści, usług i danych Systemu;

- przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej obejmującej opracowanie:

  - Koncepcji Architektonicznej Systemu (KAS),

  - Analitycznego Opisu Systemu (AOS),

  - Projektu Technicznego Systemu (PTS),

  - Koncepcji Wizualnej Systemu (KWS),

  - Plan Wdrożenia (PW);

- realizacji prac wdrożeniowych Systemu obejmujących:

  - budowę i wdrożenie Systemu, zgodnie z opracowanym Projektem Technicznym Systemu, w tym:

    - przygotowania Środowisk,

    - zbudowanie platformy Portal Rolnika,

    - zapewnienie mechanizmów autentykacji,

    - udostępnienie SSO Systemu na potrzeby autentykacji instytucji zewnętrznych,

    - integrację z systemami wewnętrznymi ARiMR oraz systemami instytucji zewnętrznych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy oraz Projektem Technicznym Systemu,

    - wytworzenie modułu/platformy do obsługi wniosków interwencyjnych i integracja z Portalem Rolnika (z wykorzystaniem BPMS);

  - opracowanie Planu Testów Akceptacyjnych (PTA) oraz ich koordynację,

  - uruchomienie produkcyjnego Systemu;

- budowa i wdrożenie w Systemie 20 e-usług wykazanych w Tabela 1 obejmujące dla każdej z e-usług niezależnie:

  - przygotowanie dokumentacji e-usługi, w tym:

    - Analitycznego Opisu Usługi,

    - Projektu Technicznego Usługi,

    - Opracowania Planu Testów Akceptacyjnych (PTA) oraz ich przeprowadzenie;

  - przygotowanie środowisk e-usługi na potrzeby serwisów;

  - budowa (oprogramowanie) e-usługi;

  - przeprowadzenie testów e-usługi;

  - wdrożenie e-usługi w Systemie;

  - uruchomienie produkcyjne e-usługi w Systemie;

- modyfikacji Aplikacji Mobilnej ARiMR (AMdR);

- opracowania dokumentacji powykonawczej Systemu obejmującej:

  - ujednoliconą Dokumentację Administratora Systemu,

  - ujednoliconą Dokumentację Użytkownika Systemu,

  - ujednoliconą Dokumentację Analityczną,

  - ujednoliconą Dokumentację Techniczną;

- przygotowania Przewodnika integratora dla zewnętrznych dostawców e-usług dla Systemu;

- przygotowania materiałów instruktażowych dla użytkowników Systemu oraz przeprowadzenia instruktarzy dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników;

- utrzymanie Systemu w zakresie częściowych Wdrożeń, od momentu ich uruchomienia produkcyjnego do momentu odbioru Końcowego Wdrożenia

Poszczególne zadania mogą być realizowane równolegle, a ich rezultaty (Produkty) podlegają odbiorowi na zasadach określonych w Załączniku nr… do Umowy, zgodnie z charakterem Produktu podlegającego odbiorowi.

Terminy realizacji poszczególnych zobowiązań Spółki zostały określone w Harmonogramie Ramowym Umowy stanowiącym Załącznik nr … do Umowy.

### Produkty realizacji zamówienia:

W ramach realizacji zamówienia Spółka zobligowana jest do wytworzenia i przekazania Zamawiającemu następujących produktów, podlegających odbiorowi Zamawiającego zgodnie z procedurą odbiorową opisaną w Załączniku nr … do Umowy:

| Numer produktu | Nazwa produktu | Typ Produktu (Dokumentacja / Oprogramowanie / Wdrożenie) |
| --- | --- | --- |

### Wymagania ogólne

- System Portal Rolnika:

  - musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi,

  - musi uwzględniać wytyczne WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), dotyczące dostępności treści internetowych, co najmniej na poziomie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

  - musi być zgodny z polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych ARiMR,

  - musi zapewniać mechanizm jednego wspólnego logowania bez konieczności ponownego uwierzytelnienia podczas korzystania z usług dostępnych z poziomu serwisu Systemu.

  - musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na wysyłanie komunikatów do Beneficjenta (np. o zbliżających się ważnych terminach),

  - będzie umożliwiał dołączenie usług innych instytucji udostępniających usługi dla rolników/Beneficjentów.

- Dokumentacja:

  - musi być utworzona w języku polskim,

  - musi być utworzona w formie edytowalnej w formacie umożliwiającym edycję w oprogramowaniu Microsoft Office,

  - musi obejmować załączniki w formatach ich wytworzenia (np. modele w EA, formularze html, harmonogramy, itd.),

  - zawarta w plikach źródłowych powinna być ponadto dostarczona w formacie pdf.

### Wymagania szczegółowe realizacji zamówienia

### Badania UX/UI

Sposób realizacji Portalu Rolnika będzie zorientowany na potrzeby użytkownika, dlatego w ramach realizacji zamówienia i osiągnięcia tego celu Spółka zobligowana jest do przeprowadzania badań UX/UI, w tym: konsultacji, ankiet, spotkań z wybranymi grupami docelowymi w celu analizy kierunkowej problemów i potrzeb każdej z grup docelowych. Celem badań jest identyfikacja, jakiego rodzaju treści, usługi, narzędzia są najbardziej potrzebne z punktu widzenia docelowych użytkowników Portalu Rolnika oraz jaka jest hierarchia ich ważności. Badanie powinno wskazać na sposób uporządkowania treści, hierarchizację, identyfikację niezbędnych nowych treści, wskazanie zmian w istniejących treściach (usługach / systemach).

Spółka zobligowana jest do wykonania badania potrzeb Rolników/Beneficjentów w zakresie funkcjonalności, niezbędnej zawartości merytorycznej oraz sposobu prezentacji treści, usług i danych na Portalu Rolnika. Badania zostaną przeprowadzone na reprezentatywnych grupach docelowych - poniżej przedstawiono przykładowy podział grup do badania oczekiwań w zakresie funkcjonalności:

- Rolnicy (Beneficjenci – osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność rolniczą) – min. 144 przedstawicieli, w tym:

  - minimum 1 przedstawiciel z 9 grup per każde z 16 województw (spotkanie per województwo):

    - min. 3 grupy wg branż (np. uprawy polowe, uprawy warzyw lub owoców, produkcja zwierzęca) - po min. 1 przedstawicielu z każdej grupy,

    - min. 2 grupy wg wielkości gospodarstwa i złożoności gospodarstwa (ilość upraw, dodatkowe usługi np. silosy, taśmy sortujące) - po min. 1 przedstawicielu z każdej grupy,

    - min. 2 grupy wg lokalizacji (wybrane regiony o odrębnych specyfikach oraz używanych narzędzi teleinformatycznych do samoobsługi wnioskowania w ramach prowadzonej działalności w portalach webowych i aplikacjach mobilnych) - po min. 1 podmiocie z:

    - rolnicy prowadzący gospodarstwa w ramach rolnictwa ekologicznego,

    - lokalne grupy działania.

- Dodatkowe badania opinii minimum 10 doradców rolniczych oraz przedstawicieli MRiRW i instytucji podległych i nadzorowanych, w tym minimum po 10 pracowników różnych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w celu skonfrontowania i wzbogacenia wyników badań przeprowadzonych na rolnikach oraz uwzględnienia potrzeb związanych z funkcjonalnościami przeznaczonymi dla doradców rolniczych (np. stworzenie historii audytowej).

Celem badań jest identyfikacja aktualnego sposobu korzystania przez Beneficjentów i doradców z usług ARiMR (oraz innych instytucji publicznych sektora rolnego), a także ich oczekiwań w zakresie:

- usprawnień w sposobie korzystania z usług udostępnianych przez ARiMR,

- pożądanych nowych funkcjonalności do wdrożenia,

- zmian w sposobie informowania (komunikowania) o usługach, zdarzeniach.

Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Spółką w ramach prowadzonych badań UX/UI szczególnie w zakresie rekrutacji uczestników badania.

### Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej

W ramach prac prowadzonych w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej Spółka zobowiązana jest do:

- opracowania Koncepcji Architektonicznej Systemu (KAS)

- opracowania Analitycznego Opisu Systemu (AOS)

- opracowania Projektu Technicznego Systemu (PTS)

- opracowanie Koncepcji Wizualnej Systemu (KWS)

- Opracowanie Planu Wdrożenia (PW)

#### Opracowanie Koncepcji Architektonicznej Systemu

Spółka opracuje i dostarczy Zamawiającemu Koncepcję Architektoniczną Systemu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 1 do OPZ, na podstawie wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz szczegółowych ustaleń podjętych z Zamawiającym w toku realizacji zamówienia.

Koncepcja Architektoniczna Systemu po jej odbiorze nie będzie aktualizowana, ale będzie stanowiła podstawę do dalszego doszczegółowienia w Projekcie Technicznym.

Koncepcja Architektoniczna Systemu będzie zawierała co najmniej:

- koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa Systemu, w tym:

  - zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem i nieuprawnioną zmianą,

  - zabezpieczenie przed utratą danych,

  - zabezpieczenie przed przerwaniem funkcjonowania Systemu,

  - zapewnienie rozliczalności operacji wykonywanych w Systemie,

- opis koncepcji kooperacji Portalu Rolnika z innymi systemami na poziomie C1 (Context) i C2 (Container),

- opis koncepcji realizacji na poziomie C1 (Context) i C2 (Container) w standardzie modelowania C4 poszczególnych modułów i obszarów tematycznych Systemu,

- Ogólny opis koncepcyjny planowanych do użycia technologii infrastrukturalnych, cyberbezpieczeństwa, middleware i innego oprogramowania standardowego i gotowych komponentów (stos technologiczny).

#### Opracowanie Analitycznego Opisu Systemu

Spółka opracuje i dostarczy Zamawiającemu Analityczny Opis Systemu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 do OPZ.

- Celem AOS jest:

  - uszczegółowienie opisu SI;

  - opis funkcjonalności budowanego SI oraz przedstawienie sposobu ich implementacji w SI.

- Analityczny Opis Systemu (AOS) to zbiór dokumentów specyfikujących - w podziale na obszary - funkcjonalność platformy Portal Rolnika.

- Analityczny Opis Systemu przygotowywany jest na podstawie:

  - niniejszego OPZ;

  - Opisu Założeń Projektu Informatycznego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy;

  - prac analitycznych;

  - materiałów przekazanych przez ARiMR za pośrednictwem zespołów ARiMR wyznaczonych do współpracy ze Spółką przy realizacji projektu Portal Rolnika;

  - uzgodnień podjętych przez Strony i zapisanych w notatkach ze spotkań projektowych.

- AOS będzie przekazywany w formie, trybie i w sposób uzgodniony przez Strony.

- Na AOS składać się będą elementy (artefakty) wymienione w szablonie, Załącznik_Nr_2 do OPZ. Kierownicy Wdrożenia Stron lub Koordynatorzy Umowy mogą uzgodnić rezygnację z któregoś z elementów, z zachowaniem pisemnej formy.

- AOS odebrany przez Zamawiającego stanowi wiążącą specyfikację wymagań dla Systemu Informatycznego.

- Kryterium poprawności AOS jest zgodność funkcjonalności w SI z opisem funkcjonalności zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz uzgodnieniami Stron. Weryfikacja prawidłowości działania SI zostanie zrealizowana poprzez Testy Akceptacyjne Systemu.

- Spółka może zaproponować zmianę funkcjonalności SI związaną z optymalnym wykorzystaniem możliwości Oprogramowania Wspierającego.

#### Opracowanie Projektu Technicznego Systemu

Spółka na podstawie Koncepcji Architektury Systemu oraz Analitycznego Opisu Systemu opracuje i uzgodni z Zamawiającym Projekt Techniczny Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do OPZ.

Projektu Techniczny Systemu po jego odbiorze nie będzie aktualizowany, ale będzie stanowił podstawę do utworzenia środowisk oraz do dalszego doszczegółowienia (np. o skalowanie po etapie testów wydajnościowych i inne zmiany w otoczeniu zewnętrznym) w Ujednoliconej Dokumentacji Technicznej, odwzorowującej stan Systemu po jego wdrożenia.

Projekt techniczny Systemu obejmuje opracowanie co najmniej:

- projektu technicznego infrastruktury (sprzętowej, sieciowej i programowej) Systemu dla wymaganych środowisk pracy (produkcyjnego, preprodukcyjnego, testowych, odbiorowych, developerskich i szkoleniowych), stanowiącego opis Środowisk uwzględniający dedykowaną przez Zamawiającego infrastrukturę na potrzeby Systemu uzupełnioną o niezbędny sprzęt zgodnie z wykazem przygotowanym przez Spółkę oraz Oprogramowanie Wspierające niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu, zawierającego następujące elementy:

  - przedstawienie architektury infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu z uwzględnieniem budowy Środowisk,

  - przedstawienie szczegółowej listy elementów infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej,

  - przedstawienie konfiguracji poszczególnych elementów infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej (sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego oraz oprogramowania narzędziowego),

  - opis konfiguracji stacji roboczych użytkowników - w celu umożliwienia dostępu użytkowników do Systemu,

  - opis interfejsów do usług systemowych (realizowanych za pomocą oprogramowania systemowego, np. Active Directory) oraz interfejsów do usług narzędziowych (realizowanych za pomocą oprogramowania narzędziowego, np. backup), w szczególności z uwzględnieniem zagadnień takich jak zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa, dostępności i wydajności,

  - opis proponowanego systemu zabezpieczeń – obejmujący m.in. przypadek utraty danych wynikających z wadliwego działania podsystemów Systemu lub awarii infrastruktury technicznej podsystemów Systemu, plan zapewnienia ciągłości działania Systemu.

- projektu logicznego Systemu (m.in. opis modułów funkcjonalnych, modele danych, opis procesów przetwarzania danych, opis interfejsów, opis bezpieczeństwa SI), zawierającego m.in. następujące elementy:

  - opis architektury poszczególnych modułów,

  - zasady integracji poszczególnych modułów oraz opis powiązań pomiędzy modułami wraz z metodami ich komunikacji,

  - zasady współpracy i komunikacji oraz wzajemnych zależności Systemu i Oprogramowania Wspierającego, które jest niezbędne do prawidłowego działania Systemu,

  - szczegółowy model logiczny (zawierający podział na komponenty, opis poszczególnych komponentów oraz specyfikację wykorzystywanych interfejsów) i fizyczny (zawierający informacje o warunkach wdrożenia poszczególnych komponentów, przypisania ich do poszczególnych serwerów i wymaganiach komunikacji sieciowej) Systemu,

  - opis interfejsów do Systemów dziedzinowych oraz szczegółowy opis niezbędnej funkcjonalności w Systemach dziedzinowych,

  - projekt udostępniania danych z Systemu innym systemom będących w posiadaniu Zamawiającego lub w posiadaniu innych podmiotów, z którymi Systemu będzie się komunikował,

  - zasady zarządzania uprawnieniami użytkowników, w tym opis grup użytkowników i ich uprawnień,

- listy funkcji Systemu podlegających monitorowaniu.

Projekt Techniczny Systemu danych musi jasno określać, w jaki sposób możliwa będzie dalsza rozbudowa Systemu. Rozbudowa rozumiana jest jako dodawanie nowych Obszarów Tematycznych (zbiory danych zorientowane tematycznie) nowych Systemów źródłowych (systemy dziedzinowe Systemu, zasilające Portal Rolnika danymi), szablonów raportów, jak również nowych funkcjonalności w modułach. Odebrany przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Załącznika nr …. do Umowy Projekt Techniczny Systemu będzie podstawą wdrożenia Systemu.

Projekt Techniczny winien uwzględniać współdziałanie Systemu z Oprogramowaniem Wspierającym oraz kompatybilność z infrastrukturą sprzętowo-aplikacyjną dedykowaną przez Zamawiającego. W przypadku, gdy oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego nie jest wystarczające (rodzaj lub liczba licencji wskazanego oprogramowania) do prawidłowej pracy Systemu, Spółka zobowiązana będzie do przedstawienia Zamawiającemu na tym etapie pełnej i kompletnej listy Oprogramowania Wspierającego oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania Systemu i po ich dostarczeniu przez Zamawiającego - konfiguracji na etapie Wdrożenia z Systemu jako całość oferowanego rozwiązania aplikacyjnego.

#### Opracowanie Koncepcji Wizualnej Systemu

Na bazie przeprowadzonych badań UX/UI, o których mowa w rozdziale 3.4.1 Badania UX/UI oraz udostępnionych przez Zamawiającego materiałów, w szczególności Załącznika nr 1 do Umowy, spółka opracuje Koncepcję Wizualną Systemu (KWS).

KWS będzie zawierała co najmniej:

- makiety wysokopoziomowe (lo-fi), czyli makiety niskiej szczegółowości, prezentujące logikę poruszania się po Systemie;

- podwaliny design systemu – podstawowy design (dobór kolorystyki, czcionek, innych styli, dobranie zdjęć i grafik w odpowiedniej tonacji);

- podstawowe komunikaty – opracowanie języka (formalny, casual), forma komunikacji;

- makiety wysokiej szczegółowości (hi-fi) – zawartość ekranów i wstępne;

- opis podejścia do współpracy przy procesie UCD;

- makiety dla każdego przypadku użycia uwzględniające sekwencję dla danego przypadku użycia;

- określenie warunków brzegowych dla projektowania.

#### Opracowanie Planu Wdrożenia

Spółka opracuje i uzgodni z Zamawiającym Plan Wdrożenia stanowiący dokument opisujący szczegółowo proces wdrożenia Systemu w sposób kontrolowany, efektywny i zgodny z wymaganiami użytkownika i organizacji.

Plan Wdrożenia obejmuje co najmniej:

- cel wdrożenia,

- zakres wdrożenia,

- opis metody wdrożenia

- harmonogram wdrożenia, w tym:

  - szczegółowy harmonogram prac wdrożeniowych,

  - terminy kluczowych działań, takich jak: instalacja, testy, szkolenia i uruchomienie produkcyjne;

- plan testów, w tym:

  - typy planowanych testów,

  - sposób przeprowadzania testów i sposób ich raportowania;

- plan przeprowadzenia instruktaży dla użytkowników Systemu,

- kryteria akceptacji Systemu,

- plan wsparcia technicznego i utrzymania systemu, w tym procedurę obsługi błędów po wdrożeniu (także częściowym).

Plan Wdrożenia, zostanie poddany odbiorowi jako produkt Analizy Przedwdrożeniowej, niemniej będzie on podlegał bieżącej aktualizacji na etapie realizacji prac wdrożeniowych celem zachowania jego aktualności i spójności z innymi produktami zamówienia.

### Prace wdrożeniowe

W ramach Prac wdrożeniowych Spółka przeprowadzi następujące działania:

- zbuduje, wdroży i skonfiguruje poszczególne elementy Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy i Projektem Technicznym Systemu oraz zapewnieni prawidłowe i kompletne działanie Systemu,

- zainstaluje i skonfiguruje infrastrukturę na Środowiskach Pomocniczych

  - na podstawie Projektu Technicznego Systemu Spółka zobowiązana będzie do wdrożenia sprzętu teleinformatycznego oraz jego skonfigurowania zapewniającego prawidłowe wdrożenie Systemu, w szczególności do zadań Spółki należeć będzie:

    - wdrożenie, w tym konfiguracja dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej dla środowiska produkcyjnego oraz środowiska pomocniczego Systemu,

    - instalacja i konfiguracja Systemu, w tym Oprogramowania Wspierającego na środowiskach produkcyjnych i pomocniczych,

    - budowa interfejsów do usług systemowych oraz narzędziowych w szczególności z uwzględnieniem zagadnień takich jak zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa, dostępności i wydajności Systemu,

    - opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa Systemu,

  - uruchomi Środowiska

  - przeprowadzi migrację danych jeżeli potrzeba migracji wynikać będzie z PTS.

- przeprowadzi integrację Systemu zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Umowy oraz Projektu Technicznego Systemu., w tym przygotuje mechanizmy wymiany danych z zewnętrznymi systemami zgodnie z Projektem Technicznym Systemu.

- dostarczy opracowaną w języku polskim Dokumentację Projektową (w tym również w wersji edytowalnej), w tym:

  - Plan Testów Akceptacyjnych Systemu (PTAS), w tym również w formacie elektronicznym umożliwiającym import PTAS do jednolitego informatycznego rejestru Wad udostępnionego przez Zamawiającego.

  - raport z testów wewnętrznych dla każdego ze scenariuszy PTAS zawierający wynik pozytywny dla każdego przypadku testowego,

  - raport z Testów Akceptacyjnych Systemu,

  - raport z testów integracyjnych,

  - raport z testów wydajnościowych i obciążeniowych,

  - AOS, KAS, PTS,

  - instrukcje instalacji Systemu,

  - ujednoliconą Dokumentację Techniczną, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do OPZ,

  - ujednoliconą Dokumentację Użytkownika której wzór stanowi Załącznik nr 6 do OPZ,

  - ujednoliconą Dokumentację Administratora, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do OPZ,

  - dokumentację wykorzystanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego,

  - dokumentację powykonawczą Systemu, w tym dokumentacja kodów źródłowych,

  - dokumentację instruktaży.

Dokumentacja Projektowa będzie podlegała odbiorowi na zasadach określonych w Załączniku ... do Umowy.

- będzie administrowała Portalem Rolnika w trakcie Wdrożenia

  - w okresie realizacji wdrożenia Spółka zobowiązana jest do administrowania Środowiskami Pomocniczymi oraz Produkcyjnym. Prace administracyjne będą prowadzone w uzgodnieniu i we współpracy z Zamawiającym.

  - w szczególności w obowiązkach Spółki jest:

    - instalacja, konfiguracja, administracja oraz aktualizacja Środowisk, w tym uruchamianie, wyłączanie i optymalizacja pracy poszczególnych elementów, tj. systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, Oprogramowania Wspierającego oraz innych elementów niezbędnych do działania całości Systemu;

    - utrzymywanie określonej dostępności i wydajności Systemu;

    - przywracanie funkcjonalności po wystąpieniu Wad;

    - bieżąca weryfikacja bezpieczeństwa Systemu oraz ewentualna aktualizacja zabezpieczeń;

    - zapewnienie zgodności Środowisk Pomocniczych ze środowiskiem produkcyjnym;

    - tworzenie i usuwanie kont użytkowników w ramach Systemu;

    - tworzenie, nadawanie, modyfikacje i usuwanie uprawnień do kont w ramach Systemu.

- przeprowadzi testowanie Systemu, w tym:

  - przygotuje i uzgodni z Zamawiającym Plan Testów Akceptacyjnych Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OPZ, obejmujący co najmniej:

    - zakres i harmonogram testów,

    - wymagania dotyczące środowiska testowego,

    - listę proponowanych scenariuszy testowych,

    - scenariusze testowe,

    - przypadki testowe, pokrywające wszystkie zatwierdzone wymagania dla Systemu,

    - sposób przygotowania i przekazania danych testowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia testów,

Zatwierdzony przez Zamawiającego dokument Plan Testów Akceptacyjnych Systemu stanowi podstawę do przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych Systemu.

  - uzgodni z Zamawiającym dostosowanie oprogramowania (narzędzie) do obsługi procesu testowego, w tym workflow obejmujący proces obsługi zgłaszanych uwag podczas testów dla wszystkich uczestników testów,

  - przygotuje przy współudziale Zamawiającego Środowisko Testowe, które będzie wykorzystane do przeprowadzenia wymaganych testów Systemu,

  - przygotuje i przeprowadzi (na podstawie Planu Testów Akceptacyjnych Systemu) przy współudziale Zamawiającego testy akceptacyjne, wydajnościowe i obciążeniowe oraz integracyjne Systemu zgodnie z uzgodnionymi scenariuszami testowymi.

Pozytywny wynik Testów Akceptacyjnych (wszystkie przypadki testowe przetestowane z wynikiem pozytywnym), odbiór ww. Dokumentacji stanowią warunki odbioru Wdrożenia Systemu Informatycznego, poprzez podpisanie Protokołu Końcowego Wdrożenia, którego wzór stanowi Załącznik nr ... do Umowy.

- przygotuje i przeprowadzi instruktaż z działania Systemu

  - W ramach niniejszego działania Spółka zobowiązana jest do przygotowania i przeprowadzenia instruktażu dla maksymalnie … użytkowników z obsługi Systemu dla poszczególnych modułów funkcjonalnych i grup tematycznych. Forma, zakres i harmonogram instruktażu zostaną ustalone przez Strony na etapie realizacji wdrożenia.

  - Instruktaż obejmie taki zakres tematyczny, aby użytkownicy, po jego ukończeniu, byli w stanie samodzielnie realizować funkcje Systemu przypisane ich uprawnieniom.

  - W ramach przygotowania instruktażu Spółka zobowiązana jest w szczególności do:

    - opracowania Harmonogramu instruktażu,

    - opracowania w języku polskim dokumentacji instruktażowej, która musi zawierać następujące elementy:

      - szczegółowy zakres i agendę instruktażu,

      - termin instruktażu,

      - materiały dla uczestników instruktażu, obejmujące całość zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego instruktażu.

Zatwierdzone przez Zamawiającego zakres i agenda instruktażu stanowią podstawę opracowania pozostałych składników dokumentacji instruktażowej oraz do realizacji instruktażu.

    - zapewnienia każdemu uczestnikowi materiałów instruktażowych odpowiednio do tematyki instruktażu,

    - zapewnienia trenerów znających budowę i funkcjonowanie Systemu oraz zastosowane w nim technologie,

    - przygotowania i konfiguracji środowiska szkoleniowego;

  - Spółka będzie prowadziła rejestr wykonanych instruktaży, zawierający m.in. tematy, terminy, listy uczestników, informacje o obecności uczestników.

  - Spółka zobowiązana będzie udokumentować obecność wszystkich uczestników na instruktażu (np. poprzez sporządzenie list obecności z każdego dnia z podpisami uczestników lub poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności uczestników).

  - W terminie do 5 Dni Roboczych od dnia zakończenia instruktażu, Spółka przekaże Zamawiającemu Raport z przeprowadzonych instruktaży.

- dokona uruchomienia produkcyjnego Systemu

  - Zakres i procedura wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego Systemu będą opisane w Projekcie Technicznym Systemu.

  - Zamawiający dopuszcza etapowe przeprowadzenie uruchomienia produkcyjnego Systemu zgodnie z podziałem dokonanym przez Strony w Załączniku nr … do Umowy. Zakres i procedura uruchamiania produkcyjnego poszczególnych elementów Systemu będzie opisana w Projekcie Technicznym Systemu, przy uwzględnieniu specyfiki i budowy Systemu (możliwości wyodrębnienia w Systemu niezależnych, samodzielnie funkcjonujących produkcyjnie części funkcjonalnych).

  - W ramach uruchomienia produkcyjnego Systemu Spółka zobowiązana jest do:

    - opracowania koncepcji uruchomienia produkcyjnego Systemu obejmującego:

      - harmonogram uruchomienia produkcyjnego,

      - określenie użytkowników, ról i uprawnień niezbędnych do uruchomienia Systemu,

      - plan awaryjny w przypadku nieuruchomienia produkcyjnego Systemu,

      - plan Migracji danych produkcyjnych,

      - określenie procedury zmian w Środowisku Produkcyjnym,

      - opracowanie procedur wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych.

    - skonfigurowania narzędzia do gromadzenia i monitorowania czasów odpowiedzi z funkcji monitorujących Systemu,

    - osiągnięcia gotowości do świadczenia gwarancji jakości,

    - uruchomienia produkcyjnego Systemu obejmującego:

      - instalację i konfigurację Systemu na środowisku produkcyjnym,

      - przeprowadzenie produkcyjnej Migracji danych,

      - instalację i konfigurację aplikacji klienckich do środowiska produkcyjnego,

      - zasilenie Systemu danymi inicjalnymi (słowniki, kartoteki, itp.),

      - wdrożenie systemu uprawnień dostępu do Systemu oraz danych,

      - utworzenie kont dla grup użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień oraz skonfigurowanie wymaganych użytkowników dla każdej z grup,

      - uruchomienie procedur bezpieczeństwa, w tym wykonywania kopii zapasowych,

      - uruchomienie mechanizmów integracji,

      - dostarczenie dokumentacji Użytkownika i Administratora,

- w okresie od produkcyjnego uruchomienia części Systemu Informatycznego do dnia podpisania Protokołu Końcowego Wdrożenia (realizacji Umowy) obejmie wdrożoną część SI usługami utrzymania.

- w momencie podpisania Protokołu Końcowego Wdrożenia przekaże SI do utrzymania Zamawiającemu, przekazując Protokół przekazania Systemu do utrzymania, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do OPZ.

Uruchomienie produkcyjne SI musi umożliwiać użytkownikom samodzielną pracę z Portalem Rolnika oraz jego administrowanie.

### Modyfikacja Aplikacji Mobilnej ARiMR (AMdR)

Zakres zamówienia zakłada także modyfikację Aplikacji Mobilnej ARiMR (AMdR). AMdR posiada funkcjonalności związane z procesem kontroli i weryfikacji zobowiązań Beneficjentów. Aplikacja ściśle współpracuje z komponentem aplikacyjnym (middleware) zlokalizowanym w infrastrukturze ARiMR.

Zadane to może zostać zrealizowane w dwóch wariantach: poprzez adaptację obecnie funkcjonującej AMdR albo przez budowę nowego rozwiązania, które odziedziczy jej funkcjonalności. Za drugim rozwiązaniem może przemawiać fakt, że obecnie funkcjonujące rozwiązanie zbudowano w starej, nierozwijanej już technologii i w celu dalszego rozwoju wymaga uprzedniej migracji do nowej technologii. Decyzja o ostatecznym kierunku działań zostanie podjęta po przeprowadzeniu kompleksowej analizy zagadnienia w toku realizacji zamówienia.

Planowanymi nowymi funkcjonalnościami AMdR są co najmniej:

- przesyłanie dedykowanych (spersonalizowanych) powiadomień (np. informacji o zmianie statusów spraw, informacji o potrzebie korekty Wniosków itp.)

- przesyłanie informacji i komunikatów np. dot. naborów i mechanizmach pomocy,

- zarządzanie kontem (np. możliwość zmiany hasła),

- wykorzystanie aplikacji w zakresie dodatkowego składnika autentykacji (2FA).

Powyższe funkcjonalności będą wymagały wytworzenia odpowiednich usług po stronie warstwy backendowej Portalu Rolnika. Biorąc pod uwagę ilość potencjalnych użytkowników, ważnym elementem będzie także odpowiednie wyskalowanie rozwiązania mobilnego, taka aby zachować odpowiedni poziom dostępności i wydajności.

# Załączniki

- Załącznik nr 1 do BudowaPR - Wzór Koncepcji Architektonicznej Systemu

- Załącznik nr 2 do BudowaPR - Wzór Analitycznego Opisu Systemu

- Załącznik nr 3 do BudowaPR - Wzór Projektu Technicznego Systemu

- Załącznik nr 4 do BudowaPR - Wzór Planu Testów Akceptacyjnych Systemu

- Załącznik nr 5 do BudowaPR – Wzór Dokumentacji Technicznej

- Załącznik nr 6 do BudowaPR – Wzór Dokumentacji Użytkownika

- Załącznik nr 7 do BudowaPR – Wzór Dokumentacji Administratora

- Załącznik nr 8 do BudowaPR - Wzór Protokołu przekazania Systemu do utrzymania