Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

na usługę opracowania, wdrożenia wraz ze szkoleniem pracowników  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego w Miastku w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”

Miastko, 2025

Spis treści

I.	Opis przedmiotu zamówienia:	3

I.1.	Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.	3

I.1.1.	Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejski w Miastku	3

I.1.2.	Szczegółowy zakres prac dla opracowania i wdrożenia SZBI:	4

I.1.3.	Szkolenie dla pracowników i kierownictwa z SZBI oraz podstaw ISO 27001	4

I.2.	Audyt SZBI, i testy podatności	6

## Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wdrożenia wraz ze szkoleniem,  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego w Miastku w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.                       – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- Zamówienie jest podzielone na 2 etapy

| L.p. | Przedmiot usługi | Przewidywany okres realizacji zadania |
| --- | --- | --- |
| I.1 | Opracowanie, i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | od luty 2025 r. czerwiec 2025 r. |
| I.2 | Usługa Przeprowadzenia Audytu wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | od lipiec 2025 r. grudzień 2025 r. |

  - Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

    - Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Miastku.

- Zamawiający wymaga aby przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych opracowania dokumentacji SZBI Wykonawca przeprowadził audyt zerowy i symulowany atak na jednostkę, który będzie miał na celu sprawdzenie podatności obecnej sieci informatycznej oraz czynników ludzkich jakie zagrażają przy ewentualnym ataku na systemy informatyczne urzędu.

- Poprzez opracowanie dokumentacji systemu należy rozumieć: przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów od strony merytorycznej i formalnej do stanu, który pozwala przekazać dokumenty do jednostki certyfikującej przez Zamawiającego, bez podejmowania działań redakcyjnych lub innych ingerencji w treść dokumentu ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca na etapie prac wdrożeniowych, uzgadnia treść dokumentów z Zamawiającym.

- Wykonawca gwarantuje, że dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest zgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 27001.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przed przystąpieniem do prac opracowania dokumentacji przeprowadzenie audytu pozwalającego na zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą u Zamawiającego i specyfiką pracy Urzędu.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne materiały i udzieli odpowiedzi na pytania podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych na etapie opracowania i wdrożenia SZBI u Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy o Powierzenie danych osobowych.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych etapów:

- Do 120 dni od dnia zawarcia umowy – opracowanie i wdrożenie SZBI,

- do 14 dni od zatwierdzenia wdrożenia dokumentacji SZBI potwierdzonego protokołem                       odbioru – przeprowadzenie szkolenia dla personelu z zakresu wdrożenia SZBI,

- do 12. 2025 r. – przeprowadzenie audytu KRI, ksc i testów podatności.

    - Szczegółowy zakres prac dla opracowania i wdrożenia SZBI:

- Opracowanie pełnej dokumentacji tworzącej SZBI i niezbędnych procedur zgodnie z wymaganiami KRI/ISO27001.

- Opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) spełniającego wymagania:

- norm rodziny ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji (w szczególności zgodnego                     z wymaganiami aktualnych norm PN-EN ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami aktualnych norm                PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO-27005);

- norm ISO 22301 i ISO 31000 w zakresie zarządzania ryzykiem,;

- ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa;

- dyrektywy NIS2;

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RODO;

- ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów                                   wykonawczych.

- Dokumentacja musi zawierać wszystkie niezbędne polityki i procedury, dokumenty niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem informacji, instrukcje, metodologie zarządzania ryzykiem itd.

- Wykonawca zobowiązany jest wytworzyć spójne, jednolite, adekwatne do faktycznych ryzyk,                procesów i potrzeb Urzędu dokumentacje SZBI zgodne z wymaganiami powołanych wyżej aktów prawnych.

- Celem wdrożenia jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie                       i spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w końcowym audycie zgodności przeprowadzonym przez uprawnionego audytora wiodącego ISO27001, który zostanie zlecony przez Zamawiającego w 2025 r.

- Zadaniem Wykonawcy będzie udzielanie wyjaśnień i konsultacji dotyczących wdrożonego SZBI oraz wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek w dokumentacji SZBI w przypadku                        wykazania takiej konieczności.

    - Szkolenie dla pracowników i kierownictwa z SZBI oraz podstaw ISO 27001

- Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku z wdrożonego Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla 80 osób.

- Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

- Zakres merytoryczny szkolenia: Program szkolenia przygotowuje Wykonawca uwzględniając tematykę szkolenia oraz  dokumentację wdrożeniową SZBI i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu                              w terminie 2 dni przed terminem przeprowadzenia szkolenia.

- Forma i organizacja szkolenia:

- Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie warsztatów stacjonarnych, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studiów przypadków oraz ćwiczeń praktycznych;

- Zamawiający oświadcza, że udostępni Wykonawcy miejsce na czas przeprowadzenia szkolenia;

- Szkolenie powinno odbyć się w minimum 4 grupach 20 osobowych – jedna grupa 2 (słownie: dwa) dni szkolenia minimum 4 godziny/dzień.

- Termin realizacji:

- Wykonawca w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru opracowania                             i wdrożenia dokumentacji przeprowadzi szkolenie dla pracowników i  kierownictwa z SZBI oraz podstaw ISO 27001;

- Szkolenie musi być przeprowadzone w podziale na min. 4 grupy, rozłożone na 8 dni roboczych (jedna grupa = dwa dni szkolenia), zorganizowane w godz.: 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku, czas trwania co najmniej 8 godzin/każda grupa.

- Wymagania wobec wykonawcy: Osoba wskazana przez Wykonawcę do prowadzenia szkolenia                posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (praktyczne i/lub dydaktyczne) w zakresie              wystąpień/szkoleń/prelekcji o tematyce bezpieczeństwa informacji. Na potwierdzenie doświadczenia Wykonawca dołączy do oferty Referencje potwierdzające realizację minimum 2 wystąpień/szkoleń/prelekcji o związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji przeprowadzonych w okresie              ostatnich 3 lat od złożenia oferty, a jeżeli ten okres jest krótszy to w tym okresie

- Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie drukowanej oraz elektronicznej

- Ocena efektywności szkolenia: Po zakończeniu szkolenia, wykonawca przeprowadzi test wiedzy oraz ankietę ewaluacyjną w celu oceny efektywności szkolenia i zadowolenia uczestników.

- Certyfikat: Szkolenie powinno zakończyć się certyfikatem imiennym potwierdzającym odbycie się szkolenia.

- Zamawiający wymaga udostepnienia platformy e-learningowej z przeprowadzonym szkoleniem z                 zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Zamawiającego. Dostęp do platformy e-learningowej w okresie trwałości projektu tj. do 06.2026 r. powinien być uwzględniony w cenie oferty.

  - Audyt SZBI, i testy podatności

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu drugiej strony w zakresie wdrożonego                             w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

- Audyt musi być dostosowany do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych                                i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zgodny z wymogami ustawy KSC.

- Audyt musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

- Osoba skierowana do przeprowadzenia audytu zgodności wdrożonego systemu zarządzania                             bezpieczeństwem informacji w Gminie Miastko musi posiadać minimum 2 letnie doświadczenie                       w przeprowadzaniu audytów z zakresu bezpieczeństwa informacji, potwierdzone dokumentami                       w postaci referencji, faktur,  lub innymi dokumentami potwierdzającymi min. 2 letnie doświadczenie     w realizacji zadań związanych z systemami bezpieczeństwa informacji.

- Minimalny zakres zadania:

- Analiza wstępna stanu bezpieczeństwa informacji w zakresie objętym audytem;

- Identyfikacja obowiązujących wymagań, ocena istniejących systemów i procedur;

- Zebranie wstępnych odpowiedzi i dowodów audytowych;

- Rekomendacje dotyczące działań naprawczych i usprawnień;

- Raport z audytu;

- Wsparcie w dostosowaniu dokumentacji i procedur obowiązujących;

- Przeprowadzenie testów podatności.

- Opracowanie raportu z audytu wskazującego wykryte podatności oraz błędy wraz rekomendacjami działań naprawczych i korygujących umożliwiających minimalizację zidentyfikowanych ryzyk.

- Raport z przeprowadzonego audytu zastanie przekazany w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu Plan Audytu.