Załącznik C do ZO

Wzór umowy

UMOWA nr KPTS-Z-8/U/DP/…/25/…

na opracowanie, wykonanie i dostarczenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego dworca autobusowego w Rypinie” oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót.

zawarta w dniu .... ...................... 2025 roku

pomiędzy:

Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, wpisaną dnia 13.04.2012r. do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, NIP: 888 311 58 16, REGON: 341266700, BDO nr 000130981, kapitał zakładowy 19 079 000 zł, reprezentowaną przez Zarząd Spółki:

……………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….NIP: ......................................., REGON ……………..………. reprezentowanym/reprezentowaną przez:

....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, któremu zostaje udzielone zamówienie na usługi projektowe, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia, o nazwie: „Dokumentacja projektowa budowy węzła przesiadkowego na terenie dworca autobusowego w Rypinie” – znak postepowania KPTS-Z-8/U/DP/1/25/45, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

o następującej treści:

Zamierzenia dotyczące budowy zajezdni autobusowej

§ 1

1. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna zamierza wybudować węzeł przesiadkowy wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie istniejącego dworca autobusowego w m. Rypin.

2. Teren przeznaczony pod budowę węzła przesiadkowego stanowi działka gruntu o numerze 856/1 i powierzchni 0,0848 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr WL1Y/00019307/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rypinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działka o numerze 855/49 i powierzchni 0,6820 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr WL1Y/00014731/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rypinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zlokalizowane w Rypinie przy ul. Dworcowej 20, z istniejącymi dojazdami od strony ulicy Dworcowej.

3. Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę nr 856/1 jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku, natomiast działka nr 855/49 stanowi własność Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

4. Zamawiający posiada wykonaną koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy węzła przesiadkowego wraz z wizualizacją, w oparciu o którą należy sporządzić dokumentację projektową.

5. Preferowane źródło ciepła do ogrzewania budynku dworca: pompa ciepła.

6. Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr LV/337/2022 RADY MIASTA RYPIN z dnia 28 listopada 2022r.).

Opis przedmiotu umowy

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej niezbędnej do: uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i realizacji zamierzenia dla inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego dworca autobusowego w Rypinie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ww. obiektu na terenie istniejącego dworca autobusowego w Rypinie przy ul. Dworcowej 20, działki nr 856/1 i 855/49 – całość według warunków i parametrów określonych w treści Zapytania ofertowego z dn. 19.02.2025r.

2. Dokumentację projektową Wykonawca sporządzi w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z wizualizacją.

3.  Zakres rzeczowy dotyczący wykonania zamówienia obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, obejmującej:

a) projekt zagospodarowania terenu (koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budynku dworca i infrastruktury towarzyszącej m.in. perony, wiaty przystankowe, ciągi piesze, miejsca postojowe, ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi),

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt techniczny tj.:

- branża architektoniczna,

- branża konstrukcyjna,

- branża sanitarna (instalacyjna),

- branża teletechniczna,

- branża elektryczna,

- branża drogowa (jeśli wymaga),

oraz wszystkie niezbędne załączniki wymagane obowiązującymi przepisami oraz uzgodnienia z instytucjami i organami administracyjnymi niezbędne do pozyskania na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego dworca autobusowego w Rypinie”.

2) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

3) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,

4) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

5) uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz musi być kompletna – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

5. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie ze standardami uniwersalnego projektowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującej w tym zakresie, zgodnie z normami państwowymi i branżowymi obowiązującymi dla budowy węzłów przesiadkowych, wytycznymi zawartymi w ZO i umowie oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zasady wykonania dokumentacji projektowej

§ 3

1. Projekt budowlany wielobranżowy Wykonawca wykona w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy węzła przesiadkowego wraz z wizualizacją.

2.  Mapę (mapy) do celów projektowych pozyskuje Wykonawca na swój koszt.

3.  Projekt budowlany dotyczący budowy węzła przesiadkowego powinien zawierać opracowania zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

4. Projekt budowlany powinien także zawierać wszystkie materiały, opracowania, załączniki, opinie, pozwolenia oraz uzgodnienia, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wytyczne do opracowania planu BIOZ a koszty ich wykonania lub uzyskania ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego; wymagana jest końcowa akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego – po jego sporządzeniu, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 20.

6. Ewentualne uwagi do projektu budowlanego Zamawiający przekaże na piśmie w terminie 5 dni od daty otrzymania projektu budowlanego. Brak uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie projektu.

7.  Projekt budowlany, po jego opracowaniu, podlega akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 20. Projekt budowlany przedstawiony do akceptacji Zamawiającego może nie zawierać opinii i/lub uzgodnień, o których mowa w ust 4, jednakże musi je posiadać z chwilą składania go w odpowiednim organie wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę.

8. Projekt budowlany, spełniający wymagania określone w ust. 3, w ust. 4, w ust. 6 i w ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany wykonać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 20.

Uwaga:

Po rozstrzygnięciu postępowania termin, o których mowa w ust. 8, zostanie określony datą.

9. Projekt budowlany musi zapewnić uzyskanie pozwolenia na budowę węzła przesiadkowego.

10. Projekt wykonawczy wielobranżowy zawierający opracowania architektoniczne, konstrukcyjne montażowe oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych i inne niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu budowy, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

11. Wykonana dokumentacja projektowa musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie stanowią integralną część przedmiotu odbioru końcowego.

12. Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz pozostałe opracowania, muszą spełniać wymagania:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024, poz. 725 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454),

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458).

13. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

14. Opracowana dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

15.  W ramach prac projektowych należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę węzła przesiadkowego.

16. Jeśli wniosek o pozwolenie na budowę składany jest w formie elektronicznej, dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej w następującej ilości:

1) projekt zagospodarowania terenu – 2 egz.,

2) projekt architektoniczno-budowlany – 2 egz.,

3) projekt techniczny – 2 egz. każdego projektu.,

4) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – 2 egz.,

5) kosztorys  inwestorski  wraz  z  przedmiarem  robót  w  części  dotyczącej  budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego – 2 egz.,

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz.,

7) pozostałe materiały w ilościach niezbędnych w celu uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji,

oraz

8) powyższa dokumentacja w wersji elektronicznej (pdf) – 1 egz.

17. W przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na budowę składany jest w formie wydruków, należy przekazać 4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

18. Sporządzony projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania i dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w sposób następujący:

1) najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden komplet, wykonanego zgodnie z ust. 7, projektu budowlanego w formie papierowej, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 20,

2) decyzję o pozwoleniu na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu, kiedy decyzja będzie ostateczna,

3) kompletny i zatwierdzony przez odpowiedni organ projekt budowlany oraz projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie, w wymaganych ilościach (łącznie z formą elektroniczną), Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Termin ten dotyczy również przekazania projektu technicznego, o ile Wykonawca nie przekazał go wcześniej.

Uwaga:

Po rozstrzygnięciu postępowania termin, o których mowa w pkt 1, zostanie określony datą.

19. W przypadku, gdy na etapie uzyskiwania opinii i dokonywania uzgodnień zajdą zmiany w projekcie budowlanym, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu poprawiony projekt budowlany, o którym mowa w ust. 18, pkt 1). Obowiązek ten dotyczy również wszelkich innych projektów, opracowań, dokumentacji i innych przekazanych Zamawiającemu przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli zmiana wprowadzona w projekcie budowlanym będzie skutkowała koniecznością dokonania zmian w ich treści.

20. Akceptacji Zamawiającego oraz obowiązkowi przekazania w terminie, o którym mowa w ust. 18, pkt 1), nie podlega projekt techniczny wchodzący w skład projektu budowlanego, jednakże wówczas Wykonawca zobowiązany jest go przekazać Zamawiającemu, w wymaganej liczbie egzemplarzy, najpóźniej w terminie przekazania pozwolenia na budowę.

21. Akceptacją w formie pisemnej jest także częściowy lub końcowy protokół odbioru, o którym umowa w § 8.

22. Wszelkie koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnieniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę i inne ponosi Wykonawca.

Zasady wykonania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(STWiORB)

§ 4

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w skrócie „STWiORB”, winna stanowić opracowanie zawierające w szczególności zbiór wymagań, który jest niezbędny do określenia jakości i standardu wykonanych robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać STWiORB zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami.

3. STWiORB musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021. poz. 2454).

4. STWiORB należy wykonać w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej (USB).

5. Dwa egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w formie pisemnej i jeden w formie elektronicznej Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie przekazania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem STWiORB ponosi Wykonawca.

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) zapoznał się z koncepcją architektoniczno-budowlaną budowy węzła przesiadkowego wraz z wizualizacją, założeniami wykonania przedmiotu umowy określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postepowania o udzielenie zamówienia i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz tymi założeniami,

2) znane są mu wszelkie techniczne, prawne, urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania dotyczące jego zobowiązań w stosunku do Zamawiającego,

3) posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał sprzętowy, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, niezbędne kwalifikacje i uprawnienia,

4) zapoznał się z terenem, którego dotyczyć będzie sporządzony projekt oraz uzyskał wszelkie wyjaśnienia w sprawach mających związek z wykonaniem niniejszej umowy,

5) posiada aktualne licencje na programy projektowe i kosztorysowe, którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację projektową, obejmującą projekt budowlany i projekt wykonawczy we wszystkich branżach oraz wszystkie inne pozostałe opracowania, wymienione w ZO i umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo budowlane, z należytą starannością, zgodnie z technologią wykonania poszczególnych prac, wiedzą fachową Wykonawcy, warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, za zaproponowaną przez siebie ceną ryczałtową. zgodnie z § 12.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień na pytania zadane przez Zamawiającego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz na pytania Wykonawców wykonujących roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

4. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do wizytacji budowy na każde pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wady przedmiotu umowy, w tym wady zmniejszające wartość lub użyteczność inwestycji.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną i prawną za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji robót budowlanych, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej.

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną i prawną za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy praw autorskich osób trzecich.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

9. Wykonawca, w ramach realizacji prac projektowych samodzielnie występuje przed organami administracji publicznej lub innymi instytucjami we wszystkich sprawach dotyczących wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego stosownego pełnomocnictwa oraz ponosi wszelkie koszty i opłaty z tym związane.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

§ 6

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy: do dnia 25.08.2025r. w podziale według etapów określonych jak niżej:

1/ Etap I – opracowanie projektu budowlanego.

Termin wykonania Etapu I: do dnia 06.06.2025r.

2/ Etap II – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego.

Termin wykonania Etapu II: do dnia 20.06.2025r.

3. Etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami szczegółowo wymienionymi w Zapytaniu ofertowym.

Termin wykonania Etapu III: do dnia 25.08.2025r.

2. Zakończeniem wszystkich prac (wszystkich etapów) związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sporządzenie końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej i przekazanie wszelkich pozostałych opracowań stanowiących przedmiot umowy.

Podwykonawcy

§ 7

Uwaga: Poniższa treść zostanie zapisana w paragrafie 8 tylko wówczas, gdy zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców. W przeciwnym wypadku § 7 otrzyma brzmienie: „Umowa jest realizowana bez udziału podwykonawców”.

1. Wykonawca ma prawo do zlecenia innemu podmiotowi (podwykonawcy) wykonania poszczególnych elementów prac projektowych lub ich części wyłącznie podwykonawcom zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego.

2.  Strony umowy postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty projektowe z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego. Bez zawartej umowy, poprzedzonej zgodą Zamawiającego, podwykonawca nie może wykonywać prac.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu, w jego siedzibie, projektów umów z podwykonawcami, wraz z pełną dokumentacją dotyczącą prac stanowiących przedmiot tych projektów umów.

4. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie podał nazw podwykonawców, ponieważ nie byli znani i jednocześnie nie udzielił informacji dotyczącej wykluczenia podwykonawcy (podwykonawców) na podstawie przesłanek, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym, wówczas Wykonawca wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 3, składa Zamawiającemu oświadczenie dotyczące braku zaistnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia. Zlecenie podwykonawcy wykonania poszczególnych elementów zamówienia lub jego części nastąpić może wyłącznie po pozytywnej weryfikacji pod względem braku podstaw do wykluczenia przez Zamawiającego.

5.  Do  przedkładanych  projektów  umów  i  dokumentacji  Zamawiający,  w  terminie  14  dni od daty ich otrzymania, ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy.

6. Brak  zgłoszenia  zastrzeżeń lub sprzeciwu w podanym terminie oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Nie złożenie poprawionej przez Wykonawcę umowy w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, skutkuje odmową udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą.

8. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania, na zasadach określonych w ust. 2-7, zobowiązany jest Wykonawca.

9. Każda  zawarta umowa  z  podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą musi być przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3-9 dotyczy również wszelkiego rodzaju zmian (aneksów) do już zawartych umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11.  Przez zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania wynikających z niniejszej umowy i Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

12. Wykonawca  zapewni  w  umowach z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) taki okres odpowiedzialności za wady aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

13. Wykonawca  niniejszym  zobowiązuje  się  do  terminowego  regulowania należności należnych podwykonawcom zgodnie z umowami o podwykonawstwo i niezwłocznego przedstawiania Zamawiającemu dowodów na zapłatę należności.  W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Wykonawca terminowo reguluje swoje należności wobec podwykonawców lub też powiadomienia Zamawiającego o istnieniu takich zaległości, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności wynagrodzenia zgodnie z umową do czasu przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę lub oświadczenia podwykonawcy o braku roszczeń wobec Wykonawcy. W przypadku powiadomienia Zamawiającego przez podwykonawcę o zaległościach płatniczych Wykonawcy wobec podwykonawcy, Zamawiający ma prawo bezpośrednio wypłacić podwykonawcy żądaną sumę (wyłącznie w oparciu o oświadczenie podwykonawcy) oraz pomniejszyć o tę sumę wynagrodzenie płatne Wykonawcy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z działań podwykonawców.

Protokół końcowy i protokoły częściowe

§ 8

1. Po całkowitym wykonaniu wszystkich prac projektowych objętych umową (wszystkich etapów) i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Zgłoszenie Wykonawca przekazuje pisemnie – dopuszczalna jest droga elektroniczna przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………..

2. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 2 do umowy.

3. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru. Dokładny termin odbioru i sporządzenia protokołu końcowego wyznacza Zamawiający.

4. Protokół końcowy podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Miejscem sporządzenia protokołu końcowego i odbioru kompletnej dokumentacji jest biuro Specjalisty ds. infrastruktury i ochrony środowiska, znajdujące się we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39.

6. W dniu odbioru do dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć:

a) wykaz opracowań,

b) oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy.

7. W dniu odbioru końcowego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie pozostałe opracowania, w egzemplarzach i ilościach określonych umową oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,

8. Osobnym odbiorom, zwanymi „odbiorami częściowymi”, podlegają opracowania i czynności określone w § 6 w ust. 1 pkt 1 - 2, będące realizacją zadań wynikających z poszczególnego etapu. Po zakończeniu danego etapu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego. Zgłoszenie Wykonawca przekazuje pisemnie – dopuszczalna jest droga elektroniczna przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………….. Wzór protokołu częściowego stanowi załącznik nr 1 do umowy.

9. 	Za termin wykonania poszczególnego etapu uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o ile protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania etapu uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

10. Terminy wyznaczania odbiorów częściowych i sporządzania protokołów, jak dla protokołu końcowego.

Prawa autorskie

§ 9

1. W ramach wynagrodzenia, przewidzianego postanowieniami umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach, w zależności od potrzeb, z wykonanych w ramach realizacji umowy utworów oraz prawa do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025, poz. 24 ze zm.) oraz określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.  Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą odbioru utworu przez Zamawiającego.

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy – bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie,

2) utrwalania na jakimkolwiek nośniku,

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,

4) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej ilości stanowisk komputerowych i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń,

5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez niego wybranym,

6) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w tym w postaci druku, zapisu cyfrowego i zapisu multimedialnego,

7) wykorzystania przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia związanych z realizacją inwestycji.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji, co do której autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do tych utworów.

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do     Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych dotyczących dokumentacji projektowej, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

Nadzór autorski

§ 10

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12, Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad wykonaniem robót budowlanych wynikających z realizacji projektu budowlanego i projektów wykonawczych.

2. Nadzór autorski obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994. – Prawo Budowlane.

3. Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy Prawa budowlanego, tj.:

a) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

b) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

− stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

− wykonywania ich niezgodnie z projektem.

4. Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

a) udziału w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych,

b) udziału w odbiorze końcowym dotyczącym wykonania robót budowlanych,

c) udziału w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.  Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje 5 wizyt na budowie (miejsce realizacji inwestycji) dla każdej z branż. Za każdą kolejną wizytę (powyżej piątej), odbytą na wezwanie Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 12 ust. 2.

7. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa Budowlanego uprawnieniami.

8. Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania którejkolwiek części obowiązków wynikających z tej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi za działania lub zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków pełną odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.

Rękojmia na wykonane usługi

§ 11

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi rękojmi, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych lub ujawnionych podczas odbioru dokumentacji lub w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań, w oznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze według swojego wyboru innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający może potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

6.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni, lub innym umówionym terminie stosownym do zakresu prac, od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy

§ 12

1.  Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024, poz. 1061, z póż. zm.) w wysokości:

1) bez podatku VAT ……………………………….… PLN,

2) podatek VAT       ……………………………….…. PLN,

3) z podatkiem VAT …………………………….…… PLN.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 5 wizyt na budowie dla każdej z branż. Za każdą kolejną wizytę (powyżej piątej), odbytą na wezwanie Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 850,00 zł bez podatku VAT.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzony projekt, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 2

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, poza przypadkami określonymi niniejszą umową, oraz obejmuje wszelkie koszty związane z opracowaniem projektu budowlanego z jego uzgodnieniem, projektu wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji i wszelkich innych opracowań wchodzących z zakres realizacji umowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opłaty, podatki, daniny i inne świadczenia, bez których nie można wykonać zamówienia.

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w trzech częściach (ratach):

1) pierwszą część (ratę) w wysokości 40% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z I etapu, o którym mowa w § 6, ust. 1, pkt 1), tj. po przekazaniu Zamawiającemu projektu budowlanego, z zastrzeżeniem, że przedłożony projekt uzyska akceptację Zamawiającego,

2) drugą część (ratę) w wysokości 30% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z II etapu, o którym mowa w § 6, ust. 1, pkt 2), tj. po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przedstawieniu potwierdzonej kopii, dokumentującej jego złożenie.

3) trzecią część (ratę) w wysokości 30% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z III etapu, o którym mowa w § 6, ust. 1, pkt 3) tj. po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę i przekazaniu tego pozwolenia Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją projektową przewidzianą dla odbioru końcowego.

6. Faktury za poszczególne etapy Przedmiotu umowy będą płatne przelewem, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej lub końcowej VAT.

7.  Podstawę do wystawienia faktur dla poszczególnych etapów stanowić będzie:

1) podpisany przez strony protokół częściowy, o którym mowa w § 8, ust. 8,

2) podpisany przez strony protokół końcowy, o którym mowa w § 8, ust. 1.

Osoby uprawnione do kontaktów

§ 13

1. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  ze  strony  Zamawiającego  jest  Pan/Pani*  ………………………………… tel. …..…………faks: ………..…, e-mail: …………………………………………

2. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest Pan/Pani*  ………………………………… tel. …………  …faks: ……..……, e-mail: …………………………………..……

3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i wywiera skutek od dnia doręczenia drugiej stronie pisma informującego o dokonaniu zmiany.

Zmiana umowy

§ 14

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w zakresie:

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,

3) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,

4) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego

5) innych zmian i korekt niepowodujących zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiającego zmian przedstawionych warunków handlowych.

3. Zmiany wymienione w ust. 2, pkt 1, zostaną wprowadzone do umowy tylko wówczas, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian treści umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn organizacyjnych, technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umów zawartych z Wykonawcą.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym terminu wykonania dla I i/lub II  etapu zamówienia, o którym mowa w § 6, ust 1, pkt 1) i pkt 2) i w sytuacji, gdy nie dotrzymanie terminu będzie następstwem okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, składania ofert lub podpisywania umowy. Zmiana terminu wykonania poszczególnego etapu umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

6.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed upływem terminu dla danego etapu, informuje o tych okolicznościach Zamawiającego na piśmie i przedkłada propozycję zmiany terminu. Ostateczną decyzję o zmianie terminu wykonania umowy, dla poszczególnego etapu, podejmuje Zamawiający.

7. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu lub aneksu w formie elektronicznej, opatrzonych podpisami obu stron umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem postanowień wynikających wprost z załączonego wzoru umowy.

Odstąpienie od umowy

§ 15

1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej wynoszącej więcej niż 14 dni – dotyczy I i II etapu wykonania umowy,

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienia należy dokonać w terminie 2 miesięcy od momentu zaistnienia jednej z powyższej okoliczności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wymagane jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

4. Do skutecznego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie takie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 30 dni przed planowaną datą odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowania.

Kary umowne

§ 16

1. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonywania  umowy  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 6, ust. 1 pkt 1), pkt 2) - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 12, ust. 1, pkt 3), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 12, ust. 1, pkt 3).

2. Zapłata kary umownej nastąpi poprzez odpowiednie obniżenie wynagrodzenia albo potrącenie jej z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę zobowiązując się tym samym takie kwoty na rzecz Zamawiającego zapłacić.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość z zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.

4. W razie nieuregulowania płatności w ustalonym terminie, stronom umowy przysługuje prawo żądania odsetek, w wysokościach ustawowych, za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają wiążące w wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z najwyższą profesjonalną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką projektową.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że szkody są następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

3. Strona umowy bez zgody drugiej strony umowy nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I Rozporządzenia Komisji  (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26.06.2014 z późn. zm.).

§ 20

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych, finansowych i handlowych dotyczących drugiej strony, uzyskanych trakcie wykonywania umowy.

§ 21

Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy.

§ 22

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Uwaga:

W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej § 22 otrzyma brzmienie:

Umowa została zawarta w formie elektronicznej – każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz umowy podpisanej elektronicznie przez strony umowy. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY:

*niepotrzebne skreślić

Numer umowy: KPTS-Z-8/U/DP/…/25/….                                                                                                       Załącznik nr 1

do umowy

PROTOKÓŁ 
częściowy odbioru prac projektowych

dla etapu …..

spisany w dniu .............2025 roku. pomiędzy:

Zamawiającym: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, w imieniu którego działają upoważnieni przedstawiciele:

1/ ……………………………………….…

2/ ……………………………………….…

a

Wykonawcą: ………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………, w imieniu którego działają upoważnieni przedstawiciele:

1/ ………………………………………...

2/ ………………………………………...

w sprawie odbioru częściowego prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego na terenie dworca autobusowego w Rypinie, przewidzianych dla … etapu,

1. Prace projektowe były realizowane na podstawie umowy nr KPTS-Z-8/U/DP/…/25/… zawartej w dniu …………………. .

2. Prace projektowe, których przedmiot przewidziany dla …. etapu stanowi wykonanie:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….zostały / nie zostały* wykonane w terminie umownym, wyznaczonym na dzień …………..……… .

3. Nie stwierdzono wad i usterek / Stwierdzono następujące wady i usterki*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Termin usunięcia wad i usterek wymienionych w pkt 3 został wyznaczony przez Zamawiającego do dnia ……………………

5. W dniu odbioru Wykonawca przekazał Zamawiającemu:

1/ …………………………………………………………………………………………………………………………

2/ …………………………………………………………………………………………………………………………

3/ …………………………………………………………………………………………………………………………

6. Uwagi, zastrzeżenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

Zamawiający:                                                                         Wykonawca:

1. …………………………..                                                     1. ……………………………

2. …………………………..                                                     2. ……………………………

Numer umowy: KPTS-Z-8/U/DP/…/25/….                                                                                                          Załącznik nr 2

do umowy

PROTOKÓŁ 
końcowy odbioru prac projektowych

spisany w dniu ............... 2025 roku pomiędzy:

Zamawiającym: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, w imieniu którego działają upoważnieni przedstawiciele:

1/ ……………………………………….…

2/ ……………………………………….…

a

Wykonawcą: ………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………, w imieniu którego działają upoważnieni przedstawiciele:

1/ ………………………………………...

2/ ………………………………………...

w sprawie odbioru końcowego prac projektowych, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego na terenie dworca autobusowego w Rypinie.

1. Prace projektowe były realizowane na podstawie umowy nr KPTS-Z-8/U/DP/…/25/… zawartej w dniu …………………. .

2. Projekt został złożony w ……………………………………………, w dniu …………….. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu ………………….., nr pozwolenia ……………………………………..…………

3. Pozwolenie na budowę stało się ostateczne w dniu ………………..….

4. W dniu odbioru Wykonawca przekazał / nie przekazał* Zamawiającemu wszystkie projekty, opracowania i dokumenty przewidziane umową.

5. Uwagi, zastrzeżenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

Zamawiający:                                                                         Wykonawca:

1. …………………………..                                                     1. ……………………………

2. …………………………..                                                     2. ……………………………

* niepotrzebne skreślić