ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/2025/SIATMAR

dotyczące zamówienia na generalne wykonawstwo robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-technicznym, stóp fundamentowych do posadowienia trzech magazynowych hal namiotowych, budynku portierni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i budową wewnętrznej instalacji gazu dla projektu „Innowacje w firmie odpowiedzią na transformację regionu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

# Zamawiający

Firma: SIATMAR MAREK JANKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres: ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

Adres e-mail: zapytania@siatmar-sk.pl

KRS: 0000977643

NIP: 9542841887

REGON: 522352367

# Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- Postępowanie jest realizowane w związku z uzyskaniem dofinasowania w ramach Funduszów Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i wchodzących w ich zakres dostaw materiałów oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji realizowanej dla Projektu pn.: „Innowacje w firmie odpowiedzią na transformację regionu”, w ramach której Zamawiający zleci budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-technicznym, stóp fundamentowych do posadowienia trzech magazynowych hal namiotowych, budynku portierni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i budową wewnętrznej instalacji gazu. Jednocześnie wraz z budową, zadanie polega na opracowaniu dokumentacji wykonania niezbędnych przyłączy i linii przebiegu mediów wskazanych w pozwoleniu na budowę wraz z ich wykonaniem i uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, jeśli będą one konieczne.

- Miejsce inwestycji: Mysłowice (41-404) ul. Fabryczna na działkach nr 2602/210 i 2603/210, znajdujących się w obrębie ewidencyjnym 247001_1.0001 Brzezinka.

- Przedsięwzięcie musi być przeprowadzane zgodnie z tzw. „Dyrektywą budynkową” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej) (Dz. Urz.UE. L 2018 Nr 156, str. 75);

- Zakres prac obejmuje:

  - Opracowanie projektu wykonawczego w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację;

Dokument, o którym mowa w lit. a) należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

  - Wykonanie pełnego, określonego na podstawie dokumentów opisanych w lit. a) zakresu prac budowlanych oraz instalacyjnych dotyczących przedmiotowej inwestycji; z uwzględnieniem wyłączeń opisanych poniżej

  - rozbiórka dwóch nieruchomości budynkowych znajdujących się na działkach;

  - opracowaniu dokumentacji wykonania niezbędnych przyłączy i linii przebiegu mediów wskazanych w pozwoleniu na budowę wraz z ich wykonaniem i uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, jeśli będą one konieczne.

  - Utwardzenie części południowej działek (części nieobjętej pozwoleniem na budowę);

  - Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- Podstawowe dane:

  - Powierzchnia zabudowy Hali: 3.416,02 m2;

  - Hala trzynawowa, wymiary: długość 60 m × szerokość 54 m;

  - Środkowa nawa z suwnicą tandemową (2 szt. × 3 t);

  - Wysokość zewnętrzna nawy środkowej: 11 m;

  - Wysokość zewnętrzna naw bocznych: 7,5 m;

  - Konstrukcja zaprojektowana do pozwolenia na budowę: żelbetowa. Możliwość zmiany materiału;

  - Obudowa ścian – płyta warstwowa. Preferowany układ poziomy płyt;

  - Powierzchnia działki: 1,339 ha;

  - Powierzchnia utwardzenia terenu – kostka brukowa + płyta betonowa – ok. 7.500,00 m2

  - Wykona Media: woda, energia elektryczna, gaz;

  - Wykonanie stóp fundamentowych do posadowienia 3 namiotów magazynowych 3 × 509,29 m2 wraz z podwaliną w formie krawężnika/obrzeża;

- Podstawowe warunki techniczne, obiekty:

  - Portiernia

Wymagania Techniczne

Do wykonania na bazie dostarczonych przez Zamawiającego kontenerów biurowo-socjalnych. Należy wykonać ocieplenie 10 cm + elewację i pokrycie dachowe wraz z obróbką i orynnowaniem, daszkiem nad wejściem i posadowieniem kontenerów. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przyłącza energii i wody.

  - Ogrodzenie

Wymagania techniczne:

1.	Przęsła kratowe stalowe, zgrzewane ocynkowane + PVC oczko 50 × 200 mm, drut min. 4,5 mm, wysokość przęsła 200 cm, słupki stalowe 60 × 40 × 2 mm ZN + PVC.

2.	Posadowienie, fundamenty, beton C16/20 głębokość posadowienia 100 cm, średnica 30 cm.

a.	Od strony północnej – wjazd posadowić bez cokołu;

b.	Od strony wschodniej ogrodzenie sąsiada – nie wykonujemy ogrodzenia;

c.	Od strony zachodniej posadowić na cokole palisadowym zgodnie z projektem;

d.	Od strony południowej posadowić na cokole 1,8 m wysokości

  - Hala 
Wymagania Techniczne:

Wykonać projekt Wykonawczy wraz z zaproponowanymi zmianami w oparciu o projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny oraz rzut hali z naniesionymi lokalizacjami punktów energii, wody i kanalizacji, dostarczonymi przez Zamawiającego.

  - Oświetlenie zewnętrzne

Wymagania techniczne:

1.	W Ogrodzeniu oświetlenie na słupach 10 m wysokości, co 7,5 m;

2.	Na hali przy orynnowaniu co 6 m od strony wschodniej, północnej i południowej (na nawie środkowej – posadowienie maksymalnie wysoko;

3.	Na stronie zachodniej co 6 m

a.	moc oświetlenia zgodna z projektem technicznym;

4.	Uwzględnić doprowadzenie instalacji do monitoringu 16 kamer zewnętrznych.

  - Ogrzewanie

Wymagania Techniczne:

1.	Przewidziane jest ogrzewanie pompą ciepła 150 kW (5 × 30 kW) (z zastrzeżeniem lit. g) z wspomaganiem kotłownią gazową w szczytowych momentach.

2.	Kotłownia powinna również mieć zapas mocy do ogrzewania zasobnika myjki automatycznej malarni proszkowej

3.	Można zaproponować własne rozwiązanie dystrybucji ciepła.

  - Fotowoltaika
Wymagania Techniczne:

1.	Fotowoltaika nie jest przedmiotem postepowania przetargowego, będzie stanowiła osobne postepowanie przetargowe.

2.	Oferent w swojej ofercie musi przewidzieć i wycenić wykonanie instalacji elektrycznej dla podłączenia fotowoltaiki.

  - Pompa Ciepła

Wymagania techniczne:

1.	Pompa ciepła nie jest przedmiotem postepowania przetargowego, będzie stanowiła osobne postepowanie przetargowe.

2.	Oferent w swojej ofercie musi przewidzieć i wycenić wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej dla pompy ciepła.

  - Wentylacja – Rekuperacja

Wymagania Techniczne:

1.	Zgodnie z projektem, uzupełnione o:

a.	Odzysk ciepła technologicznego z komór wygrzewania malarni proszkowej.

i.	komin wentylacyjny ciepło 110-200 stopni

ii.	komin spalinowy 180-200 stopni

2.	Oferent zobowiązany jest do opracowania i zaprojektowania odzysku ciepła z tych mediów i wprowadzenie do systemu rekuperacji i wentylacji hali ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania w okresie grzewczym.

  - Namioty 
Wymagania Techniczne:

1.	Specyfikacja jak w projekcie:

a.	Namioty magazynowe 3 szt. × 509,29 m2, wysokość ścian bocznych 5 m.

2.	Nie są przewidziane w postepowaniu przetargowym, będę objęte osobnym postepowaniem przetargowym.

3.	Po stronie Wykonawcy: należy zaprojektować i wykonać punktowe posadowienie fundamentowe oraz opaskę betonową prefabrykowaną oraz wpusty do rynien do odprowadzenia wód opadowych oraz doprowadzenie energii elektrycznej do namiotów.

a.	Przewidziana instalacja elektryczna w namiotach – oświetlenie, napęd bramy, gniazda robocze, Skrzynka elektryczna wewnątrz namiotu.

b.	Przewidziana instalacja elektryczna w namiotach – oświetlenie, napęd bramy, gniazda robocze, Skrzynka elektryczna wewnątrz namiotu.

  - Teren Utwardzony

Wymagania Techniczne:

1.	Kostka betonowa przemysłowa 10 cm oraz płyta betonowa zbrojona (400 m2) lokalizacja płyty zgodnie z projektem

  - Sieci mediów do doprowadzenia

Wymagania Techniczne:

Opracowanie dokumentacji, jej uzgodnienie i uzyskanie wszelkich zgód niezbędnych do wykonania sieci mediów potrzebnych do zasilania obiektu oraz wykonanie tych przyłączy i poprowadzenie tych mediów od miejsca przyłączenia uzgodnionego do miejsca w budynku inwestora.

Zakres:

- wodę z ulicy Fabrycznej;

- gaz z ulicy Fabrycznej;

- energia elektryczna z ulicy Fabrycznej

  - Sieci Infrastruktury podziemnej na działce (Przełożenie Sieci Infrastruktury podziemnej)

Wymagania Techniczne:

- Roboty w tym zakresie: opracować niezbędną dokumentację i wykonać roboty w trakcie i w ramach prowadzenia robót ziemnych.

  - Roboty ziemne

Wymagania Techniczne:

Roboty prowadzić z uwzględnieniem przełożenia sieci infrastruktury podziemnej oraz zachowaniem infrastruktury pozostającej

  - Instalacja Elektryczna w hali

Wymagania Techniczne:

Zaprojektować, wycenić i wykonać kompensatory energii biernej, oraz system zarządzania energią z uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii z sieci przy wykorzystaniu energii z Fotowoltaiki.

Należy optymalizować wykorzystanie energii pozyskanej z fotowoltaiki do procesów produkcji i do zasilania pompy ciepła.

  - Transformator na działce inwestora

Wymagania Techniczne:

Należy zaprojektować, uzgodnić i uzyskać pozwolenia, jeśli wymagane, transformator o mocy przewidzianej w projekcie. Posadowienie na działce Zamawiającego. lokalizacja do zaprojektowania i uzgodnienia.

- Wymagania dla oferentów i dla wybranego Generalnego Wykonawcy:

  - Prowadzenie prac w sposób nienaruszający wymagań środowiskowych

  - Utylizacja odpadów

  - Minimalizacja odpadów

  - Wykorzystanie urządzeń i technologii energooszczędnych – Zielone Zamówienia

  - Przestrzeganie przepisów dot. ochrony środowiska

  - Prace w okresach lęgowych z zachowaniem należytej staranności, a w przypadkach uzasadnionych korzystanie z nadzoru środowiskowego.

  - Niedegradowanie terenu prowadzenia prac odpadami chemicznymi ani jakimikolwiek innymi, które pozostałyby w gruncie.

  - Wszystkie czynności wymagające raportów, dokumentacji GW zobowiązany jest prowadzić, zachować i dostarczyć Zamawiającemu

- Wizja lokalna. Oferent ma możliwość dokonania niczym nieograniczonej wizji lokalnej przed złożeniem oferty W przypadku dokonania wizji lokalnej oferent zobowiązany jest do wysłania oświadczenia do Zamawiającego o dokonaniu takiej wizji lokalnej.

- Szczegółowy zakres inwestycji i sposób jej wykonania został opisany w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i wytycznych stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Załącznik nr 1 obejmuje:

  - Decyzja nr 198/2024 – pozwolenie na budowę z dn. 24 września 2024 r.;

  - + projekt budowlany; + projekt techniczny; + przedmiar robót, z tym, że przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do ustalenia ilości robót do wykonania. Nie jest to dokument wiążący, stanowiący podstawę jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów lub podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa.

- Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową (posiadaną przez Zamawiającego oraz opracowaną przez Generalnego Wykonawcę) oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę.

# Uwagi dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie przedstawienie w ofercie zakresu zamówienia z wykorzystaniem materiałów o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, które zostały wskazane w dokumentacji projektowej, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, jeśli gdzieś znajduje się taki opis.

- W przypadku, gdy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i mające na celu jedynie pomóc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one zgodne z dokumentacją projektowa i będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części Przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Generalnym Wykonawcy.

- Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego przyjętego do kalkulacji.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie załączonych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zapytania ofertowego a dokumentacją techniczną – decydujące są zapisy dokumentacji technicznej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zapytania ofertowego a wzorem umowy – decydujące są zapisy wzoru umowy.

# Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kod CPV

45254200-4: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych

Dodatkowe kody CPV:

45000000-7: Roboty budowlane

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1: Instalowanie wentylacji

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

# Zamówienia dodatkowe

- Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Generalnemu Wykonawcy zamówień dodatkowych dostaw lub usług, nieobjętych niniejszym Zapytaniem, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

  - wartość zmian nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

# Gwarancja

- Minimalne wymagania gwarancyjne: 60 miesięcy liczone od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

- W przypadku oferty określającej okres gwarancyjny poniżej 60 miesięcy liczonych od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

- Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia podpisana umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących formach:

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - pieniądzu;

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej Wykonawca musi przedstawić gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową: nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Wartość wymaganej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie.

- Pozostałe informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór umowy – Załącznik nr 7.

# Termin realizacji zamówienia

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Przez termin realizacji przedmiotu umowy Zamawiający rozumie datę uzyskania przez Generalnego Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów.

- W przypadku oferty określającej czas realizacji dłuższy od wskazanego powyżej, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

# Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w skład, którego wejdą w szczególności:

  - koszty opracowania projektu wykonawczego,

  - koszty ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robót,

  - koszty urządzenia zaplecza robót,

  - koszty wywozu gruzu i innych materiałów odpadowych na wysypisko,

  - koszty związane z niezbędnymi uzgodnieniami,

  - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

  - pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy

- Zamawiający przewiduje płatności częściowe – faktury za zrealizowane prace wystawiane będą przez Generalnego Wykonawcę za okresy miesięczne zgodnie z faktyczną realizacją przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonaną część Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie prawidłowej i kompletnej faktury VAT, wystawionej zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i doręczonej Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień zaawansowania prac.

# Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania postępowania.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i musi być ona w języku polskim.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Generalnego Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Generalnym Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności (dalej jako: „BK2021”) przez Zamawiającego.

- Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą Umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia Umowy określając formę, miejsce i termin jej zawarcia.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania w terminie 14 dni, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności, w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu będzie przekraczała budżet przewidziany dla danego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 2 dni roboczych na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

- Wszelkie pytania od Oferentów otrzymane przez Zamawiającego drogą inną niż poprzez BK2021 będą pozostawione bez odpowiedzi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

- Oferent nie może wymagać odpowiedzi od Zamawiającego przed upływem 3 dni roboczych od zadania pytania.

- Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w ust. 13 powyżej, jeżeli:

  - charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub

  - jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

- W przypadku konieczności odstąpienia od komunikacji w BK2021 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez korespondencję elektroniczną z osobą wskazaną do kontaktu, wyłącznie na adres e-mail wymieniony w niniejszym ogłoszeniu: zapytania@siatmar-sk.pl.

# Wykluczenia

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Generalnego Wykonawcy, a Generalnym Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576.

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów, lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

# Wymagania i warunki udziału w postępowaniu

## Wymagania podstawowe

- Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego dokumentację projektową.

- Warunkiem przekazania Szczegółowego zakresu inwestycji (Załącznik nr 1) jest przesłanie przez Wykonawcę podpisanego zobowiązania o zachowaniu poufności, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszego Zapytania.

- Oryginał podpisanego zobowiązania o zachowaniu poufności musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego lub jako dokument opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym, wysłanym na adres mailowy: zapytania@siatmar-sk.pl.

- Zobowiązanie o zachowaniu poufności musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnione do składania takich oświadczeń woli. W przypadku korzystania przez oferenta z pełnomocnika, do zobowiązania o zachowaniu poufności niezbędne jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z zachowaniem wymogów opisanych w ust. 3 powyżej.

- Po otrzymaniu ww. Zobowiązania dokumentacja projektowa zostanie udostępniona (w wersji elektronicznej) na wskazany w niej adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

- Wadium

- Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

  - pieniężnie;

  - w formie gwarancji bankowej;

  - w formie gwarancji ubezpieczeniowej;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

- Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego o nr 78 2490 0005 0000 4600 0012 8129 prowadzonym w Alior Bank S.A. (w tytule przelewu należy wpisać numer ogłoszenia).

- Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

- Zamawiający zwraca wadium, w wniesionej przez wykonawcę wysokości, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą,

  - zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą,

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca Wadium Wykonawcy, w wniesionej przez wykonawcę wysokości, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  - którego oferta została odrzucona,

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku niewniesienia wadium we wskazanym powyżej terminie, oferta zostaje odrzucona jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji występuje do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

## Doświadczenie Wykonawcy

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.

- Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał: 3 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku produkcyjnego lub usługowego o powierzchni użytkowej min. 3.000,00 m2 i o wartości robót budowlanych minimum 10 mln zł netto każde zadanie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu.

- Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz robót” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 oraz do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. poprzez przedłożenie wydanych przez inwestorów referencji potwierdzających prawidłowość wykonania prac, protokołów odbioru bez zastrzeżeń.

## Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do realizacji zamówienia.

- Wykonawca spełni warunek opisany w ust. 1, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą kadrą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

  - Architekt będący kierownikiem zespołu opracowującego dokumentację projektową, musi spełniać wszystkie poniżej wskazane wymagania łącznie:

    - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;

    - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;

    - posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, w opracowaniu jako główny architekt, minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmującej min. projekt wykonawczy dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku produkcyjnego lub usługowego o powierzchni użytkowej min. 3.000,00 m2;

    - posiada doświadczenie w projektowaniu na terenie, na którym występuje III kat szkód górniczych polegające na zaprojektowaniu na takim terenie minimum jednego obiektu produkcyjnego lub usługowego.

  - Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, musi spełniać wszystkie poniżej wskazane wymagania łącznie:

    - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

    - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

    - posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, w opracowaniu jako projektant w swojej specjalności, minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmującej min. projekt wykonawczy dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku produkcyjnego lub usługowego o powierzchni użytkowej min. 3.000,00 m2;

    - posiada doświadczenie w projektowaniu na terenie, na którym występuje III kat szkód górniczych polegające na zaprojektowaniu na takim terenie minimum jednego obiektu produkcyjnego lub usługowego.

  - Projektant instalacji w specjalności sanitarnej spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:

    - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

    - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w swojej specjalności bez ograniczeń,

    - posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, w opracowaniu jako projektant w swojej specjalności, minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmującej min. projekt wykonawczy dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku produkcyjnego lub usługowego o powierzchni użytkowej min. 3.000,00 m2;

  - Projektant elektryk spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:

    - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

    - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w swojej specjalności bez ograniczeń,

    - posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, w opracowaniu jako projektant w swojej specjalności, minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmującej min. projekt wykonawczy dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku produkcyjnego lub usługowego o powierzchni użytkowej min. 3.000,00 m2.

  - Projektant w specjalności telekomunikacyjnej spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:

    - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w bez ograniczeń

    - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w swojej specjalności bez ograniczeń,

    - posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, w opracowaniu jako projektant w swojej specjalności, minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmującej min. projekt wykonawczy dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku produkcyjnego lub usługowego o powierzchni użytkowej min. 3.000,00 m2;

  - Kierownik budowy spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:

    - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

    - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

    - posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla obiektu produkcyjnego lub usługowego o powierzchni użytkowej min. 3.000,00 m2.

- Przez uprawnienia budowlane Zamawiający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w tym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz.U.2023.334 t.j. z dnia 2023.02.23.

- Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz osób” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6).

## Środki finansowe i zdolność kredytowa

- Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

- W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

- Ponadto wykonawca zobowiązany jest wykazać, że średnia jego wartość obrotów z ostatnich 3 lat działalności – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – wynosi min. 20 mln zł rocznie.

## Ubezpieczenie

- Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia OC lub inny równoważny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem opłacenia składki

# Podwykonawcy

- Wykonawca ma prawo do wykonania umowy przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców.

- Podwykonawcami nie mogą być osoby/podmioty podlegające wykluczeniu jako Oferenci zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za spowodowane przez nich szkody jak za działania, zaniechania własne oraz za spowodowane przez siebie szkody i nie może się od tej odpowiedzialności uchylić.

- Warunkiem zapłaty należności Wykonawcy jest udokumentowany brak zobowiązań wobec podwykonawców.

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym jako wynagrodzenia za całość zamówienia.

- Do formularza oferty Wykonawca dołącza szczegółowe zestawienie elementów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena oferty jest to cena za całość zamówienia.

- W przypadku, gdy oferta Wykonawcy powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 361), Zamawiający w celu właściwej oceny ofert w kryterium „cena” doliczy do ceny oferty kwotę podatków i opłat, którą musiałby ponieść i/lub rozliczyć.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

- Zamawiający oceni oferty kierując się poniższymi kryteriami:

  - Cena netto:	70 %

  - Gwarancja:	30 %

- Kryterium a. – Cena netto

  - Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę:

  - Pc = (Cn / Cb) × 70

gdzie:

Pc – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę;

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi);

Cb – cena oferty badanej;

70 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium.

- Kryterium b. – Gwarancja

  - Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę:

  - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 60 miesięcy liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie Strony – oferta zostanie odrzucona;

  - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 60 miesięcy liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie Strony – Wykonawca otrzyma 0 punktów;

  - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 72 miesięcy liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie Strony – Wykonawca otrzyma 7,5 punktu;

  - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 84 miesięcy liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie Strony – Wykonawca otrzyma 15 punktów;

  - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 96 miesięcy liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie Strony – Wykonawca otrzyma 22,5 punktu;

  - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 120 miesięcy liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie Strony – Wykonawca otrzyma 30 punktów;

- Ocena kryteriów wyboru oferty

  - Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb;

  - Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt;

  - Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumę punktów. W przypadku ofert o tej samej liczbie uzyskanych punktów Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną najniższą;

  - Sposób ustalenia łącznej punktacji oferty: Sumę oferty stanowić będzie liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium „Cena netto” zsumowana z liczbą punktów uzyskanych za spełnienie kryterium „Gwarancja”.

# Sposób przygotowania oferty

- Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dopuszcza się skan oferty podpisanej własnoręcznie lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym). Wraz z formularzem należy złożyć szczegółowe zestawienie elementów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

- „Formularz ofertowy”, w zakresie jego treści, nie może być modyfikowany przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Dokumenty wymagane do złożenia wraz z Formularzem ofertowym:

  - szczegółowe zestawienie elementów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;

  - Wykaz robót (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5); do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. wydane przez inwestorów referencje potwierdzające prawidłowość wykonania prac, protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec prac wykonanych przez Wykonawcę;

  - Wykaz osób – zgodnie z Załącznikiem nr 6;

  - Dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową;

  - Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub inny równoważny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem opłacenia składki;

  - Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo.

# Termin ważności oferty

- Termin związania ofertą nie może być nie krótszy niż 60 dni licząc od dnia zakończenia składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

# Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

- Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w terminie 31 dni od dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego tj. do dnia 31.03.2025 r. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami poprzez Bazę Konkurencyjności.

- Wykonawca może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania zadając pytanie za pomocą dostępnej opcji w BK2021.

- Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

  - Marek Jankiewicz, e-mail: zapytania@siatmar-sk.pl

# Informacje dot. RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „RODO”), Zamawiający informuje, że:

  - administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. SIATMAR Marek Jankiewicz Spółka komandytowa

  - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem,

  - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych;

  - dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie;

  - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

  - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Wykonawca posiada:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,

  - Wykonawcy nie przysługuje:

    - w związku z art. 17 ust 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

    - prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

# Wykaz załączników do Zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres inwestycji

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Szczegółowe zestawienie elementów

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

- Załącznik nr 5 – Wykaz robót;

- Załącznik nr 6 – Wykaz osób;

- Załącznik nr 7 – Wzór umowy

- Załącznik nr 8 – Zobowiązanie o zachowaniu poufności