Ogłoszenie o zamówieniu

usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „gruntowna termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, usytuowanych w Żarowie przy ul. Mieszka I nr 10-14 oraz przy ul. Mieszka I nr 2-8- w Strzegomiu przy ul. Jana Kochanowskiego nr 3-7- w Świebodzicach przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 2-8A, ul. Henryka Probusa nr 1-5, ul Henryka Probusa nr 7-9 oraz ul. Dąbrówki nr 16-22”.

FEDS.09.05-IP.01-0259/23

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „gruntowna termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, usytuowanych w Żarowie przy ul. Mieszka I nr 10-14 oraz przy ul. Mieszka I nr 2-8- w Strzegomiu przy ul. Jana Kochanowskiego nr 3-7- w Świebodzicach przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 2-8A, ul. Henryka Probusa nr 1-5, ul Henryka Probusa nr 7-9 oraz ul. Dąbrówki nr 16-22, zgodnie z kosztorysami ofertowymi w zakresie zadania, dla którego Wykonawca uzyskał zamówienie w ramach projektu: FEDS.09.05-IP.01-0259/23 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych, ponieważ Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do jej stosowania.

Zakres prac Wykonawców robót obejmuje:

- część 1: gruntowna termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, usytuowanych w Żarowie przy ul. Mieszka I nr 10-14 oraz przy ul. Mieszka I nr 2-8- w Strzegomiu przy ul. Jana Kochanowskiego nr 3-7.

Roboty należy wykonać zgodnie z audytem energetycznym oraz przedmiarami robót (dla każdego budynku osobno). Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały budowlane zgodnie z zaplanowanymi w audycie energetycznym, chyba że po zmianie uzgodnionej z Inwestorem, współczynniki przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej W/(m2∙K), stan po termomodernizacji, będzie miał wartość korzystniejszą lub nie zmienioną od zaplanowanej w audycie.

Modernizacja obejmuje:

- ul. Mieszka I 10-14 w Żarowie- przegrody ZWO Ściana zewnętrzna osłonowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 1 289,8m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 121,9m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS1 ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 333,8 m 2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 10cm.- przegrody dach wentylowany SD, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 660,0m2; Ocieplenie stropu poprzez wdmuchniecie granulatu ekofiber o współczynniku: λ= 0,038 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 25cm.

- ul. Mieszka I 2-8 w Żarowie- przegrody ZWO Ściana zewnętrzna osłonowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 1 799,7m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm. - przegrody ZWS ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 213,8m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS1 ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 414,7 m 2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody dach wentylowany SD, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 837,0m2; Ocieplenie stropu poprzez wdmuchniecie granulatu ekofiber o współczynniku: λ= 0,038 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 25cm.

- ul. Kochanowskiego 3-7 w Strzegomiu- przegrody ZWO Ściana zewnętrzna osłonowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 1 116,8m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 524,8m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody dach wentylowany SD, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 507,0m2; Ocieplenie stropu poprzez wdmuchniecie granulatu ekofiber o współczynniku: λ= 0,038 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 25cm.

Zamawiający wymaga wmontowania kompletnego systemu ocieplania ścian zewnętrznych jednego producenta, wybranego przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych – materiałów pochodzących z różnych systemów (dostawców). Zamawiający, na etapie odbiorów (częściowych i końcowego), żąda przedstawienia przez Wykonawcę deklaracji zgodności wydanych przez systemodawcę. Deklaracja zgodności dostawcy stanowi załącznik do odbioru. Wzór protokołu odbioru, wraz z oświadczeniami, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje Elementy ułatwiające swobodną orientację- przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami: pole do manewru 4,5m2,- pasy ostrzegawcze 150x60cm, 2 szt.;- tablica tyflograficzna i tablica informacyjna. Powyższy zakres dotyczy każdego budynku objętego projektem oraz każdej bramy wejściowej do tych budynków.

Inwestor przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia.

- część 2: gruntowna termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, usytuowanych w Świebodzicach przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 2-8A, ul. Henryka Probusa nr 1-5, ul Henryka Probusa nr 7-9 oraz ul. Dąbrówki nr 16-22.

Roboty należy wykonać zgodnie z audytem energetycznym oraz przedmiarami robót (dla każdego budynku osobno). Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały budowlane zgodnie z zaplanowanymi w audycie energetycznym, chyba że po zmianie uzgodnionej z Inwestorem, współczynniki przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej W/(m2∙K), stan po termomodernizacji, będzie miał wartość korzystniejszą lub nie zmienioną od zaplanowanej w audycie.

Modernizacja obejmuje:

- ul. K.Wielkiego 2-8 w Świebodzicach- przegrody ZWO Ściana zewnętrzna osłonowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 2 290,1m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 524,6m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody dach wentylowany SD, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 684,0m2; Ocieplenie stropu poprzez wdmuchniecie granulatu ekofiber o współczynniku: λ= 0,038 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 25cm.

- ul. Probusa 1-5 w Świebodzicach- przegrody ZWO Ściana zewnętrzna osłonowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 1 491,4m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 396,4m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody dach wentylowany SD, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 422,0m2; Ocieplenie stropu poprzez wdmuchniecie granulatu ekofiber o współczynniku: λ= 0,038 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 25cm.

- ul. Probusa 7-9 w Świebodzicach- przegrody ZWO Ściana zewnętrzna osłonowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 965,5m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 347,1m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody dach wentylowany SD, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 267,0m2; Ocieplenie stropu poprzez wdmuchniecie granulatu ekofiber o współczynniku: λ= 0,038 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 25cm.

- ul. Dąbrówki 16-22 w Świebodzicach- przegrody ZWO Ściana zewnętrzna osłonowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 1 913,1m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody ZWS ściana zewnętrzna szczytowa, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 412,1m2; Ocieplenie ściany styropianem o współczynniku przewodności cieplnej: λ= 0,035 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 20cm.- przegrody dach wentylowany SD, powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia: 554,0m2; Ocieplenie stropu poprzez wdmuchniecie granulatu ekofiber o współczynniku: λ= 0,038 [W/(m∙K)]; Grubość warstwy izolacji termicznej: 25cm.

Zamawiający wymaga wmontowania kompletnego systemu ocieplania ścian zewnętrznych jednego producenta, wybranego przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych – materiałów pochodzących z różnych systemów (dostawców). Zamawiający, na etapie odbiorów (częściowych i końcowego), żąda przedstawienia przez Wykonawcę deklaracji zgodności wydanych przez systemodawcę. Deklaracja zgodności dostawcy stanowi załącznik do odbioru. Wzór protokołu odbioru, wraz z oświadczeniami, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje Elementy ułatwiające swobodną orientację- przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami: pole do manewru 4,5m2,- pasy ostrzegawcze 150x60cm, 2 szt.;- tablica tyflograficzna i tablica informacyjna. Powyższy zakres dotyczy każdego budynku objętego projektem oraz każdej bramy wejściowej do tych budynków.

Inwestor przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia.

Kody CPV

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

- Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu.

Typ: Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba: posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia w formularzu oferty. Następnie na podstawie dokumentów: uprawnienia, wpis do izby złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający wskazuje, że wymagać będzie, aby osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób (formularz oferty) na spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, brały fizyczny udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia przez okres realizacji umowy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za nadzór.

Typ: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń. Opis: Wymaga się złożenie oferty na formularzu wskazanym przez Zamawiającego.

Typ: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis: Wymaga się od wykonawcy przedstawienia polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100). Wykonawca przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, w dniu podpisania umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Typ: Dodatkowe warunki udziału. Opis: Brak podstaw do wykluczenia - powiązania osobowo – kapitałowe z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku Zamawiającego, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Dodatkowo, czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Powiązania osobowe lub kapitałowe z wykonawcami wpływające na bezstronność postępowania, polegają na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

b) Kryteria oceny ofert.

Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

- cena

Wagi punktowe lub procentowe do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

-kryterium ceny będzie oceniane zgodnie z formułą:

cena najtańszej ze złożonych ofert

Ilość punktów = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100%

cena badanej oferty

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Oferta o najwyższej liczbie punktów łącznie, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt jest rażąco niskie, bądź też budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie (do 7 dni kalendarzowych). Rażąco niska cena, to cena, która odbiega o ponad 30% od wartości obliczonej jako średnia arytmetyczna cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. Wyjaśnienia przedstawione przez wykonawcę powinny zawierać dowody dotyczące wyliczenia ceny. Po otrzymaniu wyjaśnień, Zamawiający dokonuje - w konsultacji z wykonawcą - ich oceny. Ofertę można odrzucić wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione dowody nie uzasadniają ceny w niej podanej.

- Termin składania ofert.

Minimalny termin na złożenie ofert wynosi: 7 dni – w przypadku robót budowlanych. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Termin realizacji umowy.

Maksymalny termin na realizację robót budowlanych: 2025-10-31.

- Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Określenie warunków istotnych zmian umowy.

Zasadą jest brak możliwości dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.

Na ofertę składają się:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

- Komunikacja poprzez Bazę Konkurencyjności.

Komunikacja przez Bazę jest obowiązkowa. To znaczy, że zarówno składanie ofert, jak i zadawanie pytań (i udzielanie odpowiedzi) powinno mieć miejsce właśnie przez BK2021 – przez zakładki „Oferty” oraz „Pytania”.

Potencjalni wykonawcy mają prawo zadawać pytania dotyczące zapytania ofertowego, Zamawiający ma obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi. Aby spełnić zasadę równego traktowania wykonawców Zamawiający musi upublicznić te pytania wraz z odpowiedziami – tak by wszyscy zainteresowani mieli równy dostęp do informacji.

- Składanie ofert.

Do złożenia oferty przez Bazę konieczne jest założenie konta.

- Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,

- jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i lub Budżetu Państwa, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

- kiedy cena najlepszej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na zamówienie

- oraz w innych przypadkach określonych w przepisach.