Szczyrzyc, 19.03.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania pn.: „Roboty budowlane i restauracyjne – polegające na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym klasztoru i kościoła oraz naprawie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w klasztorze i kościele wraz z wykonaniem warstwy malarskiej przy zespole klasztornym w Szczyrzycu”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w załączniku nr 16.1 do Podręcznika Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027 „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla Polskich Beneficjentów”.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający realizuje projekt pn. „Ciricium i Słowacki Watykan. Ochrona i rewitalizacja zabytków sakralnych i miejsc wokół nich”, Umowa o dofinansowanie nr PLSK.03.01-IP.01-0015/23-00 w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

# Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest:

Opactwo OO. Cystersów, 34-623 Szczyrzyc 1

tel. 505970216, e-mail: szymon.cysters@wp.pl

Godziny pracy: 10:00-12:00 i 14:00-17:00

Strona internetowa prowadzonego postepowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: O. Szymon Mateusz Warciak, Opat

adres e-mail szymon.cysters@wp.pl

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i fundamentowych budynku klasztoru i kościoła oraz muru ogrodzenia klasztornego zespołu zabudowy klasztornej OO. Cystersów w Szczyrzycu, niezbędnych do osiągnięcia celów projektu pn. „Ciricium i Słowacki Watykan. Ochrona i rewitalizacja zabytków sakralnych i miejsc wokół nich”. W ramach zamówienia należy wykonać roboty ziemne, osuszanie murów, izolacje przeciwwilgociową pionową i poziomą, prace naprawcze przy instalacji odgromowej oraz instalację odprowadzającej wody opadowe, odtworzenia nawierzchni, likwidację skutków zawilgocenia i naprawy tynków.

Zakres robót planowanych obejmuje:

- Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej części ścian piwniczych i fundamentowych budynku z robotami ziemnymi przy wykonaniu izolacji pionowych oraz części muru ogrodzeniowego;

- Naprawę zniszczonych, zawilgoconych i zasolonych partii tynków do wysokości 1 m powyżej zakresu zniszczeń wraz ze scaleniem kolorystycznym elewacji zewnętrznych, muru ogrodzenia oraz pomieszczeń piwnic i parteru w budynku klasztoru. Przewiduje się również wykonanie prac naprawczych istniejących systemów odprowadzenia wód opadowych z dachów oraz części terenów utwardzonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, obejmujących wymianę uszkodzonych, nieszczelnych, skorodowanych elementów orynnowania budynków, a także szczegółowy przegląd i monitoring, czyszczenie oraz udrożnienie zakrytych pod terenem części instalacji ze studzienkami rewizyjnymi z wymianą elementów uszkodzonych i nieszczelnych. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnych obiektach sakralnych,  obowiązkiem Wykonawcy jest więc zaplanowanie i prowadzenie prac, by możliwe było sprawowanie wewnątrz kościoła kultu w niedziele i święta oraz organizacja wydarzeń kulturalnych i sakralnych. Wykaz świąt oraz wydarzeń kulturalnych, Zamawiający udostępni zainteresowanym Wykonawcom oraz wybranemu Wykonawcy, celem opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z kompletem dokumentacji wykonania robót budowlanych oraz wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Zawarte w dokumentacji zakresy i ilości robót poszczególnych branż służą tylko jako pomoc w określaniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w remontu. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.

- Wykonawca jest zobowiązany podczas prac budowlanych stosować wszystkie obowiązujące akty prawne i Polskie Normy. Niewyszczególnienie ich przez Zamawiającego w przedmiotowym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania. Zamawiający wymaga realizacji prac projektowych i budowlanych zgodnie z wiedzą techniczną. Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji zamówienia normom, ocenom technicznym.

- Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku nr 3 do zapytania.

- Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

- Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.

- Ewentualne użycie w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub równoważnej techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić:

    - opis proponowanych produktów lub techniki wykonania robót;

    - dokumenty potwierdzające parametry techniczne;

    - analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że proponowane rozwiązania są w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania.

- Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz etapową realizację inwestycji, ściśle uwarunkowaną przenikaniem elementów tworzących budowlano – konserwatorską strukturę obiektu o dużej wartości historycznej i zabytkowej, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej zabudowań OO. Cystersów w Szczyrzycu.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona 27 marca 2025 r. od godz. 10:00. Podmioty zainteresowane przedmiotowym zamówieniem, zobowiązane są do stawienia się w ww. terminie (o godz. 10:00) przed wejściem głównym do Opactwa.

Z wizji lokalnej zostanie sporządzony pisemny protokół, który zobowiązani będą podpisać osoby uczestniczące w wizji. Uczestnik wizji otrzyma kopię protokołu, celem potwierdzenia odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Nieodbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę, wiąże się z tym skutkiem, że oferta złożona przez Wykonawcę, który osobiście lub przez swego upoważnionego przedstawiciela nie wziął udziału w wizji, zostanie odrzucona z postępowania.

Kody zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45312310-3 - Instalacja odgromowa

45442121-1 - Malowanie budowli

45442100-8 - Roboty malarskie

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71351914-3 - Usługi archeologiczne

# Termin wykonania zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w całości (zakres rzeczowy i finansowy) do  13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Terminem zakończenia robót, o którym mowa wyżej jest dzień podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy przy założeniu, że Zamawiający przewiduje 4 etapy płatności.

- Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy.

- Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron umowy poprzez podpisanie harmonogramu przez obie strony.

# Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 	ofert częściowych.

# W sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia

Nie dotyczy

# Informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

  - Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób  zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania są związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego oraz umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, polegających na wykonaniu robót izolacyjnych i/lub remontowych i/lub termomodernizacyjnych obiektów wpisanych do rejestru ewidencji zabytków. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców w celu spełnienia warunku. - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. - co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania art. 37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. - dysponowania osobą, która zapewni przeprowadzenie badań archeologicznych w trybie stałego nadzoru archeologicznego na obszarze i w trakcie prowadzenia robót ziemnych (spełniającą wymogi określone w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Osoby te zgodnie z art. 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37 a (..) i 37 e, mogą mieć uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium RP na podstawie odrębnych przepisów. UWAGA: Osoby wskazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi osobami, które będą kierowały budową w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia na osoby o uprawnieniach równoważnych lub przyznanych w szerszym zakresie, z uwzględnieniem warunków udziału w postępowaniu.

  - Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa stosowne oświadczenie, treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 1 do zapytania,  przedkłada uzupełnione załączniki nr 4 i 5 do zapytania oraz dołącza dokumenty poświadczające należyte wykonanie robót przedstawionych w załączniku nr 4.

  - Zamawiający może na każdym etapie postępowania żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów w celu oceny spełniania warunków, a także weryfikować oświadczenia i dokumenty u innych podmiotów.

# Wykluczenia

            - W celu uniknięcia konfliktu interesów  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału oferenci/wykonawcy, którzy są  powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zostają oni wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznaje się za odrzucone.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa stosowne oświadczenie wraz z ofertą, treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 7 do zapytania.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Zostają oni wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznaje się za odrzucone.

Wykonawca składa stosowne oświadczenie wraz z ofertą, treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 8 do zapytania.

# Sposób obliczenia ceny oferty.

- W Formularzu ofertowym należy podać cenę oferty brutto, która musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Cena musi też uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, ryczałtową, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Podstawę do obliczenia ceny oferty stanowi dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do zapytania oraz projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania

- Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

# Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

    - Wykonawcy muszą wspólnie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lecz nie dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców w celu wykazania spełnienia warunku.

    - Wykonawcy solidarnie odpowiadają wobec Zamawiającego.

    - Jeśli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie robót budowlanych umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

    - Oświadczenie o braku powiązań składane jest osobno przez każdego z Wykonawców.

    - Oświadczenie w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

# Opis sposobu przygotowania oferty

      - Wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzony zgodnie z wzorem wykazu wykonanych robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania,

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w wykazie wykonanych robót budowlanych,

- wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzony zgodnie z wzorem wykazu osób stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania,

- oświadczenie w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w zakresie braku powiązań osobowych lub kapitałowych, sporządzone zgodnie z wzorem wykazu zamówień stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania (w przypadku konsorcjum każdy członek konsorcjum składa stosowne oświadczenie);

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., sporządzone zgodnie z wzorem wykazu zamówień stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania (w przypadku konsorcjum każdy członek konsorcjum składa stosowne oświadczenie).

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta i wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

  - W przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo – przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

# Kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru oferty

C - Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty): 80%

K - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20%

- Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:

P = C + K

gdzie:

P - Łączna liczba punktów

C - Liczba punktów w kryterium „Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty)”

K - Liczba punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”

- Sposób oceny oferty w kryterium „Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty)”:

C = (najniższa cena spośród badanych ofert): (cena oferty badanej) * 80 pkt

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

- Sposób oceny oferty w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”:

Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 1 do SWZ.

Ofertom zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

- pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez osobę spełniającą wymagania art. 37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy co najmniej 2 robotach polegających na wykonaniu robót izolacyjnych i/lub remontowych i/lub termomodernizacyjnych obiektów wpisanych do rejestru ewidencji zabytków - oferta otrzyma 20 pkt (K = 20 pkt)

- pełnienie funkcji kierownika robót opisanej powyżej oferta otrzyma 0 pkt (K = 0 pkt) przy 0 lub 1 robocie

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w zakresie wskazanego kryterium (największą liczbę punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

# Termin składania ofert

- Oferty należy składać do dnia 11.04.2025 r. do godziny 12.00 za pośrednictwem pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, złożenie oferty w inny niż powyższy sposób nie jest dopuszczalne. Oferty złożone w inny sposób niż przez BK2021, nie wezmą udziału w postępowaniu i nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

- Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty (dodanie załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego „Plik został wczytany” po każdej prawidłowo wykonanej operacji (zamieszczenie załącznika).

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zagadnienia dotyczące zmiany i wycofania oferty opisane są na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „pomoc”.

# Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2025 r. o godz. 14.00.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

# Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

# Informację na temat zakazu konfliktu interesów

Zamawiający informuje, iż Zamówienie nie zostanie udzielone Wykonawcy, jeżeli dojdzie do konfliktu interesów w rozumieniu zasad określonych w załączniku nr 16.1 do Podręcznika.

# Umowa w sprawie zamówienia

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78’Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania.

# Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

Istotne warunki zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania oraz w pkt 1.5.4 Załącznika nr 16.1 do Podręcznika.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu uprawnienia budowlane osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Przed zawarciem umowy strony uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, po zakończeniu danego etapu robót. Etapy zostaną ustalone z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,                                     z zastrzeżeniem, iż ostatni etap stanowić będzie nie mniej niż 30% wartości oferty.

- W dniu przekazania terenu robót Wykonawca przedłoży oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się zadania kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia lub dokona wpisu do dziennika budowy.

- Nie później niż do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną                  nie mniejszą niż równowartość kwoty brutto kontraktu (określoną w §14.1 Umowy)                                 i ubezpieczenie od ryzyka  budowlanego minimum 4 000 000 zł, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia.

- Uchylanie się od obowiązków, o których mowa powyżej Zamawiający będzie traktował jak odmowę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

# Ochrona danych osobowych

      - Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy jest Zamawiający.

      - Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).

      - Dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.

      - Dane osobowe w związku z wyborem Wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy z Wykonawcą nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.

      - Dane osobowe zawarte w ofercie oraz innych załączonych do oferty dokumentach będą przechowywane przez okres związania Zamawiającego obowiązkami, wynikającymi z umowy o dofinansowanie, zawartej z Ministerstwem  Funduszy i Polityki Regionalnej.

      - Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z wyborem Wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

      - Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

      - Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

      - W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, Zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.

      - Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

      - Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty oraz podpisanie umowy. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

# Informacje porządkowe

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Wszelkie informacje dostępne są w zakładce: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

- Korzystanie z Bazy Konkurencyjności jest bezpłatne.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, z zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania do Systemu

- W Bazie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Zapytania oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

- Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo do zadawania Wykonawcom pytań lub żądania od Wykonawców udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnień lub złożenia dokumentów, w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

- W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Podpis musi być czytelny lub z pieczątką zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. Oferta może być także podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta wykonawcy może zostać odrzucona w następujących przypadkach:

  - Wystąpienie konfliktu interesów o którym mowa w Podręczniku,

  - Stwierdzenie rażąco niskiej ceny,

  - Stwierdzenie nie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - Stwierdzenie niezgodności treści oferty z treścią zapytania,

  - Złożenie oferty w sposób niezgodny z treścią zapytania.

# Załączniki

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo

Załącznik nr 3: Projekt umowy

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5: Wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6: Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 7: Oświadczenie w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w zakresie braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 8: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

# Załącznik nr 1: Formularz oferta

Opactwo OO. Cystersów,

34-623 Szczyrzyc 1

OFERTA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pełna nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dokładny adres Wykonawcy

REGON: ………………..……………………….………             NIP:………………………………………………….……

tel. …………………………………………………………	e-mail: …………………………………………………..

Nawiązując do zapytania ofertowego: „Roboty budowlane i restauracyjne – polegające na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym klasztoru i kościoła oraz naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych w klasztorze i kościele wraz z wykonaniem warstwy malarskiej przy zespole klasztornym w Szczyrzycu”, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

Netto: ………………………………………………………………………… VAT: ……………………………………………………………….

Brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

Oświadczamy, że dysponujemy następującymi osobami, które wykazujemy do oceny ofert:

|  | Imię i nazwisko | Doświadczenie kierownika wraz z informacją na temat zamówienia - nazwa, zakres zamówienia, podmiot na rzecz którego usługę realizowano) |
| --- | --- | --- |
| Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej spełniający wymagania art. 37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pełnił funkcję kierownika przy co najmniej 2 robotach polegających na wykonaniu robót izolacyjnych i/lub remontowych i/lub termomodernizacyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków |  | Nazwa zamówienia 1: Zakres zamówienia 1: Podmiot 1: Nazwa zamówienia 2: Zakres zamówienia 2: Podmiot 2: |

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i je akceptujemy;

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty;

- oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert;

- cena oferty uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia;

- akceptujemy projekt umowy załączony do Zapytania i zobowiązujemy się do zawarcia umowy z tak określonymi warunkami w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy osobę/ osoby:

............................................................. tel. ............................................ email: …………………………

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

………………..………..……………………………………………							(Podpis osoby upoważnionej)

# Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby ustanawiającej pełnomocnika),

działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa, adres Wykonawcy)

udzielam niniejszym Pani/ Panu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko pełnomocnika)

pełnomocnictwa do reprezentowania i składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, w tym do zawarcia umowy, w postępowaniu pn. „Roboty budowlane i restauracyjne – polegające na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym klasztoru i kościoła oraz naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych w klasztorze i kościele wraz z wykonaniem warstwy malarskiej przy zespole klasztornym w Szczyrzycu” przeprowadzanym przez Opactwo OO. Cystersów, 34-623 Szczyrzyc 1.

………………..………..……………………………………………							(Podpis osoby upoważnionej)

# Załącznik nr 3: Projekt umowy

Umowa nr …………………………..

(projekt)

zawarta w Krakowie w dniu …………...…………………… pomiędzy:

Opactwo OO. Cystersów, 34-623 Szczyrzyc 1, 7371819896. REGON: 040059427, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w załączniku nr 16.1 „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla Polskich Beneficjentów, w ramach PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2021-2027, strony zawierają umowę o treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać „Roboty budowlane i restauracyjne – polegające na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym klasztoru i kościoła oraz naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych w klasztorze i kościele wraz z wykonaniem warstwy malarskiej przy zespole klasztornym w Szczyrzycu”. Roboty winny być prowadzone zgodnie z pozwoleniem nr 276/2023 z dnia 28.09.2023  r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Pozwolenie niniejsze zawarte jest w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i fundamentowych budynku klasztoru i kościoła oraz muru ogrodzenia klasztornego zespołu zabudowy klasztornej OO. Cystersów w Szczyrzycu, niezbędnych do osiągnięcia celów projektu pn. „Ciricium i Słowacki Watykan. Ochrona i rewitalizacja zabytków sakralnych i miejsc wokół nich”. W ramach zamówienia należy wykonać roboty ziemne, osuszanie murów, izolacje przeciwwilgociową pionową i poziomą, prace naprawcze przy instalacji odgromowej oraz instalację odprowadzającej wody opadowe, odtworzenia nawierzchni, likwidację skutków zawilgocenia i naprawy tynków.

- Zakres robót planowanych obejmuje:

- Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej części ścian piwniczych i fundamentowych budynku z robotami ziemnymi przy wykonaniu izolacji pionowych oraz części muru ogrodzeniowego:

- Naprawę zniszczonych, zawilgoconych i zasolonych partii tynków do wysokości 1 m powyżej zakresu zniszczeń wraz ze scaleniem kolorystycznym elewacji zewnętrznych, muru ogrodzenia oraz pomieszczeń piwnic i parteru w budynku klasztoru. Przewiduje się również wykonanie prac naprawczych istniejących systemów odprowadzenia wód opadowych z dachów oraz części terenów utwardzonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, obejmujących wymianę uszkodzonych, nieszczelnych, skorodowanych elementów orynnowania budynków, a także szczegółowy przegląd i monitoring, czyszczenie oraz udrożnienie zakrytych pod terenem części instalacji ze studzienkami rewizyjnymi z wymianą elementów uszkodzonych i nieszczelnych. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnych obiektach sakralnych,  obowiązkiem Wykonawcy jest więc zaplanowanie i prowadzenie prac, by możliwe było sprawowanie wewnątrz kościoła kultu w niedziele i święta oraz organizacja wydarzeń kulturalnych i sakralnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do projektu umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonania robót budowlanych oraz wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

§2

- Warunki wykonywania zamówienia: wszystkie roboty muszą być zrealizowane zgodnie z niniejszą umową, z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, pozwoleniem na budowę, wytycznymi z zapytania ofertowego, a także z załącznikami.

- Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia:

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględni:

- wytyczenie geodezyjne robót (wody opadowe),

- wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia;

- koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (prąd, woda itp.)

- gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie.

- warunki wykonania zamówienia, zobowiązania wykonawcy: wymagania dotyczące robót – wszystkie roboty muszą  być zrealizowane zgodnie z niniejszą umową, z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, Pozwoleniem na budowę, wytycznymi z zapytania ofertowego a także załącznikami.

- Materiały sypkie, gruz betonowy, gruz ceglany, materiały z rozbiórki oraz inne materiały zakwalifikowane do utylizacji przez w/w komisję Wykonawca wywiezie z terenu budowy i podda utylizacji na własny koszt.

§3

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w całości (zakres rzeczowy i finansowy) do  13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Terminem zakończenia robót, o którym mowa wyżej jest dzień podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy

- Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy.

- Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron umowy poprzez podpisanie harmonogramu przez obie strony.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż równowartość kwoty brutto niniejszego kontraktu (określoną w §14.1)  i ubezpieczenie od ryzyka  budowlanego minimum 4 000 000 zł, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,                          nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.

- Z chwilą udostępnienia Wykonawcy terenu, wybranych pomieszczeń, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich,

- szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zamówienia.

§5

Wykonawca jest zobowiązany:

- do natychmiastowego informowania Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru o konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych.

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego, do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§6

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas prowadzonych prac, oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał pomieszczenia oraz teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał wszelkie materiały pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne materiały prowizoryczne.

- Dla celów realizacji umowy Wykonawca na własny koszt wykona zaplecze techniczne budowy.

- W związku z tym, że prowadzone są prace remontowo-konserwatorskie na terenie zespołu klasztornego – będzie konieczne aby Wykonawca uzgodnił formę współpracy na terenie, który zostanie przekazany innemu Wykonawcy oraz szczegółowo uzgodnił formę i sposób opracowania tynku oraz izolację murów aby uzyskać ciągłość i jednorodność.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz pomieszczenia i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§7

- W przypadku konieczności zastosowania w trakcie realizacji zamówienia produktów równoważnych lub równoważnej techniki wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej/ oferty, Wykonawca składa do Zamawiającego wniosek o wyrażenie zgody na zmianę.

- Do wniosku Wykonawca dołącza:

- opis proponowanych produktów lub techniki wykonania robót;

- dokumenty potwierdzające parametry techniczne;

- analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że proponowane rozwiązania są w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania/ ofercie;

- zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac.

- Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji lub ofercie.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów zajmie stanowisko w sprawie zaproponowanych rozwiązań.

§8

- Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i aktualne badania lekarskie.

- Pracownicy Wykonawcy winni pracować na terenie prac w ubraniach roboczych.

§9

- Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie …………………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………… wydane przez …………………….. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ……….…………. wydane przez …………………….. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca ustanawia archeologa w osobie: …………………………………………………………………………...

- Inspektor nadzoru MUSI mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do robót oraz wszystkich miejsc, gdzie roboty są przygotowywane lub skąd są pobierane materiały.

§10

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub brak działań podwykonawcy jak za własne.

§11

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłaszał pisemnie Zamawiającemu do sprawdzenia/odbioru wykonane roboty wynikające z harmonogramu a także zanikające lub ulegające zakryciu wraz z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

- Żaden odcinek robót, bez zgody inspektora nadzoru, nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym.

- Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie. Odbiorów częściowych dokonuje inspektor nadzoru i przedstawiciel zamawiającego.

§12

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnym powiadomieniem o zakończeniu umowy.

- Do zgłoszenia Wykonawca dołączy oświadczenie, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z niniejszą umową, z dostarczoną dokumentacją projektową, z uwzględnieniem wskazówek, pisemnych uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie realizacji prac.

- Za dzień zgłoszenia zakończenia robót umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 i od tego dnia, w terminie 10 dni roboczych Zamawiający przystąpi do odbioru.

- Wykonawca przedłoży do odbioru (w pierwszym dniu odbioru) kompletne dokumenty w języku polskim (jeżeli dotyczy):

- atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, deklaracja właściwości,

- dokumentację powykonawczą w 2-ch egzemplarzach – jeśli były jakieś zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej,

- inwentaryzacja powykonawcza (zatwierdzoną w ośrodku geodezyjnym),

- dokumenty dotyczące utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym np. karta przekazania odpadów do utylizacji odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie), itp.

- raport z przeprowadzonych prac/badań konserwatorskich, archeologicznych i architektonicznych,

- oraz inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym,

- uzupełniony dziennik budowy,

- rozliczenie finansowe i rzeczowe robót,

- do wglądu faktury do zastosowanych materiałów, do których przedstawił deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

- W przypadku gdy Wykonawca nie złoży kompletnych dokumentów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawcy z tego tytułu mogą zostaną naliczone stosowne kary umowne.

- Termin zakończenia odbioru nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§13

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

- Zamawiający może podjąć decyzję o odebraniu przedmiotu umowy z równoczesnym obniżeniem wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone możliwe do usunięcia wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia tych wad;

- Zamawiający może podjąć decyzję o odebraniu przedmiotu umowy z równoczesnym wyznaczeniem terminu na usunięcie wad w przedmiocie odbioru, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Decyzja taka może być podjęta jedynie w przypadku nieistotnych wad nie uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§14

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………….. zł netto,  VAT ……………………………….. zł,……………………………….. zł brutto  (wartość całkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

- Wynagrodzenie określone niniejszą umową jest niezmienne do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §22 i §23.

- Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Finansowanie robót nastąpi fakturami częściowymi robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym oraz fakturą końcową.

- Podstawę wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego po wykonaniu robót zgodnie z ustalonym harmonogramem, zaś faktury końcowej stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego, po zakończeniu realizacji zamówienia podpisany przez komisję odbiorową oraz przekazanie dokumentów o których mowa w §12 ust. 4.

- Płatność faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy o nr …………………. wskazane na fakturze.

- Płatnikiem faktur będzie: Opactwo OO. Cystersów, 34-623 Szczyrzyc 1.

- Ustala się termin płatności prawidłowo wystawionej faktury do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do: Opactwo OO. Cystersów, 34-623 Szczyrzyc 1.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez potwierdzenia jej odbioru (bez podpisu ze strony Zamawiającego).

§15

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Warunkiem realizacji faktury końcowej jest przekazanie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku braku przedstawienia przedmiotowych dowodów, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z §19 ust. 1 pkt 4.

- Przez datę wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, strony rozumieją najwcześniejszą chwilę, w której będzie on uprawniony do żądania zapłaty, niezależnie od terminu płatności wskazanego w fakturze, wyznaczającego jedynie końcowy moment, do którego dłużnik nie popada względem niego w opóźnienie lub zwłokę.

- Dowodami są w szczególności oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy co do zaspokojenia wszelkich roszczeń finansowych z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający może żądać dodatkowo kopii właściwych faktur, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz przelewów dokumentujących zapłatę.

§16

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§17

            - Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji po upływie 60cio miesięcznego terminu, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.

            - Okres rękojmi/ gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

            - W sytuacji stwierdzenia wystąpienia wady Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu wady, a Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do usunięcia wady. Jeżeli względy techniczne lub logistyczne uniemożliwią usunięcie wady w tym terminie, Wykonawca usunie wady w terminie uzgodnionym przez strony.

            - Gwarancji nie podlegają zniszczenia wynikające z naturalnych procesów starzenia się obiektu, spowodowane działaniem osób trzecich lub powstałe wskutek działania siły wyższej.

§18

Zamawiający wyznacza ostateczny przegląd przedmiotu umowy przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi ustalonego w umowie. Podczas przeglądu zostanie określony termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

§19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia zakończenia robót określonego w §3 ust. 1 za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w §17 ust. 5;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/ gwarancji – w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za przekroczenie terminu, o którym mowa w §18 w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od chwili upływu terminu na usunięcie usterek. Kara będzie naliczana do czasu usunięcia usterki, jednak nie więcej niż 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy;

- (jeżeli dotyczy) w przypadku braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość kary umownej określonej powyżej, Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu różnicę wynikającą z porównania wartości szkody i kary umownej;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na każdą ze stron odrębnie nie może przekroczyć 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do pełnej wartości poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z gwarancji, w szczególności w zakresie napraw lub przeglądów, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych usług innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Kary nie będą naliczane Wykonawcy, jeżeli za okoliczności mogące być podstawą do ich naliczenia odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§20

Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.

§21

- Oprócz sytuacji określonych przepisami kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, także w części niewykonanej w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru

- w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z okoliczności wskazanych wyżej poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych, usunie z budowy oraz zaplecza materiały przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§22

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 16.1 do Podręcznika oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym rozdziale.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, terminu realizacji, sposobu realizacji zamówienia w sytuacjach:

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia siły wyższej, niepozwalającej na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w umowie;

- zmiany terminu – o czas odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wystąpienia pandemii, a także wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych;

- konieczności zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub zmiana w dokumentacji jest podyktowana względami technicznymi, organizacyjnymi, estetycznymi, finansowymi;

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieujętych w zamówieniu podstawowym, jeśli ich wykonanie przez dotychczasowego wykonawcę będzie korzystne dla Zamawiającego,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności wprowadzenia zmian do umowy, wynikających ze zmian natury technicznej oraz przerw w realizacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na realizację zamówienia;

- w przypadku wystąpienia nowych faktów i okoliczności mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;

- w przypadku pojawienia się konieczności przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich nieujętych w dokumentacji projektowej,

- w przypadku pojawienia się nowych wytycznych Urzędu Ochrony Zabytków,

- wystąpienia okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu, a które skutkują przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych nie więcej niż o 30 dni.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie:

- zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z finansowania Zamawiającego,

- zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia związanych z zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową,

- zmiany postanowień umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.

- Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót. Ograniczenie zakresu może dotyczyć części elementu robót lub elementu robót. Ograniczenie zakresu nie wpływa na efekt końcowy zamówienia. Zmiana zakresu będzie wprowadzona aneksem do umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Wraz ze zmianą zakresu rzeczowego robót zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy z tytułu umowy stosownie do zakresu realizowanych robót.

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

§23

- Strony, przewidują także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego – waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany cen zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym ust. jest możliwa po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Podstawą dla zastosowania zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych w wymiarze co najmniej 10 % w stosunku do ceny z dnia zawarcia umowy lub ceny z dnia złożenia oferty, jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią̨ inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

- Zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych (Wi) będzie wyliczana poprzez przemnożenia przez siebie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla kolejnych miesięcy począwszy od następnego miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie umowy lub złożenie oferty, jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni do miesiąca poprzedniego za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

Wi (n) = ((W1/100) x (W2/100) x (W3/100) x ……. x ((Wn-1)/100) x (Wn/100))

Gdzie

Wi = wskaźnik inflacji

W1, W2, W3…= wskaźniki ... z kolejnych miesięcy po podpisaniu umowy lub złożeniu oferty, jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni (miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wskaźniki publikowane są na stronie

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/

- Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik waloryzacji Ww

Ww(n) = 0,5 + 0,5 Wi(n)

- Waloryzacja może uwzględniać będzie zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie wynagrodzenia umownego. Wysokość wynagrodzenia może być podwyższana lub obniżana po złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia wskazującego na procentowy wzrost/spadek wynagrodzenia, zgodnie z ust. 3 oraz po podpisaniu przez obie Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy.

- Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 6 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do zakończenia niniejszej Umowy tj. do odebrania całości przedmiotu umowy.

- Waloryzacji nie podlegają faktury obejmujące prace dodatkowe.

- Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wartość waloryzacji na fakturze w osobnej pozycji lub objąć wartość waloryzacji odrębną fakturą. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§24

- Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy jest Zamawiający.

- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).

- Dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.

- Dane osobowe w związku z wyborem Wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy z Wykonawcą nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.

- Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym oraz innych załączonych do oferty dokumentach będą przechowywane przez okres związania Zamawiającego obowiązkami, wynikającymi z umowy o dofinansowanie, zawartej z Ministerstwem  Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z wyborem Wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

- W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, Zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.

- Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty oraz podpisanie umowy. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

§25

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają pod orzecznictwo właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy i ustawy Prawo Budowlane.

§26

Załączniki do umowy stanowiące integralną część tej umowy:

Nr 1 – dokumentacja projektowa,

Nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy.

§27

Niniejszą umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

# Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych robót budowlanych

WYKAZU WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto, polegających na wykonaniu robót izolacyjnych i/lub remontowych i/lub  termomodernizacyjnych obiektów wpisanych do rejestru ewidencji zabytków. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców w celu spełnienia warunku.

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż spełniam warunki zdolności technicznej lub zawodowej opisane przez Zamawiającego:

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót | Termin realizacji zamówienia |  | Miejsce wykonania | Wartość robót | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc i rok) | Data zakończenia (miesiąc i rok) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Do oferty należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie.

………………..………..……………………………………………							(Podpis osoby upoważnionej)

# Załącznik nr 5: Wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia

WYKAZ OSÓB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Uprawnienia (numer) | Wykształcenie | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, iż:

- co najmniej jedna osoba pełniąca funkcje kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej spełnia wymagania art. 37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz posiada aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;

- co najmniej jedna osoba, zapewni przeprowadzenie badań archeologicznych w trybie stałego nadzoru archeologicznego na obszarze i w trakcie prowadzenia robót ziemnych (spełniają wymogi określone w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Osoby te zgodnie z art. 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37 a (..) i 37 e, mogą mieć uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, jeśli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium RP na podstawie odrębnych przepisów.

………………..………..……………………………………………							(Podpis osoby upoważnionej)

# Załącznik nr 7: Oświadczenie w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w zakresie braku powiązań osobowych lub kapitałowych

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że brak jest istnienia albo braku jest wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, polegających na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………..

(miejscowość, data)

……..…………………………………………….............

(podpis osoby składającej oświadczenie)

# Załącznik nr 8: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

……………………………………………………..

(miejscowość, data)

……..…………………………………………….............

(podpis osoby składającej oświadczenie)

https://pl.plsk.eu/dokumenty-dla-wnioskodawcow, dalej: Podręcznik

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.