Cieszyn, dnia 21.03.2025 r.

# Zapytanie ofertowe nr 1/2025

na wykonanie remontu pomieszczeń o łącznej powierzchni 158,82 m² w osobnej części obiektu Domu Narodowego przy ul. Rynek 12 w Cieszynie, do której prowadzi odrębne wejście, zlokalizowane od ul. Matejki, w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie cieszyńskim” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” w partnerstwie z Miastem Cieszyn 
w ramach Działania 7.2 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie wniosku 
o dofinansowanie projektu nr WOD-FESL.07.02-IZ.01-066C/23-003.

- ZAMAWIAJĄCY

# Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310837. Adres do korespondencji: Biuro Fundacji ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn.

# TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać wyłącznie za pomocą systemu BK 2021, dostępnego na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

- Termin składania ofert wyznaczono do 7 kwietnia 2025 r. do godziny 9:00. Wiążąca jest data 
i godzina złożenia oferty w systemie BK 2021.

- Kompletna oferta powinna składać się z poniższych załączników:

      - załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

      - załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy;

      - załącznik nr 3 – klauzula informacyjna.

- Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć podpisem w postaci pisemnej a następnie tak przygotowane dokumenty należy zeskanować i przesłać przy pomocy aplikacji BK 2021 albo podpisać w sposób elektroniczny (dowolna forma podpisu) i w ten sposób podpisane przesłać przy pomocy aplikacji BK 2021.

- Osobą udzielającą informacji na temat przygotowania oferty oraz wyznaczoną do kontaktu po otwarciu ofert w BK 2021-27 jest Pani Sabina Urbaniak, tel. +48 502 778 114, e-mail: sabina.urbaniak@fundacjabycrazem.pl .

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

            - Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie niniejsze postępowanie jest w trybie zapytania ofertowego i toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 r. oraz inne aktualnie obowiązujące; w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

            - Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia 
i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

- Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie cieszyńskim” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” w partnerstwie z Miastem Cieszyn w ramach Działania 7.2 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr WOD-FESL.07.02-IZ.01-066C/23-003.

- Zakres prac:

- Remont pomieszczeń o łącznej powierzchni 158,82 m², zgodnie z poniższym zestawieniem wynikającym z dokumentacji technicznej (rzut parteru):

            - nr 1.23 – powierzchnia 44,67 m²;

            - nr 1.24 – powierzchnia 20,20 m²;

            - nr 1.25 – powierzchnia 2,16 m²;

            - nr 1.26 – powierzchnia 5,58 m²;

            - nr 1.27 – powierzchnia 4,77 m²;

            - nr 1.28 – powierzchnia 2,34 m²;

            - nr 1.29 – powierzchnia 52,26 m²;

            - nr 1.30 – powierzchnia 4,91 m²;

            - nr 1.31 – powierzchnia 1,62 m²;

            - nr 1.32 – powierzchnia 4,25 m²;

            - nr 1.33 – powierzchnia 16,06 m².

UWAGA: Remont wyżej opisanych pomieszczeń należy wykonać zgodnie z zakresem prac opisanym poniżej w punktach od pkt 2) do pkt 8).

- Wykonanie instalacji elektrycznej w 11 pomieszczeniach (wykonanie instalacji, punkty elektryczne, gniazda i włączniki).

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach (kanalizacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja zimnej/ciepłej wody, cyrkulacja, instalacja ogrzewania

i rekuperacji, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne).

- Wykonanie instalacji alarmowej i p-poż (montaż alarmu, cena obsługi systemu alarmowego, montaż stacji sterującej p-poż, czujniki, przyciski ROP).

- Wykonanie podłóg:

- zerwanie istniejących posadzek, demontaż progów;

- wykonanie izolacji, nowych wylewek, wyrównanie poziomów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością;

- odtworzenie posadzek – położenie płytek o podwyższonej twardości – usługa wraz 
z dostawą materiałów.

- Wykonanie elewacji:

- skucie wszystkich tynków wewnętrznych;

- wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej;

- położenie gładzi, odtworzenie zbitych tynków.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- poszerzenie drzwi dostosowujące do potrzeb OzN;

- wstawienie nowych drzwi – 11 szt. (drzwi bez siłowników umożliwiające otwarcie OzN);

- wymiana okien (wykonanie na indywidualne zamówienie, niestandardowe wymiary).

- Modernizacja sanitariatów i toalet uwzględniająca dostępność dla OzN (2 toalety, kuchnia):

- położenie płytek ściennych;

- zakup i montaż ceramiki łazienkowej i kuchennej dopasowanej do potrzeb OzN (toalety umożliwiające transfer dla osób poruszających się na wózku, umywalki, krany dozowniki włączniki światła, spłuczki itp. dostosowane do korzystania przez OzN, poręcze oraz wsporniki);

- oznakowanie w sposób umożliwiający identyfikację osobom słabowidzącym.

- Wykonanie podjazdu dla wózków OzN, składającego się z następującego zakresu robót:

            - wykonanie podwyższenia betonowego z pochylnią – usługa z materiałem;

            - montaż podjazdów z utwardzanej gumy;

            - wykonanie poręczy.

- Adaptacja schodów do potrzeb OzN, składającego się z następującego zakresu robót:

- wykonanie schodów betonowych;

- instalacja platformy podnośnikowej dla wózków.

Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z całością dokumentacji technicznej zawarto w załączniku nr 5.

- Rozwiązania równoważne:

- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłoby się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, 
iż wykonawca udowodni, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Operowanie przez autora dokumentacji projektowej przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia a Zamawiający dopuszcza zastosowanie  rozwiązań równoważnych.

- Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego rozwiązania/producenta/dostawcy lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym za równoważne każde rozwiązanie o wskazanych lub lepszych parametrach.

- Za rozwiązania równoważne zamawiający rozumie wszelkie produkty spełniające określone dla zamówienia cele, posiadające wszystkie opisane funkcje oraz cechy użytkowe 
i spełniające minimalne, określone w opisie przedmiotu zamówienia parametry jakościowe.

- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłoby się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, 
iż wykonawca udowodni, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7  – Roboty budowlane  
44220000-8 – Stolarka budowlana
44221200-7 – Drzwi
45232460-4 – Roboty sanitarne
45262321-7 – Wyrównywanie podłóg
45262370-5 – Roboty w zakresie pokrywania betonem
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
34514700-0 – Platformy ruchome

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – nie później niż do 30 czerwca 2025 r.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

            - Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające  wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające wykonania zamówienia.

            - Wykonawca zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca w momencie realizacji umowy będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc funkcję kierownika budowy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi oświadczenie, 
iż w momencie przystąpienia do realizacji umowy będzie dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz przed przystąpieniem do umowy przestawi kopię uprawnień budowlanych tej osoby.

            - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy powinna być na tyle stabilna, aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca posiada dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, nie mniejszej niż 500 tys. zł.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi oświadczenie 
o posiadaniu ubezpieczenia oraz przed przystąpieniem do umowy przestawi oryginał bądź kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

            - Pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe, 
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027.

Wymagania, o których mowa w pkt 1-4 oceniane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            - Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

            - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

            - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

            - Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z załącznikami nr 2 oraz nr 3.

            - Dokumenty składające się na kompletną ofertę wykonawcy:

      - załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

      - załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy;

      - załącznik nr 3 – klauzula informacyjna.

- W załączniku nr 1 należy wskazać cenę za wykonanie całości przedmiotu umowy netto oraz brutto (netto + podatek VAT).

- Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy.

- Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie podlegać ocenie.

- Oferent może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Na zapytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną wyjaśnienia nie będą udzielane.

- Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

- Oferta/dokumenty sporządzone w języku obcym, tj. innym niż polski muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

- Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu Domu Narodowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panią Sabiną Urbaniak, tel. +48 502 778 114, e-mail: sabina.urbaniak@fundacjabycrazem.pl .

- WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ODRZUCENIE OFERTY

            - Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu w następujących sytuacjach:

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

- oferta została złożona po terminie składania;

- treść oferty jest niezgodna z warunkami zapytania;

- oferta nie spełnia wymogów formalnych;

- oferta nie spełnia wymogów merytorycznych np. w szczególności gdy jest nieczytelna;

- oferta jest niekompletna – nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń;

- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie podlegające poprawie jako oczywista omyłka;

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

            - W związku z odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko zamawiającemu.

- RAŻĄCO NISKA CENA

Zamawiający wezwie oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:

- cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert

i/lub

- treść oferty jest niespójna i/lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma (mailem na adres wskazany w formularzu ofertowym) nie złoży wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 
w zapytaniu ofertowym.

# ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

## Cena: 100 pkt.

Ocenie podlega cena łączna brutto oferty.

Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona wg wzoru: Cmin/Cbad x 100.

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena badanej oferty

Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną brutto, tj. 100 pkt.

Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

# WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Podstawą do uregulowania płatności za wykonanie umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy protokół cząstkowego lub/oraz końcowego odbioru robót sporządzony na podstawie przygotowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez zamawiającego zestawienia kosztów (dostawy oraz robocizna) wchodzących w skład robót.

            - Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie 14 dni (od daty doręczenia).

            - Informacje dotyczące odbioru końcowego znajdują się we wzorze umowy z Wykonawcą, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

# SCHEMAT PŁATNOŚCI

Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia Wykonawcy według poniższych schematów:

Schemat A:

- 90% kwoty wynagrodzenia za dany etap wskazany w przedstawionym przez wykonawcę zestawieniu rzeczowo-finansowym, w oparciu o przygotowane przez wykonawcę zestawienie robót dotyczące rozliczanego etapu oraz podpisaniu bez uwag protokołu odbioru cząstkowego;

- 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego w oparciu o przygotowane przez wykonawcę końcowe/całościowe zestawienie robót, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego;

lub

Schemat B:

100% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego w oparciu o przygotowane przez wykonawcę końcowe/całościowe zestawienie robót, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego.

Wybór schematu należy do wykonawcy i zostanie dokonany w momencie podpisania umowy.

# INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ

- Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo 
z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- ZAWARCIE UMOWY

W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym/będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do unieważnienia zapytania ofertowego. Ponadto zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności gdy:

- wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający ma przewidzianą na sfinansowanie tego zadania w budżecie projektu, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi.

- ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

    - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

    - zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe 
i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

  - innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

  - konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

- Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

- INFORMACJE DODATKOWE

            - Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

            - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.

            - Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w ramach niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego faksem lub pisma przesłanego pocztą tradycyjną (w przypadku braku skrzynki poczty elektronicznej lub faksu).

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych złożonych ofert, jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia. W sytuacji, gdyby negocjacje te nie przyniosły efektu do negocjacji zostanie zaproszony kolejny z Wykonawców na liście rankingowej. Procedurę tę można stosować w odniesieniu do wszystkich kolejnych Wykonawców, aż do uzyskania oferty mieszczącej się w budżecie Zamawiającego.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków zapytania ofertowego 
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do uzyskania ceny mieszczącej się w zakresie cenowym przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

            - Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

            - Informacja w zakresie udzielania zamówień dodatkowych: nie przewiduje się.

            - Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży i przejazdów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności niezależne od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu FESL, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe,  uniemożliwią realizację całości lub części robót.

            - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

            - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą;

            - nie została ujawniona do wiadomości publicznej;

            - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

            - Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” ul. Wałowa 4,43-400 Cieszyn, KRS: 0000294545, NIP 5482544800, REGON 240793954; adres e-mail: biuro@fundacjabycrazem.pl; numer telefonu: +48 501 771 319

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/2024z dnia 02.12.2024 roku prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Z Inspektorem ochrony danych w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@fundacjabycrazem.pl

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która 
z tych dat nastąpi później.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie 
z zasadą konkurencyjności, określoną w Podrozdziale 3.2. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
    podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

- ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o brak powiązań

- Klauzula informacyjna

- Wzór umowy

- Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2025

# FORMULARZ OFERTOWY

...........................................

Pieczęć   Wykonawcy

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/ÓW

| Pełna nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy |  |

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące remontu pomieszczeń o łącznej powierzchni 158,82 m² w osobnej części obiektu Domu Narodowego przy ul. Rynek 12 w Cieszynie, do której prowadzi odrębne wejście, zlokalizowane od ul. Matejki, w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie cieszyńskim” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” w partnerstwie z Miastem Cieszyn 
w ramach Działania 7.2 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie wniosku

o dofinansowanie projektu nr WOD-FESL.07.02-IZ.01-066C/23-003, składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję łączną wartość brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w wysokości

…………………….….…… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł)

w tym VAT ……..% co stanowi kwotę: ………………………… zł (słownie: …….………………………………………. zł)

netto: ……………….………..zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….……. zł)

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym  wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego i wzorem umowy.

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.

Do kontaktu wyznaczam następującą/e osobę/y:

………………………………………………………………………………………………………….

(Imię, nazwisko, telefon, mail)

| ……………………………... (miejscowość, data) | ……………………………………………………………………………………. (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ofertowego nr 1/2025

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

............................................

Pieczęć   Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego remontu pomieszczeń o łącznej powierzchni 158,82 m² w osobnej części obiektu Domu Narodowego przy ul. Rynek 12 w Cieszynie, do której prowadzi odrębne wejście, zlokalizowane od ul. Matejki, w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie cieszyńskim” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” w partnerstwie z Miastem Cieszyn w ramach Działania 7.2 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr WOD-FESL.07.02-IZ.01-066C/23-003 oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, 
w szczególności:

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ponadto oświadczam, iż:

- W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.

- Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi zastrzeżeń.

| ……………………………... (miejscowość, data) | ……………………………………………………………………………………. (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2025

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna dla:

- wykonawców będących osobami fizycznymi,

- wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

- członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi,

- personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia wskazanego w ofercie wykonawcy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” ul. Wałowa 4,43-400 Cieszyn, KRS: 0000294545, NIP 5482544800, REGON 240793954; adres e-mail: biuro@fundacjabycrazem.pl; numer telefonu: +48 501 771 319

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/2024z dnia 02.12.2024 roku prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Z Inspektorem ochrony danych w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@fundacjabycrazem.pl

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Podrozdziale 3.2. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………………

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2025

WZÓR UMOWY

UMOWA KONTRAKTOWA nr ………………

Zawarta w dniu …………………………… r. pomiędzy:

# Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn, NIP 5482544800, REGON 240793954 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310837.

# reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Fundacją”,

a

………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy) 
o numerze NIP: ……………………………………….., REGON………………………………………………………, KRS…………………………………………………., reprezentowaną przez: …………………………… (osoba do reprezentacji Wykonawcy)  - ………………………… (sprawowana funkcja)

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1.

Oświadczenie Fundacji

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” oświadcza, że na mocy wniosku 
o dofinansowanie projektu nr WOD-FESL.07.02-IZ.01-066C/23-003 realizuje projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie cieszyńskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa VII, Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działania 7.2 Aktywna Integracja.

- Strony zawierają niniejszą umowę w celu realizacji zadania Projektu. Istotą współpracy stron będzie zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sprzedaży i dostawy 
w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową.

- Wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której mowa 
w dokumencie „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 r.

§2.
Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie remontu pomieszczeń o łącznej powierzchni 158,82 m² 
w osobnej części obiektu Domu Narodowego przy ul. Rynek 12 w Cieszynie, do której prowadzi odrębne wejście, zlokalizowane od ul. Matejki, w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie cieszyńskim” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” w partnerstwie z Miastem Cieszyn w ramach Działania 7.2 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr WOD-FESL.07.02-IZ.01-066C/23-003.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe nr 1/2025 z dnia 06.03.2025 r. oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………… r., stanowiące integralną część umowy.

§3.
Termin wykonania umowy

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy ustala się do 30.06.2025 r.

§4.
Obowiązki Zamawiającego

- Udostępnienie Wykonawcy dostępu do placu budowy w planowanym przez Wykonawcę 
i uzgodnionym z Zamawiającym terminie realizacji umowy.

- Realizacja w ustalonym terminie płatności za bezusterkowe wykonanie niniejszej umowy.

- Zapewnienie Wykonawcy dostępu do wody oraz energii elektrycznej.

§5.
Obowiązki Wykonawcy

- Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zachowaniem norm oraz warunków technicznych, obowiązujących przepisów  BHP i przeciwpożarowych w ramach własnego nadzoru.

- Zabezpieczenie materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

- Używanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie zgodnie z wymogami prawa w tym zgodnie 
z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 
z późniejszymi zmianami).

- Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, badań i prób jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.

- Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały lub oświadczeń, iż spełniają wymagania określone przepisami i normami prawa.

- Zapewnienie wykwalifikowanego personelu ze stosownymi uprawnieniami – praca musi odbywać się pod nadzorem uprawnionych osób, legitymujących się stosownymi i obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i zdolność nadzorowania prac.

- Zapewnienie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc funkcję kierownika budowy, odpowiedzialnego za koordynację całości robót.

- Zapewnienie sprawnego i bezkolizyjnego przebiegu robót, w tym zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, iż w trakcie trwania prac w innych częściach budynku będą przebywały osoby.

- Utrzymanie ładu i porządku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac porządkowych przez Zamawiającego na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne.

- Uprzątnięcie terenu z zanieczyszczeń powstałych przy realizacji umowy na własny koszt.

- Udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z §10. niniejszej umowy.

- Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z Jego winy 
i stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym.

- Zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na terenie remontowanego obiektu oraz na terenie przyległym do niego, ponosząc koszty usunięcia ewentualnych szkód.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim 
w miejscu prowadzenia robót w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie sygnalizować Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wszelkie niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a danymi wynikającymi z dokumentacji.

- Prace będą prowadzone przy remontowanym obiekcie, należy je więc prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona prawidłowe (wg aktualnych przepisów) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych). Wszystkie dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałami.

- Na każdy element (materiał, wykończenie, itp.) wymagający uzgodnienia kolorystycznego Wykonawca uzyska stosowną akceptację Zamawiającego.

- Wszystkie zastosowane lub zainstalowane elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pierwszym gatunku oraz posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych).

- Powierzenie części prac podwykonawcom wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię podpisanej umowy 
z podwykonawcą, w której w szczególności powinien zostać określony zakres prac zleconych podwykonawcy. Funkcje koordynacyjne w stosunku do podwykonawców pełni Wykonawca. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

§6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

      - …................ złotych netto (słownie: ……............................................................................……….);

      - …................ złotych brutto (słownie: ………………………………….………………………............……………..).

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi według poniższego schematu:

        - 90% kwoty wynagrodzenia za dany etap wskazanego w przedstawionym przez Wykonawcę zestawieniu rzeczowo-finansowym, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru cząstkowego;

        - 10% całkowitej kwoty umowy po zrealizowaniu pełnego zakresu prac objętego umową, pozytywnym zakończeniu wszystkich testów odbiorczych, przekazaniu dokumentacji powykonawczej, podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego.

lub

100% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego w oparciu o przygotowane przez wykonawcę końcowe/całościowe zestawienie robót, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego.

(niepotrzebne skreślić)

- Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa VII, Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działania 7.2 Aktywna Integracja.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji specyfikacji technicznej, jak również w niej nie ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za całość/poszczególne etapy robót będzie/będą płatne przelewem bankowym.

- Termin zapłaty wynagrodzenia – 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na wskazane na fakturze/rachunku konto Wykonawcy.

- Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

§7.

Warunki płatności

- Podstawę do wystawienia faktur/faktury częściowej przez Wykonawcę, stanowić będzie podpisany przez osobę upoważnioną do dokonywania rozliczeń w imieniu Zamawiającego końcowy/częściowy protokół bezusterkowego odbioru robót, sporządzony na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego danego etapu prac oraz inne niezbędne dokumenty przekazane Zamawiającemu.

- Osoby upoważnione do nadzoru prac oraz podpisania protokołów odbioru robót (częściowe, końcowy):

- ze strony Wykonawcy przez: …………………………………………………………..

- ze strony Zamawiającego przez: …....................................................

- Za nieterminową realizację płatności Wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku gdy Wykonawca zlecił prace (całość lub część) Podwykonawcy lub Podwykonawcom warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia każdemu Podwykonawcy. Opóźnienie w płatności faktury spowodowane nie przedstawieniem potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do czasu upływu terminu płatności faktury, nie stanowi podstawy do naliczania odsetek (termin płatności zawiesza się na czas trwania opóźnienia). Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 
W przypadku zgłoszenia przed Podwykonawcę żądania zapłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania.

- Wykonawca przedstawia oświadczenie, w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości 
w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dostawców. W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i określa przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne 
z Wykonawcą ulega przesunięciu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców i dostawców z tytułu wypłaty należnego im wynagrodzenia.

§8.

Odbiór robót

- Wyróżnia się następujące odbiory robót:

a) odbiór częściowy;

b) odbiór końcowy.

- Zamawiający będzie przystępował do odbiorów poszczególnych etapów robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia (pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru.

- Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu całości robót, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania robót zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że roboty te są wykonane zgodnie z umową,  zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, poleceniami Zamawiającego wydanymi na piśmie i innymi obowiązującymi przepisami, w tym: BHP i przeciwpożarowymi oraz pod warunkiem, że Wykonawca przekazał wymagane dokumenty zgodnie z §5. umowy.

- Jeżeli zgłoszone do odbioru końcowego roboty budowlane posiadają wady Zamawiający:

    - dokonana odbioru końcowego jeżeli wady będą nieistotne i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad;

    - odmówi odbioru końcowego jeżeli wady powodują, iż wykonanie kolejnych etapów inwestycji lub  użytkowanie obiektu będzie niemożliwe i w przypadku gdy wady nadają się do usunięcia wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, zaś w przypadku gdy wady nie nadają się do usunięcia odstąpi od umowy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.

§9.

Jakość

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych prac i jakość materiałów, które zostały użyte w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Dokumentacja zawierająca wyniki przeprowadzonych kontroli oraz wszelkie świadectwa w tym świadectwa, certyfikaty i atesty, powinna być przechowywana na placu budowy w biurze kierownika robót, a następnie przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje prac według projektu budowlanego i specyfikacji materiałowej, przepisów technicznych i standardów określonych przez Polskie Normy, wówczas Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania prowadzenia dalszych prac, bądź też zmiany materiałów lub użycia materiałów, sprzętu i elementów o odpowiedniej jakości lub może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy przy zachowaniu trybu określonego w §13. umowy.

- Jeżeli w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego przyczyny określone w pkt 3. wpływają na pogorszenie stanu bezpieczeństwa obiektu, jego części, jak też jakości lub wyglądu wykonanych prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyburzenia/demontażu wykonanych prac i ich ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy, co Wykonawca zobowiązuje się uczynić. Dopuszcza się usunięcie usterek poprzez naprawę stanu istniejącego, o ile pozwalają na to warunki techniczne i w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający może, według swojego uznania, przeprowadzić kontrolę prowadzonych prac zarówno poprzez Inspektora Nadzoru, przez siebie jak i swoje służby fachowe. Wszelkie uwagi pokontrolne Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej.

§10.

Gwarancje

- Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego wykonania zobowiązując się, że wykona roboty zgodnie z normami, przepisami i sztuką budowlaną.

- Okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały liczony jest od daty ostatecznego bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i wynosi 24 miesiące.

- Okres gwarancji na dostarczone urządzenia liczony jest od daty ostatecznego bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i  jest zgodny z okresami gwarancji udzielanymi przez producentów tych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 3 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego oraz pisemnego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy w przypadku wad i usterek mających wpływ na eksploatację obiektu i w ciągu 7 dni w przypadku wad i usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót i podlega z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami §12. umowy.

- Zamawiający ma prawo również w tym przypadku, bez powiadomienia Wykonawcy, usunąć lub zlecić osobie trzeciej usunięcie wad i usterek a ponadto:

a) obciążyć w całości Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu zastępczego usuwania wad i usterek wystawiając na te roboty fakturę VAT i przesyłając ją listem poleconym na adres Wykonawcy;

b) potrącić należność za zastępcze usunięcie wad i usterek z najbliższej płatności faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek, o których został zawiadomiony pisemnie przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego. Dla zobowiązania terminu wystarczy nadanie pisma listem poleconym na adres wykonawcy.

- Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi w okresie 24 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przez Zamawiającego zrealizowanego przedmiotu umowy.

§11.

Postanowienia dodatkowe

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w odpowiednich dokumentach.

- Za wszystkie sprawy związane z budową, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP oraz dotyczące koordynacji robót, dyscypliny pracy, porządku na budowie odpowiada wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.

- W razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z załączonym do niniejszej Umowy przedmiarem robót lub warunkami technicznymi Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć w tym celu termin, a po jego bezskutecznym upływie wprowadzić na koszt i ryzyko Wykonawcy innego Wykonawcę zgodnie z przepisami art. 636 Kodeksu Cywilnego.

- Dokumentacja techniczna, oryginały i wszystkie kopie, które są przekazane Wykonawcy stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić te dokumenty Zamawiającemu po zakończeniu realizacji umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności niezależne od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu FESL, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe,  uniemożliwią realizację przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

§12.

Kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego;

- za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej  w stosunku do terminów określonych w §2 umowy – 0,5% wartości brutto umownego wynagrodzenia;

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,75% wartości ceny brutto za wadliwy element za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Mogą być również potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcylub z wszelkich innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Kary wskazane w ust. 2. powyżej są niezależne od siebie i kumulują się. Fakt odstapienia od umowy nie wpływa na prawo żądania zapłaty kar umownych naliczonych do chwili odstąpienia.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości określonego 
w  §6 ust. 1 pkt b) umowy wynagrodzenia brutto.

§13.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w nastąpujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu bezusterkowego wykonania części zamówienia do momentu odstąpienia od umowy;

- opóźnienia się przez Wykonawcę z jego winy z rozpoczęciem lub zakończeniem poszczególnych robót, które przekroczą 14 dni w stosunku do zaakceptowanego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- braku wykonywania lub wykonania przez Wykonawcę robót z naruszeniem umowy;

- wydania przez Sąd, w trakcie realizacji umowy, postanowienia o wszczęciu postępowania układowego, upadłościowego, lub naprawczego Wykonawcy lub otwarcia jego likwidacji;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy;

- nie poinformowania Zamawiającego o zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę do niniejszej umowy.

- W każdym przypadku odstapienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§14.

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że:

a) jest podatnikiem podatku VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP …....................;

b) jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, przedmiarem oraz posiada niezbędne dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót objętych niniejszą umową.

- Wykonawca przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, prawem budowlanym i zapisami niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż pracownicy realizujący przedmiot umowy posiadają udokumentowane, aktualne badania lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- Wykonawca deklaruje zachowanie poufności wszelkich otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu i zakresu robót, danych o Zamawiającym i Inwestycji.

- Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku przesłania zaświadczenia/faktury/noty księgowej listem poleconym na adres Wykonawcy, strony oświadczają wzajemnie, że za datę otrzymania przez Wykonawcę w/w dokumentu uznaje się datę dostarczenia przesyłki pocztowej. W przypadku zwrotu przez Polski Urząd Pocztowy nie podjętej w terminie przez Wykonawcę przesyłki poleconej o której mowa wyżej. Za datę otrzymania dokumentu będzie uznawać się ostatni dzień awizowania przesyłki poleconej przez Polski Urząd Pocztowy.

§15.

Komunikacja w ramach realizacji umowy

- Zawiadomienia i oświadczenia woli stron związane z wykonaniem niniejszej umowy będą dokonywane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefaksu, 
z zastrzeżeniem §10. ust. 2. niniejszej umowy.

- Strony wskazują następujące dane jako właściwe do porozumiewania się w ramach wykonywania niniejszej umowy:

- Ze strony Zamawiającego:

Sabina Urbaniak, tel. +48 502 778 114, e-mail: biuro@fundacjabycrazem.pl,

- Ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

§16.
Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

    - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

    - zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe 
i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

  - innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

  - konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

- Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§17.

Zachowanie tajemnicy

- Pod rygorem skutków odszkodowawczych, każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania 
w tajemnicy informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonywaniu niniejszej umowy, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę handlową bądź know-how którejkolwiek z nich. Tajemnica o której mowa nie dotyczy informacji o fakcie współpracy między stronami związanej z prezentowaniem referencji podmiotom trzecim.

- Strony uznają, że żadne postanowienie niniejszej umowy nie zakazuje ujawniania informacji 
w zakresie wymaganym przez uprawnione organy, albo wymaganym w toku postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego postępowania pomiędzy Stronami.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieskuteczne bądź dotknięte wadą uniemożliwiającą jego realizację Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji 
w celu zastąpienia owego postanowienia innym i wypracowania konsensusu.

§18.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot (cesja umowy).

- Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące umów o roboty budowlane.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku ewentualnych sporów związanych z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozpoznania i rozstrzygnięcia jest właściwy rzeczowo sąd w Cieszynie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………                                                                                    ..……………………………………….

Zamawiający								    Wykonawca