UMOWA NA WYKONANIE PRAC

REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy:

Zamawiający:

Zdzisław Wilczyński

ul. Łebska 21

84-360 Nowęcin

NIP: 8411620122
E-mail: zdzislaw.wilczynski@wp.pl

Telefon: 601823951

Wykonawca:

[Pełna nazwa firmy]

[Adres siedziby]

NIP: [Numer NIP]

Telefon: [Numer telefonu]

E-mail: [Adres e-mail]

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac remontowo- budowlanych, zgodnych z zakresem zawartym w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2025/KPO/HORECA/Wilczynski z dnia ................................. oraz ofertą Wykonawcy z dnia ........................................................ .

2. Niniejsza UMOWA zostaje zawarta w związku z realizacją przez Zleceniodawcę przedsięwzięcia MŚP nr KPOD.01.03-IW.01-6102/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności współfinansowana przez Unię Europejską w ramach NextGenerationUE.

3. Prace remontowo-budowlane wykonywane będą pod adresem: ul. Łebska 21,84-360 Nowęcin

§ 2. Zakres prac

1.Położenie 200m2 ekokratki (miejsca parkingowe) wraz drogami dojazdowymi.
Szczegóły  prac budowlanych:

- zrywanie podłoża i utylizacja urobku

- wywoz gruzu oraz odpadow z ziemi

- wymiana gruntu na wysokosc 40 cm

- wykonanie oporników

- nasypanie tłucznia grubego warstwa 20cm

- nawiezienie drobnego kruszywa 0-8mm

- poziomowanie i zagęszczanie

- układanie ekokratki parkingowej

- nawożenie ziemi i wysiew trawy

- wywoz odpadów i porządkowanie miejsca pracy

- W tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych.

2.Przygotowanie gruntu 20m2 pod montaż sauny oraz położenie utwardzonej drogi pieszej 10mb.

Szczegóły  prac budowlanych: 
Prace pod grunt sauny:

- wykopanie otworu

- wywoz gruzu oraz odpadow z ziemi

- zasypanie żwirem i zagęszczenie

- przygotowanie fundamentu

- montaż i doprowadzenie  instalacji elektrycznej 400V

- montaż i doprowadzenie  instalacji hydraulicznej

Prace pod drogi piesze do sauny:

- zrywanie podłoża i utylizacja urobku

- wywoz gruzu oraz odpadow z ziemi

- zasypanie żwirem i zagęszczenie

- wykonanie oporników

- nawiezienie poziomowanie i zagęszczenie drobnego kruszywa 0-8mm

- wywoz odpadów i porządkowanie miejsca pracy

3.Przygotowanie gruntu pod montaż zewnętrznego placu zabaw 100m2.

Szczegóły  prac budowlanych:

- zrywanie podłoża i utylizacja urobku

- wywoz gruzu oraz odpadow z ziemi

- wymiana gruntu na wysokosc 60 cm

- wykonanie oporników

- poziomowanie i zagęszczanie

- nasypanie drobnego piasku plażowego jako warstwę wierzchnią

- wywoz odpadów

4.Remont generalny – przygotowanie pomieszczenia do wewnętrznego placu zabaw 50m2.

Szczegóły  prac budowlanych:

- zrywanie posadzki 50m2

- wykonanie w ścianach otworów na 3 drzwi i 2 okna z nadprożami

- wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią -20 punktów elektrycznych

- położenie ogrzewania podłogowego z ociepleniem i sprawdzenie szcelnośći – 50m2

- wylanie posadzki 50m2 – 7 cm

- naprawa sufitu podwieszanego 50m2 z wymianą oświetlenia 10 punktów świetlnych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3 okna 2 pary drzwi pcv –trzyszybowe z ciepłym montażem

(drzi przystosowane dla osob niepełnosprawnych)

- tyknowanie i malowanie ścian ok 60m2

- wykończenie podłogi – gres /panele/wykładzina -50m2

- wywoz gruzu oraz odpadow

§ 3. Termin realizacji

1. Termin zakończenia prac: nie później niż 31.07.2025 r.

§ 4. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę [kwota] PLN netto + ... VAT (jeśli dotyczy).

2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie prac remontowo-budowlanych w etapach.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca zapewnia materiały budowlane z atestami i certyfikatami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie budowy.

§ 6. Odbiór prac

1. Odbiór końcowy prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

2. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą oraz wszelkie wymagane certyfikaty i zaświadczenia (jeśli są wymagane przepisami prawa).

§ 7. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

2. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

§ 8. Kary umowne

1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 PLN za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zamawiający:

.......................................

Wykonawca:

.......................................