Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

| CUW.261.5.2025 |  |
| --- | --- |
| Opis Przedmiotu Zamówienia pn. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy Miasto Puławy” |  |

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zwanego dalej „SZBI” zgodnie z obowiązującą normą ISO 27001 w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy:

  - Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy zwanym dalej „UM Puławy” oraz;

  - Centrum Usług Wspólnych w Puławach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy – zwanym dalej „CUW Puławy”.

- Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia następujące etapy realizacji:

- Etap 1. Przeprowadzenie analizy działalności jednostek: UM Puławy i CUW Puławy wskazanych w przedmiocie zamówienia oraz sporządzenie audytu przedwdrożeniowego.

- Etap 2: Opracowanie SZBI dla UM Puławy i CUW Puławy zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO/IEC 27001 i przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników UM Puławy i CUW Puławy.

- Etap 3: Świadczenie asysty podczas wdrażania systemu w UM Puławy i CUW Puławy.

- Etap 4: Opracowanie audytu powdrożeniowego i ankiety dla UM Puławy i CUW Puławy.

- Szczegółowy zakres prac w ramach poszczególnych etapów realizacji

1. Szczegółowy zakres prac w ramach Etapu I

1.1. Identyfikacja i opis ustanowionych procesów w organizacji oraz ich interakcji (podejście procesowe do zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2023).

1.2. Zdefiniowanie kryteriów procesów.

1.3. Przeprowadzenie identyfikacji zasobów informacyjnych przetwarzanych przez organizację oraz sposobów zabezpieczenia informacji oraz odpowiedzialności.

1.4. Identyfikacja aktywów informacyjnych i ich właścicieli w kontekście procesów ustanowionych 
w organizacji.

W celu przeprowadzenia analizy Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne posiadane dokumenty w celu realizacji przedmiotu zamówienia, które udostępniane będą przez Zamawiającego jedynie w jego siedzibach.

Po przeanalizowaniu działalności Zamawiającego Wykonawca opracuje sprawozdanie, w którym zaproponuje koncepcję poprawy bezpieczeństwa urzędu i jednostki w zakresie SZBI oraz wskaże terminy realizacji wymienionych wcześniej etapów - nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia.

2.  Szczegółowy zakres prac w ramach Etapu II

  - Na podstawie przedstawionych sprawozdań i analiz, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca opracuje odrębne SZBI dla UM Puławy i CUW Puławy, dostosowane indywidualnie do potrzeb Zamawiającego. Wytworzona dokumentacja SZBI ma być spójna, jednolita, adekwatna do faktycznych ryzyk, procesów i potrzeb. Opracowane SZBI mają być zgodne z przepisami prawa, które są powszechnie obowiązujące a w szczególności z: wymaganiami aktualnych norm z rodziny ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji, 
w tym zgodnego z wymaganiami aktualnych norm: PN-EN ISO/IEC 27001, zaleceniami aktualnych norm PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO-27005) i ISO 31000 w zakresie zarządzania ryzykiem oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – w zakresie systemów teleinformatycznych zgodnego z normą PN-EN ISO 22301.

SZBI ma być zgodne z wymaganiami powołanych wyżej norm w celu spełnienia wymagań wynikających z:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. poz. 773).

- Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077 z późn. zm.).

- Projektowanej ustawy, która ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022 str. 80), zwana dalej „dyrektywą NIS 2”. Wykonawca ma bazować na projekcie ustawy a w przypadku wejścia ustawy do obiegu prawnego w formie zmienionej w stosunku do projektu pierwotnego dostosować do niej wytworzony system SZBI.

2.2.  Wraz z projektem SZBI Wykonawca przedstawi zestawienie, w którym wykaże spełnienie przez SZBI wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji wynikających z aktualnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia KRI, a także odpowiednich norm. Zestawienie zostanie przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zaproponowanego SZBI, w tym do rodzaju dokumentów, zakresu merytorycznego, itp.

  - Wykonawca gwarantuje, że opracowana przez niego dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji będzie zgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz wymaganiami certyfikacyjnymi jednostki certyfikującej systemy zarządzania na zgodność 
z normą ISO/IEC 27001, akredytowanej przez Polską jednostkę akredytującą wymienioną na stronie http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4.

  - Zakres dokumentacji – przygotowany oddzielnie dla każdej jednostki (Wykonawca może sam zaproponować dodatkowe dokumenty które nie zostały wymienione poniżej a będą istotne 
z punktu widzenia całego systemu):

    - Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

    - Księga systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

    - Polityka bezpieczeństwa informacji;

    - Schemat organizacyjny kierowania sprawami bezpieczeństwa informacji;

    - Mapa procesów objętych SZBI – zakres minimalny:

- Proces zarządzania i utrzymania SZBI,

- Proces zarządzania ryzykiem,

- Proces zarządzania incydentami (RODO, UoKSC),

- Proces zarządzania dostawami (wybór, realizacja, zakończenie współpracy),

- Proces zarządzania pracownikami (rekrutacja, zatrudnienie, zwolnienie),

- Proces obsługi interesanta (obsługa wniosków).

Schemat procesów należy przygotować w notacji BPMN (Business Process Model and Notation) – w formie edytowalnej;

    - Deklaracja stosowania dla systemu bezpieczeństwa informacji wraz 
z przyporządkowaniem aktualnie używanych w organizacji rozwiązań do wymagań normy.

    - Plan kontynuacji działania (BCP - Business Continuity Plan) zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO22301:2019.

    - Metodyka szacowania ryzyka zgodnie z wymaganiami normy ISO27005:2022. Procedury potrzebne do umożliwienia przejścia procesu certyfikacji:

- Procedura nadzoru nad dokumentami;

- Procedura działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych;

- Procedura audytu wewnętrznego;

- Procedura nadzoru nad zapisami;

- Procedura przeglądu zarządzania;

- Procedura zarządzania incydentami;

- Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego organizacji;

- Procedura ewakuacji personelu i sprzętu z obiektów;

- Procedura klasyfikacji informacji wewnętrznych i zewnętrznych;

- Procedura oceny ryzyk generowanych przez strony zewnętrzne (klientów, dostawców, kooperantów, innych);

- Procedura postępowania w przypadku odejścia pracownika z firmy;

- Procedura bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (sieć, serwerownie, urządzenia łączności, inne elementy);

- Procedura bezpieczeństwa fizycznego;

- Inne niezbędne procedury u Zamawiającego z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa informacji (po ocenie potrzeb);

- Dokumenty ustalające status systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy;

- Opracowanie formularzy i rejestrów będących integralną częścią w/w dokumentów w formie i treści odpowiedniej do potrzeb Zamawiającego;

    - Analiza ryzyk u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami normy ISO27005:2022:

- Identyfikacja aktywów;

- Identyfikacja i ocena podatności, które mogą być wykorzystane przez zagrożenia dla aktywów;

- Identyfikacja i ocena skutków utraty poufności, integralności i dostępności 
w odniesieniu do aktywów;

- Ocena ryzyka.

    - Audyty: (sumaryczny czas trwania audytu nie krótszy niż 16 godzin roboczych)

- Audyt Techniczny – wymagań zawartych w załączniku A normy ISO/IEC 27001;

- Audyt Systemowy – wymagań normy zawartych normie ISO/IEC 27001;

- Audyt Ciągłości Działania – wymagań normy zawartych normie ISO/IEC 22301;

- Sporządzenie raportów w formie pisemnej (edytowalnej i nieedytowalnej);

- Przekazanie raportów do Zamawiającego;

- Wykonanie razem z Zamawiającym działań audytowych formie uzgodnionej 
z Zamawiającym. W przypadku konieczności dokonania korekty dokumentacji, wykonuje ją Wykonawca.

    - Przeprowadzenie szkoleń pomocnych przy wdrażaniu i stosowaniu Systemu SZBI dla kadry kierowniczej i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Puławy oraz kadry kierowniczej i wszystkich pracowników CUW Puławy.

- Szkolenia odbywać się będą w grupach w siedzibach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zakres merytoryczny zostanie uzgodniony z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę projektu SZBI.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i wydania wszystkim uczestnikom zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu.

- Szczegółowy zakres prac w ramach Etapu III

W ramach etapu III Wykonawca będzie świadczył usługę asysty. Usługa asysty może być świadczona zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. Decyzja co do formy świadczenia asysty zależeć będzie każdorazowo od charakteru sytuacji.

3.1. Zakres usługi asysty:

- Sporządzania/przygotowanie i przekazanie wytycznych odnośnie nadzorowania dokumentów i zapisów;

- Uzupełniania zapisów wymaganych normą razem z Zamawiającym;

- Praktyczne szkolenie w formie konsultacji indywidualnych z zakresu stosowania opracowanej dokumentacji;

- udzielanie wszelkiego wsparcia w celu uzyskania biegłego posługiwania się przez Zamawiającego systemem (nie miej niż po 20 godzin zegarowych) dla przedstawicieli UM Puławy i CUW Puławy.

- Szczegółowy zakres prac w ramach Etapu IV

Wykonawca opracuje odrębne audyty powdrożeniowe dla UM Puławy i CUW Puławy, które będą miały na celu przedstawienie Zamawiającemu zakresu prac jaki został zrealizowany podczas wdrażania SZBI.

  - Audyt powdrożeniowy SZBI ma na celu weryfikację poziomu spełnienia wymagań aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001 przez Zamawiającego, w tym ocenę skuteczności zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i prawnych stosowanych u Zamawiającego, we wszystkich obszarach określonych Załącznikiem A do ww. normy.

  - Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej w oparciu o wymagania Załącznika A do normy ISO27001 oraz wytycznych normy ISO27002 w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do świadczenia usług dla klientów jednostek.

  - Audyt powinien zawierać także wskazania podatności systemów informatycznych 
tj: wskazanie podatności, wagi podatności, opis podatności, informacje dotyczące podatności w tym źródła zewnętrzne, rekomendacje co do sposobu postępowania.

Po zakończeniu audytu Wykonawca przygotuje i przekaże w formie elektronicznej oraz papierowej sprawozdanie z przeprowadzonego audytu i naniesie dane do ankiety wskazanej w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu

- Dane o Zamawiającym

- Urząd Miasta Puławy

  - Urząd Miasta Puławy zwany dalej „UM Puławy” mieści się w dwóch lokalizacjach:

- lokalizacja Nr 1: ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy – budynek główny urzędu + archiwum zewnętrzne

- lokalizacja Nr 2: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego

  - W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puławy - https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/ znajduje się aktualny regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Puławy wraz ze strukturą organizacyjną urzędu.

  - Zasoby urzędu:

| Ilość pracowników organizacji: | 146 |
| --- | --- |
| Ilość komputerów (w tym komputery przenośne) | 170 |
| Ilość serwerów: | fizycznych - 12 wirtualnych - 30 |
| Ilość firewall-i | 1 |
| Ilość przełączników sieciowych | 25 |
| Ilość urządzeń VoIP | 150 |
| Ilość drukarek: | 95 |
| Ilość adresów zewnętrznych | 12 |
| Ilość podsieci | 10 |
| Ilość serwerowni | 3 |
| Urząd posiada wdrożone Active Directory | tak |
| Monitoring Miejski – liczba kamer | 80 |
| Rodzaj połączenia między lokalizacjami: | łącze światłowodowe |

- Centrum Usług Wspólnych w Puławach

- Centrum Usług Wspólnych w Puławach zwany dalej „CUW Puławy” posiada jedną lokalizację - ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy.

- Aktualny regulamin organizacyjny Centrum Usług Wspólnych Puławach dostępny jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Puławach - https://cuwpulawy.bip.lubelskie.pl/

- Aktualny Statut Centrum Usług Wspólnych w Puławach - https://cuwpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Statut_CUW.pdf , który określa organizację 
i zasady działania jednostki organizacyjnej gminy Miasto Puławy

- Zasoby CUW Puławy.

| Ilość pracowników organizacji: | 32 |
| --- | --- |
| Ilość komputerów (w tym komputery przenośne) | 35 |
| Ilość serwerów: | fizyczne - 1 wirtualne - 2 |
| Ilość firewall-i | Wspólny z UM |
| Ilość przełączników sieciowych | 3 |
| Ilość urządzeń VoIP | 30 |
| Ilość drukarek: | 15 |
| Ilość adresów zewnętrznych | Wspólne z UM |
| Ilość podsieci | Wspólne z UM |
| Ilość serwerowni | 1 |
| Urząd posiada wdrożone Active Directory | Wspólna z UM |
| Rodzaj połączenia miedzy lokalizacjami: | łącze światłowodowe |

- Sposób realizacji zadania:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace związane z przeprowadzaniem wywiadów, ankiet 
i analiz wśród pracowników Zamawiającego realizowane były przez przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego;

- Zamawiający wyklucza możliwość stosowania ankiet do samodzielnego wypełnienia przez pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego na każde jego żądanie związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia może żądać od Wykonawcy przedstawienia stanu prac.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – wykonał należycie co najmniej dwie usługi (na kwotę min. 60000 zł brutto każda) polegające na opracowaniu 
i wdrożeniu SZBI w jednostkach budżetowych/jst. (np. urząd miasta/gminy/, starostwa lub 
w innych jednostkach budżetowych).

- Wykonawca musi dysponować i przeznaczyć do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym przynajmniej 1 osobę posiadająca certyfikat Audytora wiodącego ISO/IEC 27001 oraz 1 osobę posiadającą jeden z certyfikatów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999)

- Dla potwierdzenia spełnienia powyższych wymogów, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty wymienione w Rozdziale 7 pkt 7.1 Zapytania ofertowego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
w zakresie wykonania usług oraz wyznaczenia osób do realizacji zamówienia.

- Dokumentacja dla UM Puławy i CUW po 3 egz. w wersji papierowej + elektroniczną - 2x nośnik -USB

            - Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej formie:

  - w formie papierowej w języku polskim, jednostronnie wydrukowanej w kolorze, w formacie A4, zbindowanej, wydrukowanej w kolorze, w formacie A4,

b) w formie elektronicznej na nośniku pendrive, zgodnie z poniższymi formatami:

-  w formacie .pdf,

-  w formacie .docx (wersja edytowalna),

- w formacie .xlsx – w przypadku tabeli z opisem ryzyka oraz w przypadku, gdy dokumentacja SZBI będzie zawierała tabele,

- schemat procesów należy przygotować w notacji BPMN (Business Process Model and  Notation) – w formie edytowalnej;

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową.

            - Dokumentacja winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, winna być opracowana przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz sporządzona w języku polskim. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany. W przypadku formy elektronicznej - w formacie .pdf, wymagane jest, aby dokumentacja była podpisana przez upoważnionego audytora, podpisem elektronicznym za pomocą jednego z rodzajów podpisów:

- kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

- podpisu zaufanego (przy użyciu profilu zaufanego) lub

- podpisu osobistego (przy użyciu elektronicznego dowodu osobistego).

Rozliczenie prac i płatność nastąpi po wdrożeniu systemu SZBI w dwóch jednostkach i podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru.

Termin wykonania całości zadania nie może przekroczyć: 15 grudnia 2025 roku.

Na wszystkie usługi Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji