System  Monitorowania  ubezpieczeń obowiązkowych SMUbOb

Zapytanie ofertowe  - SIWZ                                                  specyfikacja istotnych warunków zamówienia                             Cz. II – opis przedmiotu zamówienia

Bartosz Głusek

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4

1.1	Słownik pojęć	4

1.2	Założenia procedowania w ramach Postępowania	4

1.3	Ogólny zakres zamówienia	4

1.4	Przedmiot postępowania i produkty prac	4

2.	TERMIN REALIZACJI I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

2.1	Ramowy Harmonogram Wdrożenia	4

2.2	Metodyka zarządzania projektem	6

2.3. Sposób raportowania postępów prac w ramach Etapów	8

2.4. Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia	9

3.	OGÓLNE ZAŁOŻENIA DLA SMUbOb	10

3.1	Kontekst biznesowy	10

3.1.1	Stan prawny	10

3.1.2	Wykrywanie nieubezpieczonych – stan obecny	11

3.1.3. System Opłat - stan obecny	12

3.2	Krótki opis projektu	13

4.	PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI SMUbOb	14

4.1	Główni interesariusze	14

4.2	Główne komponenty systemu	15

4.3	Usługi planowane do udostępnienia dla Użytkowników	16

4.4	Migracja danych	19

5.	SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA SYSTEMU	19

5.1	MO. Moduł Opłat	19

5.1.1	Ogólny zarys działania Modułu	19

5.1.2	Wymagania	20

5.2	MZ. Moduł Zawiadomień	27

5.2.1	Ogólny zarys działania Modułu	27

5.2.2	Wymagania	28

5.3	MWZ. Moduł Weryfikacji Zawiadomień z OI	30

5.3.1	Ogólny zarys działania Modułu	30

5.3.2	Wymagania	31

5.4	MUP. Moduł usług publicznych na potrzeby Systemu Opłat	32

5.4.1	Ogólny zarys działania modułu	32

5.4.2	Wymagania	32

5.4.2.1	Wymagania wspólne dla usług	32

5.4.2.2	Wymagania dla poszczególnych usług sieciowych	32

5.5	PO. Portal Obywatela	33

5.5.1	Ogólny zarys działania Portalu	33

5.5.2	Infoportal	33

5.5.2.1	Wymagania	33

5.5.3	Strefa Obywatela	35

5.5.3.1	Strefa Obywatela - wymagania ogólne	35

5.5.3.2	Moduł Obsługi Spraw Opłatowych - wymagania	35

5.5.3.3	Moduł Powiadomień Obywatela - wymagania	36

5.6	PI. Portal dla Instytucji	37

5.6.1	Ogólny zarys działania Portalu	37

5.6.2	Wymagania wspólne	38

5.6.3	Strefa dla Zakładów Ubezpieczeń	38

5.6.3.1	Ogólny zarys udostępnionych funkcjonalności	38

5.6.3.2	Wymagania ogólne dla Strefy dla Zakładów Ubezpieczeń	39

5.6.3.2.1	Zapytania dot. Zawiadomień (WNZ)	40

5.6.3.2.1.1	Ogólny zarys funkcjonalności	40

5.6.3.2.1.2	Wymagania	40

5.6.3.2.2	Zapytania dot. ubezpieczeń rolnych (WNZ)	41

5.6.3.2.2.1	Wymagania	41

5.6.3.2.3	Zapytania ad hoc	41

5.6.3.2.3.1	Ogólny zarys funkcjonalności	41

5.6.3.2.3.2	Wymagania	41

5.6.3.2.4	Zapytania dot. wykrywania nieubezpieczonych na podstawie CEP (WNC)	41

5.6.3.2.4.1	Ogólny zarys funkcjonalności	41

5.6.3.2.4.2	Wymagania:	42

5.6.3.2.5	Zapytania dot. wykrywania nieubezpieczonych na podstawie Bazy OI (WNB)	42

5.6.3.2.5.1	Ogólny zarys funkcjonalności	42

5.6.3.2.5.2	Wymagania:	42

5.6.4	Strefa e-Zawiadomień	43

5.6.4.1	Zawiadomienie komunikacyjne	43

5.6.4.1.1	Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności	43

5.6.4.1.2	Wymagania	43

5.6.4.2	Zawiadomienie rolne	43

5.6.4.2.1	Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności	43

5.6.4.2.2	Wymagania	43

5.7	BK. Baza Kontrahentów	44

5.7.1	Ogólny zarys działania Bazy	44

5.7.2	Wymagania	44

5.8	MD. Migracja danych	46

5.8.1	Ogólne wymagania względem procesu migracji	46

5.8.2	Migracja Spraw Opłatowych	47

5.8.2.1	Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności	47

5.8.2.2	Wymagania	47

5.8.3	Migracja zawiadomień	47

5.8.3.1	Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności	47

5.8.4	Migracja kontrahentów	48

5.8.4.1	Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności	48

6.	ŚRODOWISKA SYSTEMU	48

7.	WYMAGANIA W ZAKRESIE USER EXPERIENCE	48

8.	Główni użytkownicy (role)	50

9.	TESTY ROZWIĄZANIA	52

9.1	Wymagania ogólne	52

9.2	Zakres testów	52

9.3	Reprezentanci Użytkowników	57

10.	SZKOLENIA	58

10.1	Wymagania ogólne	58

10.2	Zakres szkoleń	59

10.3	Utrzymanie aktualności materiałów szkoleniowych	61

11.	WYMAGANIA TECHNICZNE	62

11.1	Wymagania w zakresie licencji i oprogramowania	62

11.2	Wymagania architektoniczne	62

11.3	Baza danych	67

11.4	Warstwa aplikacyjna i dostępowa	69

11.5	Interoperacyjność	70

11.6	Bezpieczeństwo	71

11.7	Wydajność	73

11.8	Dostępność	74

11.9	Skalowalność	74

11.10	Backup	75

11.11	Wirtualizacja	76

11.12	System monitoringu	77

11.13	Macierze	79

11.14	Systemy operacyjne	80

11.15	Serwery	80

12.	WYMAGANIA NA INTEGRACJĘ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI	83

12.1	Ogólne założenia	83

12.2	Planowane integracje	84

12.2.1	Systemy zewnętrzne	84

12.2.1.1	CEP	85

12.2.1.2	REGON	85

12.2.1.3	PESEL	85

12.2.1.4	CEiDG	85

12.2.1.5	Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)	85

12.2.1.6	Integracja z e-PUAP	85

12.2.1.7	Rejestr TERYT	86

12.2.1.8	Integracja z operatorem płatności internetowych	86

12.2.1.9	Integracja z HOGA	86

12.2.2	Systemy wewnętrzne UFG	86

13.	INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA UFG	86

14.	ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I PRZEPISAMI	86

15.	WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI	88

16.	PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	95

17.	WYMAGANIA W ZAKRESIE USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ	96

18.	PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	96

WPROWADZENIE

Słownik pojęć

Definicje i terminy stosowane w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie zgodne z opisem podanym w Załączniku nr 9 do SIWZ, chyba że z kontekstu wynikać będzie inaczej.

Założenia procedowania w ramach Postępowania

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w Postępowaniu oraz kryteria oceny zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) cz. I – Informacje ogólne wraz z załącznikami.

Ogólny zakres zamówienia

UFG oczekuje oferty na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Posprzedażową Systemu Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb) w oparciu o wymagania i założenia określone w niniejszym dokumencie.

Przedmiot postępowania i produkty prac

Przedmiotem Postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Posprzedażową SMUbOb.

Szczegółowa specyfikacja minimalnego zestawu grup produktów, produktów oraz produktów cząstkowych została wskazana na formularzu „Opis produktów” stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Układ produktowy jest podstawą do przygotowania Szczegółowego Harmonogramu Wdrożenia.

TERMIN REALIZACJI I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż do dnia 30.08.2023 r., po uprzednim zrealizowaniu wszystkich zakładanych etapów Projektu, w szczególności testów akceptacyjnych (funkcjonalnych, bezpieczeństwa, stabilności, wydajności), wraz z wdrożeniem, stabilizacją Systemu oraz szkoleniami.

W okresie Opieki Serwisowej Posprzedażowej Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie Systemu zgodnie z postanowieniami dalszej części dokumentu.

Ramowy Harmonogram Wdrożenia

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Szczegółowego Harmonogramu Wdrożenia, tj. szczegółowego harmonogramu realizacji Projektu, opracowanego na podstawie Ramowego Harmonogramu Wdrożenia, przygotowanego przez Zamawiającego. Ramowy Harmonogram Wdrożenia zawiera podział na główne etapy ze wskazaniem kamieni milowych. Terminy zakończenia poszczególnych etapów i kamieni milowych zawarte w Ramowym Harmonogramie Wdrożenia nie podlegają przesunięciu i przedstawiają się następująco:

| Etap | Kamień milowy | Ogólny zakres | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie Projektu Systemu | Zakończenie analizy wysokiego poziomu modułu głównego Opłat | Odebrana analiza wysokiego poziomu oraz projekt techniczny modułu głównego Opłat realizującego obsługę spraw kontrolnych (proces biznesowy obsługi postępowania kontrolnego dot. braku OC p.p.m. lub OC rolników). Odebrany projekt architektury oraz komplet dokumentów niezbędnych do przygotowania infrastruktury. Dostarczone licencje(*) oraz pakiety instalacyjne oprogramowania standardowego i powiązanego niezbędne do realizacji kamienia milowego. | Do 10.06.2021 |
|  | Zakończenie analizy wysokiego poziomu modułów dodatkowych | Odebrana analiza wysokiego poziomu oraz projekt techniczny modułów dodatkowych (Baza Kontrahentów UFG, Moduł Zawiadomień, Moduł Weryfikacji Zawiadomień z OI, Moduł Usług Publicznych na potrzeby Opłat, Portal UFG). Dostarczone licencje(*) oraz pakiety instalacyjne oprogramowania standardowego i powiązanego niezbędne do realizacji kamienia milowego. | Do 22.11.2021 |
|  | Zakończenie analizy i projektu technicznego mechanizmów migrujących dane | Odebrana analiza i projekt techniczny mechanizmów migrujących dane z obecnych systemów UFG. Dostarczone licencje(*) oraz pakiety instalacyjne oprogramowania standardowego i powiązanego niezbędne do realizacji kamienia milowego. | Do 25.04.2022 |
| Dostawa Oprogramowania Standardowego i Powiązanego |  | Dostarczenie pakietów instalacyjnych oprogramowania Standardowego i Powiązanego (jeśli konieczne). | Do 10.06.2021 |
| Budowa Systemu | Zakończenie etapu analizy i budowy systemu SMUbOb | Dostarczone i odebrane scenariusze testowe systemu. Zakończone prace programistyczne zgodnie z dokumentacją analityczną i techniczną potwierdzone odebranym przez UFG raportem z testów wewnętrznych. Dostarczone licencje(*) oraz pakiety instalacyjne oprogramowania standardowego i powiązanego niezbędne do realizacji kamienia milowego. | Do 19.10.2022 |
| Testy Systemu | Zakończenie etapu Testy i optymalizacja systemu SMUbOb | Zakończone testy wewnętrzne: funkcjonalne (akceptacyjne), bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności. Zakończony proces optymalizacji systemu SMUbOb. | Do 13.04.2023 |
| Testy zewnętrzne Systemu |  | Zakończone testy zewnętrzne (wydajności, bezpieczeństwa, audyt WCAG). | Do 05.07.2023 |
| Szkolenia |  | Przeprowadzenie cyklu szkoleń w ustalonym zakresie. | Do 03.08.2023 |
| Uruchomienie produkcyjne | Zakończenie etapu Uruchomienie produkcyjne | System uruchomiony produkcyjne. Przeprowadzony proces migracji danych na wszystkich środowiskach. Odebrana dokumentacja. Przeprowadzone szkolenia. Dostarczone licencje(*) oraz pakiety instalacyjne oprogramowania standardowego i powiązanego niezbędne do realizacji kamienia milowego. | Do 03.08.2023 |
| Stabilizacja i Wzmożona Opieka Serwisowa |  | Wzmożona Opieka Serwisowa oznacza świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych Systemu, w szczególności polegających na zapewnieniu opieki serwisowej, w tym utrzymania Systemu, obejmujące w szczególności nadzór nad poprawnością jego funkcjonowania, usuwanie Incydentów i Problemów, konserwację i administrowanie w okresie stabilizacji Systemu, tj. od Etapu uruchomienia produkcyjnego Systemu do Odbioru końcowego Wdrożenia SMUbOb. | Do 29.09.2023 |
| Odbiór końcowy Wdrożenia SMUbOb | Odbiór końcowy projektu | Zakończona stabilizacja. Aktualizacja rejestrów projektu, weryfikacja kompletności konfiguracji produktów i archiwizacja dokumentacji. Odbiór końcowy projektu. | Do 29.09.2023 |

(*) Dostawca powinien zoptymalizować koszty związane z licencjami oprogramowania standardowego i powiązanego dotyczące poszczególnych środowisk poprzez dostarczenie licencji i gwarancji producenta w terminach umożliwiających realizację projektu zgodnie z harmonogramem.

Metodyka zarządzania projektem

Poniżej przedstawiono ogólne założenia dotyczące wymaganej koncepcji zarządzania projektem.

Oczekuje się wdrożenia procesów zarządzania projektem i wytwarzania Oprogramowania w oparciu o dwie metodyki prac projektowych: jedną tradycyjną, kaskadową np. PRINCE2® albo równoważną i jedną zwinną np. AgilePM® lub równoważną. Bazując na doświadczeniu przyczyni się to do sprawnej organizacji pracy, komunikacji i monitorowania uzyskiwanych efektów. Wykorzystanie metodyki reprezentującej tradycyjny model zarządzania projektami np. PRINCE2® lub równoważną będzie obejmowało głównie procesy zarządcze oraz procesy sterowania etapami (wydaniami) Projektu, zapewni skuteczną kontrolę parametrów Projektu, uporządkowaną komunikację Projektu z otoczeniem oraz wewnątrz. W tym celu powołane zostaną odpowiednie struktury Projektu oraz ustalone zasady wymiany informacji, monitorowania i raportowania postępów prac. Zgodnie z metodyką tradycyjną np. PRINCE2® lub równoważną Projekt zostanie podzielony na etapy zarządcze o ustalonych celach, terminach rozpoczęcia i zakończenia. W etapie wytwórczym oprócz procesów zarządczych wytwarzana będzie określona część zakresu na podstawie pogrupowanych wymagań na funkcjonalności Systemu lub e-usługi, możliwa do weryfikacji w procesie testów. Zestaw mniejszych części etapu wytwórczego np. (timebox lub sprint) będzie kończyła się "Przyrostem" lub "Wydaniem", czyli opublikowaniem w środowisku testowym nowej, przetestowanej, rozszerzonej wersji systemu. W trakcie trwania Projektu na bieżąco będzie weryfikowane czy uzasadnienie biznesowe pozostaje aktualne. W ramach zarządzania Projektem zostaną opracowane i będą aktualizowane m.in. dokumenty zarządcze: uzasadnienie biznesowe, rejestr zmian i zagadnień, strategia komunikacji, raporty. Ponadto odbiór każdego elementu Systemu zakończy się podpisaniem protokołu odbioru. Przykładowy sposób wykorzystania obu metodyk przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 1 Wykorzystanie metodyk w Projekcie

Prace wytwórcze będą zorganizowane i sterowane zgodnie z metodyką zwinną np. AgilePM® lub równoważną. Etapy zarządcze Projektu zostaną podzielone na dwutygodniowe okresy, tzw. Timeboxy, w czasie których realizowane będą prace specjalistyczne dla wybranego fragmentu wymagań na podstawie ustalonych priorytetów. W ich trakcie zakłada się interakcję z Użytkownikami w celu wyjaśniania kwestii otwartych lub omówienia pomysłów i racjonalizacji wymagań. Dzięki temu możliwe będzie wytwarzanie funkcjonalności zgodnych z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami Użytkowników. Inkrementalno-adaptacyjne podejście do budowania Systemu pozwoli na szybkie implementowanie uzyskiwanych uwag do Produktów cząstkowych bez wpływu na główne parametry Projektu. Na koniec każdego Timeboxa wyniki końcowe będą ostatecznie weryfikowane przez Użytkowników pod względem ich zgodności z ostateczną wersją wymagań. Dzięki takiej organizacji komunikacji i procesu wytwórczego oczekiwane jest znaczące zminimalizowanie ryzyka niespełnienia wymagań, wynikającego z ich niezrozumienia lub niewłaściwej interpretacji. W celu poprawy efektywności prac nad budową Systemu planuje się maksymalnie szerokie wykorzystanie modeli i prototypów. Końcowe testy Systemu zostaną przeprowadzone po zakończeniu prac wytwórczych w oparciu o scenariusze testowe i przypadki testowe przygotowane na etapie prototypowania każdej e-usługi i grupy wymagań.

- 2.3. Sposób raportowania postępów prac w ramach Etapów

Zgodnie z przyjętą metodą zarządzania Projektem opisaną w rozdziale 19.1 prace w projekcie będą podzielone na etapy. Wszystkie prowadzone prace będą monitorowane w szczególności w odniesieniu do planu wytworzenia produktów i osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych. Do zapewnienia możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu wdrożony zostanie proces cyklicznego monitorowania i okresowego raportowania. Proces pełnił będzie istotną rolę w zbieraniu bieżących informacji o stanie prac na potrzeby komunikacji wewnętrznej oraz na zewnątrz Projektu. W zależności od przeznaczenia i częstotliwości opracowania raportów, ich zakres informacyjny będzie zróżnicowany. Projekt zostanie podzielony na trzy cykliczne okresy raportowe:

- Dwa tygodnie;

- Cztery tygodnie;

- Zakończenie etapu;

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje o planowanych raportach wykorzystywanych w Projekcie do formalnego monitorowania prowadzonych prac.

| Rodzaj raportu i okres | Zakres informacji | Wykorzystanie/Cel | Autor raportu |
| --- | --- | --- | --- |
| Status prac co 2 tygodnie | - status wykonanych prac, - plan prac, - napotkane problemy, - kwestie otwarte. | - ocena wyników w stosunku do planów, - pomiar efektywności prac, - ustalenie działań korygujących, - monitorowanie jakości wymagań. | Wykonawca |
| Raport okresowy co 4 tygodnie | - status zaawansowania realizacji produktów, - plan realizacji w następnym okresie, - podsumowanie ryzyka, problemy i kwestie otwarte. | - kontrola zgodności prac za raportowany okres z planem, - analiza ryzyka i parametrów projektu, - podsumowanie na dzień opracowania, - zalecenia, - monitorowanie efektywności procesu wytwórczego. | Wykonawca |
| Podsumowanie Etapu | - plan etapu z danymi liczbowymi wykonania, - status prac etapu, - produkty etapu, - stan zagadnień projektowych i ryzyka, - dane liczbowe dotyczące jakości, - przegląd uzasadnienia biznesowego. | - podsumowanie etapu projektu, - podsumowanie osiągnięcia kamieni milowych, - ocena zgodności postępów prac z przyjętym planem projektu, - ocena jakości prac, - odbiór produktów i kamieni milowych, - zgoda na uruchomienia prac kolejnego etapu. | Wykonawca |

Za przygotowywanie wszystkich wyżej wymienionych raportów odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Raporty obejmujące dłuższy horyzont czasowy będą bazowały i agregowały informacje z raportów przygotowywanych z większą częstotliwością. Na koniec każdego okresu raportowego autor raportu będzie przekazywał w formie elektronicznej raport do wskazanych grup odbiorców.

- 2.4. Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia

Oczekuje się, iż Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia zostanie sporządzony z wykorzystaniem oprogramowania MS Project i zostanie przedstawiony w postaci tabelarycznej oraz w postaci wykresu Gantta. Zadania opisane w MS Project będą miały powiązanie logiczne między sobą (określone następniki i poprzedniki) oraz przypisane odpowiedzialności. Dla każdego etapu oraz zadania wyspecyfikowanego w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia oczekuje się przedstawienia jego szczegółowego opisu oraz określenia odpowiedzialności. Ponadto dla każdego zadania oczekuje się określenia danych wejściowych, będących podstawą do realizacji zadania oraz danych wyjściowych, będących efektem realizacji zadania, w szczególności Produktów zdefiniowanych w ramach struktury Produktów. Wykonawca w ramach Projektu zobowiązany jest dostarczyć Produkty wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ. Przedstawiona w Załączniku nr 8 struktura Produktów może zostać uzupełniona, jeżeli Wykonawca uzna za stosowne dostarczenie dodatkowych Produktów ponad te wyspecyfikowanie przez Zamawiającego. Wszystkie produkty wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ muszą zostać ujęte w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia wraz ze wskazaniem Etapu projektu w ramach, którego zostaną dostarczone.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DLA SMUbOb

Kontekst biznesowy

Stan prawny

UFG jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214, ze zm.; dalej: „Ustawa”). Jest jedynym podmiotem uprawnionym do nakładania i egzekucji opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC p.p.m.) posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników. Kontrola odbywa się w oparciu o działania własne Funduszu (jest on jednym z podmiotów uprawnionych do prowadzenia kontroli) oraz zawiadomienia przekazywane przez inne instytucje. Zgodnie z Ustawą, do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są obowiązane:

- Policja,

- organy celne,

- Straż Graniczna,

- organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów (przede wszystkim starostowie),

- Inspekcja Transportu Drogowego;

oraz uprawnione (poza UFG):

- inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

- Inspekcja Ochrony Środowiska.

W przypadku ubezpieczenia OC rolników, do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy jest obowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika. Uprawnione są:

- starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika,

- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, w ustaleniach własnych Funduszu wykorzystywana jest prowadzona przez UFG Baza OI. Jest to jedyna ogólnopolska baza danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych, zgłoszonych w ich ramach szkodach i wypłaconych odszkodowaniach.

Należy podkreślić, że działalność kontrolna Funduszu ma również charakter prewencyjny. Jazda bez obowiązkowego OC p.p.m. jest bowiem ogromnym zagrożeniem dla finansów zarówno sprawcy szkody, jak i dla nieubezpieczonego posiadacza pojazdu. W przypadku spowodowania przez nich szkody, jest ona wprawdzie likwidowana przez UFG (tj. wypłacane jest odszkodowanie i ew. zadośćuczynienie poszkodowanym), jednak Funduszowi w stosunku do wskazanych osób przysługuje roszczenie regresowe o zwrot wypłaconych świadczeń. W razie wypadku muszą oni z własnych środków, solidarnie, oddać wszystkie świadczenia wypłacone przez Fundusz ofiarom takiego wypadku. Najwyższe regresy dochodzone przez Fundusz przekraczają milion złotych każdy. Rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln złotych za wypadek spowodowany nieubezpieczonym motocyklem, w którym potrącił rowerzystkę. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła. Kolejny sprawca ma do oddania UFG 1,37 mln złotych, za wypadek, w wyniku którego pasażer nieubezpieczonego pojazdu doznał złamania kręgosłupa i jest sparaliżowany.

Wykrywanie nieubezpieczonych – stan obecny

Fundusz prowadzi (stan na 31 maja 2020 r.) prawie 210 tys. spraw dotyczących niespełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie (wykres 1). Należy podkreślić, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC może zostać nałożona jedynie w przypadku, gdy postępowanie kontrolne wszczęto do końca roku, w którym doszło do tego faktu. Wymusza to wysokie parametry jakościowe i wydajnościowe dla systemu informatycznego obsługującego wykrywanie nieubezpieczonych i realizację procesów opłatowych w UFG.

Podstawę wszczęcia sprawy opłatowej może stanowić:

- zawiadomienie skierowane przez zobowiązane lub uprawnione do kontroli spełnienia tego obowiązku organy (zob. pkt 3.1). Najczęściej są to podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego (głównie Policja) i starostwa (wydziały komunikacji dokonują kontroli np. w procesie rejestracji lub wyrejestrowania pojazdów);

- ustalenia własne UFG, w tym procesy analizy danych gromadzonych w Bazie OI.

Nie wszystkie wszczęte postępowania opłatowe kończą się wystawieniem wezwania o wniesienie opłaty. Kierowane do Funduszu zawiadomienia i ustalenia własne podlegają weryfikacji w oparciu o dostępne dla Funduszu rejestry publiczne (przede wszystkim CEP) oraz są weryfikowane z udziałem Zakładów Ubezpieczeń.

UFG kieruje do nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów ponad 100 tys. wezwań rocznie. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie – z 56 146 w 2014 r. do 125 992 w roku 2019 (wykres 1).

Wykres 1. Prowadzone przez UFG postępowania dotyczące niespełnienia obowiązku zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC i wezwania opłatowe kierowane do nieubezpieczonych.

Jeszcze kilka lat temu systemy wykrywania nieubezpieczonych bazowały głównie na zawiadomieniach kierowanych przez organy zewnętrzne, głównie Policję. Od 2015 r. większość wezwań jest wynikiem ustaleń własnych UFG, których udział w ogólnej liczbie stale rośnie. W 2019 r. już prawie 80% wezwań skierowanych do nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych oparto na wewnętrznych analizach UFG (wykres 2). Opierają się one na wprowadzonych w 2011 r. i stale aktualizowanych automatycznych algorytmach analizujących dane w Bazie OI i rejestrach publicznych, np. CEP. Dzięki temu Fundusz samodzielnie wykrywa przypadki posiadaczy zarejestrowanych pojazdów nieposiadających ochrony ubezpieczeniowej.

Wykres 2. Udział wezwań o wniesienie opłaty z tytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia OC opartych o ustalenia własne UFG w ogólnej liczbie wezwań kierowanych do nieubezpieczonych.

Zgodnie z przepisami, termin na wniesienie opłaty wynosi 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W tym czasie można przekazać do Funduszu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej wskazany w wezwaniu okres lub wykazujące brak istnienia takiego obowiązku. Adresat wezwania może również wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia. W przypadku niewniesienia opłaty i niedokonania wskazanych czynności, podlega ona egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Spośród wszystkich spraw opłatowych w toku, ok. 2/3 znajduje się w postępowaniu egzekucyjnym (wykres 3).

Wykres 3. Struktura spraw opłatowych w toku w podziale na tryby dochodzenia opłaty.

- 3.1.3. System Opłat - stan obecny

Fundusz posiada system Obsługi Opłat, który wspomaga wszystkie kluczowe obszary funkcjonalne wymienione powyżej. System jest zrealizowany w oparciu o technologię oraz platformę klasy BPM, której wsparcie producenckie wygasa lub już wygasło. System obecnie działa stabilnie, jednak wraz z rozwojem technologii narasta dług technologiczny. System jest obsługiwany wyłącznie z poziomu przeglądarki Internet Explorer, która obecnie nie jest już wspierana i rozwijana przez firmę Microsoft. Dodatkowo na potrzeby Systemu Opłat powstały poboczne moduły takie jak moduł obsługi e-Zawiadomień czy wykrywania nieubezpieczonych na Bazie OI. Obecne rozwiązanie jest jednym z kluczowych systemów Funduszu. Egzekucja opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest jednym z fundamentów finansowych Funduszu. Powyższe generuje potrzebę zastąpienia obecnego rozwiązania nowoczesnym systemem, który zostanie rozbudowany zarówno funkcjonalnie, jak również zoptymalizowany pod względem ergonomii pracy.

Krótki opis projektu

System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych skupi wszystkie funkcjonalności związane z zadaniami UFG w obszarze wykrywania osób niespełniających obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. i OC rolników. Uruchomione zostaną e-usługi dla Obywateli i Przedsiębiorców przypominające o terminowym zawarciu umowy, co powinno ograniczyć ryzyko sankcji za brak ochrony. Osoby, które otrzymały wezwanie do zapłaty, będą mogły załatwić całą sprawę poprzez Internet (odwołać się od wezwania, przekazać dokumenty dot. sprawy lub uregulować opłatę). Dla instytucji zaangażowanych w kontrolę przestrzegania obowiązku ubezpieczenia udostępnione zostaną e-usługi wspomagające realizację ustawowych zadań w tym obszarze.

System będzie posiadał w szczególności następujące funkcjonalności:

I. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:

- Obsługa zawiadomień o braku ubezpieczenia OC p.p.m. i OC rolników przez instytucje zobowiązane lub uprawnione do kontroli przestrzegania obowiązku, zarówno poprzez integrację udostępnionych przez UFG usług webserwisowych z własnym systemem informatycznym, jak i poprzez rozwiązanie portalowe.

- Pełna obsługa spraw opłatowych UFG obejmująca m.in. weryfikację zasadności przekazanych zawiadomień, automatyczne generowanie i wysyłkę wezwania do zapłaty, upomnienia i wystawienie tytułu wykonawczego, obsługę wpłat i korespondencji, monitorowanie postępowania egzekucyjnego, obsługę wniosków, decyzji, skarg, zarzutów i zażaleń oraz spraw na etapie sądowym.

- Analiza ubezpieczeń obowiązkowych OC p.p.m. na podstawie danych zgromadzonych w Bazie OI, danych z rejestrów publicznych (przede wszystkim CEP) oraz komunikacji z Zakładami Ubezpieczeń. Prowadzone będą działania mające na celu zapobieganie przypadkom niespełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia obowiązkowego, po ich zaistnieniu – ich szybkiego wykrycia w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (poprzez np. podniesienie świadomości Obywateli lub Przedsiębiorców w ww. zakresie) oraz bezpieczeństwa finansowego Obywateli lub Przedsiębiorców.

- Integracja z systemami zewnętrznymi, w tym rejestrami publicznymi gromadzącymi referencyjne dane o pojazdach i Obywatelach.

- Integracja z systemami wewnętrznymi UFG, przede wszystkim Bazą OI oraz systemami: obsługi korespondencji i finansowym.

II. Obywatele i Przedsiębiorcy (e-usługa A2C/A2B):

- Monitorowanie przebiegu i ciągłości własnych umów ubezpieczenia komunikacyjnego. Poza dostępem do historii ubezpieczeń i zgłoszonych w ich ramach szkód, każdy posiadający konto na portalu UFG będzie mógł otrzymywać, po wyrażeniu zgody na to, bezpłatne powiadomienia (sms/e-mail) dotyczące m.in.:

  - zbliżającego się terminu końca umowy ubezpieczenia komunikacyjnego. na podstawie danych gromadzonych w Bazie OI, przekazywanych przez Zakłady Ubezpieczeń,

  - rejestracji w Bazie OI zmian na umowach lub nowych umów ubezpieczenia komunikacyjnego. Po zniesieniu obowiązku posiadania podczas jazdy dowodu zawarcia ubezpieczenia, baza ta (i zasilany na jej podstawie CEP) stanowi podstawę kontroli przestrzegania obowiązku posiadania ubezpieczenia przez Policję i inne organy kontroli ruchu drogowego. System powiadomień umożliwi szybszą reakcję, gdy informacja o umowie nie została zarejestrowana w Bazie OI. Może się to przyczynić do poprawy referencyjności Bazy OI i zasilanych na jej podstawie rejestrów publicznych.

  - szkód zgłoszonych i likwidowanych

- Pełna elektroniczna obsługa spraw dotyczących opłat za niespełnienie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, obejmująca w szczególności: zgłoszenie zastrzeżeń, przekazanie dowodów na ich potwierdzenie, dokonanie zapłaty, powiadomienie o zbliżającym się terminie zapłaty, co pozwoli na uniknięcie postępowania egzekucyjnego.

III. Zakłady Ubezpieczeń (e-usługa A2B):

- Możliwość automatyzacji komunikacji dot. weryfikacji ciągłości ubezpieczenia obowiązkowego. Przed wystawieniem wezwania do zapłaty, Fundusz prowadzi weryfikację mającą na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do braku ciągłości w ubezpieczeniu. Opiera się ona m.in. na sprawdzeniu w Zakładach Ubezpieczeń, czy nie doszło do zawarcia lub automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia. Obecnie proces ten odbywa się w drodze wymiany korespondencji (zazwyczaj elektronicznej), co z uwagi na skalę prowadzonych spraw jest bardzo uciążliwe i nieefektywne.

IV. Organy Kontrolne (e-usługa A2A):

- Możliwość automatyzacji przekazywania zawiadomień o braku ubezpieczenia i komunikacji z nimi związanej na poziomie system-system, co zminimalizuje ryzyko podwójnego wprowadzania danych przez interesariuszy. Obecnie część zgłoszeń kierowana jest przez rozwiązania portalowe. Dużo zawiadomień kierowanych jest przez standardowe kanały komunikacji (poczta tradycyjna lub elektroniczna). Planuje się pełniejszą integrację z systemami informatycznymi interesariuszy zewnętrznych, np. Policji czy starostw. Umożliwi to zakładanie zawiadomień w systemach stanowiących podstawowe narzędzie pracy pracowników tych instytucji, ich automatyczne przekazywanie do UFG i przetwarzanie.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI SMUbOb

Główni interesariusze

Głównymi Interesariuszami Projektu są przede wszystkim Obywatele oraz Przedsiębiorcy, którzy będą mogli aktywnie korzystać z e-usług udostępnionych w ramach Systemu Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych. Z Systemu będą mogły również korzystać Zakłady Ubezpieczeń oraz Organy Kontrolne dla których zostaną stworzone dedykowane usługi.

Usługi dostępne w Systemie można podzielić na dedykowane dla poniższych zewnętrznych grup odbiorców (Interesariuszy):

- Obywatele lub Przedsiębiorcy

- Zakłady Ubezpieczeń

- Organy Kontrolne

| Interesariusze | Krótka charakterystyka | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Pracownicy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zajmujący się działaniem operacyjnym powiązanym z szeroko rozumianą obsługą Opłat. | ok. 150 osób |
| Organy upoważnione do zgłaszania podejrzenia o braku OC | Grupa podmiotów publicznych uprawnionych do kontroli oraz zgłaszania podejrzenia braku ubezpieczenia OC zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. | ok. 10 podmiotów |
| Obywatele | Osoby fizyczne, wobec których zostało rozpoczęte postępowanie weryfikacji podejrzenia braku ubezpieczenia OC lub prowadzony jest proces obsługi spraw związanych z brakiem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (sprawy komunikacyjne) i OC rolników (sprawy rolne) lub posiadający konto na portalu UFG i korzystający z bezpłatnych powiadomień dot. m.in. zbliżającego się końca umowy ubezpieczenia. | ok. 200 tys. rocznie |
| Przedsiębiorcy | Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wobec których zostało rozpoczęte postępowanie weryfikacji podejrzenia o braku OC lub prowadzony jest proces obsługi spraw związanych z brakiem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (sprawy komunikacyjne) lub posiadający konto na portalu UFG i korzystający z bezpłatnych powiadomień dot. m.in. zbliżającego się końca umowy ubezpieczenia. | ok. 50 tys. rocznie |
| Zakłady Ubezpieczeń | Zakłady Ubezpieczeń będące członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. | ok. 27 podmiotów |

Główne komponenty systemu

Planuje się, że nowy System Opłat zostanie zrealizowany w podziale na moduły funkcyjne. Zakłada się, że w ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące moduły:

- Moduł Opłat - główny moduł grupujący funkcjonalności powiązane z obsługą windykacji opłat. Obsługuje sprawy związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz sprawy związane z ubezpieczeniami rolnymi.

- Moduł Zawiadomień - moduł grupujący funkcjonalności związane z weryfikacją i wzbogacaniem zawiadomień o niespełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (sprawy komunikacyjne) lub OC rolników (sprawy rolne).

- Moduł Weryfikacji Zawiadomień z Bazy OI - moduł grupujący funkcjonalności związane z weryfikacją i wzbogacaniem zawiadomień o ubezpieczeniach komunikacyjnych z systemów WNB oraz WNC.

- Portal dla Obywatela - moduł grupujący funkcjonalności na potrzeby współpracy z Obywatelami oraz Przedsiębiorcami. Moduł będzie osadzony w Infoportalu UFG oraz Strefie Obywatela Portalu UFG.

- Portal dla Instytucji - moduł grupujący funkcjonalności powiązane ze współpracą z Zakładami Ubezpieczeń i organami uprawnionymi do składania zawiadomień komunikacyjnych oraz rolnych. Moduł będzie osadzony w Strefie Kontrahenta.

- Moduł Usług Publicznych na potrzeby Opłat - moduł grupujący usługi odwzorowujące funkcjonalność Portalu dla Instytucji oraz usługi modułów Zawiadomień, Opłat i Weryfikacji Zawiadomień z Bazy OI.

Dodatkowo zakłada się, że w ramach Projektu zostanie zaprojektowana nowa Baza Kontrahentów UFG, która będzie dedykowaną bazą dla wewnętrznych systemów UFG (niepowiązanych bezpośrednio z Bazą OI).  Struktura komponentów oraz zakładane powiązania zostały przedstawione na poniższym diagramie.

Usługi planowane do udostępnienia dla Użytkowników

W poniższej tabeli wymieniono e-usługi, które będą realizowały główne cele Projektu.

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U01. Obsługa postępowań kontrolnych dot. braków OC | A2C, A2B | Beneficjent: Obywatele i Przedsiębiorcy Szacowana liczba transakcji: 155 000 do 31.08.2024 r. |
| 2 | U02. Obsługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC dla Instytucji | A2A | Beneficjent: Organy Kontrolne Szacowana liczba transakcji: 40 000 do 31.08.2024 r. |
| 3 | U03. Ogólnodostępna usługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC | A2C, A2B | Beneficjent: Obywatele i Przedsiębiorcy Szacowana liczba transakcji: 5 000 do 31.08.2024 r. |
| 4 | U04. Identyfikacja i weryfikacja przypadków braków OC | A2B | Beneficjent: Zakłady Ubezpieczeń Szacowana liczba transakcji: 4 500 000 do 31.08.2024 r. |
| 5 | U05. Powiadomienia Obywatela oraz prezentacja danych w UFG i ich historii zmian | A2C, A2B | Beneficjent: Obywatele i Przedsiębiorcy Szacowana liczba transakcji: 10 000 do 31.08.2024 r. |

Poszczególne usługi zapewnią Użytkownikom następujące możliwości:

U01. Obsługa postępowań kontrolnych dot. braków OC

W ramach Usługi Obywatele i Przedsiębiorcy będą mogli zrealizować jedną z następujących spraw:

- Kompleksowa obsługa spraw dot. postępowań kontrolnych spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. lub OC rolników.

- Uzyskanie niezbędnych informacji do obsługi sprawy dot. postępowań kontrolnych spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. lub OC rolników na podstawie otrzymanego Tokenu lub konta na Portalu UFG.

- Uzyskanie informacji o możliwościach wyjaśnienia spraw dot. postępowań kontrolnych spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. lub OC rolników oraz dalszym trybie postępowania.

Obywatel lub Przedsiębiorca, po uwierzytelnieniu na Portalu UFG, uzyska dostęp do odpowiednich elektronicznych formularzy, które będą automatycznie zasilane danymi Użytkownika (np. szczegóły sprawy, aktualne saldo, należności, wpłaty), w przypadku, gdy wyrazi on na to zgodę. Obywatel lub Przedsiębiorca posiadający konto na Portalu UFG będzie informowany m. in. o zmianie statusu sprawy, wpływie korespondencji, o zbliżających się płatnościach. Obywatel lub Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odpowiednich wniosków w celu obsługi sprawy, komunikacji w sprawie oraz płatności należności.

U02. Obsługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC dla Instytucji

Usługa umożliwi Organom Kontrolnym spełnienie ustawowego obowiązku, jakim jest zgłoszenie podejrzenia braku OC p.p.m. lub OC rolników. W zakresie ww. obowiązku zostaną udostępnione następujące możliwości obsłużenia spraw:

- Zgłoszenie lub aktualizacja podejrzenia o braku OC p.p.m. lub OC rolników z możliwością przekazania informacji o pobraniu opłaty karnej oraz dokumentów (np. dowodu wpłaty).

- Udostępnienie dwustronnej komunikacji w sprawie przekazanego zgłoszenia podejrzenia o braku OC p.p.m. lub OC rolników.

- Udostępnienie mechanizmów kontrolnych oraz sprawozdawczych umożliwiających monitorowanie procesu zgłoszeń.

U03. Ogólnodostępna usługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC

W ramach Usługi Obywatele i Przedsiębiorcy będą mogli zrealizować jedną z następujących spraw:

- Weryfikacja spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. na pojazd zarejestrowany w Polsce.

- Zgłoszenie oraz aktualizacja zawiadomienia o podejrzeniu braku OC p.p.m.

- Udostępnienie informacji o statusie przekazanego zawiadomienia oraz danych zawiadomienia.

U04. Identyfikacja i weryfikacja przypadków braków OC

W ramach Usługi Zakłady Ubezpieczeń będą mogły zrealizować jedną z następujących spraw:

- Obsługa zapytań dot. zawiadomień o podejrzeniu braku OC p.p.m. lub OC rolników.

- Obsługa zapytań dot. wykrywania nieubezpieczonych.

- Obsługa zapytań ze spraw dot. postępowań kontrolnych spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. lub OC rolników.

- Udostępnienie mechanizmów kontrolnych oraz sprawozdawczych umożliwiających monitorowanie procesu obsługi zapytań.

U05. Powiadomienia Obywatela i Przedsiębiorcy oraz prezentacja danych w UFG i ich historii zmian

W ramach Usługi Obywatele i Przedsiębiorcy będą mogli zrealizować jedną z następujących spraw:

- Zdefiniowanie przypomnień o określonych zdarzeniach. Lista zdarzeń zostanie sprecyzowana na etapie analizy.

- Zdefiniowanie sposobu komunikacji w ramach mechanizmu przypomnień.

- Weryfikacja informacji dot. Użytkownika przekazanych do UFG przez Zakłady Ubezpieczeń.

- Weryfikacja historii przekazywanych informacji dot. Użytkownika przekazanych do UFG przez Zakłady Ubezpieczeń.

Migracja danych

Uruchomienie systemu produkcyjne musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem procesu migracji w zakresie:

- Spraw Opłatowych,

- zawiadomień,

- kontrahentów.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w pkt. 5.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA SYSTEMU

MO. Moduł Opłat

Ogólny zarys działania Modułu

Proces windykacji opłat rozpoczyna się od wpływu zawiadomienia (z kontroli własnej UFG lub od organów zewnętrznych) o niespełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (sprawy komunikacyjne) lub OC rolników (sprawy rolne). Zawiadomienie jest rejestrowane w systemie, a następnie (nie dotyczy zawiadomień z Ośrodka Informacji) weryfikowane pod kątem kompletności danych, dla spraw komunikacyjnych sprawdzane jest również pokrycie ubezpieczeniowe w Bazie OI, ewentualnie dodatkowe dane są pobierane z CEP i PESEL. Jeśli w procesie weryfikacji zostanie ustalone, że np. spełniono obowiązek ubezpieczenia, sprawa zostaje zakończona bez generowania należności i nadawania jej dalszego biegu. Jeśli na etapie weryfikacji nie ma podstaw do zakończenia sprawy - do posiadacza pojazdu/gospodarstwa rolnego kierowane jest wezwanie do przedstawienia dokumentów lub uiszczenia opłaty. Jeśli w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania, nie wpłynie korespondencja od dłużnika lub nie zostanie uiszczona opłata, wysyłane jest upomnienie. Po upływie 30 dni od daty doręczenia upomnienia, jeśli nie wpłynie korespondencja lub wpłata, wystawiany jest tytuł wykonawczy i dalsza windykacja opłaty prowadzona jest w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. W trakcie prowadzenia postępowania windykacyjnego, zarówno w trybie dobrowolnym, jak i egzekucyjnym może być prowadzona korespondencja z dłużnikiem, organem egzekucyjnym, Organem Kontrolnym, Zakładami Ubezpieczeń i innymi osobami lub instytucjami. Każda decyzja podjęta w sprawie może zostać anulowana i podjęta ponownie (ta sama decyzja lub inna). W sprawie dłużnik może wnieść powództwo do sądu. Sprawa Opłatowa może zostać zakończona po uiszczeniu pełnej należności (dobrowolnie lub za pośrednictwem organu egzekucyjnego), w wyniku podjęcia decyzji o anulowaniu albo umorzeniu opłaty.

Diagram kluczowych statusów procesu windykacji opłat.

Wymagania

System powinien zapewnić możliwość obsługi spraw związanych z brakiem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (sprawy komunikacyjne) i OC rolników (sprawy rolne). Sprawy mogą być prowadzone w dwóch trybach: dobrowolnym i egzekucyjnym. System powinien umożliwić prowadzenie spraw zgodnie z ich rodzajem i trybem, w którym aktualnie się znajdują. Sposoby obsługi spraw komunikacyjnych oraz rolnych są od siebie niezależne i przebieg procesu różni się od siebie. Sposób obsługi powinien być zoptymalizowany szczególnie pod względem ergonomii i czasu obsługi. Oba procesy muszą zawierać poniższe funkcjonalności/mechanizmy, które mogą być dostępne dla Użytkowników w przypadku spełnienia określonych w Systemie reguł:

- MO.F01 Obsługa wezwań i upomnień. System musi umożliwić automatyczne generowanie i wysyłkę wezwań i upomnień, na podstawie pobranych ze sprawy danych: zobowiązanego, nr sprawy, daty kontroli, wysokości opłaty - wezwania, wysokość aktualnego zadłużenia - upomnienia, danych pojazdu - marka, nr rej. bądź nr VIN, okresu bez ubezpieczenia - sprawy z kontroli z Ośrodka Informacji UFG. Mechanizm musi być oparty o mechanizm generowania pism z uwzględnieniem wymagań systemu kancelaryjnego UFG w zakresie wysyłki pism oraz kształtu i formatu pisma.

- MO.F02 Mechanizm generowania należności. System musi umożliwić automatyczne generowanie należności głównej (opłaty), na podstawie mechanizmu służącego do wyliczania wysokości opłat, w chwili wystawienia wezwania, automatyczne generowanie kosztów upomnienia w chwili wystawienia upomnienia, przesłanie informacji o należnościach do Systemu finansowo-księgowego. Mechanizm wyliczania wysokości opłat musi być mechanizmem parametryzowanym uzależniającym reguły wyliczania opłaty w zależności od parametrów sprawy (np. roku kontroli, rodzaju pojazdu, długości przerwy w ubezpieczeniu OC itp.). System musi zostać zintegrowany z Systemem finansowo-księgowym z wykorzystaniem API przygotowanego na potrzeby obecnego Systemu Opłat.

- MO.F03 Mechanizm obsługi wpłat (razem z obsługą nadpłat). System musi umożliwić rejestrowanie wpłat z Systemu finansowo-księgowego. Musi być widoczna wysokość wpłaty dokonanej i wpłaty zaksięgowanej (dodatkowo w Systemie musi być zawarta informacja o wszystkich wpłatach, również niezaksięgowanych, aby pracownik UFG widział, że jakaś wpłata jest w trakcie przetwarzania), a w przypadku wpłat z urzędów skarbowych musi być widoczna wysokość wpłaty zaksięgowanej w rozbiciu na kwotę główną wpłaty, opłatę komorniczą i prowizję bankową. Musi być informacja o dacie wpłaty, tytule wpłaty, wpłacającym, numerze i pozycji wyciągu. Musi być widoczna suma wpłat w sprawie, aktualna kwota dochodzona, wysokość nadpłaty - również z rozbiciem na kwotę główną wpłaty, opłatę komorniczą i prowizję bankową, łączna kwota wpłat, łączna kwota wpłat zaksięgowanych, łączna kwota opłaty komorniczej, łączna kwota prowizji bankowych, kwota wymagalna, kwota dochodzona, w tym koszty upomnienia, saldo, nr IKB oraz dane z Systemu finansowo-księgowego (suma wpłat, kwota zaksięgowana, saldo). System musi umożliwić przygotowanie nadpłaty do zwrotu przekazem lub na konto wskazanej osoby/firmy, informacja musi zostać przekazana do Systemu finansowo-księgowego. Musi być możliwość skierowania zapytania do Regresów czy nadpłata ma zostać przeksięgowana do sprawy regresowej.

- MO.F04 Zachowanie spójności danych i stanu salda dot. finansów pomiędzy Systemem finansowo-księgowym, a Systemem.  System musi wszystkie decyzje i operacje wpływające na kwestie finansowe przekazywać do Systemu finansowo-księgowego.

- MO.F05 Mechanizm obsługi wypłaty kosztów związanych z windykacją opłat. System musi umożliwić zarejestrowanie wypłaty kosztów, w szczególności rodzaju kosztów, nr faktury, wysokości kwoty kosztów, formy płatności, terminu płatności, tytułu płatności, nr konta i danych odbiorcy pobieranych ze sprawy. Mechanizm musi umożliwić zlecenie opłaty faktury za pomocą Systemu finansowo-księgowego. W przypadku zwrotu kosztów (np. na skutek wskazania nieaktualnego numeru konta odbiorcy), musi być widoczny zwrot tych kosztów wraz z przyczyną zwrotu. Mechanizm musi być zintegrowany z Systemem finansowo-księgowym.

- MO.F06 Mechanizm obsługi sprawy, w której wpłynął pozew. System musi umożliwić przygotowanie zlecenia wypożyczenia z Archiwum (system SOAP) oryginałów dokumentów i przygotowania spisu dokumentów (możliwość edycji spisu), zablokowanie wykonania niektórych czynności, przejście sprawy na odrębny etap. Ponadto System musi umożliwić wprowadzenie danych dotyczących wyroku i w zależności od pozytywnego lub negatywnego rozstrzygnięcia sądu umożliwić odpowiednie procedowania w sprawie.

- MO.F07 Mechanizm obsługi zarzutów i zażaleń. System musi zapewnić możliwość przygotowania pism/dokumentów (postanowień). Obsługa ww. pism musi posiadać wprowadzone reguły akceptacji pisma przez poszczególnych Użytkowników systemów pełniących zdefiniowane role. Na kolejnych szczeblach akceptacji Użytkownicy muszą mieć możliwość akceptacji, odrzucenia oraz edycji pisma. Pisma muszą być przygotowywane zgodnie z założeniami mechanizmu przygotowywania pism (z uwzględnieniem mechanizmów szablonów). System musi zapewnić ewidencję wpływających zarzutów i zażaleń oraz wydanych postanowień Zarządu UFG i Rady UFG na potrzeby raportowe.

- MO.F08 Mechanizm generowania pism. System musi zawierać mechanizm generowania pism w sprawie. Użytkownik musi mieć możliwość przygotowania pisma od zera oraz na bazie szablonów pism wypełnianych na podstawie parametrów danej sprawy. Wyznaczeni Użytkownicy muszą mieć możliwość definiowania szablonów za pomocą formatki w Systemie. Mechanizm szablonów musi zawierać mechanizm parametrów, które byłyby podmieniane na dane ze sprawy. Parametry mogą być różnego typu np. nazwisko, nr polisy, okres ubezpieczenia, dane pojazdu, lista należności, lista wpłat, saldo sprawy, podstawy prawne, itp. Mechanizm pism oraz szablonów musi udostępniać możliwość dodania załączników. Mechanizm pism oraz szablonów musi udostępniać możliwość wysłania każdego pisma bądź szablonu do wiadomości osoby ze sprawy, innej niż adresat pisma. System musi umożliwiać generowanie i wysyłkę pism do zobowiązanych, urzędów skarbowych, komorników sądowych, Organów Kontrolnych, Zakładów Ubezpieczeń i innych osób i instytucji. System winien umożliwiać zmianę osoby akceptującej/podpisującej pismo (np. pracownik prowadzący, kierownik działu, dyrektor departamentu itp.) oraz winien umożliwiać zmianę sposobu podpisu (np. faksymile, odręczny itp.). Dane zobowiązanego bądź innego odbiorcy muszą być pobierane z Systemu. Mechanizm generowania pism musi posiadać możliwości obsługi faksymile oraz nakładania kodów kreskowych z nr pisma oraz w razie potrzeby nr nadania. Edycja treści dokumentów musi odbywać się za pomocą formatek udostępnionych na formularzu w Systemie w trybie on-line. Mechanizm generowania pism musi być dostosowany do wysyłki pism wszystkimi dostępnymi kanałami (e-mail, listem tradycyjnym, listem poleconym, poprzez Portal UFG, e-PUAP itp.).

- MO.F09 Mechanizm automatycznej obsługi ZPO/EPO. System musi posiadać automatyczne reguły procedowania spraw w zależności od informacji zawartych w ZPO/EPO np. generować odpowiednie terminy, przesuwać sprawy na odpowiedni proces w etapie. Obsługa ZPO/EPO informujących o doręczeniu wskazanych pism (np. wezwania) musi odbywać się automatycznie. Dopuszcza się, że dla wybranych EPO (np. zwrotów o przyczynie zwrotu Inne) obsługa będzie odbywała się ręcznie.

- MO.F10 Mechanizm podejmowania decyzji w sprawach. System musi umożliwić przygotowanie odpowiedniego wniosku w celu podjęcia decyzji (np. nienadawanie dalszego biegu, anulowanie, umorzenie, gradacja, rozłożenie na raty, odroczenie, zawieszenie i wszczęcie postępowania egzekucyjnego, itp.), część danych musi pobierać się z Systemu, część będzie wypełniana ręcznie. W Systemie muszą być zdefiniowane ścieżki akceptacji dla poszczególnych decyzji i System automatycznie musi przesyłać wnioski uwzględniając ścieżkę akceptacji. Mechanizm decyzji musi umożliwić przygotowanie odpowiedniego pisma i po akceptacji przesłać go do Obywatela/Przedsiębiorcy, którego dotyczy sprawa.

- MO.F11 Modyfikacja zdefiniowanych ścieżek akceptacji. System musi umożliwić modyfikację wszystkich zdefiniowanych ścieżek akceptacji dla Użytkowników w odpowiedniej roli. Ścieżki akceptacji mogą, ale nie muszą, zależeć również od kwot jakich dotyczą decyzje. System musi umożliwić zdefiniowanie kilku ścieżek akceptacyjnych w zależności od rodzaju decyzji oraz kwoty decyzji. Mechanizm kwotowy musi działać na zasadzie przedziałów. W Systemie musi odłożyć się informacja o podjętej decyzji (data podjęcia, rodzaj decyzji, przyczyna, wnioskujący, podejmujący decyzję, kwota decyzji).

- MO.F12 Mechanizm obsługi posiedzeń Komisji ds. Umorzeń. System musi umożliwiać rozpatrywanie wniosków o umorzenie przez członków Komisji ds. Umorzeń, wydanie rekomendacji, utworzenie protokołu umorzeń, który zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Zarząd.

- MO.F13 Mechanizm anulowania decyzji. System musi umożliwić anulowanie podjętej decyzji na podstawie zdefiniowanej ścieżki akceptacji, przywrócić kwoty należności, statusu sprawy i odłożyć informację o anulowaniu decyzji, dacie anulowania decyzji, osobie podejmującej decyzję o anulowaniu - anulowanie decyzji wymaga wskazania m.in. decyzji, która ma być anulowana i kwoty decyzji.

- MO.F14 Mechanizm obsługi korespondencji, która nie dotyczy konkretnej Sprawy Opłatowej, a została przekazana do obsługi do Departamentu Opłat. System musi umożliwić wygenerowanie i wysyłkę pisma do wskazanego adresata, każde pismo musi mieć odrębny numer, inny niż numery spraw prowadzonych przez Departament Opłat. System musi umożliwić obsługę spraw poprzez Call Center, e-mail, e-PUAP oraz korespondencję tradycyjną. Mechanizm musi posiadać funkcjonalności monitorowania, sprawozdawcze oraz raportowe umożliwiające generowanie statystyk z obsługi korespondencji.

- MO.F15 Mechanizm generowania tytułów wykonawczych. System musi umożliwić automatyczne generowanie tytułu wykonawczego wraz z odpowiednim pismem, na podstawie pobranych ze sprawy danych: m.in zobowiązanego, nr sprawy, wysokość dochodzonej kwoty wraz z kosztami upomnienia, dane pojazdu, data odbioru upomnienia, data powstania należności. Mechanizm musi obsługiwać wysyłkę tytułu wykonawczego przez e-PUAP (e-Tytuł wykonawczy) oraz tradycyjnego (papierowego).

- MO.F16 Mechanizm rejestracji sprawy powiązanej. System musi umożliwiać rejestrację sprawy, która będzie powiązana ze sprawą pierwotną danymi posiadacza pojazdu, danymi pojazdu lub danymi zdarzenia (kontroli). Musi istnieć możliwość kopiowania wybranych danych ze sprawy pierwotnej. Powiązanie spraw musi zapewnić możliwość ich wyszukiwania, filtrowania i rejestrowania na ich podstawie kolejnych spraw powiązanych. Ponadto System musi umożliwiać powiązanie spraw, które już wcześniej były zarejestrowane.

- MO.F17 Mechanizm powiązania sprawy ze sprawami w innych modułach UFG np. Call Center, Moduł Regresów, Moduł MLS. System musi umożliwić powiązanie spraw, pogląd danych sprawy powiązanej, umożliwić komunikację w sprawie. W przypadku Modułu Regresów musi dodatkowo zawierać mechanizm przekazywania wpłat (całości oraz części), zapytań o chęć przekazania nadpłat, informowania o aktualizacji danych kontaktowych Obywatela/Przedsiębiorcy.

- MO.F18 Mechanizm blokad. System musi blokować działania automatyczne wynikające z procesu lub Użytkownika po zajściu określonych, zdefiniowanych zdarzeń (np. wpływ korespondencji, wpłaty itp.). W określonych sytuacjach, pomimo zdefiniowanej blokady, System musi umożliwić działanie (np. Użytkownikowi o dedykowanej roli).

- MO.F19 Mechanizm powiadomień. System musi zapewnić generowanie powiadomień o zdefiniowanych zdarzeniach lub braku zajścia określonych zdarzeń i dla określonych przypadków podejmować automatyczne działania.

- MO.F20 Mechanizm monitorowania terminów. System musi monitorować terminy wystąpienia zdarzeń (np. płatności, braku wpływu korespondencji, automatycznego wysyłania pism, powiadomień do dłużników itp.) i dla określonych przypadków podejmować automatyczne działania (np. wysłanie wezwania, upomnienia, tytułu wykonawczego itp.).

- MO.F21 Weryfikacja aktualności danych. System musi zweryfikować przed wyświetleniem formatek webowych dla Użytkowników na podstawie danych sprawy we wskazanych systemach zewnętrznych, czy dane kluczowe dla sprawy nie uległy zmianie np. zostało dodane ubezpieczenie pojazdu w Bazie OI, wystąpiły zmiany w Rejestrze PESEL, Bazie Kontrahentów UFG. W przypadku wykrycia aktualizacji danych System musi zasygnalizować Użytkownikowi możliwość aktualizacji danych sprawy z danego systemu. Weryfikacja i pobieranie danych muszą być możliwe w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika.

- MO.F22 Usługi. System musi udostępnić na potrzeby systemów wewnętrznych UFG usługi umożliwiające:

  - wyszukanie Sprawy Opłatowej

  - pobranie szczegółów Sprawy Opłatowej

- MO.F23 Formularze administracyjne. System musi umożliwiać wyszukiwanie spraw, dokumentów, decyzji, czynności Użytkowników itp. po różnych parametrach. System musi umożliwiać wyszukiwanie po pełnych danych, jak również po fragmentach danych.

- MO.F24 Mechanizm historii czynności/operacji. System musi umożliwiać identyfikację kto (Użytkownik, system), kiedy (data, godzina) i jaką czynność wykonał w Systemie (np. kto i kiedy zarejestrował sprawę, wysłał korespondencję, podjął decyzję itp.).

- MO.F25 Mechanizm opiniowania. System musi umożliwiać skierowanie prośby o opinię w kontekście danej sprawy do wskazanej osoby.

- MO.F26 Mechanizm notatek w sprawie. System musi umożliwić dodanie notatki w sprawie z możliwością poinformowania o tej notatce osoby prowadzącej sprawę.

- MO.F27 Mechanizmy raportowe. System musi umożliwić sporządzenie raportów na potrzeby statystyczne, sprawozdawcze i zarządcze w różnych ujęciach liczbowych i wartościowych, w ujęciu historycznym, bieżącym, za różne okresy itp.

- MO.F28 Mechanizmy kontroli uprawnień. Dostęp do poszczególnych elementów Systemu musi odbywać się na podstawie uprawnień jednostkowych, które będzie można łączyć w profile uprawnień. Dla poszczególnych pracowników UFG musi być zapewniona możliwość przypisania zarówno profili uprawnień oraz pojedynczych uprawnień. Uprawnienia jednostkowe muszą być możliwie unikatowe i przypisane np. per formularz, formatka, raport, usługa sieciowa itp.

- MO.F29 Raport SWA. System musi umożliwiać przekazywanie danych na potrzeby wyceny należności opłatowych. Dane te obejmują:

  - Należności: identyfikator sprawy, identyfikator zapewniający możliwość połączenia spraw migrowanych z ich historią z poprzedniego (obecnego) systemu, datę powstania należności z oznaczeniem czy jest to należność główna, czy zwrot kosztów upomnienia, kwotę należności, stawkę procentową, typ sprawy (komunikacyjna/rolna), organ zgłaszający, rodzaj pojazdu (osobowe, ciężarowe, inne) lub rolna, zwiększenie należności (np. z 50% na 100%) musi powiększać należność główną, powiększenie należności decyzją zwiększającą nie powinno zmieniać daty powstania należności, długość okresu braku ubezpieczenia, identyfikator pozwalający łączyć sprawy dotyczące danego incydentu braku ubezpieczenia (ten sam pojazd i ten sam okres braku ubezpieczenia);

  - Wpłaty: identyfikator sprawy, identyfikator zapewniający możliwość połączenia spraw migrowanych z ich historią z poprzedniego (obecnego) systemu, kwota, data wpłaty, oznaczenie czy wpłata zmniejsza saldo należności głównej czy zwrotu kosztów upomnienia;

  - Umorzenia: identyfikator sprawy, identyfikator zapewniający możliwość połączenia spraw migrowanych z ich historią z poprzedniego (obecnego) systemu, kwota, data umorzenia, oznaczenie czy umorzenie zmniejsza saldo należności głównej czy zwrotu kosztów upomnienia;

  - Anulowania: identyfikator sprawy, identyfikator zapewniający możliwość połączenia spraw migrowanych z ich historią z poprzedniego (obecnego) systemu, kwota, data anulowania, oznaczenie czy anulowanie zmniejsza saldo należności głównej czy zwrotu kosztów upomnienia.

- MO.F30 Mechanizm obsługujący nieobecności i zastępstwa. System musi umożliwiać określonej grupie użytkowników na wskazanie osoby/osób zastępujących nieobecnego pracownika i umożliwić pełną obsługę zadań (spraw) tego pracownika.

- MO.F31 Elektroniczne podpisywanie dokumentów, w tym podpisywanie zbiorcze, podpis kwalifikowany. System musi umożliwiać podpisanie dokumentów, decyzji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Musi istnieć możliwość podpisania pojedynczych dokumentów, jak również zbiorczego podpisania wielu dokumentów. System musi także zapewniać podpisywanie wielokrotne tego samego dokumentu przez różne osoby. Zamawiający nie dysponuje licencją na webowy komponent do podpisów elektronicznych certyfikatem kwalifikowanym. W ramach projektu należy uwzględnić dostarczenie przedmiotowych komponentów i licencji wraz z gwarancją producenta od dostarczenia do upływu 5 lat od wdrożenia systemu SMUbOb. Należy założyć, że podpisywane będą dokumenty w różnych formatach, np. pdf, xml. Wymagania w tym zakresie powinny zostać opracowane na etapie analizy Systemu.

- MO.F32 Mechanizm retencji danych/archiwizacji spraw (danych, dokumentów) zakończonych, anonimizacja.

  - System musi umożliwić archiwizację danych i dokumentów po upływie określonego czasu od zakończenia sprawy. System musi również zapewnić anonimizację danych osobowych. Proces retencji danych musi odbywać się automatycznie na podstawie ustalonych reguł. Proces retencji danych nie może wpływać na możliwość generowania raportów statystycznych, nie powiązanych z danymi osobowymi.

  - System musi umożliwiać wyszukiwanie Sprawy archiwalnej po zadanych parametrach. Sprawy archiwalne będą dostępne w różnych modelach danych (model danych Meritum i model danych SMUbOb). Wyszukiwanie w archiwum SMUbOb będzie możliwe z poziomu tej samej wyszukiwarki co sprawy aktywne i zamknięte przed upływem okresu retencji. Na potrzeby archiwum Meritum zostanie zrealizowana odrębna wyszukiwarka spraw.

  - Sprawy archiwalne z Meritum. System musi umożliwiać wyświetlenie szczegółów Sprawy archiwalnej z Meritum. W systemie musi istnieć dedykowany formularz, do którego użytkownik wprowadzi dane ręcznie na podstawie wyszukanej sprawy. Dla takiego formularza zostaną zdefiniowane odrębne walidacje umożliwiające wprowadzanie np. dat z przeszłości. W zależności od tego z jakiego okresu pochodzi Sprawa archiwalna, po wprowadzeniu danych do dedykowanego formularza musi istnieć możliwość odnalezienia powiązanych z nią danych w systemach zewnętrznych (np. w systemie finansowo-księgowym).

  - Sprawy archiwalne z SMUbOb. System musi umożliwiać wyświetlenie szczegółów Sprawy archiwalnej z SMUbOb. Użytkownik musi mieć możliwość aktywowania danej sprawy, dzięki czemu będą możliwe m.in: edycja sprawy, możliwość odnalezienia powiązanych z nią danych w systemach zewnętrznych (np. w systemie finansowo-księgowym) oraz dalsze jej procesowanie.

- MO.F33 Mechanizm przekierowania zadań do obsługi. System musi umożliwić Użytkownikowi z dedykowaną rolą, elastyczne przekazywanie zadań (pojedynczo i zbiorczo) do obsługi pomiędzy pracownikami. System musi zapewnić również możliwość parametryzacji przekazania zawiadomień/Spraw Opłatowych do obsługi przez konkretnych pracowników jeszcze przed umieszczeniem ich w Systemie (np. parametryzacja w konkretne dni).

- MO.F34 Mechanizm migracji ręcznej. System musi zapewnić możliwość migracji ręcznej (przez Użytkownika z dedykowaną rolą) pojedynczych spraw z poprzedniego systemu.

- MO.F35 Mechanizm generowania subkont. System musi generować subkonta per sprawa i per dłużnik. System musi również generować subkonta do rozliczeń per sprawa i per organ egzekucyjny. Na potrzeby generowania subkont System musi umożliwić zdefiniowanie puli numerów, z której może generować konta.

- MO.F36 System musi zawierać mechanizmy podglądu powiązanych zawiadomień, Zapytań na Portalu oraz spraw powiązanych.

- MO.F37 Mechanizm wyliczania wysokości opłat. System musi posiadać formularze administracyjne pozwalające na wyliczenie wysokości opłat za brak ubezpieczenia OC na podstawie informacji o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Wysokość opłat, zgodnie z Ustawą, uzależniona jest od rodzaju sprawy, rodzaju pojazdu oraz długości okresu bez ubezpieczenia. W Systemie muszą być przechowywane dane dotyczące wysokości opłat z wielu lat wstecz. Musi również istnieć możliwość zdefiniowania wysokości kosztów upomnienia.

- MO.F38 Oznaczenie dni wolnych. System musi posiadać możliwość zdefiniowania dni wolnych od pracy np. w celu uniknięcia automatycznego generowania pism w dni świąteczne.

- MO.F39 Mechanizm obsługi dokumentów. System musi umożliwiać podgląd zeskanowanych w procesie kancelaryjnym lub Call Center dokumentów (formatów PDF, Microsoft Word), wiadomości e-mail (EML, MSG) wraz z załącznikami, dokumentów przesyłanych przez Portal UFG, e-PUAP. System musi umożliwić dodanie i odpowiednie opisanie oraz skategoryzowanie dokumentów.

MO.F40 Mechanizmy kontroli spójności i raporty porównawcze. System musi mieć zaimplementowane mechanizmy aktywnie kontrolujące spójność danych z systemami zewnętrznymi, z którym będzie zintegrowany (np. stanu należności pomiędzy Systemem finansowo-księgowym, a Systemem). System musi zawierać raporty wewnętrzne prezentujące stan spójności danych poszczególnych spraw w Systemie, w systemach zewnętrznych oraz weryfikację zagregowaną, Każda integracja z systemami zewnętrznymi musi zawierać automatyczne oraz ręczne mechanizmy kontroli procesu oraz umożliwiać wygenerowanie raportów prezentujących stan integracji. Monitorowaniu powinny podlegać wszystkie procesy wymiany informacji między systemami. Prezentowane informacje powinny pozwolić na weryfikację poprawności przebiegu procesów wymiany danych, na identyfikację błędów na styku z innymi systemami oraz przyczyn ich występowania. W przypadku krytycznych integracji z systemami np. finansowo-księgowym, kancelaryjnym, konieczne będą raporty porównawcze pozwalające na weryfikację spójności danych między systemami.

- MO.F41 Słowniki. System musi korzystać ze słowników zawartych w Centralnej Bazie Słowników UFG (np. model, marka, rodzaj pojazdu itp.).

- MO.F42 Mechanizm weryfikacji czy sprawa dot. kontrahenta posiadającego konto w Portalu UFG. W przypadku, gdy System wykryje, że sprawa jest powiązana z osobą posiadającą konto w Portalu UFG umożliwi komunikację w sprawie oraz przesyłanie wybranych dokumentów. Mechanizm komunikacji inicjowanej ze strony UFG nie może być dostępny w przypadku, gdy nie zostanie wykryte konto w Portalu UFG. Użytkownik obsługujący sprawę musi posiadać możliwość ręcznego powiązania sprawy z kontem na Portalu UFG (System musi wspomagać odpowiednio powiązanie/wyszukanie kontrahenta i uniemożliwić powiązanie kont, gdy kluczowe atrybuty (np. PESEL) są różne). Z poziomu sprawy musi być zapewniona funkcjonalność prezentującą pełną historię korespondencji prowadzoną za pomocą Portalu UFG z możliwością filtrowania i wyszukiwania wiadomości.

- MO.F43 Mechanizm inicjowania zapytań do Zakładów Ubezpieczeń w trybie ad hoc. System musi wspomóc przygotowanie zapytania do Zakładu Ubezpieczeń (wstawiać dane zawarte w sprawie) oraz umożliwić przesłanie zapytania do wybranych (od 1 do n) Zakładów Ubezpieczeń. Zapytanie musi mieć możliwości dodania treści oraz załączników. System musi prezentować on-line status zapytania w Portalu dla Instytucji (prezentować, czy wiadomość została odczytana oraz czy została udzielona odpowiedź). System musi prezentować historię komunikacji. System musi prezentować odpowiedzi przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń z poziomu Portalu dla Instytucji. Mechanizm musi posiadać funkcjonalność automatycznego i ręcznego przypisania dokumentu przekazanego przez Zakład Ubezpieczeń w ramach odpowiedzi do dokumentów w sprawie.

- MO.F44 Panel zarządczy. System musi posiadać panel zarządczy umożliwiający monitorowanie poszczególnych procesów z poziomu całościowego, poszczególnego modułu i Zakładu Ubezpieczeń.

- MO.F45 Statystyki i raporty. System musi gromadzić i udostępniać statystyki i dane raportowe na potrzeby wewnętrznego systemu raportowego UFG.

- MO.F46 Raporty parametrów. System musi posiadać dla każdego modułu raporty prezentujące kluczowe parametry (jednostkowo oraz zgrupowane).

- MO.F47 Dostęp do systemów powiązanych. Użytkownicy Systemu z poziomu sprawy muszą mieć dostęp do danych w systemach zintegrowanych np. Call Center, Regresy, System kancelaryjny (razem z modułem dot. e-Nadawcy), Szkody oraz innych modułów Systemu (Zawiadomień, Moduł Weryfikacji Zawiadomień z OI, Portal dla Obywatela, Portal dla Instytucji).

- MO.F48 Mechanizm raportowe - System musi zawierać 5-10 raportów, w tym raport spraw w toku, raporty statystyczne oraz rozliczające prace Użytkowników.

- MO.F49 Integracja. Systemy, z którymi powinien zostać zintegrowany Moduł Opłat zostały wymienione w rozdziale 12. Ostateczna lista systemów, z którymi Moduł Opłat musi być zintegrowany zostanie potwierdzona na etapie analizy.

Niezależnie od powyższego, System powinien spełniać poniższe wymagania dotyczące przygotowania i udostępnienia danych na potrzeby raportowe:

- MO.F50 Mechanizm przygotowania i udostępniania danych. System zapewni mechanizm przygotowania i udostępnienia danych na potrzeby integracji z innymi systemami Zamawiającego oraz analiz ad-hoc, w szczególności:

  - Dane dotyczące pojazdów na potrzeby Centralnej Bazy Pojazdów,

  - Dane dotyczące podmiotów (osób fizycznych i osób prawnych) w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych na potrzeby Centralnej Bazy Kontrahentów; dane dotyczące podmiotów zostaną zweryfikowane z Rejestrami PESEL lub REGON za pomocą usługi udostępnionej przez Zamawiającego albo - jeżeli nie będzie to możliwe - zostaną przygotowane i udostępnione usługi na potrzeby tej weryfikacji,

  - Dane dotyczące należności, wpłat, umorzeń, gradacji i anulowań (raport SWA),

  - Dane dotyczące zasadności sprawy oraz powiązania sprawy z oceną punktową, na podstawie, której została wygenerowana - na potrzeby Systemu Wykrywania Nieubezpieczonych. Wymaganie dotyczy również możliwości identyfikacji Sprawy Opłatowej powiązanej i wyznaczenia zasadności dla potrzeb sprawy pierwotnej,

  - Zdefiniowany zakres danych z Modułu Opłat musi być odkładany cyklicznie w Hurtowni Danych w celach analitycznych oraz możliwości wygenerowania odpowiednich statystyk i raportów zewnętrznych. Zakres danych oraz częstotliwość udostępniania danych do Hurtowni Danych zostanie ustalona na etapie analizy.

Udostępnianie danych raportowych musi odbywać się w możliwie jednostkowy sposób w postaci odpowiednio przygotowywanych martów raportowych umożliwiających wykorzystanie pełnej funkcjonalności istniejących w UFG systemów raportowych.  Dane muszą być udostępnione w Hurtowni Danych. Sposób ekspozycji oraz zakres danych z systemu SMUbOb do martu raportowego zostanie ustalony na etapie analizy. Dane mogą zostać udostępnione w strukturach bazodanowych w formie np. widoków, widoków zmaterializowanych, tabel, data martów, plików płaskich.

MZ. Moduł Zawiadomień

Ogólny zarys działania Modułu

Zakłada się, że Moduł Zawiadomień będzie grupować funkcjonalności związane z obsługą zawiadomień o podejrzeniu braku ubezpieczenia OC przekazywanych za pomocą ścieżek tradycyjnych (np. listownie), e-Zawiadomień składanych za pomocą usług sieciowych oraz formularzy Web, a także zawiadomień anonimowych przekazywanych za pomocą Portalu UFG. Zakładany wolumen miesięczny zawiadomień wynosi 5 tys. spraw. Moduł musi obsługiwać zawiadomienia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych i rolnych. Zawiadomienie niezależnie od ścieżki przekazania musi mieć założoną teczkę, w ramach której dostępne byłyby wszystkie informacje na jego temat. Przekazane zawiadomienie musi być wzbogacone o informacje zawarte oraz automatycznie weryfikowane w bazach OI, CEP, Rejestrach PESEL, REGON oraz zweryfikowane z Zakładami Ubezpieczeń (weryfikacja z wykorzystaniem poszczególnych ścieżek będzie uzależniona od ustalonego algorytmu procesu, informacji zidentyfikowanych w poszczególnych obszarach oraz rodzaju zawiadomienia). System musi zebrać informacje z ww. systemów, przygotować rekomendację postępowania z danym zawiadomieniem, a następnie automatycznie założyć Sprawę Opłatową przekazując komplet zebranych informacji (treść zawiadomienia, dane zebrane z systemów zewnętrznych, z Zakładów Ubezpieczeń, rekomendację). Moduł musi umożliwić zdefiniowanie parametryzowanych reguł biznesowych, które określałyby w jakich przypadkach założoną sprawę procesować jako zasadną, przekazać do dodatkowej weryfikacji, automatycznie zamykać bez dalszego biegu (np. w zależności od tego, czy posiadacz pojazdu jest ubezpieczony, gdy samochód jest wyrejestrowany w okresie braku ubezpieczenia OC, potwierdzono, że została zawarta umowa ubezpieczenia OC lub występuje rozbieżność w informacji o posiadaczu w Bazie OI oraz właścicielu z CEP). Poniżej zaprezentowano zakładane diagramy przepływu (w wariancie pozytywnym) procesu obsługi zawiadomień komunikacyjnych oraz rolnych.

Diagram zawiadomienia komunikacyjnego:

Diagram zawiadomienia rolnego:

Wymagania

- MZ.F01 Uruchomienie procesu zawiadomień. System musi posiadać mechanizmy umożliwiające uruchomienie procesu weryfikacji zawiadomień przesyłanych innymi kanałami niż elektroniczne w postaci formularzy Web. Formularz musi być udostępniany na podstawie osobnej roli (uprawnienia). Mechanizm ma służyć do rejestracji zawiadomień przekazywanych np. w formie papierowej, jak również umożliwić rejestrację zawiadomienia przez pracowników Departamentu Likwidacji Szkód lub Departamentu Regresów. Mechanizm musi zawierać funkcjonalność weryfikacji czy dla danego zawiadomienia nie toczy się już proces zawiadomień lub proces opłat.

- MZ.F02 Ścieżki procesowania. System musi umożliwić obsługę zawiadomień komunikacyjnych i rolnych odrębnymi ścieżkami procesowania.

- MZ.F03 Zawiadomienie anonimowe. System musi umożliwić za pomocą usługi sieciowej uruchomienie zawiadomienia anonimowego (na potrzeby Portalu Obywatela).

- MZ.F04 Zawiadomienie dla Instytucji. System musi umożliwić za pomocą usługi sieciowej uruchomienie zawiadomienia dla Instytucji (na potrzeby Portalu dla Instytucji) oraz w module usług publicznych na potrzeby Systemu Opłat.

- MZ.F05 Priorytety spraw. System musi umożliwić priorytetyzację procesowania zawiadomienia w zależności od ustalonych reguł biznesowych (np. podział na odpowiednie listy weryfikacji w Zakładach Ubezpieczeń).

- MZ.F06 Przebieg procesu. System musi umożliwić śledzenie przebiegu procesu obsługi zawiadomienia.

- MZ.F07 Zapis danych zawiadomienia. System musi przechowywać komplet danych uzyskanych w ramach zawiadomienia.

- MZ.F08 Automatyczne reguły weryfikacji i sterowania procesem. System musi mieć zaszyte parametryzowane reguły weryfikacji, które w zależności od uzyskanej informacji będą różnicować dalsze etapy sprawdzenia zawiadomienia (np. przekazać do weryfikacji wyłącznie do wybranych Zakładów Ubezpieczeń ze względu na identyfikację historii ubezpieczenia w tych zakładach).

- MZ.F09 Zakładanie Spraw Opłatowych. System musi automatycznie zakładać Sprawy Opłatowe na bazie zawiadomienia.

- MZ.F10 Parametryzacja procesu weryfikacji zawiadomień. Poszczególne etapy procesu weryfikacji muszą być parametryzowane (np. założenie parametryzowanego czasu na weryfikację zawiadomienia w Zakładach Ubezpieczeń, okres po jakim zawiadomienie powinno być dalej procedowane pomimo braku informacji z rejestrów zewnętrznych).

- MZ.F11 Mechanizm raportowy. System musi zawierać mechanizm raportowy umożliwiający generowanie danych statystycznych w różnych przekrojach (np. typ zawiadomienia, instytucja przekazująca zawiadomienie, rodzaj pojazdu, województwo, etap w procesie obsługi zawiadomienia, informacje o weryfikacji dokonywanej przez Zakłady Ubezpieczeń).

- MZ.F12 Kontrola przepływu procesu i obsługa błędów. System musi posiadać mechanizmy kontroli poprawności przepływu procesu i w razie potrzeby umożliwić obsługę ręczną zawiadomienia w przypadku pojawienia błędów. System musi również umożliwić korektę danych, jak również przekazanie zawiadomienia ponownie na dowolny etap w procesie weryfikacji danych.

- MZ.F13 Weryfikacja w Zakładzie Ubezpieczeń i powiązanie z Portalem dla Instytucji. Zawiadomienie przed wszczęciem Sprawy Opłatowej musi być weryfikowane również przez Zakład ubezpieczeń. W tym celu w ramach P02. Portal dla Instytucji musi powstać odpowiednia funkcjonalność.

- MZ.F14 Weryfikacja w bazach zewnętrznych. Weryfikacje automatyczne (PESEL, REGON, Baza OI, CEP) powinny odbywać się równolegle lub w przypadku, gdy ustalone sposoby weryfikacji w danym systemie będą zajmowały mało czasu dopuszcza się weryfikację liniową sekwencyjną.

- MZ.F15 Przerwanie procesu weryfikacji zawiadomienia. W przypadku, gdy weryfikacja na jednym z kroków procesu wykaże, że dalsze procedowanie zgłoszenia jest niezasadne, proces weryfikacji będzie przerywany. Następnie system założy odpowiednią Sprawę Opłatową w odpowiednim statusie.

- MZ.F16 Edycja danych zawiadomienia. System musi udostępniać mechanizm edycji danych zawiadomienia złożonego przez Użytkowników instytucji. Odpowiednie funkcjonalności muszą zostać przewidziane w Portalu dla Instytucji oraz w Module Usług Publicznych na potrzeby Opłat. W sytuacji zmian w danych zawiadomienia, mogących mieć wpływ na rezultat rekomendacji, System musi mieć założony sposób dalszego procedowania zawiadomienia w zależności od etapu, na którym zawiadomienie się znajduje.

- MZ.F17 Anonimizacja. System musi posiadać niezależny mechanizm anonimizacji danych (masowy oraz jednostkowy).

- MZ.F18 Integracja z procesami likwidacyjnymi. System musi być zintegrowany z procesami likwidacyjnymi w zakresie możliwości sprawdzenia czy przypadek był weryfikowany w ramach tego modułu - w celu weryfikacji informacji o zidentyfikowanej przerwie oraz uzyskania informacji wzbogaconej.

- MZ.F19 Zasilanie Hurtowni Danych. Zdefiniowany zakres danych z Modułu Zawiadomień musi być odkładany cyklicznie (propozycja) w Hurtowni Danych w celach analitycznych oraz możliwości wygenerowania odpowiednich statystyk i raportów zewnętrznych.

- Zdefiniowany zakres danych z Modułu Opłat musi być odkładany cyklicznie w Hurtowni Danych w celach analitycznych oraz możliwości wygenerowania odpowiednich statystyk i raportów zewnętrznych. Zakres danych oraz częstotliwość udostępniania danych do Hurtowni Danych zostanie ustalona na etapie analizy.

- MZ.F20 Panel zarządczy. System musi posiadać panel zarządczy umożliwiający monitorowanie poszczególnych procesów z poziomu całościowego, poszczególnego modułu i poszczególnych instytucji zewnętrznych np. Zakładów Ubezpieczeń, Organów Kontrolnych itp.

- MZ.F21 Udostępnienie statystyk i danych raportowych. System musi gromadzić i udostępniać statystyki i dane raportowe na potrzeby wewnętrznego systemu raportowego UFG.

- MZ.F22 Udostępnienie parametrów modułu. System musi posiadać dla każdego modułu - raport prezentujący kluczowe parametry (jednostkowo oraz zgrupowane).

MWZ. Moduł Weryfikacji Zawiadomień z OI

Ogólny zarys działania Modułu

Zakłada się, że Moduł Weryfikacji Zawiadomień z Bazy OI będzie obsługiwał zawiadomienia przekazywane z weryfikacji własnych UFG, wyznaczanych przez algorytmy identyfikacji braku OC p.p.m. w modułach WNB i WNC. Zakładany średni wolumen miesięczny zawiadomień przekazywanych do Systemu wynosi ok. 20 tys. spraw z możliwością zwiększenia w przyszłości. Rolą modułu będzie założenie teczki zawiadomienia dla planowanych do przekazania zawiadomień, weryfikacja dodatkowych informacji zawartych w Systemie Opłatowym oraz systemach zewnętrznych, ustalenie parametryzacji wysyłki zawiadomień. Moduł umożliwi powzięcie informacji statystycznej na temat przypadków do wysyłki oraz przekaże informację zwrotną do modułów WNB i WNC.

Diagram przebiegu weryfikacji zawiadomień

Wymagania

- MWZ.F01 Wybór zawiadomień do wysyłki. System po zakończeniu przez Zakłady Ubezpieczeń weryfikacji list ze wskazanymi przypadkami potencjalnego braku ubezpieczenia (w tym celu w ramach PI. Portal dla Instytucji musi powstać odpowiednia funkcjonalność) umożliwi wyfiltrowanie zawiadomień na podstawie parametryzowanych reguł biznesowych, a następnie pobierze statystyki dotyczące możliwych do wysyłki zawiadomień. Na podstawie tej informacji podjęta zostanie decyzja o parametryzacji wysyłki (liczba zawiadomień, daty wysyłki, itd.). Informacja o parametryzacji zostanie przekazana do systemu zewnętrznego w celu oznaczenia przypadków.

- MWZ.F02 Weryfikacja w rejestrach zewnętrznych. System dla przypadków planowanych do wysyłki musi pobrać informację z Rejestrów PESEL i REGON oraz z CEP. Pobrana informacja musi być przechowywana w ramach poszczególnych Spraw Opłatowych. Sprawdzenie w rejestrach zewnętrznych może być uzależnione od priorytetyzacji poszczególnych zawiadomień.

- MWZ.F03 Oznaczenie zawiadomień przeznaczonych do przekazania. System musi posiadać funkcjonalność filtrowania i oznaczania zawiadomień przeznaczonych do przekazania jako Sprawy Opłatowej na podstawie parametryzowanych reguł biznesowych (np. po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji w rejestrach).

- MWZ.F04 Automatyczne zamknięcie zawiadomienia. System musi zawierać funkcjonalność automatycznego zamykania zawiadomienia w przypadku, gdy wykryje na podstawie zdefiniowanych reguł, że kontynuowanie dalszej weryfikacji jest niezasadne.

- MWZ.F05 Ręczne zamknięcie zawiadomienia. System musi zawierać funkcjonalność ręcznego zamykania zawiadomienia w przypadku, gdy istnieje uzasadnienie biznesowe dla takiego działania.

- MWZ.F06 Automatyczne założenie sprawy w Module Opłat. System musi zawierać mechanizm automatycznego zakładania spraw w Module Opłat na podstawie ustalonych parametrów z poziomu udostępnionych formatek webowych.

- MWZ.F07 Raporty statystyczne. System musi zapewnić możliwość generowania i pobierania raportów statystycznych o kwalifikacji przypadków np. ile wstępnie było przypadków na listach, ile pozostało w wyniku kwalifikacji i weryfikacji przez Zakłady Ubezpieczeń, statystyki z podziałem na przyczyny braku kwalifikacji.

- MWZ.F08 Wyszukiwanie i raportowanie spraw. System musi mieć mechanizmy wyszukiwania spraw i mechanizmy raportowania spraw.

- MWZ.F09 Integracja z procesami likwidacyjnymi. System musi być zintegrowany z procesami likwidacyjnymi w zakresie możliwości sprawdzenia czy przypadek był weryfikowany w ramach tego modułu - w celu weryfikacji informacji o zidentyfikowanej przerwie oraz uzyskania informacji wzbogaconej.

- MWZ.F10 Anonimizacja. System musi posiadać niezależny mechanizm anonimizacji danych (masowy oraz jednostkowy).

- MWZ.F11 Zasilanie Hurtowni Danych. Kopia danych Systemu powinna być odłożona w Hurtowni Danych w celach analitycznych oraz możliwości wygenerowania odpowiednich statystyk i raportów zewnętrznych.

- MWZ.F12 Zawiadomienia web service i masowe. System musi umożliwić uruchomienie zawiadomień za pomocą web service oraz dedykowanego formularza web masowych zawiadomień (od 1 do n) z analiz własnych realizowanych przez UFG.

- MWZ.F13 Zablokowane nr rejestracyjne i nr VIN. W ramach Systemu musi powstać lista zablokowanych nr rejestracyjnych oraz nr VIN. Przesłanie zawiadomienia dot. pojazdu z ww. nr zawartymi na liście zablokowanych musi skutkować zakończeniem zawiadomienia bez uruchomienia sprawy w Module Opłat. Na potrzeby zdefiniowania listy musi powstać dedykowany formularz web. Dostęp do formularza powinien odbywać się za pomocą dedykowanego uprawnienia, które będzie można przypisać do pracownika UFG.

MUP. Moduł usług publicznych na potrzeby Systemu Opłat

Ogólny zarys działania modułu

Moduł Usług Publicznych na potrzeby Systemu Opłat musi składać się z usług sieciowych stanowiących API systemu do integracji system - system. Wszystkie usługi muszą być udostępniane za pośrednictwem serwera PROXY API Gateway.

Wymagania

Wymagania wspólne dla usług

- MUP.F01 Działanie usług. Wszystkie usługi muszą działać niezależnie i posiadać mechanizm kontroli uprawnień.

- MUP.F02 Udostępnienie GUI. Dla wszystkich usług musi zostać przygotowany wygodny w użyciu i estetyczny interfejs graficzny w postaci odpowiednich formularzy w pozostałych modułach UFG.

- MUP.F03 Podgląd formularzy. System musi zapewniać możliwość podglądu poszczególnych formularzy przeznaczonych dla interesariuszy zewnętrznych przez uprawnionego pracownika UFG.

Wymagania dla poszczególnych usług sieciowych

Zakłada się, że System będzie zawierał następujące usługi sieciowe:

- MUP.U1 Usługa e-zawiadomień, która realizować będzie funkcjonalności umożliwiające:

  - MUP.U01.F01 złożenie zawiadomienia rolnego,

  - MUP.U01.0F2 złożenie przez instytucję zawiadomienia o podejrzeniu braku OC,

  - MUP.U01.F03 edycję danych przesłanego wcześniej zawiadomienia,

  - MUP.U01.F04 kontrolę uprawnienia do składania odpowiedniego typu zawiadomienia.

  - MUP.U01.F05 zachowanie spójności z działaniem formularza Web na Portalu dla Instytucji przeznaczonego do składania zawiadomień.

  - MUP.U01.F06 musi powstać w dwóch wersjach:

    - zgodna z obecnymi usługami systemu WNZ udostępnionymi dla podmiotów zewnętrznych (policja, GITD).

    - usługa ustandaryzowana, wzbogacona o słowniki dla atrybutów.

  - MUP.U01.F07 usługi muszą zostać zaimplementowane w dwóch protokołach :

    - REST

    - SOAP

- MUP.U2 Usługa do weryfikacji, czy dany pojazd posiada ubezpieczenie na wskazany dzień, realizująca następujące funkcjonalności:

  - MUP.U02.F01 weryfikację, czy dany pojazd posiada pokrycie ubezpieczeniowe na wskazany dzień w Bazie OI na podstawie nr rejestracyjnego lub nr VIN,

  - MUP.U02.F02 zwrócenie informacji o posiadaniu lub o braku informacji o ubezpieczeniu OC w Bazie OI,

  - MUP.U02.F03 przeznaczenie masowe tzn. musi obsłużyć ponad 1 tys. zapytań na sekundę.

- MUP.U3 Zestaw usług udostępniających dla podmiotów zewnętrznych zapewni identyczną funkcjonalność jak na Portalu dla Instytucji. Podmioty zewnętrzne powinny za pomocą ww. zestawu usług zintegrować swoje systemy z systemem UFG, np. w celu:

  - MUP.U03.F01 pobrania listy wysłanych zapytań do odpytywanego Zakładu Ubezpieczeń wraz z ich statusem, z możliwością filtrowania i sortowania listy na podstawie zdefiniowanych kryteriów,

  - MUP.U03.F02 pobrania wskazanego zapytania, do którego dany Użytkownik posiada dostęp,

  - MUP.U03.F03 udzielenia odpowiedzi na zapytanie, do którego dany Użytkownik posiada dostęp,

  - MUP.U03.F04 pobrania informacji statystycznej na temat szczegółów weryfikacji w funkcjonalnościach Strefy dla Zakładów Ubezpieczeń w Strefie Kontrahenta w Portalu UFG.

PO. Portal Obywatela

Ogólny zarys działania Portalu

Portal Obywatela to moduł grupujący funkcjonalności na potrzeby współpracy z Obywatelami oraz Przedsiębiorcami. Moduł będzie osadzony w Infoportalu UFG oraz Strefie Obywatela Portalu UFG. Poniżej został przedstawiony podział funkcjonalności na poszczególne podmoduły. Wszystkie podmoduły Portalu Obywatela muszą zbierać dane statystyczne na potrzeby raportów oraz dane na potrzeby rozliczalności.

Infoportal

Wymagania

- PO.I.F01 Edycja i formatowanie tekstu. System umożliwi dodanie, edycję oraz usunięcie artykułów i informacji, w tym udostępni Użytkownikowi:

  - możliwość formatowania tekstu (rich text) np. pogrubienia, podkreślenia, kolorowania tekstu, możliwość dodania akapitów, dodania list, tabel,

  - możliwość dodania dokumentu oraz usunięcia dokumentu,

  - możliwość osadzenie filmu lub grafiki,

  - mechanizm cytatów,

  - mechanizm odnośników do źródeł zewnętrznych,

  - mechanizm wykresów,

  - mechanizm oznaczania treści jako niewidocznej dla Użytkowników zewnętrznych, wszystkie treści muszą być dostępne dla redaktorów treści,

  - mechanizm eksportu i importu treści, w celu wstępnego przygotowania wiadomości na środowisku testowym, następnie przeniesienia go na środowisko produkcyjne.

- PO.I.F02 Wyszukiwarka. System musi zawierać mechanizm wyszukiwania artykułów i przeszukiwania treści artykułów w danej strefie.

- PO.I.F03 Kategoryzacja treści. System musi zawierać mechanizm kategoryzacji artykułów, w tym jako odpowiedzi na najczęstsze pytania osobno dla każdej strefy.

- PO.I.F04 Określenie miejsca publikacji. Dodanie artykułu musi być możliwe jednocześnie w strefie Infoportal, Strefie Obywatela i Strefie Kontrahenta oraz osobno dla każdej z ww. stref.

- PO.I.F05 Zawiadomienie anonimowe. System musi umożliwiać anonimowemu użytkownikowi zgłoszenie podejrzenia braku OC p.p.m. Portal UFG będzie wysyłał wprowadzone przez anonimowego użytkownika dane formularza do Modułu Zawiadomień. Portal UFG musi wyświetlić Użytkownikowi informację o przyjęciu zgłoszenia oraz przekazać nr zgłoszenia przyznany na Portalu UFG. W szczególności, udostępniony w ramach tej funkcjonalności formularz będzie zawierał mechanizm wstępnej walidacji poprawności zgłoszenia (np. nr rejestracyjne), musi być zgodny z działaniem Modułu Zawiadomień oraz musi posiadać pola oparte na słownikach zgodnych z Modułem Zawiadomień.

- PO.I.F06 Token - Podgląd sprawy. Portal musi umożliwić podgląd szczegółów sprawy, np. danych przedmiotu kontroli, kwoty należności (ale bez informacji o aktualnym saldzie), itp. na podstawie specjalnego Tokenu sprawy (nr Token będzie przekazywany na pismach generowanych z poziomu Modułu Opłat) oraz nr sprawy UFG (bez potrzeby logowania się do Portalu UFG). W obrębie mechanizmu musi być możliwość skierowania korespondencji w postaci elektronicznej do UFG, w tym przesłanie dokumentu. W celu usprawnienia komunikacji zostaną zaprojektowane i udostępnione Użytkownikom Portalu odpowiednie formularze np. wniosek o rozłożenie opłaty na raty, informacja o sprzedaży pojazdu itp. Dla każdego wniosku lub komunikacji musi być nadany unikalny nr korespondencji i przekazany do Użytkownika. Użytkownik musi mieć możliwość podglądu historii komunikacji zarówno w dostępie po nr Token, jak i w Strefie Obywatela. Użytkownik musi mieć możliwość dosłania informacji w obrębie rozpoczętego wątku komunikacyjnego.

- PO.I.F06a Token - załączniki. System umożliwi komunikację z UFG z opcją dodania załączników w popularnych, bezpiecznych formatach np. w formacie pdf, jpg, doc, docx.

- PO.I.F06b Token - płatność. Użytkownik musi mieć możliwość dokonania płatności do sprawy. Możliwość opłacenia należności (w całości lub częściowo) przez Portal za pośrednictwem usług dotpay lub innego pośrednika płatności, wpłata będzie dokonywana na indywidualne konto. Każda sprawa ma inny numer konta. Podczas dokonywania płatności należy zapewnić weryfikację salda sprawy. Wysokość wpłaty nie może być wyższa niż saldo sprawy. Użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania płatności.

- PO.I.F06c Token - statystyki. System będzie zbierał statystyki odnośnie logowania za pomocą nr Token. Dane muszą być prezentowane w sekcji raportowej dla całego Systemu.

- PO.I.F07 Szkolenia i pomoc. System będzie udostępniał sekcję odpowiadającą za przygotowanie i publikację różnego rodzaju materiałów instruktażowych z obsługi interfejsu dla podmiotów korzystających z Portalu UFG.

- PO.I.F07a Szkolenia i pomoc - materiały. Materiały mogą mieć formę dokumentów, instrukcji oraz tekstu, grafik i materiałów audiowizualnych (np. szkolenia e-learning, podcasty). Mogą być przypisywane dla poszczególnych podmodułów.

- PO.I.F07b Szkolenia i pomoc - dostępność materiałów. Zakres dostępnych materiałów uzależniony jest od uprawnień dostępowych Użytkownika (do odpowiednich podmodułów - dot. Strefy Kontrahenta).

- PO.I.F07c Szkolenia i pomoc - uprawnienia. Mechanizm będzie oparty o osobne uprawnienie umożliwiające publikację treści oraz zarządzania widocznością poszczególnych treści.

- PO.I.F07d Szkolenia i pomoc - spójność. Mechanizm wprowadzania treści musi być spójny z mechanizmem wprowadzania treści dla Informacji ogólnych.

- PO.I.F07e Szkolenia i pomoc - wprowadzanie treści. Dodanie informacji musi być możliwe jednocześnie w strefie Infoportal, Strefie Obywatela i Strefie Kontrahenta oraz osobno dla każdej z ww. stref (w uwzględnieniem mechanizmów widoczności w Strefie Obywatela i Strefie Kontrahenta).

- PO.I.F08 Informacje ogólne. Sekcja odpowiadająca za przygotowanie i publikację różnego rodzaju materiałów m.in. aktualne akty prawne dotyczące UFG i ubezpieczeń obowiązkowych, informacje o UFG, odpowiedzi na najczęstsze pytania, dokumenty do pobrania, informacje dotyczące nakładania opłat - wysokość opłat, porady dla osób, które otrzymały wezwanie.

Strefa Obywatela

Strefa Obywatela - wymagania ogólne

- PO.SO.F01 Informacje Ogólne. Mechanizm musi być spójny z mechanizmem informacji ogólnych w strefie Infoportal.  Prezentowane treści w różnych strefach mogą być od siebie różne. W ramach tej strefy wyróżnia się dwa Moduły - Obsługi Spraw Opłatowych oraz Powiadomień Obywatela.

- PO.SO.F02 Szkolenia i pomoc. System będzie udostępniał sekcję Szkolenia i pomoc. Mechanizm jej działania musi być spójny z mechanizmem Szkoleń i pomocy w strefie Infoportal. Prezentowane treści w różnych strefach mogą być od siebie różne.

Moduł Obsługi Spraw Opłatowych - wymagania

- PO.SO.MOSO.F01 Dostępność spraw. Zalogowany użytkownik Portalu musi mieć dostęp do wszystkich swoich spraw, w których została wygenerowana należność, niezależnie od aktualnego statusu sprawy (System musi udostępnić listę spraw aktywnych i nieaktywnych dot. Obywatela w Systemie Opłat). Dla spraw zakończonych musi istnieć tylko możliwość podglądu i komunikacji.

- PO.SO.MOSO.F02 Obsługa sprawy. Udostępnione przez System funkcjonalności obsługi sprawy (komunikacja w sprawie, predefiniowane formularze, możliwość opłaty itp.) muszą być spójne z funkcjonalnościami udostępnionymi na podstawie podglądu sprawy za pomocą Token. Dla zalogowanych użytkowników System będzie prezentował bardziej szczegółowe dane sprawy np. historię płatności, dokumenty, status sprawy, aktualne saldo itp. Szczegółowy zakres prezentowanych atrybutów zostanie ustalony w czasie analizy funkcjonalnej Systemu.

- PO.SO.MOSO.F03 Spójność z Token. System musi być spójny co do zasady działania z dostępem za pomocą Tokena.

- PO.SO.MOSO.F04 Odporność na awarie Modułu Opłat. System musi być odporny na awarie po stronie Modułu Opłat.

- PO.SO.MOSO.F05 Filtrowanie. System musi umożliwić filtrowanie listy spraw.

- PO.SO.MOSO.F06 Podgląd szczegółów sprawy. System musi umożliwiać podgląd szczegółów dotyczących sprawy (pobieranych z Modułu Opłat), np. dane zobowiązanego, dane przedmiotu kontroli, informacja czy wpłynęły dokumenty, czy została udzielona odpowiedź, jakie zostały podjęte decyzje w sprawie, jaki jest aktualny stan zadłużenia.

- PO.SO.MOSO.F07 Wysyłka powiadomień. System musi umożliwiać wysyłanie powiadomień do zobowiązanego poprzez: e-mail, SMS, ePUAP, np. o nowym dokumencie przesłanym przez UFG na Portal, przypomnienia o terminach. Wysyłka zawiadomień wymaga uzyskania zgody od Użytkownika na komunikację o wskazanym typie. Zamawiający dostarczy usługę wysyłki SMS.

- PO.SO.MOSO.F08 Weryfikacja i korekta danych. System musi umożliwiać Użytkownikowi weryfikację swoich danych i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości.

- PO.SO.MOSO.F09 Zapoznanie z odpowiedzią. System musi zapewniać mechanizm oznaczenia, że Użytkownik zapoznał się z odpowiedzią/dokumentem przesłanym przez UFG. Informacja musi być prezentowana również w Module Opłat dla pracownika prowadzącego sprawę.

- PO.SO.MOSO.F10 Formularze do kontaktu z UFG. System musi udostępniać formularze do wypełnienia przez zobowiązanego (np. wniosku o rozłożenie opłaty na raty, informacji o sprzedaży pojazdu).

- PO.SO.MOSO.F11 Korespondencja. System musi umożliwiać prowadzenie korespondencji w postaci wątków, jak również osobnych wiadomości. System musi prezentować całą historię korespondencji w sprawie (niezależnie od strony inicjującej dany wątek korespondencji) oraz udostępniać możliwość filtrowania i wyszukiwania korespondencji np. po fragmencie tematu, treści, nazwie dokumentu, dacie.

- PO.SO.MOSO.F12 Szczegóły i historia sprawy. System musi prezentować szczegóły i historię sprawy (np. dane podstawowe sprawy, należności, historia płatności, wymianę korespondencji).

- PO.SO.MOSO.F13 Ciągłość działania. System musi zachować ciągłość działania z obecnym mechanizmem na Portalu UFG.

- PO.SO.MOSO.F14 Mechanizm płatności. System musi udostępniać Użytkownikowi mechanizm umożliwiający dokonanie płatności.

- PO.SO.MOSO.F14a Mechanizm płatności - całość/część. System musi umożliwić Użytkownikowi opłacenie należności w całości lub częściowo, z uwzględnieniem mechanizmu harmonogramu płatności (np. wynikającego z podziału należności na raty).

- PO.SO.MOSO.F14b Mechanizm płatności - pośrednik. System musi umożliwić Użytkownikowi opłacenie należności za pośrednictwem usług Dotpay lub innego pośrednika płatności.

- PO.SO.MOSO.F14c Mechanizm płatności - unikanie nadpłat. System musi posiadać algorytm do weryfikacji, czy wysokość wpłaty nie jest wyższa niż saldo sprawy - należy uwzględnić, że pomiędzy wpłatą, a zaksięgowaniem płatności po stronie UFG mija nawet do kilku dni. Użytkownik nie powinien mieć możliwości wykonania przez to nadpłaty. Może wpłacić kwotę tylko do poziomu należności (salda) z uwzględnieniem wpłat niezaksięgowanych.

- PO.SO.MOSO.F14d Mechanizm płatności - kwota salda. Użytkownik na Portalu UFG musi mieć zaprezentowaną kwotę salda z uwzględnieniem również wpłat niezaksięgowanych (z poziomu Portalu UFG).

- PO.SO.MOSO.F14e Mechanizm płatności - historia wpłat. System musi udostępnić Użytkownikowi historię wpłat z prezentacją statusu wpłaty (zaksięgowanie/w trakcie przetwarzania). Widoczność transakcji w trakcie przetwarzania w Module Opłat zawarta jest w części dotyczącej tego Modułu.

- PO.SO.MOSO.F14f Mechanizm płatności - weryfikacja salda. System musi zapewnić weryfikację salda sprawy podczas dokonywania płatności.

- PO.SO.MOSO.F14g Mechanizm płatności - potwierdzenie dokonania płatności. System musi umożliwić wygenerowanie potwierdzenia dokonania płatności dla Użytkownika.

- PO.SO.MOSO.F14h Mechanizm płatności - konta. System musi zapewnić inne numery kont dla każdej sprawy.

Moduł Powiadomień Obywatela - wymagania

- PO.SO.MPO.F01 Forma powiadomienia. System musi umożliwiać wysyłkę powiadomień poprzez SMS, e-mail, ePUAP o ważnych zdarzeniach (zbliżającym się wygaśnięciu OC, zbliżającym się terminie opłaty itp.).

- PO.SO.MPO.F02 Prezentacja danych. System musi prezentować, w formie zestawu formatek, dane pojazdów, ubezpieczeń, szkód i odszkodowań z Bazy OI oraz historię zmiany informacji ww. elementów w Bazie OI, które są powiązane z danym Użytkownikiem.

- PO.SO.MPO.F03 Użytkownik. System musi udostępniać swoje funkcjonalności tylko dla Użytkowników (zalogowanych).

- PO.SO.MPO.F04 Parametryzacja powiadomień. System musi umożliwiać wysyłkę wiadomości niezależnie dla każdego kanału, z możliwością ustawienia terminu (godziny weryfikacji) osobno dla każdego kanału.

- PO.SO.MPO.F05 Dane kontaktowe. System musi umożliwiać Użytkownikowi wprowadzenie danych kontaktowych.

- PO.SO.MPO.F06 Pobranie danych kontaktowych. System musi umożliwiać pobranie danych kontaktowych z rejestru danych kontaktowych.

- PO.SO.MPO.F07 Zdefiniowane powiadomienia. System musi mieć zdefiniowane kilka rodzajów, niezależnych powiadomień (np. o kończącym się OC p.p.m. np. 30 dni przed wygaśnięciem umowy, w dniu wygaśnięcia OC p.p.m. , jeśli nie została przekazana nowa umowa OC p.p.m., komunikacji w sprawie opłat, o zbliżających się opłatach należności oraz wpłynięciu wpłaty w sprawie). Szczegółowa lista notyfikacji musi zostać zdefiniowana w czasie analizy szczegółowej.

- PO.SO.MPO.F08 Historia powiadomień. System musi prezentować/przechowywać historię powiadomień.

- PO.SO.MPO.F09 Prezentacja zmian danych. System musi zawierać funkcjonalności prezentujące dane pojazdów, ubezpieczeń, szkód i odszkodowań z Bazy OI oraz historię zmiany informacji ww. elementów w Bazie OI, które są powiązane z danym Użytkownikiem, przy czym mechanizm prezentacji musi umożliwić prezentację historii zmian danego elementu w Bazie OI zgodnie z informacjami w martach historycznych Bazy OI.

PI. Portal dla Instytucji

Ogólny zarys działania Portalu

Portal dla Instytucji przeznaczony jest dla organów zgłaszających informację o braku ubezpieczenia oraz Zakładów Ubezpieczeń. Na portalu dostępne będą funkcjonalności umożliwiające zgłoszenie zawiadomienia oraz wykonanie weryfikacji zapytań skierowanych z UFG. Dostępna będzie również sekcja zawierająca informacje ogólne i sekcja zawierająca tematy pomocy oraz szkoleń.

Diagram prezentujący dostępne strefy portalu:

Wymagania wspólne

- PI.F01 Udostępnione usługi. Wszystkie funkcjonalności, które System udostępnia w ramach Strefy dla Zakładów Ubezpieczeń oraz strefy e-Zawiadomień muszą mieć swój odpowiednik w postaci usługi sieciowej udostępnionej w ramach Modułu Usług Publicznych na potrzeby Opłat.

- PI.F02 Rejestracja zdarzeń. W ramach podmodułu Portalu dla Instytucji wszystkie podmoduły Portalu dla Instytucji muszą zbierać dane statystyczne na potrzeby raportów oraz dane na potrzeby rozliczalności.

- PI.F03 Informacje ogólne. Udostępniony przez System mechanizm musi być spójny z mechanizmem informacji ogólnych w strefie Infoportal. Prezentowane treści w różnych strefach mogą być od siebie różne. Dodatkowo zostanie udostępniony formularz sprawdzania posiadania przez pojazd polisy na dzień oparty o usługę w Module Usług Publicznych na potrzeby Opłat.

- PI.F04 Pomoc i szkolenia. Udostępniony przez System mechanizm musi być spójny z mechanizmem Szkoleń i Pomocy w strefie Infoportal. Prezentowane treści w różnych strefach mogą być od siebie różne.

Strefa dla Zakładów Ubezpieczeń

Ogólny zarys udostępnionych funkcjonalności

W ramach Portalu dla Instytucji zapewniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca komunikację UFG z Zakładami Ubezpieczeń realizowana w ramach Strefy dla Zakładów Ubezpieczeń. Dla funkcjonalności wyodrębnione zostanie pięć sekcji tematycznych:

- Zapytania dot. zawiadomień (WNZ)

- Zapytania ad hoc

- Zapytania dot. wykrywania nieubezpieczonych na podstawie CEP (WNC)

- Zapytania dotyczące wykrywania nieubezpieczonych na podstawie Bazy OI (WNB)

- Zapytania dot. zawiadomień rolnych

W ramach sekcji dostępna będzie informacja statystyczna dotycząca weryfikacji zapytań zawartych w Strefie dla Zakładów Ubezpieczeń. Informacja będzie zawierała listę w podziale na poszczególne rodzaje zapytań wraz ze wskazaniem obecnego etapu weryfikacji, liczby przypadków do weryfikacji, liczby przypadków zweryfikowanych, informacji o dniu zakończenia weryfikacji, itd. Informacja w zależności od etapu weryfikacji i momentu jej zakończenia będzie wyróżniona (np. by zwrócić uwagę na kończący się w niedługim czasie etap weryfikacji). Informację będzie mógł wyświetlić uprawniony Użytkownik – będzie posiadał informację w zależności od modułu, do którego posiada dostęp. Z sekcji informacji statystycznej możliwe będzie przejście do szczegółów poszczególnych list oraz udzielenie odpowiedzi.

Poprzez funkcjonalności w ww. sekcjach będzie możliwość zamieszczania zapytań do Zakładów Ubezpieczeń dotyczących spraw komunikacyjnych lub spraw rolnych z prośbą o weryfikację.

Wymagania ogólne dla Strefy dla Zakładów Ubezpieczeń

- PI.ZU.F01 Pozytywna odpowiedź. W przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń udzieli pozytywnej odpowiedzi w zakresie posiadania przez dany pojazd ubezpieczenia, System musi przekazać te dane na potrzeby MWN (Moduł Wyjaśniania Niezgodności). Przekazanie danych może odbywać się np. w formie wystawionej tabeli/widoku/w bazie danych lub przekazywane za pomocą usługi.

- PI.ZU.F02 Lista przypadków. W ramach udostępnionych funkcjonalności System musi prezentować listę przypadków do weryfikacji z oznaczeniem podstawowych informacji, np. liczby pozostałych przypadków do weryfikacji, oznaczenia cyklu, liczby przypadków zweryfikowanych, dnia zakończenia weryfikacji.

- PI.ZU.F03 Szczegóły spraw. W ramach udostępnionych funkcjonalności System musi umożliwić przejście do szczegółów poszczególnych przypadków w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie (udzielenia informacji o szczegółach polisy pokrywającej przerwę w ubezpieczeniu, np. nr polisy, daty ochrony, nr rejestracyjny).

- PI.ZU.F04 Filtrowanie i sortowanie spraw. W ramach udostępnionych funkcjonalności System musi zapewnić sortowanie oraz filtrowanie informacji po wybranych parametrach.

- PI.ZU.F05 Pobranie danych. System musi zapewnić możliwość pobrania przypadków do weryfikacji oraz udzielenia odpowiedzi (np. w formie plików XML/ZIP oraz przy zapewnieniu możliwości wyboru przypadków przeznaczonych do eksportu do pliku).

- PI.ZU.F06 Szablony odpowiedzi. System musi udostępniać szablony dla wprowadzonej odpowiedzi, przy zastrzeżeniu, że dla poszczególnych funkcjonalności będą się różnić, podobnie jak zakres informacji w udzielanej odpowiedzi. Zakres udzielanych informacji w zależności od wyboru odpowiedzi może się różnić (np. odpowiedź o braku ubezpieczenia nie generuje potrzeby wskazania numeru umowy oraz okresu ubezpieczenia, informacja o umowie krótkoterminowej nie warunkuje podania szczegółowych informacji dotyczących płatności ratalnych).

- PI.ZU.F07 Załączniki. W zależności od funkcjonalności System musi umożliwiać załączenie dodatkowych dokumentów w odpowiedzi.

- PI.ZU.F08 Wydłużenie okresu weryfikacji. W zależności od funkcjonalności System musi umożliwiać przedłużenie okresu weryfikacji na żądanie pracownika Zakładu Ubezpieczeń. Przedłużenie weryfikacji na żądanie musi być parametryzowane (np. przedłużenie weryfikacji o parametryzowaną liczbę dni i określoną liczbę razy).

- PI.ZU.F09 Brak dostępności listy zapytań. W sytuacji braku dostępności listy zapytań do weryfikacji (np. pomiędzy poszczególnymi cyklami generowania danych WNB, WNC) system musi generować odpowiedni komunikat.

- PI.ZU.F10 Oznaczanie kilku spraw do odpowiedzi. W zależności od funkcjonalności System musi umożliwić oznaczenie kilku przypadków jednocześnie z zamiarem udzielenia odpowiedzi (np. wskazania jednakowej odpowiedzi dla wybranych przypadków).

- PI.ZU.F11 Log operacji. System musi zapewniać mechanizm odkładania historii czynności/operacji, umożliwiający identyfikację kto (Użytkownik), kiedy (data, godzina) i jaką czynność wykonał (np. kto i kiedy zarejestrował sprawę, wysłał korespondencję, dokonał korekty, dodał/usunął załączniki).

- PI.ZU.F12 Obligatoryjność pól. System musi zapewniać różnicowanie poszczególnych pól w formularzu odpowiedzi na obligatoryjne i opcjonalne (np. w zależności od dodatkowej informacji).

- PI.ZU.F13 Panel zarządczy. System musi udostępniać panel zarządczy umożliwiający monitorowanie poszczególnych procesów z poziomu całościowego, poszczególnego modułu i Zakładu Ubezpieczeń.

- PI.ZU.F14 Statystyki. System musi zapewniać gromadzenie statystyk i danych raportowych w celu analizy współpracy z UFG.

- PI.ZU.F15 Raporty. System musi posiadać dla każdego modułu raporty prezentujące kluczowe parametry (jednostkowo oraz zgrupowane).

        - Zapytania dot. Zawiadomień (WNZ)

          - Ogólny zarys funkcjonalności

Komunikacja z Zakładami Ubezpieczeń umożliwiająca przekazywanie zapytań w formie formularzy zawierających listy pojazdów podejrzanych o występowanie okresu bez ubezpieczenia OC p.p.m., wytypowanych na podstawie zawiadomień podejrzenia braku OC p.p.m. pochodzących od uprawnionych i obowiązanych Organów Kontroli oraz z zawiadomień anonimowych oraz zwrotną informację z Zakładów Ubezpieczeń, czy zgodnie z zapisami w systemach Zakładów Ubezpieczeń istnieją polisy obejmujące ochroną ubezpieczeniową wskazane okresy braku ubezpieczenia. Pojazdy, dla których Zakłady Ubezpieczeń potwierdzą istnienie ciągłości okresu ochrony ubezpieczeniowej OC p.p.m. po założonym okresie zostaną usunięte z listy pojazdów do weryfikacji oraz nie będą kwalifikowane do dalszego procedowania. W sytuacji potwierdzenia braku ciągłości (brak odpowiedzi Zakładu Ubezpieczeń lub odpowiedź o braku umowy ubezpieczenia) usunięcie z listy weryfikacji następuje również po upływie założonego okresu.

          - Wymagania

- PI.ZU.WNZ.F01 Wypełnienie danych. System musi automatycznie wypełnić formularze zapytań danymi z zawiadomień, np.: nr VIN, nr rejestracyjny, data początku przerwy, data końca przerwy, liczba dni bez ochrony, rok kontroli.

- PI.ZU.WNZ.F02 Informacje dodatkowe. W zależności od informacji uzyskanych w ramach poszczególnych rejestrów lub baz System może wymagać przekazania podstawowych informacji o historii ubezpieczenia w celu potwierdzenia lub uszczegółowienia informacji zawartych w tych rejestrach lub bazach.

- PI.ZU.WNZ.F03 Formularz odpowiedzi. System musi udostępniać formularze odpowiedzi, które zapewniają Zakładowi Ubezpieczeń udzielenie jednostkowej odpowiedzi czy istnieje polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych we wskazanym okresie. Dodatkowo musi być możliwość dodania dokumentu (pliku), który następnie zostanie powiązany z zawiadomieniem w Module Zawiadomień, a następnie ze sprawą w Module Opłat.

- PI.ZU.WNZ.F04 Odpowiedzi masowe. System musi udostępniać mechanizm, który umożliwia obsługę masowego udzielenia odpowiedzi za pomocą pliku w formacie XML/ZIP, załączanego bezpośrednio w Portalu dla Instytucji.

        - Zapytania dot. ubezpieczeń rolnych (WNZ)

          - Wymagania

- PI.ZU.WNZ.F05 Ubezpieczenia rolne. Dla ubezpieczeń rolnych system musi udostępniać funkcjonalności, który muszą być spójne z funkcjonalnościami dla zapytania dot. zawiadomień WNZ z uwzględnieniem różnic w strukturze danych.

        - Zapytania ad hoc

          - Ogólny zarys funkcjonalności

Sekcja zapewni możliwość elektronicznej wymiany informacji pomiędzy UFG, a Zakładami Ubezpieczeń, w sprawach zgłoszonych przez klienta lub na podstawie rozbieżności zidentyfikowanych przez pracownika UFG (np. w których klient kwestionuje decyzję o nałożeniu przez UFG opłaty karnej wskazując na ciągłość ubezpieczenia OC p.p.m.). Musi istnieć możliwość zadania zapytania do Zakładu Ubezpieczeń z poziomu sprawy (Modułu Opłat) na dedykowanych formularzach, bądź przekazania zapytania o dowolnej treści. Dodatkowo z poziomu Modułu Opłat musi istnieć możliwość skierowania zapytania do Zakładu Ubezpieczeń dotyczącego wyjaśnienia niezgodności na polisie (np. w przypadku braku polisy w Bazie OI, różnicy w danych pomiędzy polisą a Bazą OI). W przypadku zapytania tego typu odpowiedź musi zostać przekazana zarówno do Modułu Opłat, jak i do właściwej komórki wykonawczej w UFG.  W przypadku pozytywnej odpowiedzi System musi przekazać te dane do MWN (Moduł Wyjaśniania Niezgodności).

          - Wymagania

- PI.ZU.AH.F01 Formularz zapytania. System musi udostępniać formularze zapytań, które muszą być automatycznie wypełnione danymi przekazanymi z Modułu Opłat, np. nr polisy, okres ubezpieczenia muszą być pobierane z Bazy OI , dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny, nr VIN, itp.) z danych sprawy (z Modułu Opłat).

- PI.ZU.AH.F02. Odpowiedzi z Zakładów Ubezpieczeń. System musi umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń udzielenie odpowiedzi. Funkcjonalność musi zawierać możliwość dołączenia do odpowiedzi dokumentu, który zostanie przekazany do sprawy w Module Opłat.

- PI.ZU.AH.F03 Komunikaty. Szczegółowy zakres komunikatów systemowych musi zostać ustalony w czasie analizy biznesowej.

- PI.ZU.AH.F04 Formularz komunikacji. System musi udostępniać formularze dla dalszej obsługi i komunikacji w sprawie, gdy zakład ubezpieczeń potwierdzi istnienie polisy.

        - Zapytania dot. wykrywania nieubezpieczonych na podstawie CEP (WNC)

          - Ogólny zarys funkcjonalności

Komunikacja z Zakładami Ubezpieczeń umożliwiająca przekazywanie zapytań w formie formularzy zawierających listy pojazdów podejrzanych o występowanie okresu bez ubezpieczenia OC p.p.m., wytypowanych na podstawie podprocesu WNC. Zakład Ubezpieczeń udziela zwrotnej informacji, czy zgodnie z zapisami w jego systemach istnieją polisy obejmujące ochroną ubezpieczeniową wskazane okresy braku ubezpieczenia. Pojazdy, dla których Zakłady Ubezpieczeń potwierdzą istnienie ciągłości okresu ochrony ubezpieczeniowej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych po założonym okresie zostaną usunięte z listy pojazdów do weryfikacji oraz nie będą kwalifikowane do dalszego procedowania. W sytuacji potwierdzenia braku ciągłości (brak odpowiedzi Zakładu Ubezpieczeń lub odpowiedź o braku umowy ubezpieczenia) usunięcie z listy weryfikacji następuje również po upływie założonego okresu. Szczegółowy zestaw atrybutów dotyczących funkcjonalności opisanych poniżej musi zostać ustalony w czasie analizy biznesowej.

          - Wymagania:

- PI.ZU.WNC.F01 Lista zapytań. System musi pobrać cyklicznie listę zapytań wystawioną dla danego podmiotu i przygotować ją do możliwości udzielenia odpowiedzi (jednostkowo, jak i masowo). Mechanizm pobrań musi oznaczać przypisane pozycje do poszczególnych cykli wystawienia. System musi umożliwić zdefiniowanie powiadomień dla administratorów Zakładu Ubezpieczeń o nowym cyklu.

- PI.ZU.WNC.F02 Wypełnienie danych. Formularze zapytań muszą być automatycznie wypełnione przez System danymi, np.: nr VIN, nr rejestracyjny, data początku przerwy, data końca przerwy, liczba dni bez ochrony. Informacje muszą być pobierane z przygotowanych w tym zakresie tabel systemu zewnętrznego (potrzeba filtrowania oraz połączenia informacji przez System).

- PI.ZU.WNC.F03 Formularz odpowiedzi. System musi udostępniać formularze, które umożliwią Zakładowi Ubezpieczeń udzielenie jednostkowej odpowiedzi czy istnieje polisa OC p.p.m. we wskazanym okresie.

- PI.ZU.WNC.F04 Odpowiedzi masowe. System musi obsługiwać masowe udzielenie odpowiedzi za pomocą pliku w formacie XML/ZIP, załączanego bezpośrednio w Portalu dla Instytucji.

- PI.ZU.WNC.F05 Informacje szczegółowe o polisie. W przypadku potwierdzenia przez pieczeń ubezpieczenia OC p.p.m. we wskazanym okresie - system musi udostępnić Zakładowi Ubezpieczeń możliwość wypełnienia w formularzu informacji o szczegółach polisy pokrywającej przerwę w ubezpieczeniu (np. nr polisy, data początku ochrony, data końca ochrony, nr rejestracyjny).

        - Zapytania dot. wykrywania nieubezpieczonych na podstawie Bazy OI (WNB)

          - Ogólny zarys funkcjonalności

Komunikacja z Zakładami Ubezpieczeń umożliwiająca przekazywanie zapytań w formie formularzy zawierających listy pojazdów podejrzanych o występowanie okresu bez ubezpieczenia OC p.p.m., wytypowanych na podstawie podprocesu WNB. Zakład Ubezpieczeń udziela zwrotnej informacji czy zgodnie z zapisami w systemach Zakładów Ubezpieczeń istnieją polisy obejmujące ochroną ubezpieczeniową wskazane okresy braku ubezpieczenia. Pojazdy, dla których Zakłady Ubezpieczeń potwierdzą istnienie ciągłości okresu ochrony ubezpieczeniowej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych po założonym okresie zostaną usunięte z listy pojazdów do weryfikacji oraz nie będą kwalifikowane do dalszego procedowania. W sytuacji potwierdzenia braku ciągłości (brak odpowiedzi Zakładu Ubezpieczeń lub odpowiedź o braku umowy ubezpieczenia) usunięcie z listy weryfikacji następuje również po upływie założonego okresu. Szczegółowy zestaw atrybutów dotyczących funkcjonalności opisanych poniżej musi zostać ustalony w czasie analizy biznesowej.

          - Wymagania:

- PI.ZU.WNB.F01 Lista zapytań. System musi pobierać cyklicznie listę zapytań wystawioną dla danego podmiotu i przygotować ją do możliwości udzielenia odpowiedzi (jednostkowo, jak i masowo). Mechanizm pobrań musi oznaczać przypisane pozycje do poszczególnych cykli wystawienia. System musi umożliwić zdefiniowanie powiadomień dla administratorów Zakładu Ubezpieczeń o nowym cyklu.

- PI.ZU.WNB.F02 Wypełnienie danych. Formularze zapytań muszą być automatycznie wypełnione przez System danymi przekazanymi z modułu WNB, np.: nr VIN, nr rejestracyjny, data początku przerwy, data końca przerwy, liczba dni bez ochrony (potrzeba filtrowania oraz połączenia informacji przez System).

- PI.ZU.WNB.F03 Formularze odpowiedzi. Formularze udostępnione przez System muszą zapewnić Zakładowi Ubezpieczeń udzielenie odpowiedzi czy istnieje polisa OC p.p.m. we wskazanym okresie, za pomocą pola wyboru bądź za pomocą pliku w formacie XML/ZIP, załączanego bezpośrednio w Portalu dla Instytucji.

- PI.ZU.WNB.F04 Informacje szczegółowe o polisie. W przypadku potwierdzenia przez pieczeń ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych we wskazanym okresie - System musi udostępnić Zakładowi Ubezpieczeń możliwość wypełnienia w formularzu informacji o szczegółach polisy pokrywającej przerwę w ubezpieczeniu (np. nr polisy, data początku ochrony, data końca ochrony, nr rejestracyjny).

Strefa e-Zawiadomień

Zawiadomienie komunikacyjne

        - Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności

Funkcjonalność zapewniająca wypełnienie i przesłanie zawiadomienia komunikacyjnego przez podmiot, któremu nadano odpowiednie uprawienia. Wypełniany jest odpowiedni formularz zawierający m.in. pola obowiązkowe do wypełnienia.

        - Wymagania

- PI.EZ.ZK.F01 Zakres informacji. Udostępniony przez System formularz zawiadomienia musi zawierać m.in.: l.dz., nazwę jednostki kontrolującej, datę kontroli, godzinę kontroli, dane kierującego pojazdem (imię, nazwisko, adres, PESEL), dane właściciela pojazdu (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, PESEL/REGON), nr rejestracyjny pojazdu, nr VIN, markę pojazdu, model, rodzaj pojazdu, rodzaj i numer dokumentu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), nazwa organu wydającego dokument, data wydania, informację czy pojazd niezarejestrowany, pole do wpisania notatki, itp.

- PI.EZ.ZK.F02 Walidacje formularza zawiadomienia. Udostępniony formularz musi zawierać mechanizmy weryfikujące poprawność danych oraz musi być zintegrowany z słownikami w centralnej bazie słowników UFG.

- PI.EZ.ZK.F03 Korekta zawiadomienia. System musi umożliwiać przesłanie korekty zawiadomienia.

- PI.EZ.ZK.F04 Historia zawiadomień. System musi udostępniać historię przesłanych zawiadomień razem ze szczegółami zawiadomienia oraz przesłanymi korektami.

- PI.EZ.ZK.F05 Wyszukiwarka zawiadomień. System musi udostępniać możliwość wyszukiwania przesłanych zawiadomień.

Zawiadomienie rolne

        - Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności

Funkcjonalność zapewniająca wypełnienie i przesłanie zawiadomienia rolnego przez podmiot, któremu nadano odpowiednie uprawienia. Wypełniany jest odpowiedni formularz zawierający m.in. pola obowiązkowe do wypełnienia.

        - Wymagania

- PI.EZ.ZR.F01 Zakres informacji. Formularz zawiadomienia musi zawierać m.in.: l. dz., nazwę organu kontrolującego, datę kontroli, imię, nazwisko, adres i PESEL rolnika, wielkość gospodarstwa, miejsce położenia gospodarstwa.

- PI.EZ.ZR.F02 Walidacje formularza zawiadomienia. Udostępniony formularz musi zawierać mechanizmy weryfikujące poprawność danych oraz musi być zintegrowany ze słownikami w centralnej bazie słowników UFG.

- PI.EZ.ZR.F03 Korekta zawiadomienia. System musi umożliwiać przesłanie korekty zawiadomienia.

- PI.EZ.ZR.F04 Historia zawiadomień. System musi udostępniać historię przesłanych zawiadomień razem ze szczegółami zawiadomienia oraz przesłanymi korektami.

- PI.EZ.ZR.F05 Wyszukiwarka zawiadomień. System musi udostępniać możliwość wyszukiwania przesłanych zawiadomień.

BK. Baza Kontrahentów

Ogólny zarys działania Bazy

Zakłada się, że na potrzeby nowego Systemu Opłat powstanie nowa Baza Kontrahentów UFG, która będzie w przyszłości bazą referencyjną dla systemów wewnętrznych UFG, takich jak: System kancelaryjny, Szkody, Moduł Regresy, Moduł TFG, System finansowo-księgowy (EBS). Planowana Baza Kontrahentów UFG powinna być zintegrowana z istniejącą bazą CBK (Centralna Baza Kontrahentów).

Wymagania

- BK.F01 Unikalność. Dla unikalnego nr PESEL, NIP, REGON w Bazie musi istnieć tylko jeden rekord kontrahenta.

- BK.F02 Atrybuty. Baza musi umożliwić zapisanie wielu zestawów atrybutów (adresy, typ kontrahenta, nazwa itp.) dla różnych systemów UFG.

- BK.F03 Wersjonowanie. Baza musi kontrolować, aby różne systemy UFG nie nadpisywały wersji atrybutów przypisanych do innych systemów UFG.

- BK.F04 Wyznaczenie głównego rekordu. Baza musi posiadać mechanizm wyznaczania głównego rekordu kontrahenta jako preferowane atrybuty kontrahenta dla systemów UFG.

- BK.F05 Niezmienność ID. Baza Kontrahentów UFG musi gwarantować niezmienność nadanego ID dla kontrahenta. Jeśli na przykład w wyniku deduplikacji nastąpi połączenie rekordów, będzie istniała możliwość wyszukania kontrahenta pod wieloma nr ID nadanymi przed łączeniem.

- BK.F06 Deduplikacja. Baza musi posiadać procesy deduplikacji danych oraz dbających o jakość danych.

- BK.F07 Słowniki referencyjne. Baza musi posiadać strefę słowników referencyjnych kontrahentów (np. słownik urzędów skarbowych) niepodlegających edycji z poziomu innych systemów UFG. Musi posiadać osobny interfejs do aktualizacji danych zdefiniowanych w słownikach. Mechanizm musi uwzględniać import z zewnętrznych baz np. Hoga. Mechanizm importu musi dodawać nowe rekordy, umożliwić aktualizację danych oraz deaktywować kontrahentów.

- BK.F08 Blokada kopii danych. Baza musi uniemożliwić zdefiniowanie kopii danych kontrahenta zdefiniowanego w strefie referencyjnej.

- BK.F09 Nieaktywny kontrahent. Baza musi posiadać mechanizm oznaczenia kontrahenta jako nieaktywnego, co musi skutkować brakiem możliwości przypisania/powiązania kontrahenta ze sprawą w UFG.

- BK.F10 Komunikacja. Komunikacja pomiędzy modułem Baza Kontrahentów i pozostałymi modułami Systemu czy pozostałymi systemami musi odbywać się tylko za pomocą usług sieciowych.

- BK.F11 Funkcjonalności usług. Za pomocą usług baza musi umożliwić:

  - wyszukiwanie kontrahenta

  - modyfikację danych głównego rekordu oraz zestawu atrybutów przypisanych przez dany system

  - dodania zestawu atrybutów dla danego systemu na podstawie danych w głównym rekordzie, jak również wprowadzając je za pomocą usług

  - usunięcie rekordu, jeśli był on używany tylko przez dany system lub zestaw własnych danych, gdy jest współdzielony pomiędzy systemami

  - przypisanie kontrahenta do systemu i sprawy

- BK.F12 Propagacja informacji o aktualizacji. Baza musi posiadać mechanizm informowania systemów i spraw, w których uczestniczy dany kontrahent, o wprowadzeniu nowszego zestawu atrybutów.

- BK.F13 Role. Baza musi zawierać mechanizmy dla "data stewarda" oraz "administratora" umożliwiające administrację bazą, jak również poprawą jakości danych.

- BK.F14 Zgodność z RODO. Baza musi być zgodna z przepisami RODO oraz zapewniać wszystkie niezbędne mechanizmy gwarantujące spełnienie powyższych wymogów (np. rozliczalności)

- BK.F15 Historia zmian. Baza musi przechowywać historię zmiany rekordu.

- BK.F16 Raporty. Baza musi umożliwić generowanie raportów statystycznych w różnych przekrojach (czasowym, po typie kontrahenta, systemach powiązanych, systemie zasilającym, itp.).

- BK.F17 Anonimizacja. Baza musi zawierać mechanizmy anonimizacji (w tym na potrzeby retencji danych) jednostkowe, jak również masowe.

- BK.F18 Relacje kontrahenta. Baza musi zawierać mechanizmy wiązania kontrahenta z innymi bazami kontrahentów UFG (np. Systemem finansowo-księgowym, bazą szkodową).

- BK.F19 Korzystanie z usług PESEL i REGON. Baza musi potwierdzić zgodność danych z danymi zgromadzonymi w zbiorze PESEL i w REGON. Proces musi umożliwić pobranie dodatkowych danych ze wskazanych rejestru (w ramach zakresu gromadzonych przez te systemy danych i uprawnień UFG), jednocześnie musi znakować te dane jako dane pochodzące w rejestrów referencyjnych. Proces ten pozwoli na odpowiednie wybranie danych do rekordu reprezentanta.

- BK.F20 Zmiany w trybie rzeczywistym. Baza musi umożliwić natychmiastowo odwzorowanie zmian zachodzących w danych, usunięcie, dodanie, modyfikacja danych na rekordzie źródłowym muszą być natychmiast odwzorowane, wpływać na kształt klastera danego podmiotu. Dopuszczalne są zmiany w trybie możliwie najbliższym do rzeczywistego.

- BK.F21 Możliwość ręcznej edycji. System musi mieć za pomocą odpowiedniego interfejsu możliwość ręcznego dodania rekordu do składu klastera, przez „data stewarda”.

- BK.F22. Zaznaczanie danych do wyjaśnienie(flagowanie danych). System musi mieć możliwość znaczenia danych co do których są wątpliwości, filtrowania po różnych typach wątpliwości.

- BK.F23 Raporty. System musi tworzyć raporty na podstawie danych w BK, gdzie będzie istotna np. liczba rekordów źródłowych w rozbiciu na pochodzenie, liczba unikalnych PESEL, REGON, liczba oflagowanych rekordów itp.

- BK.F24 Migracja. Baza musi powstać w ramach migracji danych z istniejącej bazy kontrahentów.

- BK.F25 Integracja. System musi być zintegrowany z CBK. Należy założyć co najmniej wystawienie danych kontrahentów w taki sposób, aby były możliwe do pobrania przez CBK. Sposób wystawienia danych zostanie doprecyzowany na etapie analizy. Dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i danych adresowych. Nie jest wymagane udostępnienie szczegółowych danych dot. spraw opłatowych. Szczegóły rozwiązania, w tym częstotliwość odświeżania udostępnionych przez BK danych, powinna być ustalona na etapie analizy, preferowane jest udostępnienie on-line. Procesy deduplikacji BK i CBK będą działać niezależnie od siebie. W przypadku konieczności rozbudowy aktualnego API CBK po stronie Wykonawcy będzie wyspecyfikowanie  ewentualnych dodatkowych usług sieciowych po stronie CBK oraz integracja Systemu SMUbOb z tymi usługami.

MD. Migracja danych

Ogólne wymagania względem procesu migracji

- Migracja Danych obejmuje co najmniej: analizę struktur danych źródłowych, analizę poprawności danych źródłowych, przygotowanie planu migracji, poprawa danych źródłowych (w systemach źródłowych lub tabelach pośrednich), konwersję danych źródłowych do struktur docelowych, przeniesienie danych (migracja testowa i migracja produkcyjna) oraz weryfikacja poprawności migracji.

- Za przeniesienie danych z systemu źródłowego do Systemu odpowiada Wykonawca.

- Wszystkie prace związane z poprawnym przeprowadzeniem Migracji danych wykonywane będą w taki sposób, aby zapewnić płynność pracy Zamawiającego zgodnie z planem Migracji danych opracowanym w Projekcie Rozwiązania.

- Metody weryfikacji poprawności danych w procesie Migracji oraz kryteria ich odbioru, muszą być szczegółowo ustalone w ramach analizy mechanizmów migrujących dane oraz zweryfikowane i w razie potrzeby zaktualizowane bezpośrednio przed rozpoczęciem Migracji poszczególnych zbiorów. Wykonawca musi również zaprojektować i zaimplementować narzędzia (skrypty i raporty) umożliwiające zastosowanie wyspecyfikowanych metod weryfikacji danych.

- Wykonawca musi dokonać analizy danych w systemie źródłowym pod kątem błędów w danych źródłowych, które będą miały wpływ na poprawność przeprowadzenia procesu migracji.

- W przypadku stwierdzenia błędów w danych źródłowych, które skutkowałyby na poprawność procesu migracji, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wspólnie z Zamawiającym procesu poprawy danych w systemach źródłowych, o ile wcześniejsza analiza danych w systemach źródłowych wykaże taką potrzebę. Jeżeli na skutek analizy okaże się, że jedyną formą poprawy danych jest ich ręczna edycja wówczas, takiej poprawy dokona Zamawiający w swoich systemach źródłowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania narzędzi i mechanizmów służących Migracji Danych i ich stałej aktualizacji o ile zachodzi taka potrzeba, tj na skutek prowadzonych analiz przedwdrożeniowych, migracji próbnych czy testów.

- Wykonawca po dokonaniu weryfikacji struktur danych w systemie źródłowym, poprawy danych w systemie źródłowym dokona Migracji danych (co najmniej testowej, dwóch prób generalnych i produkcyjnej) do Systemu.

- Po dokonaniu Migracji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raporty dotyczące:

  - Ilościowej wielkości zmigrowanych danych.

  - Rekordów, które nie zostały zmigrowane.

- Kompletności migracji danych dla każdego z rekordów w systemie źródłowym, które miały podlegać migracji.

- Po zakończeniu Migracji przez Wykonawcę, Zamawiający w ciągu  20 dni roboczych dokona weryfikacji poprawności zmigrowanych danych.

- Wszystkie prace związane z Migracją danych, będą realizowane zgodnie opracowanym przez Wykonawcę a zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem Migracji.

- Plan Migracji musi zostać uzgodniony pomiędzy stronami dla każdej z Migracji co najmniej na 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia danej Migracji. Za opracowanie Planu Migracji odpowiada Wykonawca.

Migracja Spraw Opłatowych

Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności

Uruchomienie Systemu produkcyjnie musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem automatycznego procesu migracji wszystkich spraw oraz kompletu wymaganych dokumentów z obecnego Systemu Opłatowego.  Szacuje się, że liczba spraw w obecnym Systemie Opłatowym wynosi ok. 1 100 000 (zarówno otwartych jak i zamkniętych na koniec 2020 r.).

W liczbie spraw podlegających migracji oprócz spraw wyżej wskazanych należy uwzględnić również nowe sprawy założone w okresie budowy systemu. Obecnie zakłada się, że rocznie zakładanych jest ok. 250 tysięcy spraw opłatowych. Zakładamy, że zaprojektowany mechanizm migracji będzie optymalny pod względem wykorzystania licencji, w szczególności że dla spraw zamkniętych będą przenoszone dane bez zakładania instancji procesu w nowym systemie. Zgodnie z wymaganiami z SIWZ dopuszczalna jest późniejsza możliwość aktywowania sprawy do ponownej obsługi (kilka tysięcy spraw rocznie). Zakładamy, że na moment migracji liczba aktywnych spraw w obecnym systemie opłatowym będzie na poziomie 500 tysięcy.

Migracja spraw musi być poprzedzona realizacją procesu migracji spraw na środowisku testowym oraz weryfikacją poprawności działania Systemu. Po zakończeniu testów technicznych, a przed migracja produkcyjną zostaną przeprowadzone co najmniej dwie próby generalne mające na celu potwierdzenie biznesowej oraz technicznej gotowości do migracji produkcyjnej oraz przetestowanie planu migracji.

Wymagania

- MD.SO.F01 Zachowanie funkcjonalności. Zmigrowane sprawy muszą zachować pełną funkcjonalność.

- MD.SO.F02 Powiązanie z systemami zewnętrznymi. Zmigrowane sprawy muszą być powiązane z danymi w systemach zewnętrznych (np. System kancelaryjny, System finansowo-księgowy, Portal Obywatela, itp.) bez konieczności przeprowadzenia procesu migracji w ww. systemach.

- MD.SO.F03 Historia. Zmigrowane sprawy muszą zawierać pełną historię sprawy (wpłat, komunikacji, decyzji itp.).

- MD.SO.F04 Neutralność dla raportowania. Migracja spraw nie może zaburzyć danych w istniejących raportach w systemie raportowym UFG np. przez zdublowanie.

- MD.SO.F05 Flaga migracji. Zmigrowane sprawy muszą być oznaczone jako zmigrowane i zachowywać wcześniejszą numerację spraw, pism, decyzji itp.

- MD.SO.F06 Kontrahenci. Migracja musi również objąć dane kontrahentów do nowej Bazy Kontrahentów UFG oraz uwzględniać zdefiniowane słowniki referencyjne.

- MD.SO.F07 Kontrola i raportowanie migracji. Mechanizmy migracji muszą zawierać mechanizmy kontrolne przebiegu poprawności procesu, jak również udostępniać raport z przebiegu migracji oraz porównawczego stanu spraw zmigrowanych ze sprawami w obecnym Systemie Opłat.

- MD.SO.F08 Unikanie duplikatów. Mechanizm migracji musi kontrolować, aby nie można było zmigrować jednej sprawy kilkukrotnie. Migracja spraw może odbyć się tylko raz.

- MD.SO.F09 Brak wpływu na pracę bieżącą użytkowników. Migracja spraw musi zostać wykonana w sposób niezaburzający pracy Departamentu Opłat lub innego departamentu.

- MD.SO.F10 Portal. Migracją muszą zostać objęte również wszystkie sprawy, które są udostępniane obecnie na Portalu UFG. Migracja musi uwzględniać historię komunikacji oraz dokumentów.

Migracja zawiadomień

Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności

Przed uruchomieniem Systemu muszą zostać zmigrowane wszystkie zawiadomienia, które będą w trakcie przetwarzania w obecnym module obsługi zawiadomień (WNZ). Zakłada się, że migracja zawiadomień może odbyć się przez ponowne rozpoczęcie procesu weryfikacji uruchomionych zawiadomień z wyjątkiem zawiadomień, które są w trakcie wyjaśniania z Zakładami Ubezpieczeń. Zawiadomienia muszą zostać zmigrowane w sposób nieprzerywający komunikacji z Zakładami Ubezpieczeń, jak również nieskutkujący potrzebą ponownej komunikacji z Zakładami Ubezpieczeń.

Szacuje się, że poziom aktywnych zawiadomień jest stały i utrzymuje się na poziomie 1 tys.

Migracja kontrahentów

Ogólny zarys udostępnianych funkcjonalności

Uruchomienie systemu musi zostać poprzedzone przygotowaniem w nowej bazie słowników referencyjnych danych o: urzędach skarbowych, organach egzekucyjnych, sądach, jednostkach policji itp. Dane muszą być zaimportowane np. z danych słowników Hoga. Słowniki zostaną dostarczone przez UFG.

ŚRODOWISKA SYSTEMU

Planowane jest dostarczenie poniższych środowisk Systemu:

- środowiska deweloperskiego - na potrzeby rozwoju systemu oraz realizacji testów deweloperskich i integracyjnych.

- środowisko testowe wewnętrzne - na potrzeby testów UAT, szkoleń oraz testów realizowanych przez audytorów zewnętrznych.

- środowisko testowe szkoleniowo-integracyjne dla Interesariuszy zewnętrznych.

- środowisko produkcyjne.

W Systemie zostaną zapewnione odpowiednie mechanizmy generowania danych testowych oraz ich przywracania do stanu domyślnego (np. po zakończeniu testów przez podmiot korzystający ze środowiska). Ww. funkcjonalność musi być dostępna na środowisku deweloperskim, testowym wewnętrznym oraz szkoleniowo-integracyjnym. W przypadku środowiska szkoleniowo-integracyjnego wygenerowanie danych musi być możliwe za pomocą dedykowanych usług sieciowych i odbywać się na życzenie interesariuszy zewnętrznych.

Ze względu na długość procesu biznesowego, który może trwać kilka miesięcy musi być zapewniona możliwość skrócenia testów procesu do paru dni. Dopuszcza się rozwiązanie poprzez możliwość płynnej parametryzacji wszystkich terminów w systemie w celu ich skrócenia na potrzeby testów, bądź też poprzez rozwiązania techniczne umożliwiające zmianę czasu systemowego na środowiskach testowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE USER EXPERIENCE

W trakcie realizacji Projektu powinny zostać wykorzystane różne metody oraz narzędzia służące pomiarowi, ocenie i porównaniom łatwości posługiwania się przez Użytkownika końcowego przygotowywanymi e-usługami, efektywności realizacji zadań oraz ogólnej satysfakcji Użytkownika. Wykonawca na etapie projektowania funkcjonalności musi zaplanować prace w celu zbadania potrzeb Użytkowników i przedstawić Zamawiającemu projekty wraz z rekomendacją uwzględniające uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów. Zakłada się, że interfejsy modułów wewnętrznych będą obsługiwane przez jeden interfejs użytkownika UI. Użytkownik systemu będzie miał dostęp do udostępnionych funkcjonalności na podstawie uprawnień jednostkowych oraz profili uprawnień.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WUX01 | Wykonawca jest zobowiązany spełnić poniższe wymagania dotyczące UX: - W celu optymalizacji UX (user-experience) i zapewnienia najlepszej ergonomii rozwiązania w trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia iteracyjnego projektowania rozwiązania (1 iteracja maksymalnie będzie trwała 2 tygodnie) z zaangażowaniem Użytkownika. - Metody badania UX (user-experience) będą dopasowane do badanych zagadnień i etapu Projektu. Metody badawcze mogą obejmować takie działania, jak wywiady z Użytkownikami, obserwacje, badania ilościowe, testy A/B itd. - Wykonawca musi opracować szczegółową strategię działań związanych z UX. - W ramach prac nad prototypami, Wykonawca musi przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe. - Wykonawca musi przeprowadzić warsztaty koncepcyjne co-creation, pogłębiające kontekst użycia (punkt wyjścia do korzystania z e-usługi) i oczekiwania wobec docelowego rozwiązania, tak, aby wybrać priorytetowe funkcjonalności i podjąć decyzję nt. ścieżki klienta - procesu załatwienia sprawy od początku do końca. Do posumowania warto wykorzystać PERSONY. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Raportu z przeprowadzonych warsztatów (łącznie z nagraniami w przypadku badań prowadzonych techniką wywiadów/grup fokusowych). Dla każdej z PERSON zostanie przygotowana ŚCIEŻKA klienta, która rozpoczyna się od zdarzenia życiowego, a nie procedury administracyjnej, aż do końcowej korzyści czy nawet rekomendacji do skorzystania z uwagi na dużą satysfakcję z e-usługi. - Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania badań w tym zapewnienie stosownej logistyki, personelu wykonującego badanie, grupy badawczej. Ważna jest rekrutacja odpowiedniej grupy badawczej na podstawie listy kluczowych charakterystyk, która odpowiada analizie potrzeb użytkowników i segmentacji w każdej z grup odbiorców. - W ramach prac Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania „Księgi znaków” zatwierdzonej przez UFG, w przypadku identyfikacji braków w księdze Wykonawca uzgodni z UFG rozszerzenie istniejącej księgi. |
| WUX02 | Projektując rozwiązanie z uwzględnieniem wytycznych UX Wykonawca weźmie pod uwagę i podda badaniom z Użytkownikami takie aspekty rozwiązania jak: - interakcje - architektura informacji - projekt wizualny - funkcjonalność - użyteczność |
| WUX03 | Projektowanie realizowane będzie zgodnie z zasadami „projektowania zorientowanego na Użytkownika” (ang. User Centered Design – UCD). Efektem projektowania będą co najmniej: - specyfikacja interfejsu Użytkownika (w postaci opisów i makiet), - plan testów zawierający podejście do badań, opis metodyki badań, opis grupy kontrolnej, - scenariusze badań (scenariusze mogą być wypracowane w każdej iteracji projektowania), - prototyp rozwiązania, poddany badaniom z Użytkownikami i poprawiony na podstawie wniosków z badań, - prototyp musi umożliwić wykonanie badań i zebranie ocen od Użytkowników, tzn. musi umożliwić Użytkownikom zasymulowanie interakcji z rozwiązaniem, pozwolić Użytkownikom na ocenę szybkości realizacji poszczególnych procesów, - raport z wykonanych badań UX zawierający obserwacje, wnioski z badań i rekomendacje zmian w rozwiązaniu (raport wykonywany w każdej iteracji), - kompletny prototyp rozwiązania, uwzględniający wszystkie procesy/przypadki użycia realizowane w rozwiązaniu, zbadany i potwierdzony przez użytkowników pod kątem UX w wersjach: mobile, tablet, desktop. |
| WUX04 | Funkcjonalności dla Użytkowników będą zrealizowane zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania Systemu spełniającego wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. |

Główni użytkownicy (role)

Zakłada się, że poszczególne funkcjonalności Systemu będą oparte o role jednostkowe, zarówno dostępy do formularzy, jak i dostępy do usług sieciowych. Zakłada się, że jednostkowe role będą zebrane w profile uprawnień. System musi zapewnić swobodę w tworzeniu profili uprawnień. Role jednostkowe muszą być podzielone na role wewnętrzne, Obywateli i podmioty zewnętrzne. Poniżej zostały przedstawione jedynie podstawowe profile uprawnień. W ramach analizy szczegółowej mogą zostać zdefiniowane dodatkowe profile uprawnień.

| Lp. | Profile (role) | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obywatel lub Przedsiębiorca | Użytkownik zalogowany do Portalu Obywatela. Ma on możliwość korzystania z określonych e-usług opisanych w Rozdziale 4. |
| 2 | Pracownik Zakładu Ubezpieczeń | Pracownik Zakładu Ubezpieczeń zalogowany do Portalu dla Instytucji. Ma on możliwość korzystania z określonych e-usług opisanych w Rozdziale 4. |
| 3 | Administrator Zakładu Ubezpieczeń | Pracownik Zakładu Ubezpieczeń zalogowany do Portalu dla Instytucji . Ma on możliwość zarządzania kontami Użytkowników i uprawnieniami Użytkowników w obrębie Zakładu Ubezpieczeń, którego jest pracownikiem. |
| 4 | Administrator techniczny | Pracownik UFG będący administratorem Systemu, który może zarządzać uprawnieniami, systemem zarządzania treścią, kontami Użytkowników dla całego Systemu. Administrator techniczny ma dostęp do statystyk monitorujących pracę i wydajność Systemu. |
| 5 | Administrator biznesowy | Pracownik UFG posiadający możliwość nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w Systemie oraz zarządzania parametryzacją tych procesów. Administrator biznesowy monitoruje również poziom wykorzystania e-usług przez interesariuszy Systemu. |
| 6 | Użytkownik Modułu Opłat | Pracownik UFG obsługujący sprawy w Module Opłat. |
| 7 | Koordynator Modułu Opłat | Pracownik UFG posiadający możliwość kontroli oraz obsługi spraw oraz parametryzacji Modułu Opłat. |
| 8 | Dyrektor Departamentu Opłat | Pracownik UFG posiadający możliwość kontroli oraz obsługi spraw oraz przeglądu danych statystycznych oraz parametryzacji Modułu Opłat. |
| 9 | Użytkownik Modułu Zawiadomień | Pracownik UFG obsługujący sprawy w Module Zawiadomień. |
| 10 | Koordynator Modułu Zawiadomień | Pracownik UFG posiadający możliwość kontroli oraz parametryzacji procesu obsługi zawiadomień. |
| 11 | Użytkownik modułu Weryfikacji Zawiadomień z Bazy OI | Pracownik UFG obsługujący sprawy w module Weryfikacji Zawiadomień z Bazy OI. |
| 12 | Koordynator modułu Weryfikacji Zawiadomień z Bazy OI | Pracownik UFG posiadający możliwość kontroli oraz parametryzacji procesu Weryfikacji Zawiadomień z Bazy OI. Pracownik musi mieć możliwość przeprowadzenia kontroli procesu poprzez możliwość zalogowania do funkcjonalności Systemu jako Pracownik Zakładu Ubezpieczeń. |
| 13 | Pracownik Organu Kontrolnego | Pracownik Organu Kontrolnego zalogowany do Portalu dla Instytucji. Ma on możliwość korzystania z określonych e-usług opisanych w Rozdziale 4. |
| 14 | Administrator Organu Kontrolnego | Pracownik Organu Kontrolnego zalogowany do Portalu dla Instytucji. Ma on możliwość zarządzania kontami Użytkowników i uprawnieniami Użytkowników w obrębie Organu Kontrolnego, którego jest pracownikiem. |
| 14 | Odbiorca Raportów | Pracownik UFG posiadający dostęp do zdefiniowanych raportów. |

TESTY ROZWIĄZANIA

Wymagania ogólne

- [WOTest01] Przed rozpoczęciem testów, Wykonawca ma obowiązek przygotować i przetestować pod kątem poprawności i zgodności z projektem techniczny środowisko testowe. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przygotowania Systemu do testów do co najmniej:

  - wykonania konfiguracji i prac programistycznych (parametryzacja, rozszerzenia, raporty, formularze, interfejsy jednorazowe i stałe),

  - przygotowania modelu uprawnień,

  - przygotowania narzędzi i mechanizmów do przeniesienia danych,

  - zasilenia środowiska danymi i metadanymi odzwierciedlającymi rzeczywiste dane niezbędne do przeprowadzenia testów,

  - utworzenia kont użytkowników wraz z parametrami i uprawnieniami.

- [WOTest02] Przed rozpoczęciem przez Zamawiającego testów, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dla zespołu zamawiającego dotyczących sposobu przeprowadzania testów. Warsztaty szkoleniowe będą miały na celu zapoznanie członków zespołu zamawiającego odpowiedzialnego za testy z procedurą przeprowadzenia testów i zgłaszania błędów, czyli przygotowanie członków zespołu zamawiającego do przeprowadzenia testów Systemu.

- [WOTest03] Testy będą prowadzone w oparciu o Scenariusze Testowe przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach etapu Budowa Systemu, obejmujące specyfikację przypadków testowych i symulujące sytuacje brzegowe z zachowaniem planowanych kategorii testów

- [WOTest04] Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. Otrzymane wyniki realizacji testów ad-hoc są tożsame z wynikami testów realizowalnych zgodnie z uzgodnionymi Scenariuszami testowymi.

- [WOTest05] Każda niezgodność pomiędzy oczekiwanym wynikiem testu, a wynikiem otrzymanym podczas wykonywania testu stanowi podstawę do zgłoszenia incydentów. Wykryte incydenty zostaną skategoryzowane według priorytetów na: krytyczne, pilne oraz standardowe.

- [WOTest06] Incydenty krytyczne blokujące możliwość realizacji co najmniej 70% scenariuszy testowych mogą być  podstawą do zawieszenia testów po stronie Zamawiającego do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

- [WOTest07] Warunkiem odbioru Rozwiązania przez Zamawiającego jest spełnienie wszystkich opisanych wymagań dla danego Etapu oraz warunków odbioru zdefiniowanych w Umowie.

Zakres testów

Zamawiający wymaga realizacji następującego zakresu testów Systemu:

Tabela 5 Wymagania w zakresie testów SMUbOb

| Kod wymagania | Typ testów | Opis | Liczba uczestników |
| --- | --- | --- | --- |
| WTest01 | Testy wewnętrzne Wykonawcy | Testy jednostkowe, modułowe, systemowe, integracyjne przeprowadzane przez personel Wykonawcy przed przekazaniem systemu do Zamawiającego, potwierdzone raportem z testów zgodnym z szablonem Zamawiającego i zawierającym co najmniej: (1) informacje o zakresie przeprowadzonych testów, (2) status końcowy realizacji poszczególnych scenariuszy testowych (3) listę błędów znanych, z którymi wersja została przekazana do testów UFG., (4) Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych testów wewnętrznych Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. | Według uznania Wykonawcy |
| WTest02 | Testy bezpieczeństwa Wykonawcy | Testy bezpieczeństwa komponentów systemu realizowane przez Wykonawcę. Kryteria odbioru zostały opisane w rozdziale 11.5 (w szczególności będzie badana obecność podatności wg listy OWASP Top10 - według ostatniej, opublikowanej wersji standardu, którą na dzień opracowania dokumentu jest wersja 2017). Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych dla testów bezpieczeństwa Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. | Według uznania Wykonawcy |
| WTest03 | Testy wydajności Wykonawcy | Testy wydajności, stabilności oraz niezawodności komponentów systemu realizowane przez Wykonawcę. Kryteria wydajnościowe zostały opisane w rozdziale 11.6. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych testów wewnętrznych Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. | Według uznania Wykonawcy |
| WTest04 | Testy i badania w ramach prototypowania i weryfikacji użyteczności funkcjonalności przeznaczonych dla Użytkowników końcowych | Testy i badania związanie z prototypowaniem i weryfikacją użyteczności funkcjonalności przeznaczonych dla Użytkowników końcowych. Zakres testów (np. testy UX, testy architektury informacji, testy A/B) będą odpowiednie do rodzaju testowanej funkcjonalności, grupy docelowej oraz etapu Projektu. W szczególności testami UX zostaną objęte funkcjonalności przeznaczone dla Obywateli i Przedsiębiorców. Testy i badania realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. | Zgodnie z 7.2 |
| WTest05 | Testy Integracyjne oraz E2E | Testy integracyjne oraz testy E2E weryfikujące całość procesu biznesowego, mające na celu potwierdzenie jakości dostarczonego oprogramowania oraz jego gotowości do przeprowadzenia testów akceptacyjnych UAT. Realizowane przez pracowników UFG przed przekazaniem rozwiązania do ostatecznych testów użytkowników biznesowych UFG. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testów E2E. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz wprowadzenie poprawek do Systemu. | ok. 10 osób |
| WTest06 | UAT (User Acceptance Testing) – testy Użytkownika | Testy zgodności Systemu z potrzebami, wymaganiami i procesami, przeprowadzane przez pracowników biznesowych UFG w celu potwierdzenia, że System spełnia kryteria akceptacji. Testy realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testów UAT. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów ad-hoc – bez żadnych scenariuszy testowych. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz wprowadzenie poprawek do systemu. | ok. 10 - 20 osób |
| WTest07 | Zewnętrzne testy bezpieczeństwa | Testy bezpieczeństwa zostaną przeprowadzane na koszt Zamawiającego przez zewnętrznego audytora na wybranych przez Zamawiającego komponentach Systemu. Kryteria odbioru zostały opisane w rozdziale 11.5. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz usunięcie podatności poziomu ryzyka średniego i wyższego, wykazanych w raporcie. | n.d. |
| WTest08 | Zewnętrzne testy wydajności | Testy wydajności, stabilności oraz niezawodności wybranych komponentów systemu przeprowadzone na koszt Zamawiającego przez zewnętrznego audytora. Kryteria wydajnościowe zostały opisane w rozdziale 11.6. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie testów oraz wprowadzenie poprawek do Systemu w przypadku niespełnienia wymagań wydajnościowych. | Testy realizowane automatycznie odzwierciedlające wymagania wydajnościowe określone w 12.14 |
| WTesty09 | Testy zgodności interfejsu pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA | Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznych testów zgodności interfejsu pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA. Wykonawca przedstawi raport. | n.d. |
| WTest10 | Audyt pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA | Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania Systemu spełniającego wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. Audyt pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie AA zostanie przeprowadzany na koszt Zamawiającego przez zewnętrznego audytora. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie wsparcia w trakcie audytu oraz wprowadzenie poprawek do Systemu w przypadku niespełnienia wymagań. | n.d. |
| WTesty11 | Testy automatyczne | Wykonawca dostarczy skrypty testów automatycznych dla wybranych funkcjonalności systemu SMUbOb, które będą wykorzystywane do potwierdzania poprawności ich działania. W szczególności automatyczne testy będą wykorzystywane podczas procesu wdrożenia zmian i muszą zawierać: (1) automatyczne testy krytycznych modułów aplikacji (2) automatyczną weryfikację dostępności interfejsów udostępnianych przez System (2) weryfikację podstawowych ścieżek systemowych dostępnych w ramach GUI. Dostarczone rozwiązanie musi umożliwić integrację z procesem deploymentu wersji systemów na środowiskach oraz automatyczne uruchamianie testów w ramach tego procesu. | n.d. |
| WTesty12 | Testy jednostkowe kodu | Wykonawca dostarczy raport ze stopienia pokrycia kodu testami jednostkowymi, co najmniej na poziomie 80% wytworzonego kodu. Testy jednostkowe muszą być zautomatyzowane w procesie CI/CD. | n.d. |

Reprezentanci Użytkowników

Planuje się zaangażować następujących reprezentantów będących przedstawicielami odbiorców SMUbOb w realizację prac związanych z prototypowaniem i badaniem użyteczności rozwiązania:

- Obywatele i Przedsiębiorcy – liczba osób powinna być dopasowana do metody badawczej, celem uzyskania wiarygodnego wyniku badań, oraz uzależniona od liczby przeprowadzonych badań. Należy założyć, że w badaniach jakościowych jedna osoba może wziąć udział tylko 1 raz.

- Zakłady Ubezpieczeń – co najmniej 10 osób z co najmniej 5 Zakładów Ubezpieczeń.

- Pracownicy UFG – co najmniej 5 pracowników.

- Pracownicy organów upoważnionych do zgłaszania podejrzenia o braku OC – liczba osób powinna być dopasowana do metody badawczej, celem uzyskania wiarygodnego wyniku badań oraz uzależniona od liczby przeprowadzonych badań. Należy założyć, że w badaniach jakościowych jedna osoba może wziąć udział tylko 1 raz.

Profil użytkowników będzie dobierany w zależności do metody i przedmiotu badań i potwierdzany z Zamawiającym.

Produkty Projektu zostaną poddane audytowi pod kątem spełnienia wymagań osób niepełnosprawnych - Zamawiający zleci przeprowadzenie badania przez niezależny podmiot specjalizujący się w tej problematyce.

SZKOLENIA

Wymagania ogólne

- [WOSzk01] Wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi odrębne szkolenia dotyczące obsługi Systemu dla Użytkowników z każdego obszaru biznesowego objętego wdrożeniem oraz Administratorów Systemu w ramach etapu Szkolenia.

- [WOSzk02] W zależności od grupy docelowej szkolenia będą realizowane jako stacjonarne albo w formie e-learningu.

- [WOSzk03] Szkolenia stacjonarne mogą odbywać się w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w SIWZ jako miejsca realizacji Zamówienia. Dokładne miejsca realizacji szkoleń zostaną określone przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym w trakcie opracowywania Planu Szkoleń, niemniej nie będą wykraczać poza określone w SIWZ miejsca realizacji Zamówienia.

- [WOSzk04] W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w trybie stacjonarnym (np. z powodu pandemii lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy) dopuszcza się realizację szkoleń w trybie on-line.

- [WOSzk05] Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem szkoleń.

- [WOSzk06] W przypadku szkoleń stacjonarnych wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przy zachowaniu odpowiedniej wielkości grupy (maksymalnie 15 osób). Liczba komputerów musi odpowiadać liczbie osób szkolonych w danej grupie. Jednorazowo szkolenie nie może przekroczyć 8 godzin szkoleniowych (godzina szkoleniowa równa się 45 min).

- [WOSzk07] Fakt przeprowadzenia szkolenia musi zostać potwierdzony podpisami użytkowników Systemu biorących udział w szkoleniu.

- [WOSzk08] Wykonawca opracuje plany szkoleń zawierające szczegółowy zakres tematyczny, liczbę i skład uczestników szkoleń, co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem, chyba że ustalony zostanie krótszy termin.

- [WOSzk09] Szkolenia będą przeprowadzane w języku polskim i bez udziału tłumacza na język polski.

- [WOSzk10] Wykonawca dostarczy w formie papierowej i elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych, w formie gotowej do wydruku) stosowne materiały i pomoce szkoleniowe w niezbędnej ilości 5 dni przed planowanym szkoleniem.

- [WOSzk11] Materiały i pomoce szkoleniowe muszą być napisane w prosty, przejrzysty sposób, ułatwiający zrozumienie i wykorzystanie Rozwiązania do pożądanych celów oraz szybkiego i skutecznego wyszukiwania rozwiązania wyjścia z problematycznych sytuacji. Materiały szkoleniowe dla trenerów przygotowane będą w sposób umożliwiający samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu i muszą zawierać co najmniej zakres szkolenia z podziałem na jednostki szkoleniowe i przykłady szkoleniowe.

- [WOSzk12] Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkoleń w formie e-learningu, jako formy dodatkowej. Szkolenia w formie e-learningu nie wchodzą w zakres szkoleń podstawowych, opisanych w pkt niżej.

- [WOSzk13] Wykonawca właściwie przygotuje środowisko szkoleniowe.

- [WOSzk14] Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej funkcjonowania Systemu w zakresie objętym szkoleniem, w tym w szczególności nauczenie uczestników obsługi Systemu w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w Systemie oraz dalsze przekazywanie wiedzy dotyczącej obsługi Systemu innym użytkownikom.

- [WOSzk15] Szkolenia zostaną podzielone na grupy tematyczne obejmujące swoim zakresem wszystkie funkcjonalności. Szczegółowe grupy tematyczne określi Wykonawca w ramach opracowywania Planu Szkoleń.

- [WOSzk16] Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Plan Szkoleń w ramach realizacji prac etapu Szkolenia zawierający m.in. harmonogram szkoleń, obejmujący terminy realizacji wszystkich szkoleń oraz zakresy tematyczne szkoleń.

- [WOSzk17] Szkolenia zostaną przeprowadzane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- [WOSzk18] Wykonawca ma obowiązek zapewnić prowadzących (wykładowców/trenerów) posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (dydaktyczne/trenerskie) umożliwiające w sposób akceptowalny przyswoić przekazywaną wiedzę merytoryczną i praktyczną do przeprowadzenia szkoleń (zajęć).

- [WOSzk19] Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o konieczności przygotowania niezbędnego środowiska do przeprowadzenia szkolenia w tym m.in. konieczność przygotowania indywidualnych stanowisk dla każdego uczestnika, infrastruktury sieciowej oraz odpowiedniej liczby sal szkoleniowych. W przypadku braku dostępności stanowisk szkoleniowych (komputerów), Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas prowadzonych szkoleń komputerów umożliwiających przeprowadzenie szkolenia z zainstalowanym i skonfigurowanym Systemem.

- [WOSzk20] Po zakończeniu szkolenia każdej grupy tematycznej Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Protokołu Odbioru szkolenia, zawierającego co najmniej: datę szkolenia, obszar, zakres szkolenia, informacje o osobach przeprowadzających szkolenie, informacje o osobach przeszkolonych oraz ilość godzin szkolenia. Do protokołu zostanie dołączona lista obecności.

- [WOSzk21] Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać uczestnikom szkolenia (na zakończenie szkolenia) zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Zakres szkoleń

Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz przygotuje materiały szkoleniowe. Szkolenie e-learningowe oraz instrukcje muszą zostać przygotowane przez Wykonawcę. Wszystkie przygotowane materiały muszą być dostępne on-line w sekcji instrukcji i szkoleń danego modułu.

| Kod wymagania | Użytkownicy | Wymagania dla szkolenia |
| --- | --- | --- |
| WSzk01 | Obywatele i Przedsiębiorcy | Materiał dostępny w głównym pulpicie Użytkownika opisujący dostępne funkcjonalności e-usług w postaci instrukcji Użytkownika oraz filmów instruktażowych. Materiał musi zostać podzielony dla strefy Infoportalu i Portalu dla Obywatela. Na potrzeby Portalu dla Obywatela - szkolenie e-learning do samodzielnego wykonania przez zalogowanego Obywatela. |
| WSzk02 | Pracownicy Zakładów Ubezpieczeń | Szkolenie e-learning do samodzielnego wykonania przez zalogowanego Użytkownika. Materiał dostępny w głównym pulpicie Użytkownika opisujący dostępne funkcjonalności e-usług przeznaczone dla Zakładów Ubezpieczeń w postaci instrukcji Użytkownika oraz filmów instruktażowych. Szkolenie w formie Webinariów (prezentacji Systemu). Webinaria muszą być podzielone na obszary funkcyjne. Muszą być nagrywane i udostępnione w sekcjach Pomoc i Szkolenia. |
| WSzk03 | Administratorzy Zakładów Ubezpieczeń | Szkolenie e-learning do samodzielnego wykonania przez zalogowanego Użytkownika. Materiał dostępny w głównym pulpicie Użytkownika opisujący dostępne funkcjonalności e-usług przeznaczone dla administratorów Zakładów Ubezpieczeń w postaci instrukcji Użytkownika oraz filmów instruktażowych. Szkolenie w formie Webinariów (prezentacji systemu). Webinaria muszą być podzielone na obszary funkcyjne. Muszą być nagrywane i udostępnione w sekcjach Pomoc i Szkolenia. |
| WSzk04 | Pracownicy Instytucji uprawnionych do składania zawiadomień | Szkolenie e-learning do samodzielnego wykonania przez zalogowanego Użytkownika. Materiał dostępny w głównym pulpicie Użytkownika opisujący dostępne funkcjonalności e-usług przeznaczone dla pracowników Instytucji uprawnionych do składania zawiadomień w postaci instrukcji Użytkownika oraz filmów instruktażowych. Szkolenie w formie Webinariów (prezentacji Systemu). Webinaria muszą być podzielone na obszary funkcyjne. Muszą być nagrywane i udostępnione w sekcjach Pomoc i Szkolenia. |
| WSzk05 | Administratorzy instytucji uprawnionych do składania zawiadomień | Szkolenie e-learning do samodzielnego wykonania przez zalogowanego Użytkownika. Materiał dostępny w głównym pulpicie Użytkownika opisujący dostępne funkcjonalności e-usług przeznaczone dla administratorów instytucji uprawnionych do składania zawiadomień w postaci instrukcji Użytkownika oraz filmów instruktażowych. Szkolenie w formie Webinariów (prezentacji Systemu). Webinaria muszą być podzielone na obszary funkcyjne. Muszą być nagrywane i udostępnione w sekcjach Pomoc i Szkolenia. |
| WSzk06 | Administratorzy techniczni | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub w formie szkolenia zdalnego w formie wykładów i ćwiczeń dla administratorów odpowiedzialnych od strony technicznej za poprawne działanie Systemu. Materiał w formie prezentacji wraz z ćwiczeniami z utrzymania Systemu. Zakładana liczba uczestników: 10 (szkolenie dla co najmniej dwóch grup). |
| WSzk07 | Administratorzy biznesowi | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub w formie szkolenia zdalnego w formie wykładów i ćwiczeń dla administratorów odpowiedzialnych od strony merytorycznej za zarządzanie danymi składowanymi w Systemie. Materiał w formie prezentacji wraz z ćwiczeniami z utrzymania Systemu. Szkolenia muszą zostać podzielone na osobne spotkania dla poszczególnych modułów Systemu. Zakładana liczba uczestników: 20 (szkolenie dla co najmniej dwóch grup). |
| WSzk08 | Pracownicy Departamentu Opłat | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub w formie szkolenia zdalnego w formie wykładów i ćwiczeń z funkcjonalności dostępnych w ramach Modułu Opłat. Instrukcje użytkownika oraz filmy instruktażowe dla wszystkich modułów Systemu. Zakładana liczba uczestników: 40 (szkolenie dla co najmniej trzech grup). |
| WSzk09 | Pracownicy UFG | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub w formie szkolenia zdalnego w formie wykładów oraz prezentacji rozwiązania. Omówienie zakresu integracji oraz funkcjonalności udostępnionych dla pozostałych Departamentów UFG. Zakładana liczba uczestników: 60 (szkolenie dla co najmniej dwóch grup). |
| WSzk10 | Analitycy | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub w formie szkolenia zdalnego w formie wykładów i ćwiczeń z funkcjonalności związanych z przygotowaniem i udostępnieniem danych na potrzeby integracji wewnętrznej oraz analiz, w tym analiz skuteczności Systemu Wykrywania Nieubezpieczonych. Zakładana liczba uczestników: 10 (szkolenie dla co najmniej dwóch grup). |

Utrzymanie aktualności materiałów szkoleniowych

W okresie utrzymania materiały szkoleniowe (instrukcje Użytkownika, filmy instruktażowe, szkolenia e-learning itd.) będą stale aktualizowane wraz z pojawiającymi się ewentualnymi zmianami w Systemie tak, żeby odzwierciedlały aktualny stan udostępnionych funkcjonalności. Prace te będą realizowane w ramach budżetu rozwojowego z wyjątkiem sytuacji, w których poprawa materiału będzie wynikać z naprawy błędu (zgodnie z przyjętą klasyfikacją zgłoszeń).

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania w zakresie licencji i oprogramowania

Środowisko w wymiarze infrastruktury techniczno-systemowej UFG zostało wyskalowane z uwzględnieniem planowanego rozwoju e-usług w ramach  SMUbOb i nie wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem infrastruktury technicznej np. dodatkowych serwerów czy przestrzeni dyskowej. UFG na cele projektu dysponuje także licencjami dla oprogramowania bazodanowego, dla warstwy aplikacyjnej i warstwy dostępowej - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części niejawnej dokumentacji. Wykonawca może jednakże zaproponować i dostarczyć własne komponenty, jeśli uzna, że posiadana i opisana przez Zamawiającego infrastruktura techniczno-systemowa UFG nie jest wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z proponowanym rozwiązaniem przez Wykonawcę.

W przypadku modelu licencyjnego oprogramowania standardowego opartego na ilości liczbie wykonanych procesów biznesowych, Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania procesów realizowanych w systemie SMUbOb w sposób  zapewniający optymalizację kosztową wykorzystania licencji. Należy przy tym założyć inicjowanie w systemie 2 milionów nowych wieloetapowych spraw opłatowych rocznie. Wykonawca powinien dobrać odpowiedni sposób licencjonowania oprogramowania i dostarczyć licencje adekwatne do liczby wszystkich procesów biznesowych opisanych w dokumentacji zakupowej.

Na jedną sprawę opłatową mogą się składać w szczególności takie działania jak:

- przyjęcie zewnętrznego zawiadomienia o braku OC,

- zidentyfikowanie podejrzenia braku OC w oparciu o źródła wewnętrzne (np. baza Ośrodka Informacji, ustalenia Departamentu Opłat, ustalenia Departamentu Likwidacji Szkód),

- weryfikacja zawiadomienia w oparciu o źródła wewnętrzne i zewnętrzne, np. rejestry publiczne i współpracę z zakładami ubezpieczeń,

- wystawienie wezwania do wyjaśnienia podejrzenia braku OC i jego obsługa, w tym korespondencja z osobą wezwaną, przyjmowanie i analiza dokumentów,

- wypracowywanie i podejmowanie decyzji w prowadzonych sprawach,

- przyjęcie opłaty za brak OC i jej obsługa merytoryczna i księgowa,

- proces windykacji opłaty, w tym współpraca z organami egzekucyjnymi.

Na poszczególnych etapach sprawy opłatowej mogą zachodzić procesy komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi opisanymi w SIWZ, realizowane na masową skalę, z wykorzystaniem zarówno mechanizmów portalowych, interfejsów programistycznych, jak i komunikacji z systemami wewnętrznymi, np. finansowo-księgowym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje w zakresie umożliwiającym efektywną realizację projektu zgodnie z zakładanym harmonogramem. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania licencji dostarczonych w ramach tego projektu w obszarach działalności nieobjętych przedmiotem postępowania.

Dostawca powinien zoptymalizować koszty związane z licencjami oprogramowania standardowego i powiązanego dotyczące poszczególnych środowisk poprzez dostarczenie licencji i gwarancji producenta w terminach umożliwiających realizację projektu zgodnie z harmonogramem. Na podstawie powyższego Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Wykonawca w pierwszej kolejności zapewni licencje dla oprogramowania standardowego (w tym licencje dla platformy BPM) w wersji deweloperskiej i testowej. Wykonawca musi jednak zapewnić gwarancję producenta oprogramowania od dnia dostarczenia oprogramowania dla danego środowiska, również dla środowisk nieprodukcyjnych.

- [WLic01] Zamawiający oczekuje wykorzystania istniejącej w UFG infrastruktury oraz oprogramowania do budowy SMUbOb. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę infrastruktury i oprogramowania na cele realizacji projektu SMUbOb spełniające wymagania Zmawiającego.

- [WLic02] W zakresie, w jakim oferowany System jest zbudowany w oparciu o produkty lub komponenty firm trzecich, w szczególności Oprogramowanie Powiązane i Standardowe, wymagane jest, aby do tej części Wykonawca udzielił UFG licencji (sublicencji) wraz z gwarancją producenta na czas od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SMUbOb. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć UFG licencje w liczbie wystarczającej do spełnienia warunków technicznych i funkcjonalnych oraz opis w formie tabeli, które komponenty są licencjonowane, a które przekazane i za jakie funkcje w Systemie odpowiadają.

- [WLic03] Wszędzie gdzie jest mowa o gwarancji producenta należy to rozumieć jako:

  - prawo do korzystania z oprogramowania lub sprzętu,

  - aktualizacje oprogramowania, w szczególności te dostosowujące oprogramowanie do wymogów prawa,

  - wsparcie techniczne producenta,

  - przygotowanie poprawek w tym poprawek krytycznych przygotowywanie skryptów służących do migracji na nową wersję.

Wymagania architektoniczne

Poniżej zostały przedstawione wymagania w zakresie architektury Systemu, które muszą być spełnione dla Sprzętu i Oprogramowanie Dedykowanego.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WArch01 | System musi wspierać rozwiązania klastrowe i skalowalność. |
| WArch02 | System musi zapewnić pojedyncze logowanie dla Użytkowników zalogowanych do kontrolera domeny jak również platformy portalowej UFG. |
| WArch03 | Wszystkie komponenty muszą być zarządzane przy użyciu narzędzi administracyjnych z co najmniej następującymi możliwościami: - włączanie i wyłączanie węzłów klastra, - monitorowanie zużycia pamięci przez poszczególne komponenty, - monitorowanie użycia procesora. |
| WArch04 | Węzły Systemu w dowolnym z ośrodków (Podstawowym lub Zapasowym) muszą pracować w trybie active/active (co najmniej dwa węzły w jednym ośrodku). |
| WArch05 | Musi być zachowana dostępność i wydajność Systemu w przypadku awarii jednego z ośrodków przetwarzania danych UFG. |
| WArch06 | System musi wspierać możliwość klastrowania poszczególnych serwerów z opcją równoważenia obciążenia na wszystkich węzłach klastra aplikacyjnego. |
| WArch07 | Oprogramowanie musi posiadać mechanizm niezawodnościowy umożliwiający integrację z bazą danych w architekturze HA. |
| WArch08 | System musi zapewnić automatyzację procesów uaktualnień oprogramowania na wielu serwerach na raz oraz analizę procesu uaktualnień. |
| WArch09 | System musi umożliwiać przechowywanie historii zmian danych referencyjnych obsługiwanych w Systemie, historii operacji wykonywanych przez Użytkowników oraz zdarzeń systemowych. |
| WArch10 | System musi posiadać co najmniej środowisko produkcyjne, odrębne środowiska testowe, odrębne testowe dla interesariuszy zewnętrznych, odrębne środowisko developerskie. |
| WArch11 | Środowisko produkcyjne Systemu musi posiadać identyczną infrastrukturę w obu ośrodkach przetwarzania danych UFG. |
| WArch12 | Systemy testowe muszą odwzorowywać środowisko produkcyjne z jednego z ośrodków przetwarzania danych UFG. Środowisko testowe musi mieć wszystkie funkcjonalności środowiska produkcyjnego oraz zasoby jednego ośrodka produkcyjnego. |
| WArch13 | Zbieranie i aktualizacja danych na potrzeby świadczenia usług musza bazować na udokumentowanych i wystandaryzowanych procesach i regułach zarządzania danymi, zawierających reguły kontroli, korekty, anonimizacji, wprowadzania i synchronizacji oraz integracji danych, których celem jest zapewnienie kompletności, spójności i jednolitości danych. Graficzny interfejs Użytkownika i interfejsy sieciowe zostaną zbudowane z zachowaniem reguł kontroli wprowadzania danych (m.in. w oparciu o słowniki). |
| WArch14 | Projektowany System musi uwzględniać przyjętą w UFG strukturę modelu fizycznego architektury informatycznej. Cztery bazowe modele, dotyczą środowisk produkcyjnych (wraz ze środowiskami w ośrodku zapasowym), dwóch środowisk testowych oraz środowisk developerskich. Oczekuje się, iż projektowane środowisko wydzielać będzie wskazane w zdaniu poprzednim kategorie środowisk, zapewniających rozwój Systemu, możliwość przeprowadzania testów oraz wydajną i bezawaryjną pracę środowiska produkcyjnego. |
| WArch15 | Architektura Systemu musi uwzględniać założenia dla dostępu bezpośredniego przedstawione powyżej, czyli co najmniej: - zapewnić pracę w dwóch ośrodkach danych w modelu niezawodnościowym, - wykorzystywać przedstawione poniżej kanały komunikacji Interesariuszy zewnętrznych tj.: - dostęp wymagający certyfikatu – Użytkownik Zakładów Ubezpieczeń łączący się bezpośrednio z sieci Internet, - zapewnić wykorzystanie szyfrowania SSL dla komunikacji, - wykorzystać stosowane w UFG urządzenia zabezpieczające w warstwie dostępowej, - zapewnić separację środowisk bazodanowych od środowisk aplikacyjnych, - zapewnić separację baz danych przechowujących dane osobowe. |
| WArch16 | W celu zapewnienia uniwersalności prezentacji informacji graficznych muszą być stosowane będą standardy technik projektowania stron www zgrupowane pod nazwą Responsive Web Design. Wykorzystanie wyżej wymienionych technik projektowania stron zapewnia automatyczne dostosowanie wyglądu i treści do rozmiaru okna urządzenia, zapewniając odpowiednią użyteczność zarówno na dużych ekranach komputerów, jak i mniejszych ekranach smartfonów lub tabletów. |
| WArch17 | W zakresie funkcjonalności obsługi procesów biznesowych możliwe jest dostarczenie Oprogramowania Standardowego. |
| WArch18 | Aplikacje portalowe powinny być napisane w językach JAVASCRIPT, HTML5. |
| WArch19 | System musi umożliwiać uruchamianie procesów i realizowania zadań. |
| WArch20 | System musi mieć możliwość wywoływania i automatyzacji procesów BPM oraz zadań z wykorzystaniem API webservice . |
| WArch21 | System musi umożliwić zdefiniowanie przez administratora biznesowego systemu ścieżki obsługi sprawy. |
| WArch22 | System musi umożliwić definiowanie reguł biznesowych przez administratora biznesowego. |
| WArch23 | System musi umożliwić obsługę spraw trybem „ad hoc” tj. definiowanie na bieżąco kolejnych kroków niezbędnych do obsługi w ramach sprawy (bez konieczności użycia wcześniej zdefiniowanej ścieżki obsługi sprawy. |
| WArch24 | System musi zapewniać obsługę definiowalnych procesów workflow dla różnych typów spraw, dokumentów i zadań w zakresie wymaganych w organizacji procesów biznesowych z uwzględnieniem wymaganych funkcjonalności Systemu. |
| WArch25 | System musi posiadać graficzne narzędzie do projektowania przepływu pracy w danym procesie (czynności sekwencyjne i/lub równoległe w oparciu o role w Systemie). |
| WArch26 | System musi posiadać graficzne (drag & drop) narzędzie do projektowania formularzy dla poszczególnych czynności w procesie. |
| WArch27 | System musi posiadać zarówno autoryzacja dostępu do funkcjonalności Systemu i danych w systemie powinna odbywać się w oparciu o role. |
| WArch28 | System musi posiadać wersję on-premise. |
| WArch29 | System musi umożliwiać wdrażanie typu A/B lub Canary Deployment w części aplikacji portalowej |
| WArch30 | System musi umożliwić definiowanie mierników/KPI dla poszczególnych procesów workflow. |
| WArch31 | System musi umożliwiać raportowanie zdefiniowanych mierników/KPI przy użyciu kokpitów menadżerskich (dashboards). |
| WArch32 | System musi być wyposażony w raporty kontrolne pozwalające na monitorowanie przez administratorów biznesowych: czasu załatwiania spraw na poszczególnych etapach, spraw podlegających eskalacji/alertom/powiadomieniom, spraw z przekroczonymi terminami, rejestru czynności wykonywanych w Systemie przez Użytkowników z danego obszaru merytorycznego, itp. |
| Warch33 | System musi umożliwiać adaptacyjną zmianę dla zdefiniowanych reguł biznesowych oraz procesów obsługi sprawa na podstawie mechanizmów sztucznej inteligencji i mechanizmów predykcji. |
| Warch34 | System musi dostarczać narzędzia do automatycznej promocji wersji implementacji pomiędzy środowiskami |
| Warch35 | System musi umożliwić monitoring uruchomionych procesów workflow np. zamknięte sprawy, sprawy w toku, czas realizacji sprawy, sprawy z przekroczonym terminem. |
| Warch36 | System musi umożliwić automatyczne priorytetyzowanie zadań wg zadanych parametrów (czas względem zaplanowanego terminu realizacji, status sprawy, priorytet zadania). |
| WArch37 | System musi posiadać pulpit nawigacyjny dla Użytkownika z wizualizacją zadań w kolejce wg priorytetów. |
| Warch38 | System musi umożliwić zdefiniowanie kroków procesów jako wywołanie zewnętrznego API np. webservice. |
| Warch39 | System musi umożliwić integrację z narzędziem automatyzacji kroków procesów lub całych procesów tzw. RPA (Robotic Process Automation). |
| Warch40 | System musi posiadać funkcje zarządzania treścią tzw. Content Management. |
| WArch41 | System musi umożliwiać wyszukiwanie informacji zawartych w metrykach dokumentów (wyszukiwanie pełno tekstowe). |
| WArch42 | System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim we wszystkich modułach Systemu. Dopuszczamy język angielski w wybranych częściach systemu. |
| WArch43 | System musi umożliwiać prezentowanie historii czynności w nim wykonywanych przez Użytkowników i automaty. |
| WArch44 | System musi umożliwiać gromadzenie statystyk oraz generowanie raportów dotyczących wykonywanych operacji przez poszczególnych Użytkowników. |
| WArch45 | System musi posiadać mechanizmy autokontroli (automatyczna kontrola statusu spraw, generowanie przypomnień, alertów i eskalacji). |
| WArch46 | System musi umożliwiać przechowywanie treści spraw wraz z załącznikami. |
| WArch47 | System musi umożliwiać archiwizację dokumentów przechowywanych w Systemie wg zadanych parametrów na wydzielonym nośniku danych w postaci zaszyfrowanej (np. w Cloud Archive). System ma umożliwiać również ciągły dostęp do zarchiwizowanych danych. |
| WArch48 | System w zakresie struktury organizacyjnej musi integrować się z posiadanym przez Zamawiającego: - Active Directory - w zakresie struktury organizacyjnej UFG, - LDAP - w zakresie struktury organizacyjnej interesariusza. |
| WArch49 | W celu zapewnienia uniwersalności prezentacji informacji graficznych (perspektywa Obywatela) muszą być stosowane standardy technik projektowania stron www zgrupowane pod nazwą PWA (Progressive Web App) |
| WArch50 | Moduły Platformy Portalowej UFG Systemu SMUbOb należy zbudować w postaci zestawu mikroserwisów. Wytworzone mikroserwisy powinny być opracowane i zbudowane w formie umożliwiającej łatwą migrację do platformy konteneryzacji. |
| WArch51 | Dla środowisk nieprodukcyjnych należy przewidzieć implementację obiektów typu mock i stub imitujących właściwą implementację funkcjonalności. |
| WArch52 | W przypadku zaproponowania rozwiązania opartego na kontenerach po stronie Wykonawcy będzie również dostarczenie niezbędnego oprogramowania i licencji wraz z gwarancją producenta od dostarczenia do upływu 5 lat od wdrożenia systemu SMUbOb oraz uruchomienie platformy konteneryzacji. Zasoby dla platformy do konteneryzacji zostaną udostępnione przez Zamawiającego z analogicznymi limitami wskazanymi w dokumentacji niejawnej jak dla Chmury prywatnej UFG. Przy czym uruchomiona platforma konteneryzacji powinna spełniać poniższe wymagania: - musi zawierać narzędzia skalowania i monitorowania kontenerów; - musi być wysoko dostępna oraz odporna na awarie sprzętowe; - musi umożliwiać równoważenie obciążenia warstwy sprzętowej; - musi zapewniać integrację z narzędziami CI/CD; - musi umożliwiać zarządzanie zasobami przydzielanymi na potrzeby kontenera. Takimi jak CPU, RAM, Sieć, przestrzeń plikowa; - musi integrować się z klastrowym systemem plików używanym przez zamawiającego lub dostarczać inne rozwiązane zapewniające możliwość współdzielenia przestrzeni plikowej pomiędzy kontenerami co najmniej do odczytu; - w ramach platformy konteneryzacyjnej powinna być możliwość kreowania sieci zarządzanych programowo. |

Baza danych

Możliwe jest użycie posiadanych przez UFG baz danych wskazanych w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 1.4. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla SMUbOb".  W przypadku użycia posiadanych przez UFG baz danych Wykonawca musi wyspecyfikować wymaganą liczbę licencji oraz zasobów sprzętowych w stosunku do bazy danych dla Systemu, zarówno w zakresie infrastruktury serwerowej (RAM, liczba rdzeni, itp.) jak i użytecznej przestrzeni dyskowej na moment startu oraz w perspektywie 5 lat od uruchomienia Systemu. Specyfikacja niezbędnej infrastruktury powinna być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 13 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania SMUbOb".

Baza danych użyta do budowy Systemu musi spełniać poniższe wymagania:

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WBaz01 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwości pracy bazy danych w środowisku klastrowym. |
| WBaz02 | Zwiększenie bądź zmniejszenie liczby serwerów obsługujących klastrową bazę danych nie może powodować konieczności reorganizacji logicznej struktury baz danych (tabel, indeksów). |
| WBaz03 | Oprogramowanie bazodanowe musi realizować funkcjonalność szyfrowania danych składowanych na nośnikach dyskowych. |
| WBaz04 | Oprogramowanie bazodanowe musi natywnie integrować się z wykorzystywanym już przez UFG systemem kopii zapasowych oraz pozwalać wykonywać kopie zapasowe on-line i szybkie kopie różnicowe. |
| WBaz05 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość centralnego zarządzania bazą i jej komponentami z narzędzia graficznego i/lub webowego. |
| WBaz06 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić obsługę języka SQL i standard ACID. |
| WBaz07 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić zarządzanie uprawnieniami Użytkowników dla wprowadzenia, odczytu, zmiany informacji, wykonania programu. |
| WBaz08 | Oprogramowanie bazodanowe musi posiadać mechanizm przyrostowej rejestracji zmian danych i ich archiwizację. |
| WBaz09 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość zarządzania przydziałem zasobów. |
| WBaz10 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość odtworzenia bazy danych po utracie części bądź wszystkich plików danych, odtworzenie powinno być możliwe do chwili wystąpienia awarii bez utraty danych. |
| WBaz11 | Oprogramowanie bazodanowe musi wspierać diagnostykę wydajności serwera bazy danych oraz poprawności działania. |
| WBaz12 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków. |
| WBaz13 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość budowania indeksowania danych. |
| WBaz14 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość budowania widoków zmaterializowanych odzwierciedlających stan danych zdefiniowanych przez zapytanie SQL. |
| WBaz15 | Oprogramowanie bazodanowe musi umożliwić zrównoleglenie wykonania operacji SQL w bazie danych - dla potrzeb Użytkowników oraz na potrzeby konserwacji Systemu (tworzenie, przebudowa indeksów, backup, odtwarzania). Zrównoleglenie powinno być na poziomie dostępnych zasobów na pojedynczym serwerze (CPU, operacje we-wy) oraz na wszystkie dostępne serwery w klastrze. |
| WBaz16 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość przechowywanie historii konfiguracji. |
| WBaz17 | Oprogramowanie bazodanowe musi współpracować z wykorzystywaną w UFG zaporą sieciową ze ścisłym przeznaczeniem do ochrony baz danych tzw. DBF (ang. Database Firewall). |
| WBaz18 | Oprogramowanie bazodanowe musi zapewnić możliwość komunikacji z funkcjonującym w UFG repozytorium Użytkowników w kontekście zarządzania Użytkownikami i uprawnieniami do baz danych. |
| WBaz19 | Dla oprogramowania bazodanowego musi być zapewniona gwarancja producenta dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania na czas od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SMUbOb. |
| WBaz20 | Wszystkie komponenty Systemu bazy danych musi być zarządzane z jednego narzędzia administracyjnego. |
| WBaz21 | Oprogramowanie bazodanowe powinno pozwolić na delegację zarządzania kontami oraz uprawnieniami na zewnętrzne bazy katalogowe LDAP funkcjonujące w UFG. |

W przypadku zaproponowania rozwiązania alternatywnego w warstwie baz danych Wykonawca może uruchomić oprogramowanie na infrastrukturze wirtualizacji UFG lub zaproponować własną infrastrukturę. W przypadku własnej infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do wyspecyfikowania i oszacowania kosztów rozwiązania alternatywnego w zakresie oprogramowania i sprzętu.

Warstwa aplikacyjna i dostępowa

Możliwe jest użycie posiadanych przez UFG licencji dla warstwy aplikacyjnej i dostępowej wskazanych w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 1.4. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla SMUbOb". W przypadku użycia posiadanych przez UFG licencji Wykonawca musi wyspecyfikować wymaganą liczbę licencji oraz zasobów sprzętowych w stosunku do warstwy aplikacyjnej i dostępowej dla Systemu, zarówno w zakresie infrastruktury serwerowej (RAM, liczba vCPU, itp.) jak i użytecznej przestrzeni dyskowej na moment startu oraz w perspektywie 5 lat od uruchomienia Systemu. Specyfikacja niezbędnej infrastruktury powinna być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania Systemu".

W przypadku braku możliwości wykorzystania oprogramowania posiadanego przez UFG Zamawiający dopuszcza budowę SMUbOb w oparciu o komponenty oprogramowania i licencje dostarczone przez Wykonawcę wraz z gwarancją producenta na czas od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SMUbOb.

Dodatkowo dla nowych usług należy wykorzystać uruchomione w UFG oprogramowanie dla szyny usług.

Oprogramowanie dla warstwy aplikacyjnej i dostępowej użyte do budowy Systemu musi spełniać poniższe wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Wapp01 | Serwer aplikacyjny musi zapewnić możliwość uruchamiania aplikacji web. |
| Wapp02 | Serwer aplikacyjny musi zapewnić centralne zarządzanie w zakresie, monitorowania, aktualizacji oprogramowania. |
| Wapp03 | Serwer aplikacyjny musi zapewnić obsługę kolejek. |
| Wapp04 | Serwer aplikacyjny musi zapewnić obsługę integracji z bazą danych Oracle. |
| Wapp05 | Serwer aplikacyjny musi zapewnić integrację z LDAP. |
| Wapp06 | Serwer musi zapewniać integrację z autoryzacją OAuth2. |
| Wapp07 | Serwer musi zapewniać możliwość konteneryzacji. |
| Wapp08 | Serwer musi zapewniać możliwość automatycznego skalowania. |

Interoperacyjność

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Winter01 | System musi zapewnić możliwość komunikacji z Centrum Certyfikacji UFG w zakresie wykorzystania certyfikatów z niego pochodzących do uwierzytelniania Użytkowników lub szyfrowania lub podpisywania treści i dokumentów. |
| Winter02 | Oprogramowanie musi wspierać rozwiązania WSSecurity i MTOM dla protokołu SOAP oraz PKCS12. |
| Winter03 | Protokołem transportowym musi być HTTP lub HTTPS. W przypadku komunikacji asynchronicznej wspólnym protokołem transportowym musi być transport oparty o kolejki. |
| Winter04 | Oprogramowanie musi wspierać i wykorzystywać standardy WSDL i XSD dla protokołu SOAP. |
| Winter05 | Wszystkie dane udostępniane będą głównym Interesariuszom w sposób automatyczny, przy czym udostępnienie automatyczne rozumiane jest jako pośrednia lub bezpośrednia wymiana danych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz integracja z interfejsami wejścia/wyjścia systemów informatycznych głównych Interesariuszy. Komunikacja automatyczna realizowana będzie z wykorzystaniem protokołów i struktur danych Web Services Description Language (WSDL). Struktura danych cech informacyjnych obiektów wymiany opracowana będzie w postaci XML, według schematów zgodnych ze strukturą publikowaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. |
| Winter06 | System musi umożliwiać integrację z posiadaną przez UFG szyną usług Oracle Service Bus w wersji 12 oraz zapewnić wsparcie dla protokołu SOAP,REST,JSON. |
| Winter07 | System musi umożliwić integrację z posiadanym przez UFG oprogramowaniem Oracle Access Manager w zakresie jednokrotnego logowania (Użytkownicy zalogowani do Domeny powinny logować się do Systemu bez podawania dodatkowego loginu i hasła). |
| Winter08 | System musi umożliwić integrację z posiadanym przez UFG oprogramowaniem Oracle Identity Manager, który centralizuje zarządzanie danymi Użytkowników i ich uprawnieniami. |
| Winter09 | System musi zapewniać możliwość komunikacji z funkcjonującym w UFG repozytorium Użytkowników opartym o rozwiązanie Oracle Uniform Directory w zakresie uwierzytelniania i przechowywania uprawnień Użytkowników. |
| Winter10 | System musi umożliwić integrację z oprogramowaniem Axway API Gateway w zakresie wystawiania usług sieciowych (SOAP, REST) do głównych Interesariuszy. |
| Winter11 | Pozostałe wymagania w zakresie integracji zostały opisane w rozdz. VIII - Wymagania w zakresie integracji z innymi systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi. |

Bezpieczeństwo

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WBezp01 | System musi integrować się z istniejącymi w UFG mechanizmami realizującymi procesy uwierzytelnienia i autoryzacji, uniemożliwiającymi dostęp dla nieuprawnionych Użytkowników i innych systemów, którym nie zostały wcześniej nadane odpowiednie uprawnienia. |
| WBezp02 | System musi zapewniać możliwość audytowania wszystkich prób dostania się do Systemu w dziennikach systemowych w formacie syslog z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych. |
| WBezp03 | System musi zapewniać rejestrowanie stanów niesprawności Systemu i ich przyczyn w dziennikach systemowych: data zdarzenia, identyfikator błędu, opis błędu itp. |
| WBezp04 | System musi zawierać mechanizmy określania czasu przechowywania plików dzienników systemowych wraz z mechanizmem archiwizowania tych plików. |
| WBezp05 | System musi zapewniać rejestrowanie wszystkich zdarzeń oraz operacji w dzienniku systemowym, realizowanych przez Użytkowników uprzywilejowanych. |
| WBezp06 | System musi zawierać mechanizmy uniemożliwiające nieuprawnionym Użytkownikom edycję i usuwanie plików dzienników systemowych oraz mechanizmy chroniące przed przepełnieniem. |
| WBezp07 | System musi zapewniać mechanizm zarządzania transakcjami gwarantujący integralność i logiczną spójność danych. |
| WBezp08 | System musi zapewniać rejestrowanie wszystkich zdarzeń oraz operacji w dzienniku systemowym, realizowanych przez Użytkowników biznesowych. |
| WBezp09 | System musi zapewniać mechanizmy szyfrowania i przechowywania logów systemowych oraz logów audytowych w sposób chroniący je przed modyfikacją i nieuprawnionym usunięciem. |
| WBezp10 | System musi posiadać skuteczne mechanizmy zabezpieczające przed automatycznym pobieraniem udostępnionych treści (np.: captcha). Zakres stosowania tych mechanizmów zostanie ustalony w trakcie projektu. |
| WBezp11 | System musi być zabezpieczony przed podatnościami na ataki określonymi w ramach listy OWASP Top10 2017 (The Open Web Application Security Project), OWASP Application Security Verification Standard 4.0.1. |
| WBezp12 | System musi zapewniać możliwość automatycznego zamykania nieaktywnych sesji Użytkownika w określonym czasie. |
| WBezp13 | System musi zapewnić centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich Użytkowników poprzez integrację z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem klasy IDM. |
| WBezp14 | Dostęp do Systemu z poziomu przeglądarki będzie dostępny z wykorzystaniem protokołu HTTPS i TLS co najmniej od wersji 1.2 z uwzględnieniem zaleceń konfiguracyjnych OWASP Top 10 dotyczących znanych podatności algorytmów szyfrujących. |
| WBezp15 | Zakładane jest korzystanie z algorytmów szyfrowania, które spełniają aktualnie wszystkie wymogi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i spełniają zasadę Kerckhoffsa. |
| WBezp16 | System musi zapewnić klasyfikację informacji gromadzonych w bazie danych w podziale na informacje publiczną, dane osobowe, informacje niejawne. |
| WBezp17 | System musi zapewniać ochronę informacji w spoczynku (z ang. data at rest) i w ruchu (z ang. data in motion). |
| WBezp18 | System w zakresie kodu źródłowego musi być wolny od nieefektywnych konstrukcji, nieużywanych fragmentów kodu, niebezpiecznych konstrukcji, nadmiarowych danych w postaci haseł, komentarzy lub informacji o infrastrukturze, w której pracuje System. |
| WBezp19 | System musi zapewniać odpowiednie znakowanie generowanych dokumentów w celu określenia i potwierdzenia ich autentyczności. |
| WBezp20 | System musi zapewniać szyfrowanie SSL/TLS podczas komunikacji między wszystkimi warstwami środowiska. |
| WBezp21 | Warstwa systemu operacyjnego, bazy danych, aplikacji musi być zostać utwardzona (z ang. hardening) poprzez zastosowanie dostępnych standardów konfiguracji zgodnie z CIS benchmarks. |
| WBezp22 | Wszystkie biblioteki programistyczne, dodatki wykorzystane do tworzenia Systemu muszą być wolne od podatności krytycznych i wysokich zgodnie z metodyką CVSS 3.x (Common Vulnerability System Scoring). |
| WBezp23 | Wszystkie biblioteki programistyczne, dodatki wykorzystane do tworzenia Systemu muszą być wspierane i rozwijane, co jest rozumiane jako spełnienie warunku wydania nowej wersji lub poprawki w ciągu ostatnich 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac nad Systemem. W przypadku braku spełnienia tego warunku należy przedstawić oświadczenie producenta o zapewnieniu wsparcia i rozwoju. |
| WBezp24 | System musi się integrować z dostarczonym przez Zamawiającego mechanizmem wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania przy wykorzystaniu oprogramowania firm trzecich. |
| WBezp25 | Bezpieczeństwo środowiska aplikacyjnego będzie potwierdzone w ramach testów bezpieczeństwa wykonanych przez niezależnego audytora. System musi przejść testy penetracyjne z wynikiem pozytywnym (brak podatności poziomu ryzyka średniego i wyższego). |

Wydajność

Poniżej zostały przedstawione wymagania w zakresie wydajności Systemu, które muszą być spełnione przez Sprzęt i Oprogramowanie Dedykowane oraz System UFG po wdrożeniu Systemu.  Oczekiwania wydajnościowe systemu muszą być spełnione przy działającym tylko jednym ośrodku przetwarzania UFG.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WWyd01 | W przypadku usług sieciowych działających w trybie synchronicznym 99% wywołań usługi przy 100 jednoczesnych zapytaniach powinno zakończyć się w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda, w zależności od złożoności wykonywanych operacji. Szczegółowe wymagania zostaną określone, dla każdej usługi na etapie analizy. |
| WWyd03 | Czas reakcji na operacje wykonywane przez Użytkownika nie powinien być dłuższy niż 2 sekundy. |
| WWyd04 | Czas wyświetlenia formularza Systemu powinien być nie dłuższy niż 3 sekundy. |
| WWyd05 | Czas oczekiwania na wygenerowanie lub wyświetlenie raportów w Systemie powinien być nie dłuższy niż 5 sekund. |
| WWyd06 | System powinien umożliwić jednoczesną pracę co najmniej 100 Użytkownikom bez zauważalnego spadku wydajności Systemu. |
| WWyd07 | Parametry wydajnościowe systemu powinny być spełnione w przypadku pracy w zwirtualizowanym środowisku desktopów jak i fizycznych stacji roboczych. |
| WWyd08 | Wytyczne dla testów wydajności: - czas wczytania 95% stron wymagających komunikacji z systemami zewnętrznymi <= 3s netto, czyli bez uwzględnienia czasu wynikającego z długości odpowiedzi systemu dziedzinowego, - czas wczytania 95% odpowiedzi dla GUI wyrażone przez TTLB (time to last byte) dla stron niewymagających komunikacji z systemami zewnętrznymi<= 3s, - średnie zużycie CPU dla serwera < 60%, - maksymalna liczba błędów HTTP serwera w całkowitej liczbie żądań < 3%. |

Dostępność

Poniżej zostały przedstawione wymagania w zakresie dostępności Systemu, które muszą być spełnione po wdrożeniu Systemu. Oczekiwania w zakresie dostępności Systemu muszą być spełnione przy działającym tylko jednym ośrodku przetwarzania UFG.

| Numer wymagania | Opis wymagania. |
| --- | --- |
| WDost01 | Architektura Systemu musi wspierać co najmniej dwukrotną redundancję poszczególnych węzłów we wszystkich warstwach Systemu w każdym z ośrodków przetwarzania danych UFG (Podstawowy i Zapasowy). Architektura Systemu produkcyjnego ma umożliwiać wykorzystanie Systemu w dwóch lokalizacjach Zamawiającego PDC i DRC w trybie Active-Active z możliwością przełączenia pracy do jednego ośrodka. |
| WDost02 | Architektura Systemu musi zawierać równoważenie obciążenia przez wszystkie węzły we wszystkich warstwach i ośrodkach przetwarzania. |
| WDost03 | Przełączenie przetwarzania pomiędzy ośrodkami w systemie produkcyjnym nie może wpływać na integralność danych. |
| WDost05 | Dostępność systemu powinna być zapewniona 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy. |
| WDost06 | System musi charakteryzować się minimum 99,9% dostępnością w skali roku liczoną w godzinach dostępności Systemu. |

Skalowalność

Poniżej zostały przedstawione wymagania w zakresie skalowalności Systemu, które muszą być spełnione przez Sprzęt i Oprogramowanie Dedykowane oraz system UFG po wdrożeniuSystemu.

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WSkal01 | Architektura ma zapewnić skalowanie rozwiązania we wszystkich warstwach bez zmiany technologii, jedynie poprzez rozbudowę infrastruktury sprzętowej lub zakup dodatkowych licencji. |
| WSkal02 | System musizapewnić centralne zarządzanie rutynowej eksploatacji (aktualizacja oprogramowania, wgrywanie poprawek), bez względu na skalę złożoności architektury. |
| WSkal03 | Architektura Systemu musi zapewniać redundancję sprzętową na poziomie ośrodków, serwerów, zasilania, kart sieciowych oraz innych elementów stanowiących pojedynczy punkt awarii w każdej warstwie Systemu. |
| WSkal04 | System ma mieć architekturę z możliwością łatwego skalowania wydajności poprzez dodawanie kolejnych węzłów Systemu dla zwiększenia wydajności. |

Backup

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Wback01 | System musi umożliwiać integrację z wykorzystywanym przez UFG systemem do wykonywania kopii zapasowych, zarówno w zakresie systemu plików, systemu operacyjnego, jak i wykorzystanych baz danych oraz maszyn wirtualnych. |
| W przypadku braku możliwości integracji z wykorzystywanym przez UFG systemem do wykonywania kopii zapasowych Oferent musi wyspecyfikować i oszacować koszty dla rozwiązania alternatywnego w zakresie systemu backupu umożliwiającego wykonywanie kopii zapasowych Systemu. W takim przypadku zaproponowany przez Oferenta system do wykonywania kopii zapasowych w szczególności musi umożliwiać: |  |
| Wback02 | System backupu musi umożliwiać definiowanie harmonogramów wykonywania kopii zapasowych oraz wykonywać kopie zapasowe zgodnie ze zdefiniowanymi harmonogramami. |
| Wback03 | System backupu musi umożliwiać odtworzenie danych z wcześniej wykonanych kopii zapasowych. |
| Wback04 | System backupu musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na urządzeniach umieszczonych w innej lokalizacji fizycznej poprzez sieć LAN lub SAN. |
| Wback05 | System backupu musi umożliwiać sprzętowe lub programowe szyfrowanie kopii zapasowych we wskazanym zakresie danych. |
| Wback06 | System backupu musi zapewniać mechanizm deduplikacji. |
| Wback07 | System backupu musi umożliwiać zabezpieczenie kopii zapasowych przed nieuprawnioną modyfikacją. |
| Wback08 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę oprogramowania, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca musi zorganizować pełen zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. |
| Wback09 | System backupu musi posiadać gwarancję producenta na poprawne funkcjonowanie oprogramowania od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu. |

Wirtualizacja

Możliwe jest użycie posiadanych przez UFG infrastruktury wykorzystywanej do wirtualizacji wskazanej w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 1.4. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla SMUbOb".  W przypadku użycia posiadanej przez UFG infrastruktury wykorzystywanej do wirtualizacji Wykonawca powinien spełnić poniższe wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WWirt01 | Planowane środowisko Systemu pracować będzie na zasobach zwirtualizowanych posiadanych przez Zamawiającego. |
| WWirt02 | Wykonawca musi oszacowań niezbędne zasoby środowiska wirtualnego w podziale na: - Ilość vCPU dla każdego węzła systemu w podziale na środowiska. - Ilość RAM dla każdego węzła systemu w podziale na środowiska. Specyfikacja niezbędnej infrastruktury powinna być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 13 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania SMUbOb". |
| W przypadku braku możliwości wykorzystania posiadanej przez UFG platformy wirtualizacji Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego w zakresie oprogramowania do wirtualizacji. W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego należy spełnić następujące wymagania: |  |
| WWirt03 | Wykonawca zaprojektuje platformę wirtualizacji dla Systemu w oparciu o co najmniej 4 serwery fizyczne (co najmniej po dwa w każdym z dwóch ośrodków UFG). |
| WWirt04 | Wykorzystywane rozwiązanie do wirtualizacji będzie umożliwiało migrację w czasie rzeczywistym całych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne wraz z zawartością). |
| WWirt05 | Wykorzystywane rozwiązanie do wirtualizacji będzie umożliwiało przenoszenie całych plików danych maszyn wirtualnych powiązanych z daną maszyną wirtualną na dowolne zasoby dyskowe środowiska wirtualnego bez przerwy w funkcjonowaniu maszyny wirtualnej. |
| WWirt06 | Zaimplementowane oprogramowanie umożliwi kompleksową kontrolę nad zapewnieniem dostępności systemów zwirtualizowanych. |
| WWirt07 | Zapewnienie mechanizmu sprawnego odzyskiwania danych w razie awarii. |
| WWirt08 | Zapewnienie mechanizmu monitorowania proaktywnego wraz z mechanizmami ostrzegania o problemach mogących wpłynąć na dostępność lub użyteczność Systemu. |
| WWirt10 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę oprogramowania, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca powinien zorganizować pełen zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. - skorelować z formularzem cenowym |
| WWirt11 | W ramach oprogramowania do wirtualizacji Wykonawca zaprojektuje, wyspecyfikuje i dostarczy następujące Oprogramowanie Powiązane: - oprogramowanie bazowe do wirtualizacji (wraz ze stacją zarządzającą – tylko w przypadku zaproponowania innego oprogramowania do wirtualizacji niż aktualnie wykorzystywane przez UFG lub gdy tego wymaga specyfika Systemu zaproponowanego przez Uczestnika Postępowania) wraz z gwarancją producenta przez okres od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SMUbOb, - oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych wraz z gwarancją producenta przez okres od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SMUbOb. |

System monitoringu

W przypadku budowy Systemu w oparciu o odmienne Oprogramowanie Standardowe niż posiadane przez UFG, Oferent powinien zapewnić spełnienie następujących wymagań w zakresie monitoringu:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WMonit01 | Monitorowanie usług pod kątem dostępności w UFG odbywa się na trzech poziomach: · monitorowania dostępności serwisu internetowego, · monitorowania dostępności komponentów Systemu, · monitorowania dostępności infrastruktury. Monitorowanie dostępności serwisu internetowego realizowane będzie w oparciu o narzędzia symulujące zapytanie do adresu strony internetowej z częstotliwością nie rzadszą niż 5 minut. Uzyskanie odpowiedzi na symulowane zapytanie uznane zostanie za prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego. W celu zapewnienia poprawności testów dostępności strony internetowej i eliminacji niepoprawnych odczytów, wynikających z niedostępności usług internetowych dostawcy usług internetowych (ISP) lub pojedynczego narzędzia monitorującego, weryfikacja dostępności realizowana będzie w oparciu o rozproszoną infrastrukturę w trzech niezależnych lokalizacjach. Za niedostępność serwisu uznany zostanie błąd zgłoszony przez co najmniej dwie jednostki monitorujące. Zgłoszenie o niedostępności serwisu zostanie przesłane do administratorów serwisu z wykorzystaniem co najmniej dwóch mediów komunikacji (np. wiadomość e-mail oraz SMS). |
|  | Wykonawca przy implementacji Systemu powinien zapewnić integrację w powyższym zakresie z systemem SYS Monit lub dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniajcie powyższe wymagania. |
|  | W UFG do monitorowania infrastruktury sprzętowej (takiej jak serwery, macierze, switche, routery) oraz systemu operacyjnego (Windows, Unix, Linux, i5/os), warstwy wirtualizacyjnej, warstwy bazodanowej (Oracle, DB2, Mysql, Postgres) i aplikacyjnej wykorzystywane jest oprogramowanie OP5 Monitor. Wykonawca przy implementacji Systemu powinien zapewnić integrację w zakresie monitoringu z systemem OP5 Monitor. |
|  | System musi zapewnić integrację z Systemem ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) w zakresie gromadzenia logów zdarzeń systemowych i aplikacyjnych. Wykonawca przygotuje odpowiednio źródła danych oraz przygotuje odpowiednie raporty w systemie ELK. |
| W przypadku braku możliwości wykorzystania posiadanych przez UFG systemów monitorowania Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego w zakresie oprogramowania do monitoringu. W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego należy spełnić następujące wymagania: |  |
| WMonit02 | Oprogramowanie monitorujące musi być rozwiązaniem klastrowym zapewniającym niezawodność w oparciu o pracę w dwóch ośrodkach przetwarzania. |
| Wmonit03 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać gromadzenie danych z wszystkich komponentów Systemu w zakresie zdefiniowanych parametrów takich jak zużywane zasoby (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa), wydajność, (obciążenie) niezawodność i dostępność. |
| Wmonit04 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie zgromadzonych danych z wszystkich komponentów Systemu. |
| Wmonit05 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać śledzenie mierzonych parametrów za pomocą graficznych statystyk. |
| Wmonit06 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać wysyłanie powiadomień w przypadku przekroczenia wcześniej zdefiniowanych wartości progowych monitorowanych komponentów. |
| Wmonit07 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać mieć możliwość definiowania raportów w zakresie gromadzonych informacji z dowolnego okresu czasowego. |
| Wmonit08 | Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać wykrywanie anomalii zdarzeń systemowych. |
| Wmonit09 | W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę oprogramowania, w zakresie którego Zamawiający nie posiada kompetencji (odmienny od posiadanego), Wykonawca powinien zorganizować pełny zakres szkoleń dla administratorów Zamawiającego. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w Ofercie i wskazać w Formularzu Cenowym w pozycji „Dostosowanie infrastruktury IT Zamawiającego – Szkolenia w zakresie systemu do monitoringu”. |
| Wmonit10 | Oprogramowanie monitorujące musi posiadać gwarancję producenta na poprawne funkcjonowanie oprogramowania od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu. |

Macierze

Możliwe jest użycie posiadanych przez UFG macierzy dyskowych wskazanych w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna). Dostępne zasoby dla Systemu wskazane zostały w tabeli w pkt 1.4. tego dokumentu "Infrastruktura UFG możliwa do wykorzystania w celu realizacji projektu" w kolumnie "Dostępne zasoby dla SMUbOb" . W przypadku użycia posiadanych przez UFG macierzy dyskowych Wykonawca powinien spełnić poniższe wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WMacierz01 | Wykonawca powinien wyspecyfikować minimalną wielkość przestrzeni dyskowej użytecznej w podziale na środowiska na start systemu i w kolejnych 5 latach funkcjonowania systemu. Specyfikacja niezbędnej infrastruktury powinna być wykonana zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 13 do zapytania "Specyfikacja zasobów infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania SMUbOb" |

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że zasoby infrastruktury jakie udostępnił Zamawiający są niewystarczające do realizacji Projektu wówczas, Wykonawca musi w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowę dostarczyć brakujące elementy infrastruktury. Elementy te musza być w pełni kompatybilne z infrastrukturą, którą już posiada Zamawiający oraz muszą posiadać gwarancję producenta od dnia dostarczenia do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu.

Systemy operacyjne

Oferent powinien wyspecyfikować i oszacować koszty zakupu w zakresie systemów operacyjnych (systemy operacyjne i ich wersja oraz ich liczba) niezbędnych do uruchomiania Systemu i je dostarczyć. Systemy operacyjne muszą spełnić następujące wymagania:

| Numer wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| SWsysop01 | System operacyjny musi być wspierany przez oprogramowanie standardowe wykorzystane do budowy Systemu. |
| SWsysop02 | System operacyjny musi współpracować z procesorami dostarczonymi w ramach Projektu. |
| SWsysop03 | System operacyjny musi obsługiwać serwery wieloprocesorowe. |
| SWsysop04 | System operacyjny musi obsługiwać przynajmniej 384 logicznych procesorów. |
| SWsysop05 | System operacyjny musi obsługiwać przynajmniej 12TB pamięci RAM. weryfikacja |
| SWsysop06 | System operacyjny musi obsługiwać systemy plików wspierane przez oprogramowanie standardowe wykorzystane do budowy Systemu. |
| SWsysop07 | System operacyjny musi obsługiwać system plików o rozmiarze przynajmniej 50TB. weryfikacja |
| SWsysop08 | System plików musi pozwalać na przechowywanie plików o pojemności przynajmniej do 16TB. weryfikacja |
| SWsysop09 | System operacyjny musi posiadać gwarancję producenta na poprawne funkcjonowanie oprogramowania od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu. |
| SWsysop10 | System w ramach dostarczonej z nim licencji musi posiadać prawo do pobierania aktualizacji systemu operacyjnego. |

Serwery

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że zasoby infrastruktury jakie udostępnił Zamawiający są niewystarczające do realizacji Projektu wówczas, Wykonawca musi w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowę dostarczyć brakujące elementy infrastruktury. Elementy te musza być w pełni kompatybilne z infrastrukturą, którą już posiada Zamawiający oraz spełniać następujące wymagania.

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WSerw01 | Wykonawca zaprojektuje i dostarczy infrastrukturę sprzętową pod wirtualizację dla Systemu w oparciu o co najmniej 2 serwery (po jednym w każdym ośrodku przetwarzania) w przypadku rozbudowy aktualnej infrastruktury lub w oparciu o co najmniej 4 serwery w przypadku dostarczenia dedykowanej infrastruktury dla Systemu. Dobór parametrów serwerów powinien być optymalny dla zaproponowanego Systemu. |
| WSerw02 | Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wyspecyfikuje i dostarczy serwery rack wraz z kompletem wysuwanych szyn łożyskowych umożliwiających montaż w szafie rack 19 cali i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa powinna mieć możliwość instalacji do 8 dysków 2,5”. Serwery w jednym ośrodku przetwarzania danych nie zajmą więcej miejsca niż 8U. |
| WSerw03 | Dla każdego z serwerów Wykonawca powinien wyspecyfikować co najmniej: - architekturę procesora, - liczba rdzeni procesora, - minimalną ilość slotów na pamięć RAM, - ilość pamięci RAM, - interfejsy sieci LAN, SAN, itp., - inne. |
| WSerw04 | Liczba zainstalowanych procesorów oraz maksymalna liczba rdzeni w procesorze powinna być dobrana ze względu na sposób licencjonowania oprogramowania, które dla sprzętu z jakim oprogramowanie będzie wykorzystane w projekcie. |
| WSerw05 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać odpowiednią ilość pamięci operacyjnej co najmniej klasy DDR4, 2666MHz. W serwerze powinny zostać zastosowane kości o pojemności nie mniejszej niż 64 GB. Serwery powinny mieć możliwość zainstalowania 3.0 TB pamięci w maksymalnej konfiguracji. |
| WSerw06 | Specyfikacja każdego z serwerów musi uwzględniać kontroler macierzowy SAS z możliwością rozbudowy o pamięć cache min. 1GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne. Kontroler musi zapewnić obsługę 8 napędów dyskowych oraz obsługiwać poziomy RAID 0/1/1+0. |
| WSerw07 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać 2 dyski, każdy min. 480GB SSD. Dyski powinny być typu Hot Swap. Serwer powinien posiadać możliwość rozbudowy przynajmniej do 8 dysków w ramach obudowy serwera. |
| Wserw08 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać 2 interfejsy 32Gb/s FC wraz z wkładkami SFP+ (gibic). |
| Wserw10 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać przynajmniej 4 interfejsy sieciowe 10Gb/s SFP+ wraz z wkładkami. |
| Wserw11 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać redundantne zasilacze o mocy minimum 750W, typ Hot-plug. |
| Wserw12 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać możliwość podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO. |
| Wserw13 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug dla każdego z serwerów. |
| Wserw14 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia itp.(np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). |
| Wserw15 | Specyfikacja każdego z serwerów powinna uwzględniać wyposażanie w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |
| Wserw16 | Sprzęt wyspecyfikowany przez Wykonawcę musi być kompatybilny z posiadaną infrastrukturą przez UFG. |
| Wserw17 | Sprzęt wyspecyfikowany i dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać gwarancję poprawnego funkcjonowania przez okres od dostarczenia do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia System z gwarantowanym czasem naprawy nie dłuższym niż 8 godzin (wsparcie techniczne producenta, usługi asysty technicznej producenta, aktualizacje oprogramowania). |
| Wserw18 | Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty producenta i być wyprodukowane w III kwartale 2020 lub nowsze. Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001 (certyfikat ISO9001 producenta sprzętu należy załączyć do oferty) oraz normą ISO-14001 (certyfikat ISO 14001 producenta sprzętu należy załączyć do oferty). Muszą posiadać deklarację zgodności CE (dokument należy dołączyć do oferty). |
| Wserw19 | Obecnie posiadana przez UFG Infrastruktura IT oparta jest na dwóch centrach przetwarzania danych. W związku z powyższym dostawa i instalacja będzie wykonywana w dwóch miejscach wskazanych przez Zamawiającego. |
| Wserw20 | Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji i uruchomienia serwerów. |
| Wserw21 | Wykonawca dokona testów sprzętu zgodnie z zaakceptowanym Planem Testów. |
| Wserw22 | Każdy z serwerów Systemu powinien być połączony z dwiema niezależnymi sieciami SAN tzw. Fabric A i Fabric B. |
| Wserw23 | Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu. |
| WSerw24 | Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz., jednofazowo i być wyposażone w przewody zasilające. |
| WSerw25 | Wszystkie oferowane urządzenia muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną wersją, udostępnianą na rynku przez producenta oferowanych urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza stosowania oprogramowania dedykowanego, stworzonego na potrzeby niniejszego zamówienia, dla zaoferowanych urządzeń. |
| WSerw26 | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być publicznie dostępne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń dedykowanych, stworzonych na potrzeby niniejszego zamówienia. |
| WSerw27 | Jeśli w wyniku przeprowadzonych testów np. testów wydajnościowych będzie zachodziła konieczność dostawy dodatkowych elementów Infrastruktury Sprzętowej, Wykonawca dostarczy niezbędne elementy Infrastruktury Sprzętowej bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenie podstawowego). |

WYMAGANIA NA INTEGRACJĘ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI

Ogólne założenia

Zamawiający zakłada następujące ogólne wytyczne do integracji z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi:

- Integracja z systemami UFG powinna być realizowana za pomocą szyny usług SOA.

- Zakres integracji każdej usługi SOA powinien obejmować specyfikację usługi, przypadki użycia, przygotowanie danych testowych, testy poprawności działania, testy wydajności, testy integracyjne (w tym end-to-end), testy bezpieczeństwa audyt kodu.

- Budowa i wdrożenie przedmiotowych usług SOA i e-usług o nie opartych nie powinna zaburzać działania już wdrożonych usług.

- Modyfikacja usług SOA powinna skutkować powtórzeniem testów (integracyjnych, wydajnościowych, bezpieczeństwa) oraz audytu kodu aplikacji.

- Za pomocą usług SOA powinny być realizowane wszystkie operacje dostępu do danych (odczyt, modyfikacja, zapis, usuwanie) wykonywane przez Użytkowników opisanych w rozdziale 5.

- Uprawnienia dla Użytkowników powinny być pobierane przez usługi z centralnego repozytorium zarządzania uprawnieniami - systemu Oracle Identity Manager.

- Każda operacja wykonywana na danych powinna być rejestrowana w specjalnych logach, zawartość logów w zakresie Danych Osobowych musi zostać ograniczona do minimalnego poziomu zapewniającego rozliczalność i niezaprzeczalność podejmowanych działań.

- Integracja z podmiotami zewnętrznymi poprzez usługę sieciową (API) powinna opierać się na wystawieniu po stronie UFG usługi sieciowej, wywoływanej online przez mechanizmy podmiotów zewnętrznych w celu przesłania lub pobrania danych. Uruchomienie produkcyjne musi odbyć się najpóźniej w tym samym czasie jak pozostałych usług sieciowych i funkcjonalności rozwiązania. Należy uwzględnić równoległą integrację z ok. 29 Zakładami Ubezpieczeń.

- W ramach projektu należy przewidzieć możliwość integracji z rejestrami zewnętrznymi (np. CEP, REGON, TERYT oraz systemami wewnętrznymi działającymi w UFG w celu wzbogacenia i podniesienia jakości danych wykorzystywanych przez System. Należy założyć integrację z wymienionymi rejestrami zewnętrznymi, z których każdy wystawia jedną lub wiele usług do pobierania lub weryfikacji danych. Wykorzystanie usług może zostać uzupełnione poprzez uwzględnienie jako źródła danych jednej lub więcej tabel stanowiących zrzut danych z rejestru przekazywany cyklicznie do UFG.

- Integracja z rejestrami zewnętrznymi polega na pobraniu określonych atrybutów z tych rejestrów (ustalonych na etapie analizy) i zapisaniu ich w strukturach bazy danych wykorzystywanych do analizy statystycznej. Należy przewidzieć parametryzowany mechanizm retencji tych danych, który pozwoli np. trwale usunąć pobrane dane po upływie ustalonego okresu. W przypadku rejestru zewnętrznego, w przypadku którego UFG nie jest uprawniony do zapisu pobranych danych, może zostać zbudowany mechanizm zapisujący wyniki weryfikacji danych UFG z danymi zgromadzonymi w tym rejestrze według algorytmu określonego na etapie analizy.

- Wszystkie integracje powinny posiadać mechanizmy monitorowania procesów integracyjnych oraz raporty umożliwiające zweryfikować poprawność działania integracji oraz zaprezentować dane statystyczne.

Planowane integracje

Zakłada się, że System zachowa wszystkie wymagane integracje z systemami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi UFG. Zakłada się, że integracje dla spraw migrowanych zachowają ciągłość działania bez konieczności wykonywania migracji po stronie systemu zewnętrznego lub wewnętrznego UFG. Poniżej zostały wymienione zakładane integracje dla wszystkich modułów Systemu.

Systemy zewnętrzne

Poniżej przedstawiono wybrane rejestry i systemy zewnętrzne zidentyfikowane jako potencjalne źródła danych, które powinny zostać wykorzystane w Systemie. Zakres i forma integracji powinna zostać potwierdzona na etapie analizy. Na tym etapie zakłada się, że System powinien zawierać zarówno integracje uruchamiane automatyczne, jak również uruchamiane na życzenie Użytkownika Systemu za pomocą dedykowanych formularzy w Systemie. Wyniki zapytań lub wyniki weryfikacji wskazanych rejestrów publicznych będą zapisywane w odpowiednich strukturach i/lub w postaci plików PDF.

CEP

System informatyczny obsługujący Centralną Ewidencję Pojazdów. CEP stanowi potencjalne źródło dodatkowych danych o ubezpieczonych podmiotach i pojazdach. System powinien umożliwić pobranie oraz weryfikację danych pojazdów oraz danych osobowych przypisanych do pojazdów na podstawie danych w sprawie w Systemie.

REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawiera informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. System powinien umożliwić pobranie oraz weryfikację danych np. zobowiązanego z danymi w Rejestrze REGON.

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na mocy ustawy o ewidencji ludności. System powinien umożliwić pobranie oraz weryfikację danych np. zobowiązanego z danymi w Rejestrze PESEL na podstawie danych w sprawie.

CEiDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. System powinien umożliwić pobranie oraz weryfikację danych np. zobowiązanego z danymi w Rejestrze CEiDG.

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Integracja na potrzeby Portalu dla Obywatela w podmodule powiadomień. W czasie analizy powinna zostać zbadana możliwość wykorzystywania danych z rejestru na potrzeby Modułu Opłat.

Integracja z e-PUAP

Zakłada się, że integracja powinna objąć obszary komunikacji dwukierunkowej za pośrednictwem e-PUAPu oraz obsługę e-Tytułów Wykonawczych. Obecnie integracja odbywa się pośrednio przez mechanizmy w systemie Call Center oraz Systemie kancelaryjnym. W czasie analizy funkcjonalnej powinny zostać zweryfikowane korzyści biznesowe z komunikacji bezpośredniej z użytkownikami e-PUAP z poziomu Systemu. Minimalnym zakresem integracji jest utrzymanie obecnego sposobu komunikacji. W przypadku, gdy zostaną zidentyfikowane korzyści i możliwości optymalizacji procesu wynikające z komunikacji bezpośredniej, należy uwzględnić ww. sposób komunikacji.

Rejestr TERYT

Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej i stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych, umożliwiają integrację danych gromadzonych w tych systemach. Integracja na potrzeby raportów, danych statystycznych itp. Integracja ma na celu umożliwienie analizowania zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz prezentowanie raportów w przekrojach terytorialnych o różnym poziomie szczegółowości.

Integracja z operatorem płatności internetowych

W ramach Portalu dla Obywatela powinna zostać udostępniona możliwość uregulowania należności przez Internet. System płatności powinien być zgodny z Systemem w Portalu UFG.

Integracja z HOGA

Zakłada się, że na potrzeby tworzonej Bazy Kontrahentów UFG zostaną wykorzystane dane z referencyjnych baz zewnętrznych zawierających m.in. dane o urzędach skarbowych, organach egzekucyjnych, sądach, jednostkach policji itp. Słowniki zostaną dostarczone przez UFG.

Systemy wewnętrzne UFG

Zawartość niniejszego rozdziału zostanie udostępniona wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności. Ta część dokumentu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419).

Opis minimalnego zakresu integracji z systemami wewnętrznymi UFG został wskazany w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia                             cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA UFG

Zawartość niniejszego rozdziału zostanie udostępniona wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności. Ta część dokumentu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419).

Infrastruktura teleinformatyczna UFG została opisana w dokumentacji niejawnej zapytania (SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III – opis przedmiotu zamówienia – część niejawna).

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I PRZEPISAMI

| Numer wymagania | Opis Wymagania |
| --- | --- |
| WPrzepisy01 | System musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214, ze zm.). |
| WPrzepisy02 | System musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895). |
| WPrzepisy03 | System musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427, ze zm.). |
| WPrzepisy04 | System musi realizować wytyczne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017, poz.2247), w tym w szczególności przy wymianie informacji z innymi systemami stosowane będą formaty danych zgodne z wymienionymi w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, w tym m.in.: - dla automatycznej wymiany danych z systemami informatycznymi zastosowanie będą miały formaty danych określone w sekcji B punkty 1 oraz 2 (w całości) w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, - dla innej niż automatyczna wymiany danych z systemami informatycznymi zastosowanie będą miały formaty danych określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, - dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne – formaty określone w sekcji A punkty 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, - dla danych zawierających informację graficzną– formaty określone w sekcji A punkty 2.1, 2.4, - dla kompresji dokumentów elektronicznych – formaty określone w Sekcji A punkt 4.1, - dla elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu i szyfrowania – formaty określone w Sekcji B punkt 3.Wykorzystanie poszczególnych formatów danych dostosowane zostanie do kanałów komunikacji oraz sposobu komunikacji z odbiorcami informacji i danych |
| WPrzepisy05 | W celu zapewnienia dostępności graficznych interfejsów i treści dla Obywateli, zastosowanie będą miały Wymagania Web Content Accessibility Guide (WCAG 2.1) na poziomie AA dla systemów informatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, stanowiące Załącznik do ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym na dzień rozpoczęcia prac projektowych oraz z wymagania określone w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. |
| WPrzepisy06 | System musi zapewniać zgodność z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym dla całego Systemu. |
| WPrzepisy07 | System musi zapewniać zgodność z wymaganiami Privacy by Design i Data Protection by Design, dostępnymi pod adresem: https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design |
| WPrzepisy08 | System musi realizować wytyczne określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570, z późn.zm.) w zakresie zapewnienia interoperacyjności z systemami publicznymi (np. CEIDG). |
| WPrzepisy09 | W dniu przekazania Systemu przez Wykonawcę, Systemu musi zapewniać zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wynikającymi z tego aktu zmianami przepisów krajowych. |
| WPrzepisy10 | Całość prac projektowych i wdrożeniowych poszczególnych produktów Projektu, w tym w szczególności projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą odbywać się będzie z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2. |

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

| Dokumentacja projektowa | Harmonogram uwzględniający podział na etapy, kamienie milowe, wszystkie zadania cząstkowe z przypisanymi zasobami i określonym czasem trwania (nie później niż kamienie milowe wskazane w harmonogramie ramowym), następstwami i produktami wynikowymi zadań oraz wyceną poszczególnych grup zadań (lub wszystkich zadań cząstkowych). Plan produktów: - struktura produktów uwzględniająca wszystkie produkty zarządcze i merytoryczne, pogrupowane, z zaznaczonymi zależnościami, - opis poszczególnych produktów uwzględniający specyfikację, kryteria jakości, kryteria akceptacji. Struktura organizacji Projektu Strategia komunikacji Strategia zarządzania konfiguracją Projektu Strategia zarządzania zagadnieniami i ryzykiem Strategia zarządzania jakością Strategia zarządzania zmianą Strategia zarządzania doświadczeniem |
| --- | --- |
| Analiza biznesowa | - Architektura biznesowa i logiczna Systemu oraz jego struktura informacji z uwzględnieniem kluczowych komponentów, modułów i systemów zewnętrznych. - Specyfikacja wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, określenie powiązań między nimi, wzajemnych oddziaływań i priorytetów oraz wskazanie komponentów Systemu, które realizują dane wymaganie. Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych należy przygotować w ujęciu zgodnym z normą ISO 25010. - Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych (HLD/LLD). - Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE (dokumentacja i modele), z uwzględnieniem aktorów Systemu, ról, danych wejściowych, danych wyjściowych, zasobów, modułów Systemu. - Specyfikacja przypadków użycia w postaci opisów lub diagramów, uwzględniająca aktorów, scenariusze główne i alternatywne oraz mapowanie przypadków użycia na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, procesy biznesowe oraz e-usługi świadczone przez System. - Specyfikacja procesów workflow. - Specyfikacja interfejsu Użytkownika (w postaci opisów i makiet) komponentów służących do komunikacji z Użytkownikami Systemu, w szczególności: - mechanizmów zasilania danymi i informacjami, - mechanizmów udostępniania danych i informacji, - mechanizmów obsługujących procesy biznesowe realizowane w Systemie, - raportów (w tym paneli administracyjnych), - projekty graficzne Systemu, w tym raportów i zestawień udostępnianych odbiorcom Systemu. - Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), identyfikacja punktów styku z istniejącymi systemami informatycznymi. - Opracowanie wytycznych integracji wewnętrznej dla systemów Zamawiającego. - Opracowanie wytycznych integracji zewnętrznej (dokumentacja ta w wyczerpujący sposób zapewni wytyczne dla integracji systemów wykorzystywanych przez poszczególne podmioty zewnętrzne). - Modele usług oraz danych na poziomie biznesowym. |
| Projekt techniczny | - Architektura techniczna (architektura systemowa) będącą uszczegółowieniem architektury logicznej zawartej w projekcie funkcjonalnym rozwiązania. - Modele danych na poziomie fizycznym. - Model przepływu danych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i innymi systemami. - Dokumentacja Integracyjna (wytyczne integracji wewnętrznej, API, integracja zewnętrzna, rejestr i specyfikacja usług sieciowych i innych mechanizmów integracji). - Opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa, w tym uprawnień dostępowych odpowiadających rolom zdefiniowanym w Systemie. - Architektura sprzętowo-sieciowa. - Specyfikacja wymagań technicznych. - Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych w ujęciu zgodnym z normą ISO 25010. - Specyfikacja oprogramowania: podstawowego i specyficznego (dedykowanego). - Specyfikacja wykorzystanych licencji. - Dokumentacja bezpieczeństwa. |
| Dokumentacja wdrożeniowa | Procedury utrzymaniowe i administracyjne. Plan wdrożenia Systemu na poszczególne środowiska. Plan uruchomienia Systemu na poszczególnych środowiskach. Plan migracji danych z obecnych systemów. Plan zasilenia inicjalnego Bazy Kontrahentów UFG. Dzienniki systemowe. Procedury awaryjne. |
| Dokumentacja powykonawcza | Dokumentacja obejmująca opis i konfigurację środowiska produkcyjnego, testowych i deweloperskiego. Uaktualnienie dokumentacji przygotowanej podczas faz analizy i projektowania Systemu. Przekształcenie projektów technicznych w dokumentację techniczną. |
| Dokumentacja integracyjna | Dokumentacja obejmująca opis i przykłady integracja dla poszczególnych usług zrealizowanych w ramach modułu Usług Publicznych. Dokumentacja powinna być podzielona na osobne dokumenty dla poszczególnych funkcjonalności. Dokumentacja powinna uwzględnić integracje wewnętrzne oraz integracyjne. |
| Plan testów Wykonawcy | Opis zakresu przeprowadzanych testów modułowych, systemowych oraz integracyjnych (w tym testów automatycznych). Opis sposobu realizacji testów. Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów. |
| Scenariusze testów Wykonawcy | Scenariusze testowe. Dane testowe. Skrypty testów automatycznych. |
| Raport z testów wykonawcy | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów. Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań. |
| Plan testów Użytkowników (UAT) | Opis zakresu przeprowadzanych testów (w tym testów automatycznych). Opis sposobu realizacji testów. Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów. |
| Scenariusze testów Użytkowników | Scenariusze testowe. Dane testowe. Skrypty testów automatycznych. |
| Raport z testów Użytkowników | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów. Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań. |
| Scenariusze testów regresyjnych | Scenariusze testowe. Dane testowe. Skrypty testów automatycznych. |
| Raport z testów regresyjnych | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów. Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań. |
| Plan testów wydajnościowych | Opis zakresu przeprowadzanych testów. Opis sposobu realizacji testów. Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów. |
| Scenariusze testów wydajnościowych | Scenariusze testowe. Dane testowe. Skrypty testów automatycznych. |
| Raport z testów wydajnościowych | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów. Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań. |
| Plan testów stabilności | Opis zakresu przeprowadzanych testów. Opis sposobu realizacji testów. Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów. |
| Scenariusze testów stabilności | Scenariusze testowe. Dane testowe. |
| Raport z testów stabilności | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów. Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań. |
| Plan testów bezpieczeństwa | Opis zakresu przeprowadzanych testów. Opis sposobu realizacji testów. Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia testów. |
| Scenariusze testów bezpieczeństwa | Scenariusze testowe. Dane testowe. |
| Raport z testów bezpieczeństwa | Raport z wynikiem przeprowadzonych testów. Ewentualny opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań. |
| Raport z audytu kodu | Raport zawierający wynik audytu kodu przeprowadzonego przez Wykonawcę. |
| Specyfikacja wymagań w zakresie przetwarzania danych osobowych | Specyfikacja mechanizmów zastosowanych w zakresie przetwarzania danych osobowych. |
| Raport z weryfikacji rozwiązania na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych | Raport wraz z opis znalezionych problemów i rekomendowanych działań naprawczych. |
| Plan migracji | Szczegółowy harmonogram migracji obejmujący zadania zarówno biznesowe jak i techniczne, wraz z definicją zależności pomiędzy nimi oraz ze wskazaniem osób realizujących poszczególne zadania. Instrukcje operatorskie dla poszczególnych zadań planu migracji. |
| Kody źródłowe | Kody źródłowe, skrypty, biblioteki prototypu. |
| Dokumentacja kodów źródłowych | Zawiera opis poszczególnych kodów źródłowych. |
| Narzędzia do automatyzacji testów | Wytworzone narzędzia do automatyzacji testów wraz z kodami źródłowymi oraz instrukcją użytkowania. |
| Pakiet instalacyjny wraz z instrukcją instalacji (TST) | Pakiet i instrukcja dla środowiska testowego UFG wraz z kodami źródłowymi. |
| Pakiet instalacyjny wraz z instrukcją instalacji (TST IZ) | Pakiet i instrukcja dla środowiska testowego dla instytucji zewnętrznych wraz z kodami źródłowymi. |
| Pakiet instalacyjny wraz z instrukcją instalacji (PRD) | Pakiet i instrukcja dla środowiska produkcyjnego wraz z kodami źródłowymi. |
| Dokumentacja dla administratorów Systemu | Dokumentacja dedykowana dla administratorów systemu (tzw. instrukcja operatorska na szablonie UFG), zgodnie z określonymi typami administratorów, np. techniczny, merytoryczny, itp. W przypadku administratora techniczne pełna dokumentacja, w szczególności w zakresie administracji systemem, wykonywania kopii zapasowych systemu, odtwarzania środowisk TEST (dla obu środowisk), DEV z kopii zapasowej i na podstawie innych środowisk, itp. |
| Dokumentacja dla operatorów Systemu | Instrukcję operatorskie zawierająca również opis mechanizmów monitorowania i obsługi Systemu przez I linię wsparcia UFG. |
| Szkolenie administratorów | Szkolenie administratorów w ustalonej lokalizacji, formie i zakresie. |
| Dokumentacja dla Użytkowników Systemu | Dokumentacja przeznaczona dla osób korzystających z Systemu oraz nadzorujących jego działanie od strony merytorycznej. Dokumentacja powinna być dostosowana do potrzeb poszczególnych grup Użytkowników (np. Zakłady Ubezpieczeń, Obywatele i Przedsiębiorcy, pracownicy UFG). Dokumentacja powinna obejmować w szczególności procesy biznesowe realizowane w Systemie oraz możliwości parametryzacji działania Systemu przez poszczególne grupy Użytkowników. W przypadku modułów udostępnianych przez UFG dla użytkowników zewnętrznych powinny powstać dwie wersje dokumentacji wewnętrzna i zewnętrzna skupiające się na sposobie korzystania z danej funkcjonalności. Dodatkowo dokumentacja dla użytkowników zewnętrznych powinna zostać podzielona zgodnie z podmodułami, w celu udostępniania odpowiedniej dokumentacji tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Dokumentacja powinna obejmować również opis raportów i danych udostępnianych przez System na potrzeby integracji wewnętrznej z innymi systemami Zamawiającego. Dokumentacja integracyjna umożliwiająca podmiotom zewnętrznym integrację systemową za pomocą usług sieciowych udostępnionych przez UFG, zawierająca w szczególności adresy usług, opis logiki biznesowej usług, opis zakresu danych wejściowych i wyjściowych oraz wymaganych uprawnień dostępowych. |
| Szkolenie Użytkowników | Szkolenie Użytkowników Systemu w ustalonej lokalizacji, formie i zakresie. |
| Materiały szkoleniowe | Materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb poszczególnych grup Użytkowników przedstawiające sposób korzystania z Systemu, obejmujące: - materiały testowe i wizualne na potrzeby szkoleń w formie wykładu lub warsztatu (np. prezentacje, filmy, podręczniki), - filmy instruktażowe. |
| Raport z przeprowadzonych szkoleń | Raport ze szkoleń Użytkowników i administratorów Systemu. |

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

| Oprogramowanie / Oprogramowanie Dedykowane | Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego wytworzonego i dostarczonego przez Wykonawcę w ramach i na potrzeby realizacji Projektu. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania będzie uwzględniać w szczególności przeniesienie praw własności intelektualnej w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji, prawo swobodnego wykorzystania Oprogramowania Dedykowanego, możliwość jego udostępniania osobom trzecim oraz jego modyfikacji (prawo zależne). |
| --- | --- |
| Oprogramowanie Standardowe | Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia lub zapewnienia udzielenia Zamawiającemu licencji (sublicencji) do Oprogramowania Standardowego, stanowiącego zestandaryzowane oprogramowanie systemowe Wykonawcy, dostępne powszechnie lub wykorzystywane przez Wykonawcę w jego dotychczasowej działalności, dostarczonego w ramach wykonania Projektu. Udzielenie licencji do Oprogramowania Standardowego nastąpi w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji oraz będzie zawierać prawo swobodnego wykorzystania Oprogramowania Standardowego, możliwość jego udostępniania osobom trzecim w celu jego dostosowania do potrzeb Zamawiającego. Udzielenie licencji nastąpi w sposób nieograniczony terytorialnie, jak i czasowo. Dostosowania Oprogramowania Standardowego w sposób dedykowany Zamawiającemu, będą traktowane jako Oprogramowanie Dedykowane, z uwzględnieniem zasad przeniesienia majątkowych praw autorskich w tym zakresie. |
| Kody źródłowe | Kod źródłowy oznacza pliki źródłowe, skrypty, biblioteki .dll i inne niestandardowe narzędzia, niezbędne w procesie kompilacji lub konsolidacji Oprogramowana Dedykowanego, a także opis kodu źródłowego, strukturę baz danych i opis struktury baz danych, słowników, definicji niezbędnych dla dalszego utrzymywania i rozwoju Systemu. Pliki te muszą być dostarczone na informatycznym nośniku danych w formie, która zapewnia swobodny odczyt Kodu Źródłowego, a także zapisanie Kodu Źródłowego na innym nośniku oraz nie wymaga deasemblacji ani dekompilacji i pozwala na ich modyfikację, kompilację i instalację. Wraz z Kodem Źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do korzystania z Kodu Źródłowego. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie Kodu Źródłowego, w szczególności szyfrowania. Wymagane jest przekazanie praw autorskich do Kodu Źródłowego. W szczególności Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania modyfikacji i opracowań Kodu Źródłowego oraz jego upublicznienia w repozytorium Kodu Źródłowego dostępnym publicznie zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych repozytoriów lub zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Zamawiającego przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. |
| Dokumentacja | Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszelkiej wytworzonej w ramach Projektu Dokumentacji lub udzielenia licencji do Dokumentacji będącej przedmiotem praw osób trzecich lub związanej z Oprogramowaniem Standardowym. Przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji będzie uwzględniać w szczególności przeniesienie praw własności intelektualnej w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji, prawo swobodnego wykorzystania Dokumentacji, możliwość jej udostępniania osobom trzecim oraz jej modyfikacji (prawo zależne), a ponadto w zakresie licencji, jej dzielenie nastąpi w sposób nieograniczony terytorialnie, jak i czasowo, a Zamawiający będzie uprawniony do dalszego udzielania licencji (sublicencji). |
| Pozostałe produkty | W zakresie wszelkich innych wytworzonych w ramach Projektu Produktów lub udzielenia licencji do Produktów będących przedmiotem praw osób trzecich. Przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji będzie uwzględniać w szczególności przeniesienie praw własności intelektualnej w najszerszym, znanym w dniu zawarcia umowy, zakresie pól eksploatacji, prawo swobodnego wykorzystania Dokumentacji, możliwość jej udostępniania osobom trzecim oraz jej modyfikacji (prawo zależne), a ponadto w zakresie licencji, jej dzielenie nastąpi w sposób nieograniczony terytorialnie, jak i czasowo, a Zamawiający będzie uprawniony do dalszego udzielania licencji (sublicencji). |

WYMAGANIA W ZAKRESIE USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ

Szczegółowe wymagania w zakresie usługi utrzymania Systemu zawarte są w Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.

PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia rozwiązania równoważnego przy spełnieniu następujących kryteriów równoważności:

- Oprogramowanie równoważne musi w pełnym zakresie realizować opisane w OPZ usługi oraz funkcjonalności

- Oprogramowanie równoważne musi mieć możliwość integracji z rozwiązaniami Zamawiającego za pomocą usług sieciowych osadzonych na szynie usług Zamawiającego

- Oprogramowanie równoważne musi współpracować z Infrastrukturą Zamawiającego. Wymagania w zakresie równoważności dotyczące infrastruktury zostały określone w rozdziale 11 a szczegółowe wymagania w tym zakresie w kolejnych podrozdziałach:

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące baz danych zostały określone w podrozdziale 11.3

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące wirtualizacji zostały określone w podrozdziale 11.11

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące systemu monitoringu zostały określone w podrozdziale 11.12

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące backupu zostały określone w podrozdziale 11.10

  - Wymagania w zakresie równoważności dotyczące serwerów zostały określone w podrozdziale 11.15

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Kod wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| WPoz01 | Oferowane Rozwiązanie musi być zbudowane w oparciu o standardowe rozwiązanie klasy BPM, wdrażane, serwisowane i utrzymywane przez sieć partnerską firm wdrażających, autoryzowaną przez producenta standardowego rozwiązania klasy BPM, obejmującą co najmniej 3 firmy wdrożeniowe, niezależne kapitałowo oraz osobowo (w zarządach poszczególnych podmiotów nie mogę być te same osoby) od siebie wzajemnie i od producenta standardowego rozwiązania klasy BPM działających na obszarze Polski mogących samodzielnie wdrażać oferowane standardowe rozwiązanie klasy BPM. |
| WPoz02 | Oferowane Rozwiązanie musi być wdrażane, serwisowane i utrzymywane w modelu umożliwiającym realizację usług związanych z utrzymaniem Systemu przez co najmniej 3 autoryzowanych przez producenta standardowego rozwiązania klasy BPM partnerów, niezależnych kapitałowo oraz osobowo (w zarządach poszczególnych podmiotów nie mogę być te same osoby) od siebie wzajemnie i od producenta standardowego rozwiązania klasy BPM działających na obszarze Polski mogących samodzielnie utrzymać oferowane standardowe rozwiązanie klasy BPM. |
| WPoz03 | Producent oferowanego standardowego oprogramowania klasy BPM dla swoich autoryzowanych partnerów musi mieć wdrożony, funkcjonujący oficjalnie, program przyznawania partnerstwa i na jego podstawie każdy z autoryzowanych partnerów otrzymuje określony status, uprawniający go do realizacji poziomu wsparcia dla oferowanego oprogramowania klasy BPM. |
| WPoz04 | Autoryzowani Partnerzy producenta standardowego oprogramowania klasy BPM muszą mieć możliwość samodzielnego utrzymania oferowanego oprogramowania COTS. |
| WPoz05 | Oferowane Rozwiązanie nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w wyborze przyszłego wykonawcy, szczególnie do samego Wykonawcy lub podmiotów z nim powiązanych kapitałowo oraz osobowo (te same osoby w zarządach poszczególnych podmiotów), mogącego utrzymać rozwiązanie po zakończeniu projektu. |