załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

Umowa o treści jak niżej zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

Umowa nr OSś…….

zawarta w dniu …………………. 2025 r. w Piekarach Śląskich

pomiędzy

Gminą Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

NIP 645-11-05-980

REGON 000526305

którą reprezentuje:

……………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

z jednej strony

a ........................................................................

NIP.........................................

REGON .....................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych bez stosowania ustawy i po zastosowaniu zasady konkurencyjności zgodnie z podrozdziałem 3.2 Zasada konkurencyjności Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 marca 2025 r. (dalej Wytyczne dot. kwalifikowalności) o następującej treści:

Spis treści

§ 1 Przedmiot umowy	2

§ 2 Czas trwania umowy	3

§ 3 Przedstawiciele stron	3

§ 4 Obowiązki stron	3

§ 5 Personel	11

§ 6 Oświadczenia Wykonawcy	13

§ 7 Wynagrodzenie i warunki płatności	13

§ 8 Sprawozdawczość	15

§ 9 Prawa autorskie	16

§ 10 Ochrona danych osobowych	17

§ 11 Dokumentacja	17

§ 12 Rękojmia	18

§ 13 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kary umowne	18

§ 14 Rozwiązanie umowy	19

§ 15 Zmiany umowy	20

§ 16 Postanowienia końcowe	23

# § 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Operatora Projektu, tj. podmiotu realizującego usługę zarządzania oraz usługę pełnienia nadzoru w ramach projektu pn. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, Działanie: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (zwanego w dalszej części umowy projektem) w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-081/23.

# § 2 Czas trwania umowy

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.

# § 3 Przedstawiciele stron

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie: ………, tel. …………, e-mail: ………….

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie: ………, tel. …………, e-mail: ………….

- Zmiana osób wskazanych do kontaktów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. O zmianie osób wyznaczonych do kontaktu strony mają obowiązek powiadomić się na piśmie w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany.

# § 4 Obowiązki stron

- Przedmiot umowy obejmuje usługę zarządzania oraz nadzór nad montażem instalacji w ramach projektu pn. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie. Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie w latach 2025-2026 łącznie 232 szt. instalacji (58 kompletów składających się z 4 instalacji każdy) odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie na 58 nieruchomościach:

- powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. 58 szt.,

- instalacja fotowoltaiczna z systemem monitorowania 58 szt.,

- magazyn energii elektrycznej 58 szt.,

- system zarządzania energią 58 szt.

- Wykonawca zobowiązany jest przyjąć założenie, że podczas weryfikacji potencjalnych Grantobiorców konieczna będzie weryfikacja od 70 do 80 nieruchomości. Na podstawie listy potencjalnych Grantobiorców dostarczonej przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić taką ilość weryfikacji, aby stworzyć listę 58 adresów nieruchomości, na których będzie możliwa realizacja instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następującego szczegółowego zakresu czynności:

- Przygotowanie minimalnych parametrów instalacji OZE wraz z doradcą energetycznym będącym członkiem Zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 26/OS/2025 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie” link do dokumentu (dalej zarządzenie nr 26/OS/2025) oraz przygotowanie wytycznych montażowych dla wykonawców instalacji OZE, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Uruchomienie punktu obsługi Grantobiorców na potrzeby projektu na terenie Gminy Piekary Śląskie w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23, zgodnie z poniższymi postanowieniami:

- Wykonawcy zostanie udostępniony nieodpłatnie lokal na terenie Gminy Piekary Śląskie wraz z dostępem do WiFi,

- punkt obsługiwać będzie Grantobiorców z terenu Gminy Piekary Śląskie,

- punkt obsługi musi być czynny co najmniej jeden dzień roboczy, tj. w poniedziałek w godz. 14:00 do 18:00 (lub więcej dni od wtorku do piątku w godz. 12:00 do 16:00),

- do Wykonawcy będzie należało wyposażenie lokalu w niezbędny sprzęt, taki jak telefon, laptop, drukarkę,

- Wykonawca winien oznakować punkt obsługi w sposób mobilny/przenośny oraz utworzyć co najmniej jedno stanowisko obsługi, umożliwiające obsługę potencjalnych Grantobiorców w sposób komfortowy,

- przed wejściem do lokalu powinna znaleźć się informacja Punkt obsługi Grantobiorców projektu pn: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie” oraz czas pracy biura, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), informacja o finansowaniu projektu oraz zestaw logotypów zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów link do zasad; przy tworzeniu grafik należy stosować zapisy Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 link do księgi oraz Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji link do podręcznika,

- punkt zostanie uruchomiony w terminie do 14 dni od zawarcia umowy,

- wszelkie kwestie organizacyjne oraz techniczne związane z funkcjonowaniem punktu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania punktu.

- Zapewnienie środków transportu niezbędnych do realizacji zadań związanych z weryfikacją oraz odbiorem prac wykonywanych w ramach projektu – dysponowanie samochodem, umożliwiającym terminową i skuteczną realizację obowiązków kontrolnych i odbiorczych.

- Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania informacyjnego dla Grantobiorców w zakresie obowiązujących procedur przy montażu instalacji OZE, wynikających z Regulaminu naboru i Podręcznika dla Grantobiorcy, o którym mowa w Zarządzeniu nr 49/OS/2025 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (dalej FE SL 2021-2027) przez Gminę Piekary Śląskie link do dokumentu (dalej zarządzenie nr 49/OS/2025) zgodnie z poniższymi postanowieniami:

- spotkanie zostanie zorganizowane w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,

- spotkanie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej, tj. jednoczesnego tradycyjnego spotkania oraz spotkania zdalnego,

- Wykonawca poinformuje Grantobiorców o spotkaniu co najmniej na 7 dni przed spotkaniem – w formie mailowej na adresy mailowe Grantobiorców oraz na stronie internetowej projektu,

- spotkanie zostanie udokumentowane dokumentacją zdjęciową.

- Uruchomienie i prowadzenie przez cały okres realizacji projektu strony internetowej, na której zamieszczane będą aktualności, informacje oraz dokumenty związane z realizacją projektu zgodnie z poniższymi postanowieniami:

- przed publikacją informacji na stronie internetowej należy je skonsultować z Zamawiającym,

- strona internetowa projektu zostanie uruchomiona w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,

- strona internetowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami, które wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy.

- Uruchomienie i prowadzenie przez cały okres realizacji projektu infolinii telefonicznej obsługi Grantobiorców zgodnie z poniższymi postanowieniami:

- infolinia czynna będzie od poniedziałku do piątku co najmniej od godziny 8:00 do godziny 18:00,

- infolinia zostanie uruchomiona w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Realizacja projektu zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności oraz Regulaminem naboru i Podręcznikiem dla Grantobiorcy, o których mowa w Zarządzeniu nr 49/OS/2025.

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy, po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów potencjalnych Grantobiorców, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę podlega akceptacji przez Zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania przez Zamawiającego.

- Terminowa realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Przedstawienie Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy metodyki zarządzania projektem, w której zawarte będą informacje, w jaki sposób Wykonawca zorganizuje i będzie wykonywał swoje zadania.

- Wykonawca zapewni dysponowanie bazą komputerową (sprzętem) oraz aplikacją dedykowaną do obsługi projektu, umożliwiającą prowadzenie ewidencji i procesów jego realizacji, w tym:

- wprowadzanie danych wszystkich potencjalnych Grantobiorców wraz z monitorowaniem terminów dostarczenia dokumentów,

- automatyczne generowanie umów i pozostałych dokumentów,

- zarządzanie harmonogramem projektu,

- raportowanie,

- dostęp online do systemu poprzez uruchamianie na przynajmniej 2 najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Infrastruktura musi spełniać wymagania wydajnościowe oraz bezpieczeństwa danych, w szczególności jednoczesną pracę wielu użytkowników, szyfrowanie połączeń; system musi zapewniać zgodność z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Sporządzenie listy potencjalnych Grantobiorców po weryfikacji przez Gminę Piekary Śląskie podmiotów wykluczonych z możliwości wsparcia i publikacja listy na stronie internetowej projektu.

- Wykonanie weryfikacji technicznej budynku, w którym/na którym będzie realizowana montaż instalacji OZE, w terminie ustalonym z potencjalnym Grantobiorcą.

- Weryfikacja dokumentów, wymienionych w Regulaminie naboru, dostarczonych przez potencjalnego Grantobiorcę przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, w tym: weryfikacja dokumentu OZC (Opracowanie zapotrzebowania budynku w ciepło sporządzone przez audytora energetycznego), opinii kominiarskiej i pozostałych informacji i oświadczeń niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami. Weryfikacji dokumentu OZC dokonuje audytor energetyczny Wykonawcy.

- Poinformowanie potencjalnego Grantobiorcy oraz Zamawiającego o wyniku weryfikacji technicznej.

- Przygotowywanie umów z Grantobiorcami, w tym organizacja podpisywania umów w punkcie obsługi Grantobiorców i wydawanie podpisanych umów.

- Tworzenie dokumentacji elektronicznej Grantobiorców, zgodnych z Regulaminem naboru i Podręcznikiem Grantobiorcy, o których mowa w Zarządzeniu nr 49/OS/2025, w tym tworzenie dokumentacji elektronicznej, tj. drukowanie do pliku w formacie .pdf przeszukiwalnym, dokumentów składanych przez Grantobiorców w ramach projektu. Po zakończeniu każdego kwartału, Wykonawca przekaże dokumentację w formie elektronicznej Zamawiającemu.

- Nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z Regulaminem naboru, o którym mowa w Zarządzeniu nr 49/OS/2025.

- Nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego montażu instalacji OZE.

- Sporządzenie listy Wykonawców instalacji OZE, ich weryfikacja pod kątem spełnienia minimalnych parametrów technicznych montowanych urządzeń OZE.

- Udzielenie porad merytorycznych i technicznych Grantobiorcom w zakresie wyboru rodzaju urządzeń wraz z doradcą energetycznym, o którym mowa ust. 3 pkt 1.

- Udostępnianie i udzielanie wszelkich informacji oraz niezbędnej pomocy Grantobiorcom niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 7 dni od zadania pytania drogą mailową. Udzielane odpowiedzi wraz z zadanymi pytaniami będą publikowane na stronie internetowej projektu w zakładce FAQ (Frequently Asked Questions – często zadawane pytania).

- Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w tym:

- przewodniczenie i protokołowanie narad dotyczących postępu prac, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego,

- z każdej narady, w terminie do 3 dni od jej zakończenia, Wykonawca sporządzi protokół zawierający ustalenia mające na celu zapewnienie należytego wykonania umowy i prawidłowej realizacji projektu.

- Koordynacja odbiorów i sprawdzanie zgodności protokołów i dokumentacji powykonawczej z podpisanymi umowami z Grantobiorcami i zapisami Regulaminu naboru, o którym mowa w Zarządzeniu nr 49/OS/2025.

- Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wypłatę grantów wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi w Regulaminie naboru, o którym mowa w Zarządzeniu nr 49/OS/2025.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań.

- Uczestnictwo w każdorazowym odbiorze, w tym 10% odbiorów wraz z doradcą energetycznym, zrealizowanych instalacji objętych umową o powierzenie grantu wraz z opracowaniem protokołu odbioru końcowego oraz wykonaniem dokumentacji fotograficznej zgodnie z poniższymi postanowieniami:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorach końcowych zrealizowanych instalacji,

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaplanowanych odbiorach, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanymi odbiorami,

- po dokonanych odbiorach zamontowanych instalacji OZE, Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał kompletną dokumentację odbiorową Zamawiającemu celem rozliczenia rzeczowego i finansowego zadań (w tym dokonania płatności dotacji celowej w formie grantu).

- Współpraca z Wykonawcami instalacji OZE w zakresie koordynacji wykonania prac/robót objętych projektem.

- Bieżące monitorowanie wskaźników produktu (liczba powstałych magazynów energii elektrycznej, dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE, liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE, liczba wybudowanych jednostek energii cieplnej z OZE, urządzeń przez cały okres realizacji projektu; narzędziem do pomiaru jest protokół odbioru/protokół zakończenia prac, dokumentacja techniczna/specyfikacja techniczna urządzenia.

- Bieżąca współpraca ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów warunkujących rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu.

- Przekazanie Zamawiającemu w terminie określonym w § 11 ust. 6 wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z poniższymi postanowieniami - każda teczka Grantobiorcy musi:

- być opisana (posiadać numer porządkowy Grantobiorcy wraz ze wskazaniem rodzaju instalacji OZE),

- zawierać spis treści dokumentów wpiętych chronologicznie,

- być oznaczona zestawem logotypów zgodnie z wytycznymi Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

- Uczestnictwo Wykonawcy jako przedstawiciela Zamawiającego, w kontrolach dokonywanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów w okresie realizacji projektu.

- Nadzór i kontrola nad realizacją wszystkich instalacji.

- Kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych materiałów, które mają zostać użyte.

- Żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania dostawy i montażu instalacji OZE, w wyznaczonym terminie (wynoszącym co najmniej 7 dni).

- Żądanie wykonania przez Wykonawców instalacji OZE niezbędnych prób, badań, odkryć lub ekspertyz w celu wykrycia wady (awarii/usterki) dostawy i montażu instalacji OZE.

- Żądanie od Wykonawców instalacji OZE okazania lub dostarczenia: próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów i innych niezbędnych dokumentów.

- Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń odbioru zrealizowanych instalacji.

- Wykonawca w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach tych czynności Wykonawca nie może podpisywać umów, zaciągać żadnych zobowiązań ani rozporządzać jakimikolwiek prawami wobec Grantobiorców, wykonawców i innych uczestników montażu instalacji OZE realizujących projekt.

- Wykonanie części prac przez podwykonawców wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy,

- udostępnienie Wykonawcy posiadanych przez Zamawiającego informacji, które będą niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy,

- bieżące przekazywanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji związanej z realizacją projektu w miarę jej sporządzania,

- bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań,

- zapewnienie bezpośredniej współpracy doradcy energetycznego z Wykonawcą.

# § 5 Personel

- Wykonawca zapewnia udział niżej wymienionych osób w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy:

- Kierownik/koordynator projektu – ……………… (imię i nazwisko), tj. osoba, która:

- ukończyła studia związane z zarządzaniem projektami lub kurs/szkolenie związane z zarządzaniem projektami oraz

- posiada doświadczenie nabyte nie wcześniej niż w latach 2019-2025 (decyduje data zakończenia realizacji usługi) w zarządzaniu co najmniej jednym projektem polegającym na:

- montażu instalacji OZE (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii),

- na/w budynkach mieszkalnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane),

o wartości minimum 5 000 000 zł brutto, z udziałem funduszy europejskich, która to usługa zarządzania została wykonana należycie;

- Audytor energetyczny – ……………… (imię i nazwisko), tj. osoba posiadająca wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków link do wykazu,

- Osoba posiadająca uprawnienia ds. cieplnych - ……………… (imię i nazwisko), tj. osoba posiadająca:

- ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” obejmującym wykonywania czynności w zakresie:

- montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci oraz

- kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci

wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub

- uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie,

- Osoba posiadająca uprawnienia ds. elektrycznych - ……………… (imię i nazwisko), tj. osoba posiadająca:

- ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” obejmującym wykonywanie czynności w zakresie:

- montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci oraz

- kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci

wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

lub

- uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie,

- Osoba posiadająca uprawnienia ds. konstrukcyjno-budowalnych - ……………… (imię i nazwisko); tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego lub uprawnienia spoza RP mogą zostać uwzględnione tylko w sytuacji, gdy pozwalają na pełnienie funkcji technicznych w wyżej wymienionych specjalnościach, w tym zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 może odbyć się zgodnie z postanowieniami § 15.

# § 6 Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie, kadrę oraz możliwości techniczne i organizacyjne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jego kondycja finansowa pozwala mu na związanie się treścią niniejszej umowy, w szczególności oświadcza, że nie jest postawiony w stan upadłości ani nie spełnia przesłanek do jej ogłoszenia lub do wszczęcia przeciwko niemu postępowania restrukturyzacyjnego.

- Wykonawca oświadcza, że zagwarantuje realizację umowy w taki sposób, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów, w szczególności nie będzie łączył funkcji operatora projektu i wykonawcy montażu instalacji OZE na zasadzie analogii do zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Prawa budowlanego.

# § 7 Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony umowy ustalają całościowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ........... zł netto plus …% stawki podatku VAT wynoszącej ................ zł, co stanowi kwotę .................... zł brutto (słownie: .................................), stanowiące iloczyn ceny jednostkowej ……… zł brutto, wskazanej w ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1 do umowy) oraz 58 kompletów instalacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w następujący sposób:

- 25% całości kwoty brutto po uruchomieniu przez Wykonawcę punktu obsługi Grantobiorców, strony internetowej, zorganizowaniu spotkania dla Grantobiorców, przedstawieniu Zamawiającemu metodyki zarządzania projektem, wytycznych dla wykonawców montażu urządzeń OZE w projekcie oraz minimalnych parametrów technicznych dla urządzeń montowanych w ramach projektu,

- pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona proporcjonalnie do ilości zamontowanych instalacji OZE zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będą:

- w zakresie ust. 2 pkt 1 – dokumentacja zdjęciowa z uruchomienia punktu obsługi Grantobiorców, zrzut ekranu aktywnej strony internetowej projektu, dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca zorganizowanie spotkania dla Grantobiorców, protokół odbioru dokumentu pn. metodyka zarządzania projektem oraz protokół z listą wyłonionych wykonawców montaży instalacji OZE,

- w zakresie ust. 2 pkt 2 – miesięczne sprawozdania z przebiegu montażu instalacji, wykonanych zadań i obowiązków nałożonych na Wykonawcę, potwierdzonych dokumentami odbiorowymi, zatwierdzone przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w § 8 ust. 1 pkt 1. Wzór sprawozdania zostanie uzgodniony przez obydwie strony umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ..............., po każdym zakończonym miesięcznym okresie rozliczeniowym, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy znajduje się na białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest dla niego rachunek VAT.

- Za dzień zapłaty faktury strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż faktury lub rachunki stanowiące podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wraz z załącznikami na rzecz Zamawiającego należy wystawić na:

Nabywca: Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

NIP 645-11-05-980

Regon 000526305

Odbiorca: Urząd Miasta

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

- Wykonawca oświadcza, że podany w ust. 4 rachunek bankowy, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie jest rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, w terminie do 3 dni od dokonania zmiany rachunku.

- W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o zmianę numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga podpisania aneksu do umowy. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dokonanie zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

- Rozliczenia miesięczne, o których mowa w ust. 3 powinny zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy, że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem miesięcznym, zostały zapłacone. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku zobowiązań względem wszystkich podwykonawców.

# § 8 Sprawozdawczość

- Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych sprawozdań w następującym cyklu:

- sprawozdania (raporty) miesięczne zawierające:

- informacje o stanie zaawansowania montażu poszczególnych instalacji OZE,

- informację z wykonanych zadań i obowiązków nałożonych na Wykonawcę,

- analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami,

- ocenę wykonawców montaży instalacji OZE,

- ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów,

Raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni dokona weryfikacji raportu i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Na odniesienie się do uwag i wprowadzenie zmian w raporcie Wykonawca ma 3 dni.

- raporty interwencyjne – dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet montażu instalacji OZE przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia (dopuszczalna forma mailowa).

- raporty na żądanie – raporty na żądanie Zamawiającego zawierające informacje niezbędne do realizacji projektu, w terminie 2 dni od żądania Zamawiającego (dopuszczalna forma mailowa).

- Zaakceptowane raporty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w trzech egzemplarzach w wersji papierowej.

- Raporty podlegają odbiorom na podstawie podpisanych przez strony protokołów odbioru.

- Wszelkie wady lub nieprawidłowości stwierdzone przy odbiorze raportów, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie ustalonym w protokole odbioru. W razie modyfikacji opracowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy dokumentów Zamawiający posiada prawo ich ponownego sprawdzenia i zgłoszenia uwag na zasadach wskazanych w ostatnim zdaniu ust. 1 pkt 1.

# § 9 Prawa autorskie

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z chwilą powstania jakichkolwiek utworów w ramach realizacji niniejszej umowy, przenosi (bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli), w zakresie określonym niniejszą umową na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do jakichkolwiek utworów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy (dalej: Utwór lub Utwory; ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Utworze lub Utworach rozumie się przez to także poszczególne ich elementy dowolnie wybrane lub zmodyfikowane).

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - powielania Utworu lub jego części dowolną techniką;

  - publicznego wykonywania lub odtwarzania Utworu;

  - wprowadzania Utworu do pamięci komputera;

  - wykorzystywania Utworu w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;

  - wystawiania i wyświetlania Utworu.

# § 10 Ochrona danych osobowych

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w odrębnej umowie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy).

# § 11 Dokumentacja

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację (wniosek o udział w projekcie, ankieta doboru instalacji OZE, pełnomocnictwo, wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie) dotyczącą przedmiotu umowy. Przekazanie dokumentacji nastąpi do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego oraz powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy nie będą, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne do wykonania przedmiotu umowy, publikowane lub ujawniane osobom trzecim przez Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić lub wydać mu wszelkie dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez Zamawiającego na kontrolowanie lub badanie dokumentacji dotyczącej wykonania przedmiotu umowy oraz sporządzanie z niej kopii zarówno podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 30 listopada 2026 r.

# § 12 Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy rękojmi za wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego na prace objęte niniejszą umową. Okres rękojmi rozpoczyna się w momencie zakończenia realizacji przedmiotowej umowy.

- Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi:

- w razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady,

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie,

- w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonania w tym zakresie osobistych praw autorskich a także do udzielenia zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

- O wszelkich wadach i brakach przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

# § 13 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kary umowne

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci następujące kary umowne Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25 % kwoty brutto całościowego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1;

- w wysokości 0,1 % kwoty brutto całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, co do którego Strony wyraźnie określiły w umowie termin realizacji, z zastrzeżeniem  pkt 3,

- w wysokości 0,5 % kwoty brutto całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2,

- w wysokości 0,1 % kwoty brutto całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy udokumentowany przypadek nienależytej realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 7, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 29,

- w wysokości 0,1 % kwoty brutto całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy udokumentowany przypadek nienależytej realizacji umowy w postaci niezapewnienia kontaktu z Grantobiorcami w godzinach pracy punktu obsługi Grantobiorców.

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność w wysokości 25% kwoty brutto całościowego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 30 % całościowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu umowy.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania lub jego części na skutek działań lub zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia żądania zwrotu tej kwoty od Wykonawcy na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

# § 14 Rozwiązanie umowy

- W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie częściowe, jedynie za wykonane montaże instalacji, obliczane proporcjonalnie do zakresu rzeczowego w czasie, kiedy Wykonawca pełnił obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o:

- zaistnieniu okoliczności, o której mowa w ust. 1,

- zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

# § 15 Zmiany umowy

- Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Powyższa zasada nie dotyczy możliwości zmiany umowy opisanych w ust. 2.

- Zmiany umowy możliwe są w następujących przypadkach i pod następującymi warunkami:

- jeżeli podczas weryfikacji potencjalnych Grantobiorców, o której mowa w § 4 ust. 2 konieczna będzie weryfikacja więcej niż 80 nieruchomości, możliwa jest zmiana umowy o weryfikację dodatkowo nie więcej niż 20 (tzn. maksymalnie 100 nieruchomości w ramach niniejszej umowy po zmianach), a za weryfikację każdej nieruchomości przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 400 zł netto za jedną nieruchomość,

- zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, stanem klęski żywiołowej uniemożliwiających prowadzenie zakresu zadań Wykonawcy zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami umowy; zakres zmiany jest niezbędny w celu umożliwienia zrealizowania projektu, a zmiana ta jest uzasadniona i udokumentowana; przy czym przedłużenie terminu realizacji umowy jest możliwe o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej jej realizację,

- zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszą umową; zmiana może być dokonana w taki sposób, aby niniejsza umowa była spójna z nowymi postanowieniami umowy z Instytucją Zarządzającą FE SL 2021-2027,

- zmiana wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa niezbędna w celu umożliwienia zrealizowania projektu,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; w takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, a jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej do dnia wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających nową stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku,

- zmiany terminu określonego w § 2 w przypadku rezygnacji z montażu instalacji OZE przez potencjalnych Grantobiorców, co spowoduje konieczność zawarcia umów z nowymi Grantobiorcami lub w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niemożliwości udziału mieszkańców w projekcie, w szczególności z przyczyn technicznych lub braków formalnych nienadających się do usunięcia; wydłużenie terminu realizacji umowy będzie możliwe o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia realizacji umowy; Zamawiający zastrzega jednocześnie, że przedłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie jest dopuszczalne maksymalnie o łączny czas 3 miesięcy liczony od terminu, o którym mowa w § 2; z tytułu wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie,

- zmiana osób wskazanych w § 5 w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych powodujących brak możliwości realizacji umowy z ich udziałem, pod warunkiem wykazania, że osoba zastępująca spełnia wymagania przewidziane w § 5 dla funkcji, którą ma pełnić, w tym wymagania do otrzymania punktów w kryterium doświadczenie kierownika/koordynatora projektu, jeżeli oferta Wykonawcy otrzymała punkty w ramach kryterium oceny ofert pn. doświadczenie kierownika/koordynatora projektu,

- zmiana dotyczy realizacji dodatkowych usług od Wykonawcy, nieobjętych umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach umowy,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1,

- Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości określonej w § 7 ust. 1.

- Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu Wykonawcy nowym wykonawcą w przypadkach innych niż wskazane w ust. 2 pkt 10.

- Strona zainteresowana zmianą postanowień umowy przedstawia drugiej stronie na piśmie wniosek wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym podstawę do zmiany umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

# § 16 Postanowienia końcowe

- Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo sądu, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zakazuje się zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności dokonanej czynności.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzyma Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

- Integralną część umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz ewentualnymi poprawkami, wyjaśnieniami i uzupełnieniami,

- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający:							Wykonawca:

wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

do umowy zostanie wpisana ilość dni zaoferowana w ramach kryterium oceny ofert

do umowy zostanie wpisana ilość projektów zaoferowana w ramach kryterium oceny ofert

Dla kwoty w innej walucie niż PLN, wykonawca przelicza wartość zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy na usługę zarządzania. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy należy dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem zawarcia umowy na usługę zarządzania z podaniem daty kursu