# Siedlce, dnia 29.04.2025 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, KRS 0001045205, NIP 8212644893, REGON 363095769 zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie tzw. zasady konkurencyjności biorąc pod uwagę zapisy obowiązujące w MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Regulaminu udzielania zamówień, wprowadzonego uchwałą zarządu.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, zwana dalej PZP) z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zapytaniu ofertowym.

3. Wykonanie zamówienia sfinansowane zostanie z inwestycji A2.1.1 (dalej: „IOI”) o numerze KPOD.01.11-IP.06-0070/23 przedsięwzięcia pt. „Zautomatyzowana linia do produkcji krat prasowanych i linia do wzdłużnego cięcia blachy”, w ramach inwestycji A2.1.1 pn. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 dla MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej (zwaną dalej: Dokumentacją Projektową), w tym wykonanie:

a) Projektu Budowlanego;

b) Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

c) Przedmiarów i kosztorysów.

Podstawą do opracowania Dokumentacji Projektowej są:

- Schemat blokowy linii,

- Rysunki budynku hali,

-wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu sporządzona przez oferenta.

2) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3) Przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do Dokumentacji projektowej przez Projektanta.

3. Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:

79930000-2 Specjalne usługi projektowe;

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przekazanie dokumentów odbiorowych:

1) Ocena stanu technicznego budynku  w zakresie niezbędnym do projektowania objętego zakresem Audytu - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

2) Projekt budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

5) Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż z podziałem na realizacje etapowania robót budowlanych - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

6) Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż z podziałem na realizacje etapowania robót budowlanych - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztów - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

8) Decyzja pozwolenia na budowę uzyskana w imieniu Zamawiającego (oryginał).

9) Wersję elektroniczną ww. dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na dwóch odrębnych płytach CD, DVD lub innych nośnikach pamięci. Dokumentacja dla Zamawiającego w wersji:

- edytowalnej tj. inwentaryzację budowlaną, opisy oraz projekty (*doc., *dwg), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (*doc.), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (*ath oraz *.xls), Zbiorcze Zestawienie Kosztów (*xls).

- nieedytowalnej - wydruki do PDF projektów, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn, w tym standardów dostępności  dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca  winien uwzględnić w zakresie swojej działalności zapisy art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  osobom  ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzania aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

12. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie transakcje, będą realizowane w pln.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na specyfikę realizowanej usługi. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem charakter wykonawstwa jednobranżowego. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części groziłby generowaniem nadmiernych trudności oraz brakiem koordynacji skutkującymi poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Podziału zamówienia nie dokonano z powodów kosztów i organizacyjnych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Brak podziału nie stanowi przeszkody dla małych i średnich przedsiębiorstw.

15. Klauzula równoważności:

Zamawiający dopuszcza produkty „równoważne” o parametrach nie gorszych niż określone Załączniku nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot oferty Wykonawcy musi spełniać wymogi jakościowe, funkcjonalne techniczne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

Jednakże Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które spełniają wymagania Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane parametry lub rozwiązania w ramach opisu przedmiotu zamówienia określone jako „lub równoważne”. Oznacza to, że przedmiot zamówienia lub rozwiązanie techniczne zaoferowane przez wykonawcę nie muszą mieć cech identyczności z wymogami określonymi przez Zamawiającego tj. nie muszą one być takie same, lecz te same. Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne powinno pozwolić na uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że Zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia (tak m.in. wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2013 r., KIO 2844/13).

Udowodnienie równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienie winno być wykonane w terminie:

1) etapy - Projekt budowlany oraz złożenie dokumentacji w Urzędzie - 8 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów wymienionych w pkt V ust. 2.

2) etap - Projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 12 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów wymienionych w pkt V ust. 2. Za termin wykonania całego zamówienia uważa się do 12 tygodni (etap 1 + etap 2).

UWAGA: Zamawiający oświadcza, iż skrócenie terminu wykonania jest jednym 
z kryteriów oceny ofert.

2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia kompletnego, wolnego od wad przedmiotu umowy potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo 
- odbiorczym.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ KONSORCJUM WYKONAWCÓW.

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału podpisanego przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców, lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, iż dotyczy ono udziału w niniejszym postępowaniu, a jego okres ważności obejmować musi niniejsze postępowanie.

4. Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Z możliwości udzielenia zamówienia wykluczeni są Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego).

Zatem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu 
z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji - w celu rozpoznania i eliminowania konfliktu interesów - istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a osobami wykonującymi czynności u Zamawiającego związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub mogącymi wpłynąć na wynik tego postępowania (objętego Zapytaniem Ofertowym).

Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

4. Zgodnie z art. 108 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1133 1148 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930 z zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 - 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t. j.  dz. U. z 2024 r. poz. 1616) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy PZP.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówienia Formularz ofertowy).

7. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia innych dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

# Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

# 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

- że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 usługę projektowania hali przemysłowej wraz z instalacją elektryczną o powierzchni nie mniejszej niż 6000 m2,  odpowiadającym zakresowi zamówienia wraz z podaniem rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów, określających czy ta usługa została wykonane należycie.

b) Że dysponuje iż dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia, tj.:

- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.);

- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.);

- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.);

- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

Uwagi:

Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych 
w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobą w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych lub kwalifikacji.

### 12. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

- wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA.

Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1. Wszyscy pracownicy na stanowiskach wykonawczych, faktycznie realizujący usługę objętą przedmiotem zamówienia, działający pod nadzorem muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277);

2. Wykonawca zamówienia publicznego zatrudni na podstawie umowy o pracę, osoby realizujące prace objęte przedmiotem umowy;

3. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do ujawnienia w wykazie wszystkich pracowników uczestniczących w wykonaniu zamówienia;

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia; w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę;

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników uczestniczących w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą niezatrudnioną osobę.

VII. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW.

Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, 
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 ze zm.).

2. Wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

3. Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym nie będzie udzielał informacji na temat zamówienia w formie ustnej, telefonicznej czy za pośrednictwem komunikacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail). Komunikacja od dnia ogłoszenia zapytania do terminu zakończenia zbierania ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji BK2021.

4. Po zakończeniu Zapytania Ofertowego rozumianego jako upłynięcie terminu składania ofert w Bazie Konkurencyjności (BK2021), dalsza korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom odbywać się będzie drogą mailową.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej postępowania po upływie terminu składania ofert, należy posługiwać się znakiem postępowania lub numerem ID nadanym w Bazie Konkurencyjności (BK2021).

5. Po terminie składania ofert wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania powinny być doręczone w formie elektronicznej (skan oryginału lub oryginały podpisane elektronicznie) przesyłane do Zamawiającego drogą mailową na adres: projektkpo@polimex.pl

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane na adres e-mail podany przez wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

7. Do porozumiewania się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3) i 4) niniejszego rozdziału z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: Dariusz Kisieliński tel. 48506289638 
e-mail: dariusz.kisielinski@polimex.pl

8. Korespondencję papierową w oryginałach związaną z niniejszym postępowaniem po upływie terminu składania ofert w Bazie Konkurencyjności (BK2021) należy kierować na adres:

MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Terespolska 12,

08-110 Siedlce

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Wykonawca, obliczając cenę oferty, zobowiązany jest uwzględnić w niej wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Cena oferty, jest ceną stałą, obejmującą wszystkie koszty usługi, niepodlegającą zmianie podczas realizacji dostawy i montażu.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów:

1) „cena brutto przedmiotu zamówienia - znaczenie 60%;

2) „termin wykonania usługi - znaczenie 40%:

a) etap 1 - znaczenie 20%;

b) etap 2 - znaczenie 20%.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. Liczba punktów przyznana każdej ofercie obliczona zostanie w następujący sposób:

1) dla kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia”:

a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ocenę 60 punktów,

b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:

        - An = (C min/Cn) x 60

          - C min - cena najniższa w złożonych ofertach

          - Cn - cena oferty rozpatrywanej

An - ocena punktowa

c) uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2) dla kryterium „termin wykonania usługi”.

a) etap 1 (wykonanie projektu budowlanego) - znaczenie 20%:

- termin wykonania 8 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów otrzyma 0 pkt;

- termin wykonania 7 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów  otrzyma 10 pkt;

- termin wykonania 6 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów  otrzyma 20 pkt.

Wykonawca może zaproponować termin realizacji z terminów wymienionych powyżej. Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu niż wyżej wymienione przez Wykonawcę 
w formularzu oferty oznacza, iż Wykonawca zaproponował 8 tygodniowy termin realizacji.

b) etap 2 (wykonanie projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich) - znaczenie 20%.

- termin wykonania 12 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów otrzyma 0 pkt;

- termin wykonania 11 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów  otrzyma 10 pkt;

- termin wykonania 10 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów  otrzyma 20 pkt.

Wykonawca może zaproponować termin realizacji z terminów wymienionych powyżej. Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu niż wyżej wymienione przez Wykonawcę 
w formularzu oferty oznacza, iż Wykonawca zaproponował 12 tygodniowy termin realizacji.

Za termin wykonania całego zamówienia uważa się do 12 tygodni (etap 1 + etap 2).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Wykonawca, który zdolny jest do wykonania opisanego powyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę 
w następujący sposób:

  - 1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia oferty zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Formularz ofertowy musi być sporządzony w języku polskim oraz w sposób czytelny.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Zaoferowana w ramach Formularza ofertowego cena (koszt) powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach realizacji zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego na warunkach określonych w ofercie wykonawcy i Zapytaniu Ofertowym.

4. Cenę (koszt) należy wyrazić każdorazowo w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; rozliczenia między Zamawiającym a wybranym wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (pln ).

5. W Formularzu ofertowym należy wskazać nazwę i adres wykonawcy. Formularz ofertowy (uwzględniając pkt 1 powyżej) musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do reprezentacji wykonawcy (w przypadku braku złożenia przez wykonawcę dokumentu wykazującego umocowanie osoby lub osób podpisanych pod ofertą, a także w przypadku wątpliwości wykonawcy co do umocowania tej osoby lub tych osób, Zamawiający może zweryfikować umocowanie takiej osoby lub takich osób na podstawie załączonych dokumentów rejestrowych lub ogólnodostępnych rejestrów publicznych (np. KRS lub CEIDG) lub zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie jeśli dane będą rozbieżne lub nieczytelne).

### 6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### 1) Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia 
o zamówieniu;

### 2) Opis przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu;

3) Załącznik nr 4 do ogłoszenia OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI OFERENTA DO ZREALIZOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

4) Załącznik nr 5 do ogłoszenia OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM;

5) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez osobę, której uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego dokumentu rejestracyjnego.

7. Formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego), a także innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć (w terminie składania ofert) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności - przy wykorzystaniu funkcjonalności umożliwiającej złożenie ofert w ramach Bazy Konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Bazy Konkurencyjności, w tym tworzenia konta użytkowania, składania ofert za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, są dostępne w szczególności na ww. stronie internetowej, w ramach zakładek: „Pomoc” - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc oraz

  - „Regulamin” - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin

8. Oferty dostarczone po wskazanym terminie zostaną odrzucone. Decyduje data i godzina wpływu oferty wskazane w zapytaniu ofertowym.

9. Oferta powinna być sporządzona wg wytycznych przedstawionych w zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające warunków określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

10. Oferta musi zawierać adres wykonawcy i jego dane kontaktowe, numer NIP,  oraz być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta podpisywana jest przez osobę, której uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego dokumentu rejestracyjnego należy dołączyć pełnomocnictwo.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia (w tym oferta) sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych KRS lub CEIDG nieprowadzonych w języku polskim, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

14. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może:

a) zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego w zakresie m.in. opisu przedmiotu zamówienia lub

b) zmienić warunki postępowania.

O dokonanej na podstawie punktu a) lub punktu b) powyżej zmianie Zamawiający poinformuje w każdy ze sposobów wyszczególnionych, jako formie upublicznienia zapytania ofertowego.

W przypadku istotnych zmian zapytania ofertowego lub warunków postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

16. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie udzielone  odpowiedzi  stają się integralną częścią dokumentacji postępowania i należy je uwzględnić składając ofertę.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2025 r. do godz. 9.00 Wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2025 r. o godz. 10:00 w MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce.

3. Oferty złożone po terminie a także oferty złożone w inny niż określony powyżej sposób (tj. innym kanałem niż za pośrednictwem BK2021), nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

4. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina umieszczenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę zgodnie z zasadami określonymi dla Użytkowników Bazy Konkurencyjności.

6. Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

8. Przed upływem terminu składania ofert Oferenci powinni sprawdzić ponownie zawartość dokumentów umieszczonych na stronie internetowej ogłoszenia tj. Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  w celu zapoznania się z treścią ewentualnych pytań i odpowiedzi lub wyjaśnień albo innych zmian zapytania ofertowego wprowadzonych przez Zamawiającego. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

9. Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

10. Informację o wyniku postępowania ogłasza się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta zawiera imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

XII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione.

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, stanowiących treść oferty dotyczącej kryteriów oceny ofert.

4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane i zaleca się, aby były wymienione w Formularzu ofertowym w treści załączników oraz załączone w oddzielnych plikach, np.: w odrębnym pliku zip. lub skanie.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1) Zamawiający udzieli zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2) W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

3) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi w taki sam sposób jak zostało upublicznione ogłoszone niniejszego zapytania czyli za pośrednictwem BK2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

XIV. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego.

XV. ZMIANA UMOWY.

1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy na następujących warunkach:

1) powodu działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), pod warunkiem że działania te nie są konsekwencją winy stron umowy,

2) zmiany kluczowych specjalistów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony 
z przyczyn od nich niezależnych, w przypadku nie wywiązywania się kluczowych specjalistów z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie.

2. Strony ustalają następujące warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;

3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Zamawiający określa następujące warunki płatności:

- wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi:

a) 10 % po wykonaniu czynności przygotowawczych wykonanych w ramach I Etapu,

b) 30 % po wykonaniu projektu budowlanego oraz złożeniu dokumentów w Urzędzie,

c) 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę,

d) 40% po wykonaniu uszczegółowionych projektów wykonawczych.

- forma płatności - do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania przepisów ustawy dotyczących:

1) wykluczenia wykonawcy;

2) odrzucenia oferty;

3) wyjaśniania treści ofert oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu;

4) przesłanek i sposobu weryfikacji rażąco niskiej ceny.

Załączniki do SWZ:

### 1) Opis przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia 
o zamówieniu;

### 2) Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia 
o zamówieniu;

# 3) Wzór umowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu;                                                  4) Załącznik nr 4 do ogłoszenia OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI OFERENTA DO ZREALIZOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

5) Załącznik nr 5 do ogłoszenia OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM;

6) Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu;

7) KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

  - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej (zwaną dalej: Dokumentacją Projektową), w tym wykonanie:

- Projektu Budowlanego

- Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiarów i kosztorysów.

Podstawą do opracowania Dokumentacji Projektowej są:

- Schemat blokowy linii

- Rysunki budynku hali

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu sporządzona przez oferenta

  - Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do Dokumentacji projektowej przez Projektanta.

- DANE OBIEKTU

Lokalizacja:							08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12

Nr ewidencyjne działek geodezyjnych:				1/2 obręb 84

Powierzchnia zabudowy:		    			7317,21 m2

Powierzchnia całkowita budynku:				7310 m2

Powierzchnia użytkowa budynku:				7233 m2

Liczba użytkowników						ok.  33 osoby

- CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

Budynek hali

Budynek hali powstał w roku 2018 poprzez zabudowę dwóch z trzech estakad z suwnicami tworząc w ten sposób w pełni obudowaną halę produkcyjną. Obecnie hala składa się z dwóch, przegrodzonych ścianą naw oraz budynku socjalnego w skład, którego wchodzą następujące pomieszczenia: szatnia, umywalnia, toalety, kotłownia, jadalnia, pomieszczenie kierownika i pomieszczenie techniczne.

Obiekt wyposażony jest w instalacje wod.- kan., gazową, elektryczną, c.o. i c.w.u. (zasilane z kotłowni gazowej) oraz instalacje gazów technicznych: argon, acetylen, tlen, sprężone powietrz. Obie nawy wyposażone są w suwnice: nawa od strony północno – zachodniej  – w dwie o nośności 20t każda, nawa od strony magazynu – w jedną o nośności 6,3+6,3t.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji w zakresie:

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –Wykonanie ekspertyzy budowlanej, ekspertyzy p.poż., uzyskanie innych niezbędnych opinii i ekspertyz niezbędnych do projektu budowlanego (Etap I)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Projekt budowlany (Etap II)

sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z dnia 29 grudnia 2021.).

Zamawiający dostarczy w dniu podpisania umowy aktualną mapę do celów projektowych.

Zamawiający dostarczy wyniki badań geologicznych w terminie 3 tygodni od otrzymania informacji od Wykonawcy o punktach pomiaru, miejscach i głębokości wierceń.

Zamawiający dostarczy do 16 czerwca dokładną specyfikację techniczną maszyny do cięcia blachy wraz z rozmieszczeniem punktów montażowych, rozmieszczeniem kanałów technologicznych, obciążeniach punktowych oraz innych danych niezbędnych do opracowania dokumentacji.

Projekt budowlany powinien być wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie.

Projekt Budowlany powinien objąć:

  - Projekt zagospodarowania terenu,

  - architektoniczno-budowlany,

  - projekt techniczny uwzględniający branże: konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe,

  - wszystkie konieczne opracowania, opinie i uzgodnienia projektowe (charakterystyka energetyczna, p. poż., etc.).

Projekt Budowlany powinien uwzględniać wykonanie zamierzenia inwestycyjnego realizowanego w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (Etap III) tj. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (ostateczna decyzja administracyjna uprawnionego organu).

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Projekty Wykonawcze (Etap IV)

Projekty Wykonawcze sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z dnia 29 grudnia 2021.).

Projekty Wykonawcze powinny zawierać:

- szczegółowe rozwiązania techniczne – niezbędne do wyceny oraz wykonania robót budowlanych oraz instalacyjnych.

- scenariusz pożarowy wraz z matrycą sterowań zgodną z ww. scenariuszem pożarowym / uzgodnienia projektów wszystkich branż z rzeczoznawcą p. pożarowym.

- przedmiary robót  oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z dnia 29 grudnia 2021.).

- kosztorysy inwestorskie – wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 z dnia 29 grudnia 2021).

Jednostka projektowa w każdym Projekcie Wykonawczym branżowym dołączy oświadczenie projektanta o zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę) oraz z pozostałymi projektami branżowymi.

W projekcie technicznym należy uwzględnić podstawowy projekt wnętrz zawierający określenie nawierzchni wszelkich przegród budowlanych oraz rozmieszczenie wszystkich mebli. Należy zaprojektować meble stałej zabudowy (za wyjątkiem mebli do sal dydaktycznych).

- POZOSTAŁE WYMOGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagane jest by w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Zamawiającym.

- Po wykonaniu każdego z  etapów przygotowywania dokumentacji Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiającemu, komplet dokumentów wynikających z danego etapu. Zamawiający zatwierdza każdy etap przygotowanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, decyzji, opinii i zatwierdzeń.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie niezbędnych materiałów i dokumentów z wyłączeniem dokumentów wymienionych w pkt V ust. 2.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 
z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii,
 po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

- Do Wykonawcy należy ścisła współpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania proponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych
do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.

- Do Wykonawcy należy uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

- Dokumentacja musi być wykonana w języku polskim, zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności musi posiadać niezbędne uzgodnienia.

- Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy powinny być sporządzone pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). Dokumentację należy oprawić w twardą okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektów. Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplety oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Oryginały należy załączyć do egz. nr 1 Projektu.

- Weryfikacja dokumentacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, a następnie po stwierdzeniu,
 że dokumentacja została wykonana prawidłowo zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Kopia protokołu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.

- Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury i jej zapłaty za wykonaną dokumentację projektową.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji z założonymi wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja zostaje zwrócona Wykonawcy celem jej poprawienia z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.

- W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany
z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.

Dokumentacja projektowa w swej treści nie może naruszać Art. 7 ust. 1, Art. 29 ust. l-3 i Art. 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie może określać technologii robot, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim wskazaniu powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
Klauzula równoważności:

Zamawiający dopuszcza produkty „równoważne” o parametrach nie gorszych niż określone Załączniku nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot oferty Wykonawcy musi spełniać wymogi jakościowe, funkcjonalne techniczne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

Jednakże Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które spełniają wymagania Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane parametry lub rozwiązania w ramach opisu przedmiotu zamówienia określone jako „lub równoważne”. Oznacza to, że przedmiot zamówienia lub rozwiązanie techniczne zaoferowane przez wykonawcę nie muszą mieć cech identyczności z wymogami określonymi przez Zamawiającego tj. nie muszą one być takie same, lecz te same. Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne powinno pozwolić na uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że Zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia (tak m.in. wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2013 r., KIO 2844/13). Udowodnienie równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego opracowania.

- DOKUMENTY ODBIOROWE

- Ocena stanu technicznego budynku  w zakresie niezbędnym do projektowania objętego zakresem Audytu – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z pkt 9 poniżej,

- Projekt budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej – zgodnie z pkt 9 poniżej,

- Projekt wykonawczy dla wszystkich branż ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z pkt 9 poniżej,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z pkt 9 poniżej,

- Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż z podziałem na realizacje etapowania robót budowlanych – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z pkt 9 poniżej,

- Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż z podziałem na realizacje etapowania robót budowlanych – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z pkt 9 poniżej,

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z pkt 9 poniżej,

- Decyzja pozwolenia na budowę uzyskana w imieniu Zamawiającego (oryginał).

- Wersję elektroniczną ww. dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na dwóch odrębnych płytach CD lub DVD lub innych nośnikach pamięci:

Dokumentacja dla Zamawiającego w wersji:

    - edytowalnej tj. inwentaryzację budowlaną, opisy oraz projekty (*doc., *dwg), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (*doc.), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (*ath oraz *.xls), Zbiorcze Zestawienie Kosztów (*xls).

    - nieedytowalnej – wydruki do PDF projektów, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

- Wykaz opracowań.

- Oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Oświadczenie gwarancyjne

- PŁATNOŚCI

10 % po wykonaniu czynności przygotowawczych wykonanych w ramach I Etapu

30 % po wykonaniu projektu budowlanego oraz złożeniu dokumentów w Urzędzie

20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę

40% po wykonaniu uszczegółowionych projektów wykonawczych

- OKRES GWARANCJI.

Wymaga się, aby Projektant udzielił gwarancji jakości na wykonane przez siebie prace projektowe na okres min. 36 miesięcy od protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia bez wad i usterek. Pisemna gwarancja jakości złożona zostanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru.

W przypadku zaproponowania przez Projektanta krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówienia

## Formularz ofertowy

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr …… z dnia …... dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej.

1. Dane oferenta:

a) Nazwa: …………………………………………………………………………..

b) Adres siedziby: ………………………………………………………………

c) NIP: ……………………………………………………………………………….

d) REGON: …………………………………………………………………………

e) Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zamawiającym:

imię i nazwisko: ……………………………… telefon: …………………………

adres e-mail: ………………………………………………………………….

f) RODZAJ WYKONAWCY (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

……………………………………………………………………… złotych brutto

3. Zamówienie zostanie wykonane w terminie:

a) 1 etap -  do 8 /  7 / 6  tygodni od dnia podpisania umowy (zaznaczyć właściwe);

b) 2 etap - 12 / 11 / 10 tygodni od dnia podpisania umowy (zaznaczyć właściwe).

Za termin wykonania całego zamówienia uważa się  do 12 tygodni (etap 1 + etap 2).

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

5. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe):

1) w całości samodzielnie;

2) przy udziale podwykonawców, którym zlecimy wykonanie następujących części zamówienia:

| zakres usługi | nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

6. Przyjmuję określone przez Zamawiającego warunki płatności.

7. Oświadczamy, że Wykonawca składający niniejsze oświadczenie nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) spełniamy warunki Zamawiającego.

8. Akceptuję postanowienia wzoru umowy i w przypadku uznania mojej oferty 
za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zgodnej z ww. wzorem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Informuję, iż spełniam wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ.

10. Deklaruję termin związania niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

11. Oświadczam, że przystępując do postępowania w sytuacji wybrania naszej oferty wyrażamy zgodę na przekazanie w treści dokumentu o wyniku postępowania informacji o oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia, jak również nazwy naszej Spółki / Firmy z jej pełnym adresem.

12. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, oznaczonym i nazwanym załączniku …............ (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Oświadczenia;

- …………………………………………….

(imię i nazwisko / podpis / funkcja)

# Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

(WZÓR)

UMOWA NR .....2025

zawarta w dniu ..........2025 roku w Siedlcach, pomiędzy:

MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001045205, NIP 8212644893, REGON 363095769 zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez ………………………………..

a

.........................

zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie „zapytania ofertowego” została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia. Ilekroć w Umowie mowa jest o przedmiocie umowy, przedmiocie zamówienia lub zamówieniu pojęcia te należy traktować równoważnie.

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia z niniejszej umowy, do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych przedmiotu zamówienia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót.

4. Wykonawca w okresie trzech lat od daty wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do bezpłatnego zaktualizowania kosztorysów zadania.

5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać sporządzona w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie przyszłej oferty oraz sprawną, terminową i poprawną realizację na jej podstawie robót.

6. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia nie może zostać sporządzona w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia nie może zostać sporządzona w sposób, który zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny”.

8. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w tym standardów dostępności  dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca  winien uwzględnić w zakresie realizowanego przedmiotu umowy zapisy art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.).

9. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej (zwaną dalej: Dokumentacją Projektową), w tym:

a) Projekt Budowlany;

b) Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

c) Przedmiarów i kosztorysów.

Podstawą do opracowania Dokumentacji Projektowej są:

- Schemat blokowy linii,

- Rysunki budynku hali.

- Rysunki budynku hali.

-wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu sporządzona przez oferenta

2) Uzyskania wszystkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień 
i pozwoleń, w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3) Przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do Dokumentacji projektowej przez Projektanta.

10. Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:

79930000-2 Specjalne usługi projektowe;

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

11. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przekazanie dokumentów odbiorowych:

1) Ocena stanu technicznego budynku  w zakresie niezbędnym do projektowania objętego zakresem Audytu - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

2) Projekt budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej i elektornicznej,

3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

5) Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż z podziałem na realizacje etapowania robót budowlanych - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

6) Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż z podziałem na realizacje etapowania robót budowlanych - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztów - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt 9 poniżej,

8) Decyzja pozwolenia na budowę uzyskana w imieniu Zamawiającego (oryginał).

9) Wersję elektroniczną ww. dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na dwóch odrębnych płytach CD lub DVD lub innych nośnikach pamięci

. Dokumentacja powinna zostać przekazana w wersji:

- edytowalnej tj. inwentaryzację budowlaną, opisy oraz projekty (*doc., *dwg), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (*doc.), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (*ath oraz *.xls), Zbiorcze Zestawienie Kosztów (*xls).

- nieedytowalnej - wydruki do PDF projektów, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

12. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną.

13. Na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania i kolejny numer egzemplarza.

14. Wykonanie zamówienia sfinansowane zostanie z inwestycji A2.1.1 (dalej: „IOI”) 
o numerze KPOD.01.11-IP.06-0070/23 przedsięwzięcia pt. „Zautomatyzowana linia do produkcji krat prasowanych i linia do wzdłużnego cięcia blachy”, w ramach inwestycji A2.1.1 pn. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach 
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

§ 2

Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1. Wszyscy pracownicy na stanowiskach wykonawczych, faktycznie realizujący usługę objętą przedmiotem zamówienia, działający pod nadzorem muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277);

2. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, osoby realizujące prace objęte przedmiotem umowy;

3. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do ujawnienia wszystkich pracowników uczestniczących w wykonaniu zamówienia;

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia; w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę;

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników uczestniczących w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy taki ujawniony przypadek (w tym określony w ust. 5 powyżej) karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę).

§ 3

1. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie …

a) 1 etap -  …………  tygodni od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy);

b) 2 etap – ………….. tygodni od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia kompletnego, wolnego od wad przedmiotu umowy potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo 
- odbiorczym.

3. Protokół zdawczo - odbiorczy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz ewentualnie terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 
i usterek, jeśli odbiór zostanie wstrzymany z uwagi na ich wykrycie.

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentacji odbiorowej. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru po złożeniu dokumentów. Gotowość do odbioru, o której mowa w zdaniu 2 następuje najwcześniej z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia usługi i kompletności dokumentów odbiorowych przedstawionych przez Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wstrzymać czynności odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może przyjąć usługę i wyznaczyć termin usunięcia usterek.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania usługi po raz drugi lub od umowy odstąpić.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i gotowości do powtórnego przystąpienia do odbioru usługi, jeśli z uwagi na wady nie został on dokonany.

7. Po stwierdzeniu usunięcia wad i usterek i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych zostanie podpisany protokół bezusterkowego odbioru usługi, z którą to chwilą rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.

8. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru fragmentu lub całości usługi wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi i Umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca, niezależnie od kar umownych.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę ryczałtową w wysokości …………zł brutto (słownie: ………………………………………………….).

2. Zamawiający określa następujące warunki płatności. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi:

a) 10 % po wykonaniu czynności przygotowawczych wykonanych w ramach I Etapu,

b) 30 % po wykonaniu projektu budowlanego oraz złożeniu dokumentów w Urzędzie celem uzyskania pozwolenia na budowę,

c) 20% po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę,

d) 40% po wykonaniu uszczegółowionych projektów wykonawczych.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji Projektowej  na warunkach określonych w Umowie.

§ 5

1. Strony ustaliły następujące warunki płatności:

1) forma płatności: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT;

2) termin płatności faktury wynosi: 21 dni po wykonaniu usługi i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury  w wersji elektronicznej lub papierowej przez Zamawiającego. Za dzień dostarczenia Zamawiającemu faktury rozumie się dzień złożenia (elektroniczne, osobiście lub korespondencyjnie) faktury w MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Terespolska 12, 08 - 110 Siedlce.

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego protokół zdawczo - odbiorczy.

3. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którymi posługuje się przy wykonaniu części Przedmiotu zamówienia lub określonych czynności z nim związanych.

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany będzie siłami własnymi /przy pomocy podwykonawców. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy: (wskazanie części zamówienia) ………….. (nazwa i adres podwykonawcy) ………….

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w postaci oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu należnego wynagrodzenia przez wykonawcę, bądź potwierdzenia dokonania przelewu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane usługi, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługę, jednakże przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze dokonania zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczyć może wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 6

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 w ramach tego wynagrodzenia  Wykonawca przenosi,  a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących Przedmiot umowy oraz nabywa prawo własności do wszystkich przekazanych materiałów na których zostały one utrwalone.

2. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 24 ze zm.).

3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wykorzystania przedmiotu umowy do wszystkich utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 24 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, w celu realizacji projektu na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności wykorzystania opracowań do realizacji projektu, utrwalania, udostępniania, publikowania, zwielokrotniania opracowań w całości lub części przez dokonywanie kserokopii oraz na wszelkich dostępnych nośnikach, wykorzystanych do opracowań dzieł zależnych i postaci projektów szczegółowych a także do wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, dokonanie opracowania opracowań przez inny podmiot na zlecenie Zamawiającego, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Zamawiającego.

4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji opracowań o pola nie wymienione w niniejszej Umowie, Strony w odrębnej Umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na nie wymienione w niniejszej Umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia praw do eksploatacji opracowań na nie wymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że po przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego autor nie będzie wykonywała w stosunku do Zamawiającego swoich autorskich praw osobistych.

6. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu opracowań, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono te opracowania.

7. Po przeniesieniu autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo dokonywania zmian opracowań w całości lub w części, w szczególności wynikających z opracowania redakcyjnego, wymagań organów administracyjnych lub potrzeb konstrukcyjnych, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

8. Zamawiający może wprowadzać zmiany i modyfikację opracowań wyłącznie za zgodą Wykonawcy, pod rygorem zwolnienia Wykonawcy z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wykonaniem zmienionego lub zmodyfikowanego opracowania.

9. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów opracowań i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji określonych w ustępie 3.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do opracowań od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do opracowań obciążonego prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego. Jeżeli po nabyciu przez Zamawiającego praw autorskich do opracowań ujawnia się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnic Zamawiającego ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto - na żądanie Zamawiającego - złożyć publiczne oświadczenie stosownej treści.

§ 7

- Wykonawca odpowiada za kompletność dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, jej zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w szczególności w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich wad w dokumentacji niezwłocznie, nie później jednak w terminie 14 dni od otrzymania w tym względzie wezwania od Zamawiającego.

- W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, o którą to kwotę może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie bez konieczności składania w tym względzie odrębnego oświadczenia i bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu.

- Wykonawca zapewni, udział w opracowaniu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

- Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów.

- Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań bez dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie.

§ 8

1. Przedmiot umowy uważa się za odebrany z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

2.  Wykonawca dołączy do każdego z opracowań stanowiących przedmiotu umowy oświadczenie, że:

a) Jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) Nie naruszy ono praw autorskich osób trzecich oraz że w przypadku wystąpienie osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do opracowania lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej,

c) Wykonawca nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy.

3. Dokumentacja wraz z oświadczeniami o jej kompletności zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji na usługę na warunkach i przez czas określony w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

§ 9

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku gdy jedna ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy  (etap 1) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy  (etap 2) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

4) w każdym przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Kary umowne, mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiej noty.

5. Kary umowne nie przysługują Zamawiającemu, jeżeli okoliczności uzasadniające naliczenie kar umownych są niezależne od Wykonawcy (co Wykonawca zobowiązany jest udokumentować).

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań uzupełniających przewyższających kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 11

1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy na następujących warunkach:

1) z powodu działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia, pod warunkiem że działania te nie są konsekwencją winy stron umowy,

2) zmiany kluczowych specjalistów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony 
z przyczyn od nich niezależnych, w przypadku nie wywiązywania się kluczowych specjalistów z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie.

2. Strony ustalają następujące warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;

3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

- Strony zobowiązują się niniejszym zachować poufność wszelkich informacji (czy to pisemnych czy ustnych) dotyczących drugiej Strony, i wszelkich informacji odnoszących się do finansowych, handlowych i/lub technicznych aspektów Umowy, a w szczególności Ceny Umowy, warunków płatności, kar umownych a także informacji dostarczonych drugiej stronie w związku z wykonywaniem Umowy i bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie ujawniać jakichkolwiek takich informacji osobom trzecim, za wyjątkiem osób zatrudnionych lub zaangażowanych w charakterze doradców przez Zamawiającego bądź zaangażowanych w charakterze doradców lub Podwykonawców przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy.

Informacje powierzone osobom zatrudnionym lub zaangażowanym w charakterze doradców przez Zamawiającego bądź zaangażowanym w charakterze doradców lub Podwykonawców przez Wykonawcę powinny dotyczyć wyłącznie zakresu niezbędnego dla celów realizacji Umowy. W takim przypadku Strony uzyskają od osób przez siebie zatrudnionych bądź zaangażowanych zobowiązanie o zachowaniu poufności podobne do swojego zobowiązania i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przez te osoby zasad poufności, jak za własne działanie bądź zaniechanie.

- Obowiązek poufności określony w punkcie 1 nie dotyczy informacji jeśli:

2.1.	stała się powszechnie znaną w inny sposób, niż przez naruszenie wiążących  zobowiązań, lub

2.2.	została ujawniona zgodnie z wymaganiami lub na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej lub sądu w stopniu, w jakim ujawnienie jest wymagane z mocy obowiązującego prawa, przepisów lub nakazu sądowego

2.3.	jej ujawnienie jest konieczne i wymagane od spółek giełdowych przez przepisy regulujące publiczny obrót instrumentami finansowymi oraz postanowieniami Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

2.4. 	udostępnianych na żądanie instytucji finansujących realizację Umowy, Kontraktu lub finansujących realizację Przedmiotu Umowy lub innym osobom w celu pozyskania finansowania Przedmiotu Umowy,

2.5. 	których ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo Zamawiającego na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w którym takie dane miałyby zostać zamieszczone. Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.

- Zamawiający może posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej działalności marketingowej firmy spółki, znaku towarowego lub loga Wykonawcy, danymi dotyczącymi osiąganych parametrów i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami, schematami i prezentacjami branżowymi Przedmiotu Umowy. Posługiwanie się przez Wykonawcę danymi dotyczącymi osiąganych parametrów i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami, schematami i prezentacjami branżowymi Przedmiotu Umowy  wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o umożliwienie dostępu osobom trzecim do Przedmiotu Umowy w obecności osób Wykonawcy, związanego z prowadzeniem normalnej działalności marketingowej.

§ 13

Każda ze Stron jako administrator danych osobowych swojego Personelu może (będzie) przekazywać drugiej Stronie dane osobowe poszczególnych członków tego Personelu (w tym w szczególności ich imiona i nazwiska, stanowiska służbowe oraz dane kontaktowe), jeżeli jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Do Personelu zalicza się wszystkie osoby, którymi dana Strona będzie się posługiwać przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza jej przedstawicieli, pracowników, współpracowników, podwykonawców i ich pracowników. Z chwilą przekazania, druga Strona staje się administratorem tych danych osobowych. W celu prawidłowego wykonania obowiązków administratora, o których mowa w przepisie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), każda ze Stron zobowiązuje się wobec drugiej Strony, że po otrzymaniu od niej treści klauzuli informacyjnej, spełni w jej imieniu obowiązek informacyjny, o którym mowa w tym przepisie, przekazując tę klauzulę informacyjną członkom swojego Personelu. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 14

1. Korespondencję przekazaną na adres wskazany w komparycji  umowy uznaje się za doręczoną skutecznie. Strony zobowiązane są o wzajemnym informowaniu się o zmianie adresu do doręczeń.

2. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią integralną część Umowy.

ZAMAWIAJĄCY			WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

## OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI OFERENTA

## DO ZREALIZOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR……… na

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi 
przyłączami infrastruktury technicznej.

Oświadczam, że Oferent ……………………………………………….

……………………………..

(nazwa i adres siedziby)

spełnia poniższe warunki:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

- Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do terminowego wykonania zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

……………….                                                                          …………………………………………

Miejsce i data 	                                                                          Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

## OŚWIADCZENIE  O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH 
I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM NR … na

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi 
przyłączami infrastruktury technicznej.

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data ………………………

………………………………………

(imię i nazwisko / podpis / funkcja)

Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

(Nazwa i adres Wykonawcy)

                - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej

oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał następujące dostawy:

| L.p. | Usługa | Data i miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane | Wartość usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączamy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy wraz z wszystkimi koniecznymi przyłączami infrastruktury technicznej.

Wykonawca dysponuje następującymi osobami  posiadającymi n/w uprawnienia:

| L.p. | Imię Nazwisko | Wykształcenie i doświadczenie | Podstawa dysponowania (rodzaj zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- |