ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 04.05.2025 na wybór

Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją hali produkcyjnej,

na potrzeby projektu pod nazwą:

„Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa K. Brzęczek Sp.k. poprzez modernizację obiektu i zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego„ numer FENG.03.01-IP.03-1105/25, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny

programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

I. DANE  INWESTORA/ZAMAWIAJĄCEGO

K.BRZĘCZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Górnicza 1

42-100 Kłobuck

NIP 5742065552

II.TRYB udzielania zamówienia

- Inwestor/Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Zamówienie będzie udzielone w trybie postępowania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności. Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Inwestor/Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w zakresie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją hali produkcyjnej w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

- Inwestor/Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Inwestor/Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu do składania ofert oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Inwestora/Zamawiającego.

- Zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Inwestor/Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Inwestora/Zamawiającego.

- Generalny Wykonawca (dalej także jako: Wykonawca) może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty w załączniku nr 1 oraz zgodnie z procedurami zawartymi we wzorze umowy załącznik nr 7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu 
w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia   określonej  w  umowie  zawartej  z  Wykonawcą,  o  ile  te zamówienia  są  zgodne  z  przedmiotem  zamówienia  podstawowego. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie zapisów wynikających ze wzoru umowy.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień  dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości  realizowanego  zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej, a w przypadku ich braku, wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Inwestora/ Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją hali produkcyjnej, która stanowić będzie infrastrukturę techniczną niezbędną do wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego Zakładu zlokalizowanego w Kłobucku, mającej na celu zwiększenie jego efektywności energetycznej. Zakres prac przedsięwzięcia modernizacyjnego dotyczy jednego obiektu przemysłowego, tj. hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej w Kłobucku przy ul. Górniczej 1, posadowionej na działkach nr 438/59 i 438/61. W obiekcie prowadzona jest działalność produkcyjna Zamawiającego – wytwarzane są stalowe kształtowniki o zróżnicowanych długościach, przekrojach i grubości ścianki powstające w procesie produkcyjnym obejmującym takie działania jak: zgrzewanie dociskowe, walcowanie rozciągające, redukowanie długości (cięcie), schładzanie, itp. Budynek wykonany jest w konstrukcji ramowej, wybudowany w 1981 r. Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 7.120,39 m2, kubatura budynku to 68.387,06 m3, powierzchnia przegród to 11.088,17 m2. Budynek posiada 2 kondygnacje. Przyjęto następujący zakres rzeczowy modernizacji obiektu:

WYMAGANIA wynikające z  audytu energetycznego budynku przeprowadzonego w listopadzie 2024 r.

- MODERNIZACJA PRZEGRODY PRZESZKLENIE DACHOWE

Powierzchnia przegrody, dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 357,60 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik przenikania ciepła U = 6,013 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 0,17 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 362,77 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0688 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje zabudowę obecnie istniejących świetlików z użyciem płyty termoizolacyjnej PIR (Arpanel lub równoważnej) o grubości 12cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,024 W/(m·K). 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,189 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 5,59 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 10,78 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0020 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Powierzchnia przegrody, dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 407,16 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,542 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 0,65 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 105,94 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0201 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje docieplenie przegrody z użyciem płyty termoizolacyjnej PIR (Arpanel lub równoważnej) o grubości 12cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,022 W/(m·K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,178 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 5,62 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 12,21 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0023 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA PRZESZKLONA

Powierzchnia przegrody, dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 2461,40 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik przenikania ciepła U = 5,674 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 0,18 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 2356,27 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,4469 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje zastąpienie elewacji szklanej elewacją z płyty termoizolacyjnej PIR (Arpanel lub równoważnej) o grubości 12cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,022 W/(m·K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,178 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 5,62 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 73,84 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0140 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POKRYTA BLACHĄ FALOWANĄ

Powierzchnia przegrody, dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 339,69 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,974 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 0,51 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 113,13 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0215 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje zastąpienie elewacji szklanej elewacją z płyty termoizolacyjnej PIR (Arpanel lub równoważnej) o grubości 12cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,022 W/(m·K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,178 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 5,62 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 10,19 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0019 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY DACH

Powierzchnia przegrody, dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 6346 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,404 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 0,71 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 1502,76 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,2850 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje położenia na istniejącą konstrukcję blachy trapezowej konstrukcyjnej T50, paraizolacji, płyty PIR 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,024 W/(m·K) oraz membrany PVC. W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,168 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 6,17 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 173,62 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0329 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ

Powierzchnia przegrody, dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 75,40 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,974 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 0,51 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 25,11 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0048 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje docieplenie przegrody z użyciem płyty termoizolacyjnej styrodurowej (Austrotherm XPS lub równoważnej) o grubości 10cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(m·K). 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,297 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 3,36 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 3,78 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0007 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - FRONTOWA

Powierzchnia przegrody, dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 279,14 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,738 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 1,36 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 39,22 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0068 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje docieplenie przegrody z użyciem styropianu o grubości 15cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/(m·K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,189 W/(m2K)

- Opór cieplny R = 5,30 (m2K)/W

- Straty ciepła na przenikanie Q = 10,02 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0017 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY DZ 1 - BRAMY

Powierzchnia przegrody (brama stalowa), dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 104,18 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik infiltracji a > 4 (stolarka bardzo nieszczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 5,000 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 105,16 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,1769 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje wymianę obecnej nieszczelnej bramy na bramę o współczynniku przenikania ciepła U=1,25 W/(m2K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik infiltracji 0,5 < a < 1 (stolarka szczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,250 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 43,61 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0417 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY DZ 2 - DRZWI ZEWNĘTRZNE

Powierzchnia przegrody (drzwi zewnętrzne), dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 18,90 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik infiltracji a > 4 (stolarka bardzo nieszczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 3,600 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 14,35 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,0231 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje wymianę obecnych nieszczelnych drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,20 W/(m2K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik infiltracji 0,5 < a < 1 (stolarka szczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,200 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 4,47 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,016 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY OZ 1 - OKNA HALI

Powierzchnia przegrody (okna hali), dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 327,72 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik infiltracji a > 4 (stolarka bardzo nieszczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 5,000 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 330,45 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,6002 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje wymianę obecnych nieszczelnych okien hali na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,81 W/(m2K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik infiltracji 0,5 < a < 1 (stolarka szczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 0,81 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 87,55 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,2446 MW

- MODERNIZACJA PRZEGRODY OPZ 1 – OKNA POŁACIOWE HALI/ŚWIETLIKI

Powierzchnia przegrody (świetliki dachowe), dla której obliczona została strata i obliczony został koszt usprawnienia wynosi 420,00 m2. Obecne parametry przegrody (stan istniejący) wynoszą:

- Współczynnik infiltracji a > 4 (stolarka bardzo nieszczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 5,000 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 423,50 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,4230 MW

Zakres przedsięwzięcia przewiduje wymianę obecnych nieszczelnych świetlików dachowych na świetliki dachowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,10 W/(m2K). W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przegroda uzyska następujące parametry (stan po termomodernizacji):

- Współczynnik infiltracji 0,5 < a < 1 (stolarka szczelna)

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,100 W/(m2K)

- Straty ciepła na przenikanie Q = 196,92 GJ

- Zapotrzebowanie na moc cieplną q = 0,1743 MW

- MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO

Obecnie do ogrzania budynku wykorzystywane są promienniki gazowe. 14 promienników 23,1 kW o łącznej mocy 323,4 kW. Sprawność całego układu 85,6 %. Funkcjonuje miejscowe dogrzewanie piecami węglowymi starego typu. Aktualny system grzewczy jest dalece niewydolny i niedostosowany do termiki budynku, permanentnie niedogrzanego. Obecne roczne zapotrzebowanie systemu grzewczego na energię wynosi:

- energia użytkowa – 1.678.450,00 kWh/rok (6.042,42 GJ/rok)

- energia końcowa – 3.394.591,67 kWh/rok (12.220,53 GJ/rok)

- energia pierwotna – 3.734.050,83 kWh/rok (13.442,58 GJ/rok)

Zakres przedsięwzięcia przewiduje pozostawienie istniejącej część systemu grzewczego opartego o promienniki gazowe z jednoczesnym dodaniem do nich elektrycznych promienników na podczerwień, które przynajmniej w połowie zasilane będą z własnej instalacji PV. W wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego roczne zapotrzebowanie systemu grzewczego na energię będzie wynosić (stan po termomodernizacji):

- energia użytkowa – 369.186,11 kWh/rok (1.329,07 GJ/rok)

- energia końcowa – 396.655,56 kWh/rok (1.427,96 GJ/rok)

- energia pierwotna – 461.310,41 kWh/rok (1.660,72 GJ/rok)

WYMAGANIA OGÓLNE wynikające z projektu budowalnego:

| Okna | Stolarka Aluminiowa Wymiar zgodnie z projektem |
| --- | --- |
| - Fasada południowa | Kolor RAL 5003 Nie otwierane, typ FIX Szyby matowe |
| - Fasada wschodnia | Kolor RAL 5003 Nie otwierane, typ FIX Szyby matowe |
| - Fasada północna | Kolor RAL 9006 Nie otwierane, typ FIX Szyby zwykłe |
| - Fasada zachodnia | Kolor RAL 9006 Dwa skrzydła otwierane, w tym jedno uchylne. Szyby zwykłe |
| Drzwi | Aluminiowe lub stalowe Wymiar zgodnie z projektem (światło przejścia co najmniej 90 cm szerokości i 200 cm wysokości) Kolor RAL 9006 Otwierane na zewnątrz, kierunek otwarcia prawe/lewe do uzgodnienia na etapie realizacji. Górna połowa przezroczyste przeszklenie Klamki zwykłe, wkładka na klucz Mechanizm samoczynnego zamykania do każdych drzwi Konstrukcja drzwi pozwalająca na zastosowanie systemu kontroli dostępu (czytnik, zamki sterowane elektrycznie). |
| Świetliki dachowe | Płyty mleczne, NRO (nierozprzestrzenianie ognia) Montaż elektryczny po stronie wykonawcy |
| - Czujka wiatrowo-deszczowa, centralka sterująca | 1 komplet |
| - Kwatery przewietrzane | 9 sztuk. Tylko w modułach szerokości 3 m Układ rozmieszczenia do ustalenia na etapie realizacji |
| - Strefa I gdzie znajdują się dwa świetliki o długości zakładanej po 36 m | - do zamontowania po 2 klapy w każdym świetliku – łącznie 4 sztuki |
| - Strefa II gdzie znajdują się dwa świetliki o długości 36 m i 42 m | - w świetliku 36 metrów doposażenie o 2 klapy - w świetliku 42 metrów doposażenie o 3 klapy - łącznie 5 szt |
| - Podstawa pod świetlik | Konstrukcja podstawy oparta jest na wiązarach i płatwiach dachowych. Montaż na poszyciu dachu system „kanapki” Blacha, PIR, Membrana, Wymiary zgodnie z projektem. |
| Bramy | Wymiar i montaż zgodnie z projektem W projekcie podano wymiary światła bram Montaż elektryczny po stronie wykonawcy |
| - Bramy szybkobieżne spiralne | 2 szt - montaż wewnątrz hali, 3 szt - montaż na zewnątrz hali, Maksymalna prędkość otwierania do 1,5m/s. Maksymalna prędkość zamykania do 0,5m/s. Kolor RAL 9006 dla całej bramy |
| - Brama segmentowa | 1 szt - montowana klasycznie od środka Szyny do góry z zawinięciem pod sufitem Kolor RAL 9006 ZEW |
| - Sterowanie | - Pilot. Jeden pilot do wszystkich bram (wielokanałowy), - 8 sztuk pilotów. - Sterowanie ręczne dla każdej bramy od wewnątrz, z zewnątrz przełącznik/przycisk na kluczyk. - Niezbędne wymagane przepisami systemy zabezpieczające. |
| Płyty warstwowe ściany | Wymiary i technologia montażu zgodnie z projektem (wymiary płyt do weryfikacji po fizycznych pomiarach) |
| - Profilowanie (ZEW/WEW) | M14/M20 |
| - Kolor (ZEW/ WEW) | Zgodnie z projektem 5003/9006, 9006/9006 |
| - Rdzeń | PIR |
| - Grubość blachy (ZEW/WEW) | 0,5/0,5 mm |
| Ściana zewnętrzna – frontowa zachodnia | kolory elewacji – odpowiadający RAL 9006 |
| Dach |  |
| - Blacha konstrukcyjna | - blachy trapezowa T50 gr.0,75mm S320GD na połaci północnej (układ 3 i 2-przęsłowy) - blachy trapezowa T50 gr.0,75mm S320GD (układ 3 przęsłowy), gr.0,80mm S320GD (układ 2 przęsłowy) na połaci południowej |
| - Membrana | - membrana dachowa PVC - grubość 1,5mm - gramatura nie mniej niż 120g/m2 |
| - Płyta | PIR 12 cm |
| Ogrzewanie | 13- szt promienników o mocy 18kW każdy Montaż i instalacja elektryczna postronnie wykonawcy. Formuła zaprojektuj wybuduj |

Projekt budowlany znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania, który jest do pobrania pod linkiem:  https://gofile.me/6YR8w/kHcycpFH6

Zamawiający oczekuje, że w ramach modernizacji hali produkcyjnej Wykonawca zobowiązuje się do całościowego odtworzenia wszelkich instalacji znajdujących się w budynku, w tym instalacji:

- elektrycznych,

- burzowych,

- odgromowych (odtworzenie w kooperacji z dostawcą instalacji PV),

- wodno-kanalizacyjnych,

- grzewczych

- wentylacyjnych,

- oświetleniowych,

- przeciwpożarowych,

- instalacji technologicznych: wyciągi technologiczne, układy chłodzenia, układów odciągowych

- instalacji lokalnej sieci komputerowej, lokalnej sieci Wi-fi, lokalnej sieci zakładowego monitoringu wizyjnego.

Odtworzenie instalacji powinno być realizowane zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, przepisami prawa oraz aktualnie obowiązującymi normami branżowymi. Wszelkie prace przy odtwarzaniu instalacji mają na celu przywrócenie ich pełnej funkcjonalności oraz pierwotnych parametrów technicznych.

W przypadku ingerencji odtworzeniu podlegają również:

- ogrodzenie w miejscu prowadzenie prac,

- posadzki, tynki oraz utwardzenie terenu w miejscach prowadzonych prac,

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej w miejscach prac.

Modernizację hali produkcyjnej należy traktować jako jedno zadanie, podzielone na kilka etapów, zgodnie z harmonogramem realizacji. Każdy etap prac budowlanych będzie przedmiotem odbioru udokumentowanego podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru. Zapłata za dany etap nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. Prace powinny uwzględniać program produkcyjny Zakładu w systemie dwuzmianowym i utrudnienia z tym związane. Zamawiający oczekuje, że prace będą prowadzone także na drugiej zmianie, tj. po godzinie 14.00.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:  Kod CPV: 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 45000000-7 Roboty Budowlane, 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz inne podobne roboty specjalistyczne, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do zapytania projektem budowlanym załącznik nr 6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej autorstwa BIM Technology Design Sp. z o.o. ul. ŁÓDZKA 14, 42-202 CZĘSTOCHOWA i Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót, dostaw i uruchomień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, na który oferent składa ofertę. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

- warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,

- projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,

- obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej

- umową.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Generalnego Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Generalnym Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Generalny Wykonawca zrealizuje niezbędne prace i czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadań, tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót.

- Generalny  Wykonawca będzie odpowiedzialny za odpady wytworzone w ramach świadczenia usługi zgodnie z definicją wytwórcy odpadów (art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Generalny Wykonawca będzie magazynował odpady wytworzone w ramach świadczenia usług w sposób uporządkowany oraz przekazywał wytworzone w ramach świadczenia usług odpady podmiotom posiadającym uprawnienia w zakresie ich zagospodarowania. Generalny Wykonawca musi być zarejestrowany w BDO.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Inwestora/Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia.

- Generalny Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową jak również utrzymanie porządku na terenie budowy.

- Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, geodetą, geologiem. Wykonawca po zakończeniu budowy opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści  2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał), w skład której wejdą m.in.:

- uzupełniony o odpowiednie wpisy dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy,

- aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

- protokoły badań i prób oraz uzgodnień,

- komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru.

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- W przypadku wskazania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy czy użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub świadectwa pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o niegorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNŚCI

- Termin zakończenia  realizacji i odbioru robót do: 31.12.2025 r.

- Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy natomiast  termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.12.2025 r.

- Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru, zakładając, że: i)Inwestor/Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół; ii) czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami rozdziału XVIII, XIX i XXI niniejszego zapytania ofertowego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor/Zamawiający jest uprawniony do:

- odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,

- powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający zastrzega możliwość ustanawiania w umowie postanowień w zakresie warunków płatności. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zostanie uzgodniony przed popisaniem umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy przygotować zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy załączyć dokumenty określone w rozdz. XV zapytania.

- Proponowaną wartość oferty należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).

- Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto i wartość brutto
i wynikać z dołączonego kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie otrzymanego projektu budowlanego.

- Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

- W przypadku podania ceny netto zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dla potrzeb oceny dokonane zostanie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin ważności oferty wynosi 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert. Termin ważności oferty upływa w dniu 01.08.2025 r.

VII.TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2025r. w zakładzie Inwestora/Zamawiającego zlokalizowanym przy ulicy Górniczej 1, 42-100 Kłobuck. Inwestor/Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Przemysław Kilan – Dyrektor Zarządzający, tel.: +48/ 516 052 599, e-mail: przemek@akwib.pl

Zamawiający zaleca wizję lokalną, po uprzednim umówieniu spotkania.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 02.06.2025 r. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej złożenia w Bazie Konkurencyjności za pośrednictwem systemu Baza konkurencyjności BK2021.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Zapytanie ofertowe zostało zamieszczono w Bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Złożoną ofertę można także przed terminem składania ofert edytować i złożyć ponownie. Czynności tych należy dokonać w Bazie konkurencyjności.

- W toku badania i oceny ofert Inwestor/Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 2 dni roboczych liczonych od daty wysłania wezwania do uzupełniania, w przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.

- Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (oryginały) podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

- Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

- Każdy  z  Wykonawców  składa  tylko  jedną  ofertę.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

- Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zostanie wybrana,   Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie realizacji przedmiotowego      zamówienia, okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

X. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu oraz posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

  - Dopuszczone do udziału w postępowaniu zostaną tylko te oferty, które w Formularzu ofertowym spełnią wymagania Zapytania ofertowego, a także są: kompletne i prawidłowo wypełnione. Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis warunków udziału w postępowaniu, a także opis sposobu oceny ich spełnienia, znajdują się rozdz. XIV.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

Inwestor/Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| Nr kryterium | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena netto | 60 % |
| 2 | Okres gwarancji na roboty budowane | 10 % |
| 3.1 | Energooszczędne materiały Zaoferowanie materiałów/rozwiązań o współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż wymagany λ=0,02400 W/(m·K) dla modernizacji w pkt III.1 ppkt 5): MODERNIZACJA PRZEGRODY DACH | 10% |
| 3.2 | Energooszczędne materiały Zaoferowanie materiałów/rozwiązań o współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż wymagany λ=0,038 W/(m·K) dla zadania wskazanego w pkt III.1 ppkt 7): MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - FRONTOWA | 10 % |
| 4 | Wpływ na środowisko Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko, których wdrożenie w przedsiębiorstwie Oferenta potwierdzone jest posiadaniem: -Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo certyfikatu zastępującego wskazane certyfikaty, - dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości | 10% |

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | [Cena minimalna / Cena oferowana)*100pkt *60%, gdzie: Cena minimalna - cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cena oferowana - cena całkowita netto w analizowanej ofercie |
| 2 | Okres gwarancji w analizowanej ofercie / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu *100pkt *20% Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane: 5 lat (60 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego |
| 3.1 | Współczynnik przewodzenia ciepła dla modernizacji w pkt III.1 ppkt 5) MODERNIZACJA PRZEGRODY DACH w analizowanej ofercie / Najniższy współczynnik przewodzenia ciepła dla modernizacji w pkt III.1 ppkt 5) MODERNIZACJA PRZEGRODY DACH spośród ofert niepodlegających odrzuceniu* 100*10% Maksymalny wymagany współczynnik przewodzenia ciepła dla ww. modernizacji wynosi λ=0,02400 W/(m·K) |
| 3.2 | Współczynnik przewodzenia ciepła dla modernizacji w pkt III.1 ppkt 7) MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - FRONTOWA w analizowanej ofercie / Najniższy współczynnik przewodzenia ciepła dla modernizacji w pkt III.1 ppkt 7) MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA FRONTOWA spośród ofert niepodlegających odrzuceniu *100*10% Maksymalny wymagany współczynnik przewodzenia ciepła dla ww. modernizacji wynosi λ=0,038 W/(m·K) |
| 4 | Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko, których wdrożenie w przedsiębiorstwie Oferenta potwierdzone jest posiadaniem: -Certyfikatu EMAS lub ETV lub ISO 14001 albo certyfikatu zastępującego wskazane certyfikaty, albo - dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, oferent otrzyma dodatkowe 10 punktów. W przypadku niespełnienia kryterium Oferent otrzyma 0 punktów. |

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na złote polskie, dla potrzeb oceny, dokonane zostanie według średniego kursu złotego w stosunku do waluty Narodowego Banku Polskiego (Tabela A) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. W przypadku nieopublikowania ww. kursu w tym dniu, Zamawiający zastosuje ostatni średni kurs złotego w stosunku do waluty obcej opublikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) przed dniem poprzedzającym dzień otwarcia ofert

XIV. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Generalny Wykonawca wykaże, 
że zrealizował w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem pracom związanym z wykonaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Inwestor/Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia uzna prace polegające na budowie obiektów kubaturowych i/lub modernizacji takich obiektów o wartości netto co najmniej 5 000 000 zł (pięć milionów złotych). Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Generalny Wykonawca złoży wykaz zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje protokoły odbioru, etc.), z których będzie wynikać, że wykonał w/w zamówienia należycie (załącznik nr 4). Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nie zostanie uznane przez Zamawiającego jako spełnienie niniejszego warunku.

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych;

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Generalny Wykonawca złoży Wykaz osób (załącznik 5).

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Generalnego Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2).

  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimum 5 000 000 zł (pięć milionów złotych). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz dostarczenia wraz z ofertą opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000 (pięć milionów złotych).

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia

Weryfikacja spełniania warunku zdolności ekonomicznej i finansowej na podstawie oświadczenia znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sytuacji ekonomicznej i finansowej zarówno  na etapie oceny ofert, jak również przed podpisaniem umowy i na etapie realizacji zamówienia, tj. Zamawiający może zwrócić się do oferentów/ wykonawcy z prośbą o przedstawienie aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Zamawiającego) oraz aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Zamawiającego). Powyższe dotyczy także ewentualnego podwykonawcy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

XV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełnienia przez Generalnego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. XIV, wraz z ofertą (przygotowaną na Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć:

- proponowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót,

- Kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i ilości poszczególnych robót wraz z wypełnioną

tabelą rzeczowo-finansową,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania ofertowego;

- Wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik 4 do zapytania ofertowego;

- Wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia - załącznik 5 do zapytania ofertowego,

- opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz potwierdzeniem opłacenia składek;

- aktualny Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- specyfikacje techniczne/karty katalogowe potwierdzające parametry techniczne proponowanych materiałów/rozwiązań, w tym oferowany współczynnik przewodzenia ciepła, o którym mowa w Kryterium nr 3.1 i 3.2 Energooszczędne materiały,

- Certyfikat/dokument/świadectwo, o którym mowa w Kryterium nr 3 Wpływ na środowisko,

- uzupełniony i parafowany Wzór umowy - załącznik 7 do zapytania ofertowego.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Inwestor/Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich.

    - Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Generalny Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Inwestor/Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

    - Sposób rozliczeń za wykonane roboty zaproponowany jest we wzorze umowy.

XVII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

      - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

      - Celem wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3.

      - W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

      - Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

XVIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

      - Zmiana terminu realizacji umowy:

      - zmiany spowodowane, warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń;, złym stanem istniejącej konstrukcji budynku co nie było możliwe do stwierdzenia podczas wizji lokalnej w czasie przygotowywania oferty.

      - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

      - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.

      - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

      - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.

      - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego umowy.

      - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego umowy.

      - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.

      - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

      - Siła wyższa, przy czym za działanie o charakterze siły wyższej uznaje się w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.  W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

      - Pozostałe zmiany:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).

      - Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

      - Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia niemających wpływu na wartość zawartej umowy.

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

      - Załącznikiem do niniejszego zapytania jest Wzór umowy.

XX.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Inwestor/Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez Generalnego Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

      - Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Generalnego Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- wpłaty na wydzielony rachunek bankowy Inwestora/Zamawiającego, który zostanie wskazany w umowie.

- poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2ustawy   z dnia   9   listopada   2000   r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju Przedsiębiorczości.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej w pkt 1-3 w dniu zawarcia umowy.

      - Inwestor/Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia, co oznacza wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wchodzących z zakres Zamówienia, z tym że zwrot nastąpi w następujących częściach:

  - 70% wartości zabezpieczenia, w terminie 14 dni od podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

  - 30% w terminie 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE

      - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z rodz. XVIII, XIX,

  - unieważnienia postępowania,

  - nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

  - pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

      - W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Inwestora/Zamawiającego. Inwestor/Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych zamawiającemu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych jest K.BRZĘCZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, siedziba: Kłobuck (42-100), ul. Górnicza 1.

  - Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności oraz w celu zawarcia i realizacji umowy z wykonawcą.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

  - Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie, przez okres 10 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia oferty i zawarcia umowy.

  - W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Osoba fizyczna posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (prawo do graniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lun państwa członkowskiego),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

- Osobie fizycznej nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 4 | Wykaz zrealizowanych zamówień |
| Załącznik nr 5 | Wykaz osób, biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 6 | Projekt budowlany w wersji elektronicznej do pobrania pod linkiem: https://gofile.me/6YR8w/kHcycpFH6 |
| Załącznik nr 7 | Wzór umowy |

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.