Załącznik nr 6

Umowa nr …………../

Zawarta w dniu. w Toruniu

pomiędzy:

Muzeum Okręgowym w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

reprezentowanym przez Wicedyrektora Agnieszkę Tybus-Bugajską

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Mariusza Ruszkiewicza

NIP 956-00-11-771, REGON: 871243679

zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury pod numerem 05/99

zwanym w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”

a

………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej dla zadania: Modernizacja Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika.

- Zakres przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym z dnia 6.05.2025 r.

- Dokumentacja powinna zawierać:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- niezbędne projekty branżowe,

- program konserwatorski,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- kosztorys/kosztorysy ofertowe,

- przedmiar/przedmiary.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji i uzyskania decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków – odrębnie na program konserwatorski i projekt budowlano-wykonawczy.

- Wykonawca w ramach umowy powinien dostarczyć:

- dokumentację projektową określoną w ust. 3 lit. a), b), c) – 6 egz. w wersji papierowej, podpisanej przez wykonawcę, przy czym dwa egzemplarze powinny zostać podpisane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu (lub osoby upoważnione do tego), przygotowane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- dokumentację projektową określoną w ust. 3 lit. d), e) f) – 4 egz. w formie papierowej, podpisanej przez wykonawcę,

- dokumentację pełną określoną w  ust. 3 w  formie elektronicznej na opisanych nośnikach trwałych (płyta CD, płyta DVD, pendrive) – 1 egz.,

- decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu zezwalające na roboty budowlane oraz zatwierdzająca program konserwatorski.

- Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności:

- Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

- Ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.).

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają następujący termin wykonania dokumentacji projektowej: 30.06.2025 r.

- Wykonanie prac będzie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z § 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający przed złożeniem dokumentacji do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu  otrzyma projekty i program konserwatorski w formie elektronicznej do sprawdzenia. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodności dostarczonej dokumentacji projektowej z przedmiotem zamówienia. Możliwe jest sukcesywne sprawdzanie dokumentacji. W przypadku braku uwag ze strony Zamawiającego oraz po uzyskaniu decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w toruniu dzieło zostanie odebrane. W przypadku konieczności dokonania poprawek Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie zmian, nie dłuższy niż 4 dni. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Ustala się, że wykonanie przez Wykonawcę poprawek w wyżej określonym terminie oznacza wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskami w terminie określonym w ust. 1.

- Wykonawca, po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jest zobowiązany do naniesienia w dokumentacji poprawek wymaganych przez organy administracji (w uzgodnieniu z Zamawiającym) najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania informacji. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszystkich uwagach wnoszonych przez odpowiednie organy administracji na etapie uzgadniania dokumentacji.

- Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie ……………..zł (słownie złotych: ……….. złotych …./100) powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. ……………… zł (słownie złotych: …………… złotych …../100), co stanowi łącznie kwotę brutto ……… zł (słownie złotych:  ……………. złotych 00/100).

- Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za wykonanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, gdy przedmiot umowy określony w § 1, nie zostanie wykonany w całości, lecz w części, co wynikać będzie z protokołu odbioru.

- W przypadku zmian podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do aktualnie obowiązujących stawek.

- Strony postanawiają, że rozliczenie odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, dostarczoną do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu.

- Ustala się następujący termin płatności faktury: do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wraz z przyjęciem przez Zamawiającego protokołu odbioru Dzieła określonego w § 1 Wykonawca przekaże materialne prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych poniżej, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich – m.in. na dokonanie opracowań i zmian Dzieła (przeróbek, tłumaczeń, adaptacji, wprowadzenia skrótów, sporządzenia wersji obcojęzycznych przy użyciu napisów), na korzystanie z opracowań Dzieła lub jego części oraz ich zmian j.w., a także na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami j.w. i ich rozpowszechnianie i w tym zakresie zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w zakresie następujących pół eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją umowy,

- utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive i podobne),

- zwielokrotniania Dzieła lub jego części dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy części  Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzenie Dzieła lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie całości lub części Dzieła,

- nadawanie całości lub wybranych elementów Dzieła za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i za pomocy satelity,

- wymiana nośników,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystanie całości lub fragmentu Dzieła do celów promocyjnych lub reklamy,

- publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- Zamawiający ma prawo rozporządzać nabytymi prawami, między innymi zbyć lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń, do ich użyczania i najmu, udzielania licencji itp.

- Przez zezwolenia, o których mowa w ust. 5 rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że:

- przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła nie są w żaden sposób  ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że Dzieło nie narusza praw osób trzecich;

- nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła;

- posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dzieła;

- prawa i zezwolenia, o których mowa w § 4, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji w zakresie określonym w niniejszej umowie.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca jest zobowiązany do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§ 6.

- Zamawiający zastrzega sobie swobodę podejmowania decyzji dotyczących sposobu i formy prowadzenia działań promocyjnych wykorzystujących Dzieło.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym podczas prowadzonych przez niego działań promocyjnych, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania Dzieła, w tym jego fragmentów, we wszelkich działaniach promujących Dzieło bądź inwestycję, której dotyczy Dzieło w jakikolwiek sposób. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do produkcji wszelkiego rodzaju materiałów wykorzystujących Dzieło lub jego fragmenty.

§ 7.

Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane zamówienie na okres 4 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania przedmiotu umowy. Gwarancja stanowi roszczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek lub wad w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności powstania usterek lub wad.

- Nie stawienie się Wykonawcy do czynności spisania protokołu oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę konieczności usunięcia wad w ramach ust. 2.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 2, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

W ramach zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

- zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie odnoszących się do wszystkich elementów wykonywanych w trakcie realizacji wystawy,

- wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji prac dotyczących projektu wystawy i zawartych w nim rozwiązań,

- uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.

§ 9

- Strony ustalają, że czynności nadzoru autorskiego będą pełnione na wniosek Zamawiającego.

- Ustala się, że Wykonawca, w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany do wykonania nadzoru autorskiego do końca 2027 roku..

- Dopuszcza się następujące formy zgłoszenia wniosku ze strony Zamawiającego: pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na miejscu, podczas montażu wystawy prawidłowość wykonywania prac na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych.

- Wykonawca i Zamawiający wzajemnie się zobowiązują  do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o stwierdzonych nieprawidłowościach.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 5 dni roboczych udzielić odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z realizacją zadania, na życzenie Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 2 powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w wykonywaniu nadzoru autorskiego – niedotrzymanie terminów określonych w    § 9 niniejszej umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w        § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku terminów dziennych oraz za każdą nieodbytą kontrolę prawidłowości wykonania prac.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, określonych w § 11 ust. 1, pkt. 1) lit. a), b), d), e) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, określonych w § 11 ust. 2, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie i we wskazane przez Zamawiającego miejsce,

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie ogłoszone rozwiązanie lub upadłość firmy lub osoby Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo dostąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie i miejscu ustalonym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, jednak nie później niż w terminie określonym w umowie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Przedstawicielem Zamawiającego jest:

Przedstawicielem Wykonawcy jest:

§ 13

- Wykonawca oświadcza, iż w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119), zwanym dalej: „RODO”, dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z zawarcia niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgody, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, np. podmioty zajmujące się obsługą finansową, informatyczną lub prawną odbiorcy. Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczeń podatkowych oraz z zastrzeżeniem obowiązków archiwizacyjnych administratora danych.

- Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu

§ 14

Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach:

- Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

  - charakterze niezależnym od stron,

  - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

  - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie lub w załącznikach do umowy, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy – zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności,

- Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

§ 15

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY