Załącznik nr 5

Umowa nr SZKŁOMAL/FEPW.01.04/2024/1

zawarta w Lubawie w dniu ……………………………… pomiędzy:

firmą Piotr Truszczyński Firma Handlowo-Usługowa "Szkłomal" z siedzibą w Lubawie przy ul. Żeromskiego 49, (poczta 14-260 Lubawa), NIP 744-000-89-37, reprezentowaną przez Piotra Truszczyńskiego - Właściciela, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

firmą …………………………………………... z siedzibą w ……………………………………………………………………….. (poczta …………………………………………………), NIP ………………………, reprezentowaną przez ………………………………………………………., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

- PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zakup kompleksowej usługi doradczej związanej z wykonaniem profesjonalnego projektu wzorniczego nowego produktu – linii energooszczędnych lampionów z funkcją inteligentnego sterowania w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy "Szkłomal" poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wzornictwo w MŚP” Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

- Kompleksowa usługa doradcza obejmuje usługę projektowania, prototypowania oraz testowania nowego produktu.

- Szczegółowy opis zakresu poszczególnych usług składających się na kompleksową usługę doradczą został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.

- Wszelkie prace związane z realizacją umowy będą odbywały się na terenie oddziału Zamawiającego oraz na terenie siedziby Wykonawcy.

- CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Łączną cenę za realizację przedmiotu umowy ustalono na …………………………… zł (słownie: ………………………………… złotych 00/100) netto, w tym:

  - za zakup usługi projektowania nowego produktu - ………………… zł netto,

  - za zakup usługi prototypowania nowego produktu - ………………… zł netto,

  - za zakup usługi testowania nowego produktu - ………………… zł netto.

- Łączna cena określona w pkt. 1) uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Do cen określonych w pkt. 1) zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

- Podstawą do wystawienia faktury – za każdą z wymienionych w pkt. 1) usług osobno – będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru w odniesieniu do danej usługi.

- KARY UMOWNE

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z dostarczeniem przedmiotu umowy o więcej niż 40 dni licząc od terminu określonego w punkcie II.1) w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 10% wartości netto ceny określonej w punkcie III. 1).

  - za nieterminową realizację przedmiotu umowy 0,25% wartości ceny określonej w punkcie III. 1) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, określonego w punkcie II.1).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej, za każdy dzień opóźnienia w regulowaniu należności określonych w niniejszej umowie.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie doręczenia związane z niniejszą umową będą dokonywane na adresy Stron podane w umowie, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy, przesyłką kurierską, listem poleconym lub dostarczone osobiście.

- Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy.

  - Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy Pana …………………………….., e-mail ………………………., numer telefonu ……………………….

  - Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy Pana ………………………………., e-mail ……………………………., numer telefonu ………………………..

- Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączniki dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr SZKŁOMAL/FEPW.01.04/2024/1

Szczegółowy opis zakresu poszczególnych usług

składających się na kompleksową usługę doradczą

W ramach zakresu kompleksowej usługi doradczej związanej z wykonaniem profesjonalnego projektu wzorniczego nowego produktu – linii energooszczędnych lampionów z funkcją inteligentnego sterowania zaplanowano realizację usług:

- projektowania nowego produktu

- prototypowania nowego produktu

- testowania nowego produktu

    - Szczegółowy opis usługi – projektowanie nowego produktu

Usługa realizowana będzie w 3 kolejno następujących po sobie etapach, z których każdy obejmować będzie szereg zadań niezbędnych do wypracowania nowego rozwiązania:

Etap 1. Synteza i analiza – opracowanie koncepcji wzorniczej nowego produktu. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia rynku, identyfikacji potrzeb klientów i oceny wykonalności technicznej, co stanowi fundament dla zdefiniowania celów i kierunków dalszego projektowania.

- Zadanie 1. Analiza wzornicza nowego produktu (analiza dotychczasowych produktów pod kątem spójności stylistycznej, odniesienia do trendów i kontekstu zastosowania, identyfikacja słabych i mocnych stron nowego produktu, identyfikacja podstawowych atrybutów wzorniczych – wielkość, kształt, materiały)

- Zadanie 2. Badanie preferencji klientów (badania ilościowe/jakościowe, obserwacje i analizy zachowań odbiorców, badanie nawyków użytkowych, szczegółowa analiza person)

- Zadanie 3. Techniczna i technologiczna analiza wykonalności (analiza dostępnych metod produkcji, analizy materiałowe i sprzętowe, konfrontacja preferencji użytkowych z możliwościami produkcyjnymi)

- Zadanie 4. Kategoryzacja i ocena pozyskanych danych (weryfikacja założeń roboczych, opracowanie wstępnej struktury produktu, określenie kierunków dalszego projektowania, ocena zgodności z modelem biznesowym firmy)

Oczekiwany rezultat: Założenia do opracowania wariantów wzorniczych nowego produktu.

Etap 2. Konceptualizacja (tworzenie rozwiązań) – jest to etap, w którym teoretyczne założenia i analizy zostaną przekształcone w konkretne warianty produktu dla wyboru najbardziej optymalnej koncepcji.

- Zadanie 1. Opracowanie wariantów wzorniczych nowego systemu (zdefiniowanie parametrów dla wariantów nowego produktu, opracowanie wariantów rozwiązań funkcjonalnych/ergonomicznych)

- Zadanie 2. Budowa modeli komputerowych (modelowanie 3D, ocena wielokryterialna wariantów pod kątem spójności wzorniczej – estetycznej/użytkowej/wytrzymałościowej)

- Zadanie 3. Opracowanie modeli cząstkowych z materiałów zastępczych (wykonanie modeli wybranych elementów, ocena wielokryterialna pod kątem wzorniczym)

Oczekiwany rezultat: Wybrana koncepcja wzornicza nowego produktu

Etap 3. Walidacja koncepcji – na tym etapie potwierdzona zostanie zgodność wybranego rozwiązania z realiami produkcyjnymi i biznesowymi.

- Zadanie 1. Analiza wykonawcza wybranego wariantu (opracowanie założeń produkcyjnych, dobór materiałów do wytworzenia prototypu, weryfikacja struktury produktu, wstępne oceny użytkowników)

- Zadanie 2. Studium wykonalności prototypu (ocena wybranego wariantu pod kątem wytwórczym, ocena gotowości firmy do produkcji seryjnej, szacowanie cenowo-kosztowe)

Oczekiwany rezultat: Dokumentacja walidacyjna i kompletny brief projektowy

    - Szczegółowy opis usługi – prototypowanie nowego produktu

Zakres usługi obejmie wszystkie etapy projektu wykonawczego - przygotowanie do budowy prototypu, prowadzenie i nadzór budowy prototypu (mapy procesów / procedur technologicznych). Usługa realizowana będzie w 2 kolejno następujących po sobie etapach, z których każdy obejmować będzie szereg zadań niezbędnych do wypracowania nowego rozwiązania:

Etap 1. Projekt podstawowy (założenia prototypów) - jest to faza, gdzie detale konstrukcyjne zostaną dopracowywane i przygotowywane do etapu prototypowania, co zminimalizuje ryzyko błędów i niezgodności w późniejszych etapach. Powstaną wszystkie niezbędne rysunki techniczne - wykonawcze oraz opracowany zostanie model produkcji.

- Zadanie 1. Opracowanie wstępnego projektu konstrukcyjnego (definiowanie procesów produkcyjnych i ich parametryzacja, oszacowania czasowo-kosztowe realizacji, przygotowanie finalnej struktury produktu)

- Zadanie 2. Przygotowanie produkcji prototypu (sporządzenie szczegółowych założeń konstrukcyjnych/opracowanie rysunków wykonawczych)

Oczekiwany rezultat: Dokumentacja wykonawcza prototypu

Etap 2. Projekt wykonawczy (budowa prototypu) – na tym etapie projekt przejdzie z fazy teoretycznej do praktycznej, co umożliwi jego przetestowanie i ewaluację w rzeczywistych warunkach.

- Zadanie 1. Budowa prototypu (wykonanie prototypowego zestawu, mapy procesów/procedur technologicznych)

Oczekiwany rezultat: Funkcjonalny prototyp nowego produktu

3)  Szczegółowy opis usługi – testowanie nowego produktu

Usługa niezbędna dla oceny funkcjonalności i jakości produktu, która pozwoli na zidentyfikowanie potencjalnych usprawnień przed wprowadzeniem produktu na rynek. Realizacja tej usługi stanowi finalny element procesu wzorniczego. Usługa realizowana będzie w 2 kolejno następujących po sobie etapach, z których każdy obejmować będzie szereg zadań niezbędnych do wypracowania nowego rozwiązania:

Etap 1. Testowanie prototypu – kluczowy moment dla oceny funkcjonalności i jakości produktu, co pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych usprawnień przed wprowadzeniem produktu na rynek. Etap obejmuje badania użytkowe oraz technologiczne.

- Zadanie 1. Testowanie użytkowe (sesja weryfikująca cechy produktu przez użytkowników, zebranie opinii)

- Zadanie 2. Testowanie technologiczne (badanie parametrów technicznych produktu)

Oczekiwany rezultat: Kompleksowy raport testów

Etap 2. Doskonalenie i dokumentowanie – na tym etapie przeprowadza się finalną analizę wyników testów i przygotowuje się kompletną dokumentację, co jest niezbędne dla pomyślnego wdrożenia produktu i jego długotrwałego sukcesu na rynku.

- Zadanie 1. Opracowanie koncepcji usprawnień (przetworzenie wyników testów, definicja ostatecznego wariantu do wdrożenia)

- Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji końcowej (przygotowanie kart technologicznych, założenia do wdrożenia produktu na rynek, zapis doświadczeń - kompleksowa dokumentacja przebiegu projektu)

Oczekiwany rezultat: Karta technologiczna i dokumentacja wytworzenia nowego produktu

Opis nowego produktu będącego tematem opracowania projektu wzorniczego, w tym 
usług projektowania, prototypowania i testowania

Nowy produkt, będący efektem wdrożenia opracowanego przez wykonawcę projektu wzorniczego, stanowić będą trzy rodzaje linii energooszczędnych lampionów z funkcją inteligentnego sterowania (lampiony ogrodowe zewnętrzne, lampiony domowe do wystroju wnętrz, małe lampiony okazjonalne typu znicz) oparte o możliwości energooszczędnego zasilania ogniwami fotowoltaicznymi.

Lampion ogrodowy zewnętrzny – przeznaczony do użytku zewnętrznego, zasilany ogniwami fotowoltaicznymi, odporny na wodę i wilgoć, o wymiarach do 40 cm, opracowany w stylistyce modernistycznej, wkomponowującej się w wyposażenie ogrodów i zewnętrznych stref relaksacyjnych. Lampion będzie wyposażony w regulację intensywności światła pozwalającą na pełnienie zarówno funkcji dekoracyjnej, jak również funkcji źródła światła do doświetlania części użytkowych typu stoliki/ławki).

Lampion domowy do wystroju wnętrz – przeznaczony głównie do użytku wewnętrznego, dekoracyjny, zasilany ogniwami fotowoltaicznymi, o stylistyce nowoczesnej, skandynawskiej, o rozmiarach 30-40 cm.

Mały lampion okazjonalny typu znicz – przeznaczony do użytku zewnętrznego, zasilany ogniwami fotowoltaicznymi, odporny na wodę i wilgoć, o rozmiarach około 20 cm wysokości.

Cechą wspólną lampionów będzie integracja z dedykowanym systemem zdalnego sterowania (zgodnym z ideą „smart houses”), który umożliwi regulację natężenia światła z poziomu aplikacji, zapewni przydatne funkcje osobom z dysfunkcjami ruchowymi i seniorom poprzez możliwość zdalnego i głosowego sterowania oświetleniem jak również zapewni efektywność energetyczną poprzez wbudowane algorytmy regulujące intensywność oświetlenia w zależności od parametrów otoczenia. Istotnym kryterium projektowania będzie wysoka energooszczędność i ekologiczność produktu – zarówno

poprzez funkcje elektroniczne sterujące intensywnością oświetlenia, jak i samą konstrukcję lampionów opartą o zasilanie fotowoltaiczne czy dobór materiałów łatwych w utylizacji (szkło, metale). Niezbędne będzie zarówno uzyskanie atrakcyjnej rynkowo stylistyki oferowanych produktów jak i zadbanie o ich techniczną jakość wynikającą z przeznaczenia (m.in. odporność na wilgoć/wodę). Rolą projektanta będzie także zapewnienie możliwości zdalnego sterowania lampionami i łączenia ich (integracji) w większe zestawy sterowane zdalnie. Funkcje regulacyjne w zakresie oświetlenia będą obejmować zarówno możliwości sterowania intensywnością światła jak i możliwością regulacji kolorów czy odcieni.

Główne cechy nowego produktu

| Cechy specjalistyczne | - Inteligentne sterowanie: Czujniki światła, ruchu i odległości pozwalające na automatyczną regulację intensywności światła oraz możliwość integracji z systemami „smart home” - Zasilanie fotowoltaiczne: Wbudowane panele PV umożliwiające samodzielne ładowanie lampionów energią słoneczną, co eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł energii - Wysoka efektywność energetyczna: Wykorzystanie technologii LED minimalizującej zużycie energii, co przekłada się na dłuższy czas działania lampionów na jednym ładowaniu - Możliwość łączenia w sieć: Opcja łączenia do 50 lampionów w jeden system, umożliwiający jednoczesne sterowanie i zarządzanie grupą lampionów z poziomu aplikacji |
| --- | --- |
| Cechy pozostałe | - Trwałe materiały: Konstrukcja z odpornego na warunki atmosferyczne szkła i aluminium, zapewniająca długowieczność produktu - Różnorodność wzorów i kolorów: Lampiony dostępne w różnych stylach, kolorach i wzorach, dostosowane do różnych gustów i aranżacji przestrzeni - Łatwość instalacji: Możliwość łatwego montażu na różnych powierzchniach (naziemny, wiszący) i konfiguracji bez potrzeby użycia narzędzi specjalistycznych - Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: Klasa IP65 zapewniająca odporność na pył i wodę, co pozwala na bezpieczne użytkowanie na zewnątrz - Ergonomiczne projektowanie: Projekt uwzględniający wygodę użytkowania, z prostym i intuicyjnym interfejsem oraz możliwością manualnej regulacji |
| Cechy wspierające osoby z „dostępności plus” | - Zdalna obsługa: Możliwość zdalnego sterowania lampionami za pomocą aplikacji mobilnej, co ułatwia ich obsługę osobom z ograniczoną mobilnością - Intuicyjna aplikacja: Przyjazna dla użytkownika aplikacja pozwalająca na łatwe zarządzanie oświetleniem - Łatwość użytkowania: Duże, łatwe do manipulowania przyciski oraz czytelne oznaczenia funkcji - Lekkość i poręczność: Lampiony są lekkie i łatwe do przenoszenia, co jest szczególnie ważne dla osób starszych - Stabilność: Konstrukcja zapewniająca stabilność i odporność na przewrócenie, zmniejszając ryzyko wypadków - Proste otwieranie: Łatwa wymiana baterii i innych komponentów, dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną siłą rąk |

Oczekiwane rozwiązania / cechy funkcjonalne / cechy strukturalne energooszczędnych lampionów z funkcją inteligentnego sterowania, konieczne do uwzględnienia w ramach realizacji usług projektowania, prototypowania i testowania

|  | Rodzaj lampionu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampion ogrodowy zewnętrzny | Lampion domowy do wystroju wnętrz | Mały lampion okazjonalny typu znicz |
| Cechy / rozwiązania | przeznaczenie: do użytku zewnętrznego | przeznaczenie: do użytku wewnętrznego | przeznaczenie: do użytku zewnętrznego |
|  | zasilanie: ogniwa fotowoltaiczne o mocy do 2W | zasilanie: ogniwa fotowoltaiczne o mocy do 2W | zasilanie: ogniwa fotowoltaiczne o mocy do 2W |
|  | sprawność konwersji światło/energia: min. 15% | sprawność konwersji światło/energia: min. 15% | sprawność konwersji światło/energia: min. 15% |
|  | zmiana wydajności panelu w zależności od temperatury: nie większa niż -0,5%/1oC powyżej normalnej temperatury pracy | zmiana wydajności panelu w zależności od temperatury: nie większa niż -0,5%/1oC powyżej normalnej temperatury pracy | zmiana wydajności panelu w zależności od temperatury: nie większa niż -0,5%/1oC powyżej normalnej temperatury pracy |
|  | roczny spadek mocy: nie większy niż 1% | roczny spadek mocy: nie większy niż 1% | roczny spadek mocy: nie większy niż 1% |
|  | akumulator 1,7-2,0 Ah 3,3-12,0V | akumulator 1,7-2,0 Ah 3,3-12,0V | akumulator 1,7-2,0 Ah 3,3-12,0V |
|  | wysokość: do 40 cm | wysokość: 30-40 cm | wysokość: 20 cm |
|  | odporność na wodę i wilgoć |  | odporność na wodę i wilgoć |
|  | odporność na temperaturę: w zakresie -20 – 50oC | odporność na temperaturę: w zakresie -20 – 50oC | odporność na temperaturę: w zakresie -20 – 50oC |
|  | materiały wykonania: łatwe w utylizacji i recyklingu (szkło, aluminium) | materiały wykonania: łatwe w utylizacji i recyklingu (szkło, aluminium) | materiały wykonania: łatwe w utylizacji i recyklingu (szkło, aluminium) |
|  | oświetlenie: min. 50 diod LED RGB | oświetlenie: 20-30 diod LED RGB | oświetlenie: 5-10 diod LED RGB |
|  | jasność świecenia: min. 100 lumenów | jasność świecenia: min. 100 lumenów | jasność świecenia: min. 100 lumenów |
|  | czas świecenia: 3 lata | czas świecenia: 3 lata | czas świecenia: 3 lata |
|  | stylistyka: modernistyczna | stylistyka: skandynawska |  |
|  | dostępność w min. 10 wariantach kolorystycznych | dostępność w min. 10 wariantach kolorystycznych | dostępność w min. 10 wariantach kolorystycznych |
|  | integracja z dedykowanym systemem zdalnego sterowania | integracja z dedykowanym systemem zdalnego sterowania | integracja z dedykowanym systemem zdalnego sterowania |
|  | możliwość zdalnego i głosowego sterowania oświetleniem | możliwość zdalnego i głosowego sterowania oświetleniem | możliwość zdalnego i głosowego sterowania oświetleniem |
|  | regulacja intensywności i barwy światła | regulacja intensywności i barwy światła | regulacja intensywności i barwy światła |
|  | wbudowane algorytmy regulujące intensywność oświetlenia w zależności od parametrów otoczenia | wbudowane algorytmy regulujące intensywność oświetlenia w zależności od parametrów otoczenia | wbudowane algorytmy regulujące intensywność oświetlenia w zależności od parametrów otoczenia |
| Cechy / rozwiązania | możliwość łączenia (integracji) w większe zestawy/grupy sterowane zdalnie | możliwość łączenia (integracji) w większe zestawy/grupy sterowane zdalnie | możliwość łączenia (integracji) w większe zestawy/grupy sterowane zdalnie |
|  | posiadanie 3 czujników IoT | posiadanie 3 czujników IoT | posiadanie 3 czujników IoT |
|  | sterowanie zdalne z 3-ema algorytmami identyfikującymi ruch/porę dnia/odległość | sterowanie zdalne z 3-ema algorytmami identyfikującymi ruch/porę dnia/odległość | sterowanie zdalne z 3-ema algorytmami identyfikującymi ruch/porę dnia/odległość |
|  | podświetlenie panelowe z systemem co najmniej 3-ech zwierciadeł | podświetlenie panelowe z systemem co najmniej 3-ech zwierciadeł | podświetlenie panelowe z systemem co najmniej 3-ech zwierciadeł |
|  | podświetlenie różnymi barwami światła, min. 5-oma | podświetlenie różnymi barwami światła, min. 5-oma | podświetlenie różnymi barwami światła, min. 5-oma |
|  | poziom intensywności barwowej: 256 (metoda opisu koloru 24-bitowa) | poziom intensywności barwowej: 256 (metoda opisu koloru 24-bitowa) | poziom intensywności barwowej: 256 (metoda opisu koloru 24-bitowa) |
|  | integracja do 50 lampionów w „sieć” sterowalną zdalnie | integracja do 50 lampionów w „sieć” sterowalną zdalnie | integracja do 50 lampionów w „sieć” sterowalną zdalnie |
|  | instalacja w co najmniej 2-óch trybach: wiszący/stojący | instalacja w co najmniej 2-óch trybach: wiszący/stojący | instalacja w co najmniej 2-óch trybach: wiszący/stojący |
|  | zastosowanie min. 2 algorytmów opartych o AI do regulacji intensywności światła eliminująca ręczne sterowania przez użytkownika | zastosowanie min. 2 algorytmów opartych o AI do regulacji intensywności światła eliminująca ręczne sterowania przez użytkownika | zastosowanie min. 2 algorytmów opartych o AI do regulacji intensywności światła eliminująca ręczne sterowania przez użytkownika |
|  | zapewnienie maks. 3 manualnych przycisków regulujących intensywność światła w obudowie lampionu | zapewnienie maks. 3 manualnych przycisków regulujących intensywność światła w obudowie lampionu | zapewnienie maks. 3 manualnych przycisków regulujących intensywność światła w obudowie lampionu |
|  | automatyczne przełączanie na tryb oszczędzania energii | automatyczne przełączanie na tryb oszczędzania energii | automatyczne przełączanie na tryb oszczędzania energii |
|  | dostęp do części ułatwiający wymianę komponentów | dostęp do części ułatwiający wymianę komponentów | dostęp do części ułatwiający wymianę komponentów |