Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

……………………………….

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

w ramach zamówienia z dnia 16.05.2025r.

pn.: „Usługa badawcza – badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem systemu dotrysku wodoru”

Realizowane w ramach projektu pn.

„Ograniczenie zużycia paliwa w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem innowacyjnego systemu dotrysku wodoru z adaptacyjnym sterowaniem predykcyjnym”

w ramach działania 1.01 Ścieżka SMART, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

- NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

| Nazwa: | ………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres: | ………………………………………………… |
| Nr tel: | ………………………………………………… |
| NIP: | ………………………………………………… |
| REGON: | ………………………………………………… |
| Adres e-mail: | ………………………………………………… |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GRZEGORZ DUDA FIRMA DUDA-AUTO

Ulica Łokietka 3, 33-160 Ryglice

NIP: 9930213551

- PRZEDMIOT OFERTY:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowej usługi badawczej, składającej się z 6 zadań badawczych, o specyfikacji opisanej poniżej:

# ZAD. 1. Badanie elektrolizera - badania przemysłowe

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania:

30.06.2027

  - Badania wpływu konstrukcji elektrolizera

    - Opracowanie badawczej sekcji elektrolizera HHO

Podzadanie polega na opracowaniu, zaprojektowaniu i wykonaniu sekcji elektrolizera badawczego charakteryzującej się wymiennymi wkładami elektrod o różnych kształtach i grubościach, regulowaną odległością elektrod, możliwością łatwej wymiany czynnika oraz możliwością zmiany pojedynczych podzespołów na wykonane z innego materiału. Projekt powinien zapewnić również dogodne mocowanie czujników i aparatury pomiarowej.

    - Badania wpływu konstrukcji na sprawność elektrolizera

Sporządzenie charakterystyk pracy elektrolizera:

- Charakterystyki sprawności elektrolizera czyli wydatku HHO w zależności od wartości natężenia prądu zasilania

- Charakterystyki wartości max. temperatury elektrolitu w zależności od wartości natężenia prądu zasilania

- Rozkład temperatury w elektrolizerze podczas pracy w zależności od wartości natężenia prądu zasilania

- Charakterystyka dynamiczna sprawności czyli szybkości narastania wydatku elektrolizera od chwili włączenia w zależności od wartości natężenia prądu zasilania

- Charakterystyki szybkości narastania temperatury elektrolitu od chwili włączenia w zależności od wartości natężenia prądu zasilania

- Charakterystyki szybkości narastania ciśnienia przy zablokowanym odpływie gazu HHO w zależności od wartości natężenia prądu zasilania.

w zależności od:

- Kształtu elektrod – badania porównawcze w zależności od kształtu elektrod przy ustalonej wartości natężenia prądu zasilania

- Grubości elektrod - badania porównawcze w zależności od grubości elektrod przy ustalonej wartości natężenia prądu zasilania

- Odległości elektrod - badania porównawcze w zależności od odległości elektrod przy ustalonej wartości natężenia prądu zasilania

    - Badanie wpływu materiałów konstrukcyjnych na sprawność elektrolizera

Sporządzenie charakterystyk pracy elektrolizera (jak w zadaniu 1.1.2) w zależności od:

- Materiałów konstrukcyjnych przyjętych do budowy elektrolizera – bez zmiany kształtu, grubości czy odległości pomiędzy elektrodami

    - Badania wpływu składu elektrolitu i dodatków do elektrolitu na sprawność elektrolizera

Sporządzenie charakterystyk pracy elektrolizera (jak w zadaniu 1.1.2) w zależności od:

- Składu chemicznego elektrolitu

- Stężenia procentowego elektrolitu,

    - Badania wpływu mechaniki przepływu elektrolitu na sprawność elektrolizera,

Sporządzenie charakterystyk pracy elektrolizera (jak w zadaniu 1.1.2) w zależności od:

- Kierunku mieszania elektrolitu

- Intensywności mieszania elektrolitu

    - Badania warunków temperaturowych pracy na sprawność elektrolizera

Sporządzenie charakterystyk pracy elektrolizera (jak w zadaniu 1.1.2) w zależności od:

- temperatury otoczenia:

- ocena sprawności elektrolizera po 24 godzinach utrzymania w temperaturze ujemnej (-20 oC)

- ocena sprawności elektrolizera po 24 godzinach utrzymania w temperaturze dodatniej (+70 oC)

# ZAD. 2. Badanie układu dozującego - badania przemysłowe

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania:

30.06.2027

  - Badania komponentów układu dawkowania HHO

    - Badania podstawowych charakterystyk podzespołów układu dozującego

Wytypowanie oraz przebadanie kilku kluczowych podzespołów układu dozowania HHO takich jak wtryskiwacze i regulatory ciśnienia. Określone zostaną charakterystyki wtryskiwaczy pracujących zarówno z powietrzem atmosferycznym jak również HHO.

W pierwszym etapie określone zostaną cechy szczególne wtryskiwaczy takie jak jego rzeczywisty wydatek, wrażliwość na ciśnienie, napięcie zasilania czy czas zwłoki konieczny do prawidłowego sterowania. Sporządzone zostaną charakterystyki statyczne pracy kilku wytypowanych wtryskiwaczy i opracowane dla każdego z nich:

- Charakterystyka napięciowe wtryskiwacza czyli jego wydatku masowego od napięcia zasilania

- Charakterystyka wydatkowa wtryskiwacza czyli jego wydatku masowego od czasu otwarcia

- Charakterystyka ciśnieniowa czyli jego wydatku masowego od ciśnienia zasilania

w zależności od medium:

- powietrze atmosferyczne

- HHO

W drugim etapie badania będą obejmowały sprawdzenie rzeczywistego zakresu regulacji ciśnienia zasilania oraz odporność/stabilność pracy na zakłócenia ciśnienia zasilania dla pracy zarówno z powietrzem atmosferycznym i HHO. Sporządzone zostaną charakterystyki wytypowanych regulatorów ciśnienia.

    - Badania odporności chemicznej podzespołów układu

Zbadanie wpływu procesu na system, zarówno pod kątem zmian strukturalnych kluczowych elementów układu dozującego, jak również zmian zachodzących w medium podczas procesu elektrolizy. W tym celu wykonanie zostaną badania jakościowe i ilościowe samego medium pod kątem powstawania produktów ubocznych, które mogą mieć wpływ na efektywność procesu elektrolizy. Dotyczy to powstawania osadów pochodzenia nieorganicznego jak i organicznego, jak również pojawiania się zanieczyszczeń rozpuszczalnych w fazie ciekłej oraz zanieczyszczeń gazowych. Ich detekcja, identyfikacja oraz jakościowe oznaczenie będzie możliwe przy wykorzystaniu klasycznych obecnie technik analitycznych, jak NMR, GC-MS, FT-IR w przypadku związków organicznych oraz XPS, FT-IR, czy XRD w przypadku związków nieorganicznych. Potencjalne zmiany w elementach składających się na układ dozujący będą możliwe do wychwycenia przy zastosowaniu technik mikroskopowych jak również technik bazujących na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.

    - Badania degradacji i wybranych właściwości mechanicznych wytypowanych podzespołów układu po ekspozycji na HHO, w tym elementów elektrolizera

Analiza procesu degradacji elementów elektrolizera (elektrod i obudowy), podzespołów układu dozującego (przewód, element regulatora ciśnienia, złącze, element wtryskiwacza) przed (stan zerowy) i po długotrwałej ekspozycji na HHO (po ustalonym czasie testowania). Wykonanie obserwacji makroskopowych, analiz z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego oraz mikrotomografu komputerowego.

Badania właściwości mechanicznych elementów elektrolizera (obudowa), podzespołów układu dozującego (przewód, element regulatora ciśnienia, złącze, element wtryskiwacza) przed (stan zerowy) i po długotrwałej ekspozycji na HHO (po ustalonym czasie testowania). Przeprowadzenie badań wytrzymałości na rozciąganie (dotyczy przewodu, złącza i obudowy); badań twardości (dotyczy obudowy); mikrotwardości (dotyczy elementu wtryskiwacza) oraz badań udarnościowych (dotyczy obudowy).

# ZAD. 3. Badanie wpływu dodawania HHO na pojazd i układ dozujący - badania przemysłowe

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania:

31.12.2027

  - Badania wpływu dodawania HHO na proces spalania

    - Badania obejmą eksperymentalną analizę parametrów pracy silnika, w tym mocy, emisji toksycznych składników spalin (TOX) oraz przebiegu ciśnienia indykowanego w komorze spalania. Badania zostaną realizowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych hamowni silnikowej na badawczych stanowiskach silnikowych w ramach opracowanego plan badań.

W pierwszym etapie sporządzone zostaną charakterystyki pracy silników badawczych na paliwie oryginalnym ON, PB, LPG:

- Charakterystyki zewnętrznej

- Charakterystyki mocy częściowych

- Charakterystyki regulacyjnej kąta wyprzedzenia zapłonu/wtrysku

W drugim etapie zostaną wykonane badania wpływu dodawania HHO na proces spalania i emisję toksycznych składników spalin w.w. silników. Przeprowadzone badania określą sposób i granice podawania HHO do silnika spalinowego. Badania będą obejmowały wpływ zastępowania paliwa oryginalnego paliwem HHO na przebieg procesu spalania oraz określenie granic stosowalności dotrysku HHO w zależności od sposobu zasilania silnika (ON, PB, LPG).

  - Badania wpływu dodawania HHO na układ dozujący

# 3.2.1. Badania odporności środowiskowej wybranych podzespołów układu

# Określenie wpływu długotrwałego działania temperatur -20 i +120 oC na właściwości i degradację podzespołów układu (obudowa, przewód, element regulatora ciśnienia, złącze, element wtryskiwacza).

# Przeprowadzenie badań oddziaływań temperatury na elementy układu w komorze temperaturowej i następnie przeprowadzenie badań procesu degradacji i właściwości mechanicznych zgodnie z zakresem zadania 2.

# Określenie wpływu długotrwałej ekspozycji na warunki temperaturowo-wilgotnościowe (+60 oC i 95% wilgotności względnej) na degradację i zmianę właściwości podzespołów układu (obudowa, przewód, element regulatora ciśnienia, złącze).

# Przeprowadzenie badań oddziaływań temperatury na elementy układu w komorze temperaturowej i następnie przeprowadzenie badań procesu degradacji i właściwości mechanicznych zgodnie z zakresem zadania 2.

# ZAD. 4. Badania algorytmów adaptacyjnych - badania przemysłowe

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania:

31.12.2027

  - Badania algorytmów

    - Opracowanie badawczego urządzenia sterującego pracą układu dotrysku HHO

W ramach zadania zostanie opracowane, zaprojektowane i wykonane badawcze urządzenie elektroniczne sterujące pracą układu dotrysku HHO do silników pojazdów zasilanych ON, PB, LPG umożliwiające przeprowadzenie wszelkich badań i testów opracowywanych algorytmów sterowania. W ramach zadania zostanie zaprojektowana badawcza elektronika sterująca, jej oprogramowanie oraz badawcza obudowa elektroniki i badawcza wiązka elektryczna.

    - Badania optymalizacyjne skuteczności predykcji zdarzeń w algorytmach sterujących pracą elektrolizera i dotryskiem HHO

W pierwszym etapie zadania przeprowadzone zostaną badania algorytmów pod kątem ich przydatności do przewidywania trasy pojazdu:

- Algorytm bazujący na danych historycznych i regułach heurystycznych.

- Algorytm oparty na modelowaniu probabilistycznym trasy pojazdu.

- Algorytm wykorzystujący uczenie maszynowe do przewidywania trasy pojazdu i zapotrzebowania na H2/HHO.

W drugiej części zostanie przeprowadzona analiza zebranych danych wejściowych dotyczących tras pojazdów i odpowiadających im warunków drogowych (np.: długość odcinków jazdy, częstość i intensywność hamowania i przyśpieszania) oraz zapotrzebowania na HHO pod kątem zużycia paliwa. W wyniku uzyskanych informacji wybrane dane zostaną zapisane w algorytmach a te zaimplementowane w środowisku testowym jakim będzie układ elektrolizera i układu dotrysku HHO zamontowany na pojazdowym stanowisku badawczym.

W trzecim etapie podzadania zostaną przeprowadzone badania skuteczności predykcji trasy pojazdu dla wybranych algorytmów.

    - Badania optymalizacyjne parametrów wybranego algorytmu predykcyjnego na działanie silników pojazdów zasilanych ON, PB, LPG

Wykonanie badań wpływu wartości parametrów algorytmu na ilość używanego paliwa podczas symulacji jazdy w zależności od rodzaju zasilania silnika ON, PB, LPG. Zostaną przeprowadzone testy jezdne hamowniane typu NEDC dla różnych parametrów wybranego algorytmu z rejestracją podstawowych parametrów układu sterowania silnikiem.

# ZAD. 5. Budowa systemu dotrysku HHO - prace rozwojowe

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania:

30.06.2028

  - Opracowanie układu sterującego dotryskiem HHO

    - Opracowanie elektronicznej jednostki sterującej – ECU

W ramach podzadania opracowany zostanie projekt elektroniki jednostki sterującej. Zaimplementowane zostanie oprogramowanie jednostki sterującej, realizujące podstawowe algorytmy sterujące dotryskiem HHO. Wykonany zostanie prototyp jednostki sterującej oraz zostanie przeprowadzona integracja z opracowanym oprogramowaniem. Opracowana i wykonana zostanie obudowa ECU dostosowana do zabudowy w odpowiednich miejscach pojazdu. Opracowana i wykonana zostanie wiązka elektryczna integrująca ECU z pozostałymi elementami systemu.

    - Opracowanie metody kalibracji i aplikacji kalibracyjnej

W ramach podzadania zostanie zaprojektowana i zaimplementowana aplikacja dająca możliwość ustawiania wartości parametrów pracy systemu. W zależności od parametru, wartości będą mogły być wprowadzane w sposób manualny lub automatyczny, aby umożliwić dostosowanie sposobu działania systemu do układu napędowego docelowego pojazdu, w którym zostanie zainstalowany system. Wśród uwzględnionych przez aplikację parametrów znajdą się m.in.: rodzaj systemu zasilania w paliwo, pojemność skokowa silnika, liczba cylindrów, układ napełniania, parametry algorytmów sterowania i inne.

    - Integracja i konfiguracja algorytmu predykcyjnego układu sterowania

W ramach podzadania zostanie przeprowadzona integracja wybranego, zaimplementowanego algorytmu predykcyjnego z oprogramowaniem realizującym podstawowe algorytmy sterujące dotryskiem HHO. Następnie zostanie przeprowadzona integracja oprogramowania z jednostką sterującą - ECU.

# ZAD. 6. Testowanie systemu dotrysku HHO w warunkach eksploatacyjnych - prace rozwojowe

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania:

30.06.2028

## 6.1. Badania weryfikacyjne algorytmu sterowania predykcyjnego systemu w warunkach hamownianych

W ramach zadania przeprowadzone zostaną badania i ocena skuteczności opracowanego algorytmu sterowania predykcyjnego systemu dotrysku HHO. Przeprowadzone zostaną powtarzalne testy pojazdów badawczych z systemem dotrysku HHO na hamowni podwoziowej z wyłączonym oraz włączonym algorytmem predykcyjnym. Ocenie podlegać będzie zużycie paliwa i toksyczność spalin.

## 6.2. Badania skuteczności opracowanego algorytmu sterowania predykcyjnego systemu w warunkach eksploatacji nadzorowanej

W ramach zadania przeprowadzone zostaną badania i ocena poprawności i skuteczności opracowanego algorytmu sterowania predykcyjnego systemu dotrysku HHO w warunkach eksploatacji nadzorowanej. W warunkach rzeczywistych, przeprowadzone zostaną jazdy testowe z wyłączonym oraz włączonym algorytmem predykcyjnym. Ocenie podlegać będzie zużycie paliwa.

Miejsce realizacji usługi – siedziba Wykonawcy, możliwość realizacji części usług w siedzibie Zamawiającego.

Okres realizacji usług – nie dłużej niż 24 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji pierwszego zadania.

- SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POSIADANYCH ZASOBÓW I DOŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wykonawca w imieniu którego działam posiada niezbędne doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zamówień a także posiada doświadczenie w realzizacji projektów związanych z wykrozystaniem wodoru lub jego mieszanek w silnikach spalinowych. Potwierdzają to zrealizowane prace i usługi badawcze:

| Usługa badawcza w zakresie inżynierii mechanicznej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN netto | Polski tytuł projektu lub nazwa usługi: Okres realizacji usługi: Nazwisko kierownika po stronie Wykonawcy: Projekt zakończył się sukcesem: TAK/NIE Wartość usługi netto: |
| --- | --- |
| Usługa badawcza na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000 PLN netto | Polski tytuł projektu lub nazwa usługi: Okres realizacji usługi: Nazwisko kierownika po stronie Wykonawcy: Projekt zakończył się sukcesem: TAK/NIE Wartość usługi netto: |
| Praca badawcza nr 1, która dotyczyła wtrysku lub dotrysku wodoru lub HHO do silników spalinowych | Polski tytuł: Okres realizacji projektu: Nazwisko kierownika po stronie Wykonawcy: Projekt zakończył się sukcesem: TAK/NIE |
| Praca badawcza nr 2, która dotyczyła wtrysku lub dotrysku wodoru lub HHO do silników spalinowych | Polski tytuł: Okres realizacji projektu: Nazwisko kierownika po stronie Wykonawcy: Projekt zakończył się sukcesem: TAK/NIE |
| Praca badawcza nr 3, która dotyczyła wtrysku lub dotrysku wodoru lub HHO do silników spalinowych | Polski tytuł: Okres realizacji projektu: Nazwisko kierownika po stronie Wykonawcy: Projekt zakończył się sukcesem: TAK/NIE |
| Inne, dodatkowe projekty, prace badawcze, usługi (jeśli dotyczy, należy powielić wiersz odpowiednią ilość razy) | Polski tytuł: Okres realizacji projektu: Nazwisko kierownika po stronie Wykonawcy: Projekt zakończył się sukcesem: TAK/NIE |

Oświadczam, że wykonawca w imieniu którego działam zapewnia aparaturę badawczą, niezbędną do realizacji zamówienia tj.:

| Nazwa aparatury w Zapytaniu Ofertowym | Wskazanie posiadanej aparatury spełniającej wymagania Zapytania Ofertowego |
| --- | --- |
| Mikroskop skaningowy |  |
| Komora klimatyczna |  |
| Maszyna wytrzymałościowa |  |
| Hamownia silnikowa |  |
| Hamowania podwoziowa |  |
| Analizator spalin z pomiarem masowym składników spalin |  |
| Oprogramowanie i aparatura umożliwiające opracowanie aplikacji do akwizycji szybkozmiennych i wolnozmiennych danych |  |
| Oprogramowanie wspomagające modelowanie i projektowanie CAD |  |
| Oprogramowanie do modelowania przepływów CFD |  |
| Oprogramowanie wspomagające modelowanie i projektowanie silników spalinowych |  |
| Stanowisko do badań charakterystyk wtryskiwaczy gazowych |  |
| Aparatura do pomiaru ciśnienia w komorze spalania silnika tłokowego, możliwość obsługi nie mniej niż 4 cylindrów jednocześnie. |  |
| Inne (jeśli dotyczy, należy powielić wiersz odpowiednią ilość razy) |  |

Oświadczam, że wykonawca w imieniu którego działam zapewnia kadrę naukową, niezbędną do relizacji zamowienia tj.:

| Wymagana w Zapytaniu Ofertowym osoba | Osoba wyznaczona do realizacji zadań wg wskazanych wymagań |
| --- | --- |
| Pierwsza osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, specjalizujące się w zasilaniu silników spalinowych wodorem, posiadająca doświadczenie w co najmniej 2 projektach badawczych z tej tematyki, posiadająca co najmniej 2 publikacje w tej tematyce oraz posiadająca doświadczenie w zakresie wdrożenia z tematyki zasiania silników tłokowych paliwami gazowymi, | Imie i nazwisko: Posiadany tytuł naukowy, dziedzina: Forma zatrudnienia na czas realizacji projektu: |
| Druga osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, specjalizujące się w zasilaniu silników spalinowych wodorem, posiadająca doświadczenie w co najmniej 2 projektach badawczych z tej tematyki, posiadająca co najmniej 2 publikacje w tej tematyce oraz posiadająca doświadczenie w zakresie wdrożenia z tematyki zasiania silników tłokowych paliwami gazowymi, | Imie i nazwisko: Posiadany tytuł naukowy, dziedzina: Forma zatrudnienia na czas realizacji projektu: |
| Osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, specjalizująca się w zasilaniu silników spalinowych wodorem oraz w modelowaniu numerycznym z wykorzystaniem narzędzi modelowania przepływów CFD oraz modelowania silników spalinowych, posiadająca doświadczenie w co najmniej 2 projektach badawczych z tej tematyki oraz posiadająca co najmniej 2 publikacje w tej tematyce, | Imie i nazwisko: Posiadany tytuł naukowy, dziedzina: Forma zatrudnienia na czas realizacji projektu: |
| Osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, specjalizująca się w problematyce kształtowania i badań nowoczesnych materiałów do zastosowań m.in. w przemyśle samochodowym, posiadająca doświadczenie badawcze w co najmniej 2 projektach B+R z tej tematyki oraz posiadająca co najmniej 2 publikacje w tej tematyce, | Imie i nazwisko: Posiadany tytuł naukowy, dziedzina: Forma zatrudnienia na czas realizacji projektu: |
| Osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, specjalizująca się w problematyce kształtowania i badań nowoczesnych materiałów do zastosowań m.in. w przemyśle samochodowym lub w zasilaniu silników spalinowych wodorem, posiadająca doświadczenie jako kierownik co najmniej 3 prac badawczych realizowanych na zlecenie przemysłu oraz posiadająca co najmniej 5 publikacji Impact Factor w jednej z ww. tematyk naukowych, legitymująca się co najmniej 1 certyfikatem z metod zarządzania projektami (np. Agile, SCRUM, Prince2, IPMA itp.) | Imie i nazwisko: Posiadany tytuł naukowy, dziedzina: Forma zatrudnienia na czas realizacji projektu: |
| Inne (jeśli dotyczy, należy powielić wiersz odpowiednią ilość razy) | Imie i nazwisko: Posiadany tytuł naukowy, dziedzina: Forma zatrudnienia na czas realizacji projektu: |

- SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERTY:

Oferowana cena netto / brutto razem za Usługę:

| Wysokość proponowanej przez Wykonawcę (Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Wysokość proponowanej przez Wykonawcę (Wykonawcę) ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia |  |

.

Na oferowaną wyżej cenę netto składa się suma cen netto poszczególnych zadań:

| Zadanie 1 (cena netto) |  |
| --- | --- |
| Zadanie 2 (cena netto) |  |
| Zadanie 3 (cena netto) |  |
| Zadanie 4 (cena netto) |  |
| Zadanie 5 (cena netto) |  |
| Zadanie 6 (cena netto) |  |

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że Wykonawca w imieniu którego działam nie zalega z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalega z opłacaniem podatków.

- Oświadczam, że Wykonawca w imieniu którego działam posiada status organizacji badawczej, o której mowa w art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014 oraz że na dzień złożenia oferty posiada kategorię naukową A+ lub A (zgodnie z wykazem kategorii naukowych przyznanych podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez ministra właściwego ds. nauki) w odniesieniu do dyscypliny, odpowiadającej przedmiotowi usługi planowanej do realizacji tj. inżynieria mechaniczna.

- Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym te, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym.

- Oświadczam, że Wykonawca w imieniu którego działam posiada odpowiednie zasoby techniczne i możliwości pozwalające na realizację ww. zamówienia.

- Oświadczam, że Wykonawca w imieniu którego działam spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz, że zapoznał się z treścią Zapytania Ofertoego, wraz z załącznikami i uznaje się za związanego określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania.

- Oświadczam, że Wykonawca w imieniu którego działam uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że:

- Wykonawca, w imieniu którego działam prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

- Wykonawca, w imieniu którego działam posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

- Wykonawca, w imieniu którego działam przestrzega zasady równości szans i niedyskryminacji tj. świadczy usługi  bez jakiekolwiek dyskryminacji bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną,

- Wykonawca, w imieniu którego działam przestrzega zasady równości kobiet i mężczyzn, gwarantuje kobietom i mężczyznom równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów np. środków finansowych czy szans rozwoju, z których mogą korzystać,

- Wykonawca, w imieniu którego działam, przy realizacji zamówienia będzie przestrzegał Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

- Wykonawca, w imieniu którego działam przy realizacji zamówienia będzie  przestrzegał zasady DNSH,

- Wykonawca, w imieniu którego działam Przy realizacji zamówienia nie będzie dyskryminował osób niepełnosprawnych,

- Wykonawca, w imieniu którego działam przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie przestrzegał:

  - Zasad zawartych w konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,

  - Zasad zawartych w karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

Obligatoryjne:

- Aktualny dokument (np. umowa, statut lub inny równoważny) potwierdzającego posiadanie statusu organizacji badawczej zgodnie z art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014,

- Polisa,

- Podpisane CV proponowanej kadry naukowej lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie,

- Podpisany Wzór umowy (Załącznik nr 2),

- Oświadczenie o braku powiązań,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Dodatkowe:

- ……………

- ……………

Uwaga! Miejsca wykropkowane, puste i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić.

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

……………………………………….						………………………………………

Miejscowość, Data					    			      Podpis

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PN. Usługa badawcza – badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem systemu dotrysku wodoru

Z dn. 16.05.2025r.

OŚWIADCZAM O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH POMIĘDZY

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

pełna nazwa podmiotu, adres, NIP

I

GRZEGORZ DUDA FIRMA DUDA-AUTO

Ulica Łokietka 3, 33-160 Ryglice

NIP: 9930213551

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

...………………………………………………….2025 r.

(data)

...…………………..............……………………………….

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PN. Usługa badawcza – badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem systemu dotrysku wodoru

Z dn. 16.05.2025r.

Ogłoszonego przez:

GRZEGORZ DUDA FIRMA DUDA-AUTO

Ulica Łokietka 3, 33-160 Ryglice

NIP: 9930213551

- Oświadczam, że wykonawca którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:

- zapisów ww. zamówienia oraz

- na podstawie aktualnych „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz

- na podstawie zapisów art. 108 – 111 „Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” oraz

- na podstawie zapisów art. 7 ust. 1 „Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

…………………………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………….……………………………………….

pełna nazwa podmiotu, adres, NIP

...………………………………………………….2025 r.

(data)

...…………………..............……………………………….

(czytelny podpis / podpis z pieczątką osoby upoważnionej)

Poprzez podpis oferenta rozumie się:

- pełne, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową);

- podpis nieczytelny osoby upoważnionej wraz z pieczątką imienną i pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową).