Dotyczy zamówienia: System centralnego suszenia i dystrybucji granulatu będącego częścią projektu: „Optymalizacja zużycia energii przez implementację systemu centralnej dystrybucji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Realizowanego przez: TECHNIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Koniakowie 849, 43-474 Koniaków, realizującego projekt w Ustroniu przy ulicy Sportowej 13 a, 43-450 Ustroń.

NIP: 5482743126; REGON: 521684216; KRS: 0000964363

WZÓR UMOWY

Dla zadania dotyczącego dostawy systemu centralnego suszenia i dystrybucji granulatu realizowanego w ramach projektu pn.: „Optymalizacja zużycia energii przez implementację systemu centralnej dystrybucji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty, kosztorysów, dokumentacji projektowej itd., w szczególności, gdy:

1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Finansującymi oraz Pośredniczącymi;

2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;

3. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych w treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;

4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

5. w wyniku przeprowadzonych działań danego etapu projektu inwestycyjnego pn.: „Optymalizacja zużycia energii przez implementację systemu centralnej dystrybucji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji, w której dalsze prace będą wymagały dodatkowych – pierwotnie nieuwzględnionych działań, bez których dalsza realizacja projektu będzie niemożliwa;

6. w okresie realizacji działań związanych z danym zamówieniem dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji społecznych i/lub gospodarczej np.: odgórne ograniczenia związane z pandemią, klęskami żywiołowymi czy innymi sytuacjami wyjątkowymi;

7. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

# (WZÓR) U M O W A nr UE…………...2025

zawarta w dniu …………2025 w USTRONIU

STRONY UMOWY

ZAMAWIAJĄCY:

TECHNIPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniakowie 949 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

- KRS: 0000964363,

- Czynnego płatnika VAT NIP: 5482743126;

- REGON: 521684216,

- o kapitale zakładowym 50.000 zł,

- adres dostawy urządzania i adres do doręczeń TECHNIPRO Sp. z o.o. ul. Sportowa 13 a 43-450 Ustroń

którego reprezentuje:

1)	……………….–

2)	………………..

WYKONAWCA:

……………..; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

- ……………………………….

- Czynnego płatnika VAT NIP …………………………….

- REGON: …………………………………………………..

którego reprezentuje:

1)	……………….–

2)	………………..

zawierają umowę o następującej treści:

Umowa jest zawierana w trybie konkurencyjnym na podstawie ogłoszenia w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, umowa jest zawierana z pominięciem regulacji prawa zamówień publicznych, lecz z zachowaniem zasad konkurencyjności.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przez umowę niniejszą (dalej „Umowa”) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć mu jedno fabrycznie nowe urządzenie typu system centralnego suszenia i dystrybucji granulatu zwane dalej „Urządzeniem”, spełniającym następujące parametry techniczne opisane w przedmiocie zamówienia.

- Szczegółową specyfikację konfiguracji Urządzenia zawiera Zapytanie Ofertowe z dnia ……..2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz Oferta Wykonawcy z dnia …… stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, przy czym Strony ustalają, że Zapytanie Ofertowe i Oferta stanowią integralną część Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również przeszkolenie operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich związanych z tym czynności zawarte jest w cenie określonej w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania w okresie gwarancji ustalonym w § 5 ust. 1 
z uwzględnieniem § 5 ust. 4 odpłatnych przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych Urządzenia 
w zakresie niezbędnym do utrzymania jego należytej sprawności i użyteczności, na zasadach określonych w § 2 ust. 8 – 10.

- Wykonawca oświadcza, że Urządzenie nie ma wad, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego.

- Wykonawca zapewnia, iż względem Urządzenia nie będzie zawarta żadna inna umowa ani nie 
będzie dokonana żadna inna czynność prawna, która to czynność mogłaby skutkować rozporządzeniem lub zobowiązaniem do rozporządzenia (m.in.  umowa dzierżawy, umowa zastawu, umowa sprzedaży czy umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia jakiejkolwiek innej umowy). Urządzenie nie będzie przedmiotem zastawu lub innej formy zabezpieczenia wierzytelności.

§ 2

ZASADY REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Urządzenie w terminie do dnia ………….. r. transportem samochodowym na swój koszt i ryzyko do zakładu produkcyjnego TECHNIPRO ul. Sportowa 13a, 43-450 Ustroń, przy czym dostarczenie Urządzenia winno nastąpić w dzień roboczy w godzinach 700 – 1300.  O dacie i godzinie dostarczenia zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Wraz z Urządzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację związaną z Urządzeniem, kartę gwarancyjną oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania odbioru.

- Po rozładunku Urządzenia nastąpi jego uruchomienie, a przedstawiciele Stron dokonają odbioru – w terminie 3 dni. Dokonanie tego odbioru zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

- W przypadku stwierdzenia, że Urządzenie jest niekompletne lub posiada wady, albo niekompletne lub wadliwe są dokumenty, o których mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Wyznaczenie tego terminu w żadnym przypadku nie oznacza przedłużenia terminu ustalonego w ust. 1. W takim przypadku za datę dostarczenia uważać się będzie oznaczony w protokole odbioru dzień, w którym zostały przez Wykonawcę usunięte uchybienia, o których mowa w zdaniu pierwszym. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie potwierdza braku wad w przedmiocie umowy oraz nie stanowi zrzeczenia się roszczeń z tytułu wad istniejących w chwili odbioru.

- W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybień, o których mowa w ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wskazywania terminu dodatkowego.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy również w razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Urządzenia, trwającego dłużej niż 14 dni.

- Od chwili podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru Urządzenia jest On uprawniony do używania Urządzenia, natomiast przejście własności Urządzenia na Zamawiającego nastąpi automatycznie z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy całej ceny określonej w § 3 ust. 1.

- Przeglądy eksploatacyjno-konserwacyjne Urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 4, przeprowadzane będą przez Wykonawcę co czasookres określony w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) pracy tego Urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić przegląd w zakładzie produkcyjnym TECHNIPRO Sportowa 13a, 43-450 Ustroń w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia.

- Przeprowadzenie każdego przeglądu zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru. W przypadku stwierdzenia, że przegląd nie został wykonany lub został wykonany nienależycie przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Wyznaczenie tego terminu w żadnym przypadku nie oznacza przedłużenia terminu na wykonanie przeglądu. W takim przypadku za datę przeprowadzenia przeglądu uważać się będzie oznaczony w protokole odbioru dzień, w którym zostały przez Wykonawcę usunięte uchybienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie potwierdza braku wad w przedmiocie umowy po zakończeniu przeglądu oraz nie stanowi zrzeczenia się roszczeń z tytułu wad istniejących po zakończeniu przeglądu.

§ 3.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Z tytułu sprzedaży Urządzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę w kwocie ………… (………) netto, określoną w Formularzu Ofertowym. Do przedmiotowej ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

- Z tytułu przeprowadzenia każdego przeglądu eksploatacyjno-konserwacyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy adekwatne wynagrodzenie, na podstawie uprzednio zaaprobowanych uzasadnionych kosztów i czynności wynikających z DTR. Do wynagrodzenia tego doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

- Strony zgodnie oświadczają, że cena określona w § 3 ust. 1 i wynagrodzenie określone w § 3 ust. 2 obejmuje oraz pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich świadczeń wynikających z Umowy.

- Zapłaty ceny określonej w § 3 ust. 1 Zamawiający dokona w terminie 7 dni od daty otrzymania faktur, wystawionych przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w formie podzielonej płatności. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostanie uregulowane w trzech transzach, w następujący sposób:

a) 50% wartości wynagrodzenia brutto – tytułem przedpłaty, płatne w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

b) 30% wartości wynagrodzenia brutto – w terminie 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do wysyłki przedmiotu umowy,

c) 20% wartości wynagrodzenia brutto – w terminie do 30 dni od dnia dokonania odbioru technicznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem stosownego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Płatności będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 4.

- Zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 Zamawiający dokonywał będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktur, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach w formie podzielonej płatności.

- Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia i przesłania faktury w formie elektronicznej. Zamawiający przesyła ją w formacie PDF na następujący adres e-mail przeznaczony do jej odbierania: …………... Zmiana adresu e-mail Zamawiającego przeznaczonego do odbierania faktur nie stanowi zmiany Umowy, jednak dla swojej ważności wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej. W przypadku niepowiadomienia Wykonawcy o zmianie adresu e-mail Zamawiającego przeznaczonego do odbierania faktury wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres uważana będzie za prawidłowo doręczoną. Oświadczenie złożone przez Zamawiającego w zdaniu pierwszym stanowi akceptację stosowania przez Wykonawcę faktur elektronicznych, o której mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931). Zamawiający jest uprawniony do cofnięcia upoważnieniu Wykonawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w każdym czasie. Oświadczenie Zamawiającego o cofnięciu upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne od następnego dnia po jego doręczeniu Wykonawcy, chyba że Zamawiający określił w oświadczeniu termin późniejszy.

- W przypadku faktury wystawionej w formie papierowej należy doręczyć ją na następujący adres: TECHNIPRO Sp. z o.o.  ul. Sportowa 13a, 43-450 Ustroń

- Wykonawca zobowiązuje się, że żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych.

§ 4.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy oraz do dokonania wszelkich czynności związanych z odbiorem Urządzenia oraz do podpisywania protokołów odbioru po przeprowadzonych przeglądach eksploatacyjno-konserwacyjnych – Dawid Gluza e-mail: dawid_gluza@technipro.pl   tel. 501 771 396

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy oraz do dokonania wszelkich czynności związanych z odbiorem oraz do podpisywania protokołów odbioru jest XXXXXXX nr tel. XXXXXX, dla protokołów po przeprowadzonych przeglądach eksploatacyjno-konserwacyjnych jest XXXXX nr tel. służbowego XXXXX.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 5.

## GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji jakości na Urządzenie: gwarancja na okres ………….. miesięcy,

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru urządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3.

- Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady Urządzenia Wykonawca zobowiązany jest:

  - przystąpić do prac mających na celu usunięcie wady nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres ………………………..,

  - usunąć wadę na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni pod rygorem wynikającym z § 5 ust. 4.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas postoju spowodowanego wadą Urządzenia trwającego powyżej 7 dni, a w sytuacjach określonych w art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego biegnie na nowo.

- W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do prac mających na celu usunięcie wady w terminie określonym w ust. 3 pkt 1 lub w razie nieusunięcia wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3 pkt 2 Zamawiający – zachowując prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w § 6 – może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym przy wyborze tej osoby Zamawiający zobowiązuje się dołożyć starań, aby koszt wykonania zastępczego nie odbiegał w istotnym stopniu od przeciętnych cen rynkowych tego rodzaju usług. O powierzeniu usunięcia wad osobie trzeciej oraz przewidywanych kosztach tego usunięcia Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie. Koszt tak wykonanej naprawy (ewentualnych kar umownych) może być potrącony z wpłaconego wadium stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy.

- Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji nie wyklucza wykonania uprawnień przez Zamawiającego przysługujących mu z rękojmi, przy czym Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi trwa do końca okresu gwarancji określonego w ust. 1. Postanowienia ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.

- Wadium wniesione przez Wykonawcę w postępowaniu ofertowym, w którego wyniku została zawarta niniejsza Umowa, zostaje z chwilą zawarcia niniejszej Umowy zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej jako "Zabezpieczenie").

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu kar umownych, rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Kwota wadium, o której mowa w ust. 1, stanowi pełną kwotę Zabezpieczenia.

- Zwrot Zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonany w następujący sposób:

- 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia realizacji całości przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń zgodnie z §2 ust. 3 i 4 Umowy.

- Pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie najdłuższego z okresów rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielonej na przedmiot Umowy, pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę wszelkich wad zgłoszonych w tych okresach i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego.

- Zwrot Zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę. Niewskazanie rachunku bankowego przez Wykonawcę powoduje, że terminy zwrotu Zabezpieczenia opisanego w ust. 10 nie biegną i zaczynają swój bieg od dnia wskazania rachunku bankowego przez Wykonawcę.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z kwoty Zabezpieczenia wszelkich należnych mu od Wykonawcy kwot z tytułów określonych w ust. 8. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia bez konieczności składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu.

§ 6.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w dostarczeniu Urządzenia - w wysokości 0,5% łącznej ceny netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,

- za opóźnienie w przystąpieniu do prac mających na celu usunięcie wady stwierdzonej w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% łącznej ceny netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3 pkt 1,

- za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej w okresie gwarancji– w wysokości 0,25% łącznej ceny netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 25% ceny netto określonej w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 25% ceny netto określonej w § 3 ust. 1.

- Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionych przez Strony szkód, mogą one dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić odpowiednią sumę w terminie 14 dni dnia doręczenia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% ceny netto określonej w paragrafie w § 3 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z przysługującym Wykonawcy wynagrodzeniem bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli o potrąceniu.

§ 7.

TAJEMNICA

- Informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym lub marketingowym, uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy oraz inne informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek sposób w okresie jej realizacji oraz w okresie 3 (trzech) lat po wygaśnięciu uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Urządzenia.

- Ujawnianie informacji, o których mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli druga Strona wyrazi na to pisemnie zgodę lub informacje te należą do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Zamawiającego informacji, o których mowa w ust. 1, innym podmiotom w niezbędnym zakresie dla realizacji projektu.

8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego i postanowieniami Umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w jakiejkolwiek części na podmiot trzeci wymaga pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją Umowy nie dochodzi do powierzania przetwarzania danych osobowych przez żadną ze Stron drugiej Stronie. W związku z powyższym nie ma konieczności zawierania umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO). Jeśli jednak podczas realizacji Umowy zajdą przesłanki uzasadniające zawarcie takiej umowy, strony zobowiązują się do jej zawarcia.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr…………… z dnia …………….

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………

ZAMAWIAJĄCY:                        		                       		WYKONAWCA: