Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowalnych, wykończeniowych, dostaw urządzeń i wyposażenia, który będzie realizowany w ramach projektu inwestycyjnego przy współudziale środków dotacyjnych. Inwestycja jest związana z budową, wykończeniem i pełnym wyposażeniem zarówno technicznego jak i bytowego obiektu mieszkalno usługowego zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę nr 807/22 przez Prezydenta Miasta Lublin i zgodnie z projektem budowlanym. Kategoria obiektu XIII, realizowanego na działkach nr 12,12 (obręb 41, arkusz2) przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 40, 40A w Lublinie.

Przedmiot zamówienia opisują następujące kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Dostawy / Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 – roboty budowlane

39100000-3 – meble

39141000-2 – meble i wyposażenie kuchni

39150000-8 – różne meble i wyposażenie

39700000-9 – sprzęt gospodarstwa domowego

39200000-4 – wyposażenie domowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowalnych, wykończeniowych, dostaw urządzeń i wyposażenia, który będzie realizowany w ramach projektu inwestycyjnego przy współudziale środków dotacyjnych. Inwestycja jest związana z budową, wykończeniem i pełnym wyposażeniem zarówno technicznego jak i bytowego obiektu mieszkalno usługowego zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę nr 807/22 przez Prezydenta Miasta Lublin i zgodnie z projektem budowlanym. Kategoria obiektu XIII, realizowanego na działkach nr 12,12 (obręb 41, arkusz 2) przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 40, 40A w Lublinie.

Zakres obejmuje

- budowę budynku mieszkalno usługowego z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, hydrantową, wentylacji bytowej i pożarowej, centralnego ogrzewania, technologią węzła cieplnego, elektrycznymi i teletechnicznymi, wraz z zagospodarowaniem terenu ze zjazdem do garażu podziemnego, chodnikami, murami oporowymi, schodami zewnętrznymi,

- dostawa, montaż i instalacja systemów wentylacyjnych, rekuperacji, systemów OZE do obiektu zgodnie z projektem, system BMI, oraz systemów zarządzania energetyką obiektu i systemami domów inteligentnych

- prace wykończeniowe i techniczne w poszczególnych lokalach mieszkaniowo usługowych, ciągach komunikacyjnych i częściach wspólnych, oraz pomieszczeniach dodatkowych, zgodnie z planem wykończenia i wyposażenia wnętrz

- dostawa, montaż i instalacja pełnego wyposażenia meblowego, technicznego i bytowego w pomieszczeniach mieszkalnych i usługowych w tym AGD i RTV

Szczegółowe dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

- Sporządzenia Projektu organizacji robót wraz z zagospodarowaniem placu budowy;

- Urządzenia placu budowy ze szczelnym jego wygrodzeniem oraz urządzenia zaplecza;

- Zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, i ponoszenia wszelkich kosztów zużycia mediów (wody i kanalizacji, energii elektrycznej, c.o.) do czasu protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego;

- Sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia do dnia zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych i nie później niż 7 dni od podpisania Umowy,

- Sporządzenia Planu Zapewnienia Jakości w terminie 14 dni od podpisania Umowy,

- Zabezpieczenia terenu budowy, w tym zapewnienia na własny koszt profesjonalnej ochrony placu budowy;

- Zabezpieczenia budowy przed negatywnym wpływem na sąsiednie obiekty i tereny;

- Opracowania instrukcji użytkowania Przedmiotu Umowy w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

- Dostawy sprzętu bhp i ppoż. dla placu budowy;

- Prowadzenia obsługi geodezyjnej Przedmiotu Umowy oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Przedmiotu Umowy; w tym również inwentaryzacji powykonawczej wszystkich lokali oraz garażu wraz z przekazaniem kart szczegółowych pomiarów tych lokali do uzyskania decyzji o samodzielności lokali.

- Prowadzenia obsługi geologicznej budowy przez uprawnionego geologa;

- Zapewnienie obsługi laboratoryjnej;

- Prowadzenia obsługi dendrologicznej otaczających drzew przez uprawnionego dendrologa;

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf, potwierdzonej przez projektanta wraz ze wszystkimi wymaganymi i oświadczeniami uprawnionych osób, atestami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań. Wykonawca uzyska od projektanta potwierdzenie zmian wprowadzanych na wniosek Wykonawcy.

- złożenie do właściwego urzędu informacji o wytwarzanych na budowie odpadach i gospodarowanie tymi odpadami zgodnie z przepisami prawa,

- W trakcie robót – bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy i wszystkich dróg wewnętrznych na terenie budowy, oraz wszystkich innych ciągów komunikacyjnych używanych przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy (w tym dróg zewnętrznych), a po zakończeniu robót – całkowitego i profesjonalnego uporządkowania na swój koszt terenu, na którym były prowadzone prace w ramach Umowy;

- Wykonania innych robót, dostaw i usług, które winny być wykonane dla właściwej i kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a które nie zostały wymienione wprost w Umowie;

- Zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń i praktycznego przeszkolenia pracowników Zamawiającego i Zarządcy w zakresie użytkowania Przedmiotu Umowy. Zakres szkolenia powinien obejmować podstawowe informacje dotyczące bieżącej eksploatacji budynków i infrastruktury towarzyszącej,

- Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego uzyskać w jego imieniu ostateczną i bezwarunkową Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy, tj. Decyzję, która nie będzie nakładała na Zamawiającego obowiązku wykonania w ustalonym terminie jakichkolwiek, dalszych robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu wszystkich obiektów budowlanych wraz z uprzątnięciem placu i zaplecza budowy, wszystkimi instalacjami zewnętrznymi oraz infrastrukturą wchodzącą w zakres Umowy;

- Uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej Przedmiotu Umowy oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla poszczególnych lokali;

- Wyznaczenia Kierowników Robót wszystkich niezbędnych branż z odpowiednimi uprawnieniami, pełniących stały i bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracami wykonywanymi na terenie inwestycji, dokonujących wpisów do dziennika budowy dla zleconych robót oraz osób ich zastępujących o równoważnych kwalifikacjach, w przypadku, gdy Kierownik Robót będzie z usprawiedliwionych przyczyn nieobecny na budowie;

- Dostarczenia odpowiedniej ilości sprzętu posiadającego ważne dopuszczenia do użytkowania odpowiednich władz, odpowiedniej jakości materiałów, robocizny i wszelkich innych elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej itp., niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania całości robót;

- Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza technicznego;

- Zastosowania środków i metod niezbędnych do zapewnienia ciągłości prac podczas istniejących warunków atmosferycznych;

- Rozbiórki i utylizacji nieczynnych elementów budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,

- Zapewnienie Kierownika Budowy.

- ponoszenia wszelkich kosztów wynikających ze zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania, opłat dot. korzystania z linii telefonicznej, zajęcia pasa drogowego i innych opłat niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest pokryć do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bezusterkowego przedmiotu Umowy;

- Umożliwienie wstępu i prowadzenia prac – po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu prowadzenia prac – podmiotom trzecim wskazanym przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek koordynacji prac wszystkich podmiotów realizujących Przedmiot Umowy będzie obciążał Wykonawcę, bez prawa dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego;

- Pokrycia kosztów odbiorów, badań, kontroli, inspekcji organów nadzoru budowlanego i innych uczestników procesu inwestycyjnego,

- Wykonanie oznakowania i wyposażenie przeciwpożarowego Przedmiotu Umowy,

Koszt powinien obejmować dostawę, montaż i instalację, uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W cenie oferty należy uwzględnić instruktaż, przekazanie urządzeń, frontu robót i odbiór u Zamawiającego.

- DANE OFERENTA

| Nazwa oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby |  |
| NIP |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

II. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

| Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty. |  |
| --- | --- |
| Opis doświadczenia wykonawcy, w tym: wyszczególnienie zrealizowanych projektów o podobnym zakresie do przedmiotu zapytania |  |
| Kod CPV |  |
| Cena netto całości zamówienia w PLN |  |
| Cena brutto całości zamówienia w PLN |  |
| Termin realizacji zamówienia | od dnia …………….. do dnia ……………….. |
| Termin związania ofertą | ……… miesięcy |
| Doświadczenie oferenta |  |
| Wiedza i posiadany zespół |  |
| Zdolność finansowa oferenta i Forma proponowanego zabezpieczenia realizacji zadania |  |
| Okres gwarancji |  |