SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Modernizacja łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego:

2025/0073/P/P

Sporządził:	Zatwierdził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Czerwiec 2025 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została podzielona na trzy części obejmujące następujący zakres tematyczny:

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
|  | Część II | Wzór umowy |
|  | Część III | - Warunki techniczne - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego) - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń oraz układów automatycznej regulacji węzłów cieplnych w Łódzkim systemi-cieplowniczym2024 |

Spis treści

I.	INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM	4

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	5

III.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	5

IV.	WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI.	6

V.	WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE	6

VI.	WARUNKI REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	10

VII.	FORMA OFERTY	11

VIII.	SKŁADANIE OFERT	16

IX.	OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU	17

X.	WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY	18

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	19

XII.	WADIUM	20

XIII.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	21

XIV.	PEŁNOMOCNICTWO	22

XV.	PODWYKONAWSTWO PRAC	22

XVI.	ZAWARCIE UMOWY	23

XVII.	POZOSTAŁE INFORMACJE	23

XVIII.	POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RODO	24

XIX.	ZAŁĄCZNIKI do części I	26

Klauzula informacyjna RODO dla Oferentów: osób reprezentujących spółki prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocników i przedstawicieli Oferenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzejewska 5 oraz pozostałe spółki z Grupy Veolia; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celach związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonego na podstawie Wytycznych i Kodeksu cywilnego. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO prawo do złożenia sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia (w zakresie określonym w RODO). Pełna informacja RODO znajduje się w pkt XVIII poniżej.

# INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

- Zamawiającym jest: Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą przy ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi.

  - Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041013

  - Adres: ul. J. Andrzejewskiej 5,  Łódź, 92-550

  - NIP: 728-00-18-564,

  - REGON: 470791581

- Punkt kontaktowy i korespondencyjny w sprawie zamówienia:

  - Adres: ul. J. Andrzejewskiej 5,  Łódź, 92-550, Kancelaria Główna

  - Osoba do kontaktu: Anna Gajowczyk

  - tel.: 42 -675- 51-58, 667 630 286

  - e-mail: anna.gajowczyk@veolia.com

  - strona internetowa: www.energiadlalodzi.pl

- Numer postępowania: postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest numerem 2025/0073/P/P Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania, a wszelka korespondencja powinna być kierowana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (dalej jako „BK2021”).

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem BK2021, a w przypadku braku możliwości technicznych (awarii BK2021) za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: anna.gajowczyk@veolia.com

- Zamawiający nie jest podmiotem zapewniającym działanie BK2021, a jedynie korzysta z Bazy Konkurencyjności w celu przeprowadzenia postępowania.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto użytkownika w BK2021. Rejestracji należy dokonać na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/konto/rejestracja/

- Zalecane formaty przesyłania plików to: pdf, excel, doc, zip. Wielkość jednego przesyłanego pliku to maksymalnie 25 MB. Możliwe jest załączenie maksymalnie 20 plików.

- Za datę przekazania przez Wykonawcę oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia w BK2021. Złożenie oferty po terminie składania ofert nie jest możliwe.

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego  oraz warunki i wymagania zamieszczone w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”, „Specyfikacja” lub „Specyfikacja Warunków Zamówienia”).

- Postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.). zwanymi także „Wytycznymi”.

- W przypadku sprzeczności lub w sprawach nieuregulowanych pierwszeństwo ma SWZ przed Instrukcją, z zastrzeżeniem postanowień Instrukcji, które wynikają z Wytycznych.

- Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Oferta powinna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami i danymi przedstawionymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji. Wszystkie załączniki dotyczące Specyfikacji stanowią jej integralną część.

- Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert (pod kątem ewentualnego odrzucenia oraz na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Zamawiający przeprowadzi to badanie na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z możliwością ich uzupełnienia w sposób i w zakresie wskazanym w SWZ. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wykluczy go z postępowania oraz dokona oceny sytuacji podmiotowej kolejnego Wykonawcy sklasyfikowanego w rankingu ofert. Niezależnie od powyższego Zamawiający,  w stosunku do wszystkich Wykonawców, dokona wstępnej weryfikacji spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczeń złożonych zgodnie z pkt. 10 wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Części I SWZ).

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Modernizacja łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi.

- Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie robót, zgodnie z wymaganiami opisanymi w części III SWZ – wymagania techniczne.

- Nazwy i Kody CPV:

45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych,

4532000-3 Izolacje cieplne,

4533000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45300000-0 'Roboty instalacyjne w budynkach,

71320000-7 'Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ – wymagania techniczne:

  - dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy, określone zostały w Części II SWZ - Wzorze umowy.

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania  równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność materiału, produktu lub urządzenia rozumie się zaoferowanie materiału, produktu lub urządzenia, którego parametry techniczne są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ. Udowodnienie równoważności należy do Wykonawcy.

# WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem BK2021 wykorzystując formularz w zakładce „Pytania” i używając przycisku „Dodaj pytanie”.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawnienia źródła zapytania, zamieszcza na w BK2021 wraz z informacją o udzieleniu wyjaśnień.

- Wyłącznie w przypadku braku możliwości technicznych zadania pytania poprzez BK2021 (awarii), pytanie należy zadać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.gajowczyk@veolia.com

- Zamawiający, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub uzupełnić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę lub uzupełnienie Specyfikacji Zamawiający zamieszcza w BK2021.

# WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

- W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnienia następujące warunki:

- warunki braku wykluczenia:

  - Wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 
z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Wykonawca, będący osobą fizyczną, nie został skazany prawomocnie za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

    - skarbowe.

  - Urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent nie został skazany prawomocnie za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

    - skarbowe.

  - Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

    - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

  - Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, lub gdy podmiot trzeci, na którego zasobach polega Wykonawca, poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca lub podmiot trzeci w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 835, dalej jako „ustawa sankcyjna”), tj. wykonawcę:

    - wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

    - którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3;

    - którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1.8, następuje na okres trwania wymienionych tam okoliczności.

Zamawiający nie udzieli zamówienia wykonawcy podlegającemu zakazowi, o którym mowa 
w art. 5k ust. 1 oraz art.5l ust.1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE.L.2022.114.60; dalej jako „rozporządzenie 833/2014”). Rozporządzenie 833/2014 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

- warunki udziału:

  - WARUNEK DOŚWIADCZENIA: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował roboty budowlane w zakresie budowy bądź przebudowy węzłów cieplnych w ilości min 20 szt. o mocy większej niż 100kW

Zamawiający nie wymaga, by w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełniał warunek doświadczenia (Zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczenia). Powyższe dotyczy również powoływania się przez Wykonawcę na zasoby (doświadczenie) podmiotu trzeciego.

  - WARUNEK POTENCJAŁU OSOBOWEGO: Wykonawca, który wykaże, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj.

    - Kierownik budowy:

Posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odpowiednie prawo do wykonywania w tym zakresie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

- aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami;

- świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz 
z 2005 r. nr 141 poz.1189);

- doświadczenie zawodowe:  min. 3 lata na stanowisku kierownika budowy, wykonanie min. 10 węzłów.

  - WARUNEK FINANSOWY:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 
250 000,00 PLN  (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy  zł) lub równowartość tej kwoty w innej walucie

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.9.-1.11. powyżej, łącznie, natomiast warunki braku wykluczenia, o których mowa w pkt 1.1.-1.8., powinien spełniać każdy wykonawca występujący wspólnie.

- Wykonawca może polegać na zasobach podmiotów trzecich w zakresie spełnienia warunków udziału niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w zakresie doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców w zakresie części zamówienia, odnośnie której Wykonawca polega na ich zasobach.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innego podmiotu, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

- W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w zakresie potencjału osobowego Zamawiający wymaga, żeby wskazać jakie funkcje będą pełniły osoby, na które Wykonawca się powołuje. Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodne z załącznikiem do SWZ dotyczy tylko podmiotów trzecich, które udostępniają inne osoby. Nie ma obowiązku składania zobowiązania, jeżeli udostępniającym jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i udostępnienie dotyczy tej osoby. W takim przypadku Wykonawca potwierdza w wykazie osób, że dysponuje bezpośrednio taką osobą.

- Do oferty należy dołączyć zobowiązanie podmiotów trzecich (zgodnie z Załącznik nr 7 do Części I SWZ) określające:

  - warunek udziału, którego dotyczy zobowiązanie,

  - zakres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku warunku doświadczenia należy wskazać część zamówienia, w której realizacji podmiot trzeci weźmie udział jako podwykonawca),

  - w przypadku potencjału osobowego wskazanie jaką funkcje będzie pełniła osoba.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności (nie spełnia warunku udziału) jeżeli zaangażowanie zasobów Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Jeżeli oferty, instrukcje obsługi, gwarancje lub inne dokumenty zostały sporządzone 
w języku obcym, Wykonawca winien dokonać ich tłumaczenia.

# WARUNKI REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- Termin wykonania zamówienia:

Szczegółowy harmonogram robót zostanie przygotowany przez wykonawcę i złożony przed zawarciem umowy i musi określać w sposób jednoznaczny prace wykonywane w ramach zadania 
z uwzględnieniem poniższych terminów:

  - termin wykonania i dostarczenia uzgodnionej dokumentacji technicznej do dnia 29.08.2025 r.

  - odbiór techniczny węzłów do dnia 18.09.2025 r.

  - zakończenie prac do dnia 30.09.2025 r.

- Warunki gwarancji – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Część II SWZ.

- Rodzaj wynagrodzenia wymagany przez Zamawiającego: ryczałtowe.

- Waluta umowy: PLN.

- Warunki płatności: przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź.

- Zamawiający wyłącza w odniesieniu do niniejszego postępowania możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9.11.2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Zamawiający przewiduje zapłatę zaliczki dla Wykonawcy na warunkach wskazanych we wzorze umowy – część II SWZ

- Kary umowne – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Część II SWZ.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na każdym etapie realizacji zamówienia.

- Warunki zmiany umowy oraz warunki prowadzenia robót dodatkowych i zamiennych – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Część II SWZ.

# FORMA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji.

  - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem BK2021. Szczegółowe wymagania co do poszczególnych elementów oferty zostały opisane w pkt. 2 poniżej (tabela).

  - Wykonawca składa ofertę poprzez:

    - wypełnienie formularza oferty w postaci elektronicznej;

    - dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w pkt. 2 poniżej – używając przycisku „Dodaj załącznik”.

  - Wykonawca winien opisać załączniki nazwą umożliwiającą ich merytoryczną identyfikację.

  - Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.

  - W przypadku braku wypełnienia pól z ceną lub nazwą załącznika (jeśli jakiś został dodany) oferta nie zostanie złożona. Jeśli dodanie oferty przebiegnie pomyślnie, wyświetli się informacja o statusie oferty: „złożona”.

  - W treści oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem (w przypadku ograniczeń funkcjonalnych lub awarii BK2021).

  - Upoważnienie dla osób podpisujących ofertę powinno wynikać z odpowiednich dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy powinna zostać wskazana w formularzu oferty.

  - Dowód wniesienia wadium powinien zostać załączony do oferty poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” w zakładce „Oferta”. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca może złożyć dokument wadium wystawiony w formie elektronicznej (zawierający podpisy elektroniczne osób umocowanych do wystawienia dokumentu – np. upoważnionego pracownika banku lub ubezpieczyciela) lub w formie skanu dokumentu mającego w oryginale postać pisemną przy jednoczesnym przedłożeniu Zamawiającemu, przed upływem terminu składania ofert, oryginału tego dokumentu 
w zamkniętej kopercie (z oznaczeniem numeru postępowania oraz imieniem i nazwiskiem osoby wskazanej w rozdziale I pkt. 2.2) poprzez jego doręczenie na adres siedziby Zamawiającego (ul. J. Andrzejewskiej 5,  Łódź, 92-550, Kancelaria Główna).

  - O ile nie zastrzeżono inaczej:

    - Jeżeli dany dokument został w oryginale wytworzony w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), powinien zostać złożony za pośrednictwem BK2021 w tej formie, tj. w postaci pliku zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny wystawcy dokumentu. Inne dokumenty elektroniczne (wytworzone bez zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) powinny zostać złożone za pośrednictwem BK2021 w formie, w jakiej zostały wytworzone przez wystawcę danego dokumentu.

    - Dokumenty, które w oryginale mają formę pisemną, powinny zostać złożone za pośrednictwem BK2021 w postaci  zeskanowanej, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu następuje w drodze oświadczenia, które powinno zostać złożone przez Wykonawcę w formularzu oferty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem może również nastąpić poprzez opatrzenie pliku zawierającego skan dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zawartość oferty

  - Zawartość oferty - Część F – finansowa

| Nr | Dokument | Uwagi: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wypełniony formularz „Oferta” (zgodnie z załącznikiem nr 1). | Wykonawca powinien złożyć wypełniony formularz „Oferta”, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Jeżeli oferta będzie sporządzona w formie niezgodnej z formularzem „Oferta”, lecz jej treść będzie odpowiadała treści SWZ, oferta taka nie zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów Specyfikacji. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu w zakresie informacji stanowiących istotną treść oferty. W treści formularza „Oferta” Wykonawca składa wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Złożenie tego oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w tabeli z pkt. 2.2 poniżej, przy czym Zamawiający dokona ich weryfikacji z uwzględnieniem treści rozdziału II pkt 6 Części I SWZ. Formularz „Oferta” powinien zostać złożony przez Wykonawcę w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie skanu dokumentu sporządzonego w postaci papierowej, zawierającego własnoręczne podpisy osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku rozbieżności między informacjami zawartymi w formularzu oferty wypełnionym bezpośrednio w BK2021 a zawartymi w formularzu „Oferta” (zgodnie z załącznikiem nr 1), Zamawiający przyjmie, że prawidłowa treść oferty została zawarta w formularzu „Oferta”. |

  - Zawartość oferty - Część O – organizacyjna

| Nr | Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków ubiegania się o zamówienie. | Uwagi: jeżeli Wykonawca nie złożył danego dokumentu, jest on niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości – dany dokument może podlegać w tym zakresie jednorazowemu uzupełnieniu |
| --- | --- | --- |
|  | WARUNKI BRAKU WYKLUCZENIA |  |
|  | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. |
|  | Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. |
|  | Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. |
|  | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wykazania, że Wykonawca nie został skazany za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. - skarbowe – wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. |
|  | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wykazania, że wskazane osoby w warunku braku wykluczenia nie zostały skazane za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. - skarbowe – wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. |
|  | Inne dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: - wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku informacji z KRK: - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w której wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja | Dotyczy tylko Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  | Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i osobowych zgodnie załącznikiem nr 6 do SWZ. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. |
|  | Oświadczenia o niepodleganiu podstawie wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz o niepodleganiu zakazowi, o którym mowa w art. 5k ust. 1 oraz art.5l ust.1 rozporządzenia 833/2014 | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do IDW |
|  | WARUNKI UDZIAŁU | Uwagi: jeżeli Wykonawca nie złożył danego dokumentu, jest on niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości – dany dokument może podlegać w tym zakresie jednorazowemu uzupełnieniu |
|  | Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wg wymagań podanych w Rozdziale V pkt 1.8, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty Wykonawcy składają łącznie. Informację należy przygotować wg Załącznika nr 4 do Części I SWZ |
|  | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz powinien potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V pkt 1.9. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument Wykonawcy składają łącznie. Oświadczenie należy przygotować wg Załącznika nr 5 do Części I SWZ. |
|  | Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę określoną w Rozdziale V pkt.1.10; wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. | W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty Wykonawcy składają w celu wykazania łącznego spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1.10. Dokumenty mogą być złożone przez jeden podmiot, albo przez kilka podmiotów. |
|  | POZOSTAŁE DOKUMENTY | Uwagi: jeżeli Wykonawca nie złożył danego dokumentu, jest on niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości – dany dokument może podlegać w tym zakresie jednorazowemu uzupełnieniu (nie dotyczy wadium) |
|  | Oświadczenie o podwykonawcach | Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Części I SWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - dokument Wykonawcy składają łącznie. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty zaznaczy, że przedmiot zamówienia zamierza wykonać osobiście, załącznik nie jest wymagany. |
|  | Pełnomocnictwa | Jeżeli dotyczy, w szczególności gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie skanu dokumentu sporządzonego w postaci papierowej, zawierającego własnoręczne podpisy osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. |
|  | Oświadczenie o umowie konsorcjum | Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Części I SWZ. Wymagana w przypadku podmiotów oferujących wspólne wykonanie zamówienia. Na etapie składania oferty wykonawca złoży oświadczenie. Niezłożenie lub nieuzupełnienie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie powodowało odrzucenie oferty. |
|  | Dowód wniesienia wadium | Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale XII Części I SWZ. |

Dokumenty składane przez Wykonawców powinny być aktualne na dzień złożenia. Przez dokumenty „aktualne na dzień złożenia” należy rozumieć dokumenty, które potwierdzają, że „teraz” (w czasie teraźniejszym – ich złożenia) stan faktyczny jest taki, o jakim zaświadcza dany dokument. Złożenie przez wykonawcę takiego oświadczenia lub dokumentu wskazuje, że ten stan, o którym zaświadcza dane oświadczenie lub dokument, nie uległ zmianie od dnia wystawienia dokumentu. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty dot. warunków braku wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych spośród w/w dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia.

# SKŁADANIE OFERT

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem BK2021 do dnia 15.07.2023r do godz. 12.00.

- Złożone oferty nie podlegają negocjacjom. Złożenie oferty oznacza akceptację przez Wykonawcę wszystkich warunków określonych w Specyfikacji.

- Termin związania ofertą ustala się na 60 dni liczonych od ostatecznego terminu składania ofert. Oferta nie przestaje wiązać, gdy wybrana zostanie inna oferta. Wykonawcy przestają być związani ofertami z dniem zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający odrzuca oferty, których termin związania upłynął.

- Wykonawca może samodzielnie wydłużyć termin związania ofertą składając Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie. Zamawiający może zezwolić wykonawcom na wydłużenie terminu związania ofertą bez konieczności jednoczesnego przedłużania okresu ważności wadium, czy też wniesienia nowego wadium.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Z zastrzeżeniem pkt. 5 zd. drugie Zamawiający informuje, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający informuje, że niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje odrzuceniem oferty. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale VII.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie stanowi niepodzielną całość.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Odpowiedzialność za wykonanie umowy 
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest solidarna. Postanowienia SWZ dotyczące jednego wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wymaga złożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, poświadczonej kopii umowy konsorcjum zawierającej:

  - określenie celu gospodarczego,

  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

  - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,

  - wyszczególnienie członków konsorcjum,

  - określenie, że partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

  - określenie, w jakim zakresie poszczególni partnerzy będą wykonywać prace związane 
z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że złożone oferty są jawne z wyłączeniem informacji zawartych w ofertach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 tekst jedn. z późń. zm.)

- Nie ujawnia się informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Za tajemnice przedsiębiorstwa mogą być uznane wyłącznie poszczególne informacje a nie dokumenty. W przypadku zastrzeżenia dokumentu Wykonawca powinien wskazać jakie konkretne informacje z tego dokumentu podlegają utajnieniu. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy załączone do oferty powinno zawierać wykazanie, w tym co najmniej uprawdopodobnienie, że zastrzeżone informacje:

  - nie zostały ujawnione do dnia składania ofert,

  - mają charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa lub

  - posiadają wartość gospodarczą, lub

  - które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób

  - to informacje względem których zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- W przypadku gdy dokumenty elektroniczne przekazywane przez Wykonawcę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (oznaczenie „tajne”).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

# OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 1/0 (spełnia/nie spełnia) na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do złożonej oferty zgodnie z Rozdziałem VII.

- Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem ewentualnego odrzucenia oraz na podstawie złożonych dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VII pkt 2.2.

- Jeżeli pomimo ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (zgodnie z pkt. 6 poniżej) Wykonawca nie wykaże braku podstaw do odrzucenia oferty lub spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wykluczy go 
z postępowania lub odrzuci jego ofertę. Ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu traktuje się jak ofertę odrzuconą.

- Ocena spełniania warunków jest dokonywana wg stanu na dzień składania ofert, chyba że co innego wynika z treści danego warunku, przy czym Wykonawca powinien spełniać warunki udziału 
w postępowaniu przez cały czas jego trwania (nieprzerwanie).

- W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień w dokumentach załączonych do ofert (w tym 
w zakresie dokumentów służących potwierdzeniu warunków w postępowaniu) Zamawiający jednorazowo wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia braków lub uzupełnienia dokumentów. Formularz „Oferta”, dokumenty, z których wynikają sposób i warunki realizacji zamówienia oraz pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków technicznych, podlegają uzupełnieniu na zasadach, 
o których mowa w rozdziale VII pkt 2.

- Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia danego dokumentu, jeżeli może uzyskać ten dokument samodzielnie za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zamawiający może również odstąpić od wezwania Wykonawcy od uzupełnienia dokumentu, jeżeli posiada dany dokument, a Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, potwierdzi jego aktualność (dotyczy wyłącznie dokumentów składanych na potwierdzenie braku wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu).

# WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Ocenie w zakresie kryteriów oceny ofert będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ. Oferta niezgodna z SWZ będzie podlegała odrzuceniu.

- Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Ocena ofert przeprowadzona zostanie przez przyznanie ofertom punktów, w ramach kryterium:

  - Kryterium - Cena brutto – K1

    - maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 punktów

    - waga kryterium (w1) – 100%

- Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną łączną ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała wyższą ilość punktów w kryterium Cena brutto.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wykonawca w ciągu 3 dni od  doręczenia zawiadomienia może poinformować Zamawiającego, 
iż nie zgadza się na zmiany, o których mowa w pkt. 5.1-5.3., w taki przypadku nie zostaną one wprowadzone.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści SWZ z zastrzeżeniem pkt 5;

  - Wykonawca, który ją złożył, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu zgodnie z treścią SWZ;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - jest nieważna na podstawie przepisów prawa;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie.

- Cena może być tylko jedna w ramach oferty.

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

  - określenie ceny netto w [zł.],

  - określenie stawki i kwoty podatku VAT (wg obowiązujących przepisów), oraz

  - określenie ceny brutto w [zł.].

- Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy dokumentacji i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości.

- Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym 
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obliczone w oparciu o informacje zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Część III SWZ oraz w dokumentacji projektowej, jak również z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy o zamówienie stanowiącego Część II SWZ.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia określone zostały w Części II SWZ.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Cena podana w ofercie musi uwzględniać cały zakres prac opisany w SWZ i powinna obejmować 
w szczególności:

  - koszt opracowania niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.)

  - wartość robót,

  - wartość materiałów wraz z dostawą,

  - wartość za usługi inne obejmującą między innymi opłaty związane z zajęciem terenu na czas trwania robót (m.in. opłaty ustawowe za zajęcie pasa drogowego oraz – dla działek Miasta – opłaty zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi), opłaty środowiskowe, opłaty za organizację i zmiany ruchu, za zagospodarowanie odpadów, obsługę geodezyjną,  odtworzenie naniesień roślinnych i budowlanych bądź wypłaty odszkodowania w przypadku braku możliwości odtworzenia, wycinkę, komunikację zastępczą, czasowe ograniczenie dostępu do miejsc parkingowych

- Z uwagi na specyfikę obiektów zaleca się, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, tak by zgłoszona w ofercie cena obejmowała wszystkie składniki kosztów, związanych 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, ponoszonych przez Wykonawcę.

- WADIUM

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy zł).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować okres związania ofertą.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego:

nr konta 05 1940 1210 0103 0810 0010 0000 w CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 
z dopiskiem: „wadium – postępowanie nr 2025/0073/P/P”

  - poręczeniach bankowych,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 299 tekst jedn.);

- Wadium wniesione w formach niepieniężnych wymienionych w pkt 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. powinno zawierać:

  - pełną nazwę i siedzibę banku/ ubezpieczyciela/ podmiotu udzielającego gwarancji/ poręczenia,

  - pełną nazwę i siedzibę firmy, dla której udziela się gwarancji/poręczenia, numer wpisu do KRS, NIP

  - pełną nazwę i siedzibę Zamawiającego,

  - cel wystawienia gwarancji/poręczenia,

  - pełną nazwę przedmiotu zamówienia,

  - kwotę, którą obejmuje poręczenie/ gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa równa kwocie wadium,

  - termin ważności wadium,

  - stwierdzenie, że zobowiązanie banku/ ubezpieczyciela/ podmiotu jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu jego oferty przez Zamawiającego:

    - uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

    - nie wniósł w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - datę wystawienia poręczenia/ gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej,

  - podpisy osób upoważnionych do wystawienia poręczenia/ gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

- Wykonawca powinien dołączyć do Oferty dowód wniesienia wadium:

  - potwierdzenie dokonanego przelewu – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu,

  - oryginał odpowiedniego dokumentu (w formie elektronicznej lub w formie pisemnej – zgodnie z rozdziałem VII pkt. 1.10) – w przypadku wniesienia wadium w innej dopuszczonej formie.

- Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty jedną z ww. form wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

- Do oferty powinno zostać dołączone potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - Wykonawca wycofa ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert,

  - Upłynął termin związania ofertą,

  - Zawarto umowę w sprawie zamówienia,

  - Zamawiający odwoła przetarg przed upływem terminu składania ofert,  czy też unieważni postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub gdy nie wnosi w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub kiedy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, wybranego w wyniku postępowania, z którym zawiera umowę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy.

- Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej 
w Ofercie dla danego zadania.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% wynagrodzenia netto.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego:

nr konta 05 1940 1210 0103 0810 0010 0000 w CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A 
z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ……………”

  - poręczeniach bankowych,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 299 tekst jedn.);

- Zabezpieczenie wniesione w formach niepieniężnych wymienionych w pkt. 4.2.-4.5. powinno zawierać:

  - pełną nazwę i siedzibę banku/ ubezpieczyciela/ podmiotu udzielającego gwarancji/ poręczenia,

  - pełną nazwę i siedzibę firmy, dla której udziela się gwarancji/ poręczenia, numer wpisu do KRS, NIP

  - pełną nazwę i siedzibę Zamawiającego,

  - cel wystawienia gwarancji/ poręczenia,

  - pełną nazwę przedmiotu zamówienia,

  - kwotę, którą obejmuje poręczenie/ gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa równa kwocie zabezpieczenia,

  - termin ważności zabezpieczenia,

  - stwierdzenie, że zobowiązanie banku/ ubezpieczyciela/ podmiotu jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę, natomiast w przypadku zabezpieczenia na okres rękojmi: gdy Wykonawca nie wywiązał się lub wywiązał się nienależycie z zobowiązań z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości,

  - podpisy osób upoważnionych do wystawienia poręczenia/ gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

- Zabezpieczenie wniesione w formach wymienionych w pkt 4.3.-4.5. powinno być zgodne z wzorami gwarancji stanowiącymi Załączniki do wzoru umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający nie wyraża zgody, aby zabezpieczenie było tworzone poprzez potrącenie 
z należności za częściowo wykonany przedmiot zamówienia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, za datę wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.4.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie i na warunkach określonych w umowie.

# PEŁNOMOCNICTWO

- W przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, do oferty musi być załączone odpowiednie pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W razie braku pełnomocnictwa, Zamawiający jednorazowo wyznaczy termin na jego uzupełnienie.

- Pełnomocnictwo powinno mieć formę elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego udzielenia) lub postać skanu dokumentu sporządzonego w formie pisemnej. W przypadku powołania się na pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, Wykonawca załącza je do oferty w postaci zeskanowanej, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno nastąpić zgodnie z rozdziałem VII pkt 1.12).

- Powyższe wymogi dotyczą pełnomocników oraz osób, które w imieniu Wykonawcy składają, 
w toku postępowania jakiekolwiek oświadczenia.

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum 
w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.

# PODWYKONAWSTWO PRAC

Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować w ofercie zamiar zatrudnienia podwykonawców 
w trakcie wykonywania prac, a także wyszczególnić zakres prac realizowanych przez podwykonawców.

# ZAWARCIE UMOWY

- Zamawiający udziela Zamówienia poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Forma zawarcia umowy zostanie określona przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce i sposób (formę) zawarcia umowy po poinformowaniu 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi lub uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów oraz wykazał spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

# POZOSTAŁE INFORMACJE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

  - bez podania przyczyny, jeżeli nie upłynął termin składania ofert (nazywane także 
w dokumentacji „odwołaniem przetargu”),

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

  - postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, w szczególności powodującą lub mogącą powodować nierozliczenie przez Zamawiającego w całości lub w części środków 
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w tym zmniejszenie przyznanych środków,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub inne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Przy przeliczaniu wartości walut obcych znajdujących się w dokumentach składanych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie stosował kurs średni NBP z terminu publikacji ogłoszenia 
w Bazie Konkurencyjności.

- Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów lub pokrycia ewentualnych szkód Wykonawców związanych z udziałem w postępowaniu.

# POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RODO

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (RODO).

- Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w trakcie prowadzonego postępowania są:

  - Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,

  - Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,

  - Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,

  - Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Batorego 2,

  - Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (92-550) przy ul. J. Andrzejewskiej 5,

  - Veolia term S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,

  - Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-696) przy Al. Solidarności 46,

  - Veolia Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świecie (86-105) przy ul. Ciepłej 9,

  - Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Zagórskiej 173,

  - Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Hrubieszowskiej 173,

  - Veolia Szczytno Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Solidarności 17,

  - Fundacja Veolia Polska z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,

  - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach z siedzibą 
w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Opolskiej 51,

  - Veolia EKOZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 7A,

  - Construction Development Center Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-017) przy 
ul. Energetycznej 7A,

  - PEC Wągrowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ul. Mieczysława Jeżyka 52,

  - Veolia Water Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,

  - SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza,

  - Veolia Zachód sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, numer KRS 0000021724,

  - Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej,

  - Veolia ESCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej,

  - Cleveren Holding Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej,

  - Cleveren Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej,

  - Veolia Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej,

  - Veolia Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź.

- Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych u Zamawiającego jest powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail inspektor.pl.vpol@veolia.com

- Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na podstawach prawnych:

  - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie obowiązujących w dniu wszczęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wydanymi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności  finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i Kodeksu cywilnego oraz 
w celu przechowywania dokumentacji postępowania po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  - rozpatrywania odwołań, skarg i innych wniosków składanych do Veolia, zgodnie z Wytycznymi lub w prawnie uzasadnionym celu Stron (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO);

  - dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  - w przypadku zawarcia umowy – w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu, podejmowania bieżących kontaktów z przedstawicielami Stron, prowadzeniem rozliczeń, a także w celu spełnienia obowiązków prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych
 (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO);

  - podejmowania działań nadzorczych, w tym tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  - w przypadku przetwarzania danych o karalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. 
z art. 10 RODO, tj. wyłącznie w przypadku, gdy szczególne przepisy prawa wprost stanowią podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych o określonych osobach.

- W ramach postępowania przetwarzane są dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj. następujące kategorie danych:

  - dane identyfikacyjne wykonawców, członków organów lub przedstawicieli wykonawców, podmiotów trzecich, podwykonawców i innych osób wskazanych w dokumentach składanych 
w toku postępowania;

  - dane teleadresowe ww. osób;

  - dane o wykształceniu, o ile ze specyfikacji wynika obowiązek jego podania;

  - dane na temat stażu pracy, o ile ze specyfikacji wynika obowiązek jego podania;

  - dane o uprawnieniach zawodowych i kwalifikacjach, o ile ze specyfikacji wynika obowiązek podania tych danych;

  - dane dotyczące występowania przesłanek wykluczenia, w tym dane o karalności za określone przestępstwa.

- Odbiorcami danych mogą być:

  - osoby i podmioty, które złożyły wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia;

  - osoby i podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli;

  - osoby i podmioty działające w związku z korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej;

  - podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe);

  - podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego, takie jak usługi doręczania korespondencji, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowo finansowe i podatkowe, doradcze lub prawne.

- Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia, 
a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; obecnie okres ten wynosi 5 lub 10 lat.

- Niezależnie od powyższego, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z wykonawcą w wyniku postępowania, a także roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

  - sprostowania danych;

  - usunięcia danych, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w art. 17 ust. 2 RODO;

  - ograniczenia przetwarzania danych,

  - żądania przeniesienia danych w przypadku wskazanym w art. 20 ust. 1 RODO,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z ww. uprawnień nie może być niezgodne z przepisami prawa, a w szczególności nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

- W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane zostały w ust. 2-3 powyżej.

- Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane w toku postępowania, w razie gdy uzna ona, 
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000.

- W przypadku danych osobowych wykonawców – osób fizycznych, dane osobowe przetwarzane 
w czasie postępowania pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, zaś w innych przypadkach zostaną pozyskane przez administratora z następujących źródeł:

  - wykonawcy – osoby prawne i jednostki organizacyjne uczestniczące w postępowaniu, poprzez składane w postępowaniu oferty, wnioski i pisma;

  - źródła informacji publicznie dostępne takie jak rejestr przedsiębiorców lub centralna ewidencja działalności gospodarczej.

- Podanie danych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie danych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

# ZAŁĄCZNIKI do części I

- Załącznik nr 1 Formularz „Oferta”

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o umowie konsorcjum

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień

- Załącznik nr 5 Wykaz osób.

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań

- Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

- Załącznik nr 8 Oświadczenie o niepodleganiu podstawie wykluczenia, o której mowa w art.7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, oraz o niepodleganiu zakazowi, o którym mowa w art. 5k ust. 1 oraz art.5l ust.1 rozporządzenia 833/2014

Załącznik nr 1 do Części I SWZ

Nr postępowania: 2025/0073/P/P

OFERTA NR ....

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ……………. 2025 r. dotyczącego realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie: Modernizacji łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi.

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców -w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Niniejszym składam/y ofertę wraz z załącznikami składającą się łącznie z 	stron:

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

  - za łączną cenę ryczałtową netto w kwocie: 	PLN

(słownie: 	PLN)

w tym:

| l.p | adres | kwota netto strona niska | kwota netto strona wysoka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | budynek Lniana 17 |  |  |
| 2 | budynek Lniana 34 (W1) |  |  |
| 3 | budynek Lniana 34 (W2) |  |  |
| 4 | budynek Lniana 36 |  |  |
| 5 | budynek Lniana 38 |  |  |
| 6 | budynek Łanowa 97 |  |  |
| 7 | budynek Wici 52 |  |  |
| 8 | budynek Wici 54 |  |  |
| 9 | budynek Rydzowa 5 (W1) |  |  |
| 10 | budynek Rydzowa 5 (W2) |  |  |

  - powiększoną o należny podatek VAT .... % w kwocie	PLN

(słownie:	 PLN)

  - co daje całkowitą cenę ryczałtową brutto 	PLN

(słownie:	PLN

- Oferujemy udzielenie gwarancji:

  - 36 miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego robót dla ostatniego węzła wykonanego przez Wykonawcę

- Akceptujemy wszystkie warunki realizacji Zamówienia określone w SWZ oraz w załącznikach do SWZ (w tym we Wzorze Umowy), w tym warunki i terminy płatności.

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczonych od ostatecznego terminu składania ofert

- Oświadczamy, że wadium w kwocie ………………………… PLN zostało wniesione w dniu 	…………2023r. w formie

- Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu

(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium pieniądzu).

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia obejmujący realizację zadania ……….. zamierzamy wykonać osobiście / z udziałem podwykonawców (niewłaściwe skreślić, przy pozostawieniu „z udziałem podwykonawców” wymagane wypełnienie załącznika nr 3 do Części I SWZ)

- Oświadczam/y, że składane wraz z ofertą skany dokumentów mających w oryginale postać papierową są zgodne z tymi oryginałami.

- Zastrzegamy, że informacje zawarte w plikach ………… na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. Szczegółowy opis zakresu zastrzeżonych informacji oraz uzasadnienie tego zastrzeżenia stanowi załącznik do oferty.

- Oświadczam/y, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których bezpośrednio lub pośrednio pozyskano dane osobowe w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawie oferty jest:

(imię i nazwisko/numer tel./email)

miejscowość, data 	podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik nr 2 do Części I SWZ

Nr postępowania: 2025/0073/P/P

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o umowie konsorcjum

Przystępując do udziału w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w zakresie Modernizacji łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi

oświadczam(-my), że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy poświadczonej kopii umowy konsorcjum zawierającej:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,

- wyszczególnienie członków konsorcjum,

- określenie, że partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- określenie, w jakim zakresie poszczególni partnerzy będą wykonywać prace związane z realizacją zamówienia.

miejscowość, data 	podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik nr 3 do Części I SWZ

Nr postępowania: : 2025/0073/P/P

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o podwykonawcach

Ubiegając się o udzielenie zamówienia objętego postępowaniem na Wykonanie robót budowlanych 
w zakresie Modernizacji łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi

zamierzam powierzyć osobom trzecim wykonanie następujących robót budowlanych:

| L.p. | NAZWA PODWYKONAWCY (adres, telefon) | POWIERZONY ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

miejscowość, data 	podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Części I SWZ

Nr postępowania: 2025/0073/P/P

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

| LP. | Nazwa zamówienia | Wartość robót | Nazwa i adres zamawiającego | Zakres wykonywanych robót | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

W załączeniu dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.) -	stron

miejscowość, data 	podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Części I SWZ

Nr postępowania: 2025/0073/P/P

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

| LP. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Funkcja w ramach zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie (jeżeli wymagane) |  |  | Informacje wskazujące podstawę dysponowania (bezpośrednio lub przez podmiot trzeci)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia: |  |  |  |
|  |  |  | Doświadczenie: |  |  |  |
|  |  |  | Nazwa zadania: | Zakres (ilość węzłów, moc węzłów): | Okres pełnienia funkcji Kierownika budowy (od –do w formacie dd/mm/rr) |  |
| 2. |  | Kierownik robót drogowych |  |  |  |  |
| 3. |  | Inżynier budowy |  |  |  |  |

*Jeżeli osobami wskazanymi w wykazie dysponują osoby trzecie Wykonawca zobowiązany jest złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego.

Dopuszcza się sumowanie okresów doświadczenia zdobytego przez tą samą osobę przy wykonywaniu dwóch lub więcej zadań realizowanych równocześnie w tym samym czasie.

miejscowość, data 	podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik nr 6 do Części I SWZ

Nr postępowania: 2025/0073/P/P

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Przystępując do udziału w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 
Modernizacja łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi

Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość, data	podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik nr 7 do Części I SWZ

Nr postępowania: 2025/0073/P/P

pieczęć Podmiotu trzeciego

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

dotyczy: postępowania na Modernizacja łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi

Oświadczam w imieniu

/nazwa Podmiotu na zdolnościach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy 	.

/nazwa i adres Wykonawcy/

następujące zasoby (doświadczenie, potencjał osobowy, zasoby finansowe):

na potwierdzenie spełniania warunku udziału o treści:

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu umowy w następującym zakresie (opisać jaki będzie udział Potencjału przy wykonywaniu umowy)

W przypadku udostępniania zasobów finansowych oświadczam, że ponoszę solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

miejscowość, data 	(podpis i pieczątka uprawnionego reprezentanta

Podmiotu, na zasoby którego Wykonawca się powołuje)

##### Załącznik nr 8 do Części I SWZ

Nr postępowania: 2025/0073/P/P

WYKONAWCA: *

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU PODSTAWIE WYKLUCZENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY SANKCYJNEJ, ORAZ O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI, O KTÓRYM MOWA W ART. 5K i ART. 5l UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 833/2014

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej 10 węzłów cieplnych oraz wykonanie ich modernizacji systemem „pod klucz”, w obiektach SM Teofilów w Łodzi

Oświadczamy, że:

- zarówno w stosunku do nas, jak i w stosunku do naszych dostawców i podwykonawców, którzy wezmą udział w realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- zarówno my, jak i nasi dostawcy i podwykonawcy, którzy wezmą udział w realizacji zamówienia, nie podlegamy zakazowi, o którym mowa w art. 5k ust. 1 oraz art. 5l ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE.L.2022.114.60. W związku 
z tym udzielenie nam zamówienia nie naruszy w/w zakazu.

- zarówno my, jak i nasi dostawcy i podwykonawcy, którzy wezmą udział w realizacji zamówienia, nie będziemy podlegali wykluczeniu oraz zakazowi, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, 
w okresie realizacji zamówienia.

- W przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, o których mowa w pkt. 1 - 3 powyżej, zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie.

miejscowość, data 	(podpis i pieczątka uprawnionego reprezentanta

Podmiotu, na zasoby którego Wykonawca się powołuje)

*		podać pełną firmę spółki prawa handlowego (z o. o., akcyjnej, jawnej, komandytowej) jej siedzibę i adres, a także oznaczenie sądu rejestrowego i nr pod którym spółka jest wpisana do KRS; w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi podać imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres zamieszkania, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwę pod którą działalność jest prowadzona, adres prowadzenia działalności gospodarczej